Inschrijvingsleidraad voor de

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van:

Raamovereenkomst onderhoud Openbare verlichting Flevoland

Colofon

Aanbesteder: 	Provincie Flevoland

Project: 	Onderhoud openbare verlichting Flevoland (OVL Flevoland)

Kenmerk:	26012-50

Opgesteld: 	M.P. van den Boogaard

Gecontroleerd	B.C. Lazoe

Vrijgegeven	9-9-2025

Inhoudsopgave

0.	ALGEMEEN	5

0.1.	Omschrijving van de organisatie Opdrachtgever	5

0.2.	Leeswijzer	5

0.3.	Begrippenlijst	5

0.4.	Communicatie	5

1.	INFORMATIE OVER DE OPDRACHT	6

1.1.	Achtergrond van de opdracht	6

1.2.	Contractvorm	6

1.3.	Planning van de opdracht	6

1.4.	Omvang van de overeenkomst	6

1.5.	Social Return	6

2.	AANBESTEDINGSPROCEDURE	8

2.1.	Reglement en procedure	8

2.2.	Aanbesteder	8

2.3.	Motiveringen	8

2.4.	Aanbestedingsplanning	8

2.5.	Uitsluitingsgronden	8

2.5.1	Algemeen	8

2.5.2	Verplichte uitsluitingsgronden	9

2.5.3	Facultatieve uitsluitingsgronden	9

2.5.4	Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden	9

2.6.	Geschiktheidseisen	9

2.6.1	Technische bekwaamheid	9

2.6.2	VCA- certificaat	10

2.6.3	Kwaliteitssysteemcertificaat	10

2.6.4	Samenwerkingsverband of Beroep op derden / UEA	10

2.7.	BIBOB	11

2.7.1	Onderzoek	11

2.7.2	Integriteitstoets	11

3.	PROCEDURESTAPPEN	13

3.1.	Uitnodiging	13

3.2.	Inlichtingen	13

3.2.1	Algemene inlichtingen	13

3.2.2	Individuele inlichtingen	13

3.2.3	Schouw / aanwijs	14

3.2.4	Tegenstrijdigheden	14

3.2.5	Rechtsverwerking	14

3.3.	Inschrijvingen	14

3.3.1	Inschrijvingsvereisten	14

3.3.2	Wijze van indiening Inschrijvingen	15

3.3.3	Gestanddoening	15

3.3.4	Varianten van de inschrijver	16

3.4.	Beoordeling Inschrijvingen	16

3.4.1	Gunningscriterium	16

3.4.2	Opening van de Inschrijvingen	16

3.4.3	Geldigheid van de inschrijvingen	16

3.5.	Gunning en contractering	16

3.5.1	Voornemen tot gunning	16

3.5.2	Opschortende termijn	16

3.5.3	Gunning	17

3.5.4	Geschillen	17

3.5.5	Klachtenregeling	17

3.5.6	Vergoeding aan de inschrijvers	17

Bijlagen

Bijlage 1	Begrippenlijst ..............................................................................	18

Bijlage 2 	Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming .............................	19

Bijlage 3 	Verklaring beroep op derden ............................................................	19

Bijlage 4 	Inschrijvingsbiljet ..........................................................................	19

Bijlage 5 	Referentieprojecten.docx ................................................................	19

ALGEMEEN

Omschrijving van de organisatie Opdrachtgever

Flevoland is de jongste van de twaalf provincies en bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland, alle ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee, met daarbinnen de voormalige eilanden Urk en Schokland. Flevoland telt zes gemeenten: Lelystad, Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Onder het infrastructuurbeheer van de provincie Flevoland vallen ca. 520 km N-weg, ca. 365 km fietspad, 15 bruggen/sluizen en ca. 170 km waterwegen.

Leeswijzer

De Inschrijvingsleidraad bevat de beschrijving van het verloop van de aanbestedingsprocedure, de eisen waaraan de (inhoud van de) Inschrijving moet voldoen en het gunningscriterium met als doel om tot gunning te komen van het onderhavig project.

Voor deze aanbesteding gelden de volgende documenten:

- deze Inschrijvingsleidraad;

- de nota(‘s) van inlichtingen;

- de proces-verbalen;

- het bestek;

- De tekeningen.

Begrippenlijst

Bij deze Inschrijvingsleidraad wordt een begrippenlijst gehanteerd, zie bijlage 1.

Communicatie

Alle mondelinge en schriftelijke communicatie in het kader van deze aanbesteding dient plaats te vinden in de Nederlandse taal.

De aanbesteder staat niet toe dat ondernemers op andere wijze en met andere medewerkers over deze aanbesteding communiceren dan in paragraaf 3.2 is beschreven. Communicatie op andere wijze of met andere medewerkers dan de voorgeschreven contactpersoon komt volledig voor risico van de ondernemer en geeft de aanbesteder het recht over te gaan tot uitsluiting van de betrokken ondernemer.

INFORMATIE OVER DE OPDRACHT

Achtergrond van de opdracht

Plaats van uitvoering:	Binnen de grenzen van de provincie Flevoland

Type opdracht:		Dienst, meerjarig onderhoud

Projectnaam:		jaarlijks onderhoud openbare verlichting

Projectnr.:		26012

De doelstelling van deze Europese Openbare Aanbesteding is het selecteren en contracteren van één inschrijver voor het onderhouden van de openbare verlichting in de provincie Flevoland.

Contractvorm

Deze opdracht wordt verstrekt in de vorm van een RAW raamovereenkomst op basis van de UAV 2012.

Planning van de opdracht

De opdracht wordt aanbesteed voor een periode van 1-2-2026 tot en met 31-01-2028.

De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht tweemaal met één jaar te verlengen. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer uiterlijk vier maanden voor het aflopen van de opdracht schriftelijk in kennis van het besluit om de opdracht wel of niet te verlengen.

Het wel of niet verlengen van de opdracht wordt per verlengingsperiode bepaald in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In het geval de opdrachtgever de opdracht niet wenst te verlengen is de opdrachtgever gerechtigd dit zonder opgave van redenen aan de opdrachtnemer (schriftelijk) mee te delen.

Indien de opdrachtgever besluit om de opdracht niet te verlengen is de opdrachtgever in geen geval gehouden tot vergoeding van enigerlei schade, kosten of interesten aan de opdrachtnemer en kan de opdrachtnemer dientengevolge geen rechtsvordering(en) jegens de opdrachtgever doen gelden.

  - Omvang van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst zal de maximale (geraamde) waarde van € 1.000.000,- niet worden overschreden. Het behalen van de maximale (geraamde) waarde is tevens het einde van het contract betekent en het contract weer opnieuw zal worden aanbesteed.

- AANBESTEDINGSPROCEDURE

  - Reglement en procedure

Op deze Openbare Europese aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), Hoofdstuk 2 van toepassing.

Aanbesteder

Aanbesteder: Provincie Flevoland, gevestigd aan de Visarenddreef 1 te 8232 PH Lelystad.

Alle contacten in het kader van deze aanbestedingsprocedure met de aanbesteder verlopen uitsluitend via onderstaande contactpersoon c.q. vertegenwoordiger van de aanbesteder of diens vervanger.

Alle communicatie dient te geschieden via www.tenderned.nl.

Contactpersoon: dhr. A. Pindi

E-mail via www.tenderned.nl

  - Motiveringen

Motivering geen onderverdeling in percelen

Gelet op de omvang van het werk en de onderlinge samenhang is er voor gekozen om niet in percelen aan te besteden.

Aanbestedingsplanning

Ten behoeve van het verloop van de aanbestedingsprocedure zal de aanbestedingsplanning  zoals aangegeven op TenderNed worden gehanteerd. De aanbesteder behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen.

Uitsluitingsgronden

    - Algemeen

      - De aanbesteder behoudt zich het recht voor een ondernemer op wie een of meer van de uitsluitingsgronden als genoemd in artikel 2.13.7 van het ARW 2016 sub a t/m j van toepassing zijn van deelneming aan de verdere aanbestedingsprocedure uit te sluiten. In het geval van een combinatie leidt uitsluiting van een combinant tot uitsluiting van de combinatie.

      - Indien mocht blijken dat op een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de ondernemer beoogt te voldoen aan de eisen genoemd in § 2.5.2 van deze inschrijvingsleidraad, één of meer van de in artikel 2.13.1 en 2.13.2 ARW 2016, dan wel de in dit document genoemde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.13.7 ARW 2016 van toepassing zijn, zal deze natuurlijke of rechtspersoon door de aanbesteder niet worden geaccepteerd en kan de ondernemer worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht.

      - Het onder punt 2 bepaalde geldt mutatis mutandis voor natuurlijke of rechtspersonen bedoeld onder punt 5.

      - In aanvulling op artikel 2.37.4 van het ARW 2016 wordt bepaald dat indien zich in de periode tussen de dag van Aanmelding tot en met de dag van opdrachtverlening een verandering in de situatie van een geselecteerde gegadigde voordoet die van invloed is op het al dan niet van toepassing zijn van een uitsluitingsgrond op de geselecteerde gegadigde, de gegadigde de aanbesteder op de hoogte dient te stellen van de verandering in de situatie. Voorgaande is eveneens van toepassing op een combinant binnen de combinatie.

      - Indien aanmelding c.q. inschrijving geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), al dan niet als vennootschap onder firma, kan het samenwerkingsverband worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht, wanneer op één of meer van de ondernemers één of meer van de in artikel 2.13.1 en 2.13.2 ARW 2016, dan wel de in dit document genoemde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.13.7 ARW 2016 van toepassing zijn.

    - Verplichte uitsluitingsgronden

Op deze aanbesteding zijn van toepassing de facultatieve uitsluitingsgronden conform artikel 2.13.7 van het ARW 2016, voor zover aangevinkt in de Eigen Verklaring. Verwezen wordt naar artikel 2.13.1 en 2.13.2 ARW 2016.

De aanbestedende dienst sluit van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of het verkrijgen van de opdracht uit iedere ondernemer waarop één of meer van de verplichte uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in de Eigen Verklaring, van toepassing zijn.

    - Facultatieve uitsluitingsgronden

De aanbestedende dienst kan van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of de opdracht uitsluiten iedere ondernemer waarop één of meer van de facultatieve uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in de Eigen Verklaring van toepassing zijn. De ondernemer/ondertekenaar kan in de Eigen Verklaring verklaren dat er een of meerdere facultatieve uitsluitingsgronden zijn waaraan niet voldaan is, met een toelichting waarom de onderneming van mening is dat het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming bij de aanbestedingsprocedure.

Op deze aanbesteding zijn van toepassing de facultatieve uitsluitingsgronden conform artikel 2.13.7 van het ARW 2016 voor zover aangevinkt in de Eigen Verklaring onder: Deel III B en C.

    - Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden

De aanbesteder kan een inschrijver verzoeken de bewijsmiddelen zoals genoemd in de Eigen verklaring te overleggen. Deze bewijsmiddelen dienen te worden overgelegd binnen een termijn van drie dagen na eerste schriftelijk verzoek daartoe.

Het niet of niet tijdig verstrekken van de gevraagde bewijsmiddelen kan leiden tot uitsluiting van gunning.

Geschiktheidseisen

Om aan te tonen dat de inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen verstrekt hij de aanbesteder de in deze paragraaf genoemde documenten en gegevens.

Deze documenten en gegevens dienen, tenzij anders aangegeven, te worden verstrekt binnen uiterlijk zeven (7) dagen na de verzenddatum van het verzoek van de aanbesteder.

    - Technische bekwaamheid

- Ondernemer dient in de periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de uiterlijke datum van inschrijving (zie paragraaf 2.3) op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen):

- Onderhoud aan openbare straatverlichting en daarbij behorende elektrotechnische installaties waaronder het voedingsnet openbare verlichting.

- Ten minste één (1) werk onder de voorwaarden van de UAV2012 of gelijkwaardig met een minimale waarde of gefactureerd bedrag van € 300.000 exclusief btw waarvoor geldt dat ondernemer jegens de desbetreffende opdrachtgever van dat werk eindverantwoordelijk was voor de uitvoering) van dat werk.

De inschrijver dient bij de opgave van referentieopdracht(en) een tevredenheidsverklaring van desbetreffende opdrachtgever te verstrekken. De aanbesteder kan de opgegeven referentie(s) natrekken oftewel navraag doen bij de desbetreffende opdrachtgever(s).

De aanbesteder kan de opgegeven referentie(s) natrekken door oftewel navraag doen bij de desbetreffende opdrachtgever(s) of anderszins te controleren.

De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een opgave conform bijlage 5 van de referentieopdrachten waarmee de inschrijver beoogt te voldoen aan de ervaringseisen.

    - VCA- certificaat

- De inschrijver moet in het bezit zijn van een certificaat dient VCA** dat betrekking heeft op de aard van de onderhavige opdracht zoals het werken langs provinciale weg. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

- Ingeval van een combinatie van inschrijvers of onderaanneming dient de combinatie, de

- combinant of de onderaannemer, die de betreffende diensten c.q. werkzaamheden uitvoert, in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde certificaat. Indien afzonderlijke certificaten van combinanten of onderaannemers worden overlegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van de onderhavige opdracht.

    - Kwaliteitssysteemcertificaat

- De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van

- de norm NEN-EN-ISO 9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat

- betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een

- certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale

- accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

- Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen

- alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

- Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de inschrijver

- na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat

- verzoek vermelde termijn een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie van het

- kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een

- gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle

- deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers

- in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.

    - Samenwerkingsverband of Beroep op derden / UEA

      - De ondernemer kan zich beroepen op de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen.

      - Indien de ondernemer zich beroept op de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen moet de ondernemer bij inschrijving een volledig rechtsgeldig ingevuld UEA indienen.

      - De ondernemer verstrekt, na een verzoek daartoe, de aanbesteder bewijsstukken waaruit blijkt dat de ondernemer daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de andere natuurlijke of rechtspersonen, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de natuurlijke of rechtspersonen daadwerkelijk en onherroepelijk worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht.

      - De inschrijver verstrekt de aanbesteder tevens een rechtsgeldig door alle partijen ondertekende ‘Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming’ conform bijlage 2.

      - De inschrijver verstrekt de aanbesteder tevens een rechtsgeldig door alle partijen ondertekende ‘Verklaring beroep op derden’ conform bijlage 3

BIBOB

    - Onderzoek

Aanbesteder onderzoekt - mede op basis van de door ondernemers aangeleverde gegevens – of er indicaties zijn dat op een ondernemer één of meer van de in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.13.2 ARW 2016) bedoelde uitsluitingsgronden, dan wel één of meer van de op deze aanbesteding van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.13.7 ARW 2016) van toepassing zijn.

Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, dan zal door de aanbesteder advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 9 van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)). De ondernemer over wie advies is gevraagd, wordt door de aanbesteder over de inhoud van dat advies geïnformeerd als het advies ertoe leidt dat ondernemer wordt uitgesloten van (verdere) deelname aan de aanbesteding, de overheidsopdracht niet aan de ondernemer gegund wordt, de overeenkomst met de ondernemer wordt ontbonden of de toestemming aan het inzetten van een onderaannemer wordt geweigerd.

    - Integriteitstoets

Om te voorkomen dat de overheid door deze aanbesteding onbedoeld criminele activiteiten faciliteert, wil de provincie gebruik kunnen maken van de Wet Bibob en de daarin geboden mogelijkheid van advies door het Bureau Bibob.

De provincie heeft op grond van de Wet en het Besluit Bibob bij een aanbesteding binnen de sectoren ICT, bouw en milieu de mogelijkheid om het Bureau Bibob (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) te verzoeken advies te geven:

        - voordat een beslissing door de provincie wordt genomen inzake de gunning van de overheidsopdracht;

        - voordat de provincie een beroep doet op de ontbindende voorwaarde in de overeenkomst;

        - ten aanzien van een onderaannemer met het oog op diens acceptatie als zodanig.

Het advies dat het Bureau Bibob op basis van zijn onderzoek zal uitbrengen, geeft de provincie ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om een overheidsopdracht al dan niet aan een ondernemer te gunnen, dan wel een overeenkomst inzake een overheidsopdracht al dan niet te ontbinden, dan wel al dan niet toestemming te verlenen voor inschakeling van een bepaalde onderaannemer. Het advies van het Bureau Bibob kan dus aanleiding zijn voor de provincie om een ondernemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan de aanbesteding.

Daarnaast kan het advies van het Bureau Bibob aanleiding zijn voor de provincie om voorwaarden voor te schrijven voor de gunning en/of tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht. Indien blijkt dat de ondernemer zich niet houdt aan de voorwaarden, zal de provincie in voorkomend geval (alsnog) een beroep kunnen doen op de ontbindende voorwaarde in de overeenkomst, danwel aanvullende voorwaarden stellen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de ondernemer.

De inschrijver aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk te gunnen dient, na ontvangst van de brief met voorgenomen gunning, het volledig ingevulde en ondertekende BIBOB-vragenformulier Aanbestedingen, voorzien van de vereiste bijlagen, in een gesloten envelop naar de provincie Flevoland, postbus 55, 8200 AB Lelystad, op te sturen. De enveloppe dient voorzien te zijn van de tekst: 'Besteknr. 26012-50 BIBOB VRAGENFORMULIER' en 'VERTROUWELIJK’.

PROCEDURESTAPPEN

De Aanbesteder hanteert de volgende procedurestappen:

1.  Uitnodiging (paragraaf 3.1)

2.  Inlichtingen (paragraaf 3.2)

3.  Inschrijving (paragraaf 3.3)

4.  Beoordeling Inschrijvingen (paragraaf 3.4)

5.  Gunning en contractering (paragraaf 3.5)

Alle communicatie dient te geschieden via www.tenderned.nl.

  - Uitnodiging

De uitnodiging is gepubliceerd op de elektronische database van TenderNed

(www.tenderned.nl., conform art. 2.4 t/m 2.9 ARW 2016).

Inlichtingen

    - Algemene inlichtingen

Tot de in de op TenderNed aangegeven datum kunnen ondernemers, uitsluitend via www.tenderned.nl , schriftelijke vragen stellen.

Alle binnengekomen vragen met de bijbehorende antwoorden, alsmede aanvullingen of wijzigingen vanuit de aanbesteder worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een of meerdere nota’s van inlichtingen. De aanbesteder kan in de nota van inlichtingen ook uit eigener beweging nieuwe of nadere informatie opnemen. De nota van inlichtingen Inschrijvingsfase maakt conform art. 2.22.7 ARW 2016 onlosmakelijk onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure en de daaruit voortvloeiende overeenkomst.

De nota van inlichtingen Inschrijvingsfase wordt ter beschikking gesteld via TenderNed.

    - Individuele inlichtingen

Naast de algemene inlichtingenronde kan de ondernemer de aanbesteder gemotiveerd verzoeken om nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd economisch belang die niet worden opgenomen in de nota van inlichtingen Inschrijvingsfase op grond van artikel 2.23 van het ARW 2016.

Een dergelijk verzoek om nadere inlichtingen dient voor de op TenderNed aangegeven datum en tijdstip via www.tenderned.nl te zijn ingediend. Het verzoek, tezamen met de vraag, dient onderbouwd te zijn met redenen m.b.t. de aard van het onderwerp. Indien het verzoek door de aanbesteder wordt gehonoreerd, zal via www.tenderned.nl de vraag individueel beantwoordt worden.

De beantwoording op de gestelde vragen wordt door de aanbesteder aangemerkt als Proces-verbaal van Individuele Inlichtingen. De ondernemer ontvangt geen afschrift van dit proces-verbaal.

De schriftelijke vragen in het kader van individuele inlichtingen, die algemeen worden beschouwd zullen ook met antwoord worden geanonimiseerd en uitgewerkt in de (algemene) nota van inlichtingen Inschrijvingsfase.

Deze nota van inlichtingen Inschrijvingsfase wordt ter beschikking gesteld via de in paragraaf 3.1 genoemde website.

    - Schouw / aanwijs

Een schouw of aanwijzing vindt niet plaats.

    - Tegenstrijdigheden

Tijdens deze aanbestedingsprocedure geldt dat in geval van tegenstrijdigheden in de opgestelde Nota van Inlichtingen en de overige onderdelen van het Aanbestedingsdocument, de Nota van Inlichtingen in rangorde voorgaat op de overige onderdelen van het aanbestedingsdocument.

Indien de Nota van Inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevat, prevaleert een later opgestelde correctie op deze tegenstrijdigheden.

Niettegenstaande bovenstaande rangorde dienen inschrijvers aan de aanbestedingsprocedure de Provincie Flevoland zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van tegenstrijdigheden.

    - Rechtsverwerking

De aanbesteder verwacht een proactieve houding van de Inschrijvers, hetgeen betekent dat de betreffende Inschrijver zelf eventuele onduidelijkheden / onvolkomenheden / tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten zo spoedig mogelijk aan de Aanbesteder moet melden en wel op een zodanig moment dat deze onduidelijkheden / onvolkomenheden / tegenstrijdigheden nog gecorrigeerd kunnen worden. Alle informatieverzoeken en eventuele bezwaren moeten bij aanbesteder worden ingediend conform hoofdstuk 3.2. Dit geldt ook voor correspondentie van juridische deskundigen. Eventuele vertraging die ontstaat door verzending op een andere wijze komt voor rekening van Inschrijver. Na het verstrijken van de uiterste termijn waarbinnen de Inschrijvingen moeten zijn ingediend kunnen de inschrijvers geen bezwaar meer maken tegen eventuele onduidelijkheden / onvolkomenheden / tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten. Derhalve verwerken de Inschrijvers hun recht om na die termijn alsnog bezwaar te maken tegen (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings)recht, voor zover daarvan sprake zou zijn in de aanbestedingsdocumenten en worden de Inschrijvers geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd, zoals onder meer maar niet uitsluitend de Aankondiging, de Aanbestedingsstukken, de Nota van Inlichtingen en de daarin gehanteerde eisen, criteria en beoordelings(- en test)methodiek. De aanbesteder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onduidelijkheden / onvolkomenheden / tegenstrijdigheden in de Aanbestedingsstukken.

De Inschrijver gaat, door het invullen en ondertekenen van het Inschrijvingsbiljet, akkoord met bovenstaande rechtsverwerkingsclausule. Indien de Inschrijver zich niet akkoord verklaart met de bovenstaande rechtsverwerkingsclausule zal de Inschrijving terzijde worden gelegd.

Inschrijvingen

    - Inschrijvingsvereisten

      - De bij de Inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn gesteld in de Nederlandse taal.

Alle bij de Inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver, zoals blijkt uit het uittreksel uit het handelsregister.

      - De Inschrijving is ongeldig indien in de Eigen Verklaringen of in de (daarbij behorende) bewijsmiddelen een gebrek wordt geconstateerd en dit gebrek met toepassing van artikel 2.21.6 van het ARW 2016, niet wordt hersteld.

- Inschrijvingen verlopen enkel digitaal en dienen ingediend te zijn binnen de gestelde termijn zoals vermeld in de planning op het TenderNed platform. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig indienen van zijn Inschrijving. In geval van twijfel over het juist indienen van uw Inschrijving adviseert aanbesteder contact op te nemen met de servicedesk van TenderNed.

- De volgende Inschrijvingsdocumenten dienen bij de Inschrijving volledig ingevuld te worden ingediend en ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver, zoals blijkt uit het uittreksel uit het handelsregister. Van deze documenten zijn in de bijlage van deze Inschrijvingsleidraad formulieren opgenomen.

    - Inschrijvingsbiljet

- De Inschrijving dient te geschieden op het bij deze Inschrijvingsleidraad gevoegde Inschrijvingsbiljet (zie bijlage 4) dan wel op een geheel overeenkomstig daaraan opgesteld biljet.

    - Inschrijvingsstaat

    - Uniform Europees Aanbestedingsformulier (Eigen Verklaring)

- Digitaal in te vullen via Tenderned

    - Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming

- (indien relevant, zie bijlage 2, paragraaf 2.6.5)

    - Verklaring beroep op derden

- (indien relevant, zie bijlage 3, zie paragraaf 2.6.5)

    - Wijze van indiening Inschrijvingen

- De ondernemer moet zijn Inschrijving uiterlijk op de datum en tijdstip in de kluis uploaden op www.Tenderned.nl, als genoemd in de aanbestedingsplanning op Tenderned.

- NB. zorg voor een tijdige Inschrijving, wacht niet tot het laatste moment om te uploaden. De kluis sluit automatisch, het is niet mogelijk om na genoemd tijdstip uw Inschrijving in te dienen.

    - Gestanddoening

De inschrijver dient zijn Inschrijving in afwijking van 2.30.1 ARW 2016 gestand te doen gedurende 2 maanden na de dag waarop opening van de Inschrijvingen heeft plaatsgevonden.

Indien de aanbestedingsprocedure leidt tot een kort geding, dan zal de Inschrijver de Inschrijving gestand doen tot 30 dagen na de uitspraak van de voorzieningenrechter

    - Varianten van de inschrijver

Het indienen van varianten van de inschrijver (artikel 2.28 ARW 2016) is niet toegestaan.

Beoordeling Inschrijvingen

    - Gunningscriterium

De beoordeling van de Inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium ‘Laagste prijs’ conform 2.6.1, sub c., ARW 2016.

Motivering:

De redenen om niet op de Beste Prijs en Kwaliteitverhouding maar op basis van de Laagste Prijs te gunnen is omdat de werkzaamheden dusdanig gedetailleerd zijn omschreven dat er voor inschrijvers weinig tot geen onderscheidend vermogen is anders dan de prijs. De aanbestedende dienst verwacht geen grote verschillen in kwaliteit van Inschrijvers. Het hanteren van andere criteria dan prijs zou onder deze omstandigheden kunstmatig zijn. De aanbestedende dienst acht het derhalve proportioneel om te kiezen voor het gunningscriterium laagste prijs

In de omschreven procedure kunnen op verzoek van de aanbesteder besprekingen plaatsvinden met de inschrijvers ter verduidelijking van de Inschrijving, e.e.a. conform art. 2.33 ARW 2016.

    - Opening van de Inschrijvingen

- Het openen van de Inschrijvingen zal geheel digitaal plaatsvinden. Bij de opening van de kluis mogen geen inschrijvers aanwezig zijn.

    - Geldigheid van de inschrijvingen

De inschrijvingen zullen door de aanbestedingsbegeleider worden gecontroleerd op volledigheid. Inschrijvingen die niet volledig zijn of anderszins niet aan de inschrijvingsvereisten voldoen worden als ongeldig terzijde gelegd.

Gunning en contractering

    - Voornemen tot gunning

Conform het artikel 2.36.5 van het ARW 2016 zal de aanbesteder aan alle inschrijvers het voornemen tot gunning (gunningsbeslissing) mededelen.

    - Opschortende termijn

- Ingeval een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen een standstill termijn van 20 kalenderdagen na de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

    - Gunning

Na verloop van de standstill termijn wordt overgegaan tot gunning van de opdracht.

    - Geschillen

Beslechting van geschillen vindt conform ARW 2016 art. 2.40 Plaats bij de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Midden Nederland.

    - Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat een concreet handelen of nalaten van de provincie in deze

aanbestedingsprocedure in strijd is met:

-	wettelijke bepalingen of met andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden;

-	een of meer van de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie,

non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit;

dan kunt u daarover een klacht indienen bij het klachtenmeldpunt van de provincie.

Uw klacht dient gemotiveerd te zijn en u dient daarbij tevens een voorstel voor een oplossingsrichting te doen.

Het klachtenmeldpunt is te bereiken via: kmpa@flevoland.nl

Klachten over zaken die niet eerst als vraag gedeponeerd zijn in het kader van de Nota van Inlichtingen worden niet in behandeling genomen.

    - Vergoeding aan de inschrijvers

Inschrijvers ontvangen geen Inschrijvingsvergoeding.

Bijlage 1 	Begrippenlijst

| 1 | Generieke termen en definities |  |
| --- | --- | --- |
|  | De aanbesteder respectievelijk Opdrachtgever heeft bij de aanbesteding van deze raamovereenkomst het ARW 2016 en de UAV 2012 van toepassing verklaard. Dientengevolge zijn de termen en definities welke in het ARW 2016 en de UAV 2012 zijn vastgelegd ook van toepassing op alle documenten die in het kader (de aanbesteding) van dit Werk zijn opgesteld. |  |
| 2 |  | Specifieke termen en definities |  |
|  |  | Naast de hierboven beschreven generieke termen, worden de onderstaande termen en definities gehanteerd: |  |
| Aanbestedingswet 2012 |  | Gewijzigde Aanbestedingswet 2012, zoals vastgesteld op 30 juni 2016 Staatscourant nr. 241 |  |
| ARW 2016 |  | Aanbestedingsreglement Werken 2016 |  |
| Combinatie |  | Zie: samenwerkingsverband |  |
| Combinant |  | Een natuurlijke- en/of rechtspersoon die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband. |  |
| Geschiktheidseisen |  | De eisen waaraan de inschrijver dient te voldoen om in aanmerking te komen voor beoordeling op de Gunningscriteria. |  |
| Gunningscriteria |  | De criteria waarop de Inschrijving wordt beoordeeld. |  |
| Inschrijving |  | De schriftelijke aanbieding (offerte) van een inschrijver op de opdracht. |  |
| Inschrijvingsleidraad |  | Document(en) waarin de aanbesteder informatie heeft opgenomen die relevant is t.b.v. het indienen van een Inschrijving. |  |
| Nota van inlichtingen |  | Nota in het kader van de Europese openbare procedure zie artikel 2.22 ARW 2016. |  |
| Proces-verbaal individuele inlichtingen |  | Nota in het kader van nadere inlichtingen in geval van een rechtmatig commercieel belang (zie artikel 2.23 ARW 2016) |  |
| Samenwerkingsverband |  | Natuurlijke- en/of rechtspersonen die zich gezamenlijk als gegadigde aanmelden en/of gezamenlijk een Inschrijving doen. |  |

Bijlage 2 	Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming

Zie bestand “Bijlage 2 Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming.docx”.

Bijlage 3 	Verklaring beroep op derden

Zie bestand “Bijlage 3 Verklaring beroep op derden.docx”.

Bijlage 4 	Inschrijvingsbiljet

Zie raamovereenkomst.

Bijlage 5 	Referentieprojecten.docx

Zie bestand “Bijlage 5 Referentieprojecten.docx”.