Bijlage 12: Toetsingsplan

Inleiding

Deze annex bevat een opsomming van de door de Contractant ter toetsing voor te leggen documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Contractant voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van het Programma van Eisen en deze Overeenkomst, alsmede van specifieke werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden. Tevens wordt het tijdstip aangegeven wanneer bovenstaand ter toetsing dient te worden aangeboden én de criteria en termijnen waarbinnen de Opdrachtgever dient te reageren.

Alle ter toetsing aan te bieden documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum, kenmerk, titel en versienummer.

Begrippen

| Tijdstip | Het tijdstip waarop of waarvoor de Contractant het betreffende document ter toetsing bij de Opdrachtgever dient in te leveren. |
| --- | --- |
| Aantal exemplaren | Het aantal exemplaren van het betreffende documenten dat de Contractant de Opdrachtgever op papier dient overhandigen (analoog). Alle exemplaren dienen identiek te zijn en als origineel te worden gewaarmerkt door de Contractant. Alle als gewaarmerkte originele documenten eveneens in enkelvoud digitaal aanleveren op een digitale datadrager of, op verzoek, via e-mail, voorzien van een begeleidend schrijven. Bij voorkeur de digitale documenten aanleveren in Pdf-formaat, in te lezen met behulp Adobe® Acrobat Reader®. Deze software is te verkrijgen op www.adobe.com. De digitale documenten dienen identiek te zijn aan de analoog toegezonden documenten en moeten voorzien zijn van originele waarmerkingen van de Contractant. |
| Te overleggen gegevens | Een omschrijving van de door de Contractant te overleggen gegevens |
| Criteria | De criteria waaraan de ter toetsing aangeboden documenten dienen te voldoen. Genoemd is de eis of een verwijzing naar eisen. |

Te overleggen gegevens

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

| Tijdstip | 14 dagen voor aanvang van werkzaamheden waarop vergunningen c.a. van toepassing zijn. |
| --- | --- |
| Aantal exemplaren | 1 |
| Te overleggen gegevens | - Verleende vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen. - Eventueel aan de bescheiden gekoppelde eisen. - De aanvraag van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen. |

Verkeersmaatregelen

| Tijdstip | 14 dagen voor aanvang van werkzaamheden waarop vergunningen c.a. van toepassing zijn. |
| --- | --- |
| Aantal exemplaren | 1 |
| Te overleggen gegevens | - Eventueel aan de bescheiden gekoppelde eisen. - De aanvraag van verkeersmaatrelen bij materiaalbureau. |