Annexen

Onderhoud Wegmarkering

Projectnummer:	30010655

| Versie | 1.0 |
| --- | --- |
| Status | Definitief |
| Datum | 23-04-2025 |
| Opgesteld door | Saar Berkemeier |
| Gecontroleerd door | M. Zijlmans |

Inhoud

1.	Annexen	3

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen	3

Annex II	 Planning	4

Annex III	 Acceptatieplan	5

Annex IV	 Toetsingsplan	11

Annex V	 Vrijkomende materialen	14

Annex VI	 Verband met andere werken	15

Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten prijzen, huren en vrachten	16

Annex VIII	Stelposten	17

Annex IX	 Bankgarantie	18

Annex X	  De verzekering	20

Annex XI	 Geschillenregeling	21

Annex XII	Wijzigingen UAV-GC 2025	22

# Annexen

## Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Artikel 1		Door de Opdrachtgever aangevraagde vergunningen

Door de Opdrachtgever worden of zijn de navolgende vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen verkregen:

- Geen

## Annex II		Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen.

Planning:

| Nr. | Onderdeel van het werk | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Einddatum transitiefase | 30 maart 2026 |
| 2. | Uitvoeringsplan | 1 maart 2026 |
| 4. | Jaarplan 2026 | 1 april 2026 |
| 5. | Jaarplan 2027 | 1 april 2027 |

## Annex III		Acceptatieplan

- Inleiding

In deze annex wordt een opsomming gegeven van de door de Opdrachtgever (OG) te accepteren documenten (artikel 12, Basisovereenkomst).

Eisen aan de aan te leveren documenten:

- Alle documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum, kenmerk, titel en versienummer.

- Alle documenten dienen digitaal aangeleverd te worden in een format waarin deze vrij bewerkt kunnen worden (m.u.v. de onderhoudsdocumentatie van leveranciers van onderdelen).

- Alle Documenten dienen op het in het Acceptatieplan genoemde tijdstip door de Opdrachtgever te zijn ontvangen.

In deze annex worden termijnen genoemd waarop de betreffende documenten uiterlijk moeten worden ingediend. Het is de Opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan om de documenten eerder in te dienen. Indien het document niet wordt geaccepteerd, zal Opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar maken onder opgaaf van redenen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden op dat moment in overleg over de nieuw in te dienen datum van het document. De beoordelingstermijn aan de zijde van Opdrachtgever geldt ook voor een eventuele herbeoordeling tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer anders overeenkomen.

  - Begrippen

| Tijdstip | Het tijdstip waarop of waarvoor de Opdrachtnemer het betreffende document bij de Opdrachtgever dient in te leveren. |
| --- | --- |
| Aantal exemplaren | Het aantal exemplaren van het betreffende documenten dat de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op papier dient overhandigen (analoog). |
|  | Alle exemplaren dienen identiek te zijn en als origineel te worden gewaarmerkt door de Opdrachtnemer. Alle als gewaarmerkte originele documenten eveneens in enkelvoud digitaal aanleveren op een digitale datadrager of, |
|  | Op verzoek, via e-mail, voorzien van een begeleidend schrijven. Bij voorkeur de digitale documenten aanleveren in PDF-formaat, in te lezen met behulp Adobe® Acrobat Reader®. Deze software is te verkrijgen op www.adobe.com. De digitale documenten dienen identiek te zijn aan de analoog toegezonden documenten en moeten voorzien zijn van een originele waarmerkingen van de Opdrachtnemer. |
| Te overleggen gegevens | Een omschrijving van de door de Opdrachtnemer te overleggen gegevens. |
| Termijn | De termijn gerekend vanaf de ‘datum van ontvangst’ waarbinnen de OG schriftelijk aan de ON zijn beslissing omtrent de Acceptatie van het document meedeelt. Als datum van reageren door de OG geldt de verzenddatum van het stuk waarin de beslissing van de OG kenbaar wordt gemaakt. |
| Criteria | De criteria waaraan de te accepteren Documenten dienen te voldoen. Genoemd is de eis of een verwijzing naar eisen. |
| Dag(en) | Kalenderdag(en) |

- Ter acceptatie voor te leggen documenten

  - Volmacht vertegenwoordiger opdrachtnemer

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Binnen 7 dagen na opdrachtverlening (conform artikel 3.30.6 ARW 2016) |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | Conform § 2-7 en 2-8 van de UAV-GC 2025, inclusief een kopie van uittreksel Kamer van Koophandel |
| Termijn | 7 dagen |
| Criteria | - volledigheid van de te overleggen gegevens |

  - Volmacht vervanger vertegenwoordiger Opdrachtnemer

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Binnen 7 dagen na opdrachtverlening (conform artikel 3.30.6 ARW 2016) |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | Conform § 2-7 en 2-8 van de UAV-GC 2025, inclusief een kopie van uittreksel Kamer van Koophandel |
| Termijn | 7 dagen |
| Criteria | - volledigheid van de te overleggen gegevens |

  - Zelfstandige hulppersonen

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | 7 dagen voor aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden door zelfstandig persoon |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | Bij een in te schakelen zelfstandig hulppersoon dient te worden vermeld: - naam onderneming, vestigingsadres, postcode, plaats telefoon- en telefaxnummer; - contactpersoon van de onderneming met telefoonnummer; - de taken waarvoor de betreffende persoon of organisatie wordt ingeschakeld; - relevante werkervaring; - een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende verklaring inzake: - zijn inschrijving in het handelsregister; - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging; - zijn vestigingsvergunning of ontheffing indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak; - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer; evenals verklaring omtrent betalingsgedrag afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging; - zijn certificeringen (indien hierom in de aankondiging wordt gevraagd). |
| Termijn | 7 dagen |
| Criteria | volledigheid van de te overleggen gegevens |

  - Bankgarantie m.b.t. realisatie van het werk

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Uiterlijk 14 dagen na datum van opdrachtverlening |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal en 1x analoog |
| Te overleggen gegevens | - Bankgarantie overeenkomstig het model in annex IX - Bankgarantie dient fysiek bij Opdrachtgever te worden ingediend. |
| Termijn | 7 dagen |
| Criteria | - Voldoen aan artikel 17 van de Basisovereenkomst - Overeenkomstig het model in annex IX - Rechtsgeldig ondertekend door vertegenwoordiger borg - Borginstelling betreft een geregistreerde Nederlandse bank of de Nationale Borg - volledigheid van de te overleggen gegevens |

  - Uitvoeringsplan

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Het Uitvoeringsplan voor het jaar 2026 en 2027. Uiterlijk 1 maart 2026 indienen. |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - Alle relevante bescheiden (bijvoorbeeld tekeningen, berekeningen, planningen, rapportages, beschrijvingen, beschouwingen, meetgegevens) met als minimale inhoud hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie. - Hetgeen gesteld in artikel 5 van de Basisovereenkomst - Hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie |
| Termijn | 14 dagen |
| Criteria | Volledigheid van de te overleggen gegevens. De eisen als gesteld in de Vraagspecificatie. |

#### 2.6	Jaarplan (JP)

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Het Jaarplan voor het jaar 2026 en opvolgende jaren: uiterlijk 1 april van betreffend jaar. |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | Alle relevante bescheiden (bijvoorbeeld tekeningen, berekeningen, planningen, rapportages, beschrijvingen, beschouwingen, meetgegevens) met als minimale inhoud hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie. Hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie. |
| Reactietermijn | 21 dagen |
| Criteria | Volledigheid van de te overleggen gegevens. De eisen zoals gesteld in de Vraagspecificatie. |

#### 2.7	Prestatieverklaring

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip / betalingsfrequentie | - vierwekelijks of later (hetgeen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is m.b.t. betalingsregime) |
| Aantal exemplaren | In overleg |
| Te overleggen gegevens | - Verificatierapportage |
| Termijn | 14 dagen |
| Criteria | - volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen gegevens - voldoen aan het tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen betalingsregime - door middel van zijn kwaliteitsborging dient de ON de kwaliteit van het betreffende Werkzaamheden voldoende te hebben aangetoond |
| Opmerking | - na acceptatie krijgt de Opdrachtnemer een prestatieverklaring en kan de Opdrachtnemer een factuur indienen - de Opdrachtnemer dient, ter acceptatie, een voorstel in voor de termijnen |

  - Planningsmanagement,

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde mijlpaaldatum wordt gerealiseerd.

    - Opstellen planning

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | - binnen 14 dagen na opdrachtverlening |
| Aantal exemplaren | Digitaal |
| Te overleggen gegevens | - planning + betaalposten |
| Termijn | - 14 dagen |
| Criteria | - actualiteit - volledigheid van de te overleggen gegevens - de eisen gesteld aan de planning |

    - Opstellen termijnstaat

De Opdrachtnemer dient voor de duur van het Werk een termijnstaat op te stellen die inzichtelijk maakt wanneer welke termijn gepland staan om te worden gefactureerd evenals de hoogte van de verschillende termijnen en de verschillende betaalposten welke onder de verschillende termijnen vallen.

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | - binnen 21 dagen na opdrachtverlening |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - termijnstaat |
| Termijn | 7 dagen |
| Criteria | - volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen gegevens - voldoen aan het tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen betalingsregime - de eisen gesteld aan de termijnstaat (hoofdstuk 1.2.2. Financieel management) |

  - Verkeersmanagement

De Opdrachtnemer dient zijn processen met betrekking tot het verkeersmanagement en de maatregelen te beschrijven in een verkeersmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat verkeersveiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

    - Verkeersmanagementplan

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - verkeersmanagementplan |
| Termijn | - 14 dagen |
| Criteria | - volledigheid van de te overleggen gegevens - de eisen gesteld aan het verkeersmanagementplan |

  - Verifiëren en valideren

Keuren en testen wordt beschouwd als een vorm van V&V. Keurings- en testrapporten worden beschouwd als onderdeel van de V&V-rapportages. In dit kader geldt ook dat een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 een V&V-methode is.

    - Verificatie -en validatieplan (V&V-plan),

De opdrachtnemer dient V&V-plan op te stellen voor de uitvoeringsfase waarin wordt aangegeven hoe het proces van verifiëren en valideren wordt vormgegeven.

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Binnen een maand na opdrachtverlening |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - verificatie- en validatieplan |
| Termijn | - 14 dagen |
| Criteria | - volledigheid van de te overleggen gegevens - de eisen gesteld aan het verificatie -en validatieplan. |

    - Verificatie -en validatierapportage (V&V-rapportage),

De Opdrachtnemer dient een V&V-rapportage op te stellen voor de uitvoeringsfase.

- Voor de uitvoering dient te worden aangetoond of er wordt gedaan aan alle aspecteisen in het contract.

- Voor oplevering dient de Opdrachtnemer op basis van het verzamelde bewijs te beoordelen, vast te

stellen en te verklaren dat aan alle eisen van de Overeenkomst is voldaan

- De V&V-rapportage van de Opdrachtnemer dient altijd actueel te zijn en ten minste de tot dan toe

verrichte verificaties en validaties te bevatten

- Bij oplevering van het Werk dienen de V&V-rapportages te zijn gebundeld tot een V&V-dossier

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Tegelijk met elk verzoek tot prestatieverklaring, tegelijk met verzoek tot aanvaarding. |
| Aantal exemplaren | Digitaal |
| Te overleggen gegevens | - verificatie -en validatierapportages (ontwerp- en uitvoeringsfase) |
| Termijn | - 21 dagen |
| Criteria | - volledigheid van de te overleggen gegevens - de eisen gesteld aan het verificatie -en validatieplan |

  - Opleverdossier

De Opdrachtnemer dient een opleverdossier op te stellen.

Opleverdossier

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Opleverdossier dient na aanvaarding werk te worden verstrekt en voor laatste termijn. |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - opleverdossier |
| Termijn | 14 dagen |
| Criteria | - volledigheid en actualiteit - de eisen gesteld aan het opleverdossier |

2.12	Verzoek tot wijziging

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | - ter beoordeling van opdrachtnemer |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - wijziging |
| Termijn | n.t.b. |
| Criteria | - volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen gegevens, conform UAV-GC 2025 |

2.13     Verbeter- en optimalisatievoorstellen

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor de gewenste uitvoering |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | Het geen gesteld in de Vraagspecificatie |
| Termijn | n.t.b. |
| Criteria | - volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen gegevens, conform UAV-GC 2025 |

## Annex IV		Toetsingsplan

- Inleiding

Deze annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter toetsing voor te leggen documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Basisovereenkomst, alsmede van specifieke werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden. Tevens wordt het tijdstip aangegeven wanneer bovenstaand ter toetsing dient te worden aangeboden én de criteria en termijnen waarbinnen de Opdrachtgever dient te reageren.

Alle ter toetsing aan te bieden documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum, kenmerk, titel en versienummer.

  - Begrippen

| Tijdstip | Het tijdstip waarop of waarvoor de Opdrachtnemer het betreffende document bij de Opdrachtgever dient in te leveren. |
| --- | --- |
| Aantal exemplaren | Het aantal exemplaren van het betreffende documenten dat de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op papier dient overhandigen (analoog). |
|  | Alle exemplaren dienen identiek te zijn en als origineel te worden gewaarmerkt door de Opdrachtnemer. Alle als gewaarmerkte originele documenten eveneens in enkelvoud digitaal aanleveren op een digitale datadrager of, |
|  | Op verzoek, via e-mail, voorzien van een begeleidend schrijven. Bij voorkeur de digitale documenten aanleveren in PDF-formaat, in te lezen met behulp Adobe® Acrobat Reader®. Deze software is te verkrijgen op www.adobe.com. De digitale documenten dienen identiek te zijn aan de analoog toegezonden documenten en moeten voorzien zijn van een originele waarmerkingen van de Opdrachtnemer. |
| Te overleggen gegevens | Een omschrijving van de door de Opdrachtnemer te overleggen gegevens. |
| Termijn | De termijn gerekend vanaf de ‘datum van ontvangst’ waarbinnen de OG schriftelijk aan de ON zijn beslissing omtrent de Acceptatie van het document meedeelt. Als datum van reageren door de OG geldt de verzenddatum van het stuk waarin de beslissing van de OG kenbaar wordt gemaakt. |
| Criteria | De criteria waaraan de te accepteren Documenten dienen te voldoen. Genoemd is de eis of een verwijzing naar eisen. |
| Dag(en) | Kalenderdag(en) |

- Ter toetsing voor te leggen gegevens

  - Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen aangevraagd door de Opdrachtnemer

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | - Minimaal 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden waarop de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en of toestemmingen van toepassing zijn |
| Aantal exemplaren | Digitaal |
| Te overleggen gegevens | - door de Opdrachtnemer aangevraagde vergunningen c.a. |

2.2	Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) plan

VGM plan

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van Uitvoeringswerkzaamheden |
| Aantal exemplaren | Digitaal |
| Te overleggen gegevens | - overall VGM-plan - VGM deelplannen bij uitvoeringswerkzaamheden - opgesteld in overeenstemming met de Arbo-wet |
| Criteria | - volledigheid van de overlegde gegevens |

2.3.	Verzekeringen

2.3.1	Verzekeringen

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Jaarlijks |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal – 1e versie binnen 1 maand na gunning |
| Te overleggen gegevens | - kopie van de door de Opdrachtnemer aangegane verzekeringen zoals bedoeld in de UAV-GC 2025 §39, waaruit het bestaan en de inhoud van de bedoelde verzekeringen blijkt |
| Criteria | - volledigheid van de te overleggen gegevens - polisvoorwaarden algemeen en specifiek diegene die betrekking hebben op de Opdrachtgever als medeverzekerde - de (overige) eisen gesteld aan verzekeringen (Annex X) |

2.4.	Kwaliteitsplan

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - Beschrijving van het kwaliteitsborgingsysteem. - Bewijs van toetsing / instemming van een gecertificeerde instelling met betrekking tot het kwaliteitsborgingsysteem. |
| Termijn | 14 dagen |
| Criteria | - volledigheid en actualiteit |

2.5	Dataoverdracht onderhoud

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Jaarlijks, 1 maand na gereedkomen van de laatste onderhoudswerkzaamheden. |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - ArcGis bestand |
| Termijn | 14 dagen |
| Criteria | - volledigheid en actualiteit |

2.6	Dataoverdracht areaalmutaties projecten

| Onderwerp | Beschrijving |
| --- | --- |
| Tijdstip | Jaarlijks, tegelijk met dataoverdracht onderhoud |
| Aantal exemplaren | 1x digitaal |
| Te overleggen gegevens | - ArcGis bestand |
| Termijn | 14 dagen |
| Criteria | - volledigheid en actualiteit |
| Toelichting | Opdrachtgever zal jaarlijks de meest recente versie van de luchtfoto aan leveren. |

## Annex V		Vrijkomende materialen

Deze annex bevat nadere bepalingen omtrent het omgaan met vrijkomende materialen zoals bedoeld in artikel 8 van de Basisovereenkomst.

Doelstellingen:

De gemeente Tilburg streeft naar een zo hoog mogelijke mate van duurzaamheid, zowel bij het toepassen en hergebruiken van bouwstoffen, alsmede bij de verwijdering van bouw- & reststoffen. De wettelijke kaders worden hierbij onomstotelijk in acht genomen.

Bouwgrondstoffencoördinatie Tilburg (BGC) houdt een centrale registratie bij van alle bouw- & reststoffen, die binnen haar projecten worden toegepast of verwijderd. Ten einde deze registratie sluitend te maken, dient door de opdrachtnemer alle benodigde informatie (incl. documenten) te worden aangeleverd, die zij wettelijk en contractueel verplicht is aan te leveren bij de toepassing en verwijdering van bouw- & reststoffen.

BGC maakt deel uit van de afdeling RUV, en ondersteunt en adviseert de Directie bij de beoordeling van het “plan van aanpak bouw- & reststoffen”, eventueel als onderdeel van de totale beoordeling van de inschrijving. BGC Tilburg houdt een centrale registratie bij van de bouw- & reststoffen, die binnen haar projecten worden toegepast of verwijderd.

Bij zijn "plan van aanpak bouw- & reststoffen" dient Opdrachtnemer gebruik te maken van de formats, zoals meegeleverd als 'Verificatieformulier bouw- & reststoffen', 'PvA B&R template toepassen' en 'PvA B&R template verwijderen'.

Artikel 1.	Vrijkomende materialen

Met betrekking tot het toepassen en verwijderen van bouw- en reststoffen, zie "Randvoorwaarden toepassen verwijderen bouw- en reststoffen".  (Hoofdstuk 3.8 documenten waaraan wordt gerefereerd, nr. 07).

- Vrijgekomen materialen die niet herbruikbaar zijn, vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting. Daarbij de procedure volgen die door het bevoegd gezag is voorgeschreven.

- Tot het vervoeren van niet herbruikbare vrijgekomen materialen naar een (eind)verwerkingsinrichting behoort tevens het afleveren van deze materialen aan de desbetreffende inrichting. De volledige administratie zoals PMV-formulieren en facturering ligt bij de Opdrachtnemer.

- Indien een verwerkingsinrichting kosten in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

Artikel 2.	Uitzonderingen

- De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer en krijgen de volgende bestemming:

| Nr. | Omschrijving vrijkomend materiaal | Afvoeren door | bestemming |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | n.v.t. |  |  |

Indien betreffende vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd door Opdrachtnemer, dient Opdrachtnemer het transport van deze materialen op te nemen in zijn Opdrachtsom.

Informatie

Belangrijke websites: 
- https://meldpuntbodemkwaliteit.nl/
- http://www.niwo.nl/
- https://www.tilburg.nl/ondernemers/milieu/bodeminformatie-ondernemers/ 
- http://www.bouwkwaliteit.nl/
- https://www.bodemplus.nl/

Voor meer informatie omtrent de te gebruiken applicaties wordt verwezen naar: www.thunderbuild.com.

## Annex VI		Verband met andere werken

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de navolgende

werkzaamheden gelijktijdig worden gerealiseerd. Afstemming met projecten in de

openbare ruimte dient plaats te vinden door de Opdrachtnemer:

- Alle voorkomende (onderhouds)werkzaamheden die invloed op het Werk

kunnen hebben.

- Het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden.

- Het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden.

- Het door derden uitvoeren van groentechnische werkzaamheden.

- Het door derden uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

- Het door derden uitvoeren van asfaltreparatiewerkzaamheden.

Werkzaamheden aan openbare ruimte staan vermeld op: http://live.andes.nl/tilburg

Wekelijks wordt de website geactualiseerd door de Opdrachtgever.

## Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten prijzen, huren en vrachten

Deze annex bevat de regeling voor de verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2025 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten zoals bedoeld in artikel 10 van de Basisovereenkomst.

Verrekening vindt plaats conform CBS Grond-, weg- en waterbouw (GWW); Kolom 42/43; inputprijsindex 2015=100

De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten worden jaarlijks gewijzigd conform de volgende regeling:

Indexering vindt plaats op basis voor de jaarlijkse onderhoudskosten zoals opgegeven bij het tekenen van de overeenkomst.

- Indexering vindt plaats vanaf 1 januari 2028  (o.b.v. index 4e kwartaal van voorgaande jaar) ten opzichte van de index van datum van inschrijving. De vastgestelde indexering geldt voor het de gehele verlenging.

## Annex VIII	Stelposten

In deze annex worden de algemene en specifieke stelposten weergeven en de voorwaarden voor het gebruik daarvan.

1. Algemene stelposten

- Stelpost voor andere werkzaamheden dan omschreven in het contract: €30.000

Deze stelpost betreft het onderhoud van varkensruggen tussen rijbanen en fietspaden. De varkensruggen moeten wit gehouden worden om de zichtbaarheid en veiligheid te waarborgen.
Zie bijlage 2 voor het overzicht van de locaties. 

3. Voorwaarden voor het gebruik van stelposten

- Verantwoording: De opdrachtnemer dient vooraf toestemming te verkrijgen van de opdrachtgever voordat een stelpost wordt aangesproken. Na gebruik van een stelpost dient de opdrachtnemer een gedetailleerde verantwoording van de gemaakte kosten te overleggen.

## Annex IX		Bankgarantie

Zoals bepaald in artikel 17 van de Basisovereenkomst is Opdrachtnemer verplicht zekerheid te verstrekken in de vorm van een bankgarantie, ter grootte van 2,5% van de aanbiedingssom voor de realisatie van het Werk.

De ondergetekende	 naam van de borg

gevestigd te	 volledig adres van de borg

hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

De publiekrechtelijke rechtspersoon,

de Gemeente Tilburg, Ruimtelijke Uitvoering

gevestigd te Tilburg,

Postbus 90155 ,

5000 LH Tilburg,

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’,

tot borg voor de richtige nakoming

door	 naam van de Opdrachtnemer

gevestigd te	 volledig adres van de Opdrachtnemer

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’,

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomstnummer, nummer van de overeenkomst

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer uit te voeren:

Werkzaamheden, te weten, korte omschrijving van het werk

zulks tot een bedrag van € waarde van de zekerheidsstelling (art. 17 BO-1), zegge bedrag in letters  Euro.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Basisovereenkomst omschreven verplichtingen, bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, wanneer de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft dat de Opdrachtnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichting op grond van de Basisovereenkomst en van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen ligt voor de verzenddatum van de brief aan de borg

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een dagvaarding, aan de borg is overgelegd dat door hem een Kort Geding in aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West Brabant.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een kort geding als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Rechtbank in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2025 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is uitsluitend gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen vier weken na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats 	plaats van de ondertekening

Datum 	datum van de ondertekening

Borg 	naam van de borg

Handtekening	          handtekening van de borg

## Annex X	 	De verzekering

Artikel 1		Verzekeringen aangegaan door Opdrachtgever

De Opdrachtgever heeft een doorlopende CAR-verzekering, zie "polisvoorwaarden Bouwverzekering" in Vraagspecificatie Deel 0 waaraan wordt gerefereerd. De geldige polisvoorwaarden is te vinden op de website: https://www.tilburg.nl/ondernemers/basisbestek-en-bijlagen/

Artikel 2		Verzekeringen aan te gaan door Opdrachtnemer

De inschrijver dient voldoende verzekerd te zijn tegen bedrijfsrisico's. Voldoende verzekerd wil zeggen, een verzekering tegen bedrijfsrisico's voor een bedrag van minimaal €1.000.000,00 per gebeurtenis dat wordt gedekt door deze verzekering.

## Annex XI		Geschillenregeling

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2025 niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen, maar aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

## Annex XII	Wijzigingen UAV-GC 2025

De UAV-GC 2025 zijn van toepassing met in achtneming van het volgende:

§ 16	Schorsing, ontbinding en opzegging

16-1		In aanvulling op § 16, lid 1 UAV-GC 2025 geldt het volgende: Na het woord "Werkzaamheden" worden de volgende woorden toegevoegd: "geheel of gedeeltelijk".

MOTIVATIE	Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk.

MOTIVATIE	Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk.

§ 24	Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

24-7	Na de eerste zin van §24 lid 7 UAV-GC 2025 tussenvoegen: “Het ontbreken van een geaccepteerd opleverdossier zoals

opgenomen in Vraagspecificatie deel 2 Proceseisen en in Annex III acceptatieplan geldt niet als kleine tekortkoming en leidt tot weigering van aanvaarding van het Werk”.

MOTIVATIE

Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk. Het risico ligt hiermee bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

MOTIVATIE

Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk. Het risico ligt hiermee bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

§ 30	Aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud

30-7	Na de tweede zin van §30 lid 7 UAV-GC 2025 tussenvoegen: “De Opdrachtnemer is verplicht bij de aanvaarding van het

Meerjarig Onderhoud bedienings- en onderhoudsvoorschriften ter Acceptatie aan te bieden”.

MOTIVATIE

Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk. Het risico ligt hiermee bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

MOTIVATIE

Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk. Het risico ligt hiermee bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

§ 33	Betaling

MOTIVATIE

Dit betreft een praktische wijziging die recht doet aan de praktijk.

MOTIVATIE

Dit betreft een praktische wijziging die recht doet aan de praktijk.

33-7	De tekst “4 weken” wordt vervangen door “30 kalenderdagen”.

§ 38	Zekerheidstelling

  - § 38, lid 7 is niet van toepassing.

MOTIVATIE

Het verplicht stellen van zekerheid in genoemde situatie en de gevolgen indien geen zekerheid wordt gesteld is disproportioneel.

MOTIVATIE

Het verplicht stellen van zekerheid in genoemde situatie en de gevolgen indien geen zekerheid wordt gesteld is disproportioneel.

§ 38, lid 8 is niet van toepassing.

§ 40	Intellectuele eigendomsrechten

40-3	§ 40 lid 3, vervalt en wordt vervangen door:

“Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet in geval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren.”

MOTIVATIE

De bepaling dat het opdrachtgever niet is toegestaan het Werk, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren is disproportioneel. Opdrachtgever heeft immers betaald voor het ontwerp.

MOTIVATIE

De bepaling dat het opdrachtgever niet is toegestaan het Werk, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren is disproportioneel. Opdrachtgever heeft immers betaald voor het ontwerp.

§ 42	In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever

42-2	de tekst in regel 6 en 7: “... wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd en ...” vervalt.

MOTIVATIE

De bepaling dat het percentage na het verstrijken van de 14 dagen termijn met 2 zou worden verhoogd is disproportioneel en niet in lijn met de praktijk.

MOTIVATIE

De bepaling dat het percentage na het verstrijken van de 14 dagen termijn met 2 zou worden verhoogd is disproportioneel en niet in lijn met de praktijk.

§ 47	Beslechting van geschillen

  - § 47 wordt aangevuld met lid 6 met de navolgende tekst: “In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de

Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens zijn aanwijzingen voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.”

MOTIVATIE

Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico’s worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

MOTIVATIE

Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico’s worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

  - § 47 wordt aangevuld met lid 7 met de navolgende tekst:

MOTIVATIE

Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico’s worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

MOTIVATIE

Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico’s worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

“Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.”