Protocol voor Ingebruikname

(Bijlage A)

<Project>

| Datum : | <datum> |
| --- | --- |
| Status : | <status> |

| Project : | <beschrijving van de werkzaamheden en of project> |
| --- | --- |
| Datum ingebruikname: | <datum> |
| Locatie : | <locatie van werkzaamheden/project> |

| Functie | Status ondertekening | Paraaf | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Afdelingshoofd VWM <naam> | Goedkeuring |  |  |
| Transitiemanager VWM <naam> | Voor akkoord |  |  |
| Verantwoordelijke objecteigenaar (Beheerder) <naam> |  |  |  |
| Projectverantwoordelijke (IPM team) <naam> | Opsteller |  |  |

Versiebeheer (template)

| Versie | Datum | Auteur | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 29-01-2015 | P. de Wit | Werkversies P. de Wit |
| 0.2 | 14-12-2016 | D.M. Hage | Herziening inhoud D.M. Hage Template versie |
| 0.3 0.4 1.0 1.1 | 09-01-2017 16-10-2017 08-01-2018 27-01-2023 | H.J.J. Koninkx D.M. Hage D.M. Hage Ilonka Bouwknegt | Aangepast D.Hage, G.Neve, H.Koninkx Accordering beheerder Geupdate nav gebruik bij Wantijbrug en andere projectervaringen, meer nadruk op driehoek van samenwerking beheerder-project-VWM en lijst met checkpunten bijgewerkt |

Inhoudsopgave

1	Algemeen	4

1.1	Inleiding	4

1.2	Doel van dit document	4

1.3	Doelgroep	4

2	Projectresultaat	5

2.1	In gebruik te stellen installatie	5

2.2	Omschrijving van de gevolgde aanpak	5

2.3	Afstemming met de beheerorganisatie	5

3	Toetsing (Quick Scan)	6

4	Overdracht ingebruikname	8

4.1	Afspraken	8

4.2	Acceptatie	8

# Algemeen

## Inleiding

Regelmatig worden nieuwe installaties op de Objecten, Verkeerspost of Bediencentrale aangesloten of worden bestaande installaties gemoderniseerd of aangepast naar nieuwe behoeften en functionaliteiten. Deze installaties dienen op een verantwoorde wijze in gebruik te worden gesteld. Hierbij is het van belang dat door de aanbiedende partij aangetoond kan worden of de in gebruik name verantwoord kan plaatsvinden en of de verkeersveiligheid gegarandeerd is.

Door middel van dit protocol wordt het projectresultaat in gebruik gesteld door de uitvoerende partij <naam, organisatieonderdeel> aan de afdeling VWM @@@. Ondertekening van dit protocol door beide partijen houdt in dat het hoofd van VWM @@@ akkoord gaat met het projectresultaat en dit in gebruik neemt.

De beheerder zal zorg dragen voor de instandhouding van dit resultaat in de komende periode. De overdracht van het beheer zal in een daarvoor bedoeld overdrachtsprotocol worden geregeld en valt buiten de scope van dit document.

## Doel van dit document

Dit document regelt de in gebruik name van het projectresultaat die in het  kader van de betreffende projectwerkzaamheden inclusief eventuele aanvullende opdrachten is gerealiseerd.

## Doelgroep

Het document is bedoeld als acceptatiedocument voor de operationele afdeling van het object, verkeerspost of bediencentrale. Gemaakte opmerkingen en of afspraken in dit document, eventueel voor het afwikkelen van restpunten, dienen binnen de overeengekomen termijn te worden afgehandeld.

# Projectresultaat

## In gebruik te stellen installatie

Het in gebruik te stellen object omvat het volgende:

- @@@

- @@@

## Omschrijving van de gevolgde aanpak

<hier een korte omschrijving opnemen m.b.t. de stappen die gevolgd zijn om tot het projectresultaat te komen>

## Afstemming met de beheerorganisatie

<hier de afspraken weergeven die gemaakt zijn met de betreffende beheerorganisaties, zoals Regiobeheerder>

# Toetsing (Quick Scan)

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de toetsing (Quick Scan). De bescheiden t.b.v. van de ingebruikname zijn getoetst en het toets resultaat is weergegeven in onderstaande tabel. <eventueel verder aanvullen>.

| Documenten | Omschrijving en Documentnummers | Aanwezig [J/N/NVT] | Quick Scan |
| --- | --- | --- | --- |
| Programma van Eisen aanwezig | Programma van eisen |  |  |
| Beslisdocumenten: |  |  |  |
| Nazorg/evaluatie afspraken | Document met gemaakte afspraken |  |  |
| Telefoonnummers tbv storingen op bedienlocaties aanwezig | Lijst met telefoonnummers / Quick Reference Card |  |  |
| Afspraken over responstijden bij storingen in bediening | Lijst met afspraken |  |  |
| Zijn er specifieke opleidingen nodig voor het bedienend personeel | Protocol van opleiding |  |  |
| Heeft instructie/opleiding conform opleidingsplan plaatsgevonden | Aanwezigheidslijst/certifi-catenlijst |  |  |
| Is de installatie in de fabriek getest | FAT protocol |  |  |
| Is de installatie op locatie getest | SAT protocol |  |  |
| Is de installatie in samenhang met andere systemen getest | ISAT protocol |  |  |
| Heeft de operator resp. verkeersleider het systeem kunnen testen op goede werking | GAT/SIT-O protocol |  |  |
| Zitten er nog restpunten in de installatie | Lijst met restpunten |  |  |
| Welke afspraken zijn er over de restpunten en is er consensus over oplossing en oplostermijn | Lijst met afspraken over restpunten |  |  |
| Is de bijgewerkte OSBI aanwezig | OSBI + bijlages |  |  |
| Zijn er bedieningsinstructies afgegeven voor de apparatuur | Bijlages OSBI |  |  |
| Zijn er beperkingen t.a.v. het gebruik, c.q. risico’s waar rekening mee gehouden moet worden | Lijst met beperkingen c.q. risico’s en afgestemde beheersmaatregelen |  |  |
| Is er acceptatie van VWM op de restrisico’s uit de Risico Beoordeling v/d Machine | Verzoek tot acceptatie restrisico’s |  |  |

# Overdracht ingebruikname

## Bevindingen & Afspraken

Gezien het resultaat van de evaluatie en de QuickScan dienen nog de volgende punten te worden afgehandeld. (bevindingen)

Hiertoe zijn de volgende afspraken gemaakt:

- <per onderdeel aangeven welke afspraken er zijn gemaakt over de onvolkomenheden en in welk tijdsbestek dit opgelost gaat worden.>

## Acceptatie

Acceptatie heeft plaatsgevonden onder de volgende voorwaarden.

- <hier aangeven of er beperkende voorwaarden zijn waaronder de installatie in gebruik kan worden genomen. Tevens dient in dat geval aangegeven te worden welke risico’s hier aan vast zitten en of dit voor de veiligheid van het verkeer geen gevaar oplevert.>

Handtekening voor akkoord:

Afdelingshoofd VWM

<naam>

……………………………………………………..

datum: …………………………………………

Projectleider

<naam>

……………………………………………………..

datum: …………………………………………….

Beheerder

<naam>

…………………………………………………

Datum:………………………………………..