RWS INFORMATIE -

Integraal Veiligheids Plan (IVP)

| Datum | 30 juni 2025 |
| --- | --- |
| Status | Publicatieversie |

Project: Projectteam IMWS, calamiteiten contracten C1, C6 & C7

Toelichting bij dit document:

- Teksten gemarkeerd door [  ] zijn invoervelden die op meerdere plaatsen in het document terugkomen. Indien op één plek de tekst wordt aangepast worden alle soortgelijke velden direct meegenomen .

- Schuingedrukte tekstvelden zijn algemene invoervelden die verder niet gelinkt zijn.

- Veel maatregelen/afspraken m.b.t. veiligheid zijn waarschijnlijk al vastgelegd in andere documenten. In dat geval volstaat het om een eenduidige, traceerbare en concrete verwijzing naar het brondocument te maken (dus niet enkel refereren aan een geheel systeem/document maar naar de relevante passages/bepalingen binnen het systeem/document.

Colofon

| Documentinformatie |  |
| --- | --- |
| Uitgegeven door | Projectteam IMWS, calamiteiten contracten C1, C6 & C7 |
| Versie | 1.1 |
| Status | Publicatieversie |

| Acceptatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uitgegeven door: |  |  | Paraaf: | Datum: |
| Opsteller: | Gerke Hoekstra |  |  | 12-5-2025 |
| V&G-coördinator: | Erik de Paauw |  |  | 04-6-2025 |
| Vrijgave Technisch manager: | Wopke Kuipers |  |  | 6-6-2025 |
| Vaststelling Project Manager: | Ruben Stolk |  |  | 6-6-2025 |
| Versiebeheer |  |  |  |  |
| Versie | Datum | Reden van uitgifte/wijzigingen |  |  |
| 1.0 | 12-5-2025 | Deze publicatieversie is tot stand gekomen door review en update van de vorige versie van het IVP (2.1, 24-11-2023)) |  |  |
| 1.1 | 04-6-2025 | Deze publicatieversie is tot stand gekomen na review V&G-coördinator |  |  |

Inhoud

Inleiding	5

1	Uitgangspunten en randvoorwaarden	6

1.1	Beleidsverklaring DG	6

1.2	Ambitie en doelen	7

1.3	Gedragsregels voor projectmedewerkers	7

1.4	Relevante veiligheidsdomeinen	7

2	Het project	10

2.1	Reikwijdte en grenzen project	10

2.1.1	Omschrijving van het project	10

2.1.2	Calamiteitenbestrijding waterverontreinigingen	10

2.1.3	Locatie van de werkzaamheden/ kavelindeling	11

2.2	Betrokken partijen	13

2.2.1	Opdrachtgever	13

2.2.2	Projectmanager OG	13

2.2.3	(Coördinerend) Opdrachtnemer(s)	13

2.3	Coördinatoren tijdens de contract- en uitvoeringsfase	13

2.3.1	Coördinator ontwerp/ voorbereidingsfase & uitvoeringsfase:	13

2.3.2	Taken en verantwoordelijkheden V&G-coördinator	13

2.4	Planning van de werkzaamheden	14

3	Maatregelen	15

3.1	Algemeen	15

3.2	Toelichting op de RI&E	15

3.3	Specifieke maatregelen	16

4	Afspraken	17

4.1	Organisatie	17

4.2	Overleggen met de Opdrachtgever	17

5	Wijze van toezicht	19

6	Opleiding en instructie	20

Bijlage A	Definities	21

Bijlage B	Risico Inventarisatie en Evaluatie	23

Inleiding

Dit Integraal Veiligheidsplan voorbereidingsfase (IVP-V) is de invulling van het wettelijk vereiste V&G plan voor arbeidsveiligheid, uitgebreid met de project specifieke veiligheidsdomeinen. Als Opdrachtgever (OG) heeft Rijkswaterstaat de verantwoordelijk om tijdens de contractfase dit IVP:

- Op te (laten) stellen en;

- Beschikbaar te stellen (digitaal) aan eenieder die namens of in opdracht van de opdrachtnemer (ON) werkzaamheden uitvoert;

- Onderdeel te laten zijn van het contractdossier.

Het is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat dat er een actueel IVP ligt voordat op de bouwlocatie fysieke werkzaamheden worden uitgevoerd. Een IVP moet altijd actueel zijn, maar zeker als er werkzaamheden beginnen.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit IVP, het aanvullen en het actualiseren ervan, in ieder geval jaarlijks en wanneer de contractwerkzaamheden daartoe aanleiding geven. In deze gevallen zal de V&G-coördinator namens de opdrachtnemer, in overleg met de V&G-coördinator namens de opdrachtgever, moeten zorgen voor de noodzakelijke afstemming en coördinatie.

Dit IVP is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 1: een beschrijving van de RWS veiligheidsambitie alsmede de project specifieke veiligheidsdoelstellingen en gedragsregels voor projectmedewerkers m.b.t. veiligheid;

- Hoofdstuk 2: een algemene beschrijving van de projectwerkzaamheden, reikwijdte van het project, de betrokken partijen en de verantwoordelijkheden van de V&G-coördinatoren en planning van de werkzaamheden;

- Hoofdstuk 3: toelichting op maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, de van toepassing zijnde veiligheidsdomeinen en top-risico’s daarbinnen;

- Hoofdstuk 4: de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen zoals bedoeld in hoofdstuk 3, o.a. m.b.t. organisatie, overleg en informeren en melden;

- Hoofdstuk 5: de wijze waarop door of namens de opdrachtgever toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

- Hoofdstuk 6: afspraken over voorlichting en instructie die aan de werknemers voor de te verwachten werkzaamheden;

- Bijlage A: Een overzicht van relevante definities;

- Bijlage B (los bijgevoegd): inventarisatie en evaluatie van de risico’s m.b.t. de werkzaamheden waartoe het contract strekt, te weten verwijderen c.q. beperken van verspreiding van drijvende verontreiniging vaarwegen. Overige relevante definities en begrippen zijn in het contract opgenomen.

De Ontwerp RI&E is het fundament van het IVP, of andersom: het IVP is de uitwerking van de Ontwerp RI&E;

Dit IVP is een coördinatiedocument dat periodiek zal worden aangepast en indien wijzigingen in de praktijk daar aanleiding toe geven. Indien volledig ingevuld en correct gebruikt voldoet dit IVP aan de wettelijk vereisten voor een V&G-plan. Doel van het IVP en RI&E is invulling te geven aan de identificatie van project-specifieke risico’s, het benoemen en implementeren van de risico-mitigerende beheersmaatregelen en borgen van afspraken over coördinatie t.a.v. V&G, waaronder afspraken over evaluatie en bijsturing.

Schrijf het IVP bij voorkeur zo dat het ook voor de opdrachtnemer leesbaar en hanteerbaar is, hij moet er tenslotte op voortborduren;

Bedenk: “kan een aannemer hiermee aan de slag?”;

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Beleidsverklaring DG

Ambitie en doelen

Rijkswaterstaat heeft zich gecommitteerd aan een proactieve en integrale aanpak van veiligheidszorg voor:

- Medewerkers en andere betrokkenen;

- Gebruikers van de wegen en de vaarwegen;

- Aanwonenden

- Derden

Deze algemene ambitie is door de opdrachtgever en het projectteam voor dit project vertaald in de volgende project specifieke doelen:

- Nul gewonden, nul doden. Dit geldt voor alle betrokken partijen, waaronder Rijkswaterstaat, (coördinerend)  opdrachtnemer en derden.

- Het uitvoeren en rapporteren over tenminste 1 integrale veiligheids inspectie per maand

- Aantoonbare Actieve betrokkenheid van het senior management van opdrachtgever en opdrachtnemer zijde.

- Een veiligheidscultuur meting score die gedurende het project een toename heeft van tenminste 10% per jaar ten opzichte van de score bij aanvang van de werkzaamheden.

- Nul gewonden, nul doden. Dit geldt voor alle betrokken partijen, waaronder Rijkswaterstaat, (coördinerend)  opdrachtnemer en derden.

- Het uitvoeren en rapporteren over tenminste 1 integrale veiligheids inspectie per maand

- Aantoonbare Actieve betrokkenheid van het senior management van opdrachtgever en opdrachtnemer zijde.

- Een veiligheidscultuur meting score die gedurende het project een toename heeft van tenminste 10% per jaar ten opzichte van de score bij aanvang van de werkzaamheden.

- Nul gewonden, nul doden. Dit geldt voor alle betrokken partijen waaronder Rijkswaterstaat, (coördinerend) opdrachtnemer en derden.

- Het uitvoeren en rapporteren over tenminste 1 integrale veiligheidsinspectie per kwartaal

- Aantoonbare actieve betrokkenheid van het senior management van opdrachtgever en opdrachtnemer zijde

- Een veiligheids-cultuurmeting score die gedurende de looptijd van het contract jaarlijks met tenminste 10% verbeterd

De bovenstaande doelstellingen worden beschouwd als toetsbaar en haalbaar.Voor dit project zijn veiligheidsdoelstellingen vastgesteld die een onderbouwing geven aan de organisatie brede aanpak van Veiligheidsdenken, met Arbo veiligheid in het bijzonder.

De bovenstaande doelstellingen worden beschouwd als haalbaar en toetsbaar

Beschrijf hier de project specifieke veiligheidsdoelstellingen.

Beperk het aantal ambities en doelstellingen.

Maak deze meetbaar (SMART).

Gedragsregels voor projectmedewerkers

Voor dit project gelden de volgende gedragsregels:

- Ik heb een voorbeeldfunctie;

- Ik neem veiligheid altijd mee in mijn werk;

- Ik zorg voor een veilige werkomgeving;

- Ik stop elke klus die niet veilig voelt;

- Ik meld (bijna)ongevallen altijd via 0800-8002 en bespreek deze;

- Ik zorg voor de juiste persoonlijke bescherming (PBM’s).

Relevante veiligheidsdomeinen

Voor dit project zijn hoofdzakelijk de volgende aangekruiste veiligheidsdomeinen relevant:

| ☒ Arbeidsveiligheid | ☒ Elektrische veiligheid |
| --- | --- |
| ☐ Verkeersveiligheid | ☐ Tunnelveiligheid |
| ☒ Nautische veiligheid | ☐ Constructieve veiligheid |
| ☒ Waterveiligheid | ☒ Sociale veiligheid |
| ☒ Externe veiligheid | ☒ Brandveiligheid |
| ☒ Machineveiligheid | ☒ Integrale beveiliging |

Onderstaand de wijze waarop de risico’s in de aangekruiste veiligheidsdomeinen worden beheerst als onderdeel van dit IVP.

Kruis hierboven de relevante veiligheidsdomeinen aan.De definities van bovengenoemde veiligheidsdomeinen zijn opgenomen in Bijlage A.

Per veiligheidsdomein zijn de volgende aandachtspunten (top risico’s) van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voor deze risico’s dienen in het V&G-plan beheersmaatregelen te worden benoemd. Deze risico’s komen terug in de RI&E:

Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid heeft betrekking op: Het beperken van risico’s voor veiligheid, gezondheid en milieu van mensen als gevolg van werkzaamheden.

Top risico’s i.r.t arbeidsveiligheid zijn:

- Vast komen te zitten dan wel verstrikt raken onder water

- Beknelling bij het uitrollen/ uitzetten van zwaar materieel zoals veegarmen of olieschermen

- Eventueel werken onder zware weersomstandigheden

- Te water raken vanaf schip/ ponton object

- Blootstelling aan Chroom 6

Specifiek:

- De (weers)omstandigheden bemoeilijken hulpverlening aan boord en de bereikbaarheid van het vaartuig.

Nautische veiligheid

Nautische veiligheid: het beperken van risico’s voor personen of objecten vanwege transport over de vaarweg.

De werkzaamheden vinden plaats op het bestaande vaarwegennet. De beschikbaarheid van dit netwerk is essentieel voor bereikbaarheid en transport.

Top risico’s i.r.t. Nautische veiligheid zijn:

- Verstoring scheepvaart en opruimproces tijdens ruimen verontreiniging, hinder reguliere beroepsvaart/ stremming scheepvaart.

- Verstoring/vermindering capaciteit van veeg en opruimmaterieel, scheepvaart hindert uitvoering bestrijding.

- Verlies van controle over de werkzaamheden door interne (vb. uitval materieel) en externe factoren (vb. weersomstandigheden).

Dit aspect heeft ook betrekking op het borgen van een veilig gebruik door de professionele en recreatieve vaarweggebruikers.

Waterveiligheid

Voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Voor dit contract vinden er voor genoemd veiligheidsdomein waterveiligheid geen werkzaamheden plaats aan de primaire waterkering of andere watermanagementobjecten. In de RI&E is onder Waterveiligheid de onderwerpen m.b.t. waterkwaliteit opgenomen.

Top risico’s i.r.t. waterkwaliteit zijn:

- Onbeheerste vervuiling en verspreiding door onduidelijke detectie.

- Soortelijke Massa is >1 waardoor verwijdering aan het oppervlak niet effectief genoeg is.

Externe veiligheid

Voorkoming en beperking van risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen langs transportroutes of stationaire installatie.

- Bij het transport van een gevaarlijke stof via weg, water, spoor en/of leiding;

- Binnen een naburige inrichting (fabriek, opslag e.d.) waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het transport van gevaarlijke stoffen over de vaarweg.

Op basis van beschikbare informatie is er bij normaal gebruik, zoals beschreven in de rapportage toetsing realisatiecijfers a/d Risicoplafonds Basisnet uit 2017, niet direct sprake van een risico, echter voor de projectwerkzaamheden is er mogelijk sprake van een toename van risico’s als gevolg van afwijkende transportactiviteiten/ intensiteiten op bepaalde routes. Dit als gevolg van:

- Stremming kunstwerken.

- Toename van vaartuigen in overnachtingshavens of uitwijkhavens t.g.v. stremming of verontreinigingen van het oppervlaktewater.

- Verspreiding van verontreiniging en mengen in slib bij laag water.

Sociale veiligheid

Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor medewerkers van RWS en gebruikers van onze voorzieningen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.

Door het karakter van het werk (snel handelen en vaak onder belemmerende omstandigheden) is bewustzijn noodzakelijk over de speciale situatie waar mensen in komen te verkeren, onder andere:

- 'Confrontatie tussen gebruikers van het verontreinigd gebied en "ruimploegen" aannemer, Verbaal en/of Fysiek geweld tijdens het opruimen.

Integrale beveiliging

Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten.

Top risico’s i.r.t. integrale beveiliging zijn:

- Onbevoegde personen op RWS locaties

Het project

Reikwijdte en grenzen project

Omschrijving van het project

Geef een beschrijving van het project (type werk, aard van de activiteiten, aanleiding voor het project, etc)

Incidentmanagement Water en Scheepvaart (IMWS) is in de huidige Rijkswaterstaatorganisatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RWS-regio’s en de het landelijk organisatieonderdeel Verkeer- en Watermanagement (VWM). IMWS is onder te verdelen in zogeheten incidentdomeinen. Dit zijn:

- De Calamiteitenbestrijding van waterverontreinigingen;

- De IJsbestrijding vaarwegen;

- Bergingen;

- Watermanagement.

Calamiteitenbestrijding waterverontreinigingen

Met de Overeenkomsten Calamiteitenbestrijding waterverontreinigingen en Beheer en Onderhoud materieel wordt per gedefinieerde Kavel één Opdrachtnemer gecontracteerd voor (A) Calamiteitenbestrijding waterverontreiniging, (B) Beheer en Onderhoud van bestrijdingsmaterieel:

A Calamiteitenbestrijding waterverontreinigingen

De scope Calamiteitenbestrijding waterverontreinigingen omvat:

- Ruimen (water-)verontreinigingen

- Bergen kleine objecten (tot +/- 10 ton)

- Borgen en veiligstellen middelgrote objecten (tot formaat zeecontainer/binnenvaartschip)

Waarbij geldt dat de (water-)verontreiniging dan wel het object, welke mogelijk als gevolg van een incident in het water terecht is gekomen of in het water terecht dreigt te komen, een risico vormt voor waterveiligheid, waterkwaliteit of de scheepvaart.

Er wordt onderscheid gemaakt in 1e- en 2e-lijns inzet:

1e-lijns inzet

De 1e-lijns inzet omvat:

De Opdrachtgever stelt vast dat in de eerste fase van de bestrijding van een object, olieverontreiniging of andere drijflaagvormende stof, snelheid geboden is om de verspreiding en de effecten van een verontreiniging tegen te gaan. Onder 1e-lijns inzet wordt verstaan: het team van de Opdrachtnemer dat als eerste Ter plaatse gaat voor de Verkenning & Verificatie, met een voer-/vaartuig dat over een standaarduitrusting beschikt waarmee ook initiële beperkende maatregelen en eventuele kleine ruimingen kunnen worden uitgevoerd. Verkenning & Verificatie dient binnen de Streefwaarde van 1 uur aan te vangen. Voor de opkomst voor beperken en Ruimen van waterverontreinigingen zijn per watersysteem individuele Streefwaarden gesteld.

2e-lijns inzet

De 2e-lijns inzet omvat:

- De inzet van aanvullende middelen wanneer het Incident niet volledig met de 1e-lijns inzet afgehandeld kan worden. Wat de 2e-lijns inzet specifiek inhoudt, is afhankelijk van het Incident. Hiertoe kan ook behoren het inzetten van het RWS-bestrijdingsmaterieel;

- Werkzaamheden (laten) uitvoeren t.b.v. Borgen en veiligstellen welke tevens vanuit Calamiteitenbestrijding waterverontreinigingen noodzakelijk kunnen zijn (duik- en inspectiewerkzaamheden, met in acht name van het ‘Kader veilig werken onder water’, waaronder tevens het onderwater afdichten, pompwerkzaamheden worden gerekend);

- Uitvoeren van Urgente kleinschalige Bergingen (bijvoorbeeld ankers, betonblokken, kleine vaartuigen, etc. tot ± 10 ton) en het tijdelijk Borgen en veiligstellen van objecten tot aan een zeecontainer/binnenvaartschip.

B Beheer en Onderhoud van bestrijdingsmaterieel

Werkzaamheden voor het Beheer en Onderhoud (exclusief aanschaf) waartoe de Overeenkomst strekt betreft het in het Kavel gestationeerde oliebestrijdingsmaterieel van de Opdrachtgever.

Locatie van de werkzaamheden/ kavelindeling

Voor de Overeenkomsten geldt dat Nederland is opgedeeld in diverse Kavels die op basis van samenhangende watersystemen zijn bepaald. De locatie van de werkzaamheden betreft een gedeelte van de waterwegen of objecten op watersystemen genoemd binnen de Kavel van de Overeenkomst. Deze watersystemen onderscheiden zich door de verschillende beperking / opruimstrategieën die benodigd zijn om de waterkwaliteit na een verontreiniging te herstellen. Daarbij wordt van de Opdrachtnemer verwacht rekening te houden met de karakteristieken van de watersystemen welke aanwezig zijn in een Kavel, tot windkracht 6, mits het veilig uitvoerbaar is voor personeel en materieel.Geef hier de locatie van het bouwwerk aan (eventueel aangevuld met een plaatsje). In geval van areaal: geef de areaal grenzen aan.

| Watersysteem | Karakteristieken (niet limitatief) |
| --- | --- |
| Zee | Open zee, getijdenstroming, golfhoogte |
| Getijdengebied | Getijdenstroming, platen, slenken, kwelders en schorren, kwetsbare natuur |
| Meer | Open water, geringe diepte |
| Kanaal | Nauwelijks debiet |
| Rivier | Debiet 0,5m/sec bij lage afvoer tot 1,2 m/s bij hoge afvoer, kribben, uiterwaarden |
| Oever | Keien, zand, damwand, vanaf land te bereiken |
| Kust | Zandstrand, vanaf land te bereiken. Gedeeltelijk verhard (dijken). |
| Haven | Kademuur, monding |

De Kavels zijn als volgt ingedeeld:

Kavel	Gebied

C1 		Zeeuwse Delta;

C2 		Rijkswateren Zuid Holland;

C3 		Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal;

C4 		IJsselmeergebied;

C5 		Waddengebied;

C6 		Rijkswateren Overijssel Gelderland;

C7 		Rijkswateren Brabant Limburg.

Geef een beschrijving van het project (type werk, aard van de activiteiten, aanleiding voor het project, etc)

Incidentmanagement Water en Scheepvaart (IMWS) is in de huidige Rijkswaterstaatorganisatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RWS-regio’s en de het landelijk organisatieonderdeel Verkeer- en Watermanagement (VWM). IMWS is onder te verdelen in zogeheten incidentdomeinen. Dit zijn:

- De Calamiteitenbestrijding van waterverontreinigingen;

- De IJsbestrijding vaarwegen*;

- Bergingen;

- Watermanagement*.

(*Dit IVP behandeld bovenstaande domeinen met uitzondering van IJsbestrijding en Watermanagement..)

Betrokken partijen

Deze paragraaf bevat een overzicht van alle betrokken partijen, die belang hebben bij dit IVP.

Opdrachtgever

| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat |
| --- | --- |
| Naam | Jorrit Nieuwenhuis |
| Bezoekadres | Griffioenlaan 2 |
| Postcode en Plaats | 3526 LA Utrecht |
| Telefoonnummer | 06 27 06 15 46 |
| Email | Jorrit.nieuwenhuis@rws.nl |

    - Projectmanager OG

| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat |
| --- | --- |
|  | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud |
| Naam | Ruben Stolk |
| Bezoekadres | Griffioenlaan 2 |
| Postcode en Plaats | 3526 LA Utrecht |
| Telefoonnummer | 06 11 52 61 72 |
| E-Mail | Ruben.Stolk@rws.nl |

(Coördinerend) Opdrachtnemer(s) 
Vermeld hier de gegevens van de (hoofd)contractant

| Organisatie | Naam |
| --- | --- |
| Naam | Naam |
| Bezoekadres | Adres |
| Postcode en Plaats | Postcode, Plaats |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer |
| Emailadres | Emailadres |

Geef hier een overzicht van de overige actief bij het project betrokken/aanwezige ondernemingen, inclusief ingenieursbureau,  onderaannemers en zelfstandigen, andere RWS-projecten, RWS-beheerders. Geen stakeholders.

Coördinatoren tijdens de contract- en uitvoeringsfase

Coördinator ontwerp/ voorbereidingsfase & uitvoeringsfase:

| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat |
| --- | --- |
|  | Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud |
| Naam | Wopke Kuipers |
| Bezoekadres | Griffioenlaan 2 |
| Postcode en Plaats | 3526 LA Utrecht |
| Telefoonnummer | 06-25005192 |
| Emailadres | Wopke.kuipers@rws.nl |
| V&G ondersteuning | Niek de Jonge (project adviseur integrale veiligheid) Erik de Paauw (Sr V&G Coördinator) |

Rijkswaterstaat mag zelf bepalen wie als coördinator ontwerpfase wordt aangesteld. Hij kan een coördinator binnen de eigen organisatie aanstellen (vaak de Technisch manager) als daar de juiste expertise voor in huis is. Ook kan de opdrachtgever dit uitbesteden aan de ontwerpende partij of hier een externe partij voor aanstellen, zoals de architect of raadgevend ingenieur. Als de ontwerpende en uitvoerende functies door één en dezelfde partij worden vervuld, dan kan deze partij als coördinator optreden.

Een coördinator is in staat de volgende taken te vervullen:

- Weet op te treden vanuit een mandaat

- Kan coördineren, monitoren en entameren.

- Heeft zelf kennis van alle Arbo verplichtingen (theorie) en zicht op de uitvoering daarvan, of weet de aanbevelingen van de Arbo deskundige om te zetten in maatregelen van de eigen (project)organisatie

- Kan een V&G-plan opstellen of op laten stellen, en weet waar het aan moet voldoen

- Heeft affiniteit met het ontwerpproces, is in staat om te participeren in het ontwerpproces, en kan hierover communiceren met de uitvoerende partij

- Heeft zicht op gevaren, verbonden aan werkzaamheden bij doorgaande exploitatie

- Kan een V&G-dossier samenstellen, en weet waar het aan moet voldoen

- Weet te escaleren als het eigen functioneren wordt belemmerd

De coördinatie plicht geldt voor het hele bouwwerk: in het geval er meerdere projecten/partijen werkzaam zijn op hetzelfde bouwwerk/areaal dient dit IVP inzage te geven hoe aan de coördinatie tussen deze projecten, en de aanverwante werkzaamheden, invulling wordt gegeven.

De Opdrachtnemer heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om de V&G coördinator Uitvoeringsfase aan te stellen. Als Rijkswaterstaat moeten wij er op toezien dat diegene is aangesteld alvorens de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan. De naam van de V&G-coördinator uitvoeringsfase zal dus op moment van gunning nog niet bekend zijn maar dient wel voor start van de werkzaamheden te zijn ingevuld.

Taken en verantwoordelijkheden V&G-coördinator

V&G-coördinatoren hebben wettelijk vastgestelde taken. Via het contract zijn de taken van de V&G-coördinatie met betrekking tot de projectwerkzaamheden aan de ON gedelegeerd. Het door de OG opgestelde V&G-plan, bestaande uit dit Integraal Veiligheids Plan (IVP) en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), wordt bij gunning besproken met de ON waarbij deze formeel wordt overgedragen aan de ON. Tijdens dit overleg worden de integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen besproken. De ON wordt geacht de veiligheidsdocumenten IVP en RI&E aan te passen en aan te vullen en binnen 4 weken na opdrachtverstrekking in de vorm van een IVP uitvoering ter acceptatie aan te leveren aan de OG.

| Beoogde aanvang van het contract: Beoogde datum dat werkzaamheden onder dit contract zullen worden beëindigd: | Conform overeenkomst Conform overeenkomst |
| --- | --- |

Planning van de werkzaamheden

Maatregelen

In dit hoofdstuk worden de beheersmaatregelen behandeld waarmee de geïdentificeerde risico’s (bijlage B) worden gemitigeerd. Hoewel het hele IVP een dynamisch document is en geactualiseerd wordt zodra de werkzaamheden daartoe aanleiding geven, geldt dit zeker voor dit hoofdstuk. De verantwoordelijkheid hiervoor berust na gunning bij de uitvoerende partij, de ON.

Algemeen

Deze paragraaf bevat algemene beheersmaatregelen voor alle activiteiten die voortvloeien uit de scope van het contract, die niet voortkomen uit een specifiek veiligheidsdomein, maar dienen te worden ingezet door OG en ON om de veiligheid te borgen:

- Veiligheid is een vast aspect en borging zal plaats vinden op een wijze zoals opgenomen in het IVP Voorbereidingsfase;

- In dit IVP Voorbereidingsfase is de instructie van medewerkers m.b.t. veiligheid een belangrijk onderdeel gezien de risico-vergrotende omstandigheden waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden;

- Tijdens de uitvoering zal OG, afhankelijk van aard en omvang van het contract en de risico’s, toetsen op veiligheid (laten) uitvoeren;

- Veiligheid wordt altijd als agendapunt bij interne overleggen en overleggen met de OG opgenomen.

Veiligheid wordt onder andere geborgd in het volgend door ON op stellen of actueel te houden product:

- Een IVP (V&G plan) uitvoeringsfase, bestaande uit:

- Een V&G plan met daarin verwerkt de acties ter beheersing van risico’s in de veiligheidsaandachtsgebieden;

- Risico Inventarisatie & Evaluatie.Denk bijvoorbeeld aan maatregelen m.b.t.:

- Gezamenlijk calamiteitenplan, met daarin opgenomen concrete afspraken over de communicatielijnen in geval van een calamiteit;

- Hoe om te gaan met de gevaren die voortkomen uit de wisselwerking tussen de bouwwerkzaamheden en de doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

- Contractuele eisen (e.g. VCA**, melden van incidenten).

Check of alle relevante veiligheidsdomeinen zijn meegenomen.

De inhoud van dit hoofdstuk zal deels door Rijkswaterstaat en deels door de Opdrachtnemer worden bepaald.

Leg, indien van toepassing, een relatie met een specifieke contracttekst.

Toelichting op de RI&E

De Risico-inventarisatie en evaluatie omvat een aantal hoofd gebieden, te weten: identificatie en inventarisatie van risico’s voortkomend uit het project / object, een voorstel voor het nemen van mitigerende maatregelen en de beoordeling van de effectiviteit van de maatregel.

De identificatie van de risico’s verbonden aan de werkzaamheden waartoe het contract strekt, heeft bij de OG plaats gevonden door middel van een risico-sessie, vertaling naar- en toets op- de uitwerking van de RI&E-contractfase. Tijdens de sessie zijn de project/object gerelateerde restrisico’s geïdentificeerd en daar waar mogelijk risicobeheersing voorstellen geformuleerd in de vorm van door de ON te nemen maatregelen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een twee ledige aanpak, te weten BTO Keuzes en de Arbeid hygiënische Strategie.

Grotendeels zijn dit maatregelen waarvoor de ON verantwoordelijk is deze toe te passen in de uitvoering. Het resultaat van de voorgestelde beheersmaatregelen wordt zichtbaar onder de E van de RI&E.

De RI&E-contractfase dient als basis voor de door de ON op te stellen RI&E-uitvoeringsfase, die onderdeel dient uit te maken van het V&G-plan van de ON waarin aantoonbaar moet zijn dat er een relatie is met de door OG geïnventariseerde risico’s waarvoor ON passende beheersmaatregelen dient te beschrijven en te nemen.

De RI&E is een levend document, wat door de ON actueel gehouden moet worden. Zie hiervoor de taken en verantwoordelijkheden zoals genoemd in 2.3.4 en 2.3.5.

Toetsing op effectieve beheersing van integrale veiligheidsrisico’s zal plaats vinden in de uitvoeringsfase, bijvoorbeeld door tijdens waarnemingen te verifiëren of de ON de door hem beschreven beheersmaatregelen heeft geïmplementeerd.

In het gehanteerde format van de RI&E zijn onzekerheden/ gevaren gekoppeld aan een van de veiligheidsdomeinen (nader toegelicht in par. 1.4). Sommige gevaren zijn te koppelen aan meerdere veiligheidsdomeinen (bijv. een aanvaring kan gevolgen hebben voor het veiligheidsdomein nautische veiligheid maar eveneens voor het domein arbeidsveiligheid). In het gehanteerde format kan slechts één domein worden ingevuld. Dit laat onverlet dat dus meerdere veiligheidsdomeinen van toepassing kunnen zijn.

Specifieke maatregelen

In de RIE staan een aantal specifieke risico’s en maatregelen beschreven, die hieronder kort worden behandeld. ON dient deze onderwerpen uit te werken als onderdeel van het IVP (V&G plan) uitvoeringsfase.

- Chroom 6; OG informeert ON over materiaal dat verdacht is van CR6 via MARAD. In het contract wordt verwezen naar beheersregime chroom-6 versie 2.0.

- Gevaarlijke stoffen, blootstelling aan (dampen met) CMR stoffen; RWS heeft een proces gemaakt hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld diesel), waarvan de dampen mogelijk blootstelling kunnen opleveren aan CMR stoffen. ON dient dit proces uit te werken of te integreren in eigen processen, zodat geborgd is dat medewerkers beschermt zijn tegen blootstelling aan CMR stoffen.

- Explosie gevaar; ON zal een proces implementeren, om te borgen dat de risico’s m.b.t. explosiegevaar bij het aan boord nemen van geruimd materiaal is geborgd. Dit zal in ieder geval inhouden: vaststellen van de stof en LEL- metingen doen op geschikte momenten en locaties.

- Duiken; duikwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de RWS richtlijn ‘kader veilig werken onder water’.

Afspraken

De volgende afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer -welke ook onderdeel uitmaken van de contractvoorwaarden- zijn van belang voor het borgen van veiligheid voor de uitvoering van werkzaamheden binnen het contract:Beschrijf de wederzijdse afspraken die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen zoals genoemd in hoofdstuk 3. Denk bijvoorbeeld aan:

Organisatie

- De ON stelt een Incident Coördinator aan, die fungeert als de algemene contactpersoon namens de Opdrachtnemer. De Incident Coördinator onderhoudt regelmatige contacten met de OG over de voortgang van de werkzaamheden. De Incident Coördinator is degene die vanuit de ON verantwoordelijk is voor de correcte en veilige uitvoering van de werkzaamheden. De Incident Coördinator is gemachtigd om namens de ON-opdrachten aan te nemen en is inhoudelijk op de hoogte van het proces Bestrijding van verontreiniging van vaarwegen en de werkzaamheden;

- De ON borgt dat binnen zijn organisatie voldoende kennis aanwezig is en blijft met betrekking tot bestrijding van verontreiniging van vaarwegen en de daarmee gepaard gaande risico’s.

Overleggen met de Opdrachtgever

- Het door de OG opgestelde IVP-voorbereidingsfase wordt bij gunning besproken met de ON. De ON vult dit plan aan tot het IVP uitvoeringsfase  en houdt deze actueel gedurende de termijn van de overeenkomst ten behoeve van de veiligheid van de werkzaamheden waartoe de Overeenkomst strekt;

- ON en OG komen voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van het werk samen voor een kick-off om de planning door te spreken en kennis te maken met wederzijdse aanspreekpunten. Vast agendapunt van dit overleg is veiligheid (V&G-dossier). Onderdeel van deze kick-off is ook het borgen van instructie van door ON in te zetten personeel m.b.t. de risicoaspecten en beheersmaatregelen t.b.v. de uit te voeren projectwerkzaamheden;

- Indien gedurende de looptijd van dit contract de ON-werkzaamheden ten behoeve van deze Overeenkomst heeft uitgevoerd, zal er aan het einde van de in onderling overleg vastgestelde periode door de ON en OG een projectoverleg/evaluatiebijeenkomst worden georganiseerd. Vast agendapunt van dit overleg zijn veiligheid en incidenten;

- Bij elke bespreking in het kader van deze Overeenkomst zorgen de ON en OG ervoor dat Veiligheid en Gezondheid wordt geagendeerd. Hierbij komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde:

- Vastgestelde nieuwe risico’s;

- Beheersmaatregelen;

- Overblijvende integrale veiligheidsrisico’s;

- Veiligheidsincidenten en bijna-ongevallen;

- Overige relevante informatie;

- Invulling aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in hoofdstuk 1.4;

- Vereiste aanpassingen naar/ actualisatie van het V&G-plan.

4.3			Informeren en melden

- De ON dient de OG tijdens het reguliere overleg te informeren over het optreden van een veiligheidsincident, onveilige situatie en/of bijna-ongeval;

- De ON dient ernstige ongevallen terstond te melden bij de OG (zowel telefonisch als per e-mail) en de Arbeidsinspectie. Onder een ernstig ongeval wordt hier verstaan: een incident waarbij het slachtoffer is overleden c.q. er sprake is van (een kans) is op blijvend (ook Psychisch) letsel

- Het direct melden is van belang zodat de OG kan besluiten of zij een incidenten onderzoek wil starten. Onderzoek is afhankelijk van de ernst van de situatie en mogelijke gevolgschade.

- De door ON terstond gemelde incidenten dienen door OG in MIR te worden geregistreerd. Het is aan het contractteam om meldingen van incidenten in de MIR-applicatie op intranet van RWS te plaatsen;

- Meldingen moeten rechtstreeks aan de OG worden gedaan. Meldingen die door ON bijv. uitsluitend bij 08008002 worden gedaan en niet bij de OG hebben de kans niet in de MIR (Meldpunt Incidenten  Rijkswaterstaat) te worden geregistreerd. Hierdoor worden deze meldingen niet cyclisch opgevolgd omdat beide meldpunten (0800 en MIR) niet aan elkaar gekoppeld zijn.

- Afspraken over wie, wanneer en waarvoor verantwoordelijk is;De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats;

- Periodiek afstemmingsoverleg;

- Afspraken met betrekking tot het periodiek actualiseren van de Opdrachtgevers RIE en IVP in samenspraak met alle betrokken partijen;

- Escalatieafspraken;

- Uit te wisselen informatie;

- Afspraken over toe te passen gedragsregels;

- Afspraken over te hanteren algemene veiligheidsregels;

- Organisatie rond incidentregistratie en –afhandeling:

  - Sluit aan bij de standaard (MIR) procedure voor incidentregistratie en –afhandeling”;

  - Meldingen van ongevallen aan iSZW via het online formulier (www.inspectieszw.nl) of telefoonnummer 0800-5151.

De inhoud van dit hoofdstuk zal deels door Rijkswaterstaat worden bepaald en deels door de Opdrachtnemer.

Wijze van toezicht

De OG is eindverantwoordelijk voor een veilig areaal en handhaving van de veiligheidshuisregels van het areaal. Tijdens de contractfase geeft de OG invulling aan zijn deel van de V&G-coördinatie onder andere door het opstellen van het IVP en de eerste opzet en invulling van de RI&E.

Na gunning draagt de OG de veiligheidsgegevens in de vorm van de het IVP en de RI&E formeel over aan de ON. In de uitvoeringsfase is ON verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de werkzaamheden en vaststellend dat veiligheidsaspecten uit het IVP (V&G plan) uitvoeringsfase zijn geïmplementeerd.

OG zal tijdens de uitvoering van projectwerkzaamheden veiligheidswaarnemingen uitvoeren. Bij het doen van waarnemingen zal de OG beoordelen, als zijnde verificatie, of de ON de beheersmaatregelen toepast die hij in zijn V&G-plan heeft beschreven en of hij invulling geeft aan de contractuele eisen m.b.t. veiligheid. Tevens hebben de waarnemingen tot doel om de risico’s in het risicodossier van de werkzaamheden scherper in beeld te krijgen. Indien noodzakelijk zal dit worden vertaald naar de RI&E.

- Contractbeheersplan en SCB;

- Veiligheidsrondes (hoe vaak, door wie);

- Safety walks (hoe vaak, door wie);

- Werkoverleggen (hoe vaak, onderwerpen, minimaal aanwezigen);

- Afstemming overleggen (hoe vaak, onderwerpen, minimaal aanwezigen;

- Vereiste veiligheidsrapportages (incidentmeldingen, T-rapportages, voortgangsrapportages);

- De inhoud van dit hoofdstuk zal deels door Rijkswaterstaat worden bepaald en deels door de Opdrachtnemer.

Sluit voor het proces van onderbreken van werkzaamheden en stilleggen van werk zoveel mogelijk aan bij RWS brede afspraken hierover.

Tijdens de voorbereiding van projecten maakt Rijkswaterstaat allerlei keuzes die mogelijk invloed kunnen hebben op de veiligheid tijdens de uitvoeringsfase. Als zodanig heeft Rijkswaterstaat direct invloed op de randvoorwaarden voor veilig werken. Denk aan de beschikbare ruimte om te werken, tijdsdruk, hoeveelheid aannemers die tegelijkertijd aan het werk is op één locatie. De Arbowet noemt dit bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (BTO-keuzes). Bovendien verlangt de Arbowet dat wij als opdrachtgever kunnen verantwoorden waarom we bepaalde keuzes maken, zeker als veiliger alternatieven voorhanden zijn. Een weg dichtgooien is bijvoorbeeld veiliger dan gedeeltelijk open houden.

Als opdrachtgever maken wij met enige regelmaat BTO-keuzes, vaak impliciet of onbewust. Om BTO-keuzes goed op ons netvlies te krijgen, zetten wij een aantal voorbeelden op een rijtje:

- Het uitvoeren van werkzaamheden nabij of op de (vaar)weg bij doorgaande exploitatie

Het stellen van eisen aan de hoge beschikbaarheid van de (vaar)weg voor doorgaande exploitatie in het kader van Minder Hinder verhoogt de kans op aanvaringen en –rijdingen.

- Het uitvoeren van werkzaamheden in een gebied waar gevaarlijke stoffen en materialen aanwezig zijn (bij de realisatie van nieuwe infrastructuur)

De keuze voor een tracé van een nieuwe (vaar)weg waar sprake is van een verontreinigde bodem of niet-gesprongen explosieven introduceert de kans op blootstelling hieraan ten tijde van de realisatie.

- Het stellen van een maximum uitvoeringsduur voor de werkzaamheden

Het opleggen van harde deadlines en boetes bij uitloop van de uitvoeringsduur kan leiden tot grote werkdruk bij werknemers en lange werkdagen, waardoor de kans op ongevallen op de bouwlocatie toeneemt. Dit speelt zeker bij spoedklussen. Het alternatief is om meer tijd beschikbaar te stellen.

- Het combineren van werkzaamheden in een bepaalde tijdsperiode

Het combineren van bijvoorbeeld asfaltwerkzaamheden en maaien in één tijdsperiode lijkt vanuit Minder Hinder bezien positief. Het verhoogt echter ook de kans op aanrijdingen  binnen een krappe werkruimte. Of denk aan een object waar tientallen aannemers tegelijkertijd werkzaam zijn (soms zelfs vanuit verschillende projecten). Hoe drukker de werkplek, des te groter de kans op ongevallen. Het alternatief kan zijn om werkzaamheden na elkaar te laten plaatsvinden.

- Het voorschrijven van technieken, materialen of werkwijzen voor de werkzaamheden

Het stellen van eisen aan de uitvoeringswijze van een project kan de kans verhogen op ongevallen. Elke werkwijze kent risico’s. Door een bepaalde werkwijze voor te schrijven ontnemen we de opdrachtnemer de keus voor een misschien wel een veiliger werkwijze of voor materialen die minder schadelijk zijn voor de gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een eis om in de nacht te werken, terwijl nachtwerk onveiliger is dan dagwerk.

Vanaf de verkenning of de scopebepaling wordt een project gesteld voor dilemma’s waarbij een BTO-keuze voorligt, bijvoorbeeld werken bij doorgaande exploitatie. In elk project kan de afweging van een dilemma anders uitvallen door de omstandigheden. De consequenties op gebied van veiligheidsrisico’s, kosten, hinder et cetera zijn namelijk steeds anders van omvang en context. Er is dus géén recept voor één bepaalde keuze in een dilemma.

De Arbowet schrijft voor dat een opdrachtgever de BTO-keuzes expliciet moet vastleggen en onderbouwen door middel van onderzoeken en rapporten. Echter, de besluitvorming over BTO-keuzes ligt doorgaans op veel verschillende tafels: RWS-Regio, CIV, VWM, PPO of GPO. Het is aan een projectteam om deze keuzes vast te leggen en te onderbouwen in een IVP. De BTO-keuzes bepalen namelijk belangrijke randvoorwaarden en leiden tot specifieke samenlooprisico’s en objectgebonden risico’s welke in een Ontwerp RIE moeten worden geïnventariseerd en beheerst. Het is dus goed mogelijk dat een projectteam op basis hiervan nog eens scherp moet kijken naar bepaalde BTO-keuzes of andere uitgangspunten. Wellicht moet toch meer tijd worden uitgetrokken voor het project of  moeten werkzaamheden worden verplaatst van de nacht naar de dag. Vervolgens gaat het projectteam hierover weer het gesprek aan met bijvoorbeeld een RWS-regio.

De eventuele onderzoeken en rapporten die de onderbouwing vormen van de BTO-keuzes dienen  als bijlagen of middels referenties te worden toegevoegd aan een IVP. Let wel: referenties moeten ook na oplevering van het project vindbaar en raadpleegbaar blijven!

Opleiding en instructie

Onder de verantwoordelijkheid van OG dient RWS-personeel dat regelmatig zelfstandig werken bezoekt, naast de beroepsdiploma’s, in bezit te zijn van een geldige registratie van het VOL VCA examenresultaat, de GPI gevolgd te hebben en in bezit te zijn van de verklaring omtrent het gevolgd hebben van de Veiligheidsinstructie RWS.

Het is de verantwoordelijkheid van de ON om als onderdeel van het V&G-plan de taak-specifieke werkinstructie te borgen en voorlichting te geven aan de eigen werknemers, onderaannemers, personeel van de OG en bezoekers van locaties/ objecten.

Minimale eisen gesteld aan een goede voorlichting:

- De voorlichting en instructie afstemmen op de kennis, kunde en taal van de werknemer;

- De voorlichting en instructie in woord en schrift ter beschikking te stellen in een voor de werknemer begrijpelijke taal;

- De voorlichting en instructie afstemmen op de resultaten en beheersmaatregelen zoals beschreven in de RI&E;

- Aantoonbaar te maken dat de voorlichting en instructie heeft plaats gevonden;

- De voorlichting en instructie aanpassen als gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven;

- Werknemers jonger dan 18 jaar daarbij extra aandacht geven;

- Werknemers wijzen op een gebruiksaanwijzing van arbeids- of persoonlijke beschermingsmiddelen en toezien op het juiste gebruik ervan.

Met betrekking tot opleidingen wordt verwacht dat, op basis van de geïdentificeerde risico’s voor personeel, naast beroeps diplomering,  eisen worden geformuleerd ten aanzien van diploma’s en certificaten die als beheersmaatregel kunnen worden gezien. Hieronder vallen bijvoorbeeld de VCA certificaten, GPI en de VIR.

ON levert een opleidings- en instructie matrix aan in de aanbestedingsfase, die in de uitvoeringsfase wordt geïmplementeerd als deel van het IVP (V&G plan) uitvoeringsfase.

- Definities

| Algemene definities |  |
| --- | --- |
| Veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico’s die kunnen leiden tot letsel of economische of milieuschade |
| Integrale veiligheid | Alle veiligheidsdomeinen van een systeem in samenhang beschouwd, gedurende de volledige lifecycle van een object of een netwerkschakel |
| Risico | Een risico is een onzekere toekomstige gebeurtenis met negatieve consequenties, op het gebied van persoonlijk leed, economische en milieuschade en imagoschade. Onder veiligheidsrisico's worden met name de eerste twee verstaan. Een risico wordt veelal beschreven als product van kans van optreden en gevolg |
| Beheersen van Risico's | Indien het risico niet kan worden weggenomen dient het op een voor RWS acceptabel niveau te worden gebracht. Acceptabel is een op basis van de risicomatrix afgewogen risico. Het restrisico moet expliciet afgewogen worden |

| Definities veiligheidsdomeinen |  |
| --- | --- |
| Arbeidsveiligheid | Het wegnemen van en/of het preventief beheersen van risico's bij de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers van Rijkswaterstaat en door diegenen die voor RWS werken |
| Verkeersveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de weg |
| Nautische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen risico's voor verkeersdeelnemers op de vaarweg en op zee |
| Waterveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van overstromen, wateroverlast en waterschaarste |
| Externe veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen langs transportroutes (weg, water, spoor, buisleiding) of stationaire installatie |
| Machineveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van machines |
| Elektrische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van elektrische installaties |
| Constructieve veiligheid | Het wegnemen van en (proactief) beschermen tegen risico's van bezwijken van een constructie |
| Sociale veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor medewerkers van RWS en gebruikers van onze voorzieningen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte |
| Brandveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van brand |
| Integrale beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten |

| Definities binnen Integrale beveiliging |  |
| --- | --- |
| Fysieke beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van fysiek menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten |
| Informatiebeveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag in de vorm van indringing in de informatiesystemen (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten |
| Bescherming persoonsgegevens | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van onrechtmatig en/of onrechtvaardig gebruik van persoonsgegevens |

- BTO keuzes

Zie bijlage 4a BTO Keuzes

- Risico Inventarisatie en Evaluatie

Zie bijlage 4b Ontwerp RI&E veiligheid

Voeg hier de actuele RI&E toe. Een actuele RI&E is de basis, onmisbaar en essentieel voor de taken van de V&G-coördinator(en). Veel beheersmaatregelen zullen door de Opdrachtnemer zelf worden ingevuld. Let wel dat Rijkswaterstaat de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om erop toe te zien dat bij start uitvoering alle risico’s voldoende worde beheerst door maatregelen.

Beschrijf hoe binnen het project de Ontwerp RI&E wordt opgesteld en wordt geactualiseerd. Zie hiervoor de Instructie Ontwerp RI&E (document 5821  in WW/RWS).

De RI&E dient minimaal de volgende risico’s te bevatten:

- De objectrisico’s: risico’s die verbonden aan het werken aan of aanwezig zijn op of nabij de objecten die onder de projectscope vallen. De gangbare objectrisico’s staan beschreven in het Integraal Veiligheid Dossier van het betreffende object. Deze moeten voor de Ontwerp RI&E project specifiek worden gemaakt, op basis van de onder het project uit te voeren activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan:

  - Aangeven op welke locaties valgevaar is;

  - Aangeven op welke locaties blootstelling aan gevaarlijke stoffen (uitlaatgassen, chemicaliën, asbest, Chroom VI, vervuilde grond) kan plaatsvinden;

  - Aanwezigheid van niet gesprongen explosieven;

  - Locaties met  extra risico voor bedelving, vastraken of vallen;

  - Tekortkomingen of afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, noodhulpmiddelen etc.;

  - werken in beperkte ruimte;

  - Werken onder overdruk;

  - Veiligheid van derden op of naast de bouwplaats, bijvoorbeeld passanten.

- De samenlooprisico’s: specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. Denk aan meerdere partijen tegelijk actief naast of boven elkaar, de inrichting van het bouwterrein, doorgaande exploitatie van (vaar)wegen, raakvlakken met andere projecten.

Let wel: risico’s die in de ontwerpfase kunnen worden voorzien dienen ook in de ontwerpfase te worden opgenomen in de Opdrachtgevers RI&E en te worden gemitigeerd.

De RWS Risicodatabase Veiligheid in projecten bevat een aanzet van veel voorkomende risico’s. Deze risico’s moeten vòòr opname in de Ontwerp RI&E nog project specifiek worden gemaakt.

Rapport toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over het water aan de risicoplafonds Basisnet. Jaar: 2017