# BIJLAGE A - Werkzaamheden projectmanagement

## Fase voorlopig ontwerp

Projectorganisatie

- Het leiding geven aan het ontwerpteam en aan het gebruikersoverleg;

- Bijwonen van stuurgroep-, projectgroep- en afstemmingsoverleggen;

- Het initiëren en coördineren van overleg met externen, waaronder architect en adviseurs;

- Bewaken vergunningen en procedures;

- Verslaglegging.

Projectbeheersing

- Het bewaken van het projectbudget volgens het format van de opdrachtgever;

- Het bewaken en accorderen van facturen;

- Het opstellen en bewaken van de tijdsplanning;

- Het bewaken van de procedures;

- Het bewaken van de projectrisico’s;

- Het bewaken van de project scope;

- Het bewaken van de communicatie;

- Het bewaken van de exploitatiekosten.

Voortgangsrapportage

- Het verzorgen van periodieke voortgangsrapportage volgens het format van de opdrachtgever.

Beslisdocument voorlopig ontwerpfase

- Verantwoording afleggen over de voorlopig ontwerpfase;

- Rapporteren afwijkingen t.o.v. het programma van eisen;

- Het aan de opdrachtgever ter beslissing voorleggen van het voorlopig ontwerp met mogelijke alternatieven;

- Optellen van een stichtingskostenraming;

- Het opstellen van een plan van aanpak voor de definitief ontwerpfase.

Selectie adviseurs

- Adviseren bij de selectie van de overige hoofdadviseurs (adviseur constructie, gebouwgebonden installaties, bouwfysica e.d.).

- Opstellen documenten t.b.v. offerteaanvraag diverse adviseurs en onderzoeken (grondonderzoek, asbestonderzoek, archologie e.d.);

- Het aanvragen van de diverse offerten;

- Het opstellen van nota van inlichtingen;

- Het selecteren en gunningsadvies van de diverse offerten;

## Fase definitief ontwerp

Projectorganisatie

- Het leiding geven aan het ontwerpteam en aan het gebruikersoverleg

- Bijwonen van stuurgroep-, projectgroep- en afstemmingsoverleggen;

- Het initiëren en coördineren van overleg met externen;

- Aansturen adviseurs;

- Bewaken vergunningen en procedures;

- Initiëren en coördineren van diverse onderzoeken en adviezen;

- Verslaglegging.

Projectbeheersing

- Het bewaken van het projectbudget volgens het format van de opdrachtgever;

- Het bewaken en accorderen van facturen;

- Het bewaken van de tijdsplanning;

- Het bewaken van de procedures;

- Het bewaken van de projectrisico’s;

- Het bewaken van de project scope;

- Het bewaken van de communicatie;

- Het bewaken van de exploitatiekosten

- Het indienen van de omgevingsvergunning (architect);

Voortgangsrapportage

- Het verzorgen van periodieke voortgangsrapportage volgens het format van de opdrachtgever.

Beslisdocument definitief ontwerpfase

- Verantwoording afleggen over de definitief ontwerpfase;

- Rapporteren afwijkingen t.o.v. het voorlopig ontwerp;

- Het aan de opdrachtgever ter beslissing voorleggen van het definitief ontwerp met mogelijke alternatieven;

- Optellen van een stichtingskostenraming;

- Het opstellen van een plan van aanpak voor technisch ontwerp  fase.

## Fase technisch ontwerp

Projectorganisatie

- Het leiding geven aan het ontwerpteam en aan het gebruikersoverleg

- Bijwonen van stuurgroep-, projectgroep- en afstemmingsoverleggen;

- Het overleggen, coördineren en bewaken van het vergunningstraject;

- Het coördineren tussen verschillende partijen en overheden.

- Aansturen adviseurs;

- Initiëren en coördineren van diverse onderzoeken en adviezen;

- Verslaglegging.

Projectbeheersing

- Het bewaken van het projectbudget volgens het format van de opdrachtgever;

- Bewaken en accorderen van facturen;

- Het bewaken van de tijdsplanning;

- Het bewaken van de procedures;

- Het bewaken van de projectrisico’s;

- Het bewaken van de project scope;

- Het bewaken van de communicatie;

- Het bewaken van de exploitatiekosten.

- Bewaken vergunningen en procedures;

Voortgangsrapportage

- Het verzorgen van periodieke voortgangsrapportage volgens het format van de opdrachtgever.

Beslisdocument technisch ontwerpfase

- Verantwoording afleggen over de technisch ontwerpfase;

- Rapporteren afwijkingen t.o.v. het definitief ontwerp;

- Het aan de opdrachtgever ter beslissing voorleggen van het technisch ontwerp met mogelijke alternatieven;

- Optellen van een stichtingskostenraming;

- Het opstellen van een plan van aanpak voor de aanbestedings- en uitvoeringsfase.

## Fase aanbesteding

- Het ondersteunen en adviseren van de opdrachtgever voor het bepalen van de procedure;

- Het ondersteunen in het opstellen van de aanbestedingsdocumenten;

- Het coördineren van de aanbesteding voor sloop, bouwkundig en gebouw gebonden installaties, etc.;

- Het beoordelen en het adviseren over de gunning van de aanbesteding.

# Werkzaamheden directievoering

## Fase bouwuitvoering

Projectorganisatie

- Bijwonen van stuurgroep-, projectgroep- en afstemmingsoverleggen;

- Het coördineren tussen verschillende partijen en overheden.

- Aansturen adviseurs;

- Bewaken vergunningen en procedures;

- Initiëren en coördineren van diverse onderzoeken en adviezen;

- Samenstellen uitvoeringsteam;

- Organiseren, voorzitten en notuleren van de bouwvergaderingen;

Projectbeheersing

- Directievoering conform de UAV

- Het bewaken van het projectbudget volgens het format van de opdrachtgever;

- Bewaken en accorderen van facturen;

- Vaststellen definitieve projectplanning;

- Het bewaken van de tijdsplanning;

- Het bewaken van de procedures;

- Het bewaken van de projectrisico’s;

- Het bewaken van de project scope;

- Het bewaken van de communicatie;

- Het bewaken van de exploitatiekosten.

- Adviseren inzake de termijnbetalingen;

- Bewaken van de naleving van contractuele afspraken;

- Beoordelen en aanvragen van aanvullende offertes;

- Uitbrengen advies over meer- en minderwerk

- Managen en vastleggen van meer- en minderwerk;

- Uitbrengen advies over de eindafrekening van het werk;

- Opstellen van de eindafrekening;

- Managen van de noodzakelijke afspraken met overheden en/of overige bouwpartners.

Voortgangsrapportage

- Het verzorgen van periodieke voortgangsrapportage volgens het format van de opdrachtgever.

# Werkzaamheden bouwtoezicht

## Fase bouwuitvoering

- Toezicht houden op de uitvoering;

- Bijwonen werkbesprekingen;

- Bewaken van de veiligheid op de bouwlocatie;

- Communicatie met de school betreffende werkzaamheden;

- Bewaken van de voortgang en de planning;

- Bewaken van de kwaliteit;

- Signaleren van knelpunten;

- Regelen van de voor- en eindoplevering;

- Het aanleveren van een opleverdossier, projectadministratie, revisie en garantiedossier.

## Fase nazorg

- Het coördineren van de verhuizing / inrichting;

- Het adviseren over onderhoud, contracten e.d.;

- Het coördineren van de ingebruikname.

## Diversen

- De projectadministratie;

- Werkzaamheden verband houdende met rechtsaangelegenheden of scheidsgedingen;

- Werkzaamheden verband houdende met inspraakprocedures of bezwaren.