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Inleiding
[bookmark: _Toc210901566]Projectnaam
De Gemeente Groningen, hierna te noemen "de aanbestedende dienst", houdt een aanbesteding conform de Europese niet-openbare procedure om tot het sluiten van een Bouwteamovereenkomst te komen en uiteindelijk tot het contracteren van het werk gedefinieerd als:

"Groningen Spoorkwartier realisatie Zuidplein” 

Op deze aanbesteding is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (hierna ARW 2016), hoofdstuk 3 (Europese niet-openbare procedure), van toepassing.

[bookmark: _Toc189879277][bookmark: _Toc242505141][bookmark: _Toc210901567]Doel Selectieleidraad Aanmeldingsfase
Het doel van de Selectieleidraad is het succesvol kunnen afronden van het aanmeldingsproces waarbij uiteindelijk maximaal vijf (5) partijen uitgenodigd worden voor het doen van een inschrijving op het contract Bouwteam UAV 2012 “Groningen Spoorkwartier realisatie Zuidplein”.

In deze leidraad wordt het verloop van de aanmeldingsfase beschreven. Er wordt inzichtelijk gemaakt aan welke voorwaarden de aanmelding moet voldoen en volgens welke procedure er tot de selectie van de maximaal vijf (5) kandidaat-inschrijvers wordt gekomen.

[bookmark: _Toc210901568]Onderwerp van Aanbesteding
Projectomschrijving

Achtergrond
In het Stationsgebied werkt de gemeente in het project Groningen Spoorzone al een aantal jaar samen met ProRail, de NS en de provincie aan de realisatie van een betere OV-verbinding en een aantrekkelijker station.
In het verlengde daarvan wil de gemeente het hele Stationsgebied de komende 10 tot 15 jaar opnieuw ontwikkelen. Om er een aantrekkelijk en sprankelend stadsdeel als een nieuwe en uitnodigende entree naar de stad van te maken.
Het Stationsgebied wordt begrensd door het Verbindingskanaal, de Hereweg, de Parkweg en het Noord Willemskanaal. De herontwikkeling betreft de zuidkant én de noordkant van het station.

[image: A map of a city
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Figuur 1: projectgebied Spoorkwartier
Aan de zuidzijde van het station is enkele jaren geleden de bestaande bebouwing gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe stadswijk Spoorkwartier. Deze wijk zal zich presenteren als een groene en duurzame stadswijk met een gemengd programma van wonen, werken en ontspannen. Het hart van het Spoorkwartier wordt gevormd door het zuidplein, dat de zuidentree van het Hoofdstation, de Parkweg en de Rivierenbuurt met elkaar verbindt. Dit plein zal een nieuwe verbinding vormen voor fietsers en voetgangers tussen het station en de binnenstad enerzijds, en de Parkweg, Rivierenbuurt en het Stadspark anderzijds.

Realisatie Zuidplein
In aansluiting op project Groningen Spoorzone – de grootschalige aanpassing van Hoofdstation Groningen en omgeving - wordt na de realisatie van de nieuwe voetgangerstunnel onder het station aan zuidzijde een nieuw verdiept gelegen plein gerealiseerd: het zuidplein. Het plein moet niet alleen de verkeersstromen efficiënt afwikkelen, maar ook voldoen aan de ambitieuze standaard die past bij het nieuwe station en de toekomstige ontwikkelingen in het Spoorkwartier. Op dat moment is nog niet bekend hoe de andere delen van het Spoorkwartier eruit zullen zien. De aansluiting op de te ontwikkelen bouwvolumes komt in een later stadium, maar zal al wel doordacht moeten zijn.
De eerste schetsen van het plein en de tijdelijke inrichting van het plein zijn inmiddels gemaakt. In figuur 1-1 is de ligging van het plangebied weergeven 
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AI-generated content may be incorrect.][bookmark: _Toc200014073]Figuur 1‑1 Ligging plangebied zuidplein in Spoorkwartier


Een van de belangrijkste uitgangspunten voor de realisatie van het zuidplein is dat het plein in twee fasen gebouwd wordt, met tussen beide fasen een periode van meerdere jaren. Het huidig project en voorliggende opdracht heeft alleen betrekking op de eerste fase, waarin een plein wordt gerealiseerd waarmee een verbinding voor voetgangers en fietsers tot stand wordt gebracht, aan zuidzijde van het station, tussen de nieuwe onderdoorgang onder het station en de Parkweg ten zuiden van het plein. 
Dit verdiepte gelegen plein wordt omsloten door verticale grondkeringen en voorzien van een waterdichte betonvloer met daarboven een leeflaag ten behoeve van groeiplaatsen bomen, regenwaterafvoer en kabels en leidingen. Boven op deze leeflaag komt een openbare ruimte van hoog niveau, passend bij een hoogwaardige en gastvrije stadsentree met duurzame gebouwen eromheen. 
Het nieuwe Zuidplein wordt een gastvrije entree tot de stad. Bij het ontwerp van het plein pleinen en groenzones staan de menselijke maat en beleving op ooghoogte centraal. Het uitbundig groene karakter zorgt voor een prettige leefomgeving.

Omliggende gebouwen en beide zijtakken aan west- en oostzijde van het plein worden pas in de tweede fase gerealiseerd en vallen buiten de scope van het huidige project.

Conform huidige planning is het projectgebied in het 1e kwartaal van 2026 beschikbaar. Doelstelling is om het plein tussen het Hoofdstation en de Parkweg, uiterlijke 1 januari 2028 op te leveren en open te stellen. 


Doelstellingen zuidplein 
1. Het zuidplein incl. fiets- en loopverbinding naar het station en de fietsenstalling wordt zo snel mogelijk (ingebruikname uiterlijk oktober 2027) gerealiseerd;
2. Het zuidplein wordt het bruisende hart van het Spoorkwartier en vormt samen met de reizigerstunnel een volwaardige stations entree;
3. De beeldkwaliteit van het zuidplein en het station sluiten op elkaar aan;
4. Het zuidplein en het station functioneren als één systeem;
5. De realisatie van het zuidplein is een voorbeeld voor de ambitie en uitstraling voor het Spoorkwartier;
6. Het Zuidplein is samen met de tunnels voor reizigers, interwijkers en fietsers onder het station een (sociaal) veilige route in zowel de bouw- als de gebruiksfase;
7. Er wordt ingezet op een groene en duurzame inrichting van het zuidplein, met veel aandacht voor waterberging, groenvoorzieningen/bomen, klimaatadaptatie en milieuvriendelijke oplossingen.

Raakvlakprojecten
De realisatie van het zuidplein bevindt zich in een complexe en dynamische omgeving waarbij rekening gehouden moet worden met onderstaande raakvlakprojecten:
· Insnijding Emmaviaduct
· Groningen spoorzone
· Sloop woningen Parkweg
In de inschrijvingsleidraad wordt meer informatie verstrekt over deze raakvlakprojecten. Het analyseren van de impact van gelijktijdige werkzaamheden en het oplossen van eventuele conflicterende activiteiten, transportroutes en omleidingsroutes is een opgaven voor in het bouwteam. 

Duurzaamheid
Naast een klimaatadaptief plein zijn er vooraf geen speciale duurzaamheidsambities afgesproken. In het bouwteam wordt gekeken of andere (gemeentelijke) ambities binnen het taakstellend budget een kans maken. 

Aan te besteden opdracht
Onderwerp van de aanbesteding is de bouwteamovereenkomst voor het optimaliseren van het referentie ontwerp (RO) en uitwerken in een technisch Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO), alsmede het nader onderzoeken en voorbereiden van het project in kader van de conditionering en beoogde uitvoering. 

In het bouwteam wordt gefaseerd met naar verwachting drie verschillende uitvoeringsovereenkomsten (onder de UAV 2012) gewerkt. Omwille van tijdwinst (gezien de doelstelling van een snelle opening van het plein met aansluiting op de reizigerstunnel en fietsenstalling), wordt voor deze gefaseerde aanpak gekozen waarbij vooralsnog de onderstaande 3 uitvoeringsovereenkomsten van toepassing zijn:
1. Conditionering terrein  
2. Civieltechnische constructies 
3. Pleininrichting 

De scope van de opdracht, verdeeld in bovenstaande 3 hoofdonderdelen/fases bestaat in hoofdzaak uit: 
1. Conditionering terrein
· afronding veldonderzoeken
· archeologische werkzaamheden
· sanering bovengrond
2. Civieltechnische constructies 
· Bouwkuip (wanden, vloeren, verankeringen etc.)
· permanente waterdichte vloer
· waterkelder en hoofdleidingen 
3. Pleininrichting 
· Infrastructuur
· Verhardingen verblijfsgebied
· Inrichtingselementen en zitelementen
· Openbare verlichting 
· Bomen en groenvoorzieningen	
[bookmark: _Toc210901569]Percelen 
De opdracht is niet onderverdeeld in percelen. Uitgangspunt van het contract is dat er geen verdeling in percelen is gemaakt. Door de diversiteit aan werkzaamheden die (nagenoeg gelijktijdig) moeten worden uitgevoerd, bestaat er een sterke geografische en technische samenhang tussen de uitvoeringswerkzaamheden. Om deze raakvlakken tussen de verschillende componenten te beheersen, coördineren en te optimaliseren is ervoor gekozen deze werkzaamheden binnen de scope samen te voegen. Daarnaast wenst de gemeente de expertise van de markt ook tijdens de ontwerpfase te benutten. Tegelijk worden transactiekosten en apparaatskosten beperkt. 

[bookmark: _Toc210901570]Prijsstelling
Taakstellend budget
Voor de gehele ontwerp- en realisatiefase van het project wordt door de Opdrachtgever in de Inschrijvingsleidraad een taakstellend budget vastgesteld. Dit taakstellend budget zal c.a. €30.000.000 bedragen. In dit bedrag zijn bandbreedtes opgenomen voor in het bouwteam te maken afwegingen, en voor risicoreserveringen. In de inschrijfleidraad wordt een definitief taakstellend budget meegegeven, met een raming op hoofdlijnen waarop het taakstellend budget is gebaseerd. 

Dit bedrag wordt als taakstellend gezien voor alle projectgebonden kosten. Het percentage Algemene Kosten, Winst en Risico (AKWR) is vooraf vastgesteld op 14% in de uitvoeringsfase (incl. eventueel meerwerk), waarvan 10% AK en 4% WR. 

Conform de in paragraaf 1.3 genoemde verdeling in uitvoeringsovereenkomsten wordt dit taakstellend budget in de inschrijvingsleidraad onderverdeeld in onderstaande drie onderdelen. 
1. Conditionering terrein (c.a. 35% van het budget)
2. Civieltechnische constructies (c.a. 50% van het budget)
3. Pleininrichting (c.a. 15% van het budget)	

Let op: Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Het taakstellend budget wordt gezien als maximale waarde van de opdracht. Opdrachtgever is niet verplicht het gehele bedrag uit te geven.	

Bouwteamvergoeding
De Opdrachtnemer ontvangt voor de bijdrage die hij levert binnen het bouwteam, in alle fasen van het gehele project, een Bouwteamvergoeding. De hoogte van deze Bouwteamvergoeding wordt vooraf niet vastgesteld of begrensd. Het is afhankelijk van de daadwerkelijk uitgevoerde taken en de daadwerkelijk geleverde inzet. Diensten zullen deels op basis van werkelijk bestede uren worden vergoed en (voor afgebakende producten) deels op basis van vaste prijs.
Om dit mogelijk te maken stellen Opdrachtnemer en Opdrachtgever na definitieve gunning tijdens een startgesprek in onderling overleg, uurtarieven, regie-onderdelen en vaste onderdelen van de Opdrachtnemer vast. De uurtarieven dienen marktconform te zijn.

[bookmark: _Toc210901571]Aankondiging
Deze aanbesteding is 9 oktober 2025 aangekondigd door middel van een publicatie op de website www.Tenderned.nl.
Bij tegenstrijdigheden tussen de documenten onderling of met de tekst van de aankondiging gaat de tekst in deze selectieleidraad boven die van de bijlagen en de tekst van de selectieleidraad (inclusief bijlagen) boven die in de aankondiging.

[bookmark: _Toc210901572]Documenten
De aanmelding moet gebaseerd zijn op de volgende documenten: 
· Selectieleidraad; 
· De bijlagen bij de Selectieleidraad 
(Bijlagen selectiefase).

Ten behoeve van de bij aanmelding in te dienen documenten zijn de volgende modellen bijgevoegd:
· Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA); 
· Model Aanmeldingsformulier;
· Model A Verklaring omtrent beroep op bekwaamheid (Indien van toepassing);
· Model B Opgave referentieproject + tevredenheidsverklaring.

[bookmark: _Toc210901573]Nadere toelichting contractvorm en aanbestedingsprocedure
De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen het project “Groningen Spoorkwartier realisatie Zuidplein” (hierna te noemen; het Project) uit te voeren binnen een bouwteam. Hierbij zal voor de ontwerpfase een bouwteamovereenkomst worden overeengekomen. In deze fase wordt door partijen gezamenlijk het ontwerp (VO en DO), het uitvoeringsplan, BLVC-plan en de uitvoeringsplanning opgesteld. 
De realisatiefase vindt vervolgens plaats onder de UAV 2012. Gelet op de fysieke scope van de opdracht is de bouwteamovereenkomst zo ingericht dat er geen sprake is van één realisatieopdracht, maar dat vanuit het bouwteam meerdere deelopdrachten verstrekt kunnen worden die vervolgens gefaseerd de realisatiefase in gaan (onder de UAV 2012).

Opdrachtgever kiest onder andere voor deze bouworganisatievorm omdat zij de (uitvoerings-) kennis en expertise van de markt in deze opdracht optimaal wenst te benutten en op het juiste moment in te zetten, ook al tijdens de ontwerpfase. Hiermee wordt beoogd een uitvoerbaar ontwerp te krijgen, raakvlak- en omgevingsrisico’s te minimaliseren, duurzaamheidsambities te verkennen en waar mogelijk in te vullen en optimalisaties te verzilveren. Daarnaast is er in deze vorm ruimte om gezamenlijk de risico’s te onderzoeken en mitigeren, om daarna tot een evenwichtige risicoverdeling te komen. Ook biedt het ontwerpproces ruimte om op basis van een iteratief proces tussen de gemeente, adviseurs en de aannemer tot een gedragen ontwerp en uitvoeringsplanning te komen en daarbij eventuele alternatieve oplossingsrichtingen gezamenlijk te verkennen. Om deze redenen contracteert Opdrachtgever voor zowel het ontwerp als realisatie van de projectopgave één aannemer. 
 
De concept bouwteamovereenkomst wordt opgesteld conform Modelovereenkomst Bouwteam DG 2025 met als toevoeging addendum juli 2013 van de gemeente Groningen op de DNR 2011. De concept bouwteamovereenkomst zal verstrekt worden bij de uitnodiging tot inschrijving.

De aanbestedende dienst organiseert een aanbesteding volgens de Europese niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie) conform hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016).

De aanbestedingsprocedure kent 2 fasen: 

Fase 1: De Selectiefase. 
De aanbestedende dienst wil door middel van een openbare selectieprocedure belangstellenden uitnodigen zich als gegadigde aan te melden voor de aanbesteding van dit project. 
De aanbestedende dienst is voornemens het aantal gegadigden dat deelneemt aan de Inschrijffase te beperken tot maximaal 5 inschrijvers. 

Fase 2: De Inschrijvingsfase 
Resultaat: Gunning bouwteamovereenkomst

Na gunning is de volgende fasering voorzien: 

Fase 3: De bouwteamfase/ontwerpfase 
Resultaat: Opleveren VO en DO incl. overige benodigde voorbereidingswerkzaamheden

Fase 4: De realisatiefase (per deelopdracht)
Resultaat: Uitvoering tot en met oplevering per deelopdracht

Aanvullende informatie
In onderstaand figuur is het proces op hoofdlijnen geschetst. 
[image: ]
Figuur 2; Processchema

Toelichting aanbesteding (Bouwteamfase)
Door middel van onderhavige aanbestedingsprocedure wordt in eerste instantie een aannemer gecontracteerd voor alleen de bouwteamfase die de voorbereiding van de realisatiefase (middels meerderde deelopdrachten) tot doel heeft. Het resultaat van de bouwteamfase is per deelopdracht een aannemingsovereenkomst (onder de UAV 2012) voor de realisatiefase. Bij gunning van de bouwteamfase worden de aannemingsovereenkomsten voor de realisatiefase dus nog niet gegund. De opdrachtgever heeft de intentie om de realisatiefase middels deelopdrachten op te dragen aan deze aannemer. Zoals weergegeven in bovenstaand processchema dienen opdrachtgever en aannemer per deelopdracht eerst overeenstemming te bereiken over de aannemingsovereenkomst. 

Toelichting uitvoering Bouwteamfase 
In het bouwteam wordt gezamenlijk door de opdrachtgever en de aannemer het huidige Referentieontwerp nader uitgewerkt en geoptimaliseerd waarbij getrapt wordt toegewerkt naar eerst een Definitief Ontwerp en daarna een Uitvoeringsontwerp met bijbehorende werkomschrijving en/of bestek. 
Beide worden onderdeel van de bovengenoemde aannemingsovereenkomst en afgestemd op de specifieke deelopdracht. Zowel de opdrachtgever als de adviseur van de opdrachtgever als de aannemer brengen hun deskundigheid in het bouwteam in om zodoende op een efficiënte manier het project zoals omschreven in paragraaf 1.4 te realiseren, waarbij voldaan wordt aan de gestelde doelen en contractuele kaders. 

Toelichting faseovergang van bouwteamfase naar realisatiefase 
Zoals al aangegeven heeft de aanbestedende dienst de intentie om de aannemer de realisatie van het Project uit te laten voeren. De aannemer zal als eerste en voorlopig enige de gelegenheid krijgen een aanbieding te doen voor de realisatie van het Project, al dan niet via deelopdrachten. 

In het geval opdrachtgever en aannemer overeenstemming bereiken over de aannemingsovereenkomst en de bijbehorende prijs voor een deelopdracht, dan zal aannemer de vervolgopdracht krijgen voor het realiseren van (een deel van) het Project. In bovenstaand processchema is dit moment aangeduid als “Gunning van de aannemingsovereenkomst deelopdracht”. In het geval deze overeenstemming niet wordt bereikt, behoudt opdrachtgever het recht om voor het Project/de deelopdracht op basis van de aannemingsovereenkomst en de daarbij behorende ontwerpen en andere documentatie en resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden een andere partij te contracteren. 

Belangrijk aandachtspunt:
De gemeente Groningen is niet gehouden over te gaan naar de realisatiefase ondanks dat de bouwteamfase succesvol is verlopen. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, is de gemeente Groningen gerechtigd de overeenkomst (gedurende de bouwteamfase) te beëindigen. Ditzelfde geldt ten aanzien van de deelopdrachten. Overeenstemming over één of meerdere deelopdrachten leidt niet tot verplichting om de resterende werkzaamheden ook op te dragen aan de aannemer. De aannemer zal dan worden betaald voor alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de hij ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht. De gemeente Groningen heeft het eigendom van de reeds opgestelde documenten en mag deze documenten gebruiken indien de realisatiefase op een later moment alsnog afzonderlijk wordt aanbesteed.


Toelichting realisatiefase 
De realisatiefase van het Project wordt op basis van de voorwaarden van de UAV 2012 gedaan. Als basis voor de realisatie dienen de overeengekomen aannemingsovereenkomsten per deelopdracht.
[bookmark: _Toc210901574]Wachtkamerovereenkomst
Op deze aanbesteding is een wachtkamerconstructie van toepassing. Op basis van de beoordeling van de Inschrijvingen in de Inschrijvingsfase ontstaat een rangorde van Inschrijvers. De Inschrijver die als tweede in ranking is geëindigd, wordt in de wachtkamer geplaatst. Er zal met deze Inschrijver een wachtkamerovereenkomst worden gesloten. De in de leidraad genoemde gestanddoeningstermijn van de Inschrijving zal aangehouden moeten worden gedurende een periode van 9 maanden na inwerkingtreding van de wachtkamerovereenkomst. De ingangsdatum van deze overeenkomst is gelijk aan die van de bouwteamovereenkomst.

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om, in geval van voortijdige afbreken van de opdracht met de beoogde opdrachtnemer (ranking 1), deze alsnog te gunnen aan de als tweede gerangschikte Inschrijver, overeenkomstig diens Inschrijving. 

De aanbestedende dienst kan ook besluiten geen gebruik te maken van de wachtkamerconstructie.

[bookmark: _Toc210901575]Coördinatie en rol- en taakverdeling binnen het bouwteam
De opdrachtgever geeft algemeen leiding aan het bouwteam, maar de coördinatie van de werkzaamheden ligt bij de aannemer. Daarom is het van belang dat de opdrachtnemer uitstekend in staat is de samenwerking op te zoeken met meerdere partijen en daarin alle belangen mee te nemen. 

In het bouwteam zijn zowel de aannemer als opdrachtgever gezamenlijk verantwoordelijk voor de nadere uitwerking en optimalisatie van het Referentieontwerp naar een VO en DO, waarbij partijen efficiënt en effectief samenwerken. 
Dit vraagt om gezamenlijke en duidelijke waarden, maar ook duidelijke vastlegging van taken en verantwoordelijkheden. 

De taakverdeling in het bouwteam is op hoofdlijnen als volgt:
1. De opdrachtgever is besluitvormend en draagt de eindverantwoording voor het integrale Voorlopig Ontwerp (VO) en de daarin gemaakte ontwerpkeuzen. 
Het ontwerp komt in gezamenlijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand middels een budget gestuurd en expliciet ontwerpproces. Opdrachtnemer is hierbij verantwoordelijk voor de engineering, opdrachtgever toetst;
2. De opdrachtnemer is besluitvormend en draagt de eindverantwoording voor het Definitief Ontwerp (DO) van de civiele constructies (t.b.v. uitvoeringsovereenkomst 2) en de daarin gemaakte ontwerpkeuzen. 
Het ontwerp komt in gezamenlijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand middels een budget gestuurd en expliciet ontwerpproces. Opdrachtnemer is hierbij verantwoordelijk voor de engineering, opdrachtgever toetst;
3. De opdrachtgever is besluitvormend en draagt de eindverantwoording voor het Definitief Ontwerp (DO) van de pleininrichting (t.b.v. uitvoeringsovereenkomst 3), de daarin gemaakte ontwerpkeuzen en afstemming met de toekomstige beheerders. 
Het ontwerp komt in gezamenlijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand middels een budget gestuurd en expliciet ontwerpproces. Opdrachtgever is hierbij verantwoordelijk voor de engineering, opdrachtnemer toetst;
4. De opdrachtnemer is, middels het aanstellen van een integrale ontwerpleider, verantwoordelijk voor de integraliteit tussen de civiele constructies en de pleininrichting (onderbouw versus bovenbouw). De rol van de ontwerpleider is voornamelijk het bewaken van de integraliteit van de ontwerpen (stedenbouwkundig en technisch) en de kwaliteit van het geheel. De ontwerpleider signaleert knelpunten, het oplossen van die knelpunten ligt bij de ontwerpende partij. In eerste instantie is dat Opdrachtgever voor het stedenbouwkundig ontwerp, en Opdrachtnemer voor het technisch ontwerp. 
5. De opdrachtnemer neemt inhoudelijk het voortouw in het bouwteamproces en is ook de partij die de ontwerpen en bijbehorende contractdocumenten (bestek, werkomschrijving) opstelt en zorgdraagt voor voldoende capaciteit voor deze activiteiten en producten;
6. De opdrachtnemer en opdrachtgever dragen in overleg zorg voor benodigde vergunningen;
7. De opdrachtnemer en opdrachtgever dragen beide zorg voor tijdige en geschikte capaciteit en expertise;
8. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige besluitvorming;
9. De opdrachtgever is in de bouwteamfase (voorbereiding) verantwoordelijk voor de omgevingscommunicatie. De bouwcommunicatie valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer in afstemming met de opdrachtgever;
10. De opdrachtgever brengt (gebieds)kennis en ervaring in, verzorgt de verbinding met stakeholders en (eind)beheerder(s) en werkt actief mee aan de totstandkoming van de producten;
11. De opdrachtnemer draagt zorg voor het inbrengen van ontwerp- en uitvoeringskennis in de ontwerpfase.

De deelnemers in het bouwteam zijn namens de opdrachtgever: in ieder geval de project-/contractmanager, omgevingsmanager en technisch manager, hierbij flexibel ondersteund door o.a. de landschapsarchitect, adviseurs op het gebied van verkeer, verhardingen, groeiplaatsen bomen, groenvoorzieningen, openbare verlichting en toekomstige beheerders. 
Per fase kunnen vraag gestuurd specialisten worden toegevoegd. De projectmanager van de opdrachtgever is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan ambtelijk opdrachtgever.

  
[bookmark: _Toc210901576]Informeren en inlichtingen 
[bookmark: _Toc210901577]Inhoudelijk
De gehele selectie- en inschrijvingsprocedure zal in de Nederlandse taal worden gevoerd zowel in woord als in geschrifte.

[bookmark: _Toc210901578]Aanbestedende dienst
De Gemeente Groningen, namens deze:
De Afdeling Stadsingenieurs van de Gemeente Groningen.

Contactpersoon: Emma Kooij

Postadres
Postbus 7081
9701 JB GRONINGEN
Bezoekadres
Gedempte Zuiderdiep 98 te Groningen

[bookmark: _Toc210901579]Informatie-uitwisseling
De aanbestedingsprocedure verloopt geheel digitaal. Dit betekent:
•	dat vragen en opmerkingen over de inhoud van de aanbestedingsdocumenten aan de orde gesteld moeten worden via TenderNed;
•	dat de Nota(‘s) van Inlichtingen gepubliceerd worden op TenderNed;
•	en dat de gegadigde/inschrijver zijn aanmelding/inschrijving tijdig indient via TenderNed.
Het is niet toegestaan op andere wijze dan hierboven beschreven, informatie bij de aanbestedende dienst te verkrijgen over deze aanbesteding.

[bookmark: _Toc210901580]Inlichtingen
[bookmark: _Toc210901581]Algemene inlichtingen (3.25 ARW 2016)
Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 3.25 van het ARW 2016 kunnen uitsluitend worden verkregen via TenderNed. Via het dashboard van deze aanbesteding kunt u deze functionaliteit activeren.

Vragen kunnen onder vermelding van het contractnummer en de bijhorende projectnaam tot op het in hoofdstuk 3 genoemde data en tijdstip worden ingediend. 

De vragen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
•	de vraag dient helder en duidelijk te zijn geformuleerd;
•	per vraag “één vraag” stellen;
•	de vraag dient een referentie te bevatten naar de datum, paragraaf, bladzijde en alinea van het inschrijvingsdocument waarop de vraag betrekking heeft;
•	de vragen dienen te worden ingediend volgens de opmaak welke door TenderNed wordt gehanteerd;
•	het indienen van een (verzamel-)overzicht van vragen/inlichtingen via de functionaliteit ‘Berichten’ is niet toegestaan. Deze zullen terzijde worden gelegd.

Deze vragen zullen geanonimiseerd worden beantwoord in de vorm van Nota('s) van Inlichtingen die als integraal onderdeel van de Overeenkomst worden beschouwd. 
Deze Nota(’s) van inlichtingen wordt(en) op de in de aankondiging aangegeven datum(data) gepubliceerd op www.TenderNed.nl.
Deze selectieleidraad en de bijbehorende documenten zijn met zorg samengesteld. Mocht een gegadigde hierin desondanks onduidelijkheden en/of onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden aantreffen, dan wel redelijkerwijs kunnen aantreffen, dan wel anderszins vragen hebben over of bezwaren hebben tegen de procedure en/of de opdracht, dan dient de gegadigde de aanbestedende dienst daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen, ter gelegenheid van de inlichtingenronde, zoals hiervoor bedoeld. 

Maakt de gegadigde van de geboden mogelijkheden geen gebruik, dan komt dit voor risico van gegadigde en mogen zowel de aanbestedende dienst als de overige gegadigden er gerechtvaardigd van uitgaan dat de gegadigde over/tegen de procedure en/of de opdracht geen vragen en/of bezwaren heeft. Het eerst na aanmelding aan de orde stellen van bezwaren en/of onduidelijkheden leidt (op grond van rechtswerking) tot niet ontvankelijkheid voor wat betreft die bezwaren en/of onduidelijkheden.
[bookmark: _Toc210901582]Individuele inlichtingen met gerechtvaardigd economisch belang (3.26 ARW 2016)
Ingeval gegadigde/inschrijver in het kader van paragraaf 2.4.1 een vraag heeft waarvan hij om redenen van een gerechtvaardigd economisch belang niet wil dat die vraag beantwoord wordt in de Algemene Nota van Inlichtingen als bedoeld in paragraaf 2.4.1, handelt hij als volgt.

Gegadigde dient bij indiening van die vraag (op het uiterste termijn als bedoeld in hoofdstuk 3) duidelijk kenbaar te maken dat het een "individuele vraag met gerechtvaardigd economisch belang" betreft.
Daarmee doet gegadigde/inschrijver automatisch op de voet van artikel 3.26 van het ARW 2016 aan aanbestedende dienst het verzoek om zijn vraag niet te beantwoorden in de Algemene Nota van Inlichtingen als bedoeld in paragraaf 2.4.1 gegadigde dient daarbij een motivering te voegen waarom hij van oordeel is dat beantwoording van die vraag in de Algemene Nota van Inlichtingen als bedoeld in paragraaf 2.4.1, schade zal toebrengen aan zijn gerechtvaardigde economische belangen.

Aanbestedende dienst zal vervolgens naar eigen inzicht en op basis van de door gegadigde/inschrijver verstrekte motivering beoordelen of het verzoek van inschrijver gerechtvaardigd is. 

Indien aanbestedende dienst het verzoek van gegadigde/inschrijver honoreert, beantwoordt aanbestedende dienst de betreffende vraag in een Individuele Nota van Inlichtingen uitsluitend richting de desbetreffende gegadigde/inschrijver.

Indien aanbestedende dienst evenwel van oordeel is dat beantwoording van die vraag in redelijkheid geen schade toebrengt aan de gerechtvaardigde economische belangen dan wel dat de beantwoording van die vraag thuishoort in de Algemene Nota van Inlichtingen, zal aanbestedende dienst de desbetreffende gegadigde/inschrijver daarvan op de hoogte stellen. De gegadigde/inschrijver heeft dan de keus de vraag terug te trekken of aanbestedende dienst toe te staan de vraag te beantwoorden in de Algemene Nota van Inlichtingen. Reageert gegadigde/inschrijver daarop niet tijdig dan impliceert dat dat gegadigde/inschrijver aanbestedende dienst toe staat de vraag te beantwoorden in de Algemene Nota van Inlichtingen. Aanbestedende dienst is ter zake op generlei wijze aansprakelijk jegens gegadigde.






[bookmark: _Toc210901583]Planning
[bookmark: _Toc210901584]Planning
Voor onderhavige aanbesteding geldt de planning zoals opgenomen in de publicatie op www.Tenderned.nl. Per fase zijn de verschillende stappen beschreven. 

	[bookmark: _Hlk127343712]Fase
	Omschrijving

	Door

	Datum of periode
	Tijdstip

	Fase 1
	SELECTIEFASE

	

	Publiceren aankondiging van de opdracht op TenderNed.
	aanbestedende dienst
	Donderdag 9 oktober ‘25
	

	
	Via TenderNed vragen indienen t.b.v. verkrijgen van nadere inlichtingen ten behoeve van de aanmelding.
	gegadigden
	Dinsdag 28 oktober ‘25
	12.00u

	
	Publiceren Nota van Inlichtingen aanmeldingsfase via www.TenderNed.nl. 
	aanbestedende dienst
	Donderdag 30 oktober ‘25
	

	
	Uiterste tijdstip voor indienen deelnemingsaanvragen
	gegadigden
	Dinsdag 11 november ‘25
	10.00u

	
	Opening van de kluis met aanmeldingen
	aanbestedende dienst
	Dinsdag 11 november ‘25
	10.05u

	
	Selecteren gegadigden
	aanbestedende dienst
	Woensdag 12 november ‘25
	

	
	Schriftelijk Informeren gegadigden over resultaat selectiefase
	aanbestedende dienst
	Donderdag 13 november ‘25
	

	
	Versturen aanbestedingsdossier inschrijvingsfase aan voorlopig geselecteerde gegadigden
	Aanbestedende dienst
	Donderdag 13 november ‘25
	

	
	Bedenktijd voorlopig geselecteerde gegadigden
	Aanbestedende dienst
	t/m woensdag 19 november ‘25
	

	
	Bezwaartermijn
	Aanbestedende dienst
	t/m woensdag 19 november ‘25
	

	Fase 2
	INSCHRIJVINGSFASE

	

	Versturen van definitieve uitnodiging inschrijvingsfase 

	aanbestedende dienst
	Donderdag 20 november ‘25
	

	
	Informatiebijeenkomst
	aanbestedende dienst + inschrijvers
	Woensdag 26 november ‘25
	13.00u

	
	Uiterste tijdstip voor indienen vragen voor inschrijving t.b.v. 1e Nota van Inlichtingen
	inschrijvers
	Dinsdag 2 december ‘25
	12.00u

	
	Publiceren 1e Nota van Inlichtingen inschrijffase
	aanbestedende dienst
	Donderdag 4 december ‘25
	

	
	Uiterste tijdstip voor indienen vragen voor inschrijving t.b.v. 2e Nota van Inlichtingen
	inschrijvers
	Dinsdag 16 december ‘25
	12.00u

	
	Publiceren 2e Nota van Inlichtingen inschrijffase
	aanbestedende dienst
	Donderdag 18 december ‘25
	

	
	Uiterlijke ontvangst van Inschrijvingen
	inschrijvers
	Dinsdag 20 januari ‘26
	10.00u

	
	Openen van de kluis met Inschrijvingen
	aanbestedende dienst
	Dinsdag 20 januari ‘26
	10.05u

	
	Gestanddoening (50 kalenderdagen)



	inschrijvers
	Woensdag 11 maart ‘26
	

	
	Beoordelingsfase

	
	Beoordelen Inschrijvingen

	aanbestedende dienst
	
	

	
	Verificatiemogelijkheid 
winnende Inschrijving
	
	Donderdag 29 januari ‘26
	

	
	Voorlopige gunning
	
	
	

	
	Versturen voornemen tot gunning
	aanbestedende dienst
	Dinsdag 3 februari ‘26
	

	
	Bezwaarperiode (20 dagen)
	inschrijvers
	
	

	
	Definitieve gunning
	
	
	

	
	Versturen definitieve gunning
	aanbestedende dienst
	Dinsdag 24 februari ‘26
	



Gegadigden kunnen aan de planning in de publicatie geen rechten ontlenen. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen.



[bookmark: _Toc210901585]Eigen Verklaring, uitsluitingsgronden en minimumeisen 
[bookmark: _Toc528763751][bookmark: _Toc210901586]Algemeen
In dit hoofdstuk is aangegeven welke uitsluitingsgronden en minimumeisen van toepassing zijn. Tevens is aangegeven welke bewijsmiddelen worden verlangd. 

De uitsluitingsgronden zijn gronden die betrekking hebben op de gegadigde en die, indien de gegadigde daaraan niet aantoonbaar voldoet, tot zijn uitsluiting van verdere deelneming aan de procedure zullen leiden.

De minimumeisen zijn criteria van kwalitatieve aard en hebben betrekking op de geschiktheid van de gegadigde om de betreffende opdracht te kunnen uitvoeren. De gegadigde dient in elk geval aan deze eisen te voldoen om voor verdere deelneming aan de aanbesteding in aanmerking te komen.

Indien op enig moment gedurende het verloop van de aanbestedingsprocedure (inclusief inschrijvingsfase) blijkt dat een gegadigde niet langer voldoet aan de in dit hoofdstuk opgenomen uitsluitingsgronden en minimumeisen, kan de aanbestedende dienst de gegadigde uitsluiten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.
[bookmark: _Toc528763752][bookmark: _Toc210901587]Uitsluitingsgronden (3.13 ARW 2016)
0. [bookmark: _Toc528763753][bookmark: _Toc210901588]Eigen Verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) (3.22 ARW 2016)
Het ontbreken van het vereiste (door de statutair bestuurder(s) rechtsgeldig ondertekende) Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) leidt onherroepelijk tot ongeldigverklaring (uitsluiting) van de betreffende aanmelding. Het betreft een knock-out criterium.
Gegadigde mag niet in een van de in het UEA aangegeven omstandigheden verkeren zoals opgesomd in deel III Uitsluitingsgronden van het UEA. Ingeval van aanmelding als samenwerkingsverband (combinatie) geldt het vorenstaande voor elk lid van het samenwerkingsverband. 
Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor gebruik te maken van het bepaalde in artikel 3.13.12 ARW 2016 (afzien van toepassing uitsluitingsgronden). Indien zo'n situatie als bedoeld in artikel 3.13.12 sub b aan de orde is, dient gegadigde dit te motiveren in het UEA in deel III Uitsluitingsgronden.
Bij aanmelding dient inschrijver het UEA in en de bewijsstukken als genoemd in artikel 3.13.6 en artikel 3.13.9 ARW 2016. Ingeval van aanmelding als samenwerkingsverband (combinatie) dienen deze bewijsstukken door elk lid van het samenwerkingsverband te worden verstrekt.
[bookmark: _Toc528763754][bookmark: _Toc210901589]Geschiktheidseisen en Minimumeisen
0. [bookmark: _Toc528763755][bookmark: _Toc210901590]Geschiktheidseisen
De geschiktheid waaraan gegadigde minimaal dient te voldoen, wordt getoetst aan de hand van de navolgende minimumeisen.

1. Financiële gezondheid
Inschrijver dient over een gezonde financiële en economische draagkracht te beschikken en de continuïteit van de onderneming dient over een langere periode gewaarborgd te zijn. De meest recente accountantsverklaring mag geen negatieve continuïteitsverwachting bevatten, of -bij geen verplichting tot accountantscontrole – dient Inschrijver zelf schriftelijk te verklaren dat hij zelf geen continuïteitsproblemen voorziet.

Indien Inschrijver een dochtermaatschappij is en de financiële gegevens van de moedermaatschappij worden gebruikt, dan dient Inschrijver een verklaring van de moedermaatschappij te kunnen overleggen, waarin deze zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de juiste uitvoering van de bij gunning te sluiten overeenkomst gedurende de volledige uitvoeringsperiode van de opdracht (contractperiode).

Op het moment van Inschrijving kan Inschrijver volstaan met het ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Door het ondertekenen van dit UEA, geeft Inschrijver aan dat hij voldoet aan het gestelde eisen ten aanzien van de financiële draagkracht en dat Inschrijver in de bewijsstukken zal overleggen waaruit dit blijkt.

2. Technische Bekwaamheid en Beroepsbekwaamheid (3.16 ARW 2016) en Kwaliteitsbewaking (3.17 ARW 2016)
Gegadigde dient in het kader van het geschiktheidscriterium Technische Bekwaamheid en Beroepsbekwaamheid en Kwaliteitsbewaking te voldoen aan de in de onderstaande tabel opgenomen minimumeisen.

Bij aanmelding dient gegadigde het UEA en met behulp van het 'Formulier opgave Referentieproject' (zoals die als bijlage 3 bij deze selectieleidraad is gevoegd) de in onderstaande tabel gevraagde referenties in, inclusief alle bewijsmiddelen. 
N.B. voor minimumeis nummers I t/m VIII moet de gegadigde per eis één referentie c.q. certificaat indienen.


	Nr.
	Minimumeis(en) 
Technische Bekwaamheid en Beroeps Bekwaamheid / Kwaliteitsbewaking
	Bewijsstuk
	 Bewijsstuk 
 Indienen:

	I
	Kerncompetentie
Gegadigde dient in de afgelopen 5 jaar voorafgaande aan aanmelding ten minste 1 opdracht naar tevredenheid te hebben verricht waarbij een civieltechnisch werk in een centrumgebied/binnenstad van een plaats met minimaal 50.000 inwoners is gerealiseerd met een aannemingssom of een gefactureerd bedrag van minimaal € 10.000.000,- 


In geval van een samenwerkingsverband of combinatie dient minimaal 1 van de combinanten aan deze eis te voldoen. 
	1) Een referentieproject waarbij Gegadigde de gevraagde activiteit heeft uitgevoerd voor een vergelijkbaar project met een omvang van minimaal 
€ 10.000.000,- (excl. BTW).

2) Rechtsgeldig ondertekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van het referentieproject waaruit blijkt dat Gegadigde voldoet aan de gevraagde competentie.

3) Ondersteunende projectinformatie waaruit genoegzaam kan worden afgeleid dat aan deze minimumeis is voldaan.

	Bij aanmelding





Bij aanmelding






Bij aanmelding




	II
	Kerncompetentie
Gegadigde dient in de afgelopen 5 jaar voorafgaande aan aanmelding ten minste 1 opdracht naar tevredenheid te hebben verricht op het gebied van een civieltechnisch werk bestaande uit een waterdichte ondergrondse (min. 4,0 m onder maaiveld en min 1,5 m onder GWS) verankerde gewapende in-situ betonconstructie en onderwaterbeton met een oppervlakte van minimaal 1.000 m2 

In geval van een samenwerkingsverband of combinatie dient minimaal 1 van de combinanten aan deze eis te voldoen. 
	1) Een referentieproject waarbij Gegadigde de gevraagde activiteiten heeft uitgevoerd voor een vergelijkbaar project met een vergelijkbare technische omvang. 

2) Rechtsgeldig ondertekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van het referentieproject waaruit blijkt dat Gegadigde voldoet aan de gevraagde competentie.

3) Ondersteunende projectinformatie waaruit genoegzaam kan worden afgeleid dat aan deze minimumeis is voldaan.

	Bij aanmelding






Bij aanmelding






Bij aanmelding


	III
	Kerncompetentie
Gegadigde dient in de afgelopen 5 jaar voorafgaande aan aanmelding ten minste 1 opdracht naar tevredenheid te hebben verricht waarbij gegadigde in een samenwerkingsvorm (bouwteam of 2-fasencontract) heeft deelgenomen. 
Binnen het samenwerkingsverband hebben opdrachtnemer en opdrachtgever op basis van een iteratief c.q. cyclisch proces tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk een ontwerp (VO, DO en UO) vervaardigd en dat vervolgens ook door dezelfde opdrachtnemer onder diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd, waarbij de aannemingssom of een gefactureerd bedrag van de uitvoering minimaal € 4.000.000,- bedroeg.
	1) Een referentieproject waarbij Gegadigde de gevraagde activiteiten heeft uitgevoerd voor een vergelijkbaar project met een omvang van minimaal
€ 4.000.000,- (excl. BTW)

2) Rechtsgeldig ondertekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van het referentieproject waaruit blijkt dat Gegadigde voldoet aan de gevraagde competentie.

3) Ondersteunende projectinformatie waaruit genoegzaam kan worden afgeleid dat aan deze minimumeis is voldaan.

	Bij aanmelding






Bij aanmelding






Bij aanmelding


	V
	Kwaliteitsbewaking
gegadigde dient, bij aanmelding, te beschikken over een geldig kwaliteitszorgsysteem op basis van de vigerende NEN-EN-ISO 9001 dat betrekking heeft op de aard van de opdracht, of een daaraan gelijkwaardig systeem.

In geval van een samenwerkingsverband of combinatie dient minimaal 1 van combinanten aan deze eis te voldoen.
	Kopie van het certificaat waaruit kan worden afgeleid dat aan de minimumeis is voldaan,
of, ander bewijs waarmee aangetoond wordt dat sprake is van een gelijkwaardig systeem
	Bij aanmelding




	VI

	Gegadigde dient, bij aanmelding, te beschikken over een geldig VCA** certificaat, of een daaraan gelijkwaardig systeem.

In geval van een samenwerkingsverband of combinatie dient minimaal 1 van combinanten aan deze eis te voldoen.
	Kopie van het certificaat waaruit kan worden afgeleid dat aan de minimumeis is voldaan,
of, ander bewijs waarmee aangetoond wordt dat sprake is van een gelijkwaardig systeem
	Bij aanmelding

	VII
	Gegadigde dient op het moment van aanmelding in het bezit te zijn van het certificaat CO2-bewust niveau 5.

In geval van een samenwerkingsverband of combinatie dient minimaal 1 van de combinanten aan deze eis te voldoen.
	Kopie van het certificaat waaruit kan worden afgeleid dat aan de eis van certificaat CO2-bewust niveau 5 is voldaan.
	Bij aanmelding





	VIII
	[bookmark: _Hlk202434354]Gegadigde dient op het moment van aanmelding in het bezit te zijn van een certificaat conform SIKB BRL 7000 met SIKB-protocol 7005.

In geval van een samenwerkingsverband of combinatie dient minimaal 1 van de combinanten aan deze eis te voldoen.
	Kopie van het certificaat waaruit kan worden afgeleid dat aan de eis van certificaat SIKB BRL 7000 met SIKB-protocol 7005 is voldaan.
	Bij aanmelding




3. Beroepsbevoegdheid (3.19 ARW 2016) en ondertekening
In onderstaande tabel zijn eisen gesteld ten aanzien van de aanmelding in het beroeps- of handelsregister als bedoeld in artikel 3.19 ARW 2016, alsmede ten aanzien van de rechtsgeldigheid van de ondertekening van de in het kader van deze aanbestedingsprocedure in te dienen documenten.
Bij aanmelding dient gegadigde het UEA en alle bewijsmiddelen in (zie paragraaf 4.2.1).

	Handels-/beroepsregister en 
ondertekening 
	Bewijsstuk
	Bewijsstuk
indienen:

	Gegadigde dient ingeschreven te staan in het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van de wetgeving van het vestigingsland van de onderneming (in Nederland: bij de Kamer van Koophandel) 

	Een uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) uit het handels- of beroepsregister (in Nederland: uittreksel handelsregister KvK) 

Ingeval van samenwerkingsverband (combinatie) van elk lid van het samenwerkingsverband
	Bij aanmelding




	Alle Formulieren die in het kader van deze aanbesteding door inschrijver ondertekend moeten worden, dienen rechtsgeldig te zijn ondertekend.

	Eén of meer (aaneensluitende) uittreksels (niet ouder dan 6 maanden) uit het handelsregister, dan wel één of meer volmachten waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar afdoende kan worden afgeleid.

Ingeval van samenwerkingsverband (combinatie) van elk lid van het samenwerkingsverband

	Bij aanmelding





0. [bookmark: _Toc528763756][bookmark: _Toc210901591]Beroep op bekwaamheid van derde of van deelnemer van het samenwerkingsverband
a. Inschrijving met beroep op bekwaamheid derde(n)
Ingeval gegadigde niet zelf aan (één of meer van) de minimumeisen als bedoeld in de paragraaf over Technische Bekwaamheid en Beroepsbekwaamheid en Kwaliteitsbewaking (zie 4.3.1 Geschiktheidseisen tabel onder punt 1) nr. I tot en met VIII voldoet en zich daarvoor beroept op de bekwaamheid van een of meer derden (waaronder ook te verstaan een moeder-, zuster- en dochtervennootschap, alsmede iedere andere derde), als bedoeld in artikel 3.16.6 ARW 2016, dan dient gegadigde zulks bij aanmelding aan te geven in deel II Gegevens met betrekking tot de ondernemer van het UEA. Ook dient hij dan het bewijs, de terbeschikkingsstellingsovereenkomst (Beroep op bekwaamheid derde, zoals die als bijlage 1 bij deze selectieleidraad is gevoegd) in te dienen. Dit formulier dient zowel door gegadigde als door de derde(n) waarop een beroep wordt gedaan ingevuld en ondertekend te worden. Met dit door gegadigde als derde(n) ondertekende Formulier toont gegadigde aan dat hij daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die derde.

b. Inschrijving als samenwerkingsverband of combinatie
Onverminderd het hierboven bepaalde in sub a, kan een samenwerkingsverband (combinatie) in het kader van de minimumeisen als bedoeld in paragraaf Technische Bekwaamheid en Beroepsbekwaamheid en Kwaliteitsbewaking (zie 4.3.1 Geschiktheidseisen tabel onder punt 1) nr. I tot en met V, indien het samenwerkingsverband zelf niet aan een of meer van die minimumeisen voldoet, op de voet van artikel 3.16.9 ARW 2016 een beroep doen op de bekwaamheid van één of meer deelnemers van het samenwerkingsverband die wel aan die betreffende minimumeisen voldoet. 
In dat geval geeft de deelnemer in het samenwerkingsverband die wel aan de minimumeis(en) voldoet, dat bij aanmelding op door de betreffende minimumeisen in deel II Gegevens met betrekking tot de ondernemer van het UEA in te vullen.
Door ondertekening van het UEA door elke deelnemer in het samenwerkingsverband, verklaart het samenwerkingsverband alsook de betreffende deelnemer in het samenwerkingsverband die aan de eis voldoet, dat het samenwerkingsverband daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de betreffende deelnemer in het samenwerkingsverband die aan de eis voldoet.



[bookmark: _Toc210901592]Aanmelden
In de navolgende paragrafen worden de eisen die voor de aanmelding van toepassing zijn beschreven.
[bookmark: _Toc210901593]Aanmelding
De uiterste termijn voor het indienen van de aanmelding is op Dinsdag 11 november 2025 om 10.00 uur.

Uiterlijk op het hiervoor genoemde moment dienen alle inschrijvingsdocumenten elektronisch via TenderNed, aangeboden te zijn aan aanbestedende dienst.
De inschrijver draagt het risico voor het tijdig indienen van zijn inschrijving. Gegadigden worden daarom nadrukkelijk geadviseerd om ruim voor het verstrijken van bovengenoemde uiterste termijn de gegevens te uploaden en vrij te geven.
Het is niet toegestaan informatie toe te voegen waar aanbestedende dienst niet expliciet om gevraagd heeft. Dergelijke aanvullende informatie wordt niet meegenomen in de beoordeling. 
[bookmark: _Toc210901594]Bij aanmelding in te dienen documenten
De inschrijving bestaat uit de volgende door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van inschrijver ondertekende documenten:

	Document

	1. Eigen Verklaring : Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

	2. Ondertekend model Aanmeldingsformulier

	3. Ondertekend model A Verklaring omtrent beroep op bekwaamheid (Indien van toepassing)

	4. Ondertekend model B Opgave referentieproject

	5. Bewijsstukken Selectiecriteria (hoofdstuk 6)




De aanmelding bestaat uit de volgende door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van inschrijver ondertekende documenten:

1.	Eigen Verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) (3.13 ARW 2016)
Als separate bijlage bij deze selectieleidraad is de van overheidswege uitgegeven UEA bijgevoegd.
Door ondertekening van het UEA verklaart gegadigde:
· of de in het UEA verplichte uitsluitingsgronden en aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden wel of niet op hem van toepassing zijn;
· of hij voldoet aan de in paragraaf 4.3.1 genoemde geschiktheidseisen;
· of hij om te kunnen voldoen aan in paragraaf 4.3.1 genoemde geschiktheidseisen een beroep op een of meer derden doet (in te vullen bij deel II Gegevens met betrekking tot de ondernemer van het UEA. Zie ook 4.3.2 sub a), dan wel op een lid van het samenwerkingsverband (in te vullen bij deel II Gegevens met betrekking tot de ondernemer van het UEA. Zie ook hierna paragraaf 4.3.2 sub b);
· dat hij voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen, voor zover die specificaties en uitvoeringsvoorwaarden zijn opgenomen in deze selectieleidraad. 

Ingeval van aanmelding/inschrijving als samenwerkingsverband (combinatie) dient bij aanmelding/inschrijving door elk lid van het samenwerkingsverband een Eigen Verklaring (UEA) ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden. Ook dient onder Informatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer (deel IIB) van de UEA te worden aangegeven wie als de gevolmachtigde van het samenwerkingsverband (combinatie) optreedt (= penvoerder). Deze penvoerder is daarmee de gevolmachtigde van het samenwerkingsverband tijdens de aanbestedingsprocedure en tijdens de uitvoering van de opdracht. 

De bijbehorende bewijsmiddelen, ter verificatie van de Eigen Verklaring (UEA) moeten bij aanmelding worden ingediend.

2.	Ondertekende Model Aanmeldingsformulier
Met behulp van het Model aanmeldingsformulier zoals dat als bijlage 1 bij deze selectieleidraad is gevoegd, meldt de gegadigde zich aan voor de aanbestedingsprocedure. 

3. 	Indien van toepassing Ondertekende Model A Verklaring omtrent beroep op bekwaamheid
Met behulp van het Model Verklaring omtrent beroep op bekwaamheid zoals dat als bijlage 2 bij deze selectieleidraad is gevoegd, doet gegadigde opgave van onderaannemers/combinanten over wiens bekwaamheid hij kan beschikken. 

4.	Ondertekende Model B Opgave referentieproject
Met behulp van het Model opgave referentieproject zoals dat als bijlage 3 bij deze selectieleidraad is gevoegd, doet gegadigde opgave van zijn referenties. Tevens dient hij de tevredenheidsverklaringen in te dienen.

5.	Ondertekende bewijsstukken Selectiecriteria
In de tabel in paragraaf 6.3 is aangegeven welke bewijsmiddelen gegadigde in het kader van de selectieprocedure moet aanleveren. Voor de referenties moet gegadigde gebruik maken van het Model opgave referentieproject zoals toegevoegd in bijlage 3.

[bookmark: _Toc487710300][bookmark: _Toc210901595]Social Return on Investment
Social Return binnen arbeidsmarktregio Groningen 
De Opdrachtgever hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is Social Return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid. De ambitie is om bij alle inkopen met een opdrachtwaarde boven de €200.000,- Social Return toe te passen, bij een lagere opdrachtwaarde waar mogelijk. Het doel van Social Return is het bevorderen van arbeidsparticipatie. Social Return kan worden ingevuld met arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en/of stageplekken voor aangewezen doelgroepen. Ook kan op andere wijze (aanvullende) maatschappelijke bijdrage geleverd worden. Deze wijze van invulling noemen wij ook wel Social Impact, wat een afgeleide is van Social Return.

Social-Returnverplichting 
1. De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht 2% van de aanneemsom realisatiefase exclusief BTW inzetten voor Social Return.
3. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen. 
4. Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de monitoringsapplicatie www.socialreturnmonitor.nl. Mocht opdrachtnemer geen inloggegevens hebben ontvangen, dan kan contact opgenomen worden met het Coördinatiepunt Social Return Groningen via socialreturn@groningen.nl.
5. Zo spoedig mogelijk na gunning bespreekt Opdrachtnemer het Plan van Aanpak Social Return met de gekoppelde accountmanager of stelt in overleg met de accountmanager een Plan van Aanpak op.
6. Bij het niet voldoen aan de Social Return verplichting kan een sanctie worden opgelegd.
7. In de bijlage Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG) worden de uitvoeringsvoorwaarden en de mogelijkheden nader toegelicht.
8. Meer informatie is te vinden op www.werkinzicht.nl/socialreturn/  

De uitvoering 
Het Coördinatiepunt Social Return draagt binnen de Arbeidsmarktregio Groningen zorg voor de coördinatie van de uitvoering van Social Return verplichtingen. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot de Social Return afspraken kunt u contact opnemen met Coördinatiepunt Social Return, per email: socialreturn@groningen.nl. Social Return maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. Houd hier rekening mee bij uw inschrijving en tijdens de eventuele uitvoering van de opdracht.
[bookmark: _Toc210901596]Overige voorwaarden aan de aanmelding
1. Door zich aan te melden stemt gegadigde in met de procedure, alsmede met de inhoud, bepalingen, technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden zoals neergelegd in de aankondiging en deze selectieleidraad en alle bijbehorende documenten.
2. Een onderneming kan zich slechts eenmaal aanmelden. Hetzij als zelfstandig gegadigde, hetzij als lid van een samenwerkingsverband. Indien een gegadigde zich aanmeldt als zelfstandig gegadigde of als lid van een samenwerkingsverband, mag hij zich niet tevens aanmelden als onderaannemer van een andere zelfstandig gegadigde of samenwerkingsverband. 
3. Het bepaalde in voorwaarde 2 geldt eveneens voor ondernemingen die deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 2:24 a en 2:24b BW. Slechts één onderneming uit die groep kan zich aanmelden als zelfstandig gegadigde, als lid van een samenwerkingsverband of als onderaannemer. Indien sprake is van meerdere inschrijvers die onderdeel zijn van hetzelfde concern, geldt voor iedere inschrijving dat de inschrijving onafhankelijk van de eventuele andere inschrijver(s) van hetzelfde concern (te weten: zelfstandig, in combinatie, of als onderaannemer) is opgesteld en dat de vertrouwelijkheid hierbij in acht is genomen. Verschillende ondernemingen uit een groep mogen zich uiteraard wel gezamenlijk aanmelden als samenwerkingsverband (combinatie).
Hiertoe wordt een verklaring bij aanmelding vereist, zie "Model Aanmeldingsformulier" onder 
"Concernstructuur". 
4. Wijzigingen in de samenstelling van het samenwerkingsverband zijn na inschrijving niet toegestaan.
5. De in te dienen documenten dienen te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Uitsluitend ingeval die documenten in origineel zijn opgesteld in een andere taal, mogen die documenten in een andere taal worden verstrekt, mits vergezeld van een door een erkend vertaalbureau opgestelde vertaling in het Nederlands.
6. Alle documenten die in het kader van deze aanbesteding door inschrijver ondertekend moeten worden, dienen rechtsgeldig te zijn ondertekend door de daartoe bevoegde personen. 
7. Gegadigde dient deze selectieleidraad en alle bijbehorende documenten en de in het kader van deze aanbesteding ontvangen correspondentie vertrouwelijk te behandelen en mag deze uitsluitend aan derden ter inzage gegeven voor zover zulks voor het doen van een aanmelding/inschrijving noodzakelijk is.
8. Alle door de gegadigde als onderdeel van de aanmelding aangeboden informatie en documentatie wordt eigendom van aanbestedende dienst en wordt niet geretourneerd.
9. Op de opdracht zijn uitsluitend de in deze selectieleidraad en de in een later stadium te verstrekken inschrijvingsleidraad en alle bijbehorende documenten genoemde voorwaarden van toepassing. Bij aanmelding verklaart inschrijver geen (eigen) voorwaarden van toepassing; deze worden reeds hierbij voor alsdan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
10. Een aanmelding waarin voorbehouden zijn gemaakt is ongeldig. 
11. Niet complete aanmeldingen kunnen tot uitsluiting leiden. Aanbestedende dienst behoudt zich evenwel uitdrukkelijk het recht voor om een aanvulling op en/of verduidelijking van de aanmelding van gegadigden te verlangen, alsmede om een aanvulling van ontbrekende documenten/bewijsstukken op te vragen. 
12. Bewijsstukken dienen de aanbesteder dusdanig inzicht te geven om objectief en onafhankelijk te kunnen beoordelen of, en zo ja in welke mate, een gegadigde voldoet aan de selectiecriteria. Onderbouwing dient eenduidig en voor maar een uitleg vatbaar te zijn.
13. Aanmelding geschiedt voor eigen rekening en risico. Gegadigden zijn zich hiervan bewust en hebben op generlei wijze recht op een tegemoetkoming van de door hen in dit verband gemaakte of te maken kosten, nog aanspraak op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
14. Elk lid van een samenwerkingsverband (combinatie) is hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de (te gunnen) opdracht.
15. Een samenwerkingsverband is niet toegestaan als hiermee de mededinging wordt beperkt (‘Kartelvorming’). Het deelnemen als onderaannemer bij verschillende hoofdaannemers is wel toegestaan.
16. Met zich aanmelden verbindt gegadigde zich ook deel te nemen aan de Inschrijvingsfase (indien hij zich hiervoor selecteert) en in die fase een serieuze inschrijving in te dienen. Direct na bekendmaking van het selectieresultaat heeft gegadigde 1 week de tijd om zich te beraden op de inschrijving en zich eventueel terug te trekken. De nummer 1 op de reservebank zal dan worden benaderd voor het doen van een Inschrijving (zie hierna: paragraaf 6.2). 
Let op: indien zich niet meer dan vijf (5) gegadigden aanmelden, zal er geen reservebank zijn. Ook dan krijgt gegadigde 1 week de tijd zich te beraden op de inschrijving met de mogelijkheid zich terug te trekken. Indien meerdere gegadigden zich terugtrekken, zal de gemeente zich beraden over het voortzetten van de aanbesteding.

[bookmark: _Toc528763761]

[bookmark: _Toc210901597]Beoordelen en selecteren gegadigden t.b.v. Inschrijvingsfase 
[bookmark: _Toc528763762][bookmark: _Toc210901598]Wijze van beoordelen
Na het uiterste tijdstip voor "aanmelding als gegadigde" en vrijgave door www.TenderNed.nl, start het selectieproces. 
· Allereerst controleert aanbestedende dienst of de door de gegadigden te verstrekken gegevens, compleet en juist zijn aangeleverd.
· Vervolgens worden de aanmeldingen beoordeeld aan de hand van de bij de aanmelding ingediende documenten c.q. bewijsstukken als genoemd in paragraaf 4.2, 4.3 en 5.2.
· Een aanmeldingen die niet voldoen aan de gestelde criteria wordt door de aanbestedende dienst uitgesloten van de verdere procedure. De gegadigde wordt hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gebracht.
· Daarna vindt de selectieprocedure plaats conform paragraaf 6.2.
· Vervolgens wordt de selectiebeslissing bekend gemaakt.

[bookmark: _Toc528763763][bookmark: _Toc210901599]Selectieprocedure
De niet-openbare procedure biedt de mogelijkheid het aantal inschrijvers in de Inschrijffase te beperken. Volgens ARW2016 artikel 3.5.4. lid b moet dit aantal minimaal vijf (5) bedragen. 

De procedure komt er dan als volgt uit te zien:
In de aanmeldings- en selectiefase wordt vastgesteld hoeveel inschrijvers voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Er worden niet meer dan vijf (5) kandidaten tot de hierop volgende Inschrijffase toegelaten. Indien meer dan vijf (5) Gegadigden voldoen aan de gestelde eisen dan wordt de rangorde bepaald aan de hand van de selectiecriteria, zoals hieronder beschreven in paragraaf 6.3.

De nummers 1 tot en met 5 in de rangorde komen in aanmerking voor een uitnodiging tot inschrijving. Indien na beoordeling en het opstellen van de ranking meer dan vijf (5) gegadigden in aanmerking komen voor uitnodiging tot inschrijving vanwege een gelijke puntenscore, zal de definitieve rangorde worden bepaald middel van een loting tussen de gegadigden die in de rangorde een gelijk puntenaantal hebben behaald. De nummers 1 tot en met 5 in de definitieve rangorde komen in aanmerking voor een uitnodiging tot inschrijving. Er zal worden doorgeloot totdat de volledige ranking van alle gegadigden is bepaald, dit mede t.b.v. de reservebank (par. 5.4, sub 16). 

In geval de aanbestedende dienst tot loting overgaat mag een vertegenwoordiger van de gegadigde bij de loting aanwezig zijn. De betreffende gegadigden zullen vroegtijdig hiervoor via TenderNed en e-mail (met een link voor MS Teams) uitgenodigd worden.

Als methode van loting is gekozen voor de volgende procedure: 
· De aanbestedende dienst laat de briefjes met de namen van de gegadigden die deelnemen aan de loting voor de camera zien en plaatst de briefjes zichtbaar opgevouwen in de daarvoor bestemde box. 
· De projectleider van de onderhavige aanbesteding haalt het aantal briefjes uit de box van de gegadigden die worden ingeloot.
· De getrokken briefjes worden opengevouwen en voorgelezen.
· Vervolgens worden de resterende briefjes uit de box gehaald en voorgelezen. Dit zijn de gegadigden die niet zijn ingeloot. Met niet ingeloot wordt in dit geval bedoeld dat de gegadigde voorlopig op de reservelijst wordt gezet.

Van de loting wordt een proces-verbaal opgesteld, welke via de berichtenmodule in TenderNed aan de Gegadigden wordt verstrekt.



Reservebankregeling:
De gegadigden die lager in de rangorde zijn geëindigd dan plaats 5 komen op de reservebank. Deze gegadigden krijgen de Inschrijvingsleidraad ook ter informatie toegestuurd. Gegadigden hebben dan 1 week om zich te beraden of ze alsnog willen inschrijven mocht een geselecteerde gegadigde zich in deze periode terugtrekken.
[bookmark: _Toc210901600]Selectiecriteria
[bookmark: _Toc95132658][bookmark: _Toc210901601]Selectiecriteria
In hoofdstuk 4 is aangegeven welke kerncompetenties als geschiktheidseisen zijn gesteld. Daarnaast worden in deze aanbesteding selectiecriteria gesteld. Dit zijn de criteria waar de gegadigden punten op kunnen scoren op basis waarvan een ranking kan worden vastgesteld. De nummers 1 tot en met 5 van de ranking gaan door naar fase 2 van de aanbesteding en krijgen een uitnodiging tot inschrijving. 

In deze aanbesteding zijn de volgende selectiecriteria van toepassing:

	Selectiecriteria 
	Punten minimaal
	Punten maximaal

	1. Bodemwerkzaamheden
	2
	10

	2. Civieltechnische werkzaamheden
	3
	9

	3. Inrichting openbare ruimte 
	3
	9

	4. Bouwteamervaring
	3
	9

	Totaal
	11 punten
	37 punten












In onderstaande tabel is per criterium aangegeven op welke onderdeel punten gescoord kunnen worden. Gegadigde kan per selectiecriterium slechts éénmaal punten scoren. De selectiecriteria zijn geformuleerd als competenties opgenomen. Dit zijn geen kerncompetenties maar moeten worden aangemerkt als wensen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, maar nadrukkelijk meerwaarde bieden voor de uitvoering van de opdracht. De bewijsstukken moeten bij de aanmelding worden ingediend.


	Selectiecriteria 
	Aankruisen
	 Punten
	Bewijsstuk

	
	
	
	

	1. Bodemwerkzaamheden
Inschrijver heeft ervaring met het uitvoeren van bodemwerkzaamheden:
	
	
	1) Een referentieproject waarbij Gegadigde de gevraagde activiteiten heeft uitgevoerd voor een vergelijkbaar project met een omvang van minimaal 
€ 2.000.000 (excl. BTW).

2) Rechtsgeldig ondertekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van het referentieproject waaruit blijkt dat gegadigde voldoet aan de gevraagde selectie-eis.

3) Ondersteunende projectinformatie waaruit kan worden afgeleid dat genoegzaam aan deze eis wordt voldaan.

	a. Waarbij er een bouwkuip met een minimale omvang van 2.000 m2 en 5 m diepte is ontgraven middels zowel droog- als nat-grondverzet
	
	2
	

	b. Waarbij er een bouwkuip met een minimale omvang van 2.000 m2 en 5 m diepte is ontgraven middels zowel droog- als nat-grondverzet

én er tevens werd gewerkt onder een BRL 7000 certificaat vanwege een bodemverontreiniging (grond- en grondwaterverontreiniging) in de ontgraving van de bouwkuip
	
	4
	

	c. Waarbij er een bouwkuip met een minimale omvang van 2.000 m2 en 5 m diepte is ontgraven middels zowel droog- als nat-grondverzet

én er tevens werd gewerkt onder een BRL 7000 certificaat vanwege een bodemverontreiniging (grond- en grondwaterverontreiniging) in de ontgraving van de bouwkuip

én met maatregelen die het lozen op de riolering of oppervlaktewater mogelijk maakten
	
	6
	

	d. Waarbij er een bouwkuip met een minimale omvang van 2.000 m2 en 5 m diepte is ontgraven middels zowel droog- als nat-grondverzet

én er tevens werd gewerkt onder een BRL 7000 certificaat vanwege een bodemverontreiniging (grond- en grondwaterverontreiniging) in de ontgraving van de bouwkuip

én met maatregelen die het lozen op de riolering of oppervlaktewater mogelijk maakten

én sprake was van een omvangrijke grondwaterverontreiniging binnen de invloedsfeer van de onttrekking waarbij moet worden voorkomen dat deze verontreiniging zich als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden verder verspreidt
	
	8
	

	e. Waarbij er een bouwkuip met een minimale omvang van 2.000 m2 en 5 m diepte is ontgraven middels zowel droog- als nat-grondverzet

én er tevens werd gewerkt onder een BRL 7000 certificaat vanwege een bodemverontreiniging (grond- en grondwaterverontreiniging) in de ontgraving van de bouwkuip

én met maatregelen die het lozen op de riolering of oppervlaktewater mogelijk maakten

én sprake was van een omvangrijke grondwaterverontreiniging binnen de invloedsfeer van de onttrekking waarbij moet worden voorkomen dat deze verontreiniging zich als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden verder verspreidt

én er bij de ontgraving tevens werd gewerkt onder archeologische condities
	
	10
	

	
	
	
	

	2. Civieltechnische werkzaamheden
Inschrijver heeft ervaring met het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden:
	
	
	1) Een referentieproject waarbij Gegadigde de gevraagde activiteiten heeft uitgevoerd voor een vergelijkbaar project met een omvang van minimaal 
€ 3.000.000 (excl. BTW) .

2) Rechtsgeldig ondertekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van het referentieproject waaruit blijkt dat gegadigde voldoet aan de gevraagde selectie-eis.

3) Ondersteunende projectinformatie waaruit kan worden afgeleid dat genoegzaam aan deze eis wordt voldaan.

	a. Waarbij het een civieltechnisch werk betrof met een stalen bouwkuip en betonconstructie

	
	3
	1) 

	b. Waarbij het een civieltechnisch werk betrof met een stalen bouwkuip en betonconstructie

én waar bovenop een constructie is aangebracht waarvan het doel van de constructie was om de grondwaterstand in het gebied te beheersen 
	
	6
	

	c. Waarbij het een civieltechnisch werk betrof met een stalen bouwkuip en betonconstructie

én waar bovenop een constructie is aangebracht waarvan het doel van de constructie was om de grondwaterstand in het gebied te beheersen 

én waarvan het doel was om overtollig hemelwater te bergen en af te voeren 
	
	9
	

	
	
	
	

	3. Inrichting openbare ruimte stedelijke omgeving
Inschrijver heeft ervaring met de realisatie van openbare ruimte in binnenstedelijke omgeving  
	
	
	1) Een referentieproject waarbij Gegadigde de gevraagde activiteiten heeft uitgevoerd voor een vergelijkbaar project met een omvang van minimaal 
€ 1.500.000 (excl. BTW). 

2) Rechtsgeldig ondertekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van het referentieproject waaruit blijkt dat gegadigde voldoet aan de gevraagde selectie-eis.

3) Ondersteunende projectinformatie waaruit genoegzaam kan worden afgeleid dat genoegzaam aan deze eis wordt voldaan.


	a. waar de aanleg van bomen en sierplantsoen (planten/heesters/hagen etc.) onderdeel van was.
	
	3
	

	b. waar de aanleg van bomen en sierplantsoen (planten/heesters/hagen etc.) onderdeel van was.

én waar de openbare ruimte een nieuw of bestaand plein met een min. oppervlakte van 2.000 m2 betrof die nieuw- of her- ingericht werd 
	
	6
	

	c. waar de aanleg van bomen en sierplantsoen (planten/heesters/hagen etc.) onderdeel van was.

én waar de openbare ruimte een nieuw of bestaand plein met een min. oppervlakte van 2.000 m2 betrof die nieuw- of her- ingericht werd.

én waarbij sprake was van het uitvoeren van aanvullende klimaatadaptieve maatregelen
	
	9
	

	
	
	
	

	4. Bouwteamervaring
Inschrijver heeft ervaring met het werken in bouwteamverband  
	
	
	1) Een referentieproject waarbij Gegadigde de gevraagde activiteiten heeft uitgevoerd voor een vergelijkbaar project met een omvang van minimaal 
€ 1.500.000 (excl. BTW). 

2) Rechtsgeldig ondertekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van het referentieproject waaruit blijkt dat gegadigde voldoet aan de gevraagde selectie-eis.

3) Ondersteunende projectinformatie waaruit genoegzaam kan worden afgeleid dat genoegzaam aan deze eis wordt voldaan.


	a. waarbij gezamenlijk met de opdrachtgever naar een integraal DO (onder en bovengrondse infrastructuur) is gewerkt.
	
	3
	

	b. waarbij gezamenlijk met de opdrachtgever naar een integraal DO (onder en bovengrondse infrastructuur) is gewerkt 

én waarbij de Opdrachtnemer de lead in engineering en ontwerpwerk had. 
	
	6
	

	c. waarbij gezamenlijk met de opdrachtgever naar een integraal DO (onder en bovengrondse infrastructuur) is gewerkt 

én waarbij de Opdrachtnemer de lead in engineering en ontwerpwerk had. 

én waarbij het financiële component van de opdracht o.b.v. een taakstellend budget was waarbij er met een open boekhouding werd gewerkt.
	
	9
	

	
	
	
	

	Totaal
	
	[INVUL-LEN]
	



[bookmark: _Toc528763764]

[bookmark: _Toc210901602]Uitnodigen Inschrijffase
[bookmark: _Toc528763765][bookmark: _Toc210901603]Selectiebeslissing
Alvorens tot uitnodiging voor het doen van een inschrijving wordt overgegaan, zal eerst aan alle gegadigden de selectiebeslissing bekend gemaakt worden.
Afgewezen gegadigden dienen, indien zij zich niet kunnen verenigen met de afwijzing van hun aanmelding, in afwijking van het bepaalde in artikel 3.23.3 van het ARW 2016, binnen 7 kalenderdagen na verzenddatum van de selectiebeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen. Indien er binnen die termijn niet (op correcte wijze) een kort geding aanhangig is gemaakt, zal de aanbesteder spoedig daarna overgaan tot het afronden van de selectiefase. Indien er toch buiten de hiervóór genoemde termijn een kort geding aanhangig wordt gemaakt en de betreffende dagvaarding niet binnen de hiervóór genoemde termijn aan de aanbesteder is betekend, dan is de betreffende gegadigde niet ontvankelijk in zijn vorderingen. Nadien ingekomen bezwaren kunnen derhalve niet aan de aanbestedende dienst worden tegengeworpen. 
Als binnen bovengenoemde termijn wel een kort geding aanhangig is gemaakt, zal de uitspraak worden afgewacht. Die vormt dan vervolgens de basis voor verdere besluitvorming van de aanbestedende dienst omtrent de selectie.

[bookmark: _Toc528763766][bookmark: _Toc210901604]Uitnodiging tot inschrijving
De aanbestedende dienst nodigt, nadat de in paragraaf 7.1 genoemde termijn is verstreken, de geselecteerde gegadigden gelijktijdig via www.TenderNed.nl uit tot inschrijving.

Het verloop van de inschrijvingsfase wordt beschreven in de inschrijvingsleidraad.

Geselecteerde gegadigden mogen na selectie niet in een nieuw gevormd onderling samenwerkingsverband (combinatie) inschrijven. 

[bookmark: _Toc528763767][bookmark: _Toc210901605]Doorkijk naar inschrijvingsfase
Het gunningcriterium is de beste prijs- kwaliteitsverhouding (beste PKV).
Er zal 100% op kwaliteit worden gegund. De hoogste score op de kwalitatieve aspecten bepaalt uiteindelijk de winnaar van deze aanbestedingsprocedure voor de Bouwteamfase. 

Zoals nu voorzien vindt de beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende kwalitatieve criteria (gunningscriteria):

1. Samenwerking en aanpak in bouwteam 
2. Financiële beheersing 
3. Risico- en kansendossier 

LET OP:
Gegadigden kunnen in deze fase aan bovenstaande beschrijving geen rechten ontlenen. De (sub)gunningcriteria worden nader uitgewerkt in de Inschrijvingsleidraad en kunnen derhalve op onderdelen nog worden bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht en zullen definitief worden vastgesteld als onderdeel van de Inschrijvingsleidraad, inclusief de bijbehorende weging.

Aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid met de winnende Inschrijver een verificatiegesprek te houden indien de ingediende inschrijving daar aanleiding toe geeft. De winnende inschrijver zal na een succesvol verlopen verificatiegesprek de opdracht voorlopig gegund krijgen. In de Inschrijvingsleidraad zal dit nader worden toegelicht.
[bookmark: _Toc210901606]Nadere bepalingen
[bookmark: _Toc210901607]Startdatum van de Bouwteamfase
Als startdatum van het project geldt de dagtekening van de gunningsbrief. 
Volgens de voorlopige planning is deze bepaald op, uiterlijk 24 februari 2026.
Indien mogelijk zal dit eerder zijn. 
[bookmark: _Toc210901608]Planningsvoorwaarden aan de Bouwteamfase
Op dit moment zijn er geen specifieke planningsvoorwaarden voor de bouwfase. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor in de Inschrijvingsfase alsnog specifieke planningsvoorwaarden op te nemen in de definitieve Inschrijvingsleidraad.
[bookmark: _Toc210901609]Geschillenregeling
In aanvulling op artikel 3.43 van het ARW 2016 worden geschillen ter zake de aanbestedingsfase uitsluitend voorgelegd bij de burgerlijke rechter, van de Rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen.
[bookmark: _Toc210901610]Vergoeding 
De aanbestedende dienst verstrekt voor de Inschrijvingsfase een inschrijfvergoeding van € 10.000,- per inschrijver met geldige inschrijving én gemiddeld minimaal een voldoende op de kwalitatieve gunningcriteria. De winnende inschrijver ontvangt geen vergoeding. 
[bookmark: _Toc210901611]Publiciteit en auteursrecht
Het is de inschrijvers, leden van de beoordelingscommissie of anderen dan de projectleider van de aanbestedende dienst niét toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die inhoudelijk samenhangen met de Inschrijvingen of de aanbestedingsprocedure als zodanig, vóórdat het besluit van de aanbestedende dienst is bekendgemaakt. 

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om met alle inschrijvingen en in het bijzonder met de voor opdracht in aanmerking komende inschrijving in de publiciteit te treden, zonder daarvoor aan de inschrijver enige vergoeding schuldig te zijn. De aanbestedende dienst zal van deze mogelijkheid slechts gebruik maken voor zover dat op grond van artikel 2.57 en/of 2.138 Aanbestedingswet mogelijk is.
[bookmark: _Toc210901612]Klachten 
Een aanbestedingsprocedure kan aanleiding geven tot vragen of opmerkingen over de aanbestedingsdocumenten of de wijze van aanbesteden. Hiervoor heeft de gemeente Groningen een klachtenregeling ingesteld. In eerste instantie kunt u deze vragen of opmerkingen stellen aan de contactpersoon in het kader van de inlichtingen (paragraaf 2.2). Stel uw vragen tijdig zodat uw vraag of opmerking meegenomen kan worden in de Nota van Inlichtingen. Bent u het niet eens met de reactie dan kunt u een klacht indienen. Zie voor de klachtenregeling: https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/klachtenregeling_aanbestedingen_gemeente_groningen.pdf.
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Bijlage 1:	Model Aanmeldingsformulier

104-2025 Groningen Spoorkwartier realisatie Zuidplein

Bedrijfsgegevens

Naam onderneming met rechtsvorm	:
Nr. inschrijving handelsregister		:
Postadres				:			
Postcode en plaats 			:
Land					:
Telefoon				:

Contactpersoon
Naam	:
Functie	:
Telefoon:
E-mail	:

Concernstructuur
Maakt de onderneming deel uit van een concern:	ja / neen
Zo ja dan verklaart ondergetekende dat de inschrijving onafhankelijk van de eventuele andere inschrijver(s) van hetzelfde concern (te weten: zelfstandig, in combinatie, of als onderaannemer) is opgesteld en dat de vertrouwelijkheid hierbij in acht is genomen.
Een organogram waaruit de concernstructuur blijkt (moeder(s)/ dochters enz.) is als bijlage bijgevoegd.

Beroep op bekwaamheid derden
Doet u m.b.t. de selectiecriteria een beroep op de bekwaamheid 
van derden, zoals onderaannemers:	ja / neen. 
Zo ja dan van de betrokken onderaannemer(s) ook de hiervoor genoemde bedrijfsgegevens bijsluiten. Een verklaring omtrent beroep op bekwaamheid conform model A is als bijlage bijgevoegd.

Combinatie
Is er sprake van een combinatie van gegadigden: 	ja / neen
Zo ja dan van alle deelnemers aan de combinatie de hiervoor genoemde bedrijfsgegevens bijsluiten. 

Bij deze aanmelding zijn alle in de leidraad genoemde bescheiden bijgevoegd.
Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en ingevuld en dat alle verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen en juist en volledig zijn.

Aldus naar waarheid opgemaakt op ………………………(datum) te …………………………….…………….. (plaats)

	
……………………………………

	(naam rechtsgeldig vertegenwoordiger gegadigde)


	……………………………………

	(functie)

	……………………………………

	(handtekening)





Bijlage 2: Model A	Verklaring omtrent beroep op bekwaamheid

Ondergetekenden:

……………………………………. (gegadigde), gevestigd te …………………………….. (adres, postcode, plaats) is voornemens zich als gegadigde aan te melden voor de aanbesteding van 

“Groningen Spoorkwartier realisatie Zuidplein”,
Besteknummer: 104-2025


[bookmark: _Toc195682925][bookmark: _Toc195674682][bookmark: _Toc186614316]			en 

……………………………………………………………...(onderaannemer zijnde de derde als bedoeld in 4.3.2), gevestigd te ………………………………………………………………………………..…..…(adres, postcode, plaats), 
Ingeschreven in het handelsregister (KvK nr.)……………………………………………………………………………..

verklaren:

dat ……………………………………. (gegadigde) voor de uitvoering van onderhavig project kan beschikken, als bedoeld in art. 3.16.6 van de ARW 2016 over de voor de uitvoering noodzakelijke bekwaamheid ten aanzien van …………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

	(omschrijving werkzaamheden waarvoor gegadigde een onderaannemer wil inschakelen om aan de minimumeisen en selectiecriteria te voldoen) 



van ……………………………………………………………………………….…………………………………………..(onderaannemer) 

Een en ander om te kunnen voldoen aan de, door gegadigde bij deel II Gegevens met betrekking tot de ondernemer van het UEA genoemde minimumeis.

dat bij eventuele uitvoering van onderhavig project ……………………………………. (onderaannemer) ook daadwerkelijk zal worden ingeschakeld.


Aldus naar waarheid opgemaakt op ……………………(datum) te ………………………………………..………… (plaats)


	
……………..……………………

	(naam rechtsgeldig vertegenwoordiger gegadigde)

	
………………………………
	(naam rechtsgeldig vertegenwoordiger onderaannemer)

	……………………………………

	(functie)
	………………………………

	(functie)

	……………………………………

	(handtekening)
	…..……………………….…
	(handtekening)





Bijlage 3:	Model B	Opgave-referentieproject (technische bekwaamheid)

“Groningen Spoorkwartier realisatie Zuidplein” Besteknummer: 104-2025

De gegadigde heeft in de vijf (5) jaar voorafgaande aan de datum van aanmelding voor de selectie van deze Nationale niet-openbare aanbesteding naar behoren en op vakkundige als ook regelmatige wijze onderstaand project uitgevoerd én tijdig opgeleverd (verleend uitstel daarin begrepen).


Opgave Referentieproject nr. ….., 
ten behoeve minimumeis / selectiecriterium      I  /      II  /      III  /      IV

	[bookmark: _Toc155581083][bookmark: _Toc149473824]Naam en plaats project

	…………………………………………

	Beschrijving van het werk
functie, dimensies, gebruikers
	…………………………………………



	Opdrachtgever
contactpersoon…………………………………………
postadres…………………………………………
telefoonnr. …………………………………………
	Directievoerende instantie
contactpersoon…………………………………………
postadres…………………………………………
telefoonnr. …………………………………………



	Als hoofdaannemer 
Aannemingssom en/of gefactureerd bedrag
	ja/nee
……………………………………………………………..

	Als combinant 
Deel aannemingssom en/of gefactureerd bedrag
	ja/nee
………………………………………………………………

	Als onderaannemer
Deel aannemingssom en/of gefactureerd bedrag
	ja/nee
………………………………………………………………




Kort omschrijving van de werkzaamheden c.q. projectinformatie:

(op een zodanige wijze beschrijven, zodat inzichtelijk is of deze referentie voldoet aan de
minimumeis/selectiecriterium).






	[bookmark: _Toc149473833][bookmark: _Toc155581092]Datum opdracht en datum oplevering van het werk

………………. 20….	-	………………. 20….
	Contractvorm

………………………………………………………………



Bij dit referentieproject is een tevredenheidsverklaring inzake goede uitvoering van of namens de opdrachtgever bijgevoegd.


NB:	Indien het referentieproject samengesteld is uit meerdere onderdelen dan dient het financiële aandeel van de desbetreffende minimumeis specifiek gemaakt te worden
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