Selectieleidraad

Europese niet-openbare aanbesteding 'Integraal Ontwerpteam'

Ten behoeve van Collectie Overijssel

31-10-2025

- Inhoudsopgave

Begripsbepalingen	4

Inleiding	7

1.	Organisatie en aan te besteden Overeenkomst	9

1.1.	Beschrijving organisatie Aanbestedende dienst	9

1.2.	Aanleiding en doel van de Aanbesteding	9

1.2.1.	Aanleiding van de Aanbesteding	9

1.2.2.	Doel van de Aanbesteding	10

1.2.3.	Opdeling in percelen	11

1.3.	Beschrijving en omvang van de Overeenkomst	11

1.4.	Achtergrondinformatie bij de Opdracht	11

1.4.1.	Collectiecentrum	11

1.4.2.	Locatie	12

1.4.3.	Ambitie erfgoedhub	12

1.4.4.	Werkzaamheden	13

1.4.5.	erfgoedhub  3D ontwerpen	14

1.5.	De Overeenkomst	15

2.	Aanbestedingsprocedure	16

2.1.	Aanbestedingsprocedure	16

2.2.	Doorkijk naar de gunningsfase	17

2.3.	Aanbestedingsplatform	17

2.4.	Aandachtspunten	17

2.5.	Voorlopige planning selectiefase	18

2.6.	Nota van inlichtingen	18

2.7.	Indienen van het verzoek tot deelneming	19

2.8.	Controle, toetsing en beoordeling van de verzoeken tot deelneming	19

2.9.	Selectiebeslissing	20

2.10.	Klachtenregeling	20

2.11.	Verificatie In de verificatiefase	21

2.12.	Minder dan drie gegadigden	21

2.13.	Gunningsfase	21

3.	Voorwaarden	22

3.1.	Informatie over verplichtingen	22

3.2.	voorwaarden verzoek tot deelneming	22

3.3.	Juistheid van de geleverde informatie	23

3.4.	Vorm en inhoud van het verzoek tot deelname	23

3.5.	aanmelden in samenwerking met andere ondernemingen	24

3.5.1.	Aanmelden als samenwerkingsverband (combinatie)	24

3.5.2.	Aanmelden als hoofdaannemer met onderaannemer(s)	25

4.	Eisen aan de gegadigde	26

4.1.	Inleiding	26

4.2.	Uitsluitingsgronden	26

4.3.	Verklaring geen Russische betrokkenheid	27

4.4.	Geschiktheidseisen	27

4.4.1.	Inschrijving Handels- en Beroepsregister	28

4.4.2.	Financiële en economische draagkracht	28

4.4.3.	Technische bekwaamheid - Referentie	29

4.4.4.	Beroepsbevoegdheid	30

4.5.	In te dienen bewijsstukken door een gegadigde	30

5.	Beoordeling van het verzoek tot deelneming – hoe en wat beoordelen we?	32

5.1.	Methode van selectie: gewogenfactormethode	32

5.2.	Selectiecommissie	32

5.3.	Overzicht van de selectiecriteria	32

5.4.	Beoordeling van de selectiecriteria	33

6.	de gunningsfase	36

6.1.	Concept van de overeenkomst	36

6.2.	Te hanteren gunningscriteria tijdens de gunningsfase	36

6.3.	Multidisciplinair team	37

7.	Bijlagen	38

# Begripsbepalingen

| Begrip | Definitie |
| --- | --- |
| Aanbestedende dienst | Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Overijssel, Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle hierna: Collectie Overijssel. |
| Aanbesteding c.q. Aanbestedingsprocedure | De Aanbestedingsprocedure zoals beschreven in deze Selectieleidraad en de (andere) Aanbestedingsdocumenten. |
| Aanbestedingsdocumenten | Alle documenten die door Collectie Overijssel zijn opgesteld of vermeld ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding, met inbegrip van de aankondiging van de Opdracht, de Selectieleidraad, Gunningsleidraad, de technische specificaties (het onderhoudsbestek), de Nota(‘s) van Inlichtingen, de voorgestelde contractvoorwaarden, formats voor het aanbieden van documenten, informatie over algemeen toepasselijke verplichtingen en aanvullende documenten. |
| Aanbestedingswet 2012 ("Aw 2012") | Aanbestedingswet 2012, wet van 1 november 2012, gepubliceerd in Staatsblad 2012, 542, gewijzigd bij wet van 22 juni 2016 (en zoals (sindsdien) van tijd tot gewijzigd), ter implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25 EU, van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2014. |
| Aanbestedingsrichtlijn | Richtlijn 2014/24/EU. |
| Bijlage | Een bijlage van deze Selectieleidraad. |
| derde | Een andere entiteit op wie de gegadigde een beroep doet met betrekking tot het voldoen aan de geschiktheidseisen. |
| doelstellingen | De doelstellingen genoemd in paragraaf 1.6 van de Selectieleidraad. |
| gegadigde | In de selectiefase – de persoon, onderneming of organisatie die een verzoek tot deelneming heeft ingediend en geïnteresseerd is om mee te dingen naar de Opdracht. |
| geïnteresseerde | Vóór het moment van het indienen van een verzoek tot deelneming – de persoon, onderneming of organisatie die geïnteresseerd is om mee te dingen naar de Opdracht. |
| geschiktheidseisen | Eisen waaraan de Inschrijver minimaal moet voldoen om voor gunning van de Overeenkomst in aanmerking te komen. Het gaat hierbij om eisen met betrekking tot financiële en economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid. |
| geselecteerde gegadigde | Een gegadigde die op basis van de beoordeling van zijn verzoek om deel te nemen aan de aanbesteding is uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving. |
| Gunningbeslissing | De schriftelijke mededeling van Aanbestedende dienst, waarin Aanbestedende dienst bekendmaakt welke Ondernemer de winnende Inschrijving heeft ingediend in het kader van de Aanbesteding. |
| gunningscriteria | De criteria aan de hand waarvan Aanbestedende dienst de Inschrijvingen beoordeelt. |
| inschrijver | De ondernemer of het samenwerkingsverband van ondernemers die een Inschrijving indient om in aanmerking te komen voor het uitvoeren van de Raamovereenkomst zoals beschreven in de Aanbestedingsdocumenten. Voor Inschrijver kan waar van toepassing ook Inschrijvers of een samenwerkingsverband van ondernemers worden gelezen. |
| inschrijving | Offerte ingediend door een Inschrijver in het kader van de onderhavige Aanbestedingsprocedure. |
| Nota(‘s) van Inlichtingen | Een schriftelijke reactie van Collectie Overijssel op geanonimiseerde vragen en opmerkingen van geïnteresseerde ondernemers. De Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. |
| Opdracht | De dienst welke onderwerp is van de Aanbestedingsprocedure zoals beschreven in deze Selectieleidraad. |
| Opdrachtgever | Collectie Overijssel. |
| Opdrachtnemer | De inschrijver met wie de Opdrachtgever de Overeenkomst afsluit. |
| Overeenkomst | De schriftelijke Overeenkomst met inbegrip van de Bijlagen die als resultaat van deze Aanbesteding met de Opdrachtnemer zal worden afgesloten voor het uitvoeren van de Opdracht. |
| samenwerkingsverband | Een combinatie van (rechts)personen die gezamenlijk als één gegadigde c.q. inschrijver aan de Aanbesteding deelneemt. |
| Selectiebeslissing | De beslissing van de Aanbestedende dienst over welke gegadigden worden toegelaten tot de gunningsfase van de Aanbestedingsprocedure met voorselectie. Deze beslissing volgt op de toetsing van de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. De Selectiebeslissing wordt eerst als voorgenomen beslissing gecommuniceerd, waarna een bezwaartermijn geldt. |
| selectiecriteria | Criteria die worden gebruikt om het aantal gegadigden dat wordt toegelaten tot de gunningsfase te beperken. Ze worden toegepast ná de toetsing aan de geschiktheidseisen en dienen om de meest geschikte gegadigden te selecteren. De opgenomen Selectiecriteria zijn objectief, transparant en proportioneel en worden vooraf bekendgemaakt. |
| Selectieleidraad | Dit document, zijnde de Selectieleidraad van Collectie Overijssel ten behoeve van onderhavige Aanbestedingsprocedure, met inbegrip van de Bijlagen en van de Nota(‘s) van Inlichtingen. |
| TenderNed | Het elektronisch hulpmiddel dat gebruikt wordt in deze aanbesteding. |
| uitsluitingsgronden | De verplichte gronden voor uitsluiting van een Inschrijver, zoals bedoeld in artikel 2.86 Aw, en de door de Aanbestedende dienst gehanteerde facultatieve Uitsluitingsgronden zoals bedoeld in artikel 2.87 Aw. |
| verzoek tot deelneming | De formele aanmelding van een gegadigde om deel te nemen aan een Aanbestedingsprocedure met voorselectie. Het verzoek moet voldoen aan de gestelde formele eisen, zoals tijdige indiening, gebruik van voorgeschreven formats en ondertekening door een bevoegde persoon. Geldige verzoeken worden vervolgens getoetst aan de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. |
| Uniform Europees Aanbestedingsdocument (''UEA'') | Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, dat ondernemers en Aanbestedende diensten op grond van de AW 2012 verplicht moeten gebruiken voor (Europese) Aanbestedingsprocedures en zoals bedoeld in artikel 2.84 lid 1 Aw 2012. In de UEA geeft een Inschrijver o.a. aan of Uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn en of hij voldoet aan de in de aankondiging of in de Aanbestedingsdocumenten gestelde Geschiktheidseisen. |

Verder zijn de definities zoals zijn omschreven in artikel 1.1 Aw 2012 van toepassing.

# Inleiding

Voor u ligt de Selectieleidraad voor de Europese niet-openbare Aanbesteding 'Integraal Ontwerpteam' ten behoeve van Collectie Overijssel. In deze Selectieleidraad vindt u informatie over deze Aanbesteding. Collectie Overijssel wenst een Overeenkomst te sluiten met één onderneming. In dit document en de overige aanbestedingsdocumenten vindt u meer over wat we willen bereiken en waarom, en wat we hierbij belangrijk vinden. En u leest hoe we precies te werk gaan en wat de spelregels zijn. We nodigen u van harte uit om een verzoek tot deelneming in te dienen. Voor deze Aanbestedingsprocedure wordt gebruik gemaakt van een elektronisch hulpmiddel, namelijk TenderNed. Communicatie met betrekking tot inhoudelijke aspecten en aspecten rond de Aanbestedingsprocedure dienen te allen tijde elektronisch te geschieden via dit platform. Voor de instructie van het gebruik van dit platform wordt verwezen naar TenderNed.

Onderstaande CPV code is van toepassing op deze Aanbesteding:

- 71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.

Aanvullende classificatie:

- 71300000-1	 Dienstverlening door ingenieurs

- 71323200 Ontwerpen van installaties;

- 71327000-6	 Ontwerpen van draagconstructies; en

- 71328000 Berekenen van draagconstructieontwerpen.

Opbouw van deze Selectieleidraad:

Hoofdstuk 1 - Organisatie en aan te besteden Overeenkomst

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het onderwerp en doel van de Aanbesteding en wordt een korte beschrijving gegeven van Collectie Overijssel.

Hoofdstuk 2 - Verloop van de procedure

Dit hoofdstuk behandelt de procedure en de bijbehorende voorschriften. Ook is hierin een globale planning van het aanbestedingstraject opgenomen. Tevens wordt uiteengezet op welke wijze de (getrapte) beoordeling zal plaatsvinden.

Hoofdstuk 3 - Voorwaarden

In dit hoofdstuk zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het verzoek tot deelneming moet voldoen, zoals de geldigheid, volledigheid en wijze van indienen van het verzoek, en de regels rondom samenwerking en communicatie.

Hoofdstuk 4 - Eisen aan de gegadigde

In dit hoofdstuk komen de vormvereisten, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen voor de kwalificatie van de gegadigden aan de orde.

Hoofdstuk 5 - Beoordeling

In dit hoofdstuk zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het verzoek tot deelneming moet voldoen, zoals de geldigheid, volledigheid en wijze van indienen van het verzoek, en de regels rondom samenwerking en communicatie.

Hoofdstuk 6 - De gunningsfase

In dit hoofdstuk zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het verzoek tot deelneming moet voldoen, zoals de geldigheid, volledigheid en wijze van indienen van het verzoek, en de regels rondom samenwerking en communicatie.

Verder zijn in deze Selectieleidraad verwijzingen naar Bijlagen opgenomen. Deze Bijlagen zijn opgenomen in TenderNed.

# Organisatie en aan te besteden Overeenkomst

## Beschrijving organisatie Aanbestedende dienst

De gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel (hierna: ''Collectie Overijssel'') is aangewezen als wettelijke archiefbewaarplaats voor de aangesloten overheden. De Gemeenschappelijke Regeling bestaat op dit moment uit de Gemeente Deventer, de Gemeente Zwolle en het Rijk. Daarnaast zijn met een aantal Overijsselse gemeenten, Provincie Overijssel en een waterschap dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Vanuit die hoedanigheid heeft Collectie Overijssel de (Archief)wettelijke taak, om overgedragen archieven te bewaren, te behouden en beschikbaar te stellen voor publiek. Collectie Overijssel streeft naar drempelloze toegankelijkheid van de door haar beheerde archieven en collecties voor de burger, vanuit het principe dat dit bijdraagt aan het functioneren van de democratische rechtsstaat.

Door het toegankelijk maken van de collectie draagt Collectie Overijssel bij aan het behoud van de culturele identiteit van de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling en provincie Overijssel en is deze collectie beschikbaar voor onderzoek en studie door wetenschappers, studenten en geïnteresseerde leden van het publiek die meer willen weten over de geschiedenis en cultuur van de provincie. Zo beheren zij unieke historische collecties over Deventer, Zwolle, Ommen, andere aangesloten overheden en de provincie Overijssel en breiden zij deze collecties samen met overheden, organisaties, verenigingen en inwoners van Overijssel iedere dag uit. Zie voor meer informatie: https://collectieoverijssel.nl/.

## Aanleiding en doel van de Aanbesteding

### Aanleiding van de Aanbesteding

Collectie Overijssel heeft de ambitie in om 2028/2029 te verhuizen naar een nieuw te realiseren duurzaam collectiecentrum op locatie Hanzeweg 19 te Deventer. In dit collectiecentrum worden alle archieven en collecties die door Collectie Overijssel worden beheerd fysiek samengebracht en duurzaam behouden en bewaard in een centraal depot. Ook worden de collecties middels scanning on demand en inzage en ter beschikking gesteld aan het publiek. In het collectiecentrum worden alle daarvoor benodigde faciliteiten beschikbaar gesteld (behoud, bewaren, beschikbaarstelling).

Collectie Overijssel beheert momenteel 26 km strekkende meters collectie verdeeld over meerdere locaties in Deventer en Zwolle. Tot aan 2042 is een groei van wettelijk te bewaren archieven en collecties voorzien van ongeveer 13km planklengte. De toekomstige ruimtebehoefte van Collectie Overijssel is, op basis van de huidige formatie en voorziene groei in collectie, vastgesteld op:

| Ruimte | m2 BVO |
| --- | --- |
| Benodigde depotruimte (op basis van verrijdbare stellingen) | c.a. 5.875 m2 |
| Ondersteunende functies (o.a. kantoor, restauratie, quarantaine, leeszaal) | c.a. 1.425 m2 |
| Totaal | c.a. 7.300 m2 |

De totale geprognosticeerde bouwkosten voor de realisatie van het collectiecentrum bedragen € 16,5 mln.

Collectie Overijssel heeft besloten een nieuw duurzaam centraal collectiecentrum te realiseren in Deventer voor het beheer van archieven en collecties. De huidige depots in Deventer en Zwolle zitten bijna vol en kunnen de geprognosticeerde groei niet opvangen, de klimaatsystemen zijn verouderd, wat gepaard gaat met hoge energiekosten. Daarnaast werkt de organisatie nu niet efficiënt en niet optimaal samen, omdat de ongeveer 55 medewerkers verspreid over meerdere panden en twee steden werken.  Omdat grootschalig onderhoud/investering aan de panden in Zwolle en Deventer op termijn onvermijdbaar is, is de start van de verhuizing van de huidige depots gepland eind 2028 met als doelstelling om in 2029 de verhuizing af te ronden. Na verhuizing worden alle huidige depotlocaties in Deventer en Zwolle verlaten. In het nieuwe collectiecentrum wordt tevens de depotfunctie van de Athenaeumbibliotheek ondergebracht. Op dit moment delen de Athenaeumbibliotheek en Collectie Overijssel in Deventer het depot en kantoor.

De primaire organisatorische doelstellingen van Collectie Overijssel zijn:

- Optimaal beheren van archieven en collecties onder wettelijk voorgeschreven condities om deze voor huidige en toekomstige generaties te bewaren;

- Optimale toegang bieden tot archieven en collecties voor iedereen;

- Gebruik/onderzoek faciliteren;

- Optimale inzet van kennis, kunde en capaciteit van medewerkers; en

- Optimale inzet van financiële middelen voor de inhoudelijke doelstellingen.

De huidige huisvesting van Collectie Overijssel kent een aantal grote knelpunten, te weten:

- Locaties zijn versnipperd, gebouwen zitten vol, zijn oud en inefficiënt. Hierdoor is er onvoldoende ruimte voor toekomstige wettelijke aanwas van archieven (nu reeds urgent) en inefficiënt beheer (personeel, techniek, middelen);

- Klimaatsystemen zijn kwetsbaar. Dit is zeer risicovol voor behoud van de collecties. Installaties zijn einde levensduur en vervanging en daarmee forse investering is noodzakelijk;

- Huidige huisvesting heeft een grote ecologische footprint door het hoge energieverbruik. Daarbij komt dat structurele verduurzaming van de panden niet of nauwelijks mogelijk is;

- Financieel dreigen er hoge investeringskosten gemaakt te moeten worden voor renovatie en verduurzaming van de gebouwen; en

- De veranderde interactie met publiek maakt dat digitaal gebruik sterk groeiend is en fysiek bezoek sterk krimpend (nu reeds 500x zoveel digitale als fysieke raadpleging). Huisvesting is hierop niet toegesneden (overschot aan publieksruimtes).

Geconcludeerd is dat het behalen van de organisatorische doelstellingen op afzienbare tijd niet meer mogelijk is binnen de huidige huisvesting en dat de exploitatiekosten te hoog worden. Deze knelpunten zijn dan ook aanleiding voor het project; nieuwe duurzame huisvesting archieven Deventer, Zwolle en Overijssel.

### Doel van de Aanbesteding

Het doel van deze Europese niet-openbare Aanbesteding is het selecteren en contracteren van één (1) integraal ontwerpteam dat verantwoordelijk is voor het ontwerp van het nieuwe collectiecentrum van Collectie Overijssel. Het ontwerpteam verzorgt het volledige ontwerptraject, van schetsontwerp tot en met definitief ontwerp met technische omschrijving, inclusief advisering op het gebied van constructie, installaties, bouwfysica en duurzaamheid.

De Aanbestedende Dienst beoogt een ontwerpteam te contracteren dat in staat is om het PvE en de projectdoelstellingen binnen de gestelde kaders van tijd, kwaliteit en budget te vertalen naar een integraal ontwerp. De Opdrachtgever kiest hierbij voor een proces waarbij het integraal ontwerpteam, onder leiding van de architect, het ontwerp uitwerkt tot een definitief ontwerp en een technische omschrijving. Tijdens de VO-fase start de aanbesteding voor de bouwteampartner. Tijdens het DO zal het integrale ontwerpteam samen met deze bouwteampartner het definitief ontwerp uitwerken met als doel de ontwikkeling van de depotfunctie van het gebouw te versnellen. De uitwerking van het uitvoeringsontwerp zal komen te liggen bij de uitvoerende partij. Vooralsnog wordt uitgegaan van een gefaseerde uitvoering van het plan, waarbij de depotfunctie uiterlijk per oktober 2028 gereed dient te zijn ten behoeve van de start van de verhuizing van de collectie (zie bijlage 6 voor de voorgenomen projectplanning). Volledige oplevering is medio 2029 beoogd.

### Opdeling in percelen

De Opdracht wordt niet verdeeld in percelen. Het betreft een geïntegreerde ontwerpopgave waarbij samenwerking tussen disciplines essentieel is. Collectie Overijssel is ervan overtuigd dat het aanstellen van één (1) ontwerpteam zorgt voor integrale afstemming, heldere communicatie en consistente besluitvorming.

## Beschrijving en omvang van de Overeenkomst

Deze Opdracht betreft de inzet van een integraal ontwerpteam voor het ontwerp van het collectiecentrum. Deze opdracht wordt fasegewijs uitgewerkt. De opdracht wordt dan ook fasegewijs in opdracht gegeven. De uitvoering van de Opdracht vangt aan op 21 februari 2026 en eindigt naar verwachting op 30 juli 2029. Collectie Overijssel behoudt zich het recht voor de Opdracht te verlengen indien een zorgvuldige afronding en overdracht dit vereist.

De totale waarde van Overeenkomst wordt geraamd op € 650.000,- exclusief btw. Bovengenoemde maximale raming betreft slechts een indicatie van de omvang. Aanbieders kunnen geen rechten ontlenen aan deze gegevens zoals bijvoorbeeld een minimale omzetgarantie.

Deze Opdracht betreft een overheidsopdracht voor diensten in de zin van artikel 1.1 Aw 2012. De geraamde waarde van de Opdracht overschrijdt de toepasselijke Europese drempelwaarde voor diensten, waardoor Collectie Overijssel gehouden is een Europese niet-openbare Aanbestedingsprocedure te volgen. De Aanbesteding wordt uitgevoerd met inachtneming van de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijkheid, non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit, zoals neergelegd in artikel 1.9 Aw 2012.

## Achtergrondinformatie bij de Opdracht

### Collectiecentrum

In opdracht van Collectie Overijssel is een PvE opgesteld voor een nieuw collectiecentrum. Dit PvE is in samenwerking met de gebruikers tot stand gekomen. Het PvE wordt bij aanvang gunningsfase gedeeld. De totale omvang van het collectiecentrum bedraagt circa 7.300 m2 bvo.

Binnen het PvE is het gebouw ingedeeld in verschillende zoneringen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende zones:

- Zone 1: Opslag van collectie, geen toegang door derden. Indicatie omvang: ca. 4.950 m2 bvo;

- Zone 2A: Werken met de collectie, geen toegang door derden. Indicatie omvang: ca. 925 m2 bvo;

- Zone 2B: Werken met de collectie, toegang door derden. Indicatie omvang: 2.500 m2 bvo;

- Zone 3A: Niet werken met collectie, geen toegang door derden. Indicatie omvang: 650 m2 bvo;

- Zone 3B: Niet werken met collectie, toegang door derden. Indicatie omvang: 525m2 bvo; en

- Zone 4: Buiten het gebouw, eigen terrein. Indicatie omvang: ntb.

In het collectiecentrum worden alle archieven en collecties die door Collectie Overijssel en de Athenaeumbibliotheek worden beheerd, fysiek samengebracht en duurzaam behouden en bewaard in een centraal depot. Op dit moment heeft Collectie Overijssel een aantal deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling (''GR'') en Dienstverlenings-overeenkomsten (''DVO'') afgesloten met overheden, waarvoor zij deze bewaarplicht (en aanvullende dienstverlening) regelen. Er lopen nog een aantal toetredingsprocessen ten aanzien van nieuwe GR partijen. Door toetreding van GR partijen zal de depotfunctie (zone 1) beperkt toenemen. De potentiële impact hiervan is c.a. 465 m2. Deze m2 zijn al opgenomen in eerder benoemde c.a. 7300 m2. Doelstelling is om voor de start van de SO-fase zekerheid te hebben over welke GR partijen toetreden en het PvE daarmee vast te stellen. De realisatie van het collectiecentrum vormt het basisscenario voor de opgave van Collectie Overijsel.

### Locatie

Afbeelding 1: Kavel Hanzeweg 19, Deventer

Op basis van onafhankelijk locatieonderzoek is Hanzeweg 19 te Deventer de beoogde locatie voor een nieuw centraal collectiecentrum, zie onderstaande afbeelding voor de kavel. De locatie is onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling centrum en schil van de gemeente Deventer.

### Ambitie erfgoedhub

Als aanvulling op het collectiecentrum wordt een uitgesproken kans gezien om de erfgoedpositie van Deventer én Overijssel verder te versterken door meerdere erfgoed gerelateerde partijen samen te brengen onder één dak in de vorm van een erfgoedhub. Deze ambitie is uitgesproken door het college van burgemeester & wethouders van gemeente Deventer en wordt momenteel verder onderzocht door gemeente Deventer in samenwerking met potentiële participerende partijen en Collectie Overijssel. De komende tijd wordt een visie op het erfgoedhub ontwikkeld door gemeente Deventer en wordt uitgewerkt hoe beheer, regievorming en eigendomssituatie vorm zou kunnen krijgen. Vooralsnog zou het erfgoedhub, het “ambitie” scenario, de volgende gebruikers omvatten (waarbij punt 1 en 2 onderdeel zijn van het basisscenario, het hiervoor genoemde collectiecentrum):

1.	Collectie Overijsel;

2.	Athenaeumbibliotheek;

3.	Deventer verhaal;

4.	Museaal depot, Zwolle;

5.	Deventer archeologie; en

6.	Saxion erfgoed opleiding.

Het is ook mogelijk dat nog andere partners hierbij aanhaken.

De totale omvang van het gebouw in de vorm van een erfgoedhub bedraagt circa 10.000 m2 bvo. De visie van het erfgoedhub wordt verder toegelicht in Bijlage 8. Beoogd is helderheid te hebben over het definitieve scenario en de bijbehorende scope voordat het integrale ontwerpteam start met de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp (''VO''). Door politieke invloeden kan het zijn dat deze doelstelling mogelijk niet worden behaald. In dat geval zal het uiterlijke keuzemoment voor het scenario plaatsvinden voorafgaand aan de start van de Definitief Ontwerp (''DO'') fase. Het is belangrijk dat het integrale ontwerpteam adaptief met dit scenario om kan gaan.

### Werkzaamheden

De Aanbestedende dienst is opzoek naar:

- Een integraal ontwerpteam dat adaptief kan omgaan met eventuele veranderingen in de scope en dit kan vertalen naar een flexibel ontwerp.

- Een integraal ontwerpteam dat ervaring heeft met het ontwerpen van een gebouw waarin een geklimatiseerd depot met eisen aan RV en temperatuur waarde en bijbehorende werkprocessen en logistieke uitdagingen.

- Een integraal ontwerpteam dat de synergie van de partijen kan versterken in een ruimtelijk ontwerp van het toekomstige gebouw.

- Een integraal ontwerpteam dat een gebouw kan ontwerpen met een passende oriëntatie en uitstraling in de omgeving.

De ontwerpuitwerking zal fasegewijs plaatsvinden volgens de standaard uit het BNA Handboek, de werkzaamheden in bijgevoegde DNR kruisjeslijst en het (gezamenlijk verder te definiëren) BIM protocol. Hieronder een korte beschrijving van de belangrijkste aandachtspunten in iedere fase:

Schetsontwerp (SO)

- Uitwerking van scenario's collectiecentrum en erfgoedhub. Gebouwopzet, bouwkostenraming en volumestudie mede met oog op de inpassing op de kavel.

- Inpassing interne en externe logistiek in gebouwvolume.

- Visie op klimatisering en installatietechniek

- Opzet van beveiligingszones

- Visie op fasering en verhuizing.

- Voorbereiding stukken Aanbesteding bouwteampartner.

Voorontwerp

•	Uitwerking binnen bestemmingsplankaders.

•	Uitwerken interne en externe logistiek.

•	Uitwerking installatietechnische uitgangspunten.

•	Uitwering beveiliging.

•	Uitwerking constructieve opzet.

•	Uitwerking fasering en verhuizing.

•	Beoordeling inschrijving bouwteampartner.

Definitief Ontwerp en Technische Omschrijving

- Ontwerpintegratie van alle disciplines tot DO ontwerp t.b.v. omgevingsvergunning en definitieve prijs- en contractvorming.

- Technische uitwerking Depot inclusief inrichting i.s.m. bouwteampartner.

Prijs en contractvorming

- Controle en beoordeling van de aanbieding van de bouwteampartner op volledigheid, integraliteit en prijsstelling.

- Bijdrage aan het opstellen van de contractstukken voor de uitvoering van het werk.

Realisatie: esthetische begeleiding/ directievoering

- Het integrale ontwerpteam heeft een toetsende rol op de uitvoering en engineering van uitvoerende partijen.

Naast het integrale ontwerpteam worden door de Aanbestedende Dienst ten minste de volgende partijen betrokken. Het Integrale Ontwerpteam dient voor haar werkzaamheden ervan uit te gaan dat deze partijen bij aan de ontwerpuitwerking deel zullen nemen.

-	Landschapsarchitect;

-	Interieurarchitect;

-	Bouwteampartner;

-	Leverancier depotinrichting;

-	Hovenier;

-	Nutspartijen.

De planning met de belangrijkste mijlpalen van het project is toegevoegd in Bijlage 6. Als onderdeel van de werkzaamheden zal het geselecteerde integrale ontwerpteam gevraagd worden om de planning voor de verschillende ontwerpfasen nader te verfijnen in samenspraak met Dev_real estate en Collectie Overijssel.

### erfgoedhub  3D ontwerpen

Bij de uitwerking dient een 3D Bouw Informatie Model (''BIM'') te worden ingezet, waarin de gevraagde disciplines integraal samenwerken. Het integrale ontwerpteam heeft de verantwoordelijkheid voor de ontwerp-integratie met de in nevenopdrachten te selecteren partijen. De integratie dient in BIM uitgevoerd te worden.

De Opdrachtgever beoogt met de werkmethodiek met BIM de volgende doelen:

- het geven van drie dimensionaal inzicht in de ruimtelijke kwaliteit van het ontwikkelde product aan bouwpartners, Opdrachtgever, gebruikers, omwonenden en andere (belanghebbende) partijen;

- ontwikkelen van een geïntegreerd ontwerp met optimale afstemming van bouwkundig werk,

- installatietechniek en constructie (de deelsystemen) voor wat betreft het functionele en de ruimtelijke inpassing;

- het minimaliseren van miscommunicatie tussen bouwpartners (her/medegebruik van ingevoerde data, genereren van eenduidige op elkaar passende ontwerpdocumenten).

Er wordt een aanzet gemaakt voor het BIM-protocol. Bij aanvang gunningsfase wordt deze gedeeld. Hierin wordt omschreven waar dit model minimaal aan moet voldoen.

## De Overeenkomst

De Aanbestedende dienst is voornemens de Opdracht te verlenen op basis van een Integraal Ontwerpteamovereenkomst. De omvang en reikwijdte van de Opdracht, evenals de voorwaarden waaronder deze wordt uitgevoerd, worden opgenomen in deze overeenkomst. Deze overeenkomst is gebaseerd op De Nieuwe Regeling 2011 herziening 2013 (''DNR 2013'') (Rechtsverhouding Opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur). Een modelovereenkomst is als Bijlage 4 bij deze Selectieleidraad gevoegd.

# Aanbestedingsprocedure

## Aanbestedingsprocedure

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd als een niet-openbare Europese procedure conform artikel 2.29 van de Aanbestedingswet 2012. De procedure bestaat uit twee fasen:

•	Selectiefase: Beoordeling van geschiktheid en competenties; en

•	Gunningsfase: Beoordeling van ontwerp en prijs-kwaliteitverhouding.

De Europese niet-openbare procedure houdt in dat de Aanbestedende dienst eerst een selectiefase doorloopt, waarbij gegadigden een verzoek tot deelneming kunnen indienen. Vervolgens worden een beperkt aantal gegadigden geselecteerd en uitgenodigd om een inschrijving te doen in de gunningsfase. Om de administratieve lasten voor zowel de marktpartijen als voor Collectie Overijssel te beperken selecteren we niet meer dan vijf (5) partijen die we uitnodigen tot het indienen van een inschrijving.

Selectiefase

Publicatie Selectieleidraad

Inlichtingenfase (één (1) vragenronde)

Indienen verzoek tot deelneming

Controle, toetsen en beoordelen van de verzoeken tot deelneming

Selectiebeslissing

Gunningsfase

Verzenden gunningsleidraad (uitnodiging tot eerste inschrijving)

Inlichtingenfase (vragenrondes)

Indienen definitieve inschrijving

Beoordelen van de inschrijvingen

Gunningsbesluit

Contracteren

Keuze voor de Aanbestedingsprocedure

De reden(en) om te kiezen voor de Europese niet-openbare procedure zijn:

- Waarde boven drempelbedrag: De geraamde opdrachtwaarde overschrijdt de Europese drempelwaarde, waardoor een Europese procedure verplicht is.

- Behoefte aan voorselectie: De niet-openbare procedure maakt een geschiktheidstoets mogelijk, zodat alleen geschikte gegadigden worden uitgenodigd tot inschrijving.

- Complexiteit van de Opdracht: De aard en omvang van de Opdracht vereisen een zorgvuldige selectie van partijen met aantoonbare ervaring en capaciteit.

- Efficiëntie en proportionaliteit: Deze procedure waarborgt een evenwicht tussen openbaarheid, mededinging en administratieve lasten.

## Doorkijk naar de gunningsfase

Na de selectiefase worden maximaal vijf (5) gegadigden uitgenodigd om deel te nemen aan de gunningsfase. In de gunningsfase dienen de geselecteerde teams een schetsontwerp in, welke wordt beoordeeld op kwaliteit en prijs-kwaliteitverhouding volgens de EMVI-methodiek.

## Aanbestedingsplatform

Deze Aanbesteding wordt volledig digitaal uitgevoerd via het aanbestedingsplatform van TenderNed (www.tenderned.nl). Indien een gegadigde nog geen account heeft bij TenderNed, dient hij zich eerst aan te melden bij TenderNed om deel te kunnen nemen aan deze Aanbesteding. In het geval van verschillen tussen de informatie uit het systeem van TenderNed en deze Selectieleidraad, gaat de tekst in deze Selectieleidraad voor.

Voor vragen die uitsluitend betrekking hebben op de functionaliteit of techniek van TenderNed, kunt u contact opnemen met de servicedesk van TenderNed: 0800-8363376 of servicedesk@TenderNed.nl. Collectie Overijssel zal deze vragen en antwoorden niet opnemen en beantwoorden in de Nota van Inlichtingen. Communicatie met betrekking tot inhoudelijke aspecten en aspecten rond de Aanbestedingsprocedure dienen te allen tijde elektronisch te geschieden via TenderNed. Indien er een storing bij het Digitale Aanbestedingsplatform is vastgesteld, meldt het Digitale Aanbestedingsplatform dit zo spoedig mogelijk via de homepage van het Digitale Aanbestedingsplatform. Indien een gegadigde door een storing niet tijdig (onderdelen van) een Inschrijving kan indienen, dient de gegadigde contact op te nemen met Aanbestedende dienst, voorafgaand aan het sluiten van de termijn. In dat geval kan de Aanbestedende dienst, na afloop van de storing, besluiten de termijn voor het indienen van een verzoek tot deelneming te verlengen. Aanbestedende dienst zal daar transparant over communiceren met alle gegadigden.

Onderstaand treft u de contactgegevens aan voor de onderhavige Aanbestedingsprocedure:

Contactpersoon projectmanagement

Naam: Ing. T. Middelkoop

Organisatie: Dev_ real estate

Functie:	 Projectmanager

Alle communicatie inzake deze Aanbesteding verloopt schriftelijk via het Digitale Aanbestedingsplatform. Het is een gegadigde niet toegestaan contact te zoeken met Aanbestedende dienst, noch met personen die namens Aanbestedende dienst betrokken zijn bij deze Aanbesteding (waaronder leden van de beoordelingscommissie) inzake de onderhavige Aanbesteding, anders dan via het Digitale Aanbestedingsplatform. Indien een gegadigde toch contact zoekt met leden van de beoordelingscommissie of anderszins dit communicatievoorschrift overtreedt, kan dat leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan deze Aanbesteding.

## Aandachtspunten

Aanbestedende dienst verwacht een proactieve houding van alle gegadigden. Indien en voor zover een gegadigde van mening is dat de Aanbestedingsdocumenten onjuistheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden bevatten, is de gegadigde gehouden dit zo snel mogelijk gemotiveerd en gespecificeerd kenbaar te maken, zo mogelijk in de Nota's van Inlichtingen, doch niet later dan 10 (tien) werkdagen voor de uiterste datum van het indienen van een verzoek tot deelneming en Inschrijving, zodat Aanbestedende dienst voldoende tijd heeft de betreffende onjuistheid, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid weg te nemen. Deze termijn (van 10 (tien) werkdagen voor de uiterste datum van het indienen van een verzoek tot deelneming en Inschrijving is een vervaldatum. Nadien kan een gegadigde geen beroep meer doen op onjuistheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in de Aanbestedingsdocumenten; de gegadigde heeft zijn rechten ter zake verwerkt.

Indien de gegadigde van mening is dat er voor onderdelen in de Aanbestedingsdocumenten verbeteringen en/of alternatieven mogelijk zijn, dan is het van belang dat de gegadigde dit bij de vragenronde aan de orde stelt. Collectie Overijssel zal vervolgens bepalen of deze verbeteringen c.q. alternatieven acceptabel zijn.

Collectie Overijssel behoudt zich het recht voor alle verstrekte gegevens op juistheid te controleren. Uitdrukkelijk wordt gemeld dat het bewust verstrekken van onjuiste gegevens en het bewust niet of niet volledig verstrekken van gevraagde gegevens leidt tot uitsluiting van de Aanbesteding.

## Voorlopige planning selectiefase

De beoogde planning van deze Aanbesteding is als volgt:

| Activiteiten | Datum |
| --- | --- |
| Verzenden van de aankondiging van de Opdracht | 10 oktober 2025 |
| Uiterste gelegenheid tot het indienen van vragen – vragenronde 1 | 17 oktober 2025, 12:00 uur |
| Verzenden 1e Nota van Inlichtingen | 22 oktober 2025 |
| Uiterste gelegenheid tot het indienen van vragen – vragenronde 2 | 27 oktober 2025, 12:00 uur |
| Verzenden 2e Nota van Inlichtingen | 31 oktober 2025 |
| Sluiting termijn indienen verzoek tot deelneming | 11 november 2025, 12:00 uur |
| Bekendmaking Selectiebeslissing | 17 november 2025 |
| Deadline aanleveren bewijsstukken | Uiterlijk vijf werkdagen na verzending Selectiebeslissing |
| Einddatum opschortende termijn | Tien kalenderdagen na verzending Selectiebeslissing |
| Start gunningsfase | 28 november 2025 |

Aan deze voorlopige planning kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor deze planning of onderdelen daarvan zonder overleg met gegadigden eenzijdig te wijzigen. In geval Collectie Overijssel overgaat tot wijziging van de beoogde planning wordt dit naar alle betrokkenen gecommuniceerd. De in dit (of het gewijzigde) tijdschema genoemde data aangaande het indienen van vragen en het indienen van een verzoek tot deelneming gelden als fatale termijnen.

## Nota van inlichtingen

Collectie Overijssel heeft tijdens de termijn voor het indienen van een verzoek tot deelneming één (1) vragenronde voorzien. Alle tijdig en op de juiste wijze ingediende verzoeken om nadere informatie zullen door Collectie Overijssel geanonimiseerd worden beantwoord en uiterlijk op de in de planning genoemde datum beschikbaar worden gesteld aan alle gegadigden via publicatie van een Nota van Inlichtingen op TenderNed. Na deze datum heeft de gegadigde zijn recht verwerkt ten aanzien van het inwinnen van informatie of het doen van voorstellen.

Te laat ingediende vragen worden in principe niet beantwoord. Dit is enkel anders indien de Aanbestedende dienst van mening is dat de vraag dermate essentieel is, dat de beantwoording hiervan noodzakelijk is voor alle gegadigden.

Een gegadigde kan de Aanbestedende dienst verzoeken om bepaalde informatie niet in de Nota van Inlichtingen op te nemen, indien openbaarmaking van deze informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de gegadigde. In dat geval beoordeelt de Collectie Overijssel of zij de vraag al dan niet in behandeling neemt en de gegadigde voorziet van een individuele inlichting.

## Indienen van het verzoek tot deelneming

De sluitingsdatum voor het indienen van een verzoek tot deelneming is gesteld op 10 november

2025 om 12:00 uur Nederlandse tijd. Na de sluitingstermijn is het technisch gezien niet meer mogelijk om een verzoek tot deelneming in te dienen. Er wordt dringend geadviseerd om niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van een verzoek tot deelneming.

Uitsluitend digitale verzoeken tot deelneming die vóór of op de uiterste termijn via TenderNed zijn ingediend, worden door Collectie Overijssel in behandeling genomen, behoudens de situatie zoals omschreven in artikel 2.109a Aw 2012. Overige verzoeken tot deelneming worden terzijde gelegd en uitgesloten van de beoordeling. Verzoeken tot deelneming mogen derhalve niet per fax, e-mail of in hardcopy worden ingediend. Het risico van te late indiening en/of indiening van een onvolledige verzoek tot deelneming ligt bij gegadigde. De sluitingstijd voor indienen van verzoeken tot deelneming, die wordt getoond in TenderNed, is leidend en gaat boven alle andere tijdsaanduidingen. Collectie Overijssel is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen die gegadigde ondervindt van een te laat, incorrect of onvolledig ingediende Inschrijving.

## Controle, toetsing en beoordeling van de verzoeken tot deelneming

Zo snel mogelijk na het verstrijken van de sluitingsdatum en -tijd openen wij de kluis met de verzoeken tot deelneming.

Na opening controleren, toetsen en beoordelen wij de verzoeken tot deelneming.

Controle volledigheid en vormvereisten

We controleren of uw verzoek tot deelneming volledig is en voldoet aan de vormvereisten. Een verzoek tot deelneming dat niet volledig is of niet voldoet aan de vormvereisten leggen we in de regel als ongeldig terzijde en sluiten we uit van verdere deelname aan de aanbesteding.

Toetsing

We toetsen of uitsluitingsgronden van toepassing zijn en of uw onderneming voldoet aan de geschiktheidseisen en of uw verzoek tot deelneming voldoet aan de eisen en voorwaarden. Een verzoek tot deelneming dat niet voldoet aan de hiervoor genoemde punten leggen we in de regel als ongeldig terzijde en sluiten we uit van verdere deelname aan de Aanbesteding.

Inhoudelijke beoordeling

Als meer dan vijf (5) gegadigden de toets aan de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen doorstaan, beoordelen we uw verzoek tot deelneming op basis van de selectiecriteria om tot een rangorde te komen van gegadigden. De wijze waarop wij dat doen is beschreven in hoofdstuk 5. Als er dan nog meer dan vijf gegadigden zijn, volgt een loting. Loting vindt plaats tot er een volledige ranking van alle verzoeken tot deelneming is ontstaan. De loting wordt gedaan door de Aanbestedende dienst zelf. De Inschrijvers die een geldige Inschrijving hebben ingediend, worden uitgenodigd om bij die loting aanwezig te zijn.

## Selectiebeslissing

Na beoordeling van de verzoeken tot deelneming maakt Aanbestedende dienst de Selectiebeslissing gelijktijdig aan alle gegadigden bekend. Aan deze beslissing kunnen geen rechten worden ontleend; zij houdt geen aanvaarding van enig aanbod in. Na de mededeling van de Selectiebeslissing geldt een opschortende termijn van 10 kalenderdagen. In deze periode gaat Aanbestedende dienst niet verder met de Aanbestedingsprocedure. Indien binnen deze termijn een voorlopige voorziening wordt verzocht, wordt de uitspraak in kort geding (eerste aanleg) afgewacht en wordt de procedure vooralsnog niet voortgezet. Afgewezen gegadigden worden gelijktijdig schriftelijk geïnformeerd en ontvangen een gemotiveerd afwijzingsbericht.

Rechtsbescherming en vervaltermijn

Een afgewezen gegadigde die het niet eens is met de Selectiebeslissing, dient op straffe van verval van recht 10 kalenderdagen na verzending van de Selectiebeslissing een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Indien tijdig is gedagvaard, geeft Aanbestedende dienst in beginsel geen gevolg aan de Selectiebeslissing totdat in eerste aanleg vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang anders vergt. Indien de uitspraak noopt tot herbeoordeling of wijziging van de Selectiebeslissing, beslist Aanbestedende dienst over het vervolg en de nodige vervolgstappen. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde vervaltermijn kan geen bezwaar meer worden gemaakt tegen de Selectiebeslissing, noch tegen (vermeende) onjuistheden, onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden in de Aanbestedingsdocumenten en/of de Selectiebeslissing, en kan evenmin (elders) een vordering tot schadevergoeding worden ingesteld. Alle gegadigden stemmen door het indienen van een verzoek tot deelneming onvoorwaardelijk in met deze rechtsverwerkingsclausule.

Indien deze Aanbesteding vertraging oploopt (bijvoorbeeld door een gerechtelijke procedure), is Aanbestedende dienst niet gehouden tot vergoeding van schade die bij gegadigden als gevolg daarvan optreedt.

Communicatie bij voorlopige voorziening

Een gegadigde die een voorlopige voorziening verzoekt, stelt in het belang van een snelle en goede voortgang de in paragraaf 2.2 genoemde contactpersoon tijdig op de hoogte door toezending van een kopie van de dagvaarding. Indien een civiel kort geding aanhangig is, informeert Collectie Overijssel de overige gegadigden; zij dienen in dat geval hun verzoek tot deelneming gestand te doen (zie paragraaf 3.2 Selectieleidraad). Een gegadigde die bij de uitkomst van een reeds aanhangig kort geding een belang wil doen gelden, kan dit uitsluitend door voeging of tussenkomst in dat kort geding; het starten van een afzonderlijk kort geding of andere gerechtelijke procedure over dezelfde kwestie blijft dan achterwege.

## Klachtenregeling

Iedere gegadigde heeft de gelegenheid om vragen te stellen over deze Aanbestedingsprocedure. Collectie Overijssel zal deze vragen op basis van haar ervaring en deskundigheid beantwoorden. Indien de vragensteller het niet eens is met het antwoord en dit kenbaar wil maken in de vorm van een klacht of indien een belanghebbende anderszins een klacht heeft over de Aanbestedingsprocedure, zijn de volgende acties mogelijk.

Klager kan zijn klacht kenbaar maken bij de klachtencommissie van Collectie Overijssel via info@collectieoverijssel.nl. Collectie Overijssel neemt de klacht in behandeling en stelt de klager per omgaande in kennis van de behandelaar en de verwachte afhandeltermijn. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan een klacht worden ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: de Commissie). Als bij deze Commissie een klacht m.b.t. deze Aanbestedingsprocedure wordt ingediend, wordt klager verzocht hiervan een afschrift te zenden aan de onder paragraaf 2.2 genoemde contactpersoon van Collectie Overijssel. De Commissie is een onafhankelijk orgaan dat kan bemiddelen en adviseren over een klacht over een aanbestedingsprocedure. Het advies van de Commissie is niet bindend, en heeft ook geen opschortende werking. Het indienen van een klacht staat niet gelijk aan het aanhangig maken van een kortgedingprocedure, en schort de termijn zoals bedoeld in artikel 2.127 Aanbestedingswet niet op. Voor meer informatie: zie www.commissievanaanbestedingsexperts.nl. Via deze site kan ook het digitale klachtenformulier worden ingevuld en verzonden.

## Verificatie In de verificatiefase

Verificatie In de verificatiefase, ten tijde van de opschortende termijn, kunnen wij bewijs opvragen om de informatie die u in het kader van deze aanbestedingsprocedure heeft gegeven te verifiëren. Om de administratieve last te beperken mag een Aanbestedende dienst bij een verzoek tot deelneming aan gegadigden in eerste instantie alleen het UEA vragen, in plaats van alle bewijsstukken. Een uitzondering geldt voor de referentieopdrachten en voor de inschrijving in het nationale beroeps- en handelsregister, die moet u wel toevoegen aan uw verzoek tot deelneming. De overige bewijsstukken die vallen onder het UEA vragen wij in de regel alleen bij u op als u in aanmerking komt voor de gunningsfase. We vragen de bewijsstukken op bij het bekendmaken van de Selectiebeslissing. U moet de gevraagde bewijsstukken binnen korte tijd aanleveren, in de regel binnen een termijn van vijf werkdagen.

Uitsluiting na verificatie

Als uit controle van de bewijsmiddelen blijkt dat u als geselecteerde gegadigde: - niet voldoet aan de gestelde eisen, of - geen afdoende bewijs kan overleggen, of - onjuiste informatie heeft verstrekt, komt u niet meer voor selectie in aanmerking. Wij zullen de Selectiebeslissing dan in de regel intrekken, het verzoek tot deelneming als ongeldig terzijde leggen en uitsluiten van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure. Vervolgens zullen wij de gegadigde die als eerstvolgende in aanmerking komt voor een uitnodiging om een inschrijving in te dienen, daarvoor uitnodigen.

## Minder dan drie gegadigden

Als minder dan drie (3) geschikte gegadigden zich aanmelden, of als na de controle, toetsing en beoordeling van de verzoeken tot deelneming minder dan drie geschikte gegadigden overblijven, dan heroverwegen we of we de Aanbestedingsprocedure voortzetten. We zijn niet verplicht om de procedure voort te zetten. We kunnen besluiten (om ons moverende redenen) de procedure te staken.

## Gunningsfase

Met het verstrijken van de opschortende termijn eindigt de selectiefase en begint de gunningsfase. In de gunningsfase vervolgen wij de Aanbesteding met het verzenden van een uitnodiging tot inschrijving en de gunningsleidraad aan de geselecteerde gegadigden.

Globale planning gunningsfase.

De onderstaande planning voor de gunningsfase is globaal en kunnen geen rechten aan ontleend worden. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor deze planning of onderdelen daarvan zonder overleg met gegadigden eenzijdig te wijzigen; een dergelijke wijziging wordt naar alle betrokkenen gecommuniceerd.

| Activiteiten | Datum |
| --- | --- |
| Versturen gunningsleidraad naar geselecteerde gegadigden | 28 november 2025 |
| Inlichtingenfase (waarschijnlijk twee vragenrondes) | Medio november tot medio december 2025 |
| Sluiting termijn indienen inschrijving | 14 januari 2026, 12:00 uur |
| Beoordelen van inschrijvingen en presentaties | 15 januari 2026 – 29 januari 2026 |
| Bekendmaking Gunningsbeslissing | 30 januari 2026 |
| Gunning definitief na opschortende termijn 20 dagen | 20 februari 2026 |

# Voorwaarden

## Informatie over verplichtingen

Informatie over de verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland en die gedurende de looptijd van de Overeenkomst op de verrichtingen van gegadigde van toepassing zijn, zijn verkrijgbaar bij:

- Voor bepalingen inzake belastingen: de Belastingdienst; www.belastingdienst.nl;

- Voor bepalingen inzake milieubescherming: het ministerie van Infrastructuur en Milieu: www.rijksoverheid.nl; en

- Voor bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.rijksoverheid.nl.

## voorwaarden verzoek tot deelneming

Een verzoek tot deelneming dient, naast de overige in dit document opgenomen voorwaarden, te voldoen aan de volgende aspecten:

- Het verzoek tot deelneming dient tot minimaal drie (3) maanden vanaf de datum van ontvangst van het verzoek tot deelneming geldig te zijn. Indien een kort geding wordt aangespannen tegen de Selectiebeslissing bedraagt de gestanddoeningstermijn minimaal zes (6) weken na de onherroepelijke uitspraak in kort geding. De Aanbestedende dienst kan verzoeken de gestanddoeningstermijn te verlengen. Aan een zodanig verzoek kan de gegadigde geen aanspraak op selectie tot de gunningsfase ontlenen.

- Het verzoek tot deelneming dient volledig te zijn. Dit houdt in dat in het verzoek tot deelneming alle stukken op de in deze Selectieleidraad voorgeschreven wijze zijn opgenomen. Een onvolledige verzoek tot deelneming wordt uitgesloten van de verdere beoordelingsprocedure, tenzij Collectie Overijssel het ontbreken van bepaalde informatie aanmerkt als een kennelijk materiële fout of de inschrijving een eenvoudige precisering behoeft. Het ontbreken van documenten in het kader van de gunningscriteria wordt niet aangemerkt als een kennelijke materiele fout of een fout die eenvoudige precisering behoeft.

- Het verzoek tot deelneming dient geldig te zijn. Dit houdt in dat gegadigde een onvoorwaardelijke verzoek tot deelneming heeft ingediend en dat alle documenten, daar waar gevraagd, rechtsgeldig zijn ondertekend. Het is niet toegestaan vaste tekst van standaardformulieren te wijzigen. Een ongeldige verzoek tot deelneming zal terzijde worden gelegd en uitgesloten worden van verdere beoordeling.

- Het verzoek tot deelneming dient aan alle eisen, zoals opgenomen in deze Selectieleidraad en daarbij behorende Bijlagen, te voldoen dan wel dienen alle eisen onvoorwaardelijk geaccepteerd te zijn en te zijn inbegrepen bij de geoffreerde prijs. Een verzoek tot deelneming die hier niet aan voldoet zal terzijde worden gelegd en uitgesloten worden van verdere beoordeling.

- Varianten zijn niet toegestaan.

- Een natuurlijk persoon, rechtspersoon en/of vennootschap kan slechts éénmaal (hetzij individueel, hetzij in combinatie met andere natuurlijke personen, rechtspersonen en/of vennootschappen) een verzoek tot deelneming indienen.

- Van een concern mogen slechts meerdere ondernemingen zich aanmelden, indien zij ieder het verzoek tot deelneming zelfstandig en onafhankelijk van de andere gegadigde (waaronder de gegadigden die deel uitmaken van hetzelfde concern) hebben opgesteld, daarbij de eerlijke mededinging volledig hebben geëerbiedigd en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen.

- Gegadigde dient tijdens de Aanbestedingsprocedure in de mondelinge en schriftelijk communicatie met Collectie Overijssel uitsluitend de Nederlandse taal te gebruiken.

- Alle pagina's – ook alle pagina's uit eventuele Bijlagen – zijn (logisch) genummerd;

- Door Collectie Overijssel wordt enkel een inschrijfvergoeding verstrekt bij het intrekken van de Aanbestedingsprocedure wanneer Collectie Overijssel daartoe op grond van het proportionaliteitsbeginsel verplicht is.

- Collectie Overijssel behoudt zich het recht voor om tot het moment van ondertekening van de beoogde Overeenkomst de Aanbesteding geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen.

- Eventuele kosten en/of schade welke (kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze Aanbesteding (aan Inschrijver) zijn voor risico van de gegadigde.

- Het UEA moet rechtsgeldig zijn ondertekend door een daartoe bevoegd natuurlijke persoon. De rechtsgeldige bevoegdheid van de ondertekenaar blijkt uit het (de) uittreksel(s) van de Kamer van Koophandel of de inschrijving in het nationale beroeps- of handelsregister in het land van vestiging of bij ontbreken daarvan een ander bewijsstuk als bedoeld in artikel 2.98 Aw 2012. Let op – Een onvolledig en/of onjuist ingevuld UEA en/of een niet rechtsgeldig ondertekend UEA leidt in de regel tot uitsluiting van verdere deelname aan de Aanbesteding.

Door het indienen van een verzoek tot deelneming verklaart de gegadigde zich akkoord met deze bepalingen en voorschriften en alle overige in deze Selectieleidraad genoemde voorwaarden.

## Juistheid van de geleverde informatie

Door indiening van een verzoek tot deelneming staat een gegadigde in voor de juistheid en volledigheid van alle aangeleverde informatie. De gegadigde staat ervoor in dat hij gedurende de gehele Aanbesteding en (na gunning) gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan alle eisen uit de Aanbestedingsdocumenten voldoet en blijft voldoen. Na gunning dient de winnende Inschrijver voorgenomen (tussentijdse) wijzigingen tijdig aan Aanbestedende dienst te worden voorgelegd, zodat Aanbestedende dienst de mogelijkheid heeft de toelaatbaarheid van de voorgenomen wijzigingen te toetsen. Tevens staat de Inschrijver of gegadigde in voor de juistheid van hetgeen hij in zijn Inschrijving en verzoek tot deelneming heeft gesteld c.q. aangeboden. Indien op enig moment tijdens de Aanbesteding dan wel na gunning mocht blijken dat het gestelde niet juist is en/of de een Inschrijver of gegadigde het gestelde in de praktijk niet kan nakomen, is hij aansprakelijk voor alle schade en kosten die Aanbestedende dienst daardoor lijdt.

## Vorm en inhoud van het verzoek tot deelname

Het verzoek tot deelname dient onderstaande te bevatten:

| Document | Indienen onder bestandsnaam |
| --- | --- |
| - Uittreksel(s) uit het Handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan zes maanden | - Uittreksel Kamer van Koophandel _ <<naam Inschrijver>> |
| - Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend UEA, conform Bijlage 1. | - UEA _<<naam Inschrijver>> |
| - Verklaring geen Russische betrokkenheid, conform Bijlage 5. | - Bijlage 6_<<naam Inschrijver>> |
| - Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend ‘Referentieformulier’, conform Bijlage 2. | - Referentie _<<naam Inschrijver>> |
| - Verklaring referentie ten behoeve van selectiecriteria ‘Verklaring Referentie’, conform Bijlage 3. | - Verklaring Referentie _<<naam Inschrijver>> |
| - (Indien van toepassing) Verklaring van de ‘moedermaatschappij/holding’. | - Holdingsverklaring _ <<naam Inschrijver>> |

Voor het invullen van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ dient deze te zijn geopend met Acrobat Reader. Openen en invullen met gebruik van een ander programma kan leiden tot onjuiste weergave van de ingevulde gegevens na het digitaal versturen van het document, waardoor de inhoud een andere kan worden dan is bedoeld. De eventuele gevolgen van het openen en invullen van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ in een ander programma, zijn voor Inschrijver.

## aanmelden in samenwerking met andere ondernemingen

Indien gegadigde niet zelfstandig in de uitvoering van de Opdracht kan voorzien, is de mogelijkheid aanwezig om in te schrijven in samenwerking met andere ondernemingen. Aanmelden in samenwerking met andere ondernemingen kan op twee (2) manieren.

- Als samenwerkingsverband (‘combinatie’) waarbij elke deelnemer aan het samenwerkingsverband ieder voor zich en gezamenlijk hoofdelijk aansprakelijk is voor de gestanddoening van de verplichtingen die voortvloeien uit de Inschrijving en het verzoek tot deelneming alsmede de eventuele uitvoering van de Overeenkomst. In de Bijlage 1 ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ dient te worden aangegeven wie de leiding (penvoerder) van het samenwerkingsverband heeft en als verantwoordelijk gemachtigde jegens Collectie Overijssel mag optreden; Ofwel

- Als hoofdaannemer-onderaannemer constructie waarbij de hoofdaannemer optreedt als contractpartij en aansprakelijk is voor het nakomen van alle verplichtingen dus inclusief de verplichtingen die in onder aanneming worden gegeven.

Voor rechtspersonen die binnen dezelfde holding vallen geldt dat slechts één (1) onderneming van de holding waartoe zij behoort zich kan aanmelden, tenzij de betreffende ondernemingen kunnen aantonen dat een eventuele offerte volgend op he verzoek tot deelneming, volledig onafhankelijk van de andere gegadigden (waaronder zij die deel uitmaken van de holding) wordt opgesteld, in vrije concurrentie tot stand komt, en er vertrouwelijkheid in acht wordt genomen. Indien dit niet kan worden aangetoond, leidt dit tot uitsluiting van verdere deelname voor alle gegadigden uit die holding.

### Aanmelden als samenwerkingsverband (combinatie)

Indien een verzoek tot deelneming wordt ingezonden door een samenwerkingsverband dient: iedere deelnemer van het samenwerkingsverband de Bijlage 1 ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ rechtsgeldig te ondertekenen waarbij alle tot dat samenwerkingsverband behorende ondernemingen ieder voor zich en gezamenlijk hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit de Inschrijving, alsmede voor de eventuele uitvoering van de Overeenkomst, en in het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (Deel II C) te worden aangegeven wie de overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband is/zijn, welke onderneming namens het samenwerkingsverband penvoerder is en als verantwoordelijk gemachtigde jegens Collectie Overijssel mag optreden en voor welke Geschiktheidseisen een beroep op de onderneming van de ondergetekende wordt gedaan.

### Aanmelden als hoofdaannemer met onderaannemer(s)

In deze constructie is de hoofdaannemer de gegadigde. Indien wordt aangemeld als hoofdaannemer dient in de Bijlage 1 ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (Deel II D) te worden aangegeven voor welke Geschiktheidseisen gegadigde een beroep doet op een onderaannemer (derde) en wie de onderaannemers (derden) zijn. Zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer(s) op wie een beroep wordt gedaan, dienen het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen.

De hoofdaannemer is bij deze constructie volledig aansprakelijk voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit de Inschrijving alsmede de eventuele uitvoering van de Raamovereenkomst. De hoofdaannemer is ook aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de door hem ingeschakelde onderaannemer(s).

Indien gegadigde een beroep doet op de financiële en economische draagkracht van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (onderaannemer), is zowel de hoofdaannemer als de onderaannemers(s) op wie een beroep wordt gedaan hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.

Het is toegestaan dat adviseurs als onderaannemer deelnemen aan verschillende integrale ontwerpteams/verzoeken tot deelneming.

# Eisen aan de gegadigde

## Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft welke uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen wij hanteren en welke informatie u moet aanleveren. Met het UEA geeft u aan of de uitsluitingsgronden wel of niet op u van toepassing zijn en of u voldoet aan de geschiktheidseisen. Ook beschrijven we in dit hoofdstuk welke eisen gelden als:

- u inschrijft met onderaannemer(s);

- u inschrijft als een samenwerkingsverband;

- u zich beroept op de financiële en economische draagkracht van (een) derde(n); en

- u zich beroept op de technische en beroepsbekwaamheid van (een) derde(n).

Het niet voldoen aan één of meerdere eisen betekent dat de betreffende gegadigde niet in aanmerking komt voor het sluiten van de Overeenkomst. Het verzoek tot deelneming zal dan terzijde worden gelegd en niet verder worden beoordeeld. Tenzij Collectie Overijssel van opvatting is dat sprake is van een situatie als bedoeld in de artikelen 2.87a en 2.88 Aw 2012.

## Uitsluitingsgronden

Op de gegadigde zijn niet van toepassing, de omstandigheden zoals verwoord in de verplichte en facultatieve Uitsluitingsgronden.

Door het invullen en uploaden van de Bijlage 1 ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ gaat gegadigde akkoord met:

- de verplichte Uitsluitingsgronden in Deel III A en B van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ zijn opgenomen;

- de facultatieve Uitsluitingsgronden die in Deel III C van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ zijn aangevinkt. Facultatieve Uitsluitingsgronden die gelden ten behoeve van deze Aanbesteding zijn:

a. Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht;

b. Faillissement, insolventie of gelijksoortig;

c. Ernstige beroepsfout;

d. Vervalsing van de mededinging;

e. Belangenconflict;

f. Betrokken bij de voorbereiding;

- g. Prestaties uit het verleden;

h. Valse verklaring;

- i. Onrechtmatige beïnvloeding.

Bewijsmiddelen in het kader van de Uitsluitingsgronden Indienen bij verzoek tot deelneming: - Uniform Europees Aanbestedingsdocument ("UEA"): - Een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan zes (6) maanden. Niet indienen bij verzoek tot aanmelding (pas na verzoek hiertoe verstrekken): - Een gedragsverklaring aanbesteden (https://www.justis.nl/producten/gva/), die op het tijdstip van indienen van de Inschrijving niet ouder is dan twee jaar. - Een verklaring van de belastingdienst (Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen), die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming niet ouder is dan zes (6) maanden.

gegadigde dient het ingevulde UEA aan haar verzoek tot deelneming toe te voegen. Let op: het formulier vult meerdere keren automatisch de voor de gegadigde positieve antwoorden in. Het blijft de verantwoordelijkheid van een gegadigde om te verifiëren of dit klopt. Bewijsmiddelen die op verzoek van Aanbesteder overlegd dienen te worden moeten binnen 7 werkdagen na dit verzoek door gegadigde worden overgelegd.

In geval van een samenwerkingsverband of hoofdaannemer/onderaannemer(s) dienen alle deelnemers te voldoen aan de Uitsluitingsgronden (en dit aan te tonen door middel van een ingevuld UEA).

## Verklaring geen Russische betrokkenheid

Aanbestedende dienst mag vanwege het ingestelde sanctiepakket tegen Rusland geen opdrachten meer gunnen aan Russische ondernemingen die vallen onder het voornoemde sanctiepakket. U dient conform de Sanctieverordening (EU) 833/2014 jo. 2022/576 te verklaren dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid in de uitvoering van de Opdracht. Bij gebreke van de ondertekende ‘eigen verklaring’ en/of de gevraagde bewijsstukken kan de selectie worden herzien. Aanbestedende dienst beoordeelt naar aanleiding van bovenstaande of nader onderzoek wordt gedaan. Bijlage 5 – Verklaring geen Russische betrokkenheid dient bij inschrijving aangeleverd te worden.

Bewijsmiddelen (indienen bij verzoek tot deelneming). - Een ondertekende Bijlage 5 – Verklaring geen Russische betrokkenheid.

## Geschiktheidseisen

Via het stellen van Geschiktheidseisen moet blijken of de gegadigde naar het oordeel van Collectie Overijssel geschikt is om de Overeenkomst uit te voeren. Door het aanvinken van ‘Ja’ in onderdeel A in Deel IV van het UEA verklaart u dat uw onderneming voldoet aan alle hiernavolgende geschiktheidseisen. Met de term ‘selectiecriteria’ in het UEA wordt bedoeld: de geschiktheidseisen. Indien u niet voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen is uw verzoek tot deelneming ongeldig, leggen wij het terzijde en beoordelen wij uw verzoek tot deelneming niet verder.

Hoofdaannemer-onderaannemer(s) Collectie Overijssel kan verlangen dat zij, indien zij gebruik maakt van een of meer onderaannemers, om zich te kwalificeren voor de Overeenkomst, de bewijsstukken overlegt waaruit blijkt dat zij bij de uitvoering ook werkelijk gebruik kan maken van de betreffende onderaannemer(s) en welk gedeelte zij (eventueel) in onderaan-neming wil geven. Tevens kan Collectie Overijssel verlangen van een gegadigde, per onderaannemer, dat zij een verklaring van de betreffende onderaannemer overlegt waarin deze aangeeft bereid te zijn de genoemde werkzaamheden uit te voeren. Indien de eisen met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid onderwijs- en beroepskwalificaties betreffen als bedoeld in bijlage XII, deel II, onder f, van richtlijn 2014/24/EU, of betrekking hebben op relevante beroepservaring mag een ondernemer zich slechts beroepen op de bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon indien laatstgenoemde de werken of diensten waarvoor die bekwaamheid is vereist, zal verrichten.

### Inschrijving Handels- en Beroepsregister

Om de rechtsgeldigheid van de ondertekende verklaringen en bewijsmiddelen te kunnen vaststellen is het noodzakelijk dat een gegadigde een (kopie van) bewijs van Inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toevoegt aan de Inschrijving van maximaal zes (6 maanden oud, te rekenen vanaf sluitingsdatum voor het indienen van het verzoek tot deelneming.

Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor tenminste de Inschrijvingssom voor deze Opdracht van degene die het verzoek tot deelneming heeft getekend. Mocht degene die het UEA en bewijsstukken heeft ondertekend, niet voorkomen op het uittreksel, dan dient uit een door de degene die wel op het uittreksel voorkomt bij wijze van volmacht opgestelde verklaring te blijken dat de ondertekenaar bevoegd is de gegadigde rechtsgeldig te binden op het moment van ondertekening.

Ingeval in samenwerkingsverband (combinatie) wordt ingeschreven, dient iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband afzonderlijk bovenstaande in te dienen. In het geval van een hoofdaannemer die een beroep doet op onderaannemer(s) dienen zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer(s) het bovenstaande in te dienen.

Bewijsmiddelen (indienen bij verzoek tot deelneming). - Een recent en actueel (maximaal zes (6) maanden oud, terug te rekenen vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van het verzoek tot deelneming) uittreksel(s) uit het Handelsregister of een soortgelijke organisatie.

### Financiële en economische draagkracht

Door het ondertekenen van het UEA verklaart gegadigde dat:

- hij adequaat verzekerd is voor de uitvoering van de Opdracht en dat hij zich, indien de Overeenkomst met hem wordt gesloten, gedurende de duur van de uitvoering van de Opdracht adequaat verzekerd houdt. Gegadigde beschikt over een wettelijke beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met beide een minimaal verzekerd bedrag van €1.500.000,- per gebeurtenis, voor maximaal twee (2) gebeurtenissen per jaar.

- de financiële en economische draagkracht van de Gegadigde zodanig is dat de continuïteit van de dienstverlening gedurende de looptijd van de Opdracht niet in gevaar komt. Die continuïteit moet blijken uit een door een onafhankelijke accountant goedkeurende verklaring ten aanzien van de jaarrekening, zonder ‘continuïteitsparagraaf’. Indien u niet controleplichtig bent, verklaart gegadigde door ondertekening van het UEA, dat de financiële en economische draagkracht van haar onderneming zodanig is, dat de continuïteit van de dienstverlening gedurende de looptijd van de Opdracht, inclusief mogelijke verlengingen, niet in gevaar komt.

Indien met betrekking tot de financieel-economische draagkracht gebruik wordt gemaakt van de gegevens van de ‘moedermaatschappij/holding’, dient de gegadigde een verklaring van de ‘moedermaatschappij/holding’ te verstrekken waarin wordt verklaard dat de moedermaatschappij/holding zich onvoorwaardelijk garant stelt voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen en de eventuele schulden die uit de Overeenkomst voortvloeien. De verklaring van de moedermaatschappij/holding dient te zijn ondertekend door een daartoe gemachtigde.

Bewijsmiddelen (niet indienen bij het verzoek tot deelneming. Pas na verzoek hiertoe verstrekken) - Een kopie van het polisblad of een verklaring van de verzekeringsmaatschappij waaruit de wettelijke bedrijfsaansprakelijkheid volgt. - Een accountantsverklaring zonder zogenoemde ‘continuïteitsparagraaf’ of het meest recente jaarverslag. - Een verklaring van de ‘moedermaatschappij/holding’ (alleen indien relevant)

### Technische bekwaamheid - Referentie

U toont aan dat u voldoende deskundig en ervaren bent voor de uitvoering van de Opdracht. Daartoe vinden wij het noodzakelijk dat u bepaalde kerncompetenties heeft. U toont met referentieopdrachten aan dat u beschikt over die kerncompetenties. Voor de uitvoering van de Opdracht moet u beschikken over de volgende kerncompetenties:

- Kerncompetentie 1 – Ervaring omvang

- Gegadigde heeft aantoonbaar ervaring met een vergelijkbaar nieuwbouwproject met een omvang van minimaal circa 3.500 m² BVO, of met een project waarin nieuwbouw en renovatie gezamenlijk een omvang van minimaal 4.000 m² BVO vertegenwoordigen, mits sprake was van een vergelijkbare mate van complexiteit.

- Kerncompetentie 2 – Ervaring met een integraal ontwerpteam voor nieuwbouw

- Gegadigde heeft aantoonbaar ervaring met een integraal ontwerpteam waarbij de gegadigde verantwoordelijk was voor coördinatie van tenminste architectuur, constructie en installaties.

- Kerncompetentie 3 – Ervaring met collectiebehoud

- Gegadigde heeft aantoonbaar ervaring met collectiebehoud (archief, depot, museum of vergelijkbaar) en daarbij behorende specifieke klimaateisen (temperatuur, RV en licht).

Door het ondertekenen van het UEA verklaart gegadigde per hierboven vermelde kerncompetentie minimaal één (1) referentie te hebben die voldoet aan de volgende eisen:

- de referentieopdracht dient in de zeven (7) jaren voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het verzoek tot deelneming te zijn: (i) uitgevoerd c.q. opgeleverd; of (ii) nog in uitvoering te zijn; of (iii) qua ontwerpwerpwerkzaamheden tot en met het technisch ontwerp te zijn afgerond en door opdrachtgever te zijn goedgekeurd.

- de voor deze referentie uitgevoerde Opdracht valt onder de reikwijdte van de hierboven benoemde kerncompetenties;

- de voor deze referentie uitgevoerde Opdracht is/wordt succesvol en naar tevredenheid van deze referent uitgevoerd. Bij optie (iii) geldt dat de ontwerpfase aantoonbaar succesvol en naar tevredenheid van de referent is afgerond; en

Gebruik hiervoor Bijlage 2 - Referentieformulier.

Het is toegestaan om dezelfde referentieopdracht ter aantoning van meerdere kerncompetenties te gebruiken. Als met één (1) referentie, die voldoet aan bovenstaande eisen het voldoen aan meerdere kerncompetenties wordt aangetoond, dan volstaat het indienen van die referentie.

Het is gegadigde toegestaan om een beroep te doen op de bekwaamheid van derden om zo aan de hierboven gestelde eis te voldoen. Indien de gegadigde hiervan gebruik maakt dan dient hij dit aan te geven op het UEA (Bijlage 1) onder Deel II C en D.

Tips voor het indienen van een volledige en heldere referentie:

Het is niet toegestaan om de referentie aan te vullen of te wijzigen, deze dient dus direct juist ingediend te worden. In de referentie eis staan een aantal kernelementen, laat deze terug komen in de toelichting. Wees concreet in de toelichting, het is aan gegadigde toe te lichten op welke wijze aan de referentie eis wordt voldaan.

Bewijsmiddelen (indienen bij verzoek tot deelneming). Om aan te tonen dat de gegadigde beschikt over de voornoemde kerncompetentie levert gegadigde voor de gevraagde kerncompetenties maximaal één (1) referentie per kerncompetentie aan welke aan bovenvermelde eisen voldoet. Gebruik hiervoor Bijlage 2 - Referentieformulier. Collectie Overijssel behoudt zich het recht voor zo nodig referenties op juistheid en volledigheid te controleren en zonder tussenkomst en/of toestemming van gegadigde contact op te nemen met een of meer referenties.

### Beroepsbevoegdheid

Collectie Overijssel verlangt dat een gegadigde bevoegd is zijn beroep uit te oefenen. Collectie Overijssel kan gegadigde(n) om die reden verzoeken aan te tonen dat hij volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd, in het beroepsregister of in het handelsregister is ingeschreven, of een verklaring onder ede of een attest te verstrekken. Tevens is het noodzakelijk dat in het verzoek tot deelneming ondertekende documenten door een rechtsgeldig bevoegde/gemachtigde vertegenwoordiger zijn ondertekend. Ook om deze reden kan Collectie Overijssel van gegadigde verlangen dat deze de rechtsgeldigheid aantoont.

In geval van een Samenwerkingsverband (combinatie) wordt aangemeld, dient iedere deelnemer aan het Samenwerkingsverband afzonderlijke bovenstaande in te dienen.

Bewijsmiddelen (indienen bij verzoek tot deelneming). Om rechtsgeldigheid van de ondergetekende (eigen) verklaringen en bewijsmiddelen te kunnen vaststellen is het noodzakelijk om een recent en actueel (maximaal zes (6) maanden oud), terug te rekenen vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van het verzoek tot deelneming uittreksel(s) uit het Handelsregister of een soortgelijke organisatie conform het gestelde in artikel 2.98 Aw 2012 te overleggen. Uit het uittreksel dient de rechtsgeldigheid van de ondertekenaar te blijken. Mocht degene die de (eigen) verklaring en bewijsstukken heeft ondertekend, niet voorkomen op het uittreksel, dan dient uit een door degene die wel op het uittreksel voorkomt bij wijze van volmacht opgestelde verklaring te blijken dat de ondertekenaar bevoegd is het verzoek tot deelneming rechtsgeldig te binden op het moment van ondertekening.

## In te dienen bewijsstukken door een gegadigde

Alleen die gegadigden die zijn geselecteerd voor de gunningsfase moeten de bewijsstukken in de kolom ‘Op verzoek’ aanleveren, binnen 7 werkdagen na een verzoek daartoe. Het risico dat bewijsstukken niet tijdig kunnen worden verkregen ligt bij de geselecteerde gegadigde. Het niet kunnen overleggen van onderstaande documenten betekent in de regel uitsluiting van deelname aan de Aanbesteding. We raden u aan de genoemde bewijsstukken tijdig te verzamelen en gereed te hebben. We kunnen verzoeken om aanvullend bewijs. We behouden ons het recht voor om nader onderzoek uit te (laten) voeren naar (de verklaringen van) de gegadigde.

|  | Omschrijving | Bij deelneming | Op verzoek (alleen geselecteerde gegadigden) |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene verklaring | Uniform Europees Aanbestedingsdocument | X |  |
| Bewijsmiddelen ten behoeve van uitsluitingsgronden | Inschrijving in het nationale beroeps- en handelsregister | X |  |
|  | Gedragsverklaring aanbesteden |  | X |
|  | Verklaring van de Belastingdienst |  | X |
| Geschiktheidseisen | Controleverklaring jaarrekening |  | X |
|  | Afdekking aansprakelijkheidsrisico’s |  | X |
|  | Ervaring van de gegadigde | X |  |
|  | Beroepsbevoegdheid | X |  |

# Beoordeling van het verzoek tot deelneming – hoe en wat beoordelen we?

Om de administratieve lasten voor zowel de marktpartijen als voor Collectie Overijssel te beperken selecteren we niet meer dan vijf (5) partijen die we uitnodigen tot het indienen van een inschrijving. Als meer dan het maximumaantal van vijf (5) te selecteren gegadigden de toets aan de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen doorstaat, dan zullen we de gegadigden beoordelen op basis van de selectiecriteria. De vijf (5) gegadigden die na beoordeling de meeste punten hebben behaald, nodigen we uit tot het indienen van een inschrijving.

## Methode van selectie: gewogenfactormethode

Om de selectiecriteria te kunnen beoordelen maken we gebruik van de ‘gewogenfactormethode’. Bij de gewogenfactormethode heeft elk selectiecriterium een gewicht, uitgedrukt in een maximumaantal punten voor dat selectiecriterium. Het maximumaantal punten van alle selectiecriteria samen is 30 punten. De scores van alle selectiecriteria bij elkaar opgeteld vormen samen de eindscore. De vijf (5) gegadigden met de hoogste eindscore komen in aanmerking voor een uitnodiging voor de gunningsfase.

## Selectiecommissie

Een selectiecommissie beoordeelt de verzoeken tot deelneming. De samenstelling van de commissie is als volgt:

- Onafhankelijk voorzitter inkoopadviseur

- Vertegenwoordiger vanuit MT Collectie Overijssel

- Vertegenwoordiger vanuit Stuurgroep

- Vertegenwoordiger vanuit Projectgroep

- Vertegenwoordiger vanuit Bouwprojectmanagement

Collectie Overijssel behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk vanwege organisatorische of inhoudelijke redenen, wijzigingen aan te brengen in de samenstelling. Eventuele wijzigingen worden voorafgaand aan de beoordeling gecommuniceerd via TenderNed.

## Overzicht van de selectiecriteria

Om te kunnen bepalen welke vijf gegadigden wij uitnodigen voor de gunningsfase hanteren we de selectiecriteria in het onderstaande overzicht.

| Selectiecriterium |  | Gewicht | Score |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | De mate van ervaring met omvang vraagstuk Collectie Overijssel | 40% | 12 punten |
| S2 | De mate van ervaring met integraal ontwerpteam en coördinatie multidisciplinair team | 30% | 9 punten |
| S3 | De mate van ervaring met collectiebehoud en klimaatbeheersing | 30% | 9 punten |
| Totaal |  | 100% | 30 |

## Beoordeling van de selectiecriteria

Er zijn in totaal maximaal 30 punten te behalen. Per Selectiecriterium is hieronder toegelicht op welke aandachtspunten de selectiecommissie zal letten bij de beoordeling van het verzoek tot deelneming. De aandachtspunten zijn geen afzonderlijke sub-Selectiecriteria en dienen echter alleen ter informatie voor de gegadigde. Gegadigde dient dit te onderbouwen door het geven van een referentieopdracht die in de afgelopen periode van ten hoogste zeven (10)  jaar moet zijn opgeleverd.

S1 - De mate van ervaring met omvang vraagstuk Collectie Overijssel

Selectiecriterium 1 omvat de mate van ervaring van gegadigde met een opdracht die qua scope en complexiteit vergelijkbaar is met de onderhavige Opdracht voor ontwerp en realisatie van de nieuwbouw van een Collectiecentrum. Omschrijf dit in maximaal drie (3) A4 tekst (minimaal lettertype Arial 10). Bij de beoordeling van de referentieopdracht worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken:

- De mate waarin de schaal (m² bvo) en complexiteit van het referentieproject overeenkomen met de opdracht.

- Relevantie van het projecttype (nieuwbouw, depot, archief, museum).

- Aantoonbare succesvolle oplevering en tevredenheid van de opdrachtgever.

Score-indeling:

- 12 punten: Referentie voldoet volledig aan alle aspecten, schaal en complexiteit zijn nagenoeg gelijk, relevant projecttype, aantoonbare succesvolle oplevering.

- 9 punten: Referentie voldoet grotendeels, kleine afwijkingen in schaal/complexiteit, relevant projecttype, oplevering aantoonbaar succesvol.

- 6 punten: Referentie voldoet deels, duidelijke afwijkingen in schaal/complexiteit, projecttype enigszins relevant, oplevering voldoende onderbouwd.

- 3 punten: Referentie voldoet beperkt, grote afwijkingen, projecttype niet relevant, oplevering niet of onvoldoende aangetoond.

- 0 punten: Geen relevante referentie of onvoldoende onderbouwing.

S2 - De mate van ervaring met integraal ontwerpteam en coördinatie multidisciplinair team

Selectiecriterium 2 omvat de mate van ervaring van gegadigde met een integraal ontwerpteam en de coördinatie van een multidisciplinair team. Omschrijf hierbij in maximaal twee (2) A4 tekst (minimaal lettertype Arial 10) op welke manier de onderneming is georganiseerd en samenwerkt zodat er een maximale toevoegde waarde in een integraal ontwerpteam geleverd kan worden die aansluit bij de onderhavige opgave. Bij de beoordeling van de referentieopdracht worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken:

- De mate waarin de referentie aantoont dat gegadigde verantwoordelijk was voor de coördinatie van ten minste architectuur, constructie en installaties.

- Beschrijving van de samenwerking en afstemming tussen de verschillende disciplines.

- Organisatie en aanpak van het ontwerpteam, inclusief communicatie en besluitvorming.

Score-indeling:

- 9 punten: Uitstekende onderbouwing, duidelijke coördinatie van alle gevraagde disciplines, heldere beschrijving van samenwerking, organisatie en communicatie.

- 7 punten: Goede onderbouwing, coördinatie van meeste disciplines, samenwerking en organisatie voldoende beschreven.

- 5 punten: Redelijke onderbouwing, coördinatie beperkt tot enkele disciplines, samenwerking en organisatie summier beschreven.

- 3 punten: Matige onderbouwing, coördinatie niet aangetoond, samenwerking/organisatie onvoldoende beschreven.

- 0 punten: Geen relevante ervaring of onvoldoende onderbouwing.

S3 - De mate van ervaring met collectiebehoud en klimaatbeheersing

Selectiecriterium 3 omvat de mate waarin gegadigde aantoont ervaring te hebben met collectiebehoud en klimaatbeheersing. Omschrijf dit in maximaal twee (2) A4 tekst (minimaal lettertype Arial 10). Bij de beoordeling van de referentieopdracht worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken:

- De mate waarin de referentie aantoont dat gegadigde ervaring heeft met collectiebehoud (archief, depot, museum of vergelijkbaar).

- Specifieke aandacht voor klimaateisen (temperatuur, relatieve vochtigheid, licht).

- Logistieke en functionele aspecten van het gebouw ten behoeve van collectiebehoud.

Score-indeling:

- 9 punten: Referentie toont uitgebreide ervaring met collectiebehoud en klimaatbeheersing, alle aspecten zijn uitstekend onderbouwd.

- 7 punten: Referentie toont goede ervaring, meeste aspecten zijn voldoende onderbouwd.

- 5 punten: Referentie toont enige ervaring, enkele aspecten zijn onderbelicht.

- 3 punten: Referentie toont beperkte ervaring, weinig aandacht voor klimaateisen/logistiek.

- 0 punten: Geen relevante ervaring of onvoldoende onderbouwing.

Een referentieopdracht moet voldoen:

- De referentieopdracht is of wordt succesvol en naar tevredenheid van de betreffende opdrachtgever uitgevoerd.

- In geval van een nog lopende opdracht gebruikt u alleen de reeds behaalde resultaten om daarmee uw bekwaamheid aan te tonen. Een prognose van de resultaten volstaat niet.

- Voor de uitwerking van de referentieopdrachten dient gegadigde gebruik te maken van de gepubliceerde formatten. Gegadigde dient een beschrijving te overleggen van de werkzaamheden die voor de referent zijn verricht. Uit die beschrijving dient duidelijk te blijken of en aan welke selectiecriteria in die betreffende referentie wordt voldaan. Indien dit, naar oordeel van de selectiecommissie niet duidelijk uit de beschrijving blijkt worden geen punten toegekend.

- Alle voorwaarden en regels m.b.t. de gevraagde bewijsstukken zoals beschreven in de geschiktheidseisen gelden onverkort voor de referentieopdrachten waarmee wordt aangetoond dat aan de selectiecriteria wordt voldaan.

- Een referentieopdracht mag worden gebruikt voor het aantonen van meerdere selectiecriteria.

- Gegadigde mag de ten behoeve van de geschiktheidseisen (minimumeisen) over te leggen referentie(s) ook overleggen in het kader van de selectiecriteria. In voorkomend geval dient gegadigde voor de selectiecriteria wel aparte ’Verklaringen referenties’ in te vullen en in te dienen.

# de gunningsfase

We vinden het van belang om voor de gunningsfase de juiste partijen te selecteren die Collectie Overijssel oplossingen en dienstverlening kunnen bieden tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. We willen voorkomen dat we in de selectiefase partijen selecteren waarvan tijdens de gunningsfase blijkt dat zij niet kunnen of willen voldoen aan voor ons belangrijke eisen. Daarom beschrijven we in dit hoofdstuk eisen en voorwaarden aan de (uitvoering van de) Opdracht. En we geven alvast een doorkijk naar de gunningsfase door onderdelen van het gunningsmodel te beschrijven.

We vragen u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in de Aanbestedingsdocumenten.

Niet voldoen aan eisen of voorwaarden betekent in de regel uitsluiting van verdere deelname aan de Aanbesteding. En als u denkt niet te kunnen of te willen voldoen aan onderdelen die later tijdens de gunningsfase aan de orde komen, dan adviseren wij u om niet deel te nemen aan deze Aanbesteding.

## Concept van de overeenkomst

Als Bijlage 4 is het concept van de Overeenkomst bijgevoegd. Dit is de Overeenkomst die Aanbestedende dienst nadat de gunning definitief is met de winnende inschrijver zal sluiten. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om voor publicatie van de gunningsleidraad het concept van de overeenkomst op niet-wezenlijke punten te wijzigen.

## Te hanteren gunningscriteria tijdens de gunningsfase

Om tijdens de gunningsfase te kunnen bepalen welke inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft, hanteren we gunningscriteria. De gunningscriteria staan hieronder vermeld.

We behouden ons het recht voor om (kleine) wijzigingen hierin aan te brengen. In de gunningsleidraad die we delen bij aanvang van de gunningsfase werken we de gunningscriteria inhoudelijk en de weging ervan verder uit.

| Gunningscriteria in volgorde van belangrijkheid |  |
| --- | --- |
|  | Visie op de opgave & ambitie erfgoedhub Beschrijving hoe het ontwerpteam de functionele, ruimtelijke en prestatie-eisen vertaalt naar een samenhangend integraal ontwerp. Hierbij wordt ingegaan op de samenwerkingsstructuur, communicatie met opdrachtgever en gebruikers, risicobeheersing. Tevens wordt antwoord gegeven op de vraag hoe in het ontwerptraject in wordt gespeeld op de nog in ontwikkeling zijnde ambitie om het collectiecentrum te verbreden tot een erfgoedhub, waarin meerdere partners gehuisvest worden. De beoordeling is kwalitatief. Hoe beter het plan, hoe hoger de score. |
|  | Plan van aanpak voor de ruimtelijke kwaliteit & inpassing Visie op oriëntatie, inpassing, logistiek en esthetiek in omgeving. De beoordeling is kwalitatief. Hoe beter het plan, hoe hoger de score. |
|  | Plan van aanpak voor tijdige ingebruikname en bouwteam Planning waarin verduidelijkt wordt hoe de verhuizing van de depotfunctie naar het nieuwe collectiecentrum operationeel kan starten per oktober 2028 en continuïteit van collectiebeheer kan worden geboden. Een plan voor samenwerking, risicobeheersing, kostenbewaking en besluitvorming voor de bouwteamsetting. De beoordeling is kwalitatief. Hoe beter het plan, hoe hoger de score. |
|  | Plan van aanpak voor energie & duurzaamheid Plan voor het realiseren van een stabiel depotklimaat, dat voldoet aan de wettelijke eisen, met lage exploitatiekosten. Een visie op de vertaling van de duurzaamheidsambitie van Collectie Overijssel naar het nieuwe collectiecentrum. De beoordeling is kwalitatief. Hoe beter het plan, hoe hoger de score |
|  | Plan van aanpak voor de samenwerkingen & communicatie met de Opdrachtgever Visie op een goede samenwerking met de opdrachtgever en mate waarop communicatie aansluit bij de Opdrachtgever. De beoordeling is kwalitatief. Hoe beter het plan, hoe hoger de score. |
|  | Presentatie Toelichtende presentatie en dialoog met beoordelingscommissie. |
|  | Prijs We vragen een totaalhonorarium (honorariumpercentage en -som per fase o.b.v. de bouwkosten incl. opgave van uurlonen). |

## Multidisciplinair team

In het programma van eisen behorende bij de gunningsleidraad zal onderstaande eis opgenomen worden. U dient hiermee rekening te houden bij het verzoek tot deelneming.

Opdrachtnemer dient te beschikken over een multidisciplinair team met minimaal de volgende disciplines:

- Architect (ingeschreven in het Architectenregister en lid BNA of gelijkwaardige beroepsorganisatie);

- Constructeur (ingeschreven in KIVI of vergelijkbaar);

- Werktuigbouwkundig installatietechnisch adviseur (lid TVVL of gelijkwaardige beroepsorganisatie, of aantoonbare certificering op het gebied van gebouw gebonden installaties);

- Elektrotechnische adviseur (lid NVI of gelijkwaardige beroepsorganisatie, of aantoonbare certificering op het gebied van elektronische gebouwinstallaties);

- Specialist bouwfysica (lid NL ingenieurs, TVVL of gelijkwaardig, met aantoonbare deskundigheid op het gebied van energieprestatie, klimaatbeheersing en bouwfysica);

- Specialist brandveiligheid (aantoonbare opleiding en/of certificering op het gebied van brandveiligheid);

- Specialist beveiliging (aantoonbare opleiding en/of certificering op het gebied van fysieke en elektronische beveiliging), en

- Specialist bouwkosten (gecertificeerd Ingeschreven Register Kostendeskundige Bouw (RKB) bij NVBK of gelijkwaardig).

# Bijlagen

De volgende Bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Selectieleidraad. Zij zijn separaat met de Selectieleidraad gepubliceerd.

- Bijlage 1 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument

- Bijlage 2 - Referentieformulier

- Bijlage 3 – Verklaring referentie

- Bijlage 4 - Concept Overeenkomst

- Bijlage 5 - Verklaring geen Russische betrokkenheid

- Bijlage 6 – Projectplanning

Groei op basis van inschatting door Collectie Overijssel bij de huidige partners GR en DVO en

getoetst op landelijke consensus binnen de Regionaal Historische Centra.