Inschrijvingsstaat

Voor de uitvoering van een herberekening en het opstellen van een versterkingsontwerp voor de Brug over de Beneden Merwede in de N3 met zaaknummer 31163427.

Ondergetekende(n): ……………………………………………….

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………….,

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid om diensten te verrichten als beschreven in de aanbestedingsleidraad, tegen onderstaande prijzen (per product en op basis van nacalculatie) exclusief btw:

| # Diensten / (deel)producten |  |  | Kosten per dienst/ (deel) product | Totaal kosten per fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Uitgangspunten |  |  |  | € |
| Uitvoeren conserveringsonderzoek inclusief rapportage en Plan van Aanpak |  |  | € |  |
| Uitvoeren constructieve risicoanalyse inclusief rapportage |  |  | € |  |
| Uitvoeren constructieve inspectie inclusief rapportage en Plan van Aanpak |  |  | € |  |
| Uitvoeren rekmeetprogramma inclusief Plan van Aanpak |  |  | € |  |
| Installeren meetopstelling inclusief rapportage |  |  | € |  |
| Uitvoeren ballastproef inclusief rapportage en validatie rekenmodel |  |  | € |  |
| Opstellen rapportage resultaten rekmeetprogramma |  |  | € |  |
| Opstellen rapportage hangerkrachtmetingen/ tuikrachtmetingen inclusief Plan van Aanpak |  |  | € |  |
| Opstellen uitgangspuntennota |  |  | € |  |
| Fase 2: Herberekening |  |  |  | € |
| Uitvoeren verificatieberekening bestaande situatie inclusief rapportage(s) |  |  | Nacalculatie | X |
| Uitvoeren verdiepende berekeningen inclusief rapportage(s) |  |  | Nacalculatie | X |
| Opstellen tussentijdse adviesmemo renoveren of vervangen |  |  | € |  |
| Fase 3: VO Versterkingsontwerp |  |  |  | € |
| Uitvoeren variantenstudie versterkingsontwerp inclusief rapportage(s) |  |  | Nacalculatie | X |
| Opstellen VO ontwerpnota versterkingsontwerp, inclusief tekeningen |  |  | Nacalculatie | X |
| Opstellen SSK raming VO versterkingsontwerp |  |  | € |  |
| Opstellen concept uitvoeringsmethode en uitvoeringsplanning |  |  | € |  |
| Opstellen concept V&G plan ontwerpfase |  |  | € |  |
| Fase 4: DO Versterkingsontwerp |  |  |  | € |
| Opstellen DO ontwerpnota versterkingsontwerp, inclusief tekeningen |  |  | Nacalculatie | X |
| Opstellen SSK raming DO versterkingsontwerp |  |  | € |  |
| Opstellen uitvoeringsmethode en uitvoeringsplanning |  |  | € |  |
| Opstellen V&G plan ontwerpfase |  |  | € |  |
| Fase 5: Specificatie |  |  |  | € |
| Opstellen technische specificatie(s) DO versterkingsontwerp |  |  | € |  |
| Beschikbaar zijn opdrachtnemer voor beantwoorden vragen t.b.v. de (voorbereiding) aanbesteding realisatiecontract |  |  | Nacalculatie | X |
| Projectmanagement o.a. |  |  | Kosten per maand | Totaal kosten project (is 30 maanden) |
|  |  |  | € | € |
| Stelpost t.b.v. |  |  |  | € 450.000,- |
| Nacalculatie |  |  |  | € |
| Te hanteren uurtarieven t.b.v. nacalculatie |  |  |  |  |
| Functie: | Uren: | Uurtarief: |  |  |
| Projectleider | 100 | € | € |  |
| Junior constructeur | 800 | € | € |  |
| Medior constructeur | 800 | € | € |  |
| Senior constructeur | 800 | € | € |  |
| Project ondersteuner | 120 | € | € |  |
| Totaal inschrijving |  |  |  | € |

De inschrijving voor de/het deelproduct(en) niet aangeduid met “Nacalculatie” is op basis van een vaste prijs en de/het deelproduct(en) wel  aangeduid met “Nacalculatie” is/zijn op basis van nacalculatie tegen de opgegeven tarieven of prijzen.

Indien meer- of minderwerk aan de orde is gelden de prijzen per (deel) product, zoals aangegeven.

De kosten voor het bijwonen van de technische overleggen, het opstellen van de bijbehorende notulen en het opstellen en actueel houden van het integraal veiligheid document (IVD) dienen te zijn verdisconteerd in de kosten van de diensten / (deel)producten zoals opgenomen in deze Inschrijvingsstaat.

Ondertekening

Deze verklaring dient door de inschrijver en in geval van een samenwerkingsverband van ondernemers, al dan niet een vennootschap onder firma, alle inschrijvers, digitaal te worden ondertekend conform paragraaf 5.5.1.

- Voorbereiden, uitwerken en bijwonen project-

startup;

- Opstellen en (eventueel) bijstellen Project-

managementplan;

- Opstellen Voortgangsrapportages inclusief

bijbehorende notulen;

- Bijwonen voortgangsoverleggen;

- Inrichten VISI;

- Voorbereiden, uitwerken en bijwonen

risicosessies met opdrachtgever;

- Voorbereiden en bijwonen SCB audits;

- Alle overige redelijkerwijs tot project-

management behorende kosten

- Digitaliseren archiefinformatie;

- Aanvullend onderzoek inclusief rapportage(s)

en Plan van Aanpak (optioneel);

- Analyseren resultaten rekmetingen inclusief

rapportage(s) door TNO;

- Uitvoeren hangerkrachtmetingen/

tuikrachtmetingen inclusief rapportage(s) door

TNO;

- Bereikbaarheidsvoorzieningen, scheepvaart-

begeleiding en verkeersmaatregelen t.b.v.

inspecties en uitvoering rekmeetprogramma en

hangerkrachtmetingen/tuikrachtmetingen