VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN ONTWERPFASE

| Opdrachtgever | : | Gemeente Zoetermeer |
| --- | --- | --- |
| Project | : | Groot onderhoud 2025 te Zoetermeer |
| Besteknummer | : | SB/2024/026800 |

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMENE INFORMATIE	4

1.1	Wettelijke verplichtingen	4

1.2	Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase	5

1.3	Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase	5

1.4	Gebruikte informatie	5

2.	ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK	7

2.1	Bestek	7

2.2	Globale omschrijving	7

2.3	Planning	8

2.4	Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats	8

2.5	Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats	8

3.	BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE	9

3.1	Voorbereidingsfase	9

3.1.1	Opdrachtgever	9

3.1.2	Ontwerpende partij	9

3.1.3	V&G-coördinatie	9

3.2	Uitvoeringsfase	10

3.2.1	Directie voerende partij/ Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever	10

3.2.2	Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)	10

3.2.3	V&G Coördinator uitvoeringsfase	10

3.3	Samenwerking en communicatie in ontwerpfase	10

3.4	Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase	11

3.5	Kennisgeving aan inspectie SZW	11

4.	VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE	12

4.1	Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen	12

4.2	Asbestinventarisatie opstellen	12

5.	INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S	13

5.1	Algemeen	13

5.2	V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp	13

5.3	V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk	13

5.4	Opleidingen en cursussen	13

5.5	V&G-dossier	14

6.	CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE	15

7.	KENNISGEVINGSFORMULIER	17

7.1	Toelichting bij formulier	17

7.2	Arbeidsinspectie	17

# ALGEMENE INFORMATIE

## Wettelijke verplichtingen

Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces (artikel 2.28). Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

Een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

Een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:

Betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;

In de precontractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;

In de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

- Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:

De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;

De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

Doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;

Doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;

‘Ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, gemeente Zoetermeer zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, gemeente Zoetermeer.

## Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

Het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW

Het inventariseren van de Arbo risico’s

Het doen van suggesties voor maatregelen

Het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier

Het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico’s geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.

## Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

Voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;

Voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.

De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

## Gebruikte informatie

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase;

Naast bovengenoemde bestek met alle bijlagen die daarin zijn genoemd is ook gebruik gemaakt van de volgende documenten:

| Titel | Kenmerk | Versie/ datum | Uitgegeven door |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatief booronderzoek | n.v.t. | 17 maart 2025 | Delta Technologie |

- Bij de uitvoering dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de meest recente versies van bovengenoemde documenten.

# ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK

## Bestek

| Naam project | : | Groot onderhoud 2025 Zoetermeer |
| --- | --- | --- |
| Besteknummer | : | SB/2024/026800 |
| Versie | : | Definitief |
| Datum | : | 20 juni 2025 |

## Globale omschrijving

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in paragraaf 02.01 van dit document.

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

- Opnemen kantopstluiting, molgoot etc;

- Opnemen kolken;

- Opnemen klinker- en tegelverharding;

- Opnemen asfaltverharding;

- Opnemen funderingen;

- Aanbrengen kantopsluitingen, molgoot etc;

- Aanbrengen kolken incl. kolkleidingen;

- Aanbrengen klinker- en tegelverhardingen;

- Aanbrengen asfaltverharding.

Locatie:

Het werk bevindt zich op diverse locaties in de gemeente Zoetermeer: 
Abdissenbos – Leeuwenhoeklaan, Afrikaweg, Azieweg – Wallendreef, Buytenpark, Dadelgaarde, Kangoeroepad, Lijnbaan, Meerpad, Meerpolder, Nootdorpsepad, Ruimtebaan, Symfoniepad, Voorweg, Waterleliepad, het Lange Land en de Slootweg

## Planning

| Geplande aanvangsdatum project | : | NTB |
| --- | --- | --- |
| Geplande bouwtijd | : | NTB |
| Geplande opleveringsdatum | : | NTB |

## Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats

| Aantal werkgevers | : | Nog nader te bepalen aantal werkgevers. |
| --- | --- | --- |

## Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats

| Aantal werknemers | : | Nog nader te bepalen aantal werknemers. |
| --- | --- | --- |

# BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE

## Voorbereidingsfase

### Opdrachtgever

| Naam | : | Gemeente Zoetermeer |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Stadhuisplein 1 |
| Postadres | : | Postbus 15 |
| Postcode en plaats | : | 2700AA, Zoetermeer |
| Contactpersoon | : | T.D. Nguyen |
| Telefoon | : | 06-18350495 |
| Emailadres | : | T.D.Nguyen@zoetermeer.nl |

### Ontwerpende partij

| Naam | : | Roelofs Advies en Ontwerp |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Kelvinring 54 |
| Postadres | : | Postbus 12 |
| Postcode en plaats | : | 7683 ZG Den Ham |
| Contactpersoon | : | B. Janssen |
| Telefoon | : | 06-33008355 |
| Emailadres | : | b.janssen@roelofsgroep.nl |

### V&G-coördinatie

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, volgens artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld:

| Naam | : | Gemeente Zoetermeer |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Stadhuisplein 1 |
| Postadres | : | Postbus 15 |
| Postcode en plaats | : | 2700AA, Zoetermeer |
| Contactpersoon | : |  |
| Telefoon | : |  |
| Emailadres | : |  |

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat V&G COÖRD. betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.

## Uitvoeringsfase

### Directie voerende partij/ Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever

| Naam | : | Gemeente Zoetermeer |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | Stadhuisplein 1 |
| Postadres | : | Postbus 15 |
| Postcode en plaats | : | 2700AA, Zoetermeer |
| Contactpersoon | : | NTB |
| Telefoon | : | NTB |
| Emailadres | : | NTB |

### Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)

| Naam | : | NTB |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | NTB |
| Postadres | : | NTB |
| Postcode en plaats | : | NTB |
| Contactpersoon | : | NTB |
| Telefoon | : | NTB |
| Emailadres | : | NTB |

### V&G Coördinator uitvoeringsfase

| Naam | : | NTB |
| --- | --- | --- |
| Bezoekadres | : | NTB |
| Postadres | : | NTB |
| Postcode en plaats | : | NTB |
| Contactpersoon | : | NTB |
| Telefoon | : | NTB |
| Emailadres | : | NTB |

## Samenwerking en communicatie in ontwerpfase

In het ontwerp proces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoeringsfase.

## Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, als er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.

Als in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.

## Kennisgeving aan inspectie SZW

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Inspectie SZW nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk.

# VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE

## Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen

Te verwijderen verhardingen dienen nog te worden onderzocht. De materialen met indicatief booronderzoek beoordeelt. Hieruit zijn geen verontreinigingen geconstateerd.

## Asbestinventarisatie opstellen

Te verwijderen funderingslagen dienen nog te worden onderzocht.

# INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S

## Algemeen

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen de arbeidsinspectie) van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Ook wordt ervan uitgegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van over werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.

## V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp

Zie bijlage 1 RIE

## V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk

Voor de locaties meerpad, symfoniepad, voorweg, waterleliepad en Het lange land gelden bereikbaarheidsbeperkingen. De voorziene werkzaamheden worden uitgevoerd op moeilijk bereikbare locaties en dienen daarom uitgevoerd te worden met klein materieel.

De locaties meerpad, sympfoniepad, voorweg en het Lange Land betreffen smalle locaties met weinig beschikbare ruimte en veel groenvoorzieningen.

De locaties waterleliepad is een locatie welke bereikbaar is via fietstunnels en waarbij een deel van de werkzaamheden in een fietstunnel uitgevoerd dienen te worden. De hierbij geldende hoogtebeperking zijn 2,4m aan de Zuidwestzijde en 2,3 meter aan de oostzijde.

Verdere risico’s zie bijlage 1 RIE

## Opleidingen en cursussen

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen op de werkplek.

Algemeen

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.

## V&G-dossier

Omschrijving van het bouwwerk

Het betreft onderhoudswerkzaamheden aan diverse wegvakken binnen de gemeente Zoetermeer. De werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden zijn terug te vinden in het plan onder paragraaf 02.02. Er worden geen bouwwerken gerealiseerd binnen dit project.

Technische specificaties

Voor dit werk zijn geen specifieke technische specificaties ten behoeve van risicovolle situaties.

Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties

Voor dit werk zijn geen specifieke voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties.

Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie

De voorziene werkzaamheden betreffen onderhoudswerkzaamheden aan de openbare wegen. Risico’s die hiermee gemoed zijn verhouding zich vooral tot het verkeer.

- Verkeersrisico: Groot onderhoud aan de openbare wegen kan verkeersstoringen veroorzaken, zoals wegafsluitingen, omleidingen, vertragingen en drukte. Dit kan leiden tot verhoogde risico’s op verkeersongevallen in de omgeving van de werkzaamheden.

# CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de Bhv’ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich meebrengt.

Alarmkaart

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).

Blussen beginnende branden.

Adviseert over arts- of ziekenhuisbezoek.

Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

Melden van (bijna)ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.

# KENNISGEVINGSFORMULIER

## Toelichting bij formulier

- Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt als de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Als met betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

## Arbeidsinspectie

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie te melden.

Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

| Postadres | : | Arbeidsinspectie Postbus 820 3500 AV UTRECHT |
| --- | --- | --- |
| Internet | : | www.inspectieszw.nl (voor meldingen, tips en klachten) www.nlarbeidsinspectie.nl |
| Telefoon | : | 0800 – 5151 |

Kennisgevingformulier

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

(Als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit, zie onderstaand)

De opdrachtgever, bedoeld in artikel 1.1, tweede lid, onderdeel c, sub 1°, meldt de toezichthouder voor de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats de voorgenomen totstandbrenging van een bouwwerk, indien:

A - de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of

B - met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de melding opgenomen gegevens een verandering optreedt, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

- Omschrijving van het bouwwerk

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

Groot onderhoud op diverse locaties in Zoetermeer, besteknummer SB/2024/026800

Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Zoetermeer, zoals aangegeven in hoofdstuk 2.2

- Namen en adressen van de betrokken partijen

| 2.1 |  | Opdrachtgever | 2.2 |  | Ontwerpende partij(en) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | : | Gemeente Zoetermeer | Naam | : | Roelofs Advies en Ontwerp |
| Adres | : | Postbus 15 | Adres | : | Kelvinring 54 |
| Postcode/plaats | : | 2700AA, Zoetermeer | Postcode/plaats | : | 2952 BG Alblasserdam |
| Contactpersoon | : | T.D. Nguyen | Contactpersoon | : | B. Janssen |
| Telefoon | : | 06-18350495 | Telefoon | : | 06-33008355 |
| 2.3 |  | Uitvoerende partij(en) |  |  |  |
| Naam | : | NTB |  |  |  |
| Adres | : | NTB |  |  |  |
| Postcode/plaats | : | NTB |  |  |  |
| Contactpersoon | : | NTB |  |  |  |
| Telefoon | : | NTB |  |  |  |
| 2.4 |  | Ontwerpende partij(en) | 2.5 |  | Coördinator(en) uitvoeringsfase |
| Naam | : | Gemeente Zoetermeer | Naam | : | NTB |
| Adres | : | Postbus 15 | Adres | : | NTB |
| Postcode/plaats | : | 2700AA, Zoetermeer | Postcode/plaats | : | NTB |
| Contactpersoon | : | T.D. Nguyen | Contactpersoon | : | NTB |
| Telefoon | : | 06-18350495 | Telefoon | : | NTB |

- Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: NTB

Geplande bouwtijd: NTB

Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: NTB

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: NTB

Namen van al geselecteerde ondernemingen: NTB

- Datum van kennisgeving:	Handtekening opdrachtgever:

#### Arbeid hygiënische strategie:

- Voor zover uit de resultaten van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, blijkt dat er gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers bestaat, zijn doeltreffende maatregelen genomen om te voorkomen dat de werknemers bij hun arbeid kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen in zodanige mate, dat hun veiligheid in gevaar kan worden gebracht of dat schade kan worden toegebracht aan hun gezondheid.

- Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, worden bij de toepassing van het eerste lid gevaarlijke stoffen vervangen door stoffen waarbij de werknemers, gelet op de eigenschappen van die stoffen, de aard van de arbeid, de werkmethoden en de werkomstandigheden, niet of minder aan gevaar voor hun veiligheid of gezondheid worden blootgesteld.

- Indien vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is of indien er nog een gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de werknemers resteert, worden voor de toepassing van het eerste lid, zodanige technische maatregelen, werkprocessen, uitrustingen en materialen toegepast, dat het vrijkomen van gevaarlijke stoffen is voorkomen of zodanig beperkt, dat gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers is voorkomen of zoveel mogelijk verminderd.

- Voor zover de maatregelen, genoemd in het tweede en derde lid, redelijkerwijs niet mogelijk zijn of het gevaar voor de veiligheid of de gezondheid niet volledig wegnemen, worden voor de toepassing van het eerste lid collectieve beschermingsmaatregelen bij de bron of organisatorische maatregelen getroffen, zodanig dat gevaar voor de veiligheid of de gezondheid wordt voorkomen.

- Voor zover de maatregelen zoals genoemd in het tweede, derde en vierde lid, redelijkerwijs niet mogelijk zijn of het gevaar voor de veiligheid of de gezondheid niet volledig wegnemen, worden voor de toepassing van het eerste lid, daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld.

- De duur van het dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen, bedoeld in het vijfde lid, wordt voor ieder van de werknemers tot het strikt noodzakelijke beperkt.

Tijdelijke verkeersmaatregelen:

Aanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM kunt u indienen via het verkeersloket). Via het verkeersloket worden alle werkzaamheden/ verkeersmaatregelen digitaal aangemeld, afgestemd en afgehandeld. Na verzending van uw aanvraag en ontvangst bij het loket zal de behandelaar contact leggen.

SMART:

- Wat wil je bereiken – Groot onderhoud op diverse locaties binnen Zoetermeer

- Wie zijn erbij betrokken – Nader te bepalen (aannemers, onderaannemers, hulpdiensten)

- Waar ga je dit doen – Diverse locaties zie H2.2

- Wanneer ga je dit doen – Eind 2025 tot medio 2026

- Waarom wil je het bereiken – Onderhoud is nodig om veilig gebruik te kunnen blijven maken van de openbare ruimte.