Veiligheids- en gezondheidsplan

Ontwerpfase Besteknummer: 652999001 Projectnaam: Raamovereenkomst groeiplaatsen

gemeente Eindhoven sector Stadsbedrijf, afdeling Voorbereiding & Projectuitvoering Datum 02-09-2025

Versie 1.0

Opsteller R.Bankers

Colofon

Uitgave

gemeente Eindhoven

sector Stadsbedrijf, afdeling Voorbereiding & Projectuitvoering

Datum

02-09-2025

|  | gewijzigd d.d.: | door: | gec: |  |  | gewijzigd d.d.: |  |  | door: | gec.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Datum: (**) |  | get.: (**) |  | gec.: (**) |  |  | acc.: (**) | gezien hoofd vb.: (**) |  |  |

Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding    4

2	Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk	5

3	Bij de totstandkoming betrokken partijen	6

3.1	Opdrachtgever	6

3.2	Ontwerpbureau(s)	6

3.3	Toezicht en directie bouwmanagement	7

3.4	Aannemers	8

3.4.1	Civieltechnisch bestek	8

4	Coördinatie voor de ontwerpfase	8

5	Coördinatie voor de uitvoering	8

6	Inventarisatie van (bijzondere) risico’s	9

6.1	V&G-risico’s die voortvloeien uit het ontwerp	9

6.2	V&G-risico’s die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats	10

6.3	Toetsing V&G-risico’s door een deskundige dienst	11

7	V&G-risico’s ontwerpfase	12

8	Register van V&G-documenten	13

9	Uitwerking van het V&G-plan	15

KENNISGEVINGSFORMULIER	15

# Inleiding

Dit veiligheids- en gezondheidsplan is door de opdrachtgever opgesteld omdat het onderhavige project 652999001 Raamovereenkomst groeiplaatsen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren, als bedoeld in bijlage II bij de Richtlijn*, met zich meebrengt.

Wettelijke verplichtingen

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan (V&G-plan)ontwerpfase omvat:

– een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

– een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

– de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

– de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het V&G plan uitvoeringsfase is om:

– betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;

– in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;

– in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

Het V&G plan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het V&G plan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:

– de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;

– de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

– de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het V&G plan uitvoeringsfase is om:

– doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;

– doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;

– ‘ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken.

Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

– het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW;

– het inventariseren van de Arbo risico’s;

– het doen van suggesties voor maatregelen;

– het opstellen van het V&G plan ontwerpfase en het V&G-dossier;

– het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase.

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een V&G plan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het V&G plan worden de Arbo risico’s geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het V&G plan ontwerpfase.

Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

– voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;

– voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.

– De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het V&G plan uitvoeringsfase hierop aan.

# Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektrotechnische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk:

Het bouwwerk is gelegen in de stad eindhoven, in diverse stadsdelen.

Omschrijving van het bouwwerk

Het werk omvat het:

· Het verrichten van grondwerk t.b.v. groeiplaatsverbetering bomen;

· Het aanbrengen van diverse groeiplaats mediums (grof en fijn bomengranulaat)

· Aanbrengen nieuwe funderingslagen van menggranulaat, boven groeiplaatsverbetering;

· Het opbreken kantopsluiting (hergebruik);

- het aanbrengen van ´duurzaam betonnen´  kantopsluiting (hergebruik);

· Het opbreken elementenverharding (hergebruik);

· Aanbrengen van elementenverharding (hergebruik);

· Diverse bijkomende werkzaamheden;

· Toepassen verkeersmaatregelen;

·  bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn beschreven in de volgende bestekken:

Bestek en Voorwaarden  :  Raamovereenkomst groeiplaatsen en bijhorende tekeningen

Besteknummer : 652999001

Datum 		: 02-09-2025

# Bij de totstandkoming betrokken partijen

## Opdrachtgever

Naam:			Gemeente Eindhoven

Sector Stadsbedrijf,

Afdeling Voorbereiding & Projectuitvoering

Adres:	Nachtegaallaan 15 Postbus 90150

Postcode en plaats:	5600 RB  Eindhoven

Telefoon:		(040) 238 6061

Telefax:			(040) 238 6605

## Ontwerpbureau(s)

Naam:			Gemeente Eindhoven

Sector Stadsbedrijf,

Afdeling Voorbereiding & Projectuitvoering

Adres:	Nachtegaallaan 15  Postbus 90150

Postcode en plaats:	5600 RB  Eindhoven

Telefoon:		(040) 238 6061

Telefax:			(040) 238 6605

## Toezicht en directie bouwmanagement

Naam:			Gemeente Eindhoven

Sector Stadsbedrijf,

Afdeling Voorbereiding & Projectuitvoering

Adres:	Nachtegaallaan 15 Postbus 90150

Postcode en plaats:	5600 RB  Eindhoven

Telefoon:		(040) 238 6061

Telefax:			(040) 238 6605

## Aannemers

### 3.4.1	Civieltechnisch bestek

Naam: 			(**)

Adres / postbus:		(**)

Postcode en plaats:	(**)

Telefoon:		(**)

Telefax:			(**)

# Coördinatie voor de ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 van het Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam:			Gemeente Eindhoven

Sector Stadsbedrijf,

Afdeling Voorbereiding & Projectuitvoering

Adres:	Nachtegaallaan 15 Postbus 90150

Postcode en plaats:	5600 RB  Eindhoven

Telefoon:		(040) 238 6874

Telefax:			(040) 238 6605

Contactpersoon:		L. Vriens

# Coördinatie voor de uitvoering

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.34 van het Arbobesluit Bouwplaatsen, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het bestek:

De coördinatietaken en coördinatieverantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar:

Verkeersmaatregelen tekeningen per straat behorende bij dit bestek

Bestek en Voorwaarden 652999001 Raamovereenkomst groeiplaatsen d.d. 02-09-2025

5.1 V&G coördinator uitvoeringfase:

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 van het Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen, is voor de uitvoeringsfase door de opdrachtnemer aangesteld:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

Telefax:

E-mail:

# 5.2 Planning en uitvoeringsgegevens:

5.2.1.  Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:

5.2.2.  Geplande uitvoeringsduur: voor het gehele werk tot uiterlijk

5.2.3.  Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie

aanwezig zal zijn:

5.2.4.  Geplande aantal ondernemers en zelfstandigen op de locatie:

5.2.5.  Namen van geselecteerde onderaannemers:

5.2.6.  Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten:

# Inventarisatie van (bijzondere) risico’s

## V&G-risico’s die voortvloeien uit het ontwerp

|  | Bouwfase | V&G-Risico | Bestekspost | Activiteit | Risico-oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bouwactiviteiten, verkeer, inrichting bouwplaats, werkgrenzen. | Aanrijding/ongeval. | Algemeen | Bouwen, inrichten van werkterrein. | Openbaar (werk- en bouw-) verkeer nabij werkterrein. |
| 2 | Grondwerk t.b.v. groeiplaatsinrichting |  | Hfst. 1 en 4 |  |  |
| 3 | Elementenverharding. | Aantasting gezondheid. | Hfst. 1 en 5 | Handmatig aanbrengen van bestratingsmateriaal. | Het aanbrengen met de hand van te zware bestratingsmaterialen zonder mechanische hulpmiddelen. Weersomstandigheden. |
| 4 | Rioolherstel en –vervanging. Rioolinspectie. | Bedwelming, explosie, contact met verontreinigingen. |  |  |  |
|  |  | Corona besmetting |  |  |  |
| 5 | Grondwerk tbv funderingen parkeervakken en trottroirs |  | Hfst. 1 en 5 |  |  |

Opgesteld door	:  R.Bankers		Versie: 1.0 	Datum: 02-09-2025	Opmerkingen	: ___________________________

## V&G-risico’s die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats

|  | Omgevings- factor | V&G-Risico | Bestekspost | Activiteit | Risico-oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verkeerswegen | Aanrijding kinderen | Algemeen | Verharding aanbrengen rondom groeiplaats | Aanrijden van kinderen omgeving openbare voorzieningen |
| 2 | Hoogspanningskabels |  |  |  |  |
| 3 | Gas- en olieleidingen |  |  |  |  |
| 4 | Bodemverontreiniging |  |  |  |  |
| 5 | Wegen | Verstikking | Algemeen | Opbreken wegconstructie | Stofvorming door ontstaan van opbreken bestaande verhardingsconstructies |
| 6 | Kabels en leidingen |  |  |  |  |
| 7 | Kunstwerken |  |  |  |  |
| 8 | Werken op/in het water |  |  |  |  |
| 9 | Explosieven |  |  |  |  |
| 10 | Vervuilde grond |  |  |  |  |

Opgesteld door	:  R.Bankers		Versie: 1.0	Datum: 02-09-2025

Opmerkingen	: ___________________________

## Toetsing V&G-risico’s door een deskundige dienst

(facultatief)

Getoetst	:ja/nee

Zo ja, door	:

Doc.ID		:

Datum		:

Opmerkingen	:

# V&G-risico’s ontwerpfase

Vastlegging V&G-risico’s

| V&G-risico | Maatregel / actie | Kenmerk document | Datum uitgifte | Plaats actuele revisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanrijding. Ongeval. Vallen in ontgraving. | Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals bebakening en aangeven van omleidingen. Het voeren van regelmatig overleg met betrokken partijen. Afzetten van ontgravingen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidskleding. | Besteknr. 652999001 Standaard RAW bepalingen 2020 en aanvullende tekening. | 02-09-2025 | Sector Stadsbedrijf, afd. voorbereiding en Projectuitvoering |
| Verbranding. Lichamelijk letsel. | Afkoelen. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. | Besteknr. 652999001 Standaard RAW bepalingen 2020 | 02-09-2025 | Sector Stadsbedrijf, afd. voorbereiding en Projectuitvoering |
| Bereikbaarheid voor hulpverlenende instanties. | Aannemer dient hiervoor zorg te dragen en tevens de instanties met regelmaat van de actuele planning op de hoogte te houden. | Besteknr. 652999001 Standaard RAW bepalingen 2020 | 02-09-2025 | Sector Stadsbedrijf, afd. voorbereiding en Projectuitvoering |

# Register van V&G-documenten

| Naam van het document | Kenmerk van het document | Datum van uitgifte | Verantwoordelijk bedrijf | Naam van de Auteur | Toetsing onafh. instantie | Distributie van het document * | Plaats van actuele revisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase | Besteknr. 652999001 | 02-09-2025 | Sector Stadsbedrijf, afd. voorbereiding en Projectuitvoering | R.Bankers | n.v.t. | A en C | Sector Stadsbedrijf, afd. voorbereiding en Projectuitvoering |

*	A = Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 		E = Brandweer, Politie, GGD, Openbaar Vervoer Mij.

B = I-SZW Regio Zuid 				F = .................................

C = (Aannemers)					G = .................................

# Uitwerking van het V&G-plan

Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.

# KENNISGEVINGSFORMULIER

01 Toelichting bij formulier

Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

02 Arbeidsinspectie

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie te melden.

Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

Postadres  :  Arbeidsinspectie

Postbus 820

3500 AV UTRECHT

Internet  :  www.inspectieszw.nl (voor meldingen, tips en klachten)

Telefoon  :  0800 - 5151