UITGEBREIDE BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN PER GEMEENTE

behorende bij de

OPENBARE EUROPESE AANBESTEDING

VERVANGING en ONDERHOUD

Openbare Verlichting

november 2025 – november 2033

TenderNed-nummer: TN506566

# Samenwerkingsverband tussen gemeente Dordrecht en Alblasserdam

Gemeente Dordrecht namens gemeente Alblasserdam:

- Adviseert de gemeente Alblasserdam t.a.v. het beheer en onderhoud op het vakgebied OVL

- onderhoud het adm.beheersysteem en houd deze op orde

- coördineert het dagelijks onderhoud

- behandeld de meldingen van de burger en geeft kabelstoringen door aan de netbeheerder

- bereid enkelvoudige vervangingsplannen voor en coördineert deze in de uitvoering. (waar mogelijk zullen vervangingen in Multidisciplinaire projecten worden meegenomen)

- Doet 16c aanvragen in de Stedinportal

- Maakt OVL plannen in de multidisciplinaire projecten en coördineert in hoofdlijn de uitvoering (opdracht, weekrapporten en oplevering).

- Toetst OVL plannen van projectontwikkelaars of woningbouwcoöperaties die zelf de uitvoering coördineren. (buiten dit bestek).

Gemeente Alblasserdam zelf:

- De projectleiders coördineren de uitvoering van de multidisciplinaire projecten. (het gaat hierbij om het afroepen en plannen van de werkzaamheden zelf)

# Samenwerkingsverband tussen gemeente Dordrecht en Sliedrecht

Gemeente Dordrecht namens gemeente Sliedrecht:

- Adviseert de gemeente Sliedrecht t.a.v. het beheer en onderhoud op het vakgebied OVL

- onderhoud het adm.beheersysteem en houd deze op orde

- coördineert het dagelijks onderhoud

- behandeld de meldingen van de burger en geeft kabelstoringen door aan de netbeheerder

- bereid enkelvoudige vervangingsplannen en verbeterplannen voor en coördineert deze in de uitvoering. (waar mogelijk zullen vervangingen in Multidisciplinaire projecten worden meegenomen)

- Doet 16c aanvragen in de Stedinportal

- Maakt OVL plannen in de multidisciplinaire projecten en coördineert in hoofdlijn de uitvoering (opdracht, weekrapporten en oplevering).

- Toetst OVL plannen van projectontwikkelaars of woningbouwcoöperaties die zelf de uitvoering coördineren. (buiten dit bestek).

Gemeente Sliedrecht zelf:

- De projectleiders coördineren de uitvoering van de multidisciplinaire projecten. (het gaat hierbij om het afroepen en plannen van de werkzaamheden zelf)

# Het beoogde samenwerkingsverband tussen gemeente Dordrecht en Zwijndrecht

Gemeente Dordrecht namens gemeente Zwijndrecht:

- Adviseert de gemeente Zwijndrecht t.a.v. het beheer en onderhoud op het vakgebied OVL

- onderhoud het adm.beheersysteem en houd deze op orde

- coördineert het dagelijks onderhoud

- behandeld de meldingen (lampstoringen) van de burger en geeft kabelstoringen door aan de netbeheerder

- bereid enkelvoudige vervangingsplannen en verbeterplannen voor en coördineert deze in de uitvoering.

- Toetst incidenteel OVL plannen van nieuwe aanleg en /of multidisciplinaire projecten

- Doet 16c aanvragen in de Stedinportal.

# Samenvattend

Gemeente Dordrecht is aanspreekpunt voor:

- het dagelijks beheer en onderhoud voor alle 4 de gemeenten.

- De enkelvoudige vervangingswerkzaamheden in Alblasserdam, Dordrecht en Sliedrecht.

- Multidisciplinaire projecten in Alblasserdam en Sliedrecht (afroep en planning door projectleiders van Alblasserdam en Sliedrecht) Projecten van ontwikkelaars en woningbouwcoöperaties zijn niet in dit bestek opgenomen

- Controle rekeningen. De rekeningen dienen wel per gemeente en met specifiek routenummer opgesteld en verstuurd te worden.

Gemeente Sliedrecht is aanspreekpunt voor :

- de afroep en planning van de multidisciplinaire projecten

Gemeente is aanspreekpunt voor Alblasserdam :

- de afroep en planning van de multidisciplinaire projecten