# Marktconsultatie

Marktconsultatie naam:	Herbestemmingsonderzoek Sint Ludwigkapel – Midden Limburg

Inleiding

Staatsbosbeheer Limburg wil een herbestemmingsonderzoek laten uitvoeren naar Kapel Sint Ludwig in N2000-gebied en Nationaal Park De Meinweg en wilt hierbij inzicht krijgen op de kosten van het herbestemmingsonderzoek en de vervolgstappen daarop.

Het inzicht op deze kosten worden dan meegenomen in de subsidie aanvraag.

Het idee is om de kapel en begraafplaats om te vormen tot een cultuurhistorische natuurbegraafplaats (zie bijlage 1 van deze marktconsultatie om een beeld te krijgen van de locatie, foto van de kapel en begraafplaats en enkele schetsen/sfeerbeelden voor toekomstig plan)

| Gegevens Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Naam onderneming | <invullen> |
| Adres, postcode en plaats | <invullen> |
| Naam / functie contactpersoon | <invullen> |
| Telefoonnummer en mailadres contactpersoon | <invullen> |

| Ondergetekende verklaart dat de onder gestelde vragen naar waarheid beantwoord zijn. |  |
| --- | --- |
| Vraag prijs component | Antwoord |
| Kun u een inschatting maken/geven van de kosten voor onderstaande onderdelen? - Projectmanagement Het begeleiden van dit onderzoek met een persoon die ervaring heeft met herbestemmingsonderzoeken inclusief het opleveren van de eindrapportage aan de RCE. - Vergunningen Staatsbosbeheer Limburg denkt hierbij aan de vergunningencheck en -aanvraag, zoals ‘wet op lijkbezorging’, ‘wet op natuur/erfgoedwet’. Als er vergunningen ontbreken kunt u deze toevoegen met kostenindicatie. - Quickscan Marktonderzoek Het in kaart brengen van potentiële ondernemers waar Staatsbosbeheer een samenwerking mee aan kan gaan. Het selecteren van één partij. - Het opstellen van een ondernemingsplan/exploitatieplan Dit onderdeel ligt voornamelijk bij de (lokale) ondernemer om tot dit plan te komen. Projectmanager begeleid en Staatsbosbeheer Limburg geeft input. Financiering voor uitwerking alle 3 de partijen dient te worden gezocht. - Het opstellen van een overeenkomst Het opstellen van een (samenwerkings)overeenkomst of vergelijkbaar tussen Staatsbosbeheer en ondernemer - Het vormen van een Stichting “Vrienden van St. Ludwig” Er zijn nu verschillende vrijwilligers in beeld die een bijdrage willen leveren aan het beheer van de kapel. Deze zijn nog niet georganiseerd op deze wijze. Welke kosten zijn hiermee gemoeid? - Bouwhistorisch onderzoek Elementen welke historisch waardevol zijn en/of dienen behouden te blijven. - Groenhistorisch onderzoek Elementen welke historisch waardevol zijn en/of dienen behouden te blijven. - Archeologisch onderzoek Gericht op aanwezigheid van botresten. - Restauratie onderzoek en plan Binnen schilderwerk van de kapel - Het opstellen van een inrichting- en beheerplan voor de begraafplaats door een landschapsarchitect - Het opstellen van een inrichtingsplan/vormgeven urnenkast en urnenmuur door een architect/interieurbouwer incl. begroting | <Antwoord €> <Antwoord €> <Antwoord Wet op lijkenbezorging €> <Antwoord Wet op natuur/erfgoedwet €> <Antwoord etc. €> <Antwoord €> <Antwoord €> <Antwoord €> <Antwoord €> <Antwoord €> <Antwoord €> <Antwoord €> <Antwoord €> <Antwoord €> <Antwoord €> <Antwoord €> |
| Vraag onderhoud | Antwoord |
| Staatsbosbeheer Limburg wil het toekomstig onderhoud beter borgen door een herbestemming te geven aan de Sint Ludwig Kapel. Staatsbosbeheer leest graag uw zienswijze op de haalbaarheid ervan, o.a. middels risico’s en succesfactoren. Kunt u advies geven? Is de voorogen herbestemming realistisch? Gezien de omvang/ligging/beperkte voorzieningen, zoals gas/water/electra/parkeergelegenheid? | <Antwoord> <Antwoord> |
| Vraag Plan van Aanpak | Antwoord |
| Staatsbosbeheer Limburg heeft al voor een deel een Plan van Aanpak opgesteld. Bent u bereid om kostenloos het plan van aanpak gezamenlijk af te ronden ten behoeve van een subsidieaanvraag? | <Antwoord> |
| Vraag Overig | Antwoord |
| Heeft u nog aanvullingen of opmerkingen? | <Antwoord> |

Handtekening:			……………………………………………………………………….

Plaats:				……………………………………………………………………….

Datum:				……………………………………………………………………….

Ingevuld door:			……………………………………………………………………….

Functie:			……………………………………………………………………….