Werkinstructies Uitvoeren EOW - Externen

* De werkinstructie beschrijft de ‘Hoe’ in het systeem

Datum: 1 september 2025

Versie: 2.0

Status Definitief

Inhoudsopgave

Samenvatting	3

Bronnen voor EOW	3

RVB Werkwijzer	3

Klantwensen	4

Keuren  en Preventief onderhoud	5

Programmeren Instandhouding	6

Storingen	7

Losse Observaties	7

Veiligheidsprogramma	8

Soorten EOW	9

Noodzaak	9

Klantwensen	9

Vervangen nieuw asset	10

Vervangen onderdeel asset	11

Processchema EOW en autorisaties	12

Werkwijzer	12

Stroomschema EOW	13

Statussen EOW	13

Stroomschema EOW	15

Opbouw werkinstructies	16

Autorisaties	17

Indienen EOW	19

Samenvatting	19

Uitgangspunten	19

Statussen	19

Stroomschema EOW	20

Werkinstructie indienen eow	21

Aanmaken en kopiëren van (sub)orders:	26

Uitwerken EOW	28

Samenvatting	28

Statussen	28

Inleiding	28

Fase in proces	29

Werkinstructie uitwerken EOW	30

Uitvoeren EOW	33

Samenvatting	33

Statussen	33

Fase in proces	34

Werkinstructie uitvoeren EOW	35

Gereedmelden administratief	36

Samenvatting	36

Statussen	36

Fase in proces	37

Werkinstructie gereedmelden administratief	38

# Samenvatting

Deze werkinstructie beschrijft:

- De verschillende  bronnen waarvan uit een EOW verzoek wordt opgestart:

- De verschillende soorten standaard orders EOW en de noodzaak deze als zodanig te oormerken:

- De verschillende autorisaties in het proces EOW en welke statussen/ stappen in het proces van belang zijn voor het maken van filters om een vloeiende overdracht te garanderen:

Doel:

- Weten wanneer een EOW moet worden aangemaakt en de relatie met Observaties.

- Weten welke soorten EOW er zijn

- Weten hoe het proces EOW is opgebouwd in relatie tot de autorisaties.

# Bronnen voor EOW

## RVB Werkwijzer

Er zijn meerdere bronnen voor het opstarten van het proces EOW:

- Klantwensen

- Observaties vanuit Keuren en Preventief onderhoud

- Observaties vanuit Inspecties en programmeren instandhouding

- Storingen

- Losse Observaties

- Veiligheidsprogramma (*)

Deze bronnen zijn binnen het RVB weergegeven in onderstaand schema van het instandhoudingsproces:

Hieronder worden ze verder toegelicht:

## Klantwensen

Via Outlook wordt de Objectmanager verzocht om aanpassingen aan het vastgoed te realiseren.

Bron: Outlook  klant mailt Objectmanager

Objectmanager

klant

## Keuren  en Preventief onderhoud

Vanuit het proces Keuren en Preventief onderhoud worden orders gegenereerd waarop de onderhoudsleverancier moet selecteren wat het resultaat is van de keuring/ onderhoudsactiviteit:

Voor het aanmaken van een EOW zijn de volgende statussen een “trigger” voor het opstarten van een EOW proces via Observaties.

- Manco

- Afgekeurd

- Uitgevoerd met Advies

Observaties

Hoe deze Observaties naar EOW moeten gezet is onderdeel van het proces keuren  (zie werkinstructie Keuren – Externen: 16.3.3.2 en 16.5.3.2 c Registreren, oppakken en doorzetten van observaties naar EOW t.b.v. KEU of PPM)

Let op: Observaties die leiden tot een vervanging van een asset worden per asset een EOW

Let op: Observaties die leiden tot een vervanging van onderdelen van een asset mogen gebundeld worden, binnen 1 complex, over meerdere gebouwen tot 1 EOW .

Voorbeeld:

Er wordt van 10 gebouwen een NEN 3140 keuring gedaan en er worden 10 manco’s geconstateerd.

Deze observaties mogen gebundeld worden tot 1 EOW –

Let wel pas als alle activiteiten bij deze EOW zijn afgehandeld wordt a) de EOW betaald, b) de gedane observaties worden automatisch beëindigd, c) de onderliggende keuringsorder na updaten met nieuw bewijs vrijgegeven voor betaling.

## Programmeren Instandhouding

Vanuit de BOEI met beslisboom Inspecties worden allerlei observaties aan het vastgoed geregistreerd welke leiden tot een instandhoudingsprogramma. Deze worden niet door de onderhoudsleverancier opgevoerd, maar kunnen wel bij hem in opdracht gegeven worden.

Observaties met de prioriteiten 1,2,3 leiden tot het direct melden van een Storing ( Werkinstructie 16.4.2.2 Controleren en verwerken observaties)

De overige observaties kunnen als EOW worden weggezet, of worden ingepland op het meerjaren onderhoudsprogramma.

Na overleg is de Objectmanager verantwoordelijk voor het doorzetten van deze observaties naar het EOW proces

Observaties

Deze EOW’s hebben een eigen code en zijn daarmee herkenbaar

Let op : Activiteiten van programmeren leiden 1:1 tot een EOW – dus niet bundelen

## Storingen

Wanneer een Storing leidt tot het compleet moeten vervangen van een asset, dan leidt de acute / geplande complete assetvervanging tot het opstarten van het EOW proces. Dit kan gedaan worden door de onderhoudsleverancier, de technisch medewerker of de objectmanager.

Voorbeeld:

Een airco (dit is een asset) gaat in storing. De onderhoudsleverancier constateert dat de airco niet te repareren valt. Hij doet een noodreparatie of huurt een tijdelijke koeling en separaat wordt een EOW procedure opgestart.

## Losse Observaties

Wanneer een technisch medewerker, toezichthouder, klant of objectmanager iets constateert in het veld/op locatie wat geen acuut gebrek is, dient er een losse observatie te worden gelogd voordat een EOW-procedure wordt opgestart.

In het geval van een  acuut/manifest gebrek dan direct door gegeven aan de Storingsdesk RVB voor Rijksgebouwen of aan de Servicedienst Vastgoed Defensie in geval van Defensie.

waarom niet direct een EOW opstarten zonder observatie?

Door het loggen van de observatie kan gezien worden of er al observaties op deze asset zijn gelogd om te voorkomen dat via een andere lijn (bijvoorbeeld Keuringen) al waren opgestart.

## Veiligheidsprogramma

(*) Nader uit te werken

# Soorten EOW

| Standaard order | Omschrijving |
| --- | --- |
| RVB002 | EOW ¦ klantwens |
| RVB012 | EOW ¦ vervangen / nieuw asset |
| RVB012a(*) | EOW ¦ vervangen asset vanuit Programmeren |
| RVB013 | EOW ¦ vervangen onderdeel asset |
| RVB013a(*) | EOW ¦ vervangen onderdeel asset vanuit Programmeren |
| RVB014 | RVB014 ¦ Veiligheidsprogramma’s |

(*) De EOW’s vanuit Programmeren zijn qua werkwijze binnen EOW hetzelfde , maar hebben alleen een andere bron

## Noodzaak

Door het kiezen van standaard orders kunnen een aantal invulvelden van tevoren worden gevuld, waardoor de foutmarge kleiner worden en er makkelijker op subprocessen binnen EOW kan worden gefilterd.

### Klantwensen

In principe worden klantwensen niet door de onderhoudsleverancier opgevoerd, maar wel in uitvoering genomen

Voor alle klantwensen welke binnen de Waardestroom beheer worden opgepakt wordt de standaardorder RVB002 “klantwens” gekozen.

Bij het aanmaken van een klantwens wordt automatisch een WVI order aangemaakt (RVB002_WVI) waardoor de Vastgoedinformatie getriggerd wordt dat als gevolg van deze EOW de vastgoedinformatie door hen moet worden bijgewerkt na afronding van de EOW -Zie 37.2.1.7 Werkinstructie Bepalen Overdrachtswaardigheid EOW in OMS.docx

NB: Indien de EOW order niet overdrachtswaardig is kan het vinkje bij worden weggelaten.

### Vervangen nieuw asset

Als de complete asset vervangen wordt: kies dan de RVB012 “vervangen / nieuw asset”

Bij het aanmaken van een klantwens wordt automatisch een WVI order aangemaakt (RVB002_WVI) waardoor de Vastgoedinformatie getriggerd wordt dat als gevolg van deze EOW de vastgoedinformatie door hen moet worden bijgewerkt na afronding van de EOW -Zie 37.2.1.7 Werkinstructie Bepalen Overdrachtswaardigheid EOW in OMS.docx

NB: Bij het vervangen van de asset wijzigt de vastgoedinformatie per definitie.

Het vervangen van de asset kan meerdere oorzaken hebben:

Voorbeeld:

- Een onderhoudsleverancier ziet dat een verwarmingsinstallatie steeds meer storingen vertoont en onderdelen moeilijk leverbaar zijn. Hij stelt voor om de installatie preventief te vervangen. De vervanging is niet geprogrammeerd in de nabije toekomst, waardoor de objectmanager hiermee akkoord gaat.

- Bij de keuring van een koelinstallatie wordt de complete installatie afgekeurd. Om aan de wettelijke richtlijnen te voldoen moet de koelinstallatie worden vervangen

### Vervangen onderdeel asset

Als de werkzaamheden kleiner zijn dan een complete assetvervanging kies dan

In dit geval wordt er geen sub_order aangemaakt voor VGI, omdat het in principe een activiteit is zonder aanpassen van de vastgoedinformatie

Voorbeeld:

- Een onderhoudsleverancier constateert diverse gebreken aan de elektrische installatie tijden een NEN 3140 keuring. Deze leiden tot een x-tal observaties op de asset. Hij voert een EOW order op waarin deze observaties gebundeld worden aangeboden. Hiertoe kiest hij RVB013_EOW vervangen onderdeel

- In een ruimte van een gebouw wordt de bestaande TL verlichting vervangen door LED – NB: niet de gehele verlichtingsinstallatie. De technisch medewerker controleert of er andere observaties gedaan in op deze asset en voert dan een RVB013_EOW op en zet deze op “Ter beoordeling”.

# Processchema EOW en autorisaties

De werkinstructies zijn onderverdeeld naar stappen binnen het EOW proces. Met deze werkinstructie wordt de relatie tussen de benamingen en het proces toegelicht:

## Werkwijzer

In de werkwijzer en werkinstructies wordt in de naamgeving altijd de onderstaande stappen genoemd.

## Stroomschema EOW

Hieronder staan alle statussen benoemd binnen het EOW proces en de betekenis ervan:

Het stroomschema EOW bestaat uit verschillende statussen. Wat elke status betekend en welk symbool daar bij hoort zal nader toegelicht worden.

### Statussen EOW

| Status |  | Toelichting |
| --- | --- | --- |
|  | WO05 Concept | Iedereen kan een EOW aanmaken en opslaan in de fase concept. Vanuit Concept moet de status direct door naar “Ter beoordeling”, zodat de Objectmanager het verzoek kan accepteren (of niet). |
|  | WO08 Ter beoordeling | Alleen de Objectmanager (degenen die zijn toegekend aan deze systeemrol in het OMS) kunnen de EOW in behandeling nemen. |
|  | WO23 Afgekeurd | Een EOW verzoek kan op verschillende momenten afgekeurd worden. Bij overgang naar deze status stopt de order en wordt gesloten. De order kan niet meer geopend worden. |
|  | WO22 In behandeling | In de fase in behandeling wordt de EOW aangevuld met de benodigde informatie om de EOW in opdracht te kunnen nemen. Offertes, ramingen en goedkeuring van klant kunnen in deze fase aan de EOW worden toegevoegd. Ook moet er een uitvoerende gekozen worden die een contract met het RVB heeft, opdat de EOW ter goedkeuring kan worden aangeboden. |
|  | WO12 Wachten op klant | In sommige gevallen is overleg en afstemming nodig met de externe partij (opdrachtgever). Wacht op klant is bedoeld voor de ramingsfase. OMS kan dan ook bijhouden hoe lang de EOW in deze fase blijft “hangen”. |
|  | WO21 Ter goedkeuring | Wanneer de hele order klaar is (met offertes, goedkeuring en aan een leverancier is gekoppeld) kan de order de goedkeuringsflow in. |
|  | WO13 Wachten op instemming | In sommige gevallen is eerst toestemming nodig van de externe klant alvorens er over gegaan kan worden tot opdrachtverstrekking. Wachten op instemming is van toepassing als het offertebedrag bekend is, maar nog niet akkoord is vanuit de klant. Het kan ook zijn dat het bedrag waarvoor eerder instemming is verleend in de ramingsfase, door een hogere offerte eerst weer ter instemming bij de klant moet worden aangeboden. OMS kan dan ook bijhouden hoe lang de EOW in deze fase blijft “hangen”. |
|  | WO25 Eerste goedkeuring | In de status eerste goedkeuring moet de systeemrol Technisch Medewerker de EOW inhoudelijk beoordelen op technisch vlak en financieel. Als alles correct is dan doet de TM’er de eerste goedkeuring in het systeem. |
|  | WO31 Goedgekeurd | Bij de status WO31 dient de systeemrol Objectmanager de laatste goedkeuring te geven om de EOW in opdracht te geven richting de Onderhoudsleverancier. Na goedkeuring gaat OMS de opdracht doorzetten naar Oracle voor verkrijgen BA en IO. |
|  | WO29 BA Bekend | Gaat automatisch – koppeling naar Oracle, na akkoord in Oracle - |
|  | WO28 IO Bekend | Gaat automatisch – koppeling naar Oracle, na akkoord in Oracle - |
|  | WO60 Vervallen/ geannuleerd | Als de order aan de Oracle zijde wordt afgekeurd komt ook de EOW order in de status WO60 !! |
|  | WO32 Gepland | Beginstadium van de order bij de Onderhoudsleverancier |
|  | WO35 In Uitvoering | Start werk = statusovergang naar “in uitvoering” |
|  | WO36 Hersteltijd uitgesteld / On Hold | Meer bedoelt voor proces Storingen |
|  | WO40 Technisch gereed | Alle werkzaamheden uitgevoerd = technisch gereed |
|  | WO43 Technische verslaglegging gereed | Alle documenten + totaal werkelijke kosten bekend = Technische verslaglegging gereed |
|  | WO44 Technische verslaglegging akkoord | Beoordeling van documenten door RVB bij akkoord status naar WO44 zetten |
|  | WO45 Technische verslaglegging niet akkoord | Beoordeling kan ook leiden tot afkeur order komt terug bij onderhoudsleverancier |
|  | WO46 Prestatieverklaring akkoord | Factuur kan separaat worden ingediend, als bedrag Oracle + bedrag OMS + status = akkoord , dan wordt factuur automatisch betaald |
|  | WO50 Gesloten/gereed | Na betaling in APRO gaat order op Gesloten |

### Stroomschema EOW

Aanmaken EOW Verzoek

Plannen  EOW

Uitvoeren  EOW

Controleren  EOW

De werkinstructies kennen de volgende opbouw:

## Opbouw werkinstructies

| Naam | Inhoud |
| --- | --- |
| Indienen EOW door onderhoudsleverancier: | Deze behandelt het aanmaken van de EOW van WO05 Concept tot en met WO08 Ter beoordeling |
| Uitwerken EOW door onderhoudsleverancier | Deze behandelt wat stappen en informatie welke benodigd is in de fase WO22 In behandeling |
| Uitvoeren EOW (door onderhoudsleverancier) | Deze behandelt de fase WO32 Gepland tot en met WO40 Technisch gereed |
| Gereedmelden EOW administratief (door onderhoudsleverancier) | Deze behandelt de fase WO43 Technische verslaglegging gereed tot en met WO44 Technische verslaglegging akkoord |

Onderstaande acties zijn geen onderdeel van de werkinstructie, noch onderdeel van de EOW order, echter:

Mogelijk moet er een vervolgopdracht gegeven worden op dezelfde melding. De Objectmanager of Technisch medewerker maakt een suborder aan. Deze suborder kan naar dezelfde onderhoudsleverancier, danwel een andere partij, voorzover de suborder gerelateerd is aan de melding

Voorbeeld:

Na afronding van de werkzaamheden door aannemer x , moet door een andere aannemer nog wat werkzaamheden worden gedaan, welke een eigen opdracht daarvoor krijgt.

Na afronding van de EOW – maakt niet uit welk soort - moet ook de assetinformatie worden bijgewerkt door de onderhoudsleverancier.

Deze actie is niet gekoppeld aan de EOW order, maar is wel noodzakelijk als er informatie aan de asset is gewijzigd of bijgekomen.

De assetmutaties dienen door de Objectmanager te worden beoordeeld en goedgekeurd.

Zie proces  Actualiseren vastgoedinformatie

## Autorisaties

Hieronder is weergegeven wie (welke systeemrol binnen het OMS) de autorisatie heeft om bepaalde stappen in het proces te mogen nemen. Als een EOW ergens in het proces blijft steken kan het zijn dat de order bij iemand “wacht” met een andere autorisatie.

| Aanmaken EOW Verzoek |  | Objectmanager | Techn. medewerker | Onderhouds-leverancier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Van | Naar |  |  |  |
| Concept | Ter beoordeling | JA | JA | JA |
| Ter Beoordeling | In behandeling | JA | NEE | NEE |
| In Behandeling | Ter Goedkeuring | JA | JA | JA |
| In Behandeling | Wacht op klant | JA | NEE | NEE |
| Wacht op klant | In Behandeling | JA | NEE | NEE |
| In Behandeling | Wacht op instemming | JA | NEE | NEE |
| Wacht op instemming | In Behandeling | JA | NEE | NEE |
| In Behandeling | Ter Goedkeuring | JA | JA | JA |

Alleen de medewerker met de systeemrol “Objectmanager” kan het EOW verzoek in behandeling nemen.

| Plannen EOW |  | Objectmanager | Techn. medewerker | Onderhouds-leverancier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Van | Naar |  |  |  |
| Ter Goedkeuring | Eerste Goedkeuring | NEE | JA | NEE |
| Eerste Goedkeuring | Goedgekeurd | JA | NEE | NEE |

Om vanuit het OMS een inkooporder te kunnen krijgen (Oracle) dient volgordelijk eerste de technisch medewerker (systeemrol) en daarna de objectmanager akkoord te geven op de EOW.

| Uitvoeren EOW |  | Objectmanager | Techn. medewerker | Onderhouds-leverancier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Van | Naar |  |  |  |
| Gepland | In uitvoering | NEE | NEE | JA |
| In Uitvoering | Technisch gereed | NEE | NEE | JA |
| Technisch Gereed | In Uitvoering | NEE | JA | JA |
| Technisch Gereed | Verslaglegging gereed | NEE | NEE | JA |

De processtap “Uitvoeren EOW” is grotendeels de verantwoordelijkheid van de onderhoudsleverancier. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een order met de status “Technisch gereed” worden teruggezet door het RVB naar de status in Uitvoering, omdat deze naar mening van het RVB onrechtmatig op is gereed gemeld…

| Controleren EOW |  | Objectmanager | Techn. medewerker | Onderhouds-leverancier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Van | Naar |  |  |  |
| Verslaglegging gereed | Verslaglegging akkoord | JA | JA | NEE |
| Verslaglegging gereed | Verslaglegging niet akkoord | JA | JA | NEE |

# Indienen EOW

## Samenvatting

Rol:

Onderhoudsleverancier

Deze werkinstructie beschrijft:

Hoe een EOW-verzoek ingediend wordt en klaargezet richting RVB in de status WO08 Ter beoordeling. Er zijn meerdere aanleidingen hiervoor:

- Als gevolg van een storing

- Via een observatie vanuit

  - Keuren en Preventief onderhoud

  - Programmeren Instandhouding: het instandhoudingsplan

  - Losse Observatie

- Of door het RVB zelf vanuit een klantwens

De werkinstructie beschrijft ook hoe je een suborder aan een EOW toevoegt of orders kunt kopiëren binnen dezelfde EOW melding

## Uitgangspunten

Als een EOW verzoek wordt aangemaakt door een onderhoudsleverancier is de aanleiding hiervan te allen tijde:

- Een keuringsorder en/of preventief onderhoud

- Een storingsorder

- Een inspectie

In die gevallen is er al een order of observatie welke gelogd is op een asset en bouwwerk. In dat geval kan stap 1-6 worden overgeslagen .

Statussen
In deze werkinstructie worden de volgende statussen behandeld:

| Melding |  |
| --- | --- |
| Van status | Naar status |
| Geen | RQ10 Gemeld |

| Order |  |
| --- | --- |
| Van status | Naar status |
| Geen | WO05 Concept |
|  | WO08 Ter beoordeling |

### Stroomschema EOW

Aanmaken EOW Verzoek

Plannen  EOW

Uitvoeren  EOW

Controleren  EOW

## Werkinstructie indienen eow

| Stap | Actie |
| --- | --- |
| 0 | Als het EOW-verzoek al via een observatie is ingediend, dan is meestal al het object en de asset gekozen. Ga dan verder bij stap 7 |
| 1 | Kies in het navigatievenster Werkoverzicht. |
| 2 | Daal af via Objecten en selecteer in het elementenvenster het juiste object (bouwwerk of gebied) waarop je de EOW wil vastleggen. Let op: Leg de order vast op het bouwwerk of gebied = Vastgoedcomplex = Bouwwerk = Gebied |
| 3 | Daal af naar Onderdelen en selecteer bij Assets de juiste asset. Alle assets onder het geselecteerde object verschijnen |
| 4 | Ga na het selecteren van de asset, naar het Orders Er is nu direct te zien of er op deze asset al andere orders zijn opgevoerd of uitgevoerd. |
| 5 | Kies rechts in het actiemenu op Toevoegen standaard. Het venster Standaardorders verschijnt. |
| 6 | Kies voor: - RVB002 voor een klantwens; zie dan ook stappen 20 t/m 27 - RVB012 als de gehele asset vervangen wordt - RVB013 als de asset hersteld of een onderdeel vervangen wordt en klik op OK. Bevestig de vraag of er ook een suborder moet worden aangemaakt. Klik op Doorgaan. In de gegevenssectie verschijnt een tabblad waarin je de gegevens van de EOW-melding kunt opgeven. Een aantal velden worden al ingevuld. |
| 7 | Voer de volgende stappen uit op meldingsniveau om de gegevens in te vullen onder Algemeen in de gegevensselectie met kopje: - Locatiegegevens (stap 8) - Gegevens service-aanvraag (stap 9) Het is mogelijk dat bij het aanmaken van de EOW nog niet alles bekend is, laat in dat geval dan de velden leeg. |
| 8 | Vul in de gegevensselectie van kopje Locatiegegevens de volgende velden in: - Object: dit wordt automatisch ingevuld als er bij het afdalen al een bouwwerk of gebied is gekozen, anders hier een kiezen. - Asset: dit wordt automatisch ingevuld als er bij het afdalen al een bouwwerk of gebied is gekozen, anders hier een kiezen. Let op: Als je een asset kiest, wordt het veld Vakgroep automatisch ingevuld. Het is handig om op de knop Opslaan te klikken als je hier een asset hebt opgegeven. Op dat moment worden ook andere velden automatisch ingevuld. - Etage: indien van toepassing de etage waar de EOW betrekking op heeft. - Ruimte: indien van toepassing de ruimte waar de EOW betrekking op heeft. - Omschrijving locatie: indien wenselijk een omschrijving van de locatie. |
| 9 | Vul in de gegevensselectie van kopje Gegevens service-aanvraag de volgende velden in: - Omschrijving: geef hier de werkzaamheden beknopt maar duidelijk weer. - Toelichting: vul desgewenst een nadere toelichting van de uit te voeren werkzaamheden in. |
| 10 | Sla de melding op, er verschijnt nu onder de melding een EOW-order. Ook worden een aantal velden al automatisch voor je ingevuld. = Melding = Order. |
| 11 | Klik op de order (met het schepje) en ga nu verder op orderniveau om de gegevens in te vullen onder Algemeen in de gegevensselectie met kopje: - Gewenst (stap 12) - Uitvoering (stap 13) - Melder (stap 14) Ook hier geldt dat het mogelijk is dat sommige gegevens nog niet bekend zijn, laat dan het veld leeg. |
| 12 | Optioneel Vul hier de gewenste start- en/of einddatum in, als deze bekend of nodig zijn voor de uitvoering van de EOW. Voorbeeld: - In het geval van klantwensen kan het zijn dat de klant de order klaar wil hebben voor een bepaalde datum; - Vanuit het proces Keuren moeten bepaalde manco’s voor een bepaalde termijn zijn uitgevoerd, opdat de keuring binnen een wettelijke termijn kan worden gecertificeerd |
| 13 | Vul bij de gegevensselectie van kopje Uitvoering de velden in: - Vakgroep: als een asset is gekozen, wordt dit veld automatisch gevuld. Anders kies je hier de vakgroep. Dit is erg belangrijk omdat op basis daarvan en het object de contractregel en externe uitvoerder automatisch wordt gevonden. - Uitvoerder: laat het veld leeg. |
| 14 | Vul in de gegevenselectie van kopje Melder het velden Referentie Leverancier als deze bekend is |
| 15 | Controleer de ingevulde gegevens en sla daarna op. Op de EOW-order zijn nu de gegevens zover mogelijk bekend geregistreerd. |
| 16 | Ga terug naar de EOW-order binnen selectieniveau Orders en klik rechts in het actiemenu op de status Ter beoordeling. De EOW-order wordt doorgezet van status WO05 Concept naar WO08 Ter beoordeling en ter beoordeling aangeboden aan het RVB. Er wordt dan beoordeeld of het verzoek wel als EOW moet worden opgepakt en verder uitgewerkt mag worden. Zodra er een positieve beoordeling is, zet RVB de EOW-order van status WO08 Ter beoordeling in WO22 In behandeling. |

Voor de fase Indienen EOW ben je in principe klaar, onderstaande stappen zijn optioneel, maar worden ook behandeld in Uitwerken EOW verzoek.

| 17 | Optioneel stap 17 t/m 19 voor toevoegen offert Vul het offertebedrag in als je deze al hebt. Daal af naar Orderdetails > Offertes en klik in het actiemenu op Toevoegen om de gegevens van de offerte in te voeren. Let op: - Je voegt hier niet het document zelf toe. Het gaat om het offertebedrag. - Het RVB heeft nog niet beoordeeld of dit verzoek via een EOW opgelost gaat worden, het kan nog steeds afgewezen worden. De echte goedkeuring van de offerte en voor de uitvoering is op een later moment in het proces. |
| --- | --- |
| 18 | Vul de offertegegevens in (minimaal het referentienummer van de offerte, de Datum ontvangen en de Kosten) en klik op Opslaan. |
| 19 | Als je de offerte al als document hebt, kun je deze toevoegen via de communicatielog: daal dan in het selectieniveau af naar EOW details > Communicatielogs en klik rechts in het actiemenu op Toevoegen communicatielog. In het venster dat verschijnt, kun je de offerte aan de EOW-order toevoegen. Klik op Opslaan om de gewijzigde gegevens van de order op te slaan. |
| 20 | Herhaal stap 19 voor eventuele overige documentatie. In het venster dat verschijnt, kun je allerlei documenten aan de EOW-order toevoegen. Het is verstandig bij Omschrijving een duidelijke omschrijving van het document op te nemen. |

## Aanmaken en kopiëren van (sub)orders:

De voorwaarde voor het maken van (meerdere) suborders is dat deze bij dezelfde melding horen én je deze als een geheel wilt kunnen monitoren.

| Stap | Actie |
| --- | --- |
| 29 | Selecteer de melding waarop je een extra suborder wilt toevoegen. Aan een losse melding kun je ook orders toevoegen. Een losse melding herken je aan het feit dat er geen orders onder hangen en voor de melding staat. |
| 30 | Kies rechts in het actiemenu voor Toevoegen sub Bij het bevestigen van de suborder opent zich een nieuw venster wat gelijk is met het venster van het indienen EOW-verzoek. |
| 31 | Vul via het keuzemenu in wat de standaardorder is. Zet het vinkje bij “Suborders” uit als je wilt kiezen uit een van de standaard EOW-orders. |
| 32 | Vul alle relevantie velden in die je in moet en kunt vullen zoals eerder uitgelegd is in deze werkinstructie. |
| 33 | Mocht je meerdere orders willen toevoegen aan de melding; - herhaal dan de stappen of - kopieer de order (zie de volgende stap) om te voorkomen dat je bij het opvoeren alle velden opnieuw moet invullen. De gekopieerde order wordt automatisch aan de melding toegevoegd. |
| 34 | Selecteer de order die je wil kopiëren en klik rechts in het actiemenu op Kopiëren. Een nieuwe order is aangemaakt onder dezelfde melding. Elke order krijgt een unieke opdrachtverstrekking en een inkoopordernummer (IO). Werk alle EOW-orders dus uit, ga daarvoor terug naar stap 7. |

# Uitwerken EOW

## Samenvatting

Rol:

Onderhoudsleverancier

Deze werkinstructie beschrijft:

Hoe een EOW-verzoek door de onderhoudsleverancier wordt uitgewerkt (proces fase Plannen ) zodat het RVB daarna de goedkeuring kan geven op de uitvoering van de EOW.

Statussen
In deze werkinstructie worden de volgende statussen behandeld:

| Melding |  |
| --- | --- |
| Van status | Naar status |
| RQ30 In behandeling | RQ30 In behandeling |
|  | RQ20 Vervallen |

| Order |  |
| --- | --- |
| Van status | Naar status |
| WO22 In behandeling | WO21 Ter goedkeuring |
|  | WO12 Wachten op klant |
|  | WO60 Vervallen, geannuleerd |

## Inleiding

De uit te werken EOW-verzoeken zijn door het RVB reeds in de status WO22 In behandeling gezet. Dit betekent dat er al is beoordeeld of het EOW-verzoek functioneel duidelijk is en of het verzoek wel via het proces EOW moet worden opgelost.

Als het EOW-verzoek voldoende is uitgewerkt, wordt deze in de status WO21 Ter goedkeuring gezet. Het staat dan klaar om goedgekeurd te worden. Dit is het eindstadium voor de onderhoudsleverancier in deze fase.

Let op:
Het blijft op elk moment mogelijk het EOW-verzoek alsnog te laten vervallen door bijvoorbeeld gezamenlijk nieuw inzicht. Het RVB is alleen geautoriseerd om dan de status te veranderen in WO60 Vervallen / geannuleerd.

## Fase in proces

Aanmaken EOW Verzoek

Plannen  EOW

Uitvoeren  EOW

Controleren  EOW

## Werkinstructie uitwerken EOW

| Stap | Actie |
| --- | --- |
| 1 | Ga in het navigatievenster naar Werkoverzicht en selecteer in selectieniveau Onderdelen de ordergroep EOW, Extra opgekomen werk. Ga vervolgens naar het selectieniveau Orders. Alle aan jou toegewezen EOW’s worden nu getoond. |
| 2 | Zoek door middel van filteropties naar de EOW-order die in de status WO22 In behandeling staat. Hiervan heeft de beoordeling plaatsgevonden waarbij besloten is deze EOW daadwerkelijk in behandeling te nemen en verder uit te werken. Je krijgt dat alleen de orders te zien in deze status. Tip: Maak een filter aan met de naam “In behandeling” en filter op Status = WO22 In behandeling |
| 3 | Selecteer de EOW op orderniveau en voer de volgende (optionele) stappen uit. |
| 4 | Controleer of de asset is ingevuld. Zo niet, vul deze in via . Een pop-up verschijnt. |
| 5 | Kies de juiste asset. Gebruik hiervoor eventueel zoek- of/en filtermogelijkheden. Let op: Het vak moet altijd op Object staan om alleen de assets bij het geselecteerde object op de EOW te zien. Dit moet één keer goed gezet worden. |
|  | Opvoeren offerte bedrag |
| 6 | Als nog geen offertebedrag is toegevoegd, voeg deze toe door af te dalen naar EOW-details > Offertes |
| 7 | Kies Toevoegen in het actiemenu In het gegevensscherm geef je de gegevens van de offerte op (minimaal het referentienummer van de offerte, de Datum ontvangen en de Kosten). Je slaat deze gegevens op door op Opslaan te klikken |
| 8 | Daal daarna af naar Communicatielog om de offerte als document toe te voegen als een communicatielog. |
| 9 | Klik op Toevoegen communicatielog in het actiemenu. Voeg het document toe en kies een eenduidige omschrijving, waarbij je begint met “ Offerte_” De opbouw van de documentbenaming is van groot belang voor het terugvinden van de documenten, binnen andere systemen van het RVB. |
| 10 | Optioneel Onder toevoegen Communicatielogs kunnen ook ander voor de order noodzakelijk documenten (tekeningen, foto’s, ontwerp, vergunningen, mailwisselingen) worden geüpload. |
| 11 | Optioneel Wacht op verdere informatie als een EOW-order van status W022 In behandeling door het RVB is omgezet in de status WO12 Wachten op klant. Op dat moment wordt er verdere informatie uitgevraagd bij de klant. Deze status is niet bedoeld voor de onderhoudsleverancier. Zodra de klant de informatie heeft gegeven, voegt het RVB de eventuele informatie toe middels de communicatielog en wijzigt dan de status terug naar W022 In behandeling. |
| 12 | Kies voor status WO21 Ter goedkeuring als het EOW-verzoek is uitgewerkt. De EOW wordt nu ter goedkeuring aangeboden bij het RVB om daarna uitgezet te worden als opdracht. Je ontvangt dan naast de IO op de EOW-order ook een opdrachtverstrekking via de mail. |
| 13 | Optioneel Houd deze EOW-orders in de gaten, het is mogelijk dat deze opnieuw in de status W022 In behandeling worden gezet als er nog geen goedkeuring gegeven kon worden op de uitwerking en dus op de uitvoering. Het RVB zal dan direct contact hebben opgenomen en/of de toelichting hebben toegevoegd via de communicatielog. |

# Uitvoeren EOW

## Samenvatting

Rol:

Onderhoudsleverancier

Deze werkinstructie beschrijft:

Hoe een EOW door een onderhoudsleverancier wordt uitgevoerd en geregistreerd.

Een uitgezette EOW als opdracht bij de onderhoudsleverancier heeft in OMS de status WO32 Gepland. Het is niet mogelijk om de EOW-order te annuleren, deze zal in overeenstemming met het proces doorlopen moeten worden.

Statussen
In deze werkinstructie worden de volgende statussen behandeld:

| Order |  |
| --- | --- |
| Van status | Naar status |
| WO32 Gepland | WO35 In uitvoering |
|  | WO36 On hold |
|  | WO40 Technisch gereed |

## Fase in proces

Aanmaken EOW Verzoek

Plannen  EOW

Uitvoeren  EOW

Controleren  EOW

## Werkinstructie uitvoeren EOW

| Stap | Actie |
| --- | --- |
|  | Van gepland naar In uitvoering |
| 1 | Ga in het navigatievenster naar Werkoverzicht en selecteer in selectieniveau Onderdelen de ordergroep EOW, Extra opgekomen werk. Ga vervolgens naar het selectieniveau Orders. Alle aan jou toegewezen EOW’s worden nu getoond. Alle orders in status WO32 Gepland zijn klaar om opgepakt te worden door de onderhoudsleverancier. Ook is een opdrachtverstrekking per e-mail verstuurd. |
| 2 | Open de order in status WO32 Gepland en bekijk de uit te voeren EOW. In de communicatielog is mogelijk extra informatie toegevoegd. |
| 3 | Zet in het actiemenu de status van deze EOW naar WO35 In uitvoering. Daarmee is de order opgepakt. |
|  | Van In uitvoering naar Technisch Gereed met optioneel On hold |
| 4 | Optioneel Let op de Gewenste gereeddatum en communiceer met het RVB over afwijkingen ten opzichte van deze datum. Als er uitstel nodig is voor het uitvoeren van de opdracht vanwege (externe) factoren, zet dan in het actiemenu de status van deze EOW-order om in WO36 On hold. Voeg het bewijs of besluit toe aan de communicatielog. Het RVB of jijzelf kunt deze status weer terugzetten in WO35 In uitvoering. |
| 5 | Zet de order op WO40 Technisch gereed als de EOW is uitgevoerd: alle werkzaamheden zijn gereed. De EOW is uitgevoerd en nu ook gelogd in het OMS. Hierna volgt het administratief gereedmelden door middel van de technische verslaglegging. |

# Gereedmelden administratief

## Samenvatting

Rol:

Onderhoudsleverancier

Deze werkinstructie beschrijft:

Hoe je na de uitvoering van de EOW, de order administratief gereed meldt door middel van de technische verslaglegging. Dit betekent het opvoeren van de kosten en de eventuele (overdrachtswaardige) documenten.

Statussen
In deze werkinstructie worden de volgende statussen behandeld:

| Melding |  |
| --- | --- |
| Van status | Naar status |
| RQ30 In behandeling | RQ30 In behandeling |

| Order |  |
| --- | --- |
| Van status | Naar status |
| WO40 Technisch gereed WO45 Technische verslaglegging niet akkoord | WO43 Technische verslaglegging gereed |
|  | WO35 In uitvoering |

## Fase in proces

Aanmaken EOW Verzoek

Plannen  EOW

Uitvoeren  EOW

Controleren  EOW

## Werkinstructie gereedmelden administratief

| Stap | Actie |
| --- | --- |
| 1 | Ga in het navigatievenster naar Werkoverzicht en selecteer in selectieniveau Onderdelen de ordergroep EOW, Extra opgekomen werk. Ga vervolgens naar het selectieniveau Orders. Alle aan jou toegewezen EOW’s worden nu getoond. Alle orders in WO40 Technisch gereed zijn klaar om administratief gereed te melden. Selecteer de order. Let op: Als het RVB niet akkoord is met de technische verslaglegging, dan staan de orders in status WO45 Technische verslaglegging niet akkoord. Pas de technische verslaglegging aan en doorloop waar nodig onderstaande stappen. |
| 2 | Kies uit het selectieniveau Orderdetails de selectiestap Totaal werkelijke kosten en klik in het actiemenu op de optie Toevoegen. Het venster Algemeen verschijnt. Hiermee moeten de kosten worden opgevoerd. |
| 3 | Er zijn meerdere mogelijkheden: A) Je niet gaat factureren (bijvoorbeeld omdat de EOW binnen de garantie valt): In dit geval moet je een regel aanmaken met als kosten €0,-. Vul de velden als volgt in: - Omschrijving: optioneel - Kosten: 0 B) Je gaat het geoffreerde bedrag factureren: In dit geval moet je een regel aanmaken met het offertebedrag. Vul de velden als volgt in: - Omschrijving: optioneel - Kosten: het offertebedrag C) Voor aanvullende opdracht geldt dat hiervoor een suborder moet worden gemaakt. Let op: Bij akkoord door het RVB op de technische verslaglegging, wordt er een prestatieverklaring afgegeven op het bedrag wat in de tabel staat. |
| 4 | Voeg (overdrachtswaardige) documenten conform contract toe via de communicatielog, denk hierbij aan: - Processen verbaal van opneming bij ingebruikname (incl. bijlagen); - Documenten (technische) productspecificaties asset; - Berekeningen zoals bijv. lichtberekeningen …; - Tekeningen digitaal/analoog aangepast en aangeleverd; - Rapportages (testrapporten, looplijsten enz.); - Bedieningsvoorschriften; - Onderhoudsvoorschriften (leverancier); - Garantieverklaringen. |
| 5 | Pas de eventuele gewijzigde vastgoedinformatie aan en/of maak de asset aan in het OMS naar aanleiding van de uitgevoerde EOW. Raadpleeg hiervoor de gebundelde werkinstructies: Werkinstructies externen Beheer vastgoedinformatie (BVI) |
| 6 | Ga terug naar het selectieniveau Orders en zet in het actiemenu de status van de EOW-order op WO43 Technische verslaglegging gereed. Na het akkoord van het RVB op de technische verslaglegging ontvang je toestemming om te factureren als de prestatieverklaring automatisch is verwerkt. De status van de order staat dan op WO50 Gesloten/ gereed. |
| 7 | Optioneel Bij facturatie in termijn, kan de order nog niet op Technische verslaglegging gereed gezet worden. Dit kan pas bij de laatste termijn. |