Veiligheids- & Gezondheidsplan

ten behoeve van:

Perceel 3: Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen 2026 - 2028

Gemeente Capelle aan den IJssel

Besteksnr: 2025-08

Opdrachtgever		: Gemeente Capelle aan den IJssel

Directie			: Gemeente Capelle aan den IJssel

Opdrachtnemer		:

INHOUDSOPGAVE

Goedkeuringsverklaring	  3

1.	Wettelijk kader	  4

1.1	Algemeen	  4

1.2	Aansprakelijkheid voor anderen dan eigen werknemers	  4

1.3	Normen, wetgeving en richtlijnen	  4

2. 	Projectomschrijving	  5

2.1	Korte omschrijving hoofdactiviteiten	  5

2.2 	Bouwwerkgegevens	  5

2.3	Indeling bouw/werkterrein 	  6

3. 	Organisatie en fasering van het bouwproces 	  7

3.1	Overzicht van de betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden	  7

3.2	Overlegstructuur/vergaderschema's	 10

3.3	Coördinatie en samenwerkingsafspraken 	 11

4. 	Coördinatie en samenwerkingsafspraken tijdens uitvoeringsfase	 12

5.	Risico's en Maatregelen/Voorzieningen tijdens de uitvoeringsfase	 13

6	Bouwplaatsvoorzieningen en -regels	 16

6.1 	Bouwplaatsvoorzieningen	 16

6.2	Bouwplaatsregels	 16

7. 	Rapportage en evaluatie 	 17

Bijlage 1: Voorbeeld alarmkaart

Goedkeuringsverklaring

In dit V&G-plan ontwerpfase worden de organisatiestructuur en beheersingsmaatregelen aangegeven die tot doel hebben een optimaal eindresultaat voor het project ‘Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen 2026 - 2028’.  Een optimaal eindresultaat houdt in dat zowel aan de kwaliteitseisen als aan de eisen met betrekking tot arbeidsomstandigheden wordt voldaan.

Om het bovenstaande te realiseren worden in dit plan afspraken gemaakt die een bindend karakter hebben, voor een ieder die bij het project betrokken is.

Dit V&G-plan is een nadere invulling van de binnen het bestek gemaakte afspraken en maakt op grond van de bepalingen, zoals verwoord in het Arbo-besluit hoofdstuk 2, afdeling 5 betreffende ‘Bouwplaatsen’ en de Standaard RAW Bepalingen 2020, onderdeel uit van het bestek.

Bij deze verklaren de verantwoordelijke functionarissen zich akkoord met dit V&G-plan.

d.d.

Opdrachtgever: vertegenwoordigd door ............

Opdrachtnemer: vertegenwoordigd door ............

Opdrachtgever:.......................

Opdrachtnemer:.......................

1.	Wettelijk kader

1.1	Algemeen

Voor een project waarbij meerdere werkgevers gaan samenwerken is van belang hetgeen artikel 30 Arbowet hierover bepaalt. In genoemd artikel wordt voorgeschreven dat, indien meerdere werkgevers op een bepaald project gaan samenwerken, zij dit onderling op een doelmatige wijze dienen te regelen teneinde de naleving van de voorschriften van de Arbowet te verzekeren. Alvorens de werkzaamheden van dat project aanvangen moeten de werkgevers er voor zorgen dat schriftelijk is vastgesteld op welke voorzieningen toezicht zal worden gehouden. Op grond van het Arbo-besluit ligt de verantwoording voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers bij de opdrachtgever en opdrachtnemer. Het Arbo-besluit voegt verantwoordelijkheden toe aan andere partijen. Met name aan de opdrachtgever wordt krachtens het Arbo-besluit verantwoordelijkheden toegekend. Ook de ontwerper wordt op grond van zijn rol en positie in het bouwproces belast met een deel van de zorg voor arbeidsomstandigheden.

Vervolgens is de uitvoerende partij verplicht om toezicht uit te oefenen op de naleving van de bepalingen zoals verwoord in dit V&G-plan en de coördinatie van de diverse onderaannemers op het gebied van arbeids-omstandigheden op zich te nemen.

1.2	Aansprakelijkheid voor anderen dan eigen werknemers

Naast de verplichting voor de werkgever om voor zijn eigen werknemers in te staan voor veiligheid en gezondheid, rust op hem tevens de zorg onder bepaalde omstandigheden voor andere personen dan werknemers maatregelen ter voorkoming van gevaar te treffen. Op grond van het bepaalde in artikel 11 Arbowet zal een werkgever bij bijzondere gevaren, inherent aan bedrijfsvoering, ook zorg moeten dragen voor de veiligheid van werknemers van andere bedrijven, bezoekers, of buitenstaanders. Ook onbeheerd achtergelaten werktuigen mogen geen gevaren voor onbevoegden kunnen opleveren. De opdrachtgever zal conform het Arbo-besluit moeten zorg dragen voor de noodzakelijke coördinatie tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk.

1.3	Normen, wetgeving en richtlijnen

Het onderhavige V&G-plan is gebaseerd op de navolgende wetten, afspraken en documenten:

-	Arbeidsomstandighedenwet/Arbeidsomstandighedenbesluit;

-	Arbeidsbesluit Jeugdigen;

-	CAO-afspraken;

-	EG-richtlijn Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen;

-	CROW Handboek wegafzettingen 96b, Werk in Uitvoering 96b;

-	Raamovereenkomst en voorwaarden.

2. 	Projectomschrijving

2.1	Korte omschrijving hoofdactiviteiten

Binnen dit project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Snoeiwerkzaamheden aan bomen

- Verwijderen bomen

- Verwijderen stobben

- Bestrijding eikenprocessierups

- Groeiplaatsverbetering

- Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden

- Werkzaamheden als gevolg van calamiteiten

- Afhandelen klachten en meldingen

2.2 	Bouwwerkgegevens

| Omschrijving bouwwerk | Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen 2026 - 2028 |
| --- | --- |
| Adres/ligging van de bouwlocatie | Gemeente Capelle aan den IJssel |
| Opdrachtgever | Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Capelle aan den IJssel Rivierweg 111 Postcode: 2903 AR Capelle aan den IJssel |
| Ontwerper | DG Groep Houttuinlaan 14A 3447 GM Woerden |
| V&G-coördinator Ontwerpfase V&G- coördinator Uitvoeringsfase | de directie Nog onbekend |
| Uitvoerenden | zie organisatie en fasering van het bouwproces |
| Aanvangsdatum bouwwerk | 1 januari 2026 |
| Geplande bouwtijd | 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028 |
| Maximaal aantal werknemers op de bouwlocatie | n.v.t. |
| Deskundige dienst | Arbo-dienst |

2.3	Indeling bouw/werkterrein

(Uitvoeringsfase)

Voor het beschikbare werkterrein zie de werkgrenzen op de uitvoeringstekeningen behorende bij het bestek.

3. 	Organisatie en fasering van het bouwproces

(Uitvoeringsfase)

3.1	Overzicht van de betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

| Hoofdaannemers/ Uitvoeringscoördinator |  | Uit te voeren werkzaam- heden (bestek doc.) | 1e Verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt) |  | Start/einde werk- zaamheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: Adres: |  |  | Naam: Functie: |  |  |
| Onderaannemers/ zelfstandigen |  | Uit te voeren werkzaamheden (besteksdocumenten) | 1e Verantwoordelijke op het werk |  | Start/einde werkzaamheden |

Datum:

Bouwplanning en -fasering

| Deelwerken | Bedrijf | Tijd --> |
| --- | --- | --- |
| - Snoeiwerkzaamheden aan bomen - Verwijderen bomen - Verwijderen stobben - Bestrijding eikenprocessierups - Groeiplaatsverbetering - Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden - Werkzaamheden als gevolg van calamiteiten - Afhandelen klachten en meldingen |  |  |

Taken en bevoegdheden op het werk

| Functionaris | Naam | Taken | Bevoegdheden |
| --- | --- | --- | --- |
| V&G coördinator ontwerpfase | de directie | zie tabel 1 | zie tabel 1 |
| V&G coördinator uitvoeringsfase |  | zie tabel 2 | zie tabel 2 |

Tabel 1 Taken en bevoegdheden V&G coördinator ontwerpfase

| Nr | Taak | Bevoegdheden | Rapportage aan: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stelt het projectmanagement in staat om de taken op het gebied van Arbo-Milieu naar behoren uit te voeren met inachtneming van de uitgangspunten zoals geformuleerd in het V&G-plan |  |  |
| 2 | Stelt zich regelmatig op de hoogte van de stand van zaken, onder meer via de reguliere overlegstructuur |  |  |
| 3 | Draagt er zorg voor dat het V&G-plan ontwerpfase een onderdeel is van het bestek |  |  |
| 4 | Draagt zorg voor de coördinatie indien er sprake is van nevenaanneming |  |  |
| 5 | Draagt er zorg voor dat in de contractbepaling de aanstelling van de V&G-coördinator uitvoeringsfase wordt geregeld |  |  |

Tabel 2 Taken en bevoegdheden V&G-coördinator uitvoeringsfase

| Nr | Taak | Bevoegdheden | Rapportage aan: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coördineren inzet/samenwerking van de individuele aannemers op het gebied van arbeidsomstandigheden |  |  |
| 2 | Completeren van het V&G-plan uitvoeringsfase |  |  |
| 3 | Uitvoeren van correctieve acties indien niet voldaan wordt aan de bepalingen zoals opgenomen in het V&G-plan |  |  |
| 4 | Aanpassen van plan en dossier indien de werkzaamheden daar aanleiding toe geven |  |  |
| 5 | Aanvullende rol in het Voorlichting en Onderricht traject |  |  |
| 6 | Prominente rol tijdens de bouwvergadering |  |  |

3.2	Overlegstructuur/vergaderschema’s directie en aannemer

| Vergaderingsoort Inhoud | Voorlichting & onderricht | Werkveilig-heidsoverleg | Bouwvergadering | Evaluatie-vergadering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Functie | algemene voorlichting bij aanvang van het werk m.b.t. de risico's | algemeen overleg veiligheid | voortgang project en enige vergadering waarin bindende afspraken worden gemaakt | evaluatie samen- werking zoals vastgelegd in V&G-plan |
| Frequentie | bij aanvang werk | eenmaal, halverwege van het project | 1 keer per maand | jaarlijks |
| Deelnemers | allen | allen (incl. onder-aannemers) | projectleider, directie, hoofduitvoerder, evt. uitvoerder, V&G-coördinator | alle bij het project betrokkenen worden uitgenodigd |
| Rapportage aan | vermelden in logboek | intern/extern | deelnemers | deelnemers |
| Bewijsdocument | presentielijst logboek | presentielijst | notulen | rapport door evaluator |
| Opmerkingen |  |  |  |  |

*	Grijs gearceerd is ontwerpfase.

3.3	Coördinatie en samenwerkingsafspraken

(Ontwerpfase)

Vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

| Deelontwerp | Datum | Ontwerpbureau/ Adviseur | 1e Verantwoorde-lijke | Afspraken1) | Vastgelegd datum 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Snoeiwerkzaamheden aan bomen | .….. 2026 | DG Groep | Aannemer | Brandweer en Hulpdienst |  |
| Verwijderen bomen | .….. 2026 | idem | idem | idem | idem |
| Verwijderen stobben | .….. 2026 | idem | idem | idem | idem |
| Bestrijding eikenprocessierups | .….. 2026 | idem | idem | idem | idem |
| Groeiplaatsverbetering | .….. 2026 | idem | idem | idem | idem |
| Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden | .….. 2026 | idem | idem | idem | idem |
| Werkzaamheden als gevolg van calamiteiten | .….. 2026 | idem | idem | idem | idem |
| Afhandelen klachten en meldingen | .….. 2026 | idem | idem | idem | idem |

1)	Het betreft afspraken die betrekking hebben op gesignaleerde risico's en arbo-maatregelen/voorzieningen die afstemming behoeven tussen meerdere ontwerpbureaus en/of adviseurs

2)	Gesignaleerde niet vermijdbare risico's worden vastgelegd in onderdeel 5 van het V&G-plan

4. 	Coördinatie en samenwerkingsafspraken tijdens uitvoeringsfase

Ter beheersing van de uit te voeren activiteiten en het borgen van de voorgeschreven en te halen graad van kwaliteit en arbeidsomstandigheden worden de navolgende afspraken gemaakt en vastgelegd.

Coördinatie-overleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/zelfstandigen en

vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

| Bouwfase | Aanvangs datum | Aannemers | Afspraken1) | Vastgelegd datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Snoeiwerkzaamheden aan bomen |  |  |  | Bouwverga-dering week: |
| Verwijderen bomen |  |  |  |  |
| Verwijderen stobben |  |  |  |  |
| Bestrijding eikenprocessierups |  |  |  |  |
| Groeiplaatsverbetering |  |  |  |  |
| Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden |  |  |  |  |
| Werkzaamheden als gevolg van calamiteiten |  |  |  |  |
| Afhandelen klachten en meldingen |  |  |  |  |

1)	Het betreft afspraken die betrekking hebben op te nemen V&G-maatregelen en afstemming met andere werkgevers

5.	Risico's en Maatregelen/Voorzieningen tijdens de uitvoeringsfase

(n.b.: deze lijst is niet limitatief)

# Bouwfase

| Activiteit/ productie-taak | Risico | Risico oorzaak | Maatregel | Aangebracht door | Controle door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | werken in weer en wind | slechte werkkleding | goede werkkleding | persoonlijk | V&G coördinator uitvoeringsfase |
|  | beknellen, vallende lasten, omvallen | ondeskundig handelen, slecht hijsmateriaal, ondeugdelijke opslag | deskundig personeel | hoofdaan-nemer | V&G- coördinator uitvoeringsfase |
|  | aanrijden / overrijden | niet opletten / niet gezien worden | opletten, orde, zichtbare werkkleding | persoonlijk | V&G- coördinator uitvoeringsfase |
|  | werken in stof, lawaai, trillingen | geen beschermende maatregelen | gebruik van persoonlijke beschermings-middelen | persoonlijk | V&G- coördinator uitvoeringsfase |
|  | werken op onoverzichte-lijke werkplaats | diverse ongevallen | orde en netheid op werkplaats | personeel | V&G- coördinator uitvoeringsfase |

Werken boven maaiveld

| Activiteit/ productie-taak | Arbo-Risico | Risico-oorzaak | Maatregel/ Voorziening | Aangebracht door | In stand houden door | Toezicht/ rapp.door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimwerk | lichamelijk letsel | geen beschermen-de maatregelen, | Gebruik PBM’s | aannemer | aannemer | aannemer |
|  |  | onjuist gebruik klimmateriaal | opleiding werknemers, werken volgens voorschriften | aannemer | aannemer | aannemer |
| Werken met hoogwerker | omvallen/ kantelen van hoogwerker | verkeerde opstelling | werken volgens voorschriften machines, deskundig personeel op machines, voldoende draagkracht ondergrond, zorgplicht voor de opdrachtgever | aannemer | aannemer | aannemer |
|  | lichamelijk letsel | onjuist gebruik materieel | werken volgens voorschriften machines, deskundig personeel op machines, voldoende draagkracht ondergrond, zorgplicht voor de opdrachtgever | aannemer | aannemer | aannemer |

Groenvoorzieningen

| Activiteit/ productie-taak | Arbo-Risico | Risico-oorzaak | Maatregel/ Voorziening | Aangebracht door | In stand houden door | Toezicht/ rapp.door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verwijderen bomen | lichamelijk letsel | Vallende takken, geluidsoverlast, manoeuvrerend materieel geen beschermende maatregelen | gebruik PBM’s | aannemer | aannemer | aannemer |
|  | aanrijd gevaar | verkeer, onoplettendheid | opletten, zichtbare werkkleding, verkeersmaatregelen, Akoestisch signaal achteruitrijden achteruitrij-camera | aannemer | aannemer | aannemer |
|  | gehoorbe-schadiging | geen beschermende maatregelen | gebruik PBM’s, gehoorbe-scherming | aannemer | aannemer | aannemer |
| Bestrijding eikenprocessierups | lichamelijk letsel | geen beschermende maatregelen | gebruik PBM’s, gehoorbe-scherming | aannemer | aannemer | aannemer |

Grondwerken

| Activiteit/ productie-taak | Arbo-Risico | Risico-oorzaak | Maatregel/Voorziening | Aangebracht door | In stand houden door | Toezicht/ rapp.door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ontgraven terrein | gehoorbeschadiging omvallen zwaar materieel overreden worden door transportmaterieel | machine- lawaai, ongewilde beweging van de graafmachine, slecht uitzicht, onoplettend-heid | werkmethode stabiliseren materieel inrichten bouwplaats markeringen | aannemer | aannemer | aannemer |
| Aanvullen terrein | gehoorbeschadiging gewrichts- en spierletsel bekneld raken | machine- lawaai, trillingen, ondeskundig materieel-gebruik | werkmethode | aannemer | aannemer | aannemer |

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

| Activiteit/ productie-taak | Arbo-Risico | Risico-oorzaak | Maatregel/ Voorziening | aangebracht door | in stand houden door | Toezicht/ rapp.door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkeer | aanrijding- gevaar door weg- en werkverkeer | werken met openbaar verkeer | afzetting, tijdelijke geleiderail | aannemer | aannemer | aannemer |
| Geluid | gehoor-beschadiging | lijnvormige geluidsbron (verkeer), puntvormige geluidsbron (machines) | gehoor-bescherming bron-bestrijding | aannemer | aannemer | aannemer |

6.	Bouwplaatsvoorzieningen en - regels

6.1 	Bouwplaatsvoorzieningen

| Collectieve voorzieningen | Gebruikers | Instandhouding door | Toezicht/ Rapportage door |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeersvoorzieningen | aannemer | aannemer | aannemer |
| Verkeersafzettingen | idem | idem | idem |
| Sanitaire voorzieningen | idem | idem | idem |
| Schaft- en kleedvoorzieningen | idem | idem | idem |
| Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen | idem | idem | idem |
| Bouwelektra | idem | idem | idem |
| Opslag bouwstoffen | idem | idem | idem |
| Parkeer gelegenheid personeel | idem | idem | idem |
| Blusmiddelen | idem | idem | idem |
| Beschermings-/ beveiligingsmiddelen | allen | allen | idem |
| EHBO-voorzieningen | aannemer | aannemer | idem |
| Afvalscheiding/ opslag | idem | idem | idem |
| Mededelingenbord | idem | idem | idem |
| Overige: |  |  |  |

6.2	Bouwplaatsregels

| Regels | Toezicht/rapportage door | Relevante opmerkingen/aanwijzingen |
| --- | --- | --- |
| Toegangsregeling | aannemer |  |
| Procedure bij ongevallen (alarmregeling) | aannemer |  |
| Bedrijfshulpverlening | aannemer |  |
| Identificatieplicht | aannemer |  |
| Voorschriften uit vergunningen | aannemer |  |

7.	Rapportage en evaluatie

| Onderwerp | Datum | Rapportage aan | Rapportage door | Te ondernemen acties | Uitgevoerd door/ datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | opdrachtgever | d.m.v. verslagen van bouwvergaderingen |  |  |

Bijlage 1 voorbeeld Alarmkaart

In de keet en werkbussen dient een alarmkaart te hangen/aanwezig te zijn met daarop de belangrijkste telefoonnummers (onder andere 112) en de verder te nemen acties. Een voorbeeld van een alarmkaart is hieronder opgenomen.

ALARMKAART

Telefoon

Alarm	Politie / Ambulance / Brandweer			1-1-2 
(geen spoed, wel hulp 0900-8844)

Arts		……

Ziekenhuis		……

EHBO/BHV		……

Uitvoerder		……

Projectleider		……

V&G coördinator		……

Bedrijfsleider		……

VGM-Manager		……

Inspectie SZW (arbeidsinspectie)		……

Route naar de huisarts:

routekaart

Procedure bij ernstig ongeval of schade

Na afhandeling noodsituatie:

- Meld na de medische verzorging het ongeval aan: familie (indien mogelijk door slachtoffer zelf), projectleider, Arbeidsinspectie en (bouw)directie.

- Zorg indien nodig voor vervoer voor de familie naar het slachtoffer

- Laat de ongeval situatie zoveel mogelijk intact

- Maak foto’s van de ongevalssituatie.

- Begeleid de betrokkenen en houd contact, ook met de familie.

- Schakel assuradeuren in als er kans bestaat op blijvend letsel (via kantoor).

- Na een ernstig ongeval heerst er vaak een emotionele sfeer. Doe daarom tijdens een gesprek met de opsporingsambtenaar nooit uitspraken over de schuldvraag. Vraag zo nodig uitstel voor het afleggen van een officiële verklaring als het om een proces-verbaal gaat.

- Vul het ongevalsregistratieformulier in.