BLVC-kader
t.b.v.

AWTS Leimuiden

Googermolenweg bron: molendatabase

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3

a.	Doel	3

b.	Projectomschrijving	3

c.	Proces van BLVC-kader tot –uitvoeringsplan	3

2.	Stakeholders en Omgevingsscan	4

3.	Bereikbaarheid	6

a.	Algemeen	6

b.	Eisen ten aanzien van bereikbaarheid	6

c.	Wensen ten aanzien van bereikbaarheid	8

4.	Leefbaarheid	9

a.	Algemeen	9

b.	Eisen ten aanzien van leefbaarheid	9

c.	Wensen ten aanzien van leefbaarheid	10

5.	Veiligheid	12

a.	Eisen ten aanzien van veiligheid	12

b.	Wensen ten aanzien van veiligheid	12

6.	Communicatie	13

a.	Algemeen	13

b.	Eisen ten aanzien van communicatie	13

c.	Wensen ten aanzien van communicatie	14

Bijlage 1: Communicatieaanpak – samenvatting communicatieplan	15

Bijlage 2: Omgevingscan	17

# Inleiding

## Doel

Dit kader ten aanzien van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC-kader) geeft Hoogheemraadschap en beoogd opdrachtnemer inzicht in de wijze waarop het projectteam AWTS Leimuiden gehoor wenst te geven aan de belangen van betrokkenen en de omgeving tijdens aanleg van de persleiding tussen Leimuiden en Nieuwe Wetering. Het BLVC-kader is gebaseerd op gesprekken met uiteenlopende belanghebbenden, bedoeld om in een vroeg stadium te onderzoeken en te beschrijven welke maatregelen noodzakelijk en/of wenselijk zijn om een goede balans te creëren tussen veilig en efficiënt bouwen, handhaven van de bereikbaarheid, leefbaarheid & veiligheid van de directe omgeving en de communicatie daarover tussen bestuurders, belanghebbenden en geïnteresseerden.

Dit BLVC-kader geeft eisen en wensen mee waarmee opdrachtnemer zal moeten werken en maakt deel uit van het bestek. Op basis van dit BLVC-kader en de in haar plan van aanpak genoemde beheersmaatregelen, zal opdrachtnemer een BLVC-uitvoeringsplan opstellen.

## Projectomschrijving

Een van de kerntaken van Rijnland is het voeren van een veilig waterbeheer. De oude afvalwaterzuivering in Leimuiden voldoet niet meer vanwege einde levensduur. De afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) gaat daarom sluiten. AWZI Nieuwe Wetering is in 2023 gerenoveerd en uitgebreid, om dit afvalwater te kunnen zuiveren. Om het afvalwater daar heen te leiden, legt Rijnland een nieuwe persleiding aan van de dorpskern van Leimuiden naar de AWZI Nieuwe Wetering.

## Proces van BLVC-kader tot –uitvoeringsplan

Na gunning stelt de toekomstige opdrachtnemer (hierna: ON) voor start uitvoering op basis van het BLVC-kader een BLVC-uitvoeringsplan op en biedt deze aan de opdrachtgever HHR aan ter toetsing en acceptatie. Alle werkzaamheden die volgen uit BLVC-plan moeten worden afgeprijsd de daarvoor opgenomen bestekpost BLVC-maatregelen.

BLVC-uitvoeringsplan

Het BLVC-uitvoeringsplan omvat minimaal de volgende informatie:

- Bouwlogistiek (Aanrijroutes voor (bouw)verkeer en dwarsprofielen)

- Parkeren (voldoende capaciteit bewoners)

- Omleidingsroutes

- Tekening met de locatie van het werkterrein inclusief alle onttrekkingen aan de openbare ruimte

- Bebording bij tijdelijke niet toegankelijkheid van wegen

Het BLVC-uitvoeringsplan wordt eerst in concept getoetst met nood- en hulpdiensten en waar nodig met het team vergunningen en evenementen van de gemeente Kaag & Braassem. Daarna wordt het (zo mogelijk aangepaste) concept BLVC-uitvoeringsplan definitief gemaakt voor uitvoering en ter toetsing en acceptatie aangeboden aan OG. Het BLVC-uitvoeringsplan wordt meegenomen als voorwaarde voor de uitvoering en voor de communicatie voorafgaand en tijdens de uitvoering. De planning van de contractvormingsfase is leidend voor de start en afronding van het concept het BLVC-uitvoeringsplan.

# Stakeholders en Omgevingsscan

Belangrijkste stakeholder groepen

In de omgeving zijn meerdere stakeholders die op verschillende betrekkingsniveaus onderdeel zijn van het project. Na gunning kan een uitgebreidere lijst door HHR gedeeld worden.

- Gemeente Haarlemmermeer – perceeleigenaar/ bevoegd gezag

- Omgevingsdienst- bevoegd gezag

- Provincie Noord-Holland – bevoegd gezag

- Rijkswaterstaat

- ProRail

- Veiligheidsregio Hollands Midden

- Nood- en hulpdiensten

- Openbaar vervoer (Arriva)

- Kabel en leiding beheerders

- Perceeleigenaren

- Scouting

- Bewoners en bedrijven aan de Kerklaan

- Bewoners en bedrijven aan de Noordschans

- Bewoners en bedrijven aan de Googermolenweg

- Bewoners en bedrijven aan de Regenboogweg

- Molen stichting (Googermolen)

- Tussen Kaag & Braassem

- Schietvereninging ‘het vizier’

- Muziekvereniging ‘Door gunst verkregen’

Evenementen

Er zijn meerdere activiteiten die in de omgeving plaatsvinden die van belang zijn voor de uitvoeringswerkzaamheden, dit betreffen bouwactiviteiten en evenementen. Hieronder staat een kort overzicht.

Tabel 1 Evenementen omgeving Roelofarendsveen-Leimuiden

| Activiteit | Locatie |
| --- | --- |
| Molen Draaidag | Googermolen |
| Nationale molendag | Googermolen (nog niet zeker) |
| Paaswandeling (17km) | Rijnsaterwoude |
| Avondvierdaagse | Rijnsaterwoude |
| Kaag en Braassem Poldertocht | Start in Roelofarendsveen |
| Open Monumentendag Kaag en Braassem | Alle monumenten |
| Drechtloop | Korte overlap met Kerklaan |
| Magic Marine Easter Regatta 2024 | Braassermermeer |
| Marathon Leiden | Waarschijnlijk geen directe overlap |
| Groei & Bloei activiteiten |  |

Er staan meerdere locaties op de site van kaagenbraassempromotie.nl, zie tabel 2. Als deze onbereikbaar worden tijdens een deel van de werkzaamheden dient dit afgestemd te worden met deze locatie voor communicatie.

Tabel 2 Locaties promotie bezoeken in Kaag&Braassem

| Locatie | Link |
| --- | --- |
| Woonhuis Kerkstraat 7 | Woonhuis Kerkstraat 7 ¦ Stichting Kaag en Braassem Promotie |
| Sluis Nieuwe Wetering | Sluis Nieuwe Wetering ¦ Stichting Kaag en Braassem Promotie |
| Natuurbelevingstuin De Bult | Natuurbelevingstuin De Bult ¦ Stichting Kaag en Braassem Promotie |
| De Spreng – Kerkstraat 50 | De Spreng ¦ Stichting Kaag en Braassem Promotie |
| Oude Pastorie - Kerkstraat 10 | Oude Pastorie ¦ Stichting Kaag en Braassem Promotie |
| Jachthaven De Brasem – Plantage 7 | Jachthaven De Brasem ¦ Stichting Kaag en Braassem Promotie |
| Jachthaven Watersportcentrum Braassemermeer – Plantage 91 | Jachthaven Watersportcentrum Braassemermeer ¦ Stichting Kaag en Braassem Promotie |
| Jachtwerf Kraan – Westerdijk 1a |  |
| Jachtwerf Jan Kok – Kerklaan 7 |  |

Raakvlakken

Raakvlakken betreft de thema’s bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid is inzichtelijk gemaakt in een omgevingsscan. Dit is opgenomen in Bijlage 2.

# Bereikbaarheid

## Algemeen

Het is de taak en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om met verkeersmaatregelen de bereikbaarheid rond het project te waarborgen. Er wordt veel waarde gehecht aan goede bereikbaarheid en duidelijke bewegwijzering. Hieronder is een specificatie te vinden van de voorwaarden omtrent bereikbaarheid.

## Eisen ten aanzien van bereikbaarheid

| Eisen bereikbaarheid |  |
| --- | --- |
| B1.E1 | Panden dienen altijd bereikbaar te zijn voor voetgangers en mindervaliden. |
| B1.E2 | Woningen en bedrijfspanden dienen door eigenaren en hulpdiensten altijd bereikbaar te zijn tijdens de werkzaamheden. |
| B1.E3 | Bevoorrading (laden- en lossen) dient te zijn geborgd voor horeca, retail dienstverlening en overige bedrijvigheid. |
| B1.E4 | Parkeervoorzieningen dienen zoveel mogelijk bereikbaar te zijn voor bestemmingsverkeer. Dit in overeenstemming met de wegbeheerder. |
| B1.E5 | Het gebruik van afkortingen van straatnamen op omleidingsroutes is niet toegestaan. |
| B1.E6 | Stremmingen, belemmeringen en omleidingen dienen te worden afgestemd met de wegbeheerder en opgenomen te worden in een Verkeersplan, incl. Bebordingsplan. Het Verkeersplan omvat tevens het vervaardigen, uitvoeren, plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle verkeersmaatregelen. |
| B1.E7 | Alternatieve omleidingsroutes en oversteekplaatsen t.b.v. voetgangers en fietsers dienen ook voor mindervaliden, ouderen en mensen met kinderwagens toegankelijk te zijn. |
| B1.E8 | De opdrachtnemer maakt en stemt met de gemeente en hulpdiensten vluchtroutes en verzamelplaatsen in de openbare ruimte af, voert deze uit en geeft Rijnland inzicht in de gemaakte afspraken. |
| B1.E9 | De opdrachtnemer dient zelf een werk- en opslagterrein en financiële afwikkeling daarvan te regelen in afstemming met (grond)eigenaren en de wegbeheerder. De opdrachtnemer dient rekening te houden met de bereikbaarheid van diverse bedrijfslocaties, bijv. kwekerijen, Bouwcentrum Filippo, Partyboot Varend Feesten, restaurant Tussen Kaag en Braassem. |
| B1.E10 | Houd rekening met de belastbaarheid van de infrastructuur en neem passende maatregelen (bijv. brug Regenboogweg). |
| B1.E11 | Bouwpersoneel parkeert alleen openbare weg of vooraf met wegbeheerder afgestemd werkterrein. Bouwpersoneel krijgt voorafgaand aan de uitvoering van opdrachtnemer een overzichtskaartje met parkeermogelijkheden en wordt geïnformeerd over maatregelen en handhaving en over de sluipverkeerrestricties die in projectgebied gelden. |
| B1.E12 | Voor de wegen waarvoor geen omleidingsroute mogelijk is, dienen de werkzaamheden onderbroken te worden als verkeer wil passeren. |
| B1.E13 | Opdrachtnemer kan in goed overleg met NAK Tuinbouw gebruik maken van het bedrijfsterrein voor opslag materieel en materiaal. Het terrein dient in oorspronkelijke staat teruggebracht te worden na de werkzaamheden met vooraf een nulmeting uitvoeren. |

| B1.E14 | Kerklaan/ woonwijk Verspreide huizen west De wijk zal door middel van omleidingsroutes of eventuele andere verkeersmaatregelen bereikbaar moeten blijven. Indien nodig zullen hier verkeersmaatregelen voor moeten worden genomen door opdrachtnemer in overleg met wegbeheerder. |
| --- | --- |
| B1.E15 | Kerklaan/Westeinde Aanbrengen van de persleiding in open ontgraving danwel met een boorstelling mag geen stremming opleveren voor bestemmingsverkeer. |
| B1.E16 | Kerklaan/Westeinde Leveren en uitleggen persleiding mag geen stremming opleveren voor verkeer. |
| B1.E17 | Noordschans Wijk is slechts via één ingang toegankelijk. Woningen moeten bereikbaar blijven voor bewoners, voetgangers, fietsers, auto's en hulpdiensten. |
| B1.E18 | Googermolenweg Tijdens de uitvoering moet de Googermolenweg bereikbaar blijven voor bewoners en hulpdiensten, mogelijk d.m.v. een verkeerslicht of andere verkeersmaatregelen. |
| B1.E19 | Regenboogweg Tijdens de uitvoering moet de Regenboogweg bereikbaar blijven voor bewoners en hulpdiensten. |
| B1.E20 | Regenboogweg Kadastraal perceel AKM01-B-5432 dient ten allen tijden bereikt te kunnen worden tijdens uitvoerwerkzaamheden. Specifiek in de periode maanden maart – juni vanwege bedrijfsactiviteiten (plantenkweek). |
| B1.E21 | Tussen Kaag en Braassem De werkzaamheden rondom het restaurant Tussen Kaag en Braassem dienen in de ‘lauwe’ periode plaats te vinden. Deze periode loopt van oktober-april. |
| B1.E22 | NAK Tuinbouw Perceel AKM01-B-5450 en daarmee ook parkeerplaats kan niet betreden worden tussen ½ maart en ½ juni (ivm reinheidseisen certificering bloementeelt) |

## Wensen ten aanzien van bereikbaarheid

| Wensen bereikbaarheid |  |
| --- | --- |
| B1.W1 | Het waarborgen van de bereikbaarheid en het zo min mogelijk hinderen van het verkeer in en rondom het projectgebied heeft bij de opdrachtgever de voorkeur. |
| B1.W2 | Het in stand houden van parkeerplaatsen, dan wel het inrichten van tijdelijke parkeervoorzieningen heeft bij de opdrachtgever de voorkeur. |
| B1.W3 | In geval van omleidingen dient een zo kort mogelijke omleiding uitgezet te worden. |
| B1.W4 | Noordschans In overleg met de wegbeheerder kijken naar alternatieve parkeergelegenheden als deze voor werkzaamheden tijdelijk dienen te wijken. Hierbij rekening houdend met openbare laadvoorzieningen elektrische voertuigen. |
| B1.W5 | Sotaweg Parkeerplaatsen bij Rederij Van Leersum Varend Feesten toegankelijk en beschikbaar houden voor gasten van de Rederij. In afstemming met Rederij Van Leersum organiseren. |

# Leefbaarheid

## Algemeen

Met betrekking tot de leefbaarheid voor omgeving en betrokkenen zijn onderstaande aspecten van belang om rekening mee te houden tijdens de uitvoering van het werk. Daarnaast is het van belang dat overlast door geluid, stof en trillingen zoveel mogelijk wordt beperkt.

## Eisen ten aanzien van leefbaarheid

| Eisen leefbaarheid |  |
| --- | --- |
| L1.E1 | Tijdens de uitvoering van werkzaamheden gelden de werktijden volgens APV gemeente Kaag & Braassem; werkzaamheden buiten de genoemde tijden in de APV en in de weekenden worden vermeden, tenzij noodzakelijk voor het halen van de planning en uitsluitend na overleg met opdrachtgever dit in verband met het tijdig informeren van de omgeving. |
| L1.E2 | Stof en stuifvorming, ten gevolge van de werkzaamheden, dienen tot een minimum beperkt te worden. Bij extreem droog weer en daardoor stofvorming, dient gesproeid te worden. |
| L1.E3 | Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden dient opdrachtnemer verstoring van de omgeving door kunstmatig licht te voorkomen. Buiten werktijden mag de verlichtingssterkte op het bouw- en werkterrein niet uitkomen boven het reguliere lichtniveau. Dimbare bouwplaatsverlichting is toegestaan. |
| L1.E4 | Overlast als gevolg van trillingen moet door middel van trilling meters worden gemonitord en tot een minimum worden beperkt. |
| L1.E5 | De opdrachtnemer dient tijdelijke huisvuil opstelvakken te faciliteren wanneer de bestaande huisvuil opstelvakken door de werkzaamheden komen te vervallen. |
| L1.E6 | Stank en geluidsoverlast, ten gevolge van de toepassing van (Bron)bemaling en aggregaten dienen tot een minimum beperkt te worden. |
| L1.E7 | Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een nulmeting van binnen invloedsfeer van gebouwen en-of andere objecten gemaakt te worden. Na de werkzaamheden dient de omgeving achtergelaten te worden zoals aangetroffen. Bij schade dienen herstelwerkzaamheden te worden uitgevoerd. |
| L1.E8 | Voorafgaand aan de werkzaamheden nabij panden/woningen dient een bouwkundige nulmeting uitgevoerd te worden. Na de werkzaamheden dient de omgeving achtergelaten te worden zoals aangetroffen. Bij schade dienen herstelwerkzaamheden te worden uitgevoerd. |
| L1.E9 | Kerklaan Voordat de watergang gedempt wordt, dient ecologisch werkprotocol gevolgd te worden. Eventueel aanwezige flora en fauna dient verplaatst te worden. Verder dient een melding gedaan te worden bij HHR of een ander bevoegd gezag. |
| L1.E10 | Kerklaan/Westeinde De bewoners dienen tijdig geïnformeerd te worden. Bij panden in de invloedssfeer van de werkzaamheden dient een nulmeting gedaan te worden. Te verwijderen objecten dienen teruggeplaatst te worden in dezelfde staat. |
| L1.E11 | Noordschans Voor het mogelijke raakvlak met de speeltuin is door Rijnland een afspraak gemaakt met de gemeente over herinrichting. Gemeente Kaag en Braassem werk in samenspraak met omwonenden en herinrichting uit. Dit wordt na werkzaamheden van persleiding uitgevoerd. Samen stemt met Rijnland en gemeente inrichting oplevering werkgebied Noordschans af (speeltuin/plein) |
| L1.E12 | Perceel B-6431 Googermolenweg – De Baan De bomen in perceel B-6431 dienen gehandhaafd te blijven en mogen niet beschadigen. Opdrachtnemer dient hiervoor voorzieningen te treffen. |
| L1.E13 | Googermolenweg De bomen langs de Googermolenweg dienen gehandhaafd te blijven en mogen niet beschadigen door de werkzaamheden. Opdrachtnemer dient hiervoor voorzieningen te treffen. |
| L1.E14 | Googermolenweg Bij het verwijderen van de bomen dient er zo min mogelijk schade te worden gecreëerd. |
| L1. E15 | Googermolenweg Bij het verwijderen van perceelsinrichting voor werkterrein op perceel AKM01-B-6207 afstemming met perceeleigenaar over aanwezig kleinvee. |
| L1.E16 | Natuurbelevingstuin De Bult N.a.v. ecologisch onderzoek moeten maatregelen getroffen worden om verstoring van beschermde soorten te voorkomen. |
| L1.E17 | Natuurbelevingstuin De Bult Inrichtingsplan oplevering De Bult na werkzaamheden afstemmen met Gemeente en beheerorganisatie de Bult. Mogelijk herplanting van verwijderde planten. |
| L1.E18 | Schade door vernatting en zoute kwel bij percelen t.g.v ontstane wellen door de boringen moeten worden vergoed en/of hersteld. |
| L1.E19 | In het geval dat bij het verwijderen van de effluentleiding er schade optreedt aan de regionale kering, moet deze schade worden vergoed en/of hersteld. |
| L1.E20 | De Bult - Regenboogweg Wanneer het noodzakelijk is om nabij De Bult de sloot gedeeltelijk te dempen, dient het water wel te blijven stromen. De sloot mag niet in z'n geheel gedempt worden. Daarbij dient het perceel D5432 overlast vrij te blijven. |
| L1.E21 | Regenboogweg Perceel AKM01-B-5432 mag niet betreden en gebruikt worden in de uitvoering. Langs liggende sloot mag niet gedempt worden (zie L1.E20). |

## Wensen ten aanzien van leefbaarheid

| Wensen leefbaarheid |  |
| --- | --- |
| L1.W1 | Maatregelen die aantoonbaar leiden tot een kortere uitvoeringsduur, zonder risico op schade aan de omgeving of onzorgvuldig handelen, hebben bij de opdrachtgever de voorkeur. |
| L1.W2 | Maatregelen die aantoonbaar hinder op het gebied van geluid en trilling verminderen hebben bij de opdrachtgever de voorkeur. |
| L1.W3 | Achteruitrijdsignalering die wordt uitgevoerd volgens de specificatie van ‘White noise’ of gelijkwaardig heeft bij de opdrachtgever de voorkeur. |
| L1.W4 | Opdrachtnemer faciliteert bouwhekbanners voor afzettingen van het werkterrein; denk aan geluiddempend en informatief en decoratief, eventueel in samenwerking met basisschool vormgeven (van, voor en door omgeving). |
| L1.W5 | (Bron)bemaling en aggregaten elektrisch heeft bij de opdrachtgever de voorkeur om overlast te beperken. |
| L1.W6 | Kerklaan Werkzaamheden zo plannen op een manier dat de weg maar één keer opengebroken hoeft te worden. |
| L1.W7 | Natuurbelevingstuin De Bult Mogelijk herplanting van verwijderde planten / bomen. |

# Veiligheid

Met betrekking tot de veiligheid voor omgeving en betrokkenen zijn onderstaande aspecten van belang om rekening mee te houden tijdens de uitvoering van het werk.

## Eisen ten aanzien van veiligheid

| Eisen veiligheid |  |
| --- | --- |
| V1.E1 | Voorafgaand aan de uitvoering voert opdrachtnemer overleg met de Veiligheidsregio Hollands Midden over werkmethode en bereikbaarheid van omgeving bij calamiteiten. |
| V1.E2 | Voor het betreden van het werkterrein dienen regels buiten de bouwhekken aangekondigd te worden. |
| V1.E3 | Het bestaande verlichtingsniveau in het projectgebied dient gehandhaafd te blijven. |
| V1.E4 | De regels en de bewaking van het opslagterrein zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. |
| V1.E5 | Verlichting in het projectgebied dient na uitval binnen 48 uur na melding hersteld te zijn. De uitval van 1 lichtmast in een streng is toegestaan. |
| V1.E6 | Trillingen worden gemonitord conform monitoringsplan. Bij overschrijding van de afgesproken norm worden de stappen uit het monitoringsplan gevolgd. |
| V1.E7 | Geluid moet voldoen aan geldende wettelijke normering. |
| V1.E8 | Werk- en opslagterrein dient opgeruimd en verzorgd te zijn en na werktijd afgesloten voor derden. En niet toegankelijk voor onbevoegden tijdens werktijd. |
| V1.E9 | Voorkomen moet worden dat de kassen langs de Googermolenweg/Sotaweg schade ondervinden van de werkzaamheden persleiding. Opdrachtnemer dient hiervoor een nulmeting te laten uitvoeren, voorzorgsmaatregelen te treffen en deze af te stemmen met HHR. Indien schade optreedt, moet deze hersteld worden. |
| V1.E10 | Gestuurde boringen Opdrachtnemer stelt een boorplan op waarin alle uitlegstroken van de gestuurde boringen inzichtelijk worden gemaakt. Benodigde uitlegstroken dienen met de perceeleigenaar en bevoegdgezag worden afgestemd. |
| V1.E11 | Bij het eventueel afschuiven van de kade dient de overlast voor de omgeving beperkt te blijven en moet de veiligheid geborgen worden. |
| V1.E12 | Indien er toch een (bijna-)ongeval gebeurt met een burger of bouwvakker, moet hier duidelijk over gecommuniceerd worden. Vergelijkbare situaties moeten aangepast worden om herhaling te voorkomen. |
| V1.13 | Voor de start van de werkzaamheden moet er een LMRA uitgevoerd worden. |

## Wensen ten aanzien van veiligheid

Geen aanvullende wensen betreft veiligheid.

# Communicatie

## Algemeen

Door betrokken doelgroepen tijdig en juist te informeren over de werkzaamheden, gevolgen, verkeersmaatregelen en het eindresultaat (verwachtingsmanagement), wordt (eventuele) overlast beter geaccepteerd. Weten dat er vooraf goed is nagedacht over de werkzaamheden en over de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid op en rondom de bouwlocatie, draagt bij aan een soepel verloop van het project.

## Eisen ten aanzien van communicatie

| Eisen communicatie |  |
| --- | --- |
| C1.E1 | Tijdens de realisatiefase is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een goede, tijdige, regelmatige en gecoördineerde informatieoverdracht aan omgeving met betrekking tot de werkzaamheden. Communicatie wordt vooraf afgestemd met de omgevingsmanagers van de opdrachtgever. |
| C1.E2 | De opdrachtnemer regelt voorafgaand aan start uitvoering een kennismaking met de buurt en een projectinformatieplek per perceel. Directe omwonenden en ondernemers worden geïnformeerd over de werkwijze, planning en verwachte hinder. |
| C1.E3 | De opdrachtnemer is tijdens de uitvoering gedurende werktijden bereikbaar voor vragen en klachten uit de omgeving. |
| C1.E4 | De opdrachtnemer gebruikt/levert inhoudelijke input voor de BouwApp tijdens de uitvoering om de omgeving te informeren over de voortgang van het project (minimaal tweewekelijks), afwijkingen op gecommuniceerde planningen en hinder en consequenties daarvan voor de bereikbaarheid en leefbaarheid rondom het project. |
| C1.E5 | De opdrachtnemer heeft een BLVC-coördinator die maandelijkse bouwvergaderingen organiseert waaraan OM van Rijnland deelneemt en waarin omgevingsmanagement en communicatie vast agendapunten zijn. |
| C1.E6 | Alle contacten met de pers lopen via de woordvoerder van Rijnland. De opdrachtnemer speelt eventuele vragen en verzoeken van de pers aan de woordvoerder van Rijnland door. |
| C1.E7 | In overleg met opdrachtgever zorgt de opdrachtnemer voor fotografische verslaglegging van de voortgang van de werkzaamheden. |
| C1.E8 | Voor start uitvoering per perceel nagaan of er raakvlakken zijn met nevenactiviteiten of initiatieven uit de omgeving. |
| C1.E9 | Het organiseren van evenementen door de opdrachtnemer op het werkterrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd door de opdrachtgever. |

| C1.E10 | Het is de opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten tenzij met voorafgaande schriftelijke instemming van de omgevingsmanagers van de opdrachtgever (of de plaatsvervangende communicatieadviseur van het project). |
| --- | --- |
| C1.E11 | Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd door de opdrachtgever. |
| C1.E12 | Stakeholders algemeen Voor aanvang van werkzaamheden contact opnemen met betreffende belanghebbenden in de omgeving, die hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden. |
| C1.E13 | Verkeersplan is uitgangspunt om de omgeving te informeren over bereikbaarheid (bewonersbrief, BouwaApp). De informatie moet tevens via de BouwApp, die de opdrachtnemer dient in te zetten en bij te houden, te worden gedeeld. |

## Wensen ten aanzien van communicatie

| Wensen communicatie |  |
| --- | --- |
| C1.W1 | De opdrachtgever hecht belang aan snelle, transparante en doelgroepgerichte communicatie op B1 taalniveau. |
| C1.W2 | De horecaondernemer hecht belang aan een zo vroeg mogelijke communicatie over de planning van werkzaamheden i.v.m. bruiloften en feesten en het terrasseizoen. |
| C1.W3 | De inzet van grafische ondersteuning voor het verduidelijken van de bouwcommunicatie (fasering, omleidingsroutes e.d.) heeft bij de opdrachtgever een meerwaarde. |
| C1.W4 | De opdrachtgever hecht belang aan het betrekken van omgeving, scholen, kennisinstellingen voor bijvoorbeeld rondleidingen gedurende de uitvoering. Doel van de rondleidingen is de omgeving te informeren over (de voortgang van de bouw van) het project en het publiek de gelegenheid te geven om van dichtbij de werkzaamheden te bekijken. |

- Bijlage 1: Communicatieaanpak – samenvatting communicatieplan

Communicatie is belangrijk

Communicatie over het project is van groot belang, want:

Vertrekpunten communicatieaanpak

In de voorbereidingsfase worden alle betrokken partijen van de aanliggende woningen, bedrijven, horeca en andere belanghebbenden door de opdrachtgever via diverse media geïnformeerd over de plannen. In de aanloop naar de start van het werk zal de communicatie geïntensiveerd worden.

Het projectteam is samengesteld uit medewerkers van het hoogheemraadschap van Rijnland en opdrachtnemer.

Communicatiedoelstellingen

- Tijdig en volledig informeren van alle doelgroepen over de werkzaamheden;

- Inzicht geven in de wijze waarop doelgroepen worden betrokken en hoe zij invloed kunnen uitoefenen;

- Creëren van begrip voor overlast;

- Het wekken en vasthouden van vertrouwen in de opdrachtnemer en de opdrachtgever;

- Bijdragen aan een positieve beeldvorming over het project.

Doelgroepen

Zie stakeholderoverzicht in omgevingsscan.

Proces

De opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de werkzaamheden verantwoordelijk voor communicatie buiten de bouwhekken, te weten publiekscommunicatie over het project, gebiedsmarketing en corporate communicatie van Rijnland. De taken en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever omvatten in principe:

- Regievoering op de inzet van de eigen communicatiemiddelen en die van de opdrachtnemer;

- Alle (pers)contacten met de media aangaande de werkzaamheden;

- Organisatie van publieke informatieavonden;

- Organisatie van evenementen, waaronder officiële handelingen;

- Onderhoud van de website en de beeldbank van het project en het maken van beeldmateriaal van de voortgang van de werkzaamheden;

- Toestemming verzoeken voor (educatieve) rondleidingen.

Bouwcommunicatie

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een goede, tijdige en gecoördineerde informatieoverdracht aan omgeving met betrekking tot de werkzaamheden binnen de bouwhekken. Dit betreft werkzaamheden inclusief gevolgen voor bereikbaarheid, parkeren hinderbeleving en veiligheid in de directe omgeving (straatniveau).

De opdrachtnemer krijgt toegang tot, en maakt gebruik van, (voor zover van toepassing) de bestaande basiscommunicatiemiddelen van het projectteam, te weten:

- De projectpagina op www.rijnland.net/;

- Digitale nieuwsbrieven.

Pers

- Vragen van de media over het werk, de werkzaamheden of algemene vragen over het

Hoogheemraadschap van Rijnland speelt de opdrachtnemer door aan de communicatieadviseur van de opdrachtgever (met de omgevingsmanager van hoogheemraadschap van Rijnland als plaatsvervanger). Deze zorgt vervolgens voor de verdere afhandeling binnen Rijnland;

- Het staat de opdrachtnemer vrij om in (vak)pers te publiceren over het project, mits daarvoor vooraf toestemming is verkregen van de omgevingsmanagers die vanuit opdrachtgeverszijde verbonden zijn aan het project (met de communicatieadviseur vanuit het project als plaatsvervanger).

- Bijlage 2: Omgevingscan

Bijlage 2 OmgevingscanBLVC_AWTS_Leimuiden_20250709 V1.0