RWS INFORMATIE -

Integraal Veiligheid Plan (IVP)

| Datum | 11 december 2025 |
| --- | --- |
| Status | Definitief |

Project: Vis en verziltingsmaatregelen Den Oever

| Coördinator Ontwerpfase | Marinus Bokhorst |
| --- | --- |
| Coördinator Uitvoeringsfase | Naam |

Toelichting bij dit document:

- Teksten gemarkeerd door [  ] zijn invoervelden die op meerdere plaatsen in het document terugkomen. Indien op één plek de tekst wordt aangepast worden alle soortgelijke velden direct meegenomen .

- Schuingedrukte tekstvelden zijn algemene invoervelden die verder niet gelinkt zijn.

- Veel maatregelen/afspraken m.b.t. veiligheid zijn waarschijnlijk al vastgelegd in andere documenten. In dat geval volstaat het om een eenduidige, traceerbare en concrete verwijzing naar het brondocument te maken (dus niet enkel refereren aan een geheel systeem/document maar naar de relevante passages/bepalingen binnen het systeem/document.

Colofon

| Documentinformatie |  |
| --- | --- |
| Uitgegeven door | Vis en verziltingsmaatregelen Den Oever |
| Technisch manager | Marinus Bokhorst |
| Telefoon | +31 6 10737015 |
| Opgesteld door | Oscar Terheijden |
| Versie | 2.0 |
| Status | Finaal |

| Acceptatie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uitgegeven door: |  | Paraaf: | Datum: |
| Opsteller(s) | Oscar Terheijden |  | 11-12-2025 |
| Vrijgave Technisch manager: | Marinus Bokhorst |  | 11-12-2025 |
| Vrijgave V&G-Coördinator | Michél van de Bunt |  | 11-12-2025 |
| Vaststelling Project Manager: | Marinus Bokhorst |  | 11-12-2025 |

| Versiebeheer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versie | Datum | Reden van uitgifte/wijzigingen |
| 0.1 | 8-10-2025 | Eerste opzet |
| 0.2 | 11-12-2025 | Wijzigingen n.a.v. inhoudelijke bespreking |
| 1.0 | 8-12-2025 | Definitief |
| 2.0 | 11-12-2015 | Definitief |

Inhoud

Inleiding	5

1	Uitgangspunten en randvoorwaarden	6

1.1	Beleidsverklaring veiligheid Rijkswaterstaat	6

1.2	Ambitie en doelen	7

1.3	Gedragsregels voor projectmedewerkers	7

1.4	Relevante veiligheidsdomeinen	7

2	Het project	8

2.1	Reikwijdte en grenzen project	8

2.2	Betrokken partijen	9

2.3	Coördinator Ontwerpfase, V&G-coördinator en Coördinator Uitvoeringsfase	10

2.4	Planning van de werkzaamheden	11

3	Maatregelen	12

4	Afspraken	15

5	Wijze van toezicht	16

5.1	Vergewissen door de opdrachtgever	16

5.2	Toezicht door opdrachtgever	16

5.3	Voortgangsrapportage	16

5.4	Toezicht door opdrachtnemer	17

6	Verantwoording van BTO-keuzen	18

7	Opleiding en instructie	19

Bijlage A	Definities

Bijlage B	Ontwerp RI&E

Bijlage C	BTO-keuzen

Inleiding

Dit Integraal Veiligheidsplan (IVP) is de invulling van het wettelijk vereiste V&G plan voor arbeidsveiligheid, uitgebreid met de overige specifieke veiligheidsdomeinen voor Rijkswaterstaat. Als opdrachtgever heeft Rijkswaterstaat de verantwoordelijkheid om tijdens de ontwerpfase dit IVP:

- Op te (laten) stellen en;

- Onderdeel te laten zijn van het contractdossier en;

- Beschikbaar te stellen op de bouwlocatie alvorens de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan (= moment dat opdrachtnemers op de bouwlocatie komen.”)

Het is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat dat er een actueel IVP ligt voordat op de bouwlocatie fysieke werkzaamheden worden uitgevoerd. Een IVP moet altijd actueel zijn, maar zeker als er werkzaamheden beginnen.

Als er fysieke werkzaamheden op de bouwlocatie worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer vervolgens verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit IVP en het actualiseren ervan zodra de uitvoeringswerkzaamheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld als het project de volgende fase ingaat. In deze gevallen zal de Coördinator Uitvoeringsfase namens de opdrachtnemer, in overleg met de Coördinator Ontwerpfase namens de opdrachtgever, moeten zorgen voor de noodzakelijke afstemming en coördinatie.

Dit IVP is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 1: een beschrijving van de RWS veiligheidsambitie alsmede de project specifieke veiligheidsdoelstellingen.

- Hoofdstuk 2: een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwlocatie, de naam van de coördinator Ontwerpfase en van de coördinator Uitvoeringsfase;

- Hoofdstuk 3: de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in bijlage B;

- Hoofdstuk 4: de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in hoofdstuk 3;

- Hoofdstuk 5: de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

- Hoofdstuk 6: de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen in de uitvoeringsfase worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen;

- Hoofdstuk 7: de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

- Bijlage B: een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk (de objectrisico’s) en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden (de samenlooprisico’s);

De Ontwerp RI&E is het fundament van het IVP, of andersom: het IVP is de uitwerking van de Ontwerp RI&E;

Dit IVP is een coördinatie document dat zal worden aangepast indien wijzigingen in de praktijk daar aanleiding toe geven. Zie hiervoor de tabel “versiebeheer” in de colofon.

Dit IVP voldoet aan de wettelijk vereisten voor een V&G-plan; hierdoor is een separaat V&G-plan niet nodig.

Schrijf het IVP bij voorkeur zo dat het ook voor de opdrachtnemer leesbaar en hanteerbaar is, hij moet er tenslotte op voortborduren;

Bedenk: “kan een aannemer hiermee aan de slag?”;

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Beleidsverklaring veiligheid Rijkswaterstaat

Met deze beleidsverklaring beloven wij, team Rijkswaterstaat, dat we ons uiterste best gaan doen om onze maatschappelijke taken zo veilig mogelijk uit te voeren over de volle breedte van ons werkgebied, zowel in het fysieke als in het digitale domein.

Het is onze plicht en onze ambitie om ons land te beschermen tegen hoog water. De gebruikers moeten onze wegen en vaarwegen, oppervlaktewateren en objecten veilig kunnen gebruiken. Ook het werken aan de veiligheid van omwonenden van ons werkgebied is onze zorg. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen die bij Rijkswaterstaat of in onze opdracht werkt, zijn of haar werk veilig kan doen.

We streven naar een proactief veiligheidsniveau op de veiligheidscultuurladder. Dit betekent dat we binnen Rijkswaterstaat continu gericht zijn op het voorkomen van veiligheidsrisico’s en incidenten en dat blijven doen.

Dat doen we door actief en effectief samen te werken aan veiligheid en goed af te stemmen. Zowel binnen Rijkswaterstaat als met onze maatschappelijke partners en met behoud van ieders verantwoordelijkheid. Wij van Rijkswaterstaat hebben daarin een voorbeeldfunctie en nemen een voortrekkersrol.

Wij werken daaraan volgens een veiligheidsmanagementsysteem dat erop is gericht de veiligheidssituatie van onze objecten en infrastructuur continu te verbeteren. Over de voortgang en de resultaten daarvan leggen we verantwoording af.

Als het gaat om de arbeidsveiligheid streven we naar nul doden en nul ernstig gewonden. Als anderen werken op onze terreinen, zorgen we ervoor dat ook zij voldoen aan de veiligheidseisen en –normen die we aan onze eigen medewerkers stellen.

Wij kennen de belangrijkste veiligheidsrisico’s op onze netwerken. We werken continu samen aan het beter beheersen ervan en ontwikkelen het leiderschap, de kennis en het vakmanschap dat daarvoor nodig is.

Bovendien investeren we in een open cultuur die erop gericht is samen continu te verbeteren, te leren en elkaar scherp te houden. Een cultuur waarin we open het gesprek aangaan over risico’s, dilemma’s, fouten en onveilig gedrag.

Als het nodig is, spelen we veerkrachtig, daadkrachtig en professioneel in op gevaarlijke situaties en incidenten. We communiceren hier eerlijk, open en tijdig over en werken aan goede voorlichting over de veiligheid op en rond onze netwerken.

Ten slotte analyseren we incidenten om daarvan te leren. Opdat we maatregelen kunnen nemen om die incidenten in het vervolg te voorkomen. Daarmee krijgen we een steeds scherper oog voor nieuwe ontwikkelingen die de veiligheid in ons werkgebied bedreigen.

Oktober 2024

Martin Wijnen

Directeur-generaal Rijkswaterstaat

Ambitie en doelen

Rijkswaterstaat heeft zich gecommitteerd aan een proactieve en integrale aanpak van veiligheidszorg voor:

- Medewerkers en andere betrokkenen;

- Gebruikers van de wegen en de vaarwegen;

- Omwonenden.

Met als streven: nul doden en nul ernstig gewonden.

Deze algemene ambitie is door de opdrachtgever en het projectteam voor dit specifieke project vertaald in de volgende project specifieke doelen:

- Veilige uitvoering van de onderzoeken.

- Ontwikkelen van ecologische maatregelen die veilig gerealiseerd kunnen worden.

Beschrijf hier de project specifieke veiligheidsdoelstellingen.

Beperk het aantal ambities en doelstellingen.

Maak deze meetbaar (SMART).

Gedragsregels voor projectmedewerkers

Voor dit project gelden de volgende gedragsregels:

- Ik heb een voorbeeldfunctie.

- Ik neem veiligheid altijd mee in mijn werk.

- Ik zorg voor een veilige werkomgeving.

- Ik stop elke klus die niet veilig voelt.

- Ik meld (bijna-)ongevallen altijd via 0800-8002 en bespreek deze.

- Ik zorg voor de juiste persoonlijke bescherming (PBM’s).

Relevante veiligheidsdomeinen

Voor dit project zijn de volgende aangekruiste veiligheidsdomeinen relevant:

| ☒ Arbeidsveiligheid (altijd relevant) | ☐ Elektrische veiligheid |
| --- | --- |
| ☐ Verkeersveiligheid | ☐ Tunnelveiligheid |
| ☒ Nautische veiligheid | ☐ Constructieve veiligheid |
| ☐ Veiligheid tegen overstromen | ☐ Sociale veiligheid |
| ☐ Externe veiligheid | ☐ Brandveiligheid |
| ☐ Machineveiligheid | ☐ Integrale beveiliging |

De aangekruiste veiligheidsdomeinen worden behandeld in dit IVP. Kruis hierboven de relevante veiligheidsdomeinen aan.

De definities van bovengenoemde veiligheidsdomeinen kun je terugvinden in Bijlage A.

Het project

Reikwijdte en grenzen project

Omschrijving van het project/bouwwerk

- Het project Vis en verziltingsmaatregelen Den Oever (VVDO) maakt onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Grote Wateren en richt zich op het verbeteren van vismigratie en het beperken van uitspoeling van zoetwatervis via het spuicomplex Den Oever. Om te bepalen welke ecologische maatregelen effectief en haalbaar zijn, wordt een visonderzoek uitgevoerd.

- Dit Integraal Veiligheidsplan (IVP) heeft betrekking op de uitvoering van het visonderzoek en de praktijkproeven bij het sluizencomplex Den Oever. Het doel van deze fase is om inzicht te verkrijgen in het migratiegedrag van vis, de mate van uitspoeling van zoetwatervis via de spuisluizen en het gebruik van de bestaande vispassage.

De onderzoekswerkzaamheden in deze fase bestaan uit jaarrond monitoring van vismigratie en uitspoeling, gecombineerd met praktijkproeven die gericht zijn op het testen van maatregelen zoals een waarschuwingszone en de optimalisatie van de vispassage. De resultaten van deze fase bieden inzicht in de knelpunten op het gebied van migratie en uitspoeling en bieden informatie voor het nemen van een besluit over het vervolg van de uitwerking van vismaatregelen.

Het onderzoeksgebied omvat de Voorhaven aan de Waddenzeezijde, de buitenhaven van de schutsluis, de bestaande vispassage tussen Voorhaven en Zuiderhaven, de spuisluizen en het gebied rondom de nieuwe pompen. De werkzaamheden vinden plaats in een operationeel en dynamisch gebied met raakvlakken met andere projecten, waaronder de versterking van de Afsluitdijk, de aanleg van nieuwe pompen en spuisluizen en het levensduur verlengend onderhoud dat aan de ‘oude’ spuimiddelen wordt uitgevoerd.

De realisatie van de vismaatregelen vindt plaats nadat de vismaatregelen in de volgende fase zijn uitgewerkt. Voor de realisatie van de definitieve maatregelen wordt het IVP geactualiseerd,

- De monitoring en praktijkproeven worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Wageningen Marine Research (WMR), Staatsbosbeheer en RVO. Geef een beschrijving van het project (type werk, aard van de activiteiten, aanleiding voor het project, etc)

Locatie van het bouwwerk (fysieke grenzen)

- De werkzaamheden vinden plaats rondom het Stevinsluizencomplex Den Oever, gelegen op de grens tussen het IJsselmeer en de Waddenzee. Het onderzoeksgebied omvat meerdere deelgebieden die relevant zijn voor vismigratie en uitspoeling van zoetwatervis. Deze zijn:

- De Voorhaven aan de Waddenzeezijde.

- De buitenhaven van de schutsluis.

- De schutsluis zelf.

- De bestaande vispassage tussen de Voorhaven en Zuiderhaven.

- De potentiële waarschuwingszone aan de IJsselmeerzijde van de spuisluizen.

- Het gebied voor de spuisluizen aan de Waddenzeezijde.

- De spuisluizen zelf.

- Een groter gebied rond het sluizencomplex, indien er gebruik gemaakt wordt van telemetrisch onderzoek.

Betrokken partijen

Deze paragraaf bevat een overzicht van alle betrokken partijen, die belang hebben bij dit IVP.

Opdrachtgever

| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat |
| --- | --- |
| Naam | Marinus Bokhorst |
| Bezoekadres | Zuidersingel 3 |
| Postcode en Plaats | 8911 AV Leeuwarden |
| Telefoonnummer | +31 6 10737015 |
| Emailadres | marinus.bokhorst@rws.nl |

- Strategisch peilbeheerder

| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat |
| --- | --- |
| Naam | Erik Pompert |
| Bezoekadres | Zuiderwagenplein 2 |
| Postcode en Plaats | 8224 AD Lelystad |
| Telefoonnummer | 06 13477859 |
| Emailadres | erik.pompert@rws.nl |

Opdrachtnemer(s) 
Vermeld hier de gegevens van de (hoofd)contractant

| Organisatie | Nog niet bekend |
| --- | --- |
| Naam | Naam |
| Bezoekadres | Adres |
| Postcode en Plaats | Postcode, Plaats |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer |
| Emailadres | Emailadres |

Overige partijen

- Projectteam afsluitdijk: RWS en aannemerscombinatie Levvel

- Wageningen Marine Research (WMR)

- Staatsbosbeheer

- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Geef hier een overzicht van de overige actief bij het project betrokken/aanwezige ondernemingen, inclusief ingenieursbureau,  onderaannemers en zelfstandigen, andere RWS-projecten, RWS-beheerders. Geen stakeholders.

Coördinator Ontwerpfase, V&G-coördinator en Coördinator Uitvoeringsfase

Coördinator Ontwerpfase, namens de opdrachtgever

De Coördinator Ontwerpfase en de V&G-coördinator zijn twee verschillende functionarissen. De rol van de Coördinator Ontwerpfase, zoals expliciet benoemd wordt in het Arbo besluit, wordt door de Technisch Manager ingevuld. De V&G-coördinator, die vanuit de Afdeling Veiligheid in Projecten wordt gefaciliteerd, ondersteunt de coördinator ontwerpfase tijdens het project.

| Coördinator Ontwerpfase |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatDirectoraat Generaal Rijkswaterstaat |
| Naam | Marinus Boekhorst |
| Bezoekadres | Zuidersingel 3 |
| Postcode en Plaats | 8911 AV Leeuwarden |
| Telefoonnummer | +31 6 10737015 |
| Emailadres | marinus.bokhorst@rws.nl |

V&G-Coördinator opdrachtgever

Zie ook opmerking bij 2.3.1

| V&G-Coördinator opdrachtgever |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatDirectoraat Generaal Rijkswaterstaat |
| Naam | Michèl van de Bunt |
| Bezoekadres | Griffioenlaan 2 |
| Postcode en Plaats | 3526 LA Utrecht |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer |
| Emailadres | michel.vande.bunt@rws.nl |

Coördinator Uitvoeringsfase, namens de Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om de Coördinator Uitvoeringfase aan te stellen. Als Rijkswaterstaat moeten wij er op toezien dat diegene is aangesteld alvorens de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan. De naam van de Coördinator Uitvoeringsfase zal dus op moment van gunning nog niet bekend zijn maar dient wel voor start van de werkzaamheden te zijn ingevuld.

De coördinatie plicht geldt voor het hele (bouw)werk: in het geval er meerdere projecten/partijen werkzaam zijn op hetzelfde (bouw)werk/areaal dient dit IVP inzage te geven hoe aan de coördinatie tussen deze projecten, en de aanverwante werkzaamheden, invulling wordt gegeven.

| Coördinator Uitvoeringsfase |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Nog niet bekend |
| Naam | Naam |
| Bezoekadres | Adres |
| Postcode en Plaats | Postcode, Plaats |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer |
| Emailadres | Emailadres |

Verdeling van overige taken en verantwoordelijkheden

Peilbeheer

De tactisch peilbeheerder (RWS-MN district Noord) en de operationeel peilbeheerder (RWS-VWM-CMIJ) voeren het peilbeheer uit. Het tactisch beheer heeft als doel het in het peilbesluit vastgelegde peilbeheer te realiseren. Het operationeel peilbeheer wordt uitgevoerd door RWS VWM-bediening. De Centrale Meldpost IJsselmeergebied (CMIJ) stuurt dit centraal aan voor het IJsselmeergebied. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het peilbeheer in het IJsselmeergebied en het aansturen van de sluismeesters van de sluizen met spui-opdrachten.

Levvel (aannemerscombinatie Afsluitdijk)

Levvel is verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden aan de Afsluitdijk, waaronder de aanleg van nieuwe spuisluizen en pompen bij Den Oever, en het uitvoeren van levensverlengend onderhoud aan de bestaande spuimiddelen. Deze werkzaamheden vinden deels gelijktijdig en binnen hetzelfde geografische gebied plaats als het visonderzoek. De werkzaamheden moeten vooraf bij Levvel gemeld worden en bij de aannemer die het LVO uitvoert. Levvel en de LVO aannemer kunnen op deze manier  invulling geven aan hun coördinatieverplichting. De aannemer van het LVO contract is nog niet bekend.

Wageningen Marine Research

WMR voert geen fysieke werkzaamheden uit. WMR is als inhoudelijk adviseur betrokken bij het project en maakt deel uit van de begeleidingsgroep. De organisatie levert expertise op het gebied van visecologie, meetmethoden en dataverwerking.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is betrokken bij het project als partner in de Programmatische Aanpak Grote Wateren. De organisatie levert advies in het project.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is betrokken als partner in de Programmatische Aanpak Grote Wateren en levert ecologisch advies project.

Planning van de werkzaamheden

| Beoogde datum aanvang werkzaamheden op bouwlocatie/in areaal | 1-9-2026 |
| --- | --- |
| Beoogde datum einde werkzaamheden | 1-9-2027 |
| Beoogde uitvoeringsduur | 12 maanden |

Maatregelen

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven waarmee de geïdentificeerde risico’s (bijlage B) worden gemitigeerd (gereduceerd). Hoewel het hele IVP een dynamisch document is, en geactualiseerd wordt zodra de werkzaamheden daartoe aanleiding geven, geldt dit zeker voor dit hoofdstuk.

Het werken op en nabij het sluis- en spuicomplex is risicovol. De opdrachtnemer dient voor de uitvoering van de werkzaamheden een uitvoeringsprotocol op te stellen. Het uitvoeringsprotocol dient ook in te gaan op het veilig uitvoeren van de werkzaamheden en de veiligheidsbeheersmaatregelen die getroffen moeten worden.

Werken op en nabij water

Bij het werken op en nabij het complex is er een verhoogd risico op verdrinking door het te water raken. Personen kunnen te water raken door een val van het complex of als gevolg van instabiliteit van vaartuigen. Weersomstandigheden en stromingscondities kunnen de kans vergroten.

Het te water raken nabij het spuivoorzieningen of inlaten is zeer risicovol. In de winterperiode is onderkoeling een aanvullend risico.

Als er werkzaamheden op het water uitgevoerd moeten worden, moet dit afgestemd worden met de sluisbeheerder en de strategisch peilbeheerder. In het uitvoeringsprotocol moet beschreven staan op welke wijze de afstemming plaats vindt en op welke wijze toestemming verkregen wordt.

Werken nabij de vispassage

Werkzaamheden bij de vispassage vinden nabij en in het water plaats. De locaties zijn lastig te bereiken. Er kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn om de locatie veilig te bereiken.

Realiseren van waarnemingen onder water.

Voor het onderzoek kan het noodzakelijk zijn om waarnemingen onder water uit te voeren. Deze waarnemingen kunnen geregistreerd worden door camera’s die onder het wateroppervlakte geplaatst moeten worden. Het plaatsen van de camera kan risicovol zijn. Als de camera’s door duikwerkzaamheden geplaatst moeten worden, dient eerst andere alternatieven beschouwd te worden. De afweging om een duiker in te zetten voor werkzaamheden staat beschreven in het RWS Kader – veilige werken onder water.

Onbekende aanwezigheid op of rondom het complex

Werkzaamheden op of in de nabijheid van het sluis- en stuwcomplex kunnen zeer risicovol zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan of nabij het complex als er gespuid wordt.

De opdrachtnemer is verplicht om zijn aanwezigheid kenbaar te maken. De opdrachtnemer werkt in het IVP en het uitvoeringsprotocol een werkwijze uit aan welke personen de aanwezigheid kenbaar gemaakt wordt, de wijze waarop de aanwezigheid kenbaar gemaakt wordt en de wijze waarop er vooraf afstemming plaatsvindt.

Werken in afgelegen gebied/ alleen werken

De opdrachtnemer dient maatregelen te nemen zodat een noodsituatie zich niet kan verergeren en dat hulpdiensten tijdig op locatie kunnen zijn. Alleen werken is niet toegestaan.

Samenloop met werkzaamheden aan de Afsluitdijk

Tijdens de uitvoeringsperiode is er kans dat werkzaamheden gelijktijdig met andere opdrachtnemers uitgevoerd moeten worden binnen hetzelfde gebied.

Er is een risico op conflicten met werkzaamheden van andere aannemers, bij het afhandelen van scheepvaart en toegang tot werkzones. Ook is er kans op incidenten door aanwezigheid van zwaar materieel en bouwverkeer.

Aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO)

Binnen het projectgebied is een historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO). Dit onderzoek is uitgevoerd door T&A Survey onder projectnummer 1012GPR3331, d.d. 11 oktober 2018. Uit dit onderzoek blijkt dat een zeer klein gedeelte nabij het sluizencomplex als verdacht is aangemerkt. De geplande werkzaamheden voor dit project vinden echter plaats in een gebied dat op basis van het vooronderzoek als niet verdacht is aangemerkt. De werkzaamheden kunnen daarom worden uitgevoerd zonder aanvullende maatregelen.

Er kan niet worden uitgesloten dat in onverdacht gebied alsnog OO kunnen worden aangetroffen. Daarom is het protocol Onverwacht aantreffen van (vermoedelijk) OO van toepassing. Dit protocol dient gevolgd te worden bij een toevalsvondst.

De opdrachtnemer dient in zijn werkvoorbereiding en IVP expliciet rekening te houden met deze mogelijkheid en een instructie op te nemen in het IVP.

Verstoring van reguliere waterbeheer en scheepvaart

De werkzaamheden mogen het spuibeheer en scheepvaartverkeer niet hinderen.

Ongewenste interactie met operationele processen dient voorkomen te worden.

Voor het gebied rondom het spuicomplex is een veiligheidszone ingesteld. Dit gebied mag niet betreden worden. Indien betreding noodzakelijk is, is expliciete toestemming noodzakelijk. In het uitvoeringprotocol dient beschreven te staan op welke wijze deze toestemming verkregen wordt en op welke wijze wordt geborgd dat er aan de voorwaarde van deze toestemming wordt voldaan.

Figuur 1: veiligheidszone rondom het spuicomplex

Contact met waterorganisme

Als gevolg van blootstelling aan watergebonden pathogenen of vervuilde sedimenten kan er gezondheidsschade ontstaan. Dode dieren mogen niet aangeraakt worden en de basis hygiëne dienen in acht te worden genomen.

Interactie met scheepvaart

Binnen het projectgebied is er scheepvaart aanwezig. In het uitvoeringsprotocol dient opgenomen te worden op welke wijze de afspraken met de vaarwegbeheerder tot stand komen.

- Hoe om te gaan met de gevaren die voortkomen uit de wisselwerking tussen de bouwwerkzaamheden en de doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

- Contractuele eisen (e.g. VCA**, melden van incidenten).

Check of alle relevante veiligheidsdomeinen zijn meegenomen.

De inhoud van dit hoofdstuk zal deels door Rijkswaterstaat en deels door de Opdrachtnemer worden bepaald.

Leg, indien van toepassing, een relatie met een specifieke contracttekst.

Afspraken

De opdrachtnemer dient voor een veilig uitvoering van de werkzaamheden een uitvoeringsprotocol op te stellen. Het doel van dit protocol is om te komen tot veilige werkafspraken met o.a. de sluismeester, de peilbeheerder en de beheerder. Het uitvoeringsprotocol moet geaccepteerd worden door de opdrachtgever.

Voor het verkrijgen van toegang tot het schut- en spuisluizencomplex en tot het niet-bevaarbare gebied rond het sluizencomplex is toestemming nodig.  In het uitvoeringsprotocol dient beschreven te staan op welke wijze de toestemming wordt verkregen en op welke wijze wordt geborgd dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

Beschrijf de wederzijdse afspraken die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen zoals genoemd in hoofdstuk 3. Denk bijvoorbeeld aan:

- Afspraken over wie, wanneer en waarvoor verantwoordelijk is;

- De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats;

- Periodiek afstemmingsoverleg;

- Afspraken met betrekking tot het periodiek actualiseren van de Ontwerp RI&E en IVP in samenspraak met alle betrokken partijen;

- Escalatieafspraken;

- Uit te wisselen informatie;

- Afspraken over toe te passen gedragsregels;

- Afspraken over te hanteren algemene veiligheidsregels;

- Organisatie rond incidentregistratie en –afhandeling:

  - Sluit aan bij de standaard (MIR) procedure voor incidentregistratie en –afhandeling”;

  - Meldingen van ongevallen aan De Nederlandse Arbeidsinspectie via het online formulier (https://portaal.nlarbeidsinspectie.nl/ongeval) of telefoonnummer 0800-5151.

De inhoud van dit hoofdstuk zal deels door Rijkswaterstaat worden bepaald en deels door de Opdrachtnemer.

Wijze van toezicht

In dit hoofdstuk is uitgewerkt hoe inhoud wordt gegeven aan het vergewissen en het houden van toezicht op de maatregelen zoals bedoeld in hoofdstuk 3.

Vergewissen door de opdrachtgever

De opdrachtgever is volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.26 verplicht zich te vergewissen of de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. De opdrachtnemer kan hierdoor de werkzaamheden pas starten nadat de opdrachtgever het IVP voor de realisatiefase en/of de werkplannen heeft geaccepteerd. Accepteren betekent dat de opdrachtgever geen bezwaar ziet om de werkzaamheden te starten. De opdrachtgever toetst de documenten op basis van het “Beoordelingskader (checklist)” en de handreiking vergewissen.

Toezicht door opdrachtgever

De opdrachtgever houdt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toezicht door:

Toezicht op risicovolle activiteiten.

Voor specifieke risicovolle activiteiten kan de opdrachtgever toezicht houden of onafhankelijk toezicht vereisen.

Veiligheids- en waarneemrondes

Periodiek organiseert de opdrachtgever een veiligheidsronde. Doel van de veiligheidsronde is om vast te stellen dat wordt voldaan aan de veiligheidseisen.

Indien de risico’s of veiligheidsprestaties er aanleiding toe geven, kan de frequentie van de veiligheids- en waarneemrondes worden verhoogd. De opdrachtgever kan ook onaangekondigd locatiebezoeken of waarneemrondes uitvoeren.

Safety Walk

Twee keer per jaar organiseert de opdrachtgever een Safety Walk. De Safety Walk is een gezamenlijke ronde van opdrachtgever en opdrachtnemer, met als doel het belang van veilig werken aan te geven.

Voortgangsrapportage

De Opdrachtnemer rapporteert de veiligheidsprestaties tijdens de voorgangsrapportage. De opdrachtgever verifieert of de gerapporteerde prestaties en geplande acties behaald zijn.

Toezicht door opdrachtnemer

De opdrachtnemer dient zelf toezicht te houden op de veilige uitvoering van de werkzaamheden. De type werkzaamheden en de locatie kan aanleiding zijn om extra, permanent of specifiek toezicht te organiseren. De opdrachtnemer dient de opdrachtgever te informeren over de resultaten van het toezicht. Beschrijf op welke wijze toezicht zal worden gehouden, zowel door de opdrachtgever als door de opdrachtnemer alsmede in samenhang. Denk daarbij o.a. aan:

- Contractbeheersplan en SCB;

- Veiligheidsrondes (hoe vaak, door wie);

- Safety walks (hoe vaak, door wie);

- Werkoverleggen (hoe vaak, onderwerpen, minimaal aanwezigen);

- Afstemming overleggen (hoe vaak, onderwerpen, minimaal aanwezigen;

- Vereiste veiligheidsrapportages (incidentmeldingen, T-rapportages, voortgangsrapportages);

- De inhoud van dit hoofdstuk zal deels door Rijkswaterstaat worden bepaald en deels door de Opdrachtnemer.

Sluit voor het proces van onderbreken van werkzaamheden en stilleggen van werk zoveel mogelijk aan bij RWS brede afspraken hierover.

Verantwoording van BTO-keuzen

De Bouwkundige, Technische en Organisatorische (BTO) Keuzen voor het project, zijn verwoord in bijlage C. De keuze voor de praktijkproeven en monitoring zijn onderstaand kort toegelicht.

De uitvoering van het project is noodzakelijk om de ecologische kwaliteit van het IJsselmeergebied te verbeteren. In de huidige situatie vindt er via het spuicomplex Den Oever uitspoeling van zoetwatervis plaats.

Er zijn momenteel onvoldoende gegevens beschikbaar over het gedrag en uitspoeling van vis in de omgeving van het sluizencomplex Den Oever. Hierdoor dient  visonderzoek plaats te vinden om het vismigratiegedrag en de uitspoeling beter in kaart te brengen. Deze gegevens zijn nodig om de juiste ecologische maatregelen te bepalen. Hierdoor hoeven er geen onnodige werkzaamheden in het projectgebied uitgevoerd te worden.

De praktijkproeven en onderzoekswerkzaamheden moeten in het najaar van  2026 aanvangen. Dit om te kunnen voldoen aan de PAGW doelstellingen. Hierdoor moeten de werkzaamheden in een operationeel gebied plaatsvinden waarbij er sprake is van veiligheidsrisico’s en samenlooprisico’s met andere projecten. Deze risico’s kunnen beheerst worden.

Het spuicomplex en de schutsluis vervullen een essentiële operationele rol in het peilbeheer van het IJsselmeer en de doorstroming van beroeps- en recreatievaart tussen het binnenwater en de Waddenzee. De werkzaamheden mogen daarom het reguliere waterbeheer en de scheepvaart niet verstoren.

Tijdens de voorbereiding van projecten maakt Rijkswaterstaat allerlei keuzes die mogelijk invloed kunnen hebben op de veiligheid tijdens de uitvoeringsfase. Als zodanig heeft Rijkswaterstaat direct invloed op de randvoorwaarden voor veilig werken. Denk aan de beschikbare ruimte om te werken, tijdsdruk, hoeveelheid aannemers die tegelijkertijd aan het werk is op één locatie. De Arbowet noemt dit bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (BTO-keuzes). Bovendien verlangt de Arbowet dat wij als opdrachtgever kunnen verantwoorden waarom we bepaalde keuzes maken, zeker als veiliger alternatieven voorhanden zijn. Een weg dichtgooien is bijvoorbeeld veiliger dan gedeeltelijk open houden.

Als opdrachtgever maken wij met enige regelmaat BTO-keuzes, vaak impliciet of onbewust. Om BTO-keuzes goed op ons netvlies te krijgen, zetten wij een aantal voorbeelden op een rijtje:

- Het uitvoeren van werkzaamheden nabij of op de (vaar)weg bij doorgaande exploitatie

Het stellen van eisen aan de hoge beschikbaarheid van de (vaar)weg voor doorgaande exploitatie in het kader van Minder Hinder verhoogt de kans op aanvaringen en –rijdingen.

- Het uitvoeren van werkzaamheden in een gebied waar gevaarlijke stoffen en materialen aanwezig zijn (bij de realisatie van nieuwe infrastructuur)

De keuze voor een tracé van een nieuwe (vaar)weg waar sprake is van een verontreinigde bodem of niet-gesprongen explosieven introduceert de kans op blootstelling hieraan ten tijde van de realisatie.

- Het stellen van een maximum uitvoeringsduur voor de werkzaamheden

Het opleggen van harde deadlines en boetes bij uitloop van de uitvoeringsduur kan leiden tot grote werkdruk bij werknemers en lange werkdagen, waardoor de kans op ongevallen op de bouwlocatie toeneemt. Dit speelt zeker bij spoedklussen. Het alternatief is om meer tijd beschikbaar te stellen.

- Het combineren van werkzaamheden in een bepaalde tijdsperiode

Het combineren van bijvoorbeeld asfaltwerkzaamheden en maaien in één tijdsperiode lijkt vanuit Minder Hinder bezien positief. Het verhoogt echter ook de kans op aanrijdingen  binnen een krappe werkruimte. Of denk aan een object waar tientallen aannemers tegelijkertijd werkzaam zijn (soms zelfs vanuit verschillende projecten). Hoe drukker de werkplek, des te groter de kans op ongevallen. Het alternatief kan zijn om werkzaamheden na elkaar te laten plaatsvinden.

- Het voorschrijven van technieken, materialen of werkwijzen voor de werkzaamheden

Het stellen van eisen aan de uitvoeringswijze van een project kan de kans verhogen op ongevallen. Elke werkwijze kent risico’s. Door een bepaalde werkwijze voor te schrijven ontnemen we de opdrachtnemer de keus voor een misschien wel een veiliger werkwijze of voor materialen die minder schadelijk zijn voor de gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een eis om in de nacht te werken, terwijl nachtwerk onveiliger is dan dagwerk.

Vanaf de verkenning of de scopebepaling wordt een project gesteld voor dilemma’s waarbij een BTO-keuze voorligt, bijvoorbeeld werken bij doorgaande exploitatie. In elk project kan de afweging van een dilemma anders uitvallen door de omstandigheden. De consequenties op gebied van veiligheidsrisico’s, kosten, hinder et cetera zijn namelijk steeds anders van omvang en context. Er is dus géén recept voor één bepaalde keuze in een dilemma.

De Arbowet schrijft voor dat een opdrachtgever de BTO-keuzes expliciet moet vastleggen en onderbouwen door middel van onderzoeken en rapporten. Echter, de besluitvorming over BTO-keuzes ligt doorgaans op veel verschillende tafels: RWS-Regio, CIV, VWM, PPO of GPO. Het is aan een projectteam om deze keuzes vast te leggen en te onderbouwen in een IVP. De BTO-keuzes bepalen namelijk belangrijke randvoorwaarden en leiden tot specifieke samenlooprisico’s en objectgebonden risico’s welke in een Ontwerp RIE moeten worden geïnventariseerd en beheerst. Het is dus goed mogelijk dat een projectteam op basis hiervan nog eens scherp moet kijken naar bepaalde BTO-keuzes of andere uitgangspunten. Wellicht moet toch meer tijd worden uitgetrokken voor het project of moeten werkzaamheden worden verplaatst van de nacht naar de dag. Vervolgens gaat het projectteam hierover weer het gesprek aan met bijvoorbeeld een RWS-regio.

De eventuele onderzoeken en rapporten die de onderbouwing vormen van de BTO-keuzes dienen als bijlagen of middels referenties te worden toegevoegd aan een IVP. Let wel: referenties moeten ook na oplevering van het project vindbaar en raadpleegbaar blijven!

Opleiding en instructie

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn geen specifieke kwalificatie-eisen van toepassing. De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de medewerkers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico.

Voor medewerkers van Rijkswaterstaat geldt:

- Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat hebben de e-learning Integrale Veiligheid gevolgd op het Leerportaal van I&W.

- Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die regelmatig op de bouwplaats komen zijn VCA-VOL gecertificeerd.

- Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die op een bouwplaats komen van een aannemer, die aangesloten is bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw, beschikken over een geldige GPI.

- Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat hanteren de Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat.

- Definities

| Algemene definities |  |
| --- | --- |
| Veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico’s die kunnen leiden tot letsel of economische of milieuschade. |
| Integrale veiligheid | Alle veiligheidsdomeinen van een systeem in samenhang beschouwd, gedurende de volledige lifecycle van een object of een netwerkschakel. |
| Risico | Een risico is een onzekere toekomstige gebeurtenis met negatieve consequenties, op het gebied van persoonlijk leed, economische en milieuschade en imagoschade. Onder veiligheidsrisico's worden met name de eerste twee verstaan. Een risico wordt veelal beschreven als product van kans van optreden en gevolg. |
| Beheersen van Risico's | Indien het risico niet kan worden weggenomen dient het op een voor RWS acceptabel niveau te worden gebracht. Acceptabel is een op basis van de risicomatrix afgewogen risico. Het restrisico moet expliciet afgewogen cf kader VM |

| Definities veiligheidsdomeinen |  |
| --- | --- |
| NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.) |  |
| Arbeidsveiligheid | Het wegnemen van en/of het preventief beheersen van risico's bij de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers van Rijkswaterstaat en door diegenen die voor RWS werken. |
| Verkeersveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de weg. |
| Nautische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen risico's voor verkeersdeelnemers op de vaarweg en op zee. |
| Waterveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van overstromen, wateroverlast en waterschaarste. |
| Externe veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen langs transportroutes (weg, water, spoor, buisleiding) of stationaire installatie. |
| Machineveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van machines. |
| Elektrische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van elektrische installaties. |
| Tunnelveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers in tunnels. |
| Constructieve veiligheid | Het wegnemen van en (proactief) beschermen tegen risico's van bezwijken van een constructie. |
| Sociale veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor medewerkers van RWS en gebruikers van onze voorzieningen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. |
| Brandveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van brand. |
| Integrale beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |

| Definities binnen Integrale beveiliging |  |
| --- | --- |
| Fysieke beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van fysiek menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |
| Informatiebeveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag in de vorm van indringing in de informatiesystemen (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |
| Bescherming persoonsgegevens | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van onrechtmatig en/of onrechtvaardig gebruik van persoonsgegevens. |

- Ontwerp RI&E

Deze bijlage bevat de concrete risico’s verbonden aan werkzaamheden binnen de projectscope, te weten objectspecifieke risico’s en samenlooprisico’s. Deze vormen de basis voor de maatregelen, afspraken en wijze van toezicht zoals beschreven in dit IVP.

Voeg hier de actuele Ontwerp RI&E toe. Een actuele Ontwerp RI&E is de basis, onmisbaar en essentieel voor de taken van de V&G-coördinator(en). Veel beheersmaatregelen zullen door de Opdrachtnemer zelf worden ingevuld. Let wel dat Rijkswaterstaat de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om erop toe te zien dat bij start uitvoering (vergewissen) alle risico’s voldoende worden beheerst door maatregelen.

Beschrijf hoe binnen het project de Ontwerp RI&E wordt opgesteld en wordt geactualiseerd. Zie hiervoor de Instructie Ontwerp RI&E (document 5821  in WW/RWS).

De Ontwerp RI&E dient minimaal de volgende risico’s te bevatten:

- De objectrisico’s: risico’s die verbonden aan het werken aan of aanwezig zijn op of nabij de objecten die onder de projectscope vallen. De gangbare objectrisico’s staan beschreven in de Object RI&E van het betreffende object. Deze moeten voor de Ontwerp RI&E project specifiek worden gemaakt, op basis van de onder het project uit te voeren activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan:

  - Aangeven op welke locaties valgevaar is;

  - Aangeven op welke locaties blootstelling aan gevaarlijke stoffen (uitlaatgassen, chemicaliën, asbest, Chroom VI, vervuilde grond) kan plaatsvinden;

  - Aanwezigheid van niet gesprongen explosieven;

  - Locaties met  extra risico voor bedelving, vastraken of vallen;

  - Tekortkomingen of afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, noodhulpmiddelen etc.;

  - werken in beperkte ruimte;

  - Werken onder overdruk;

  - Veiligheid van derden op of naast de bouwplaats, bijvoorbeeld passanten.

- De samenlooprisico’s: specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. Denk aan meerdere partijen tegelijk actief naast of boven elkaar, de inrichting van het bouwterrein, doorgaande exploitatie van (vaar)wegen, raakvlakken met andere projecten.

Let wel: risico’s die in de ontwerpfase kunnen worden voorzien dienen ook in de ontwerpfase te worden opgenomen in de Ontwerp RI&E en te worden gemitigeerd.

De RWS Risicodatabase Veiligheid in projecten bevat een aanzet van veel voorkomende risico’s. Deze risico’s moeten vòòr opname in de Ontwerp RI&E nog project specifiek worden gemaakt.