(Concept) ONDERHOUDSOVEREENKOMST incl. SLA

Inspectie en Onderhoud op en van daken, valbeveiligingen, sedumdaken en zonnepanelen Amsterdam UMC (beide locaties).

# Ondergetekenden,

- Stichting Amsterdam UMC, gevestigd te De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam, KvK-nummer 64156338, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mevr. Drs. Y.J.M.  Koppelman, hierna te noemen: “de opdrachtgever”,

en

- Aannemer/dakdekker, kantoorhoudende te ……, ……… te ………..,  KvK-nummer …………….., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………,   hierna te noemen: “De Leverancier”,

hierna gezamenlijk te noemen: “partijen”,

# overwegende dat:

de opdrachtgever het voornemen heeft tot het uitvoeren van het onderhouden van :

- Inspectie en preventief onderhoud/schoonmaak van alle dakdelen van het Amsterdam UMC (beide locaties ; AMC en VUmc).

- Het uitvoeren van Inspecties valbeveiligingen (AMC en VUmc).

- Het oplossen van storingen en lekkages aan daken en Sedumdaken/daktuinen,

- Het uitvoeren van onderhoud aan alle sedumdaken/daktuinen op beide locaties en het verhelpen van lekkages op dakdelen waar sedumdaken/daktuinen aanwezig zijn.

- Het schoonmaken van zonnepanelen locatie AMC.

- Het uitvoeren van regiewerkzaamheden tot 25.000,- per project (excl. btw).

- Het uitvoeren van een RI&E. (1 x per 3 jaar, separate offerte, order en factuur)

- Het uitvoeren van een 0-meting door insnijding.

- Het uitvoeren van een 0-meting voor de valbeveiliging locatie VUmc (alleen het 1e jaar).

- Het jaarlijks opstellen van een MJOP voor beide locaties (daken en valbeveiliging).

- Het verstrekken van data mbt uitgevoerd werk, status dakdelen, planning enz, dmv een dynamisch monitor platform.

- hierna te noemen: “het werk”;

de Leverancier verklaart bereid en in staat te zijn de opdracht tot het uitvoeren van het werk te aanvaarden en naar behoren uit te voeren;

# zijn overeengekomen als volgt:

# Opdracht

  - De opdrachtgever draagt hierbij aan de Leverancier op, gelijk de Leverancier aanvaardt van de opdrachtgever de opdracht tot het uitvoeren van het werk, alsmede het uitvoeren van de coördinatie van het onderhoud van Sedum-daken.

  - De Leverancier is verplicht het werk uit te voeren overeenkomstig de in artikel 2 genoemde contractstukken, binnen de in artikel 3 genoemde termijn, tegen betaling van de in artikel 4 genoemde aannemingssom.

  - Op deze overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden 2024 van de NFU van toepassing (gepubliceerd op TenderNed)

  - Algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Leverancier, onder welke benaming ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

# Contractstukken

  - De Leverancier voert het werk uit overeenkomstig de hiernavolgende contractstukken, welke een onlosmakelijk deel van deze overeenkomst uitmaken.

- Leidraad/Offerteaanvraag met alle documenten zoals gepubliceerd op TenderNed (kenmerk TN; 556988) d.d. 25 november 2025 en 17-2 2026 in de NvI (1).

- Inschrijving en Offerte Leverancier met referentie ……….. (bijlage 1.)

# Uitvoeringsduur

  - Het onderhoud volgens dit contract vangt aan op 1-7 2026 en eindigt op 1-7 2031.

  - Na 5 jaar is een optionele verlenging mogelijk van maximaal 2 jaar.

  - Aanpassingen van het contract gaan in telkens 1-1 van het nieuwe jaar (startend vanaf 1-1 2028).

# Tarieven 2026

  - De prijzen per onderdeel zijn:

De tarieven liggen vast tm 31-12 2027.

4.2	De basis uurtarieven voor op regiebasis-uitgevoerde-werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden niet zijn inbegrepen in de voorgaande vaste prijzen, bedragen:

Medewerker 			Tarief (Euro/uur)

1 (nader te omschrijven)

2 (nader te omschrijven)

3 (nader te omschrijven)

Voorrijkosten

4.3	Prijspeil vanaf 1-1 2028:

Indexering zal jaarlijks geschieden op basis van NZa personele kosten van de vastgestelde index van het afgelopen jaar.

# Vertegenwoordiging

  - De opdrachtgever wijst met betrekking tot de opdracht Peter van de Heuvel (locatie AMC) en Shahir Malikzai (locatie VUmc)  aan om de opdrachtgever richting de aannemer te vertegenwoordigen.

  - De aannemer wijst met betrekking tot de opdracht …………… aan om de aannemer richting de opdrachtgever te vertegenwoordigen.

Aldus overeengekomen en ondertekend,

Namens de opdrachtgever:					Namens de Leverancier:

Stichting Amsterdam UMC					………………………………..

Mevr. Drs. Y.J.M.  Koppelman

Lid Raad van Bestuur Amsterdam UMC

# Bijlagen:

- SLA incl. KPI’s

- Inschrijving/Offerte Leverancier met referentie ….. d.d. …….

Bijlagen:

  - SLA incl. KPI’s (wordt later ingevoegd)

  - Offerte (wordt later ingevoegd)