Kwalitatief- en  Exploitatiegericht Onderhoud,

bevattend preventief en correctief onderhoud

LIFTINSTALLATIES

ten behoeve van:

Tilburg University te Tilburg

datum: 01-01-2026

ALGEMENE GEGEVENS

KEO-ONDERHOUDSVOORWAARDEN

voor het Kwalitatief- en Exploitatiegericht Onderhoud, bestaande uit preventief en correctief onderhoud aan:

31 liftinstallaties bevindend in diverse gebouwen op de campus van de Tilburg University

Datum    : 1 januari 2026

Opdrachtgever:

Tilburg University, Facility Services, Real Estate Management

adres :	2

postbus :	90153

postcode/plaats :	5000 LE Tilburg

Adviseur/auteur:

Adviseur liftinstallaties en gevelinstallaties, externe adviseur:

naam : 		CTConsultancy BV

INHOUD	BLZ.

INHOUD 	………………………………………………………………………………………………………………	2

AANDUIDINGEN EN BEGRIPPEN 	……………………………………………………………………	3

DEFINITIES 	………………………………………………………………………………………………………..	3

1.	BEPALINGEN en VOORWAARDEN .…..…………………………………………………………….	6

Artikel 01. Algemeen .………………………………………………………………………………………………………	…	6

Artikel 02. Algemene gegevens …………………….…………………………………………………………………..	8

Artikel 03. Aanbestedingsvoorwaarden (EU/NL) / offerte ………………………………………………..	9

Artikel 04. Voor het werk geldende administratieve voorwaarden ……………………………	…….	10

2.	TECHNISCHE BEPALINGEN …………………………………………………………………………….		29

Artikel 01. Uitgangspunten klantgericht kwalitatief- en exploitatiegericht onderhoud….	..	29

Artikel 02. Kostenoverzicht, contract en verrekenprijzen ……………………………….……………….		41

BIJLAGENBOEK	     	42

Bijlage A: (object- en inventarisatiegegevens) …………………………………………...	43

Bijlage B: (eisen onderhoudskwaliteit/sancties) …………………………………………	44

Bijlage C: (technische definities)	……………………………………………………………….	49

Bijlage D: (kwaliteitsindicatoren/KPI’s) 	……………………………………………………..	52

Bijlage E: (staat van verrekenprijzen en tarieven) ………………………………………..	56

Bijlage F: (normen en voorschriften)	………………………………………………………….	57

Bijlage G: (niet verrekenbare materialen en werkzaamheden)	……………………..	59

Bijlage H: (model meerjarenplanning en –begroting)	…………………………………..	61

Bijlage J: (garantieverklaring model) ………………………………………………………….	63

Bijlage K: (voorbeeldrapportage prestatieoverzicht – in log-/liftboek) …………		65

Bijlage L: (standaardformulier log-/liftboek – registratie bezoeken) …………….		67

Bijlage M: (beoordelingsformulier KPI’s) ………………..………………………………….	69

AANDUIDINGEN EN BEGRIPPEN

De opdrachtgever	:	de natuurlijke of rechtspersoon die de werkzaamheden opdraagt.

Opdrachtgever kan zich laten vertegenwoordigen een door Opdrachtgever ingeschakelde derde.

De opdrachtnemer	:	de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen.

(hierna te noemen aannemer van de onderhoudswerken)

De derde	:	de natuurlijke of rechtspersoon aan wie opdrachtgever de begeleiding en controle van de werkzaamheden heeft opgedragen.

De overeenkomst	:	de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst op basis van het onderliggende KEO-Voorwaarden voor het verrichten van de  onderhoud en beschrijving installaties en van toepassing zijnde bepalingen, voorwaarden, wettelijke normen en richtlijnen, ondertekend door de opdrachtgever en opdrachtnemer .

DEFINITIES

In het KEO-onderhoudsvoorwaarden en overeenkomst en bijlagen over onderhoud van liftinstallaties hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

| Afhandelingstijd: Bedienen: | De responstijd plus de reparatietijd/hersteltijd. Het verrichten van werkzaamheden die nodig zijn om de installatie in werking te zetten en/of te houden. |
| --- | --- |
| Bekend personeel: | Medewerkers van een vast team onderhoudsmonteurs, die het onderhoud en storingen uitvoeren. |
| Beoordelingsfactor: Beschikbaarheid: Bouwkundig punt: | Oordeelcijfer met betrekking tot goedkeuring of afwijking van de nieuwe situatie van de installatie. De tijd in uren dat de installatie ten gevolge van technisch falen beschikbaar was in verhouding tot de totale tijd in klokuren van 1 jaar, uitgedrukt in een percentage. Onjuist gebruik, oorzaken van buitenaf en overmacht worden niet aangemerkt als technisch falen. Een opmerking van een geautoriseerde keuringsinstelling over een gebrek aan een liftinstallatie van bouwkundige aard. |
| Buitenfirma: | Een bedrijf dat niet door de Opdrachtnemer wordt gecontracteerd maar wel betrokken is bij het uitvoeren van onderhoud aan de gebouwen en technische installatie van De Opdrachtgever, bv. een bouwkundige aannemer. |
| Calamiteit: Categorie | Een gebeurtenis die substantiële verstoring van de voor De Opdrachtgever kritische werkprocessen tot gevolg heeft of een situatie waarin sprake is van een acute gevaarlijke situatie voor medewerkers van de Opdrachtgever gebouwen. A en B categorie (dynamisch). Liften met een hoge gebruiksintensiteit en/of – prioriteit. Standaard zijn de liften bij TiU ingedeeld in de B-categorie. Echter, als er een lift in een gebouw in storing staat en hierdoor een lage capaciteit ontstaat, dan wordt de lift / worden de liften die niet in storing staan A-categorie. |
| Contactpersoon: | De door een partij formeel aangewezen persoon die, al dan niet met betrekking tot een bepaald aspect, als eerste aanspreekpunt fungeert voor de andere partij. |
| Correctief onderhoud: | Onderhoudsactiviteiten welke worden verricht bij het optreden van een storing, lift technisch gebrek, reparatie, vandalisme, onjuist gebruik, oorzaak van buitenaf en/of schade. |
| Dag-venster: | Periode op de dag waarin de gebruikelijke de opdrachtgever tijden zijn gelegen. Deze zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur. Aansluitende uren in overleg met de opdrachtgever. |
| Gebrekenstelling: | Een melding van het niet of niet genoeg voldoen aan de gestelde vraag/afspraken. |
| Hersteltijd: Indexering Informatie: Inschrijver/aanbieder: | De tijd tussen de aanvang van de werkzaamheden en het oplossen van de storing en dient max. 4 uur te bedragen en 4 uur aansluitend bij inroepen specialist, assisterende monteur of troubleshooter. Een jaarlijkse procentuele verhoging op geldbedragen bv. voor aanpassing aan de bv. inflatie, marktrendementen etc. Informatie zowel schriftelijk, mondeling als in ieder andere vorm, inclusief doch niet beperkt tot, documentatie, specificaties, rapportages, gegevens, notities, tekeningen, modellen, voorbeelden, software, computergegevens, ontwerpen, alsmede kennis. Een onderneming of persoon die inschrijft met een offerte op een offerte-aanvraag. |
| Kwaliteit- en Prestatie indicatoren (KPI’s): | De meetwaardes die worden gehanteerd om de dienstverlening te beoordelen. |
| Keuringen: Klacht: Locatie: Liftinstallatie: Lifttechnisch keuringspunt: | Een uitgevoerde inspectie en beproeving door een instantie die door de overheid daartoe bevoegd is en, waarbij nagegaan wordt of de lift op veiligheidsaspecten voldoet aan de norm waaronder de lift is gebouwd en/of voldoet aan nieuwe wet- en regelgeving. Uiting van ontevredenheid, negatieve bevinding en tekortkoming over de omstandigheden zoals te veel storingen, te veel buiten gebruik, te lange respons etc. middels een “gele kaart”. De plaats waar de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden. Een vast opgesteld hefwerktuig dat bepaalde stopplaatsen bedient en is voorzien van een kooi, geschikt voor vervoer van personen en/of goederen, opgehangen aan 1 of meerdere kabels of kettingen of gesteund door 1 of meerdere plunjers, dat zich verplaatst langs (nagenoeg) verticale geleiders. Hiertoe worden eveneens gerekend alle installaties die in het maatschappelijke verkeer als lift genoemd worden en dezelfde functionaliteit bezitten. Tot die installatie behoren alle installaties in de schacht en de eventuele machinekamer. Een opmerking van een geautoriseerde keuringsinstelling (Notyfied Body) over een veiligheidsgebrek van een liftinstallatie van lift technische aard. |
| Meerjarenplan (vervangingsplanning): MJOB | Planning voor 10 jaren inzake de vervanging van (onderdelen van) duurzame productiemiddelen, waarvan de planning tot vervanging uitsluitend is gebaseerd op economische veroudering. Het voor de opdrachtgever, conform het beleid van de opdrachtgever, per lift opgestelde meerjarenbegroting (MeerJarenOnderhoudsBegroting) |
| Meerwerk: | Werkzaamheden welke geen onderdeel uitmaken van de initieel overeengekomen werkzaamheden. |
| Minderwerk: Onderaannemer: Onjuist gebruik: | Werkzaamheden welke uit de initieel overeengekomen werkzaamheden worden gehaald en geen onderdeel meer uitmaken van de overeengekomen werkzaamheden. Een natuurlijke- of rechtspersoon aan wie een deel van de werkzaamheden in onder-aanneming is of zal worden gegeven door opdrachtnemer, niet zijnde een toeleverancier. Het gebruiken van de installatie op een wijze waarvoor deze niet is ontworpen. |
| Onderhoud: | Preventief en correctief onderhoud. |
| Onderhoudsplanning: | Een uitgewerkt schema in de tijdmarges van de onderhoudswerkzaamheden. |
| Onderhoudsrichtlijnen: | Het technische programma van eisen betreffende het te verrichten onderhoud aan de installaties die in de opdrachtgever gebouwen voorkomen, per installatie benoemd. |
| Overeenkomst: Oorzaken van buitenaf: | De door opdrachtnemer en opdrachtgever afgesloten overeenkomst, inclusief eventuele bijlagen, getekend. Het uitvallen van de liftinstallatie als gevolg van beschadigingen voorkomend uit een overmachtssituatie, spanningsuitval, brand, explosie, natuurrampen, bouwkundige oorzaken/werkzaamheden, waterschade, oorlogshandelingen, oproer, atoomkernreacties of het vrijkomen van atoomenergie of grondverschuiving. |
| Planmatig onderhoud: Prestatie: Prestatie-eis | ### Geplande onderhoudsactiviteiten welke worden verricht ter instandhouding en/of verbetering van de kenmerken van de installatie, zodat de functie duurzaam wordt verbeterd. ### Al hetgeen de Opdrachtnemer uit hoofde van de onderhouds-overeenkomst moet presteren, opleveren en tot stand brengen. ### De eisen die gesteld worden in de onderhoudsovereenkomst op basis waarvan het functioneren van de liftinstallatie wordt beoordeeld. |
| Preventief onderhoud: | Het uitvoeren van kwalitatief onderhoud ter voorkoming versnelde technische veroudering en levensduur verlenging alsmede het beperken van technische storingen. Het onderhoud wordt uitgevoerd conform de richtlijnen voor het onderhoudsprogramma voor installaties van De Opdrachtgever of bouwkundige elementen. |
| Projecten: Reiniging: | Een activiteit met betrekking tot het verbeteren, slopen, modificeren of plaatsen van een nieuwe installatie. Het uitwendig reinigen van alle installatie onderdelen bv. de aandrijving, motoren, kabel- en kettingschijven en alle elektrische apparaten van liften, de schachtput en de bovenzijde van de cabine alsmede bij liften met glazenschachten ook de binnenzijde van de schacht (glaspanelen), de leiderbeugels, leiders en gehele kooi aan de buitenzijde. |
| Reparatietijd/(hersteltijd): | De tijd die nodig is voor het verhelpen van een storing en het maken/vervangen van de defecte installatie tot deze weer in zijn goede staat is teruggebracht. |
| Responstijd: | De tijd tussen de melding van de storing en de aanvang van de werkzaamheden op locatie. |
| Resultaatbeoordeling: SPL: | Toets op de performance, het nakomen van de financiële voorschriften en het nakomen van overige afspraken met de Opdrachtnemer. Spreek-luistertoestel /unit. |
| Storing: Technisch falen: | Een installatie of bouwkundig element dat defect is of niet functioneert zoals het zou moeten. Het uitvallen van de installatie ten gevolge van een lift technisch gebrek. |
| Uurtarief: | Tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen tarief per type medewerker, per gewerkt uur binnen kantorentijden, niet zijnde een overuur. |
| VCA: Voorrijkosten: | Veiligheid Checklist Aannemer. ### Voorrijkosten (kosten voor het bereiken van de locatie waar de werkzaamheden plaats vinden) tussen 8.00 en 17.00 uur zijn niet van toepassing, ook niet in geval van vandalisme/verkeerd gebruik en reparaties |
| Verbruiksmaterialen: | Klein materiaal zoals poetsmiddelen, smeermiddelen, etc. |
| Vervangend Onderhoud: Web-portal: | Onderhoud ook wel Planmatig onderhoud genoemd, dat wordt uitgevoerd op basis van een plan of planning (MJOP). Onderhoud wordt (zonder dat er sprake is van een plan) vaak uitgevoerd als een onderhoudstoestand wordt vereist. Door planmatig onderhoud uit te voeren is men veelal het ontstaan van een onderhoudsachterstand voor en wordt de installatie conditioneel optimaal gehouden. Registratiesysteem van de opdrachtnemer waarin bekeken kan worden hoe de storingsafhandeling heeft plaats gevonden en wat de oorzaak is geweest. |
| Werkdag: Werkopdracht: Werkvergunning: Werkplek: | De dagen waarop de Opdrachtnemer en diens onderaannemers werkzaamheden ten behoeve van De Opdrachtgever verricht. Een werkdag beslaat het reguliere aantal te werken uren op een dag van 8.00 en 17.00 uur. ### Specifieke schriftelijke/digitale opdracht, voorzien van een ordernummer, voor het verrichten van Diensten op basis van de onderhoudsovereenkomst eventueel met vermelding van bijzonder condities die niet staan in andere documenten. Een document die toestemming verleent aan de opdrachtnemer waar hij aangeeft welke risicovolle werkzaamheden op de locaties van TiU uitvoert en hoe hij deze veilig uitvoert. Alle locaties waar de prestatie wordt uitgevoerd. |

1.		BEPALINGEN en VOORWAARDEN

artikel	01.	ALGEMEEN

lid	01.	INDELING VAN DE VOORWAARDENOMSCHRIJVING

De artikelen omschreven onder hoofdstuk 1, artikel 01, 02, 03, 04, 05, 06 en 07 geven de

Algemene omschrijving  van de werkzaamheden aan. Aanvullend hierop zijn de algemene 		bepalingen van de opdrachtgever of zijn inkoopvoorwaarden. De algemene (inkoop)-voorwaarden voor leveringen, diensten en werken van TiU gaan boven de bepalingen uit dit voorwaardenhoofdstuk.

De artikelen omschreven onder  hoofdstuk 2, artikel 01 geven de uitgangspunten weer 			betreffende het 	onderhoudsbeleid, het onderhoudsbeheer, de onderhoudskwaliteit, de KPI’s van 		de door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden.

In de bijlagen wordt weergegeven de geïnventariseerde soort en type technische 				installatie, de locatie, de kwaliteitsnormen waaraan de betreffende installaties dienen te 			voldoen alsmede de vereiste betrouwbaarheid- en beschikbaarheidsgraad. Het bestek en 			bijlagen worden door de overeenkomst samengevoegd.

De opdrachtnemer is verplicht de specificaties zoals vervat in hoofdstuk 2, nauwgezet te 			controleren op juistheid en volledigheid en van eventuele gebreken of tegenstrijdigheden 			onverwijld schriftelijk kennis te geven aan opdrachtgever

lid	02.	OMSCHRIJVING VAN HET WERK EN OMVANG VAN DE PRESTATIE

Het werk bestaat uit:

Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, aan die technische installaties c.a. welke zijn 			vermeld in de Objectgegevens / Inventarisatie- en inspectierapportages, mede bestaande uit:

- Het uitvoeren van preventief onderhoud;

- Het uitvoeren van correctief onderhoud, het 24/7 op technisch- en economisch		 	verantwoorde wijze oplossen van storingsmeldingen / werkopdrachten aan liftinstallaties;

- Het communiceren bij verwachte langdurige (>8 uur) stilstand van liftinstallaties;

- Het verhelpen van liftopsluitingen;

- Het rapporteren over het onderhoud en storingen middels een webapplicatie en rapportages tijdens het kwartaaloverleg;

- Het verstrekken van een onderhoudsplanning uiterlijk in de maand november voor het 	daarop volgend jaar, waarbij rekening gehouden wordt met de academische jaarkalender van
                   Tilburg University;

- Bij bepaalde werkzaamheden verlangt de TiU een werkvergunning. De AMD bepaald het 	vaststellen.

Opdrachtnemer verklaart specialist te zijn op het gebied van onderhoud van liften (incl. hefplateau’s en goederenheffers) en kan opdrachtgever daarin adequaat adviseren en voorzien;
Opdrachtnemer heeft zowel de adequate bemensing, techniek, apparatuur, tools als ook de ruime ervaring heeft om hetgeen in de onderhoudsovereenkomst gestelde naar tevredenheid van opdrachtgever te (blijven) presteren.

lid	03.	OMVANG ONDERHOUD

In het algemeen zullen alle installatieonderdelen van technische installaties die in de bijlage A 			zijn vermeld, moeten worden onderhouden.

lid	04.	DOEL VAN DE WERKZAAMHEDEN

3

2

Het doel van de werkzaamheden is het realiseren van een in de bijlagen per installatie bepaalde 		onderhoudskwaliteit. Om deze kwaliteit te bereiken is het noodzakelijk dat de onderhoud-			technicus gericht te werk gaat, zodat technische veroudering door nalatig / onvoldoende 			onderhoud te voorkomen. De technische conditionele staat van de liftinstallaties mogen zich in 		het conditiegetal einde     en begin      bevinden of beter maar niet slechter.

De conditie van de liftinstallaties wordt bepaald door de methodiek zoals aangegeven in de 			bijlage B. De conditie bepaling verloopt voor zo ver is mogelijk volgens de NEN2767.

Vastgesteld is dat na 10 jaar het conditiegetal in 3 terecht komt wat dan teruggebracht moet 	gaan worden naar 2. De beoordeling ter bepaling van het werkelijk conditiegetal geschiedt door 	periodieke inspecties welke vergeleken zal worden met die van de opdrachtnemer. Aanzienlijke 	afwijkingen zullen worden besproken.

lid	05.	STORINGEN

Het opheffen van alle optredende storingen behoort tot de geëiste onderhoudskwaliteit.

lid	06.	INVENTARISATIE

De inventarisatie geeft de omvang van de installaties weer.

- de locatie van het gebouw;

- de toegankelijkheid van de installatie;

- de omvang van de aard van de installatie.

lid	07.	HULPMIDDELEN

De onderhoudstechnicus zal beschikken over alle benodigde meetinstrumenten om alle 			installaties te kunnen onderhouden, inregelen, liftstoringen te resetten en besturingen uit te 			kunnen lezen.

lid	08.	VOORSCHRIFTEN: FABRIKANT / LEVERANCIER

Installaties of onderdelen daarvan, waarvan een onderhoudsbeschrijving door de fabrikant is 				verstrekt moeten worden onderhouden conform de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant 			/leverancier.

Eventuele periodieke inregelvoorschriften voor de continuering van een bedrijfszekerheid van de 		installaties dienen door de opdrachtnemer nageleefd te worden. Hiervoor dient in de 				onderhoudsplanning ruimte worden gereserveerd.

lid	09.	CONSERVERINGEN

Beschadigingen aan corrosie werende lagen bijwerken met een door de fabrikant / leverancier 			van het betreffende onderdeel voorgeschreven product, dat ook voor de oorspronkelijke 			behandeling is toegepast.

lid	10.	BEDIENEN, TESTEN en PROEFDRAAIEN

Voorafgaande aan de werkzaamheden dienen eerst BUITEN DIENST-bordjes te worden 			aangebracht voordat de aannemer de liftinstallatie uit bedrijf neemt. Uitsluitend personeel dat 			ook op de hoogte is van de specifieke problemen die hieraan verbonden zijn en praktische 			ervaring hebben mag deze technische bedieningshandelingen verrichten.

Bij onderhoudswerkzaamheden mag alleen geschakeld, getest of proefgedraaid worden wanneer door de eigenaar van de desbetreffende installatie en de opdrachtgever toestemming is verleend.

Handelingen voor of aan elektrische installaties mogen uitsluitend conform de 					NEN3140:2011/A1:2019 nl (Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud, 			bedrijfsvoering van elektrische installaties – laagspanning, d.d. 01-07-2019) geschieden.

lid	11.	NADERE REGELGEVING

De door de opdrachtgever verstrekte aanvullende regelgeving inzake procedures, gedrag op de 		werkplek, huishoudelijk reglement specifiek voor de specifieke kantoorcomplexen, hebben 			voorrang boven de eventuele overeenkomstige artikelen van dit bestek.

lid	12.	SITUERING

De objecten zijn gelegen zoals opgegeven in bijlage A behorende bij dit bestek.

(zie Objectgegevens / Inventarisatie-overzicht liftinstallaties)

lid	13.	VERBAND MET ANDERE DIENSTEN

Indien de onderhavige diensten en enig ander proces binnen opdrachtgever in elkaar grijpen,

zal nader afstemming tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer plaatsvinden, waarbij onder 		meer moet worden geregeld wie verantwoordelijk is voor de coördinatie. Opdrachtnemer zal het 		initiatief voor deze afstemming nemen.

artikel	02.	ALGEMENE GEGEVENS

lid	01.	UITGANGSPUNTEN, CRITERIA VOOR EEN INSTALLATIEONDERDEEL

Met behulp van in acht te nemen criteria kan aan een technische installatie een bepaalde

waardering worden gegeven. Hierbij is van onderstaande aspecten uitgegaan:

a.	Het veilig functioneren voor de gebruiker en onderhoudstechnicus (veiligheidstoestand);

b.	Doel, functie of werking (het functioneren);

c.	De belevingswaarde voor de gebruiker en onderhoudstechnicus (esthetisch);

d.	De fysieke staat waarin een onderdeel verkeert (conditie);

e.	De intelligentie en de exploitatie van de installatie (economie/energetisch).

lid	02.	EISEN ONDERHOUDSKWALITEIT

Teneinde een objectief oordeel over de onderhoudsstatus van technische installaties te geven

zijn omschrijvingen opgenomen in eisen onderhoudskwaliteit/KPI (bijlage B).

lid	03.	BEOORDELING VEROUDERING

Bij de beoordeling van een installatieonderdeel (KPI) mag de leeftijd van dat onderdeel nooit als 			belangrijkste factor worden gehanteerd. Een redelijk nieuw installatieonderdeel kan door 			bepaalde oorzaken al vroegtijdig zijn verouderd.

lid	04.	ALGEMEEN GELDENDE OMSCHRIJVING VAN DE KWALIFICATIE

Uitgangspunt voor aan te treffen basiskwaliteit is dat de installatie volledig voldoet aan de 			vigerende voorschriften (externe regelgeving), en de ontwerpcriteria die golden op het moment 		van realisatie van de installatie en derhalve bestemd waren om aan de toen geldende

bedrijfsdoeleinden te kunnen voldoen.

lid	05.	BESCHIKBAARHEID GEGEVENS

Voor zover van toepassing zijn beschikbaar:

- bestek of werkomschrijving;

- bedieningsvoorschriften;

- revisietekeningen;

- onderhoudsboek c.q. liftboek;

- inventarisatiegegevens;

- garantieverklaring en/of keuringscertificaten;

- gebruiksaanwijzing van speciale apparatuur;

- vergunningen van overheden.

lid	06.		WIJZIGING ONDERHOUDSNORM

Door bestemmingswijziging van het gebouw dan wel om andere redenen kan de 				vastgestelde onderhoudskwaliteitsnorm worden gewijzigd waardoor de kosten hoger 				dan wel lager kunnen uitvallen.

artikel	03.	VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

lid	01.	VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Zie beschrijvend document.

lid	02.	KWALITEITSEISEN EN DERGELIJKE

De kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen e.d. welke door de certificerende en attesterende 			instellingen erkend door de Raad van de Certificatie, zijn aangewezen als grondslag voor de 			afgifte van de in 01.02.17 genoemde kwaliteitsverklaringen.

lid	03.	VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Ten aanzien van de uitvoering zijn in het kader van de algemene Regeringsdoelstellingen inzake 			arbeidsomstandigheden en milieu, samen met het "Nederlandse recht", op dit bestek met 			nadruk van toepassing:

-	De huidige wet -en regelgeving zijn van toepassing

lid	04.	VERWERKINGSVERGUNNINGEN

De opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat van het werk afkomende materialen worden 		opgeslagen, getransporteerd, bewerkt en/of verwerkt door de overheid erkende bedrijven.

lid	05.	OVERIGE VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN EN VOORSCHRIFTEN

1. AANVULLEND

Naast de bovengenoemde voorschriften is de opdrachtnemer tevens gehouden alle wettelijke 			normen, voorschriften en richtlijnen, zoals vermeld in bijlage F toe te passen, alsmede de 			voorschriften van de fabrikant op de van toepassing zijnde installaties.

2. ONDERHOUD

Het onderhoud omvat preventief en correctief onderhoud dat conform de vereiste technische 			maatstaven van de installaties wordt uitgevoerd.

De opdrachtnemer garandeert dat hij het werk binnen de grenzen van de overeenkomst zodanig 		zal uitvoeren dat defecten en storingen waar mogelijk worden voorkomen en dat de installaties 		met de grootst mogelijke betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid, veiligheid en doelmatigheid 			blijven functioneren.

1. preventief onderhoud:

De opdrachtnemer zal preventief onderhoud uitvoeren om de conditie van de installatie te

continueren om een veilige en doelmatige werking van de liftinstallatie te verkrijgen, de 			theoretische levensduur van de componenten te verlengen door tijdig onderhoud cq. vervangen 		van onderdelen en zodoende storingen te voorkomen;

2. correctief onderhoud:

Herstelwerkzaamheden welke noodzakelijk zijn na het optreden van een storing, lift technisch 			gebrek, reparatie, vandalisme, onjuist gebruik, oorzaak van buitenaf en/of schade.

De opdrachtnemer voorkomt mede afkeuring en herkeuringspunten. De opdrachtnemer heeft de 		plicht ervoor te 	zorgen dat iedere keuring leidt tot het afgeven van een certificaat van 				goedkeuring. Deze bepaling geldt niet indien een afkeuring het gevolg is van een bouwkundig 			keuringspunten of niet-lifttechnische keuringspunten

Bijkomende kosten zoals her-keuringskosten, door een afkeuring op bouwkundige keurings-			punten of niet-lifttechnische keuringspunten, zijn niet voor rekening van opdrachtnemer.

3. JAARPLAN/PLANNING PREVENTIEF ONDERHOUD

Het onderhoudsjaarplan dient actueel gehouden te worden. De opdrachtnemer verstrekt per 			kwartaal, voorafgaand aan het kwartaaloverleg een kwartaalrapportage in waarin de 				uitgevoerde onderhoudsbeurten worden weergegeven en verantwoordelijk is dat deze tijdig 			worden uitgevoerd. Aanvullende voorstellen ongevraagd verstrekken zoals:

- vermindering van het aantal defecten;

-	het borgen van de onderhoud-baarheid, de betrouwbaarheid, functionaliteit, veiligheid;

-	het leveren van een bijdrage aan de circulaire bedrijfsvoering;

- het verlagen van het energieverbruik.

4. OMSCHRIJVING VAN HET ONDERHOUD

Het onderhoud moet minimaal aan de huidige geldende (wettelijke) eisen voldoen, zoals die in  		de NEN-EN 13015, is omschreven of in aanvullende regelingen van de overheid (o.a. publicaties 		van de afd. Informatie en Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 			(Inspectie SZW - Arbeidsinspectie) nader zijn gedetailleerd.

De opdrachtnemer dient kwartaalrapportages in waarin de uitgevoerde en nog de voorgenomen 		onderhoudswerkzaamheden en beurten per installatie zijn weergegeven.

5. VOORKEURSLIJST VAN INSTALLATIE(DELEN)

Onderdelen worden uitsluitend vervangen door hetzelfde fabricaat en/of type tenzij de 				opdrachtgever toestemt in een ander gelijkwaardig fabricaat en/of type. Alle installaties

/onderdelen, ongeacht herkomst, die onder garantie vallen worden door de opdrachtnemer 			systematisch geregistreerd en op verzoek wordt een overzicht aan de opdrachtgever ter 			inzage verleend. De uit de garantieperiode voortvloeiende activiteiten, om deze garantie 			namens de opdrachtgever zo nodig tot uitvoer te brengen, worden door de opdrachtnemer 			verricht.

Bij het toepassen van andere type en/of fabricaat dient deze vrij verkrijgbaar en niet 				installateur afhankelijk te zijn Tevens dient software volledig om niet beschikbaar te 				worden gesteld voorzien van de laatste update, inclusief eventuele benodigde hardware tools 			aan de opdrachtgever.

6. MODIFICATIES

De opdrachtnemer neemt zelfstandig en eventueel op verzoek van de opdrachtgever het 			initiatief voorstellen voor modificaties te doen die de betrouwbaarheid van de installaties 			verbeteren, de (milieu)veiligheid vergroten of het energieverbruik verlagen.

De opdrachtnemer geeft in het voorstel aan:

-	de probleemstelling;

-	de technische oplossing met mogelijke alternatieve oplossingen;

-	kosten/batenanalyse op grond van door de opdrachtgever gehanteerde uitgangspunten;

-	gevolgen voor de kwaliteit (kwaliteitskenmerken) van de installaties;

-	voorstellen vrij verkrijgbare en zonder protocol of speciale inregel- en afsteltools te 					onderhouden installatie-onderdelen;

-	de gevolgen voor de overeenkomst (onderhoudskosten);

-	tijdschema voor implementatie.

7. REGISTRATIE UIT BEDRIJF GENOMEN INSTALLATIES

De opdrachtnemer registreert de installaties die uit bedrijf zijn genomen in een bestand op 			datum en werkt zo nodig het Objectgegevens/inventarisatie-overzicht liftinstallaties aanwezige 		installaties bij. Het stelt het bestand aan de opdrachtgever ter beschikking.

Wanneer er sprake is van sloop of vervanging van een installatie, wordt het

onderhoudsovereenkomst direct beëindigd vanaf het moment dat de installatie wordt stopgezet.

Dit moet duidelijk op de onderhoudsfacturatie worden weergegeven met overzicht.

Bij vervanging of modernisering is opdrachtgever vrij om te beslissen wie de nieuwe / 				gemoderniseerde installatie gaat onderhouden.

Aanpassingen van de aanneemsom ten gevolge van uitbreidingen, opnieuw in gebruik nemen 			van installaties zullen overeenkomstig het voorgaande met inbegrip van alle noodzakelijke 			activiteiten zoals het inventariseren tegen de opgegeven verrekenprijzen worden vastgesteld.

8. EISEN AAN DE ADMINISTRATIE

De opdrachtnemer is verplicht een zodanige administratie van het werk te voeren dat daaruit 			gemaakte kosten en de aangegane verplichtingen voor het werk blijken. Hij houdt deze 			administratie tijdens het werk en gedurende vijf jaar na aanvaarding van het werk voor de 			opdrachtgever of door de opdrachtgever hiertoe aangewezen anderen beschikbaar.

artikel	04.	BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE voorwaarden

lid	01.	AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN

1. WERKTERREIN

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de 			opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het 			water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen.

2. OPDRACHTNEMER

Onder opdrachtnemer wordt verstaan de aannemer van de onderhoudswerkzaamheden, hierna

te noemen als opdrachtnemer.

3. OPDRACHTGEVER

Onder opdrachtgever wordt verstaan de opdrachtgever of diens gemachtigde.

4. CONTROLE

Onder controle wordt verstaan:

Het op specialistische wijze beoordelen van onderdelen op juiste werking dan wel goede staat, 			en einde het optimaal functioneren van de installatie te waarborgen.

5. REINIGEN EN ONDERHOUD

Onder reinigen wordt verstaan:

Het periodiek op specialistische wijze schoonmaken van installatieonderdelen, leiders-				/leiderbeugel-vervuiling (brandgevaarpreventie) en schachtput 	welke ten gevolge van de 			invloed van de omgeving en het functioneren van de installatie 	vervuilen. Het ontvetten van 			tandwielkasten, olievulpunten, olielekbakken onder de machine en leiderolie-opvangbakjes op 			de putvloer.

Uitgegaan moet worden van één (1) specialistische reinigingsbeurt per jaar en dient in de 			onderhoudskosten begrepen te zijn. Een Verklaring van Reiniging dient te worden overlegt. 			Deze speciale reinigingsbeurt maakt deel uit van het aantal minimaal opgegeven 				onderhoudsbeurten om de aangegeven KPI’s te realiseren bv. als het storingsniveau omhoog 			gaat, moet de opdrachtnemer naar rato 	meer onderhoudsbeurten uitvoeren om de gestelde KPI’s 		te borgen.

lid	02.	DIRECTIE

1. DIRECTIE

De opdrachtgever treedt op als coördinerende directie met assistentie van de adviseur.

lid	03.	VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

1. ONGEVALLEN

De opdrachtnemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het 			werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

2. WERKTIJDEN BUITEN ARBEIDSTIJDENROOSTER

Indien de opdrachtnemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten 			buiten de werktijden zoals deze zijn vermeld op de door de Arbeidsinspectie verlangde 				arbeidslijst, dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in.

3. OPLEIDINGEN EN COMPETENTIES

Medewerkers van de opdrachtnemer moeten tenminste in bezit zijn van een certificaat of 			diploma die aantoont, specifiek lift-technisch geschoold bv. Opleiding Lifttechniek, ROVC, ROC 			of gelijkwaardig te zijn met een aanvullende bedrijfsopleidingen in het bezit van een VCA-			diploma.

4. TECHNISCHE ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN

a.	Opdrachtnemer dient minimaal te voldoen aan NEN-EN 13015.

b.	Opdrachtnemer heeft de verplichting ervoor te zorgen dat alle liftinstallaties in de 						onderhoudsovereenkomst, te allen tijde voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

c.	Opdrachtnemer is bekend met de wettelijke richtlijnen en draagt er zorg voor dat alle

aanpassingen ook conform deze richtlijnen worden verzorgd.

d.	Opdrachtnemer heeft een 7 dagen per week, 24 uur per etmaal bereikbare meldcentrale.

Hier kan persoonlijk contact worden gemaakt met voldoende onderrichte personen. Deze

moeten binnen drie maal overgaan de telefoon opnemen en adequaat kunnen reageren met 				mail en met een terugkoppeling.

e.	Opdrachtnemer heeft de verplichting opdrachtgever binnen 2 uur te informeren per mail en 					met een terugkoppeling indien de installatie niet gebruikt wordt in overeenstemming met 					de ontwerpspecificatie of het doel waarvoor deze is ontworpen.

f.		Opdrachtnemer heeft de verplichting opdrachtgever binnen 2 uur te informeren per mail en 					met terugkoppeling in kennis te stellen van constatering van gewijzigde

gebruiksomstandigheden.

g.	De Opdrachtnemer dient bij constatering van een gebrek of onregelmatigheid aan de

liftinstallatie, dit aan te geven bij de beheerder van de onderhoudsovereenkomst. Hierbij 					moet worden aangegeven wat het risico, de mogelijke verbetering, cq preventieve maatregel 				is en de daartoe benodigde investering.

h.	De opdrachtgever zal indien de opdrachtnemer de gebreken niet tijdig meldt (hersteltermijn

inclusief 3 weken) de eventuele gevolgkosten in rekening brengen.

i.		Opdrachtnemer heeft de verplichting afkomende materialen en vuil op te ruimen en op

verantwoorde wijze af te voeren. Op verzoek van de opdrachtgever dienen afkomende

materialen overhandigd/geleverd te worden aan TiU. In alle overige gevallen 				worden afkomende onderdelen eigendom van de opdrachtnemer. Daarbij gelden ook de 			afvoer van oliën, volgens procedure van TiU.

j.		Personeel van de opdrachtnemer is niet gerechtigd op eigen initiatief informatie te 				verstekken aan derden.

k.	Indien vervangingsonderdelen uit productie worden genomen en die ten gevolge slechter

leverbaar worden, is de opdrachtnemer verplicht opdrachtgever hierover schriftelijk te

infomeren en een passende oplossing voor te stellen. Hierbij dienen de financiële gevolgen

aangegeven te worden.

L.	Opdrachtnemer heeft de verplichting werkzaamheden waarbij verwacht wordt dat de lift

langer dan 4 uur buiten gebruik zal zijn, twee weken van te voren aan Opdrachtgever te

melden. Uitzondering hierop is Correctief onderhoud. In beide gevallen dient Opdrachtnemer

een geschatte stilstand-tijd op te geven.

m.	Opdrachtnemer heeft de verplichting bij iedere lift een compleet logboek te bewaren met alle 		benodigde gegevens. In het logboek moeten alle werkzaamheden die worden uitgevoerd aan

de liftinstallatie worden vermeld waaronder de rittentellerstand. Hiervoor dient het 				standaardformulier, zoals is bijgevoegd in bijlage L ‘Standaard formulier log-/liftboek – 			registratie bezoeken’ bij iedere bezoek volledig worden ingevuld. Wanneer een preventief- of 		correctiefonderhoud niet in het logboek is vermeld, geldt deze beurt als niet uitgevoerd.

n.	Opdrachtnemer zal na iedere onderhoudsbeurt de liftput en machineruimten schoon op 			leveren. Dat wil zeggen, ontdoen van zwerfvuil (kranten, bladeren, stofvlokken etc.) en dit 			verwijderen en afvoeren.

o.	De opdrachtnemer is verplicht de door de opdrachtgever aangestelde liftbevrijders op de 			hoogte te houden van wijzigingen van de installatie, die van invloed zijn op de door de 			liftbevrijders te hanteren werkwijze.

p.	Tijdens het uitvoeren van preventief onderhoud houdt de opdrachtnemer de liftinstallaties zo

veel mogelijk in gebruik. Op of nabij de lift worden door opdrachtnemer duidelijk bordjes aangebracht om gebruikers van de lift te informeren dat de lift niet of verminderd beschikbaar is.

q.	Opdrachtnemer heeft de verplichting bij het in rekening brengen van een melding van

storingen, die geen storing bleek te zijn (loze meldingen) de naam van de melder en diens

telefoonnummer op het servicerapport te vermelden. Indien bij het melden van een storing

geen naam en telefoonnummer wordt opgegeven, wordt verondersteld dat er geen

storingsmelding is en hoeft er niet op te worden gereageerd.

r.	Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel 5 gestelde voorwaarden niet of

niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

s.	Opdrachtnemer heeft de verplichting dat een storing waarbij verwacht wordt dat de lift

langer dan 24 uur buiten gebruik zal zijn, op de dag van de opgetreden storing aan 				opdrachtgever te melden.

t.		De opdrachtnemer legt nieuwe/bladen aanvullen* uniforme logboeken aan (mappen met 			inhoudsopgave) maar ook digitaal aanleveren, waarin het liftboek, schema’s, certificaten etc. 		moeten worden opgenomen. Mappen voorzien van voldoende bladen voor notities van 			storingen, keuringen etc. De mappen aan de buitenzijde voorzien van duidelijke opschriften

zoals installatienummers, Trans●Plan© -/unieke nummers (als de lift-/logboeken 				niet in een fatsoenlijke staat verkeren, door vocht etc. aangetast deze vervangen).

u.	Jaarlijks dient de opdrachtnemer een foto van het logboek in te dienen bij de opdrachtgever 		om updates te waarborgen, aantoning van onderhouds- en reparatienotities en om te 			archiveren.

lid	04.	PROCEDURE BIJ STORINGEN / REPARATIES

1. STORINGEN

Door de opdrachtnemer moeten voorzieningen worden getroffen om eventuele storingen, met 			stilstand bij meer dan 2 uur en klachten te kunnen doorgeven naar één centraal 				telefoonnummer, dat gedurende alle dagen van het jaar 24 uur per dag direct en onmiddellijk 			bereikbaar is.

Indien een lift gestoord is en niet direct meer in bedrijf te stellen, neemt de opdrachtnemer of 			zijn personeel binnen 2 uur na constatering contact op met de opdrachtgever via het algemeen

storings-telefoonnummer van de TiU-bewaking: 013 466 3000. Dit storingsnummer in de SPL-		units programmeren.

2. RESPONSETIJD-STORINGEN

Alle bij de opdrachtnemer gemelde storingen en klachten (mondeling, telefonisch of e-				mailverkeer), moeten zolang de gebouwen op de campus open binnen de in bijlage D 				‘kwaliteits-indicatoren’ genoemde tijd(en) ter plaatse worden onderzocht.

3. TERUGMELDING NA OPHEFFEN STORINGEN

Na het opheffen van de storing met een uiteindelijke stilstand-tijd van meer dan 8 uur wordt de 		opdrachtgever op de hoogte gebracht van de aard van de storing en de genomen maatregelen. 		Tevens dient de storingsregistratie- en afhandeling in de web-portal te worden bijgewerkt. Zie 			tevens art. 05 lid 05, 5e en 5t.

4. VEILIGSTELLEN INSTALLATIE

Voor urgente storingen waarbij het niet mogelijk is, binnen de overeengekomen tijd 				vervangende onderdelen aan te brengen dient direct en in overleg met de opdrachtgever van de 		desbetreffende installatie eerst de noodmaatregelen te worden 	genomen en de installatie te 			worden veilig gesteld.

5. STORINGEN ONTSTAAN DOOR TECHNISCH FALEN

De opdrachtnemer is verplicht technische storingen, gebreken of defecten aan een installatie 			waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze een gevolg zijn van een tekort-			koming van de opdrachtnemer op eerste aanzegging van de opdrachtgever onmiddellijk en 			zonder verrekening van enige kosten te verhelpen. Storingsuren en voorrijkosten zijn, zowel 			binnen als buiten de normale werktijden, niet verrekenbaar.

6. ONDERAANNEMERS

Indien de opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden in onderaanneming laat uitvoeren, moeten 		de kosten daarvan in de aannemingssom zijn begrepen. Bovendien dient een afschrift van de 			prijsaanbieding(en) voor deze werkzaamheden in tweevoud bij de inschrijving te worden 			gevoegd. De aanneemsom en de opgegeven tarieven van de onderaannemer dienen

gespecificeerd te worden. Toeslag voor de opdrachtnemer zal in voorkomende gevallen 			geschieden volgens overeengekomen vergoedingen. Daarnaast dient de opdrachtnemer aan de 		opdrachtgever aan te geven wanneer hij onderaanneming wil toepassen. De opdrachtgever 			dient goedkeuring te geven.

Bij onderaanneming van groot onderhoud dient een ARBO veiligheidsplan ter goedkeuring te 			worden aangeboden. De onderaannemer die geoffreerd heeft moet het werk uitvoeren, tenzij 			anders in overleg met de opdrachtgever en goedkeuring.

7. ONDERAANNEMERS: AANVULLEND

Het is niet toegestaan voor de uitvoering van het werk gebruik te maken van onderaanneming 			of van personeel dat door derden ter beschikking is gesteld. Tenzij door opdrachtgever 			hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.

Het inschakelen van derden ontslaat de Opdrachtnemer niet van haar verantwoordelijkheden en 		verplichtingen zoals genoemd in de onderhoudsovereenkomst.

Een afschrift van de overeenkomst met eventuele onderaannemers moet direct na opdracht van

dit werk in tweevoud aan de directie worden verstrekt.

8. PROCEDURE BIJ STORINGEN/REPARATIES: AANVULLEND

Van de uitgevoerde werkzaamheden t.b.v. storingen/reparaties, controlerapporten en of bonnen 		per kwartaal aan de directie overhandigen conform artikel 05, lid 17, 1.

De opdrachtnemer dient een planning te verstrekken van de voorgenomen reparaties.

Aanvullend hierop de controlerapporten voorzien van:

- originele prijsopgaven;

- rekeningen;

- betalingsbewijzen;

- gegevens omtrent kortingen wegens contante betaling etc.;
- storingsbonnen voorzien van naam van desbetreffende werknemers, arbeidsuren en 			ondertekening van de opdrachtgever en duidelijke omschrijving van de storingsoorzaak en de 	gehanteerde oplossing;

- overzicht van de gemaakte kosten.

9. VERREKENING VAN STORINGEN/REPARATIES

De kosten voor het opheffen van storingen en reparaties die voor verrekening in aanmerking 			komen, worden verrekend overeenkomstig een bij de prijsaanbieding te voegen "PRIJZENBOEK-		STAAT VAN VERREKENPRIJZEN". De staat van verrekenprijzen wordt als bijlage E. aan het 			bestek toegevoegd.

Het uurtarief geldt voor de werkelijk bestede uren. Reistijden en pauzes worden niet verrekend.

Binnen en buiten normale werktijden (van 8:00 – 17:00 uur) zijn de voorrijkosten, die gemaakt 		moeten worden n.a.v. van buiten de overeenkomst vallende werkzaamheden, niet 				verrekenbaar.

10. UURTARIEVEN: VANDALISMESTORINGEN/REPARATIES

Verrekening van vandalismestoringen en reparaties worden verrekend zoals vermeldt in de 			"STAAT 	VAN VERREKENPRIJZEN" in bijlage E.

Het uurtarief geldt voor de werkelijk bestede uren. Reistijden en pauzes worden niet verrekend.

Binnen en buiten normale werktijden (van 8:00 – 17:00 uur) zijn de voorrijkosten, die gemaakt 		moeten worden n.a.v. van buiten de overeenkomst vallende werkzaamheden, niet 				verrekenbaar.

11. VERREKENING VAN STAGNATIE WERKZAAMHEDEN (WACHTUREN)

De opdrachtnemer is bereid geen financiële consequenties neer te leggen bij de opdrachtgever indien het werk dient te worden gestaakt om gegronde redenen.

lid	05.	UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

1. CONTINUITEIT

Teneinde de continuïteit van het onderhoud te waarborgen bestaat de intentie voor een aaneen-		gesloten periode van een aantal jaren, per jaar dezelfde opdrachtnemer de opdracht te gunnen. 		In deze 	periode zal van jaar tot jaar op basis van gerealiseerde kwaliteit en prijs van het 			geleverde werk worden bekeken of aan dezelfde opdrachtnemer een vervolgopdracht kan 			worden 	verleend.

lid	06.	OPNEMING, GOEDKEURING EN BEOORDELING

1. TECHNISCHE INSPECTIES

Door of in opdracht van de opdrachtgever zullen op regelmatige tijden technische inspecties 			worden verricht inzake het uitgevoerde onderhoud. De door de inspecteur gemaakte 				opmerkingen, dienen door de opdrachtnemer te worden verwerkt.

2. KEURINGEN/HERKEURINGEN ALGEMEEN

De eventuele keuringen/herkeuringen-kosten* van de installaties door de keurende instanties 			zijn niet in de onderhoudskosten begrepen. *Noodzakelijke herkeuringen die te wijten zijn aan 		aantoonbaar onvoldoende onderhoud dan wel tekortkomingen van norm-technische 				veiligheidsaspecten (zoals bv. vang is gestoord of communicatie vanuit de liftcabine werkt niet, 		noodstroomvoorziening is defect, evacuatievoorziening werkt niet en overige veiligheids-			aspecten werken niet etc. die de opdrachtnemer had kunnen weten, controleren en herstellen, 			en het niet oplossen van eerder genoemde keuringspunten (H-punten welke leiden tot een 			afkeuring), zullen de kosten van de herkeuringen door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer 		in rekening worden gebracht middels de specificatie van de keurende instantie.

De opdrachtnemer stelt voor deze keuringen, de begeleiding, de informatieverstrekking en 			eventuele de- en montagewerkzaamheden een monteur ter beschikking, die de technische 			aspecten van de installaties als de procedurele aspecten van de opdrachtgever voldoende 			beheerst.

Indien de keurende instantie niet (meer) plant/keuring uitvoert of het certificaat is niet meer 			geldig, is de opdrachtnemer gehouden dit te signaleren en bij opdrachtgever onder de aandacht 		te brengen. Echter het tijdig laten keuren van de liften blijft een verantwoordelijkheid van de 			opdrachtgever.

3. OPMERKINGEN KEURINGEN (KEURINGSPUNTEN)

a.	de opdrachtnemer dient alle keuringsopmerkingen vallend onder het KEO-onderhouds-					voorwaarden en/of overeenkomst van TiU binnen zes (6) maanden, na melding bij 						opdrachtnemer, hebben opgelost en gereed gemeld;

b.	keuringspunten die buiten de KEO-onderhoudsvoorwaarden en/of overeenkomst van					TiU vallen, moeten binnen zes (6) maanden, na melding bij opdrachtnemer door middel van 				een offerte te zijn aangeboden. De opdrachtgever beslist wanneer de werkzaamheden 					geheel of gedeeltelijk worden opdragen;

c.	afgekeurde liftinstallaties dienen dezelfde dag (dag van afkeuring) te worden gemeld aan de 				opdrachtgever door de opdrachtnemer en keurende instantie. Tevens dient een opgave 					gedaan te worden voor het herstel van de afkeuringspunten en binnen drie (3) weken of 					z.s.m. dient de liftinstallatie herkeurd en goedgekeurd te zijn.

4. BEOORDELING

Van de zijde van de opdrachtgever vindt eens per jaar een schriftelijke beoordeling

plaats door middel op het gebied van: Conditie, Onderhoud, storingen, responstijden en 			beschikbaarheid (op basis van de tijd waarmee de lift daadwerkelijk gebruikt kan worden ([dus 		binnen de openingstijden van het gebouw]).

5. BEOORDELINGS / INSPECTIE WERKZAAMHEDEN

Naast de kwaliteitsbeoordeling door de opdrachtgever kunnen ook andere interne diensten van 		de opdrachtgever eveneens inspecties, gevraagd of ongevraagd, aan de installaties of aan 			onderdelen ervan verrichten. Door de opdrachtnemer zal daadwerkelijke ondersteuning worden 		gegeven bij de uitvoering van de onder artikel. 05, lid 08, punt 2 en 3 genoemde 				werkzaamheden. De daarvoor te verrichten activiteiten worden uitgevoerd, waarbij de eventuele 		kosten op basis van nacalculatie verrekend worden, echter voorrijkosten zijn niet verrekenbaar.

lid	07.	OPLEVERING

1. OPLEVERING

De ten gevolge van de uitvoering van de volgens dit bestek opgedragen onderhoudswerkzaam-		heden verontreinigde eigendommen en werken van de opdrachtgever en van derden, dienen 			grondig schoongemaakt te worden opgeleverd, alle aanpassingen aan de installaties zoals 			aangebrachte UPS, toegevoegde deurregelingen of remcontacten etc. in schema’s te worden 			bijgewerkt etc.

2. OVERDRACHT GEMODERNISEERDE INSTALLATIES

De opdrachtnemer werk mee aan de overdracht van liften, waarvan werkzaamheden

uitgevoerd zijn door andere lift technische bedrijven zoals bv. moderniseringen die niet zijn 			gegund aan de opdrachtnemer, na een goedgekeurde oplevering onverkort in het onderhoud 			terug op te nemen.

Voorafgaand aan de oplevering zal de opdrachtnemer de vernieuwde of gemoderniseerde 			liftinstallatie mogen schouwen en eventueel voor hem gegronde opmerkingen zullen worden 			genoteerd op de Verklaring van Geschiktheid welke behoord bij het Procesverbaal van 				Oplevering. Zie model Verklaring van Geschiktheid op verzoek te verstrekken.

Bij geen opmerkingen of verbeterde opmerkingen zal de opdrachtnemer tevens de Verklaring 			van Geschiktheid ondertekenen, dit om verwijzingen naar partijen tegen te gaan als specifieke 		storingen moeten worden opgelost. De opdrachtnemer neemt dan de installatie(s) onverkort op 		in zijn onderhoud- en storingsactiviteiten.

lid	08.	AFSLUITING, RECLAME

1. FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen 			van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de 		opdrachtgever noodzakelijk.

2. NAAMSAANDUIDING EN RECLAME

Het is niet toegestaan naamsaanduidingen of reclame aan te brengen op. Ook geen  naamsweergave van TiU door opdrachtnemer.

De gebruikelijke eigendomsaanduidingen op werktuigen en materieel zijn wel toegestaan.

Het is niet toegestaan om stickers van aanduidingen aan te brengen.

lid	09.	VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

1. VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

Voor zover leverbaar onder kwaliteitsverklaringen moeten bouwstoffen zijn voorzien van 			kwaliteitsverklaringen (certificaten, attesten e.d.) van een door de Raad voor de Certificatie 			erkende certificerende en attesterende instelling of zijn voorzien van kwaliteitsverklaringen 			waarvan de gelijkwaardigheid met vorenbedoelde kwaliteitsverklaringen door de opdrachtnemer 		moet worden aangetoond.

2. BUITENLANDSE BOUWSTOFFEN

Indien is overeengekomen dat producten uit het buitenland worden toegepast dient de 			overeenkomstige hoedanigheid door de opdrachtnemer te worden aangetoond.

lid 	10.	ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

1. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

Transport, opslag en verwerking van bouwstoffen moet geschieden overeenkomstig richtlijnen 			en/of voorschriften van de fabrikant/leverancier dan wel bij de bouwstoffen behorende 				certificaten of dergelijke.

lid	11.	OUDE BOUWSTOFFEN

1. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN

Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen 		niet van waarde voor de opdrachtgever.

2. OPRUIMEN

Afkomende materialen, vuil en ander afval direct opruimen en afvoeren.

3. AFVOER CHEMISCH AFVAL

Chemische afvalstoffen alleen aanbieden aan bedrijven die in het bezit zijn van een WCA (Wet 			Chemische Afvalvergunning).

4. AFVOER MATERIALEN

Niet bruikbare en/of verontreinigde materialen, op een voor het milieu verantwoorde wijze 			afvoeren. Deze materialen storten of vernietigen bij door de overheid goedgekeurde

stortplaatsen of verwerkingsbedrijven.

lid	12.	GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL

1. GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL

Indien het garanderen van een onderdeel van het werk wordt verlangd, luidt de tekst van de 			door de opdrachtnemer in twee (2)-voud op te maken en te ondertekenen garantieverklaring 			volgens bijlage J, Garantieverklaring model. Het aantonen van het gebrek ligt bij de 				opdrachtnemer.

2. NIEUWE ONDERDELEN/APPARATUUR

Ter vervanging van defecte onderdelen of apparatuur nieuw in te brengen onderdelen of 			apparatuur geldt een garantietermijn van tenminste 12 maanden of indien de door de 				leverancier of fabrikant te verlenen garantie langer is dan 12 maanden, de door betreffende 			fabrikant of leverancier van toepassing verklaarde garantietermijn. Voor betreffende onderdelen		wordt een garantieverklaring, zoals bedoeld in artikel 05, lid 14, punt 1 verlangd.

lid	13.	LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN

1. LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN

Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in aparte voor opslag geschikte		ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor de voor verwerking aangewezen personen.

2. LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN, AANVULLEND

Opslagruimten voor onder artikel 05, lid 15, punt 1 bedoelde stoffen worden niet door de 			opdrachtgever beschikbaar gesteld.

3. ONDERHOUD AAN GEREEDSCHAPPEN EN MATERIEEL

Conform goed gebruik zorgt de opdrachtnemer voor het in goede staat houden van gereed-			schappen, materieel e.d. die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het toe te 			passen 	verplaatsbaar elektrisch materieel dient conform de bepalingen van de NEN 3140 			periodiek te zijn gecontroleerd.

4. HUISVESTING EN OPSLAG MATERIEEL

Voor het huisvesten van zijn personeel en voor opslag van materialen dient de opdrachtnemer 			voor eigen huisvesting zorg te dragen. De plaats voor de benodigde huisvesting wordt in 			overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

5. KOSTEN VAN SCHOONMAKEN EN VUILAFVOER

De kosten van aansluiting en alle overige kosten zoals schoonmaken en vuilafvoer (in ruimten 			behorend bij de liftinstallatie) zijn voor 	rekening van de opdrachtnemer. De kosten voor het 			verbruik van water, gas en elektriciteit zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Machinekamers dienen te allen tijde schoon te zijn. Het aantreffen van “vreemde”-				opslagmaterialen dient gemeld te worden aan de opdrachtgever.

lid	14.	TIJDSCHEMA, MEERJARENPLAN (MJOP)

1. WERK EN MEERJARENPLAN (MJOP)

De opdrachtnemer stelt elk onderhoudsjaar een meerjarenplan op of stelt hem bij, conform het 		model meerjarenplan genoemd in de bijlage H. In bijlage B is de methodiek van de conditie-			bepaling toegelicht. Beschikbaar is het Conditie+MJOP-opnamerapport GOI-systeem in Excel 			Het meerjarenplan moet uiterlijk 1 juli van elk onderhoudsjaar bij de opdrachtgever worden 			ingediend.

lid	15.	DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN (informatieverstrekking)

1. CONTROLERAPPORT

Van de uitgevoerde werkzaamheden, ontvangt de opdrachtgever per unit een (digitale)-			werk-/servicebon van de opdrachtnemer waaruit tenminste blijkt:

-	naam van de monteur;

-	datum en tijdsduur (indien automatische generatie mogelijk, dus onder voorbehoud) van de 				controles;

- wat de gemeten waarden zijn, van o.a. verbruiksmeters en rittentellers;

- wat de bevindingen zijn;

- fotoreportage van aangetroffen oneigenlijk gebruik/vandalisme;

- welke herstellingen zijn verricht;

- welke vervangingen van onderdelen wenselijk of noodzakelijk zijn.

Zolang door de opdrachtnemer voorgestelde vervangingen nog niet zijn uitgevoerd, dienen deze 		bij herhaling op de rapporten vermeld te worden.

Rapporten en overzichten dienen elk kwartaal, min. 1 week voorafgaand aan het kwartaal-overleg, na de betreffende bezoeken aan de opdrachtgever te worden verstrekt met de bijhorende concept-facturen.

2. INSTALLATIEKAART/STORINGS-WERKBONNEN (DIGITAAL)

Van elke storing dient een (digitale) werk-/servicebon(nen)/verantwoording met de concept-			verzamelfactuur in Excel 1x per kwartaal naar de opdrachtgever te worden gezonden waarop

de volgende zaken dienen te worden vermeld EN duidelijk geschreven:

- datum;

- tijdstip van aankomst monteur op de locatie;

- tijdstip vertrekt monteur van de locatie;

- aard van de storing;

- genomen maatregelen;

- toegepaste materialen;

- foto’s van onjuist gebruik en/of vandalisme.

De opdrachtnemer dient voor de storingsinformatieverstrekking alle beschikbare informatie over 		storingen, storingstijden, onderhoudsmomenten in Planon-systeem en in de kwartaal-			rapportages te verwerken en deze min. 1 week voorafgaand aan het kwartaaloverleg te 			verstrekken.

De opdrachtnemer dient rekening te houden met het gebruik en mee te werken aan een 			“storingsapp” volgens de procedures zoals hierboven zijn beschreven en digitaal opgevolgd 			moeten worden.

Ingeval van digitale storings-/werkbonnen/verantwoording dient een afschrift bij de 				concept-termijnfacturen worden gevoegd.

3. LOGBOEK

Alvorens met de controle van de installatie te beginnen moet de opdrachtnemer kennis nemen 			van de aantekeningen in het lift-/logboek dat in de machinekamer of direct bij de liftinstallatie			aanwezig is en deze aantekeningen in de controle te betrekken. Van alle werkzaamheden en 			bezoeken dienen in het logboek duidelijke aantekeningen worden gemaakt. Na uitgevoerde 			werkzaamheden worden aantekeningen gemaakt in het lift-/logboek.

4. INFORMATIEOVERDRACHT ALGEMEEN

Bij het uitvoeren van een geïntegreerd onderhoudspakket, waarbij derden betrokken zijn op het 		gebied van coördinatie en uitvoering is een intensieve en flexibele samenwerking vereist.

5. BEHEERSASPECTEN

Omdat niet alleen sprake is van onderhoud dient ook het beheer gestalte te krijgen en moeten 		tussen de betrokkenen afspraken gemaakt worden. Enerzijds moet het onderhoud met een 			minimum aan overlast efficiënt afgehandeld worden; anderzijds dient duidelijk te zijn wie wat 			doet.

De onderstaande beheeraspecten spelen een belangrijke rol in de voortgang van het 				onderhoud:

-	tijd:		resultaat van het onderhoud binnen de gestelde kaders;

- geld:		onderhoud economisch rendabel en binnen de vastgestelde budget tot stand 						komt;

-	kwaliteit:	het onderhoud goed en doelgericht overeenkomstig de afspraken wordt 						uitgevoerd;

- informatie:	het onderhoud voor iedereen eenduidig wordt uitgevoerd en het resultaat 						eenduidig aan de eisen en wensen voldoet;

- organisatie:	het onderhoud wordt gerealiseerd door de daarvoor bevoegde personen en het 					resultaat in de organisatie zelf wordt geaccepteerd.

Om dit te doen slagen is het noodzakelijk afspraken te maken op het gebied van informatie-			overdracht, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

6. WERKVLOER- en PERIODIEK OVERLEG

Tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever zal elk kwartaal overleg worden gevoerd, waarin 			het uit te voeren onderhoud en eventuele rapportages factuurmutaties en offertes worden 			ingebracht e.e.a. aan de hand van een agenda.

De kwartaalrapportages moeten per e-mail worden gemeld en kunnen eventueel worden

gevolgd door een mondelinge toelichting door de opdrachtnemer.

De actiepunten uit de rapporten worden elk kwartaal met de opdrachtgever overlegd en na 			goedkeuring van opdrachtgever uitgevoerd. Alle werkbesprekingen worden door de 				beheeradviseur geleid. Binnen twee werkweken na de werkbespreking worden eventuele 			notulen aan de belanghebbenden en anderen (volgens een door de opdrachtgever te 				overhandigen distributielijst verstuurd).

7. RAPPORTAGE ONGEREGELDHEDEN

Naast de vermelde rapportages is de opdrachtnemer verplicht melding te maken van door hem 		waargenomen: ongeregeldheden, moeilijkheden bij de uitvoering, onveilige situaties, dreigende 		milieuschade, calamiteiten in verband met het gebouw, ook wanneer deze geen verband houden 		met het verrichte onderhoud.

8. EVALUATIE EN OPTIMALISATIEPLAN

De opdrachtnemer dient vier weken voor het einde van het kalenderjaar een resultaatgericht 			evaluatierapport in over het afgelopen jaar met aanvullende voorstellen zoals:

- vermindering van het aantal defecten;

- het borgen en verbeteren van de onderhoud-baarheid, de betrouwbaarheid, functionaliteit, 				veiligheid;

- het verlagen van het energieverbruik;

- verbeteringen eigen processen zoals communicatie.

lid	16.	VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND

1. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN

Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de 		aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat 			deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de opdrachtnemer 		dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de 			opdrachtgever, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.

lid	17.	VERBAND MET ANDERE WERKEN

1. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN

De opdrachtnemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve 		van hem te treffen voorzieningen.

2. LEVERING MATERIALEN

De opdrachtnemer levert op aanwijzing van de directie aan derden de benodigde materialen 			voor de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.

3. CONTROLE VAN DOOR DERDEN GETROFFEN VOORZIENINGEN

De opdrachtnemer controleert de door derden ten behoeve van hem getroffen voorzieningen  			alvorens met zijn werkzaamheden aan te vangen.

4. WERKZAAMHEDEN DERDEN

De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer tijdig in kennis van door derden uit te voeren 			werkzaamheden.

5. COORDINATIE

De opdrachtnemer coördineert en begeleidt de werkzaamheden van zijn onderaannemers, 			leveranciers e.d.

lid	18.	MEER- EN MINDERWERK

1. VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK

Verrekening van meer en minder werk vindt slechts plaats als voor dat werk van tevoren 			schriftelijk opdracht is verstrekt. De prijzen, genoemd in de opdracht, zijn inclusief alle

rechtstreeks of zijdelings aan de uitvoering van het werk verbonden kosten en dienen zowel  inclusief als exclusief BTW aangegeven te worden.

2. DECLARATIES

Declaraties voor meer en minder werk in twee (2)-voud bij de directie indienen. Zonder 			termijnbetalingsregeling mogen verzamelrekeningen uitsluitend betrekking hebben op meer en 		minder werk van één vakgebied. De rekeningen specificeren naar aard van de werkzaamheden 		en eventueel naar de wijze waarop het risico wordt verrekend.

3. ONDERHOUDSKOSTEN

Alle uit het onderhoud en technisch beheer normaal gebruik van de installaties voortkomende 			kosten om de omschreven kwaliteit en omschreven voorwaarden te handhaven zoals in deze 			overeenkomst met bijlagen zijn vastgelegd, zijn in de aanneemsom voor onderhoud inbegrepen 		tenzij dit expliciet in de overeenkomst anders is vermeld.

Met name worden de kosten verrekend zoals die hierna in artikel 05, lid 20, punt 4 en 5 zijn 			omschreven.

In de aanneemsom voor onderhoud dienen de kosten van de benodigde materialen, 				hulpmaterialen, gereedschappen, arbeid, niet-verrekenbare materialen en uren en 				overhead e.d. te zijn opgenomen.

4. VERVANGING VAN ONDERDELEN

Indien tijdens het preventief onderhoud of correctief onderhoud vervanging van installatie-			onderdelen noodzakelijk zijn, vallen alle in bijlage G genoemde kleine onderdelen en 				componenten binnen de overeenkomst. Bij vervanging van onderdelen boven de € 2.500,00			excl. BTW. dient vooraf echter schriftelijk toestemming van de opdrachtgever te zijn verkregen 		voordat tot uitvoer voor de vervanging van deze delen (componenten) kan worden 				begonnen. Voorop moet blijven staan dat het direct oplossen van de storingen moet worden 			overgegaan en dat het uitblijven van de goedkeuring van de reparatiekosten geen reden tot  			vertraging of langdurige stilstand mag geven.

Offertes dienen op basis van het PRIJZENBOEK-STAAT van VERREKENPRIJZEN te worden 			vervaardigd.

5. KOSTEN VAN TECHNISCHE STORINGEN

De kosten voor het opheffen van technische storingen komen ten laste van de opdrachtnemer. 		Materialen komen voor verrekening in aanmerking met in acht name van het gestelde in artikel 		artikel 05, lid 20, punt 7. en het onderstaande:

- Indien het opheffen van een storing met goedkeuring van de opdrachtgever, exclusief reistijd 		meer dan vier (4) werkuren bedraagt dan gelden de uurloonkosten van het meerdere boven de 		vier (4) gewerkte uren als meerwerk en zijn ter verrekening.

Indien de werkzaamheden noodzakelijk door twee monteurs of technisch specialist moeten 			worden uitgevoerd dan 	worden bovenstaande vier (4) werkuren tot acht (8) werkuren 				verdubbeld.

6. KOSTEN VAN REISUREN

Reisuren, pauzes e.d. komen nimmer voor vergoeding in aanmerking en worden beschouwd te 		zijn verwerkt in de uurlonen.

7. KOSTEN VAN VERKEERD GEBRUIK

Storingen die bij de opdrachtnemer zijn aangemeld en geen oorzakelijk verband blijken te 			hebben met enige technische storing, defect of in gebreke zijn van een installatie, dit ter 			beoordeling van de opdrachtgever, gelden als meerwerk en zijn ter verrekening volgens de 			overeengekomen prijzen of tarieven.

Oneigenlijk gebruik dan wel vandalisme dient middels digitale informatie (bv. digitale 			foto’s)	op het directe moment van aankomst te worden aangetoond en vastgelegd 				als bewijslast. Zonder bewijslast van vandalisme of onjuist gebruik worden facturen niet 			gehonoreerd.

8. AANPASSING VAN DE AANNEEMSOM

Als gevolg van groot-onderhoud (planmatig onderhoud/moderniseringen), veranderd gebruik of 		sloop van installaties kan het voorkomen dat door de opdrachtgever installaties (gedeeltelijk) uit 		bedrijf/onderhoudsovereenkomst kan worden genomen.

De opdrachtnemer offreert de wijziging schriftelijk en zorgt voor aanpassing in de 				onderhoudsboeken.

Na goedkeuring van het voorstel door de opdrachtgever wordt na het uit bedrijf nemen van de 		installatie per eerste van de daarop volgende maand de aanneemsom aangepast.

9. VERREKENPRIJZEN

Voorstellen tot verrekening zijn gebaseerd op de verrekenprijzen die de opdrachtnemer bij de 			aanbieding separaat per type installatie heeft ingediend en wijziging van de objectgegevens / 			inventarisatie.- en inspectierapportages.

10. BETALINGEN

Betaling van het meer en minderwerk geschiedt achteraf. De rekeningen dienen gelijktijdig met 		de facturen van het buitencontractueel werk bij de opdrachtgever te worden ingediend.

lid	19.	WIJZIGINGEN

1. BEVOEGDHEID AANBRENGEN WIJZIGINGEN

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekwijzigingen is voorbehouden aan de opdrachtgever.

3. REVISIETEKENWERK

In de prijsaanbiedingen zijn tevens begrepen alle rechtstreeks of zijdelings voor de uitvoering 			nodige kosten, zoals die wegens extra revisietekenwerk (bijwerken schema’s), onderhoud- en 			bedieningsvoorschrift en bijwerken liftboeken.

lid	20.	BETALING VAN FACTUREN

Betaling vindt plaats conform de opdrachtverstrekking van Opdrachtgever.

Opdrachtverstrekking en facturatie verlopen schriftelijk. Opdrachtnemer is bereid een maximale 		inspanning te verrichten om te werken, conform de huidige en toekomstige systematiek en  			procedures van opdrachtgever. De opdrachtnemer wacht niet af tot de schriftelijke opdracht 			ontvangen is, maar gaat direct over tot het nemen van maatregelen om de installatie z.s.m. weer 		in bedrijf te stellen.

De kosten die buiten onderhoudsovereenkomst vallen, daarvan dienen de werkbonnen/-			verantwoording met de concept-facturen begeleidt door een verzamelfactuur min. 1 week vóór 		ieder kwartaal bij de opdrachtgever te worden ingediend. Bij afwijkingen zullen deze tijdens het 		kwartaaloverleg worden besproken. Na	goedkeuring wordt er opdracht verstrekt waarna betaling 		van de definitieve facturen zal plaats vinden.

lid	21.	VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN KOSTEN EN PRIJZEN BINNEN HET CONTRACTJAAR

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:

-	loonkosten;

-	materiaalprijzen;

-	brandstofprijzen;

-	huren;

-	vrachten en transportkosten;

-	valutawijzigingen of koersrisico (aandelen).

lid	22.	KORTINGEN

1. KORTINGSBEDRAG/boeteclausule

Voor geconstateerd niet goed of niet uitgevoerd onderhoud (te weinig onderhoud) en na afloop 		van een redelijke termijn tot herstel van de betreffende tekortkoming, zal een korting op de 			aanneemsom worden toegepast. De hoogte van de korting is ter hoogte van de opgegeven 			onderhoudsprijs (Prijzenblad) van de betreffende liftinstallatie waaraan de tekortkoming 			geconstateerd is.

2. CONTROLE-RAPPORTEN

Controle rapporten c.q. onderhoudsbonnen dienen door de opdrachtnemer elk kwartaal naar 			behoren te worden ingediend. Wordt daaraan niet voldaan, dan wordt betreffende controle- en/of

onderhoudsbeurt als niet verricht beschouwd.

lid	23.	TEKENINGEN EN INVENTARISATIE

1. KWALITEIT VAN DE BESCHIKBARE TEKENINGEN

De opdrachtnemer dient de kwaliteit van de beschikbare tekeningen van de opdrachtgever te 			handhaven en na wijzigingen bij te werken en na te gaan of deze aan de minimale 				kwaliteitscriteria voldoen om het onderhoud en beheer veilig en verantwoord binnen de kaders 		van deze overeenkomst te kunnen verrichten.

Bij het indienen van de aanbieding dient de opdrachtnemer de eenmalige kosten voor het 			reviseren van de bestaande calques/digitale informatiedrager separaat op te geven die 			noodzakelijk gemaakt moeten worden om aan de bovengenoemde eisen te kunnen voldoen.

2. AUTOCAD-TEKENINGEN

Revisietekeningen dienen conform de richtlijnen van TiU te worden gemaakt, volgens het 			tekeningenprotocol. Tekeningen zullen in .DWG of .DXF digitaal verstrekt worden.

3. TEKENINGEN OPSLAG

De opdrachtnemer verplicht zich om in een aparte ruimte een werkbestand van de tekeningen 			systematisch aan te leggen en daarover een goed beheer te voeren.

4. BIJWERKEN TEKENINGEN EN SCHEMA’S

De opdrachtnemer werkt de bestaande revisietekeningen en schema’s bij van de installaties, wat 		betreft wijzigingen als gevolg van vervanging door ander fabricaat/type e.d. De opdrachtnemer 		verwerkt per kwartaal, binnen vijf werkdagen na ontvangst, de wijzigingen aan de installaties.

5. TEKENINGEN WERKBESTAND

De tekeningen dienen door de opdrachtnemer systematisch in een werkbestand te worden 			bewaard. Na wijzigingen aan de installatie verstrekt de opdrachtnemer nieuwe tekeningen aan de 		opdrachtgever of toevoegen aan de liftboek/technische gegevensboek bij de liftinstallatie.

6. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN

Wanneer door de opdrachtnemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht wordt dit op 		het origineel bij onderschrift aangegeven door middel van een nummer en datumwijziging en 			distribueerde deze tekeningen zover de opdrachtgever hierom verzoekt. Voorgaande tekeningen 		komen daardoor te vervallen.

7. VERWANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN

De opdrachtnemer blijft ook na goedkeuring door de opdrachtgever verantwoordelijk voor de 			door hem gemaakte tekeningen betreffende constructies, werkwijze, maatvoering e.d.

8. INVENTARISATIE EN CLASSIFICATIE

De opdrachtnemer blijft ook na goedkeuring door de opdrachtgever van de inventarisatie- en 			classificatie overzicht verantwoordelijk voor de integriteit van deze informatie.

9. BIJWERKEN INVENTARISATIE

De opdrachtnemer draagt zorg voor het up-to-date houden van de inventarisatieoverzicht (incl. 		de classificatie) en zorgt ervoor dat geconstateerde afwijkingen met de werkelijk in de 				overzichten en het software bestand per kwartaal worden verwerkt.

Voorgestelde aanpassingen in de inventarisatie- en classificatie overzichten en de door de 			opdrachtnemer uitgevoerde installatie wijzigingen worden in het kwartaal overleg voorgelegd en 		na goedkeuring door de opdrachtgever definitief door de opdrachtnemer verwerkt. Op verzoek 			wordt een actueel overzicht aan de opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

lid	24.	VEILIGHEIDS, GEZONDHEIDS EN MILIEUBELEID

1. RICHTLIJN OPDRACHTGEVER

De opdrachtnemer is verplicht normen met betrekking tot veiligheids-, gezondheids- en 			milieubeleid te hanteren, die geheel verenigbaar zijn met de normen van de opdrachtgever.

2. OUDE BOUWSTOFFEN

Indien een Waste-depot aanwezig is, dienen de oude bouwstoffen die bij de werkzaamheden 			vrijkomen gescheiden bij het Waste-depot te worden aangeleverd.

3. TOE TE PASSEN MATERIALEN

De opdrachtnemer overhandigt binnen twee maanden na overeenkomst een volledige lijst van de 		door hem bij het onderhoud te gebruiken grondstoffen, hulpstoffen en materialen.

4. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN

Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de 		aanwezigheid niet in deze overeenkomst is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden 		dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de 				opdrachtnemer 	dit onmiddellijk ter kennis van de opdrachtgever. Hij neemt terstond, zo mogelijk 		in overleg met de opdrachtnemer, de door de omstandigheden ontstane, vereiste 				veiligheidsmaatregelen.

lid	25.	DUUR, TUSSENTIJDSE BEËINDIGING, WIJZIGING

1. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Zie Beschrijvend Document.

lid	26.	WIJZIGINGEN, MODIFICATIES EN AANPASSINGEN

1. ALGEMEEN

Indien niet tot prijs-, uitvoerings- en of materiaalovereenstemming wordt gekomen behoudt 			opdrachtgever zich het recht voor om benodigde wijzigingen, modificaties, aanpassingen, 			uitbreidingen aan de installaties aan derden op te dragen.

2. COÖRDINATIE MET DERDEN

De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat tegelijkertijd en op dezelfde locatie (niet 		onder de overeenkomst vallend) werkzaamheden aan de installaties kunnen worden uitgevoerd.

3. BUITENDIENST STELLEN INSTALLATIES

De opdrachtnemer dient de door derden te verrichten werkzaamheden die behoren tot de in het 		bestek opgedragen onderhoudswerkzaamheden te coördineren met betrekking tot het 				verantwoord en veilig buiten dienst nemen van de functionerende installaties voordat deze 			rechtstreeks worden overgedragen aan derden voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

4. VEILIGHEID TIJDENS WERKZAAMHEDEN

Gedurende de uitvoeringsperiode van de uit te voeren werken, worden door de opdrachtnemer 		controles uitgeoefend, vastgelegd en gerapporteerd om mogelijke nadelige beïnvloeding van de 		werkzaamheden op de functionerende installaties te voorkomen. Nadat het werk is opgeleverd 			worden de installaties eveneens door de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever in 			bedrijf gesteld.

5. GARANTIE VAN DE FABRIKANT

Het onderhoud wordt vanaf de oplevering tijdens de garantieperiode van een installatie of 			installatieonderdeel door de opdrachtnemer uitgevoerd overeenkomstig de kwaliteitseisen.

6. KOSTEN WIJZIGING VAN INSTALLATIES

De kosten voor deze werkzaamheden zullen vooraf in overleg tussen opdrachtnemer en 			opdrachtgever per werk worden vastgesteld. Indien de werkzaamheden voor het uitvoeren van 		de wijzigingen, 	modificaties, uitbreidingen en groot onderhoud door de opdrachtnemer zelf 			worden verricht, dan worden deze kosten geacht te zijn inbegrepen in de aanneemsom van de 			werkzaamheden.

7. ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

De opdrachtnemer dient rekening te houden met (onderhouds-)werkzaamheden van derden aan 		installatiedelen die buiten de overeenkomst vallen. Deze installatiedelen zijn veelal gekoppeld 			met installatiedelen die binnen de overeenkomst vallen zoals de spreekluisterunits.

8. KEURINGEN EN VRIJWARING

De opdrachtnemer voert het preventief onderhoud zodanig uit dat het ten allen tijde aan de 			vigerende regelgeving wordt voldaan. Hij vrijwaart de opdrachtgever van de kosten van 			afkeuring.

lid	27.	CONTROLE OP BESTANDEN

De opdrachtgever kan zo nodig een onafhankelijke derde inschakelen, die de kwaliteit van de 			vastgestelde gegevens toetst zoals de nieuwe onderhoudsstatus en de resterende levensduur.

Geschillen worden conform artikel art. 05 lid, 34 opgelost.

lid	28.	BESCHIKBARE GEGEVENS

1. INVENTARISATIE INSTALLATIES

In bijlage A is een inventarisatie-overzicht van de installaties vermeld die binnen de 		overeenkomst vallen.

2. KWALITEITSINDICATOREN

Kwaliteitsindicatoren (KPI’s) vormen een belangrijke rol bij de beoordeling van het functioneren 		van de installatie en de anticipatie van de opdrachtnemer. Voor de installaties worden indicatoren 		toegepast waarvan in bijlage B en D een toelichting is gegeven. Wijzigingen en aanpassingen aan 		de installaties dienen eveneens aan de genoemde kwaliteitsindicatoren te voldoen.

lid	29.	TOEGANG TOT HET WERK

1. PERSONEEL VAN DE OPDRACHTNEMER EN ONDERAANNEMERS

De opdrachtnemer is verplicht ter goedkeuring van de opdrachtgever een overzicht in te dienen 			waarop is vermeld:

- de namen met functie en opleidingsniveau van zijn personeel en die van zijn onderaannemer(s) 			die in verband met deze overeenkomst werkzaamheden zullen uitvoeren. Plaatsvervangend 				personeel dient tenminste het zelfde opleidingsniveau te bezitten;

- namen en telefonische bereikbaarheid van de chef dagelijkse uitvoering, vertegenwoordiging en 			ARBO-coördinatie van de opdrachtnemer;

- de namen (inclusief plaatsvervangers) van het personeel die buiten werktijden beschikbaar zijn 			voor het oplossen van klachten, storingen e.d.;

Na goedkeuring wordt dit overzicht en na mutaties aan de opdrachtnemer ter beschikking 			gesteld. Beschikbare sleutels voor toegang tot de installaties in het kantoorcomplex, de 			technische ruimten en liftmachinekamers zijn veelal beschikbaar of anders opgehangen in de 			betreffende liftschacht of bij de receptie.

2. PERSONEEL

Het door of namens de opdrachtnemer te werk gesteld personeel wordt minimaal twee dagen van 		te voren aangemeld aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is gerechtigd om personeel van de 		opdrachtnemer of onderaannemer(s) te weigeren voor het uitvoeren van de Onderhouds-			werkzaamheden in verband met de overeenkomst indien zij niet voldoen aan de eisen/regels die 		de overeenkomst stelt. Het periodiek onderhoud dient door een vaste monteur te worden 			uitgevoerd.  Bij ziekte of vakantie wordt deze tijdelijk vervangen door een volledig geïnstrueerde 		en deskundig-gelijkwaardige collega. Wijziging van te werk gesteld personeel wordt vooraf 			kenbaar gemaakt door de opdrachtnemer. Personeel van de opdrachtnemer dient de Nederlandse 		taal machtig zijn.

3. WERKKLEDING

Personeel is verplicht bij het uitvoeren van de werkzaamheden uniforme en herkenbare 			werkkleding en veiligheidsschoeisel te dragen. Hiermee wordt tevens bedoeld dat de 				medewerkers van de onderaannemers dezelfde werkkleding dragen als die van de 				opdrachtnemer. Werkkleding dient herkenbaar maar ook schoon en verzorgd te zijn en duidelijk 		de firmanaam van de opdrachtnemer weer te geven.

4. ORDE EN NETHEID

Gedurende en na afloop van de werkzaamheden doch elke dag dient de werkplek 				(liftmachinekamers, opslagruimten etc.)  te worden opgeruimd en emballage te worden 			afgevoerd. Overtollige olieresten of chemische middelen welke brandbaar kunnen zijn, 				verwijderen.

5. WERKTIJDEN BUITEN ARBEIDSTIJD

Indien de opdrachtnemer voornemens is werkzaamheden op het terrein te verrichten buiten de 		werktijden, zoals deze zijn vermeld op de door de Arbeidsinspectie verlangde lijst brengt bij dit 		voornemen minimaal één werkweek vooraf ter kennis van de opdrachtgever.

6. WERKVERGUNNINGEN/HUISREGELS

De opdrachtnemer is bekend en conformeert zich met het naleven van werkvergunningen en

huisregels van de betreffende locaties of informeert erna.

lid	30.	REGELING WERKZAAMHEDEN BIJ IN GEBRUIK ZIJNDE GEBOUWEN

1.WERKZAAMHEDEN BIJ IN GEBRUIK ZIJNDE GEBOUWEN

De opdrachtnemer dient rekening te houden dat zijn werkzaamheden veelal plaats vinden bij in 		gebruik zijnde kantoorcomplexen. Hij beperkt zoveel mogelijk de overlast voor het personeel. Hij 		beperkt zoveel als mogelijk het buiten gebruik stellen van liftinstallaties en stemt langdurige 			stilstand af met TiU m.b.t van een goedkeurde planning. Altijd en duidelijk gebruik van 			aanduidingen/markeringen op de etages bij stilstand, buiten dienst door onderhoud of keuring.

2. GEBRUIK NIET ONTRUIMDE GEBOUWGEDEELTEN

De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet ontruimde gebouwgedeelten 		zonder gevaar, zonder overlast en overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden.

3. VOOR PUBLIEK/PERSONEEL TOEGANKELIJKE RUIMTEN

De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten mag gedurende de uitvoering 		van het werk niet worden belemmerd. In overleg met de directie de werkzaamheden zodanig

regelen dat daarvan door het publiek zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden.

4.WERKEN BUITEN NORMALE WERKTIJDEN

Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden verricht, moet steeds namens de 		opdrachtnemer een leidinggevend en verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn.

Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden dient gemeld te worden.

5. IN- UITSCHAKELEN INSTALLATIES

Het zonder toestemming van de opdrachtgever in- of uitschakelen van de installaties is niet 			toegestaan.

lid	31.	TOEGANG TOT HET WERK

1. LEEFTIJD

De leeftijd van degenen die op het werk mogen worden toegelaten, is ten minste achttien jaar.

2. UITSLUITING

Door de opdrachtgever kunnen personeelsleden van de opdrachtnemer zonder opgave van 			redenen  van werkzaamheden worden uitgesloten of de toegang tot een aangegeven perceel 			worden 	ontzegd.

3. NEDERLANDSE TAAL

De inschrijver kan aantonen dat alle voor de uitvoering van het onderhoud in te schakelen 			medewerkers de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift.

4. VERKLARING VAN GOEDGEDRAG (VOG)

De opdrachtgever kan te allen tijde een VOG verlangen indien hij hiertoe reden heeft.

5. GEDRAGSCODES MEDEWERKER OPDRACHTNEMER

Gedragscode voor aannemers die werken voor TiU:

1.	De vakman/servicemonteur voert de werkzaamheden uit conform alle wettelijke

voorschriften en richtlijnen.

2.	De vakman/servicemonteur neemt de privacy van de bewoner in acht.

3.	De vakman/servicemonteur draagt er zorg voor dat de bewoner/gebruiker zo min mogelijk

hinder ondervindt van de werkzaamheden.

4.	In de verkeersruimten waar de lift(en) bevindt(en) van het kantoorcomplex wordt niet 			gerookt.

5.	De service-(monteur) voert de werkzaamheden op een voortvarende en correcte wijze

uit.

6.	De service-(monteur) zal de werkplek in eenzelfde of schonere staat achter laten, als

voor aanvang van de werkzaamheden. Alle door hem veroorzaakte afval of vervuiling zal hij

meenemen.

7.	De service-(monteur) zorgt dat zijn kleding en uiterlijk verzorgd zijn.

8.	De service-(monteur) zal tijdens werktijd geen alcohol of drugs gebruiken of onder

invloed van deze zijn.

9.	De service-(monteur) respecteert de wensen en eigendommen van de

bewoner/gebruiker.

10.In de algemene ruimten is geluidsapparatuur niet toegestaan. Het gebruik van

geluidsapparatuur in de overige ruimten mag geen overlast veroorzaken.

11.De service-(monteur) gaat op een nette en beleefde manier met de bewoner/gebruiker

om.

12.De service-(monteur) beschikt over een deugdelijke legitimatie waaruit blijkt dat hij 			een dienstverband heeft met de opdrachtnemer.

13.De service-(monteur) zal zijn bus parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.

14.De service-(monteur) neemt zo nodig maatregelen ter bescherming van eigendommen

van opdrachtgever of derden tegen vervuiling of beschadiging.

15.De service-(monteur) gaat niet met personeel, gebruikers of derden in discussie over 			onderwerpen die de belangen van opdrachtgever kunnen schaden.

16.De service-(monteur) informeert de teamleider over de stand van zaken en

het eventuele vervolg van de werkzaamheden.

lid	32.	BEËINDIGING KEO-CONTRACT

Indien de onderhoudsovereenkomst om welke reden ook (tussentijds) eindigt, doet de 			opdrachtnemer op eerste verzoek van TiU datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk is om er

voor te zorgen dat een nieuwe opdrachtnemer zonder belemmeringen de uitvoering van de 			overeenkomst kan overnemen en/of een soortgelijke prestatie voor TiU kan verrichten. Van 			toepassing is tevens art. 10 van de algemene inkoopvoorwaarden. Tevens retourneert de 			opdrachtnemer aan TiU onverwijld alle haar door TiU ter hand gestelde documenten, technische 		gegevens van de liftinstallaties, alle informatie welke met het onderhoud van de liftinstallaties 			heeft te maken, sleutels en passen in bruikleen, documentatie, materialen en apparatuur en 			andere goederen.

Ook alle data uit digitale systemen welke gebruikt zijn tijdens en voor het onderhoud worden 			beschikbaar gesteld aan TiU.

Een volledige overdracht te verzorgen van kennis en expertise die is opgebouwd tijdens de 			uitvoering van de werkzaamheden.

Het is niet toegestaan om uitleesapparatuur behorend bij de liftinstallaties te vervreemden.

Als laatste stelt de opdrachtnemer een eindrapportage op waarin de verrichte of de nog te 		verrichten werkzaamheden zijn aangegeven en een overzicht van de bereikte resultaten.

2.		ADMINISTRATIEVE TECHNISCHE BEPALINGEN

artikel	01.	UITGANGSPUNTEN KWALITATIEF- EN 	EXPLOITATIE-GERICHT ONDERHOUD

lid	01.	ONDERHOUDSBELEID EN ONDERHOUDSBEHEERSING

1. UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLING (KPI’s)

Het beheer van de in de gebouwen aanwezige technische installaties is gericht op:

a.	bewaking van de onderhoudskwaliteit (conditie);

b.	voorkomen van achterstallig onderhoud;

c.	het voorkomen van storingen;

d.	het voorkomen van keuringspunten en afkeuringen;

e.	het naleven van de vastgestelde actietijden (respons, herstel en afhandeling);

f.	het verkrijgen van inzicht in de noodzakelijke directe kosten en die op langere termijn, voor 			instandhouding.

g.	manier van en intensief communiceren met de opdrachtgever en/of zijn adviseur;

h.	Het verstrekken van verbeterplannen in de ruime zins des woords.

Aanvullende uitgangspunten vertaald naar de werkactiviteiten:

- Het leveren/vernieuwen van complete en uniforme lift-logboeken bij een onfatsoenlijke exemplaar en continue aanvullen blanco bladen;

- Het verstrekken van een onderhoudsplanning uiterlijk in de maand november vooraf aan het daarop volgend jaar;

- Preventief onderhoud tijdens normale uren aan de liftinstallatie;

- Correctief onderhoud, het 24/7 op technisch- en economisch verantwoorde wijze oplossen van storingsmeldingen / werkopdrachten aan liftinstallaties;

- Het verhelpen van liftopsluitingen;

- Het geven van een herhaal-torninstructie aan geïnstrueerd personeel;

- Verrichten van herstel / vervangingswerkzaamheden;

- Assistentie bij keuringen;

- Het aanleveren van de rapportages;

- De benodigde formulieren in het logboek opnemen (zie bijlageboek) en dienen bij iedere bezoek volledig worden ingevuld. Wanneer een preventief- of correctiefonderhoud niet in het logboek is vermeld, geldt deze beurt als niet uitgevoerd, alle acties, handelen en bezoeken altijd noteren in de lift-/logboeken;

- Informeren betreffende wijzigingen in wet- en regelgeving.

- Alle activiteiten voor het controleren en in stand houden van de spreekluister-unit/-verbinding (SPL).

2. ONDERHOUD EN TECHNISCH BEHEER

Het doel is om door onderhoud de geïnstalleerde installaties of installatieonderdelen ongestoord 		en veilig te laten functioneren en de kwaliteit in functionele-, technische-, en esthetische zin te 		handhaven conform de omschreven eisen in bijlage B.

Het feitelijk technisch beheer wordt eveneens binnen de hierna te omschrijven kaders door de 			opdrachtnemer gevoerd.

De Opdrachtnemer accepteert de liftinstallatie in de staat waarin zij, op het moment van 			aangaan van dit contract, verkeert.

3. DE NOODZAAK VAN EEN REFERENTIEKADER

De opdrachtgever wil:

-	de onderhoudsstatus vaststellen van de technische installaties;

-	aan de hand van de vastgestelde onderhoudsstatus een inzicht verkrijgen in de jaarlijks aan 				de diverse locaties toe te rekenen kosten.

4. HET REFERENTIEKADER

Het referentiekader vormt de beoordeling van praktische ervaring op het terrein van technische 		installaties. Deze ervaring kan, waar mogelijk, worden aangevuld met nieuwe inzichten, door:

-	aanpassing bij veranderende veiligheidseisen;

- aanpassingen van overheidsnormen;

Door gebruik te maken van het referentiekader is het onderhoud van de technische installaties 		op efficiënte uniforme wijze uit te voeren en te controleren. Door middel van inspecties kan 			bovendien een consistent overzicht worden verkregen van de onderhoudstoestand per 				installatie. Met de op deze wijze verkregen informatie, krijgt de opdrachtgever een ondergrond 		voor het te formuleren algemeen onderhoudsbeleid.

De beoordeling door de onderhoudstechnicus of inspecteur leidt tot korte en lange termijn 			effecten voor een installatiedeel. Bijvoorbeeld:

- als men nu niet tijdig machinelagers vervangt, zal integrale vervanging van deze machine in 				de naaste toekomst noodzakelijk zijn;

-	indien integrale vermindering van het gebruik van de installatie plaatsvindt, zijn tevens andere 			maatregelen noodzakelijk.

Naast de registratie van feiten (via referentiekader en het vastleggen van gebreken) moet 			interpretatie van feiten (kostenopgave) plaatsvinden.

5. RESPONSTIJDEN

We kennen twee soorten responstijden waaraan de opdrachtnemer zich moet confirmeren 			volgens tabel. onderhoud- en reparatiecategorieën:

|  |  | onderhoud- en reparatiecategorieën |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspecten |  | categorie A |  | categorie B |  |
| Aanrijtijd storing | Maximaal aantal uur waar binnen het bedrijf ter plaatse moet zijn na melding van storing* | 3 |  | 4 |  |
| Reparatie binnen dagvenster | Maximaal aantal uur (na aankomst) waar binnen het bedrijf een storing** moet oplossen (het aantal uur dat daarvoor staat moet binnen werktijd vallen) | 4 (+2 in geval komst specialist noodzakelijk) |  | 4 (+2 in geval komst specialist noodzakelijk) |  |
| Reparatie buiten werktijd | Maximaal aantal uur waar binnen het bedrijf een storing die buitenwerktijd is gemeld moet oplossen | 4 ( in geval komst specialist noodzakelijk binnen 4 uur volgende werkdag) |  | storing gemeld na 23.00 uur wordt volgende dag verholpen binnen 4uur (+2 in geval komst specialist noodzakelijk binnen 2 uur volgende werkdag) |  |
| Storingsfrequentie | Maximaal aantal niet-huurder gerelateerde*** storingen per jaar dat mag voorkomen (bedrijven kunnen hier op sturen door vaker preventief onderhoud te plegen) |  |  | 5 |  |
|  |  | 3 |  |  |  |
| Aanrijtijd opsluiting persoon | Maximaal aantal minuten om ter plaatse te zijn bij opsluiting persoon | 60 |  | 60 |  |
| Onderhoud | Minimaal aantal onderhoudsbeurten per jaar tot 3/ 6/ >6 verdiepingen | 2/3/6 |  | 2/3/6 |  |
| Schoonmaak | Minimaal aantal specialistische schoonmaakbeurten schacht en machinekamer per jaar | 1 |  | 1 |  |
| * betreft alle type storingen m.u.v. een kapot lampje f sluitsnelheid deuren |  |  |  |  |  |
| ** betreft storingen waarbij er geen sprake is van vervanging van onderdelen met levertijden *** niet-huurder gerelateerde storingen zijn storingen die niet zijn ontstaan door gebruikersgedrag (manieren waarop werking van de lift bewust dan wel onbewust wordt verstoord. Denk bijvoorbeeld aan tegen de deuren aanrijden/schoppen). |  |  |  |  |  |

In geval van minder urgente storingen zal de opdrachtnemer aan het begin van de eerst 			volgende nieuwe werkdag na melding aanvangen met het verhelpen van de storing. In 			overleg met opdrachtgever kan de opdrachtnemer hiervan afwijken.

Ad. 1: Het volgende opsluitingprotocol hanteren waarbij men in eerste instantie 			binnen 60 minuten aanwezig is. Indien dit tijdbestek niet gehaald kan worden, 			schakelt de opdrachtnemer, in overleg, als eerste de bewakingsdienst van de TiU en 			daarna de bevoegd technische medewerker van de opdrachtgever.

De opdrachtnemer heeft georganiseerd dat alle voor de uitvoering van het onderhoud 				in te schakelen medewerkers binnen de gestelde reactietijd bij storingen woonachtig 				zijn en dus voldoende personele dekking hebben.

De opdrachtnemer is verplicht een opgave van de responstijden op te geven en na te 			leven bij de voorgekomen storingen waarvan de resultaten worden meegenomen in 			de beoordeling van de KPI’s.

6. MATERIALEN

a.	De Opdrachtnemer zal de materialen, onderdelen en hulpmiddelen leveren die voor het naar

behoren functioneren van de liftinstallatie(s) nodig zijn. Bij vervanging van defecte 						onderdelen zullen nieuwe onderdelen gebruikt worden van gelijke type en fabricaat. 					Bij het toepassen van andere type en/of fabricaat dient deze vrij verkrijgbaar en niet 					installateur afhankelijk te zijn Tevens dient eventuele software volledig om-niet beschikbaar 				te worden gesteld inclusief eventuele benodigde hardware tools aan de opdrachtgever.

Deze materialen dienen minimaal 15 jaar na leverbaar te zijn.

b.	Wanneer Opdrachtnemer onderdelen toepast die niet hetzelfde merk/type zijn als standaard,

dan dient de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever aan te tonen, dat deze

materialen minimaal een gelijkwaardige kwaliteit hebben.

c.	Indien bij een storing geen nieuwe materialen voorhanden zijn, mag de opdrachtnemer 2e

hands-materialen toepassen als hij zo de storing wel per direct kan verhelpen. Deze

materialen dienen echter zo snel mogelijk vervangen te worden door nieuwe materialen.

d.	Wanneer een liftinstallatie op korte termijn gesloopt zal worden, is het bespreekbaar om hier

2e hands-materialen toe te passen. Hiervoor dient vooraf toestemming gevraagd te worden

aan de beheerder van het onderhoud en beheer/teamleider.

e.	Middels de maandelijkse storingsoverzichten, wordt aangegeven wat de garantietermijn is,

over de nieuw geplaatste onderdelen. Ook wordt de garantietermijn op uitgevoerde

werkzaamheden aangegeven.

f.		Levering van materialen moet te allen tijde 24/7 binnen de voor de lift gestelde tijd plaats-					vinden (t.b.v. de KPI’s). De eventuele transportkosten 24/7 zijn niet verrekenbaar.

lid	02.	ONDERHOUD EN TECHNISCH BEHEER

1. ONDERHOUD

Het onderhoud en technisch beheer (hier uitgedrukt als onderhoud) omvat naast het preventief 		en correctief onderhoud ook de daarbij behorende noodzakelijke-, concipiërende-, uitvoerende-, 		coördinerende-, evaluerende en besturende activiteiten, die noodzakelijk zijn om het doel te 			bereiken.

De taken die uit deze doelstelling voortvloeien omvatten o.a.:

a.	Alle voorbereidende activiteiten waaronder afstemmingsgesprekken met de 						belanghebbenden die voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigd zijn en in een 				jaarplan en detailplan worden vastgelegd.

b.	Het verrichten van de taken ten behoeve van de opdrachtgever.

c.	Het (technisch) bedienen van de installaties die voor het verrichten van de (onderhouds-)

werkzaamheden noodzakelijk zijn voordat met de feitelijke werkzaamheden kan worden 				begonnen.

d.	Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud waaronder mede begrepen, 					noodzakelijke afstellingen, reparaties en vervangingen aan de installaties met een minimum 			aan overlast bij de gebruikers.

e.	Het op afroep van of namens de opdrachtgever verrichten van reparaties en andere 				werkzaamheden teneinde storingen, klachten en onvolkomenheden in de installaties op te 				sporen en duurzaam te herstellen.

f.	Het controleren van de kwaliteit van de beschikbare tekeningen en nagaan of deze aan de 				minimale kwaliteitscriteria voldoen om het onderhoud en beheer veilig en verantwoord 				binnen de kaders van deze overeenkomst te verrichten.

g.	Het vastleggen van technische-, veiligheids-, financiële- en milieuaspecten vanuit de 				technische installaties en andere relevante zaken.

h.	Het voeren van periodieke vergaderingen, betreffende de voortgang, veiligheid, 					management, milieu en andere zaken.

i.	Het beheren en wijzigen van de bestaande tekeningen zover deze uit de werkzaamheden 				voortvloeien.

j.	Het op afroep van de opdrachtgever verrichten van werkzaamheden die verband houden met 			het uitvoeren van modificaties teneinde de betrouwbaarheid van de installatie(s)delen te 				optimaliseren en de (milieu)veiligheid te verbeteren of het energieverbruik te verlagen.

k.	Het zich op de hoogte houden van de voorschriften van de opdrachtgever die voor de 				werkzaamheden van belang zijn en deze zo nodig in de uit te voeren werkzaamheden 				integreren.

l. 	Het zo nodig gevraagd of ongevraagd instrueren van de gebruiker(s) met betrekking tot een 			optimaal en veilig gebruik van de installaties, die zo nodig in aanvullende handleidingen 				worden vastgelegd.

m.	Structurele problemen in installaties dienen in het kwartaaloverleg door de opdrachtnemer 				gemeld te worden en worden besproken begeleidt door een oplossingsvoorstel. De 					opdrachtgever beoordeelt of dit werkelijk een structureel probleem betreft of dat het alleen 				gaat om een reeks van storingen.

2. BEHEER

Onduidelijkheden in de registratie en interpretatie kunnen leiden tot:

a.	kwalitatief minder goed onderhoud en onvoldoende beschikbaarstelling van onderhouds-				budgetten.

b.	het minder efficiënt en effectief inzetten van beschikbare middelen.

Teneinde het onderhoudssysteem zo optimaal mogelijk te laten functioneren moeten:

- het handelen van de opdrachtgever, de opdrachtnemer en de adviseur/inspecteur

zo consistent en objectief mogelijk zijn voor wat betreft:

- eenduidigheid in het beoordelen van de onderhoudsstatus: wat is goed c.q. slecht.

- pro-actief handelen, tijdig en transparant communiceren.

b.	de onderhoudsmaatregelen zo effectief mogelijk zijn, te weten:

- de onderhoudsstatus van installaties verbeteren;

- verstoringen minimaliseren;

- gebruiksongemakken opheffen;

- vervolgschade voorkomen.

Centraal in het proces van gebouwbeheer staat de afstemming tussen de door de opdrachtgever 		gewenste en overeengekomen onderhoudsstatus en de door de opdrachtnemer te leveren 			kwaliteit alsmede de uitkomst van de door derden te beoordelen wijze van instandhouding van 		de technische installaties.

De gewenste onderhoudsstatus wordt bepaald door de in bijlage B en D vastgelegde 				kwaliteitseisen voor de minimaal noodzakelijk geachte onderhoudsstatus.

De werkzaamheden worden onderscheiden naar korte en lange termijn en dit onderscheid geeft 		de financiële consequenties aan. Deze financiële informatie dient in de organisatie vervolgens 			als basis voor:

- beslissingen op allerlei niveaus (tactisch, strategisch en operationeel niveau);

- verschillende doeleinden (zoals financieel-technisch beleid, organisatie en bepaling omvang 			   personeel).

De werkzaamheden voor het groot c.q. vervangend onderhoud of het aanpassen van installaties 		of onderdelen (ten behoeve van herindeling) vallen buiten deze overeenkomst.

lid	03.	DE WIJZE VAN ONDERHOUD

1. TOELICHTING

Inzicht in de feitelijke onderhoudsstatus is een absolute voorwaarde om bij een verantwoord 			beheer de beschikbare middelen op de noodzakelijke plaatsen in te kunnen zetten.

Preventief onderhoud:

De opdrachtnemer zal Preventief onderhoud uitvoeren om de conditie van de installatie te 			continueren om een veilige en doelmatige werking van de liftinstallatie te verkrijgen, de 			theoretische levensduur van de componenten te verlengen door tijdig onderhoud om zodoende 		storingen te voorkomen.

In afwijking van het bovengenoemde, waarbij in de regel eens of meerdere keren per jaar al of 		niet noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd, is naar een vorm gezocht van kwalitatief en 			exploitatiegericht onderhoud. Dit soort onderhoud is geen vrijblijvendheid voor het aantal uit te 		voeren controles, het anticipeert op de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer en diens 			medewerkers,  het maximum aantal technische storingen en de conditionele staat.

In deze onderhoudsvorm wordt niet het max. aantal aan onderhoud te besteden uren per jaar 			noch max. het aantal controles per installatie vastgesteld maar wordt aangegeven aan welke 			onderhoudskwaliteit een onderdeel moet voldoen en met beperking van het aantal technische 			storingen conform bijlage D, met betrekking tot de in art. 02, lid 02 genoemde aspecten, 			waarbij de wijze en tijd van het onderhoud c.q. controle door de opdrachtnemer zelf wordt 			vastgelegd.

De opdrachtnemer dient rekening te houden met de mogelijkheid dat hij mee moet werken aan

de implementatie en gebruik van de storingsapp “Trans●Plan” door het inbrengen van essentiële 		informatie.

Een preventieve onderhoudsbeurt mag niet uitgevoerd worden in combinatie met:

- een inspectiebezoek;

- assistentie bij liftkeuring;

- correctief onderhoud;

- opnamewerkzaamheden.

Om enige vrijblijvendheid te kunnen begrenzen wordt vastgelegd dat de liften, die vallen 			onder de Richtlijn Liften, met een minimaal aantal onderhoudsbeurten van:

-	2 t/m 4 stopplaatsen:	3 onderhoudsbeurten (2 techn.onderhoud, 1 techn.reiniging)

-	5 t/m 8 stopplaatsen:	4 onderhoudsbeurten (3 techn.onderhoud, 1 techn.reiniging)

-	meer dan 8 stopplaatsen:	6 onderhoudsbeurten (5 techn.onderhoud, 1 techn.reiniging)

waarvan telkens 1 (één) geheel besteed wordt aan de verplichte jaarlijks specialistische reiniging, 		moeten worden onderhouden.

Installaties die vallen onder de machinerichtlijn, onderhoud uitvoeren met een minimaal aantal 		onderhoudsbeurten van 2 (twee) waarvan 1 (één) geheel besteed wordt aan de verplichte 			jaarlijks specialistische reiniging, dienen te worden onderhouden.

Daarnaast worden grenzen gesteld aan de minimale duur van een onderhoudsbeurt om

enigszins de kwaliteit van het onderhoud te waarborgen:

-	onderhoud aan liften met 2 t/m 3 stopplaatsen: min. 1,0 uur

-	onderhoud aan liften met 4 t/m 6 stopplaatsen: min. 1,5 uur

-	onderhoud aan liften met meer dan 6 stopplaatsen: min. 2,0 uur

Deze onderhoudsbeurten gelijkmatig over het jaar verdeeld. Om het in artikel 01.03.1 genoemde 		te realiseren moet de opdrachtnemer naar rato meer onderhoudsbeurten uitvoeren om de gestelde 		KPI’s te borgen.

Correctief onderhoud

Werkzaamheden ontstaan naar aanleiding van een storing/ melding zijn niet planbaar en de kosten zijn variabel, waarbij een ‘toestemmings-grens’ gehanteerd wordt van de in Staat van Verrekenprijzen omschreven tarieven (excl. BTW).

Vallen de kosten van het correctief onderhoud boven het grensbedrag van €. 1.500,00 uit, dan dient vooraf (tijdens normale tijden van maandag tot vrijdag of van 08.00 tot 17.00 uur) per mail en/of telefonisch toestemming gegeven worden door de opdrachtgever. De verrekening vindt per kwartaal na overleg en goedkeuring plaats. Dus tot een bedrag van €. 1.500,00 is er een mandaat

om directe te handelen en de gemaakte kosten in kwartaalfacturatie mee te nemen.

De opdrachtnemer moet buiten normale tijden direct handelend optreden.

In situaties buiten normale tijden waarbij de liftinstallatie naar verwachting langer dan 4 uur buiten gebruik is dient er overleg te zijn tussen de opdrachtnemer en de storingsdienst van

opdrachtgever.

Indien de storing het gevolg is van niet juist uitgevoerd preventief-,correctief of planmatig onderhoud, is de gevolgschade voor de opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient aan te tonen dat de storing niet het gevolg is van het onjuist uitvoeren van correctief, preventief of planmatig onderhoud.

Storingen dienen te worden bijgehouden middels een web-portal.

Voor alle overige werkzaamheden dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan de opdrachtgever.

Planmatig of vervangend onderhoud (separate opdrachtverstrekking):

Opdrachtgever heeft het recht investeringen uit te stellen om budgettaire redenen, vanuit 			strategisch voorraadbeheer of toekomstige ontwikkelingen van kantoorgebieden. Indien deze 			keuze een invloed heeft op een prestatie-eis van de liftinstallatie, dan kunnen de prestatie-eisen 		op dat punt worden bijgesteld.

2. VERREKENING KOSTEN

In de kwaliteit- en exploitatie gerichte overeenkomst behoren onderdelenlijst (bijlage G) te 			zijn opgenomen waarvoor in het geval van vervanging geen kosten in rekening kunnen worden 		gebracht.

Indien de opdrachtnemer verwacht dat de kosten voor het uitvoeren van de storingsherstel-			werkzaamheden of correctief onderhoud groter zijn dan of gelijk zijn aan €. 1.500,00 exclusief 			BTW en inclusief toeslag en kortingen, dan wel dat de storing noodzaakt tot vervanging van 			delen van de installatie, zal de opdrachtnemer alvorens tot reparatie en/of vervanging over te 			gaan, deze storing direct melden bij de opdrachtgever. Deze melding dient door middel 			van een E-mailbericht voorafgaand door telefonisch contact te geschieden. In dit

e-mailbericht dienen minimaal de oorzaak van de storing evenals de te verwachten kosten te 			worden vermeld. De kosten dienen gecalculeerd te worden op basis van het PRIJZENBOEK- 			STAAT van VERREKENPRIJZEN of verstrekte tarieven.

Na schriftelijke goedkeuring zal de opdrachtnemer onverwijld tot opheffing van de storing en/of 		vervanging overgaan.

In de overeenkomst is een regelmatige en intensieve controle begrepen door een chef monteur 		met een beoordeling van de installaties teneinde deze in de gewenste conditie te houden, 			overeenkomstig het referentiekader en een rapportage van:

a.	te verrichten reparaties;

b.	te vervangen onderdelen;

c.	de verholpen storingen;

d.	de afwijkingen van de kwaliteit eis;

e.	hoe het onderhoud wordt uitgevoerd en of het voldoet aan de maatstaven.

lid	03.	KEURINGEN

De opdrachtgever zal voor zijn rekening de keuringsinstantie kiezen en opdracht geven voor het

verrichten van de keuringen. Wanneer na het verhelpen van, keuringspunt(en) cq. vervangen 			van een onderdeel, een lift technische herkeuring noodzakelijk is (als er geen certificaat van 			goedkeuring is verleend) zijn de volledige kosten dus ook de herkeuringskosten daarvan voor 			rekening van opdrachtnemer. Als er alleen een afkeuringspunt(en) ten gevolge van bouw-

kundige tekortkomingen zijn zullen de kosten van de keuringsinstantie door de opdrachtgever 			worden betaald.

Opdrachtnemer is verplicht een compleet overzicht op te stellen met de geconstateerde en de 			nog openstaande keuringspunten, gespecificeerd per lift.

Opdrachtnemer heeft de verplichting lift technische keuringspunten, vallend binnen de 				onderhoudsovereenkomst, binnen 6 maanden te verhelpen in overleg met de opdrachtgever.

Herhalings-keuringenpunten (H) worden niet geaccepteerd binnen het onderhoudscontract.

Indien de onderhoudsovereenkomst eerder afloopt dan de termijn van de keuringsinstelling, dan 		dient het keuringspunt binnen het aflopen van onderhoudsovereenkomst hersteld te worden. 			Indien er keuringsopmerkingen zijn die buiten de onderhoudsovereenkomst vallen moet 			daarvoor een offerte worden opgesteld. De kosten zullen, afhankelijk van de aard van het 			keuringspunt, direct dan wel in het eerst volgend planmatig onderhoud worden	opgedragen.

De opdrachtnemer heeft de plicht ervoor te zorgen dat iedere keuring leidt tot het afgeven van 		een certificaat van goedkeuring. Deze bepaling geldt niet indien een afkeuring het gevolg is van 		een bouwkundig keuringspunt. Bijkomende kosten, door een afkeuring op bouwkundige 			keuringspunten, zijn niet voor rekening van opdrachtnemer.

lid	04.	COMMUNICATIE TUSSEN LIFT EN MELDKAMER (SPREEKLUISTER-SYSTEEM)

Voorafgaand aan de startdatum van de uitvoering van dit onderhoudscontract dient 				medewerking worden verleent aan het implementatie van de door de TiU aan te leveren 			spreekluister-units. Dit houdt in:

-	het controleren van de door de leverancier aangebrachte SPL-units in GSM-uitvoering,

positie van de antenne etc.

-	het programmeren van het juiste telefoonnummer naar de aangegeven meldkamer of 				bewakingsdienst

-	bij in werking zijnde SPL-units steeds bij elke onderhoudsbeurt en de laatste onderhoudsbeurt 			voor een geplande periodieke keuring, het testen van de verbinding en kwaliteit van het 				ontvangst en spraak. Bij afkeuring van een niet of niet juist werkende SPL-unit zullen de 			herkeuringskosten voor rekening van de opdrachtnemer zijn.

lid	05.	STRUCTUUR VAN HET REFERENTIEKADER

Voor het vaststellen van de onderhoudsstatus dient een schaalverdeling aangebracht te worden. 		Gekozen is voor zes-puntsschaal. Een schaal met een nog fijnere verdeling zal de overgang 			tussen de verschillende posities te sterk doen vervagen.

Een schaal met een grovere verdeling biedt onvoldoende mogelijkheid verschillende 				onderhoudstoestanden van elkaar te onderscheiden.

Dit geeft het volgende beeld:

1 = uitstekend;

2 = goed;

3 = redelijk;

4 = matig;

5 = slecht;

6 = zeer slecht. (komt niet voor, installatie is al buiten dienst gesteld)

De gekozen schaalverdeling is als volgt tot stand gekomen:

Allereerst zijn de uiterste waarden bepaald. De bovenwaarde 1 (uitstekend) geeft de 				nieuwbouwsituatie weer. Dit is een absolute waarde die niet overschreden kan worden. De 			waarde 5 (slecht) geeft aan dat een onderdeel direct vervangen dient te worden. Bij de waarde 		6 (zeer slecht) is sprake van een onveilige situatie waarbij direct de installatie buiten bedrijf 			moet worden gezet.

De waarde 2 (goed) is een onderhoudstoestand die kan worden aangetroffen bij in gebruik 			zijnde installaties.

De kwaliteit eisen met betrekking tot de in hoofdstuk 2, artikel 01, lid 05 genoemde aspecten en 		parameters, waaraan de technische installaties dienen te voldoen is in bijlage B vastgelegd.

Het conditiegetal komt tot stand door gebrek, intensiteit en omvang.

Afhankelijk van de plaats van de installatie kunnen deze in een andere kwaliteitseis worden 			onderscheiden. (zie bijlage eisen onderhoudskwaliteit)/KPI’s.

lid	05.	ASPECTEN EN PARAMETERS VOOR ONDERHOUDSTOESTAND

Het onderhoud van installaties of installatiedelen moet worden uitgevoerd en zal worden 			beoordeeld aan de hand van een aantal aspecten, te weten:

A.	Veiligheid/gezondheid:

De fysieke staat waarin onderdelen van de installatie (slijtage) zich bevinden en die van 				invloed kunnen zijn op de veiligheid en of gezondheid van de gebruikers en 						onderhoudstechnici.

toelichting:

Het gaat hier om de mate waarin een element / onderdeel is versleten en direct aanleiding 				zijn tot gevaar voor gebruikers en onderhoudstechnici.

B.	Functioneren:

De mate waarin de installaties of een installatiedeel beschikbaar is voor de bedrijfsvoering, 				alsmede de mate waarin het voldoet aan de technische criteria.

toelichting:

Het gaat hier vooral om zaken die gebruiker overlast bezorgen als ze niet goed functioneren 			en /of waardoor het bedrijfsproces wordt ontregeld.

C.	Esthetica / Belevingswaarde:

De esthetische staat waarin de onderdelen, en de installatie of de bedrijfsruimten zich 				bevinden.

toelichting:

Het gaat hierin om de mate waarin de installatiedelen zijn aangetast of beschadigd en 				waardoor een beeld ontstaat dat afbreuk doet aan de normale gebruikelijke 						belevingswaarde, waardoor men zich als gebruiker niet wel bevindt.

D.	Conditie:

De fysieke staat waarin het onderdeel verkeert. De mate waarin een onderdeel is gesleten 				door ouderdom, intensief gebruik of achterstallig onderhoud.

toelichting:

Bij dit aspect wordt de keuze vooral bepaald door de normale veroudering, te vergelijken 				met de aanwezige veroudering in de vorm van corrosie, vervuiling en beschadiging.

E. Economisch / Energetisch:

Dit aspect geldt ook zeer nadrukkelijk voor (o.a. het rendement van) technische installaties 			dan wel datgene dat de installatie bijdraagt tot een energiezuinig functioneren.

toelichting:

Bij dit aspect wordt de keuze bepaald onder andere door de mate waarin het rendement van 			de installatie voldoet aan de specificaties van de fabrikant / leverancier.

lid	06.	BEOORDELING ONDERHOUDSKWALITEIT

De onderhoudskwaliteit zal worden beoordeeld aan de hand van de volgende parameters:

a.	De onderhoudsstatus:

Hierin wordt de mate van onderhoud beoordeeld aan de hand van de in bijlage B 					aangegeven onderhoudsstatus.

b.	Het storingsgedrag:

Hierin wordt beoordeeld in welke mate de opdrachtnemer heeft voldaan aan het volgens 				bijlage D aangegeven aantal storingen.

c.	Kwaliteitsborging:

Hierin wordt beoordeelde in welke mate de opdrachtnemer heeft voldaan aan de in bijlage D. 			vastgelegde respons- en hersteltijden alsmede de wijze waarop het herstel plaatsvond en 				met welke materialen c.q. middelen.

lid	07.	OPZET EN UITWERKING VAN DE BIJLAGE

1. OPZET

Vaak is het lastig de onderhoudstoestand van elementen en installatiedelen objectief te bepalen 		door de veelheid aan invloedfactoren. Er is daarom gekozen voor een bepaling van de 				onderhoudsstatus met behulp van de tabel “conditiescore”, waarin de mate is aangegeven 			waarin het gebrek of storing zich manifesteert.

In bovenstaande matrix wordt een relatie gelegd tussen de Intensiteit van het gebrek / de 			storing en de omvang de invloed op de Omvang van het installatieonderdeel wat uiteindelijk 			leidt tot de mate van functioneren van de installatie.

2. INTERPRETATIE EN REGISTRATIE

De werking van een installatieonderdeel hangt samen met het aantal storingen dat optreedt. 			Het is daarom van belang voor het onderhoudsbeleid dat registratie van storingen op dusdanig 		wijze plaatsvindt dat niet alleen de aard van de storing maar ook de getroffen maatregelen en 			de toepassing van vervangende materialen worden aangegeven.

lid	08.	DE ONDERHOUDSTATUS EN DE KWALITEITSINDICATOREN (KPI’s)

1. KWALITEITSINDICATOREN T.B.V. DE TECHNISCHE INSTALLATIE

Enkele voorname indicatoren (KPI’s) die de kwaliteit van een technische installatie aangeven

zijn: zie schema.

We kennen maximaal aantal storingen waaraan de opdrachtnemer zich moet confirmeren 			volgens tabel. onderhoud- en reparatiecategorieën :

|  |  | Onderhoud- en reparatiecategorieën |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspecten |  | categorie A |  | categorie B |  |
| Aanrijtijd storing | Maximaal aantal uur waar binnen het bedrijf ter plaatse moet zijn na melding van storing* | 3 |  | 4 |  |
| Reparatie binnen werktijd | Maximaal aantal uur (na aankomst) waar binnen het bedrijf een storing** moet oplossen (het aantal uur dat daarvoor staat moet binnen werktijd vallen) | 4 (+2 in geval komst specialist noodzakelijk) |  | 4 (+2 in geval komst specialist noodzakelijk) |  |
| Reparatie buiten werktijd | Maximaal aantal uur waar binnen het bedrijf een storing die buitenwerktijd is gemeld moet oplossen | 4 ( in geval komst specialist noodzakelijk binnen 2 uur volgende werkdag) |  | storing na 23:00 uur wordt volgende dag verholpen binnen 4 uur (+2 in geval komst specialist noodzakelijk binnen 2 uur volgende werkdag) |  |
| Storingsfrequentie | Maximaal aantal niet-huurdergerelateerde*** storingen per jaar dat mag voorkomen (bedrijven kunnen hier op sturen door vaker preventief onderhoud te plegen) |  |  | 5 |  |
|  |  | 3 |  |  |  |
| Aanrijtijd opsluiting persoon | Maximaal aantal minuten om ter plaatse te zijn bij opsluiting persoon | 60 |  | 60 |  |
| Onderhoud | Minimaal aantal onderhoudsbeurten per jaar tot 3/ 6/ >6 verdiepingen | 2/3/6 |  | 2/3/6 |  |
| Schoonmaak | Minimaal aantal schoonmaakbeurten schacht en machinekamer per jaar | 1 |  | 1 |  |
| * betreft alle type storingen m.u.v. een kapot lampje f sluitsnelheid deuren |  |  |  |  |  |
| ** betreft storingen waarbij er geen sprake is van vervanging van onderdelen met levertijden *** niet-huurdergerelateerde storingen zijn storingen die niet zijn ontstaan door gebruikersgedrag (manieren waarop werking van de lift bewust dan wel onbewust wordt verstoord. Denk bijvoorbeeld aan tegen de deuren aanrijden/schoppen). |  |  |  |  |  |

De Categorie indeling is vermeld bij de betreffende installatie.

Opdrachtgever behoudt het recht om, zonder enige opgaaf van reden, tussentijds de 				Categorie aanduiding van een liftinstallatie te wijzigingen. Eventuele meer- of minderkosten 			zullen besproken worden met de opdrachtnemer.

Indien door overmacht de responstijden zijn overschreden, dient de monteur dat, met 				vermelding van reden, op het servicerapport te vermelden. Indien de overschrijding meer dan 			100% bedraagt, is opdrachtnemer verplicht opdrachtgever daarover telefonisch te berichten, 			indien opdrachtgever daarom verzoekt zal dit schriftelijk moeten worden vastgelegd.

2.4. BETROUWBAARHEID

Het betrouwbaar functioneren van de technische installatie hangt samen met de wijze van 			onderhoud, de wijze waarop storingen worden verholpen en de responsiesnelheid van de 			opdrachtnemer. Criteria kunnen dus uit het volgende worden gedefinieerd:

-	de wijze van het onderhoud moet gedetailleerd worden vastgelegd om tot vermindering van 			ongewenst disfunctioneren van de installatie te komen;

-	procedures betreffende de responstijd van de opdrachtnemer moeten worden vastgelegd. Zij 			moeten er toe leiden dat het ongewenste disfunctioneren van de technische installatie zo 				kort mogelijk duurt.

3. CONDITIONELE STATUS

Het doel van de werkzaamheden is het realiseren van een in de bijlagen per installatie bepaalde 		onderhoudskwaliteit. Zie ook artikel 01, lid 04 blz. 6.

4. VERBETERPLAN

1 maal per jaar als een verbeterplan worden behandeld welke ongevraagd door de 						opdrachtnemer zal worden ingediend voor einde van Q2. Het verbeterplan in de ruime zins des 				woords welke kan gaan over techniek, energiebesparingen, communicatie, klantwaarde etc.

Het verstrekken van het verbeterplan maakt deel uit van de KPI-beoordeling.

lid	09.	OVERIGE CONTRACT WERKZAAMHEDEN

1.	PRESTATIE BELONING

Opdrachtnemer garandeert het behalen van de in deze voorwaardenomschrijving opgenomen 			kwaliteit en prestatie-eisen. De periode waarover de KPI’s worden gemeten bedraagt telkens 12 		maanden, welke per kwartaal wordt beoordeeld.

Wanneer opdrachtnemer aan de gestelde KPI’s voldoet, heeft de opdrachtgever de intentie het 		kleinschalige (tot €. 10.000,00) planmatig onderhoud (met een gespecificeerde toelichting zowel 		tekstueel als financieel) door de opdrachtnemer laten uitvoeren door de opdrachtnemer laten 			uitvoeren.

Echter behoudt de opdrachtgever het recht om bij meerdere liftbedrijven offertes aan te vragen.

Een beloning houdt in dat de onderhoudsovereenkomst voor weer één jaar wordt 				geprolongeerd.

2. PRESTATIE VEROORDELING

- 	Indien opdrachtnemer in een periode van één jaar, 3 of meer Prestatie-eisen niet behaalt 				(hierbij wordt per lift maar ook over het totaal van de liften gekeken), is opdrachtgever 				volledig vrij dit contract, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, op ieder moment te 				beëindigen. Extra kosten die door de opdrachtgever moeten worden gemaakt om de 				tekortkomingen door derden te laten herstellen zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

-	Indien de opdrachtnemer KPI’s niet behaalt en de bestede onderhoudsbeurten meer dan 				10% afwijken van de afgegeven aantal onderhoudsbeurten, zal dat tellen als 3 gefaalde 				KPI’s.

3. RAPPORTAGES

-	Van alle liftinstallaties zijn de volgende gegevens direct elektronisch beschikbaar na 				aanvraag/verzoek:

-	onderhoudsoverzichten

-	storingsoverzichten;

-	beschikbaarheidspercentage.

-	De gegevens in de webportal mogen maximaal 2 werkdagen achterstand bevatten.

-	In het storingsoverzicht staat vermeld:

- 	melder

- 	tijdstip en datum melding

- 	gemelde klacht

- 	datum en tijd aanvang werkzaamheden op locatie

- 	stilstandstijd (uitgesplitst in responsetijd en hersteltijd)

- 	mogelijke oorzaak

- 	verbruikte materialen

-	1x per jaar, vóór 1 juli wordt de Meer-jaren onderhoudsbegroting (MJOB) voor de komende 			10 jaar aangeleverd. Hierin worden alle noodzakelijke werkzaamheden aangegeven, die 				nodig zijn om de lift zodanig in conditie te houden dat de prestatie met normale onderhouds-			inspanningen kan voldoen aan de gestelde prestatie-eisen. Ook kunnen hierin kwaliteit 				verhogende verbeteringen in opgenomen zijn.

-	Indien de MJOB door de adviseur van de opdrachtgever wordt opgesteld zal deze voor de 				eerst komende 10 jaar met zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer worden 					besproken.

Bij overeenstemming over de MJOB voor de eerste drie jaar zal die als basis worden 				opgenomen. Jaarlijks wordt bekeken welke werkzaamheden er zullen worden opgedragen.

Noodzakelijke en/of wettelijke vervangingen en kwaliteit verhogende verbeteringen zijn van 			elkaar gescheiden.

4.	EVALUATIE

-	In het derde kwartaal zal een evaluatie plaats vinden, waar o.a. onderstaande zaken 				besproken worden:

-	vaststellen indexeringscijfer;

-	status KPI’s;

- 	foutenlogboek;

-	het aantal uitgevoerde vrije en vaste preventieve onderhoudsbeurten;

-	mogelijke knelpunten;

-	voortzetting van de onderhoudsrelatie en wat nog de verwachtingen zijn.

-	Partijen zullen in het derde kwartaal op initiatief van opdrachtgever , een evaluatie uitvoeren 			om te bepalen of opdrachtnemer voldoet aan de KPI’s zoals gesteld in dit contract.

-	Klacht en Klachtbehandeling:

Een klacht wordt gedefinieerd als het niet nakomen van een of meerdere afspraken.

-	Opdrachtgever dient een klacht van een gebeurtenis binnen 5 werkdagen na het ontstaan 				van de klacht, schriftelijk of per mail in te dienen bij de opdrachtnemer.

-	De opdrachtnemer dient binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk klacht een Plan van 				Aanpak in, van opdrachtgever ontvangen klacht om de klacht het kunnen behandelen.

-	Een klacht is gegrond indien deze klacht door de opdrachtnemer niet weerlegd kan worden.

artikel	02.	KOSTENOVERZICHT, CONTRACT EN VERREKENPRIJZEN

(dit hoofdstuk is als bijlagen opgenomen)

De prijzen, kortingen en tarieven gelden voor de volledige looptijd van de overeenkomst.