Bijlage A14 – Proces opdrachtverstrekking ROK Asbestadviesdiensten

|  | RIJK / DEFENSIE |
| --- | --- |
| Blok 0: behoeftestelling | Aanvraag vanuit programma Asbest – initiatie vanuit projecten of Aanvraag vanuit programma Asbest – initiatie door programma: Inhaalslag, landelijke projecten, actualisatie asbeststatus RVB bekostigd Rijkspanden – grootboek of projectnummer DVM bekostigd Defensiepanden - projectnummer Objectmanager (OM) / Projectleider (PL) / Bouwkundige (BK) - Stelt een VOA (vastgoed omgevingsanalyse) op uit de beoordeling van de VOA door PTA/Regionaal asbestdeskundige blijkt de behoefte voor een asbestinventarisatie/asbestadviesdienst - Vanuit een grotere opgave beoordeeld Programma Asbest (PA) /Regionaal asbestdeskundige dat asbestinventarisatie/asbestadviesdienst afgeroepen moet worden. Adviseur PA / regionaal asbestdeskundige - Stelt uitvraagformulier op inclusief de benodigde documenten voor deskresearch. - PA stuurt uitvraag naar ON en vraagt aan ON een calculatieblad uit per object (of een aantal objecten) - PA verzamelt alle info benodigd voor de asbestinventarisatie en stuurt alle relevante info mee of plaatst deze in de samenwerkruimte t.b.v. deskresearch (objectgegevens, OEL uitdraai Condor, tekeningen, contactgegevens OB, aanleiding, contactinfo voor toegang etc.) - PL regelt alvast de nodige facilitaire zaken als aanmelden, toegang en sleutels met de RPL/gebruiker |
| Blok 1: Opdracht verwerking ON | Opdrachtnemer (ON): - Accepteerd de opdracht en maakt een aanbieding door het prijzenblad in te vullen op basis van de uitvraag van het RVB - Stuurt het calculatiebladretour aan het RVB met het verzoek een inkooporder (IO) te verstrekken. - Deze werkzaamheden vinden plaats via de webbased applicatie van het Rijksvastgoedbedrijf. |
| Blok 2: formele opdracht verstrekking | Programma Asbest (PA) - PA voert administratieve en inhoudelijke controle uit op het calculatieblad. - Indien niet akkoord vraagt PA ON om calculatie blad aan te passen en opnieuw in te dienen. - PA verstrekt na akkoord via de webbased applicatie een IO en verwerkt deze onder overeenkomst van ON - PA verstrekt afwijkende opdrachten buiten het raamcontract zelf via handmatig IO. - PMW maakt in LAVS een opdracht aan |
| Blok 3: uitvoering door ON - Inventarisatie | Opdrachtnemer (ON): - Krijgt de formele opdracht (NOK) binnen 10 werkdagen na verstrekken van de calculatie vanuit Oracle/webbased applicatie. - Maakt een inventarisatieplan op basis van verstrekte gegevens (deskresearch en contactpersoon locatie) - Stemt werkzaamheden af met de behoeftesteller van het uitvraagformulier of contactpersoon van de locatie en maakt een afspraken voor het uitvoeren van de inventarisatie (aanmelden toegang, afspraken qua begeleiding door aannemer). Indien noodzakelijk terugkoppeling aan PA - ON voert uitgevraagde werkzaamheden uit evt onder begeleiding van contact persoon locatie (PL, aannemer of facilitaire dienst) - ON maakt inventarisatierapport (AIR) + databestand op. - Levert de resultaten op aan het PA (en evt. PL of aannemer) per email of webbased aplicatie waarin de documenten worden geuload. - Verwerkt inspectie in LAVS en levert deze op aan PA. |
| Blok 3: uitvoering door ON – Sanerings begeleiding | Opdrachtnemer (ON): - Krijgt de formele opdracht (NOK) binnen 10 werkdagen na verstrekken van de calculatie vanuit Oracle/webbased applicatie. - Maakt een werkplan op basis van verstrekte gegevens (deskresearch en contactpersoon locatie) - Stemt werkzaamheden af met de behoeftesteller van het uitvraagformulier of contactpersoon van de locatie en maakt een afspraken voor het uitvoeren van de inventarisatie (aanmelden toegang, afspraken qua begeleiding door aannemer). Indien noodzakelijk terugkoppeling aan PA - ON voert uitgevraagde werkzaamheden uit evt onder begeleiding van contact persoon locatie (PL, aannemer of facilitaire dienst) - ON maakt een opleverrapport van de gevraagde werkzaamheden voorzien van de wettelijke bijlagen vanuit de saneringswerkzaamheden. - Levert de resultaten op aan het PA (en evt. PL of aannemer) per email of webbased aplicatie waarin de documenten worden geupload. - Verwerkt evt de werkzaamheden in LAVS indien er aanvullende inspecties hebben plaatsgevonden. |
| Blok 3: uitvoering door ON - Beheer | Opdrachtnemer (ON): - Krijgt de formele opdracht (NOK) binnen 10 werkdagen na verstrekken van de calculatie vanuit Oracle/webbased applicatie. - Stemt met PA de uit te voeren werkzaamheden af die voor het beheer van de asbesthoudende toepassingen nodig zijn. - ON maakt een opleverrapport van de gevraagde werkzaamheden voor zien van de wettelijke bijlagen vanuit de saneringswerkzaamheden. - Levert de resultaten op aan het PA (en evt. PL of aannemer) per email of webbased aplicatie waarin de documenten worden geuload. |
| Blok 4: Controle op resultaat | Programma Asbest (PA): - PA beoordeelt of opgeleverde opdracht en bijbehorende documenten voldoen aan de uitvraag. Binnen 10 werkdagen na ontvangst ontvangt ON reactie met een akkoord of een afwijzing met verzoek tot aanpassing. Bij akkoord kan ON over gaan tot facturatie. - Na akkoord verwerkt de LPL-PA de opgeleverder stukken in de interne systemen van het RVB |
| Blok 5: oplevering en betaling | Opdrachtnemer (ON) - Dient factuur in bij RVB via E-facturatie / webbased aplicatie na akkoord in LAVS bij asbestinventarisaries. - De factuur wordt altijd voorzien van de bijlagen: - opdrachtverstrekking (NOK) - calculatie NOK - calculatie werkelijk kosten (evt. incl. offerten derden) - Levert periodiek een voorgangsrapportage, afwijkingenrapportage en een kwaliteitsrapportage en concept agenda aan volgens lay out vastgestelde bijlagen Raamovereenkomsy tbv het voortgangsoverleg aan bij contractbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf. Programma Asbest (PA): - PA accordeert aangeboden facturen en controleert de geleverde prestatie. - Steekproefsgewijs controle op de ingediende facturen tbv kwaliteitscontrole. |