V&G-plan

ROK elementenverharding 2026-2028

Inhoud

1	1 KENNISGEVINGSFORMULIER	4

1.1	Omschrijving van het bouwwerk	4

1.2	Namen en adressen van de betrokken partijen	4

1.2.1	Opdrachtgever(s)	4

1.2.2	Ontwerpende partij(en)	4

1.2.3	Uitvoerende partij(en) en derden	4

1.2.4	Coördinator(en) Ontwerpfase	4

1.2.5	Coördinator(en) Uitvoeringsfase	5

1.3	Planning en uitvoeringsgegevens	5

1.3.1	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden	5

1.3.2	Geplande bouwtijd	5

1.3.3	Vermoedelijke maximum aantal werknemers gelijktijdig op de bouwlocatie:	5

1.3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats	5

1.3.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen	5

1.4	Datum van kennisgeving	5

1.5	Handtekening opdrachtgever	5

1.6	Adres Inspectie SZW	5

2	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERP)	7

2.1	Inleiding	7

2.2	Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk	7

2.3	Bij de totstandkoming betrokken partijen	7

2.3.1	Opdrachtgever(s)	7

2.3.2	Ontwerpende partij(en)	7

2.3.3	Toezicht en directie/bouwmanagement	8

2.3.4	Uitvoerende partij(en) en derden	8

2.4	Coördinatie	8

2.4.1	Ontwerpfase	8

2.4.2	Uitvoeringsfase	8

2.5	Inventarisatie van (bijzondere) risico's	10

2.5.1	Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp	10

2.5.2	Toezicht op maatregelen	13

2.5.3	Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige	13

# 1 KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

(als bedoeld in artikel 2.26.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)1

## Omschrijving van het bouwwerk

1.1.1 	Het werk bestaat uit:

Diverse onderhoudswerkzaamheden aan de elementenverharding in de gemeente Leiden.

1.1.2 	Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeente Leiden.

## Namen en adressen van de betrokken partijen

### Opdrachtgever(s)

Naam			: Gemeente Leiden

Adres			: Admiraal Banckertweg 15

Postcode/plaats	: 2300AD Leiden

Contactpersoon	: W. van der Burg

Telefoon		: 14-071

E-mail			: w.van.der.burg@Leiden.nl

### Ontwerpende partij(en)

Naam			: Gemeente Leiden

Adres			: Admiraal Banckertweg 15

Postcode/plaats	: 2300AD Leiden

Contactpersoon	: W. van der Burg

Telefoon		: 14-071

E-mail			: w.van.der.burg@Leiden.nl

### Uitvoerende partij(en) en derden

Naam 		: Nader te bepalen

Adres 		: Nader te bepalen

Postcode/plaats 		: Nader te bepalen

Contactpersoon 		: Nader te bepalen

Telefoon 		: Nader te bepalen

Telefoon (mobiel) 		: Nader te bepalen

E-mail 		: Nader te bepalen

### Coördinator(en) Ontwerpfase

Naam				: Gemeente Leiden

Adres				: Admiraal Banckertweg 15

Postcode/plaats		: 2300AD Leiden

Contactpersoon		: W. van der Burg

Telefoon			: 14-071

E-mail				: w.van.der.burg@Leiden.nl

### Coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam 	: Nader te bepalen

Adres 	: Nader te bepalen

Postcode/plaats 	: Nader te bepalen

Contactpersoon 	: Nader te bepalen

Telefoon 	: Nader te bepalen

E-mail 	: Nader te bepalen

## Planning en uitvoeringsgegevens

### Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden

De ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 maart 2026.

### Geplande bouwtijd

De raamovereenkomst die bij een eventuele gunning wordt aangegaan kent een initiële looptijd van 2 jaar, met als ingangsdatum 1 maart 2026 en eindigend op 1 maart 2028. De raamovereenkomst kan verlengd worden met tweemaal één jaar.

### Vermoedelijke maximum aantal werknemers gelijktijdig op de bouwlocatie:

Nader te bepalen

### Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats

Nader te bepalen

### Namen van reeds geselecteerde ondernemingen

Nader te bepalen

## Datum van kennisgeving

....................................

## Handtekening opdrachtgever

....................................

## Adres Inspectie SZW

Naam			: Nederlandse arbeidsinspectie

Postadres		: Postbus 820

Postcode/plaats	: 3500AV Utrecht

Bezoekadres		: Parnassusplein 5

Postcode/plaats	: 2511 VX Den Haag

Telefoon		: 0800-5151

Website		: http://www.inspectieszw.nl/contact/

# VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERP)

## Inleiding

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

## Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle civieltechnische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk:

‘Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding Haarlem’ en zijn beschreven in besteknummer 2025-CB-20, status definitief, versie 1.0 d.d. 01 december 2025.

De werkzaamheden betreffen in hoofdlijnen:

- Herstellen straatwerk;

- Herstellen kantopsluitingen;

- Herstellen straatmeubilair;

- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Adres/ligging van de bouwlocatie:

- Diverse locaties binnen de gemeente Leiden

## Bij de totstandkoming betrokken partijen

### Opdrachtgever(s)

Naam			: Gemeente Leiden

Adres			: Admiraal Banckertweg 15

Postcode/plaats	: 2300AD Leiden

Contactpersoon	: W. van der Burg

Telefoon		: 14-071

E-mail			: w.van.der.burg@Leiden.nl

### Ontwerpende partij(en)

Naam			: Gemeente Leiden

Adres			: Admiraal Banckertweg 15

Postcode/plaats	: 2300AD Leiden

Contactpersoon	: W. van der Burg

Telefoon		: 14-071

E-mail			: w.van.der.burg@Leiden.nl

### Toezicht en directie/bouwmanagement

Naam 	: Nader te bepalen

Adres 	: Nader te bepalen

Postcode/plaats 	: Nader te bepalen

Contactpersoon 	: Nader te bepalen

Telefoon 	: Nader te bepalen

E-mail 	: Nader te bepalen

### Uitvoerende partij(en) en derden

Naam 	: Nader te bepalen

Adres 	: Nader te bepalen

Postcode/plaats 	: Nader te bepalen

Contactpersoon 	: Nader te bepalen

Telefoon 	: Nader te bepalen

E-mail 	: Nader te bepalen

De directie zal de aannemer, die zal worden belast met de coördinatie van veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering, zo spoedig mogelijk informeren over de partijen aan wie de diverse onderdelen van het bouwwerk zullen worden opgedragen.

## Coördinatie

### Ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam 	: Nader te bepalen

Adres 	: Nader te bepalen

Postcode/plaats 	: Nader te bepalen

Contactpersoon 	: Nader te bepalen

Telefoon 	: Nader te bepalen

E-mail 	: Nader te bepalen

### Uitvoeringsfase

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van genoemd bestek (zie voorblad).

Naam 	: Nader te bepalen

Adres 	: Nader te bepalen

Postcode/plaats 	: Nader te bepalen

Contactpersoon 	: Nader te bepalen

Telefoon 	: Nader te bepalen

E-mail 	: Nader te bepalen

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten. Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar het genoemde bestek.

## Inventarisatie van (bijzondere) risico's

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.

Ten aanzien van het civieltechnische, bouwkundige- en installatiewerk worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de ‘normale’ uitvoeringsrisico's te boven gaan. Met betrekking tot saneringswerkzaamheden wordt verwezen naar de in het bestek en de betreffende posten vermelde van toepassing zijnde veiligheidsklasse(n).

Indien volgens een bestekpost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel" en moeten door de aannemer in het V&G-plan uitvoerig nader worden uitgewerkt.

### Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| Factor | Risico-oorzaak | Bevinding en maatregelen | Actie door |
| --- | --- | --- | --- |
| ONTWERP |  |  |  |
| Is bij de situering van het bouw- en werkterrein rekening gehouden met: · veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de bouwplaats afbakening, wegafzettingen, te nemen verkeersmaatregelen e.d.? · recht van overpad dat moet worden verleend tijdens de werkzaamheden? · bodemverontreiniging (inventarisatie gemaakt)? |  |  | Aannemer |
| Is er sprake van sloopwerkzaamheden, het verwijderen van gevaarlijke materialen of bodemverontreiniging? | Toxische stoffen | De kwaliteit van te ontgraven grond/zand conform de bodemkwaliteitskaart van Leiden. | Aannemer |
| Kan een uitvoeringsvolgorde worden gekozen waardoor activiteiten en weersinvloeden optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd? | Organisatie | Afhankelijk van uit te voeren werkzaamheden en planning aannemer | Aannemer |
| Is rekening gehouden met de veiligheidsaspecten bij nachtwerk? | Organisatie | Nachtwerk betreft in principe alleen calamiteiten. In het bestek zijn posten opgenomen voor verkeersmaatregelen. | Aannemer |
| UITWERKING |  |  |  |
| Is er bij de materiaalkeuze rekening gehouden met wettelijke normen en voor de bouwnijverheid relevante bedrijfstakeigen normen, zoals relevante CAO' s en/of richtlijnen van de Stichting Arbouw ten aanzien van gewicht/afmeting/ ruwheid/giftigheid en dergelijke?: - Niet toepassen materialen/stoffen zoals: · handmatig te verwerken materialen zwaarder dan 12 kg; · handmatig te verwerken bestratingsmaterialen zwaarder dan 25 kg (putten/kolken/trottoirbanden/inritblokken e.d.); | Fysieke belasting | Voorgeschreven is machinaal straten. Tevens zijn er gangbare maten gebruikt. | aannemer |

| Factor | Risico-oorzaak | Bevinding en maatregelen | Actie door |
| --- | --- | --- | --- |
| · bij handmatige verwerking grootformaat (40x60 cm2) tegels; · bij handmatige verwerking straatstenen, zwaarder dan 4 kg en/of breder dan 105 mm. |  |  |  |
| Is bij de uitwerking rekening gehouden met noodzakelijke bewerkingen op de bouwplaats (gezondheidsschadelijke hulpstoffen, stof-, geluidsproductie, trillingen, fysieke belasting)? | gezondheidsschade- lijke hulpstoffen, stof-, geluidsproductie, trillingen, fysieke belasting | De aannemer moet frezen en zagen met aangepast materiaal. Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de in het bestek genoemde werktijden | Aannemer Aannemer |
| DEFINITIEVE AFWERKING |  |  |  |
| Is er bij de definitieve keuze van afwerkingsmaterialen rekening gehouden met wettelijke normen en/of voor de bouwnijverheid relevante bedrijfstakeigen normen, zoals relevante CAO' s en/of richtlijnen van de Stichting Arbouw ten aanzien van gewicht/afmeting/ruwheid/ giftigheid en dergelijke (zie ook paragraaf III punt 1)? - Niet toegepast worden: · asbesthoudende materialen; · teerhoudende materialen | Toxische stoffen | De kwaliteit van te ontgraven grond/zand conform bodemkwaliteitskaart Leiden. De uitvoering van werkzaamheden t.p.v. verontreinigingen dient te geschieden door een BRL 7000 gecertificeerd bedrijf. Het toezicht op deze werkzaamheden dient te geschieden door een BRL 6000 gecertificeerd bedrijf. | Ontwerper Aannemer Aannemer |
| BESTEKSBEPALINGEN |  |  |  |
| Is bij het bestek een planning/schema gevoegd voor het aanleveren van werktekeningen, zodanig dat werktekeningen tijdig op het werk beschikbaar zijn? | Organisatie | In het bestek is opgenomen dat de aannemer werktekeningen opstelt. | Aannemer |
| Zijn in het bestek de relevante veiligheidseisen van beheerlichamen (weg- en waterbeheerders, gemeente(n) e.d.) opgenomen? | Aanrijdgevaar | In de ontwerpfase is er overleg geweest met de verschillende beheerders. De hieruit volgende eisen zijn verwerkt in het bestek. | Ontwerper |
| Zijn ondergrondse kabels en leidingen aangegeven op situatietekeningen? | Toxische stoffen, elektrocutie | De aannemer dient zelf een graafmelding te doen bij de KLIC. Hieruit volgen de voorschriften van de K&l beheerders. De aannemer dient hier aan te voldoen. | Aannemer |
| Zijn bij werken in het verkeer de verkeersmaatregelen zodanig ontworpen, dat niet alleen is voorzien in een goede verkeersafwikkeling maar ook in veiligheid voor de "werkers aan de weg"? | Aanrijdgevaar | In het bestek zijn besteksposten opgenomen voor het plaatsen van afzettingen en verkeersregelaars. Deze moeten worden geplaatst conform de vigerende wetgeving. Het is aan de wegbeheerder om toezicht te houden of de bebording voldoet. | Aannemer/ Wegbeheerder Wegbeheerder |
| Is de publieksveiligheid voldoende gegarandeerd? | Valgevaar, Aanrijdgevaar, Beknelling | De huizen worden bereikbaar gehouden d.m.v. loopschotten. Hiervoor is een bestekspost opgenomen. | Aannemer Ontwerper |
| Factor | Risico-oorzaak | Bevinding en maatregelen | Actie door |
| Is in het bestek aangegeven hoe en door wie (op bevoegde wijze) het verkeer langs c.q. over het in uitvoering zijnde werk wordt geleid? | Aanrijdgevaar | De aannemer moet omleidingsroutes toepassen. Hiervoor is een bestekspost voor opgenomen. | Aannemer Ontwerper |
| Is gedacht aan speciale signalering door achteruit rijdende transportmiddelen? | Aanrijdgevaar | Achteruitrijdende transportmiddelen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Indien dit niet mogelijk is moet er toezicht worden gehouden door de aannemer dat de transportmiddelden veilig achteruit kunnen rijden, bijvoorbeeld m.b.v. verkeersregelaars. Hiervoor is een bestekspost opgenomen | Aannemer Ontwerper |
| Wordt er een revisie gemaakt na oplevering van de ondergrondse werkzaamheden? | Toxische stoffen, elektrocutie | In het bestek staat voorgeschreven dat de aannemer een revisie moet opstellen en inleveren bij de wegbeheerder. | Aannemer |

### Toezicht op maatregelen

De aannemer moet het complete V&G dossier met bijlagen verstrekken aan de opdrachtgever. Deze zal eventuele vragen en/of opmerkingen bespreken in de bouwvergaderingen. De V&G coördinator van de aannemer dient maandelijks verslag uit te brengen van een eigen of externe veiligheidsdeskundige.

### Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige

Getoetst 	 	: Nee

Zo ja, door 	 	: *****

Verklaring afgegeven 	: Nee

Datum  	 	: *****

Opmerkingen 	 	: *****