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[bookmark: _Toc214540027]Bouwwerkgegevens
[bookmark: _Toc448309365][bookmark: _Toc214540028]Beschrijving van het werk
Het werk bestaat uit:
· Opstellen offerten, plannen en tekeningen t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
· Afstemming en omgevingsmanagement;
· Aanvoeren en afvoeren materialen t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
· Het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
· Het toepassen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. evenementen;
· Instellen tijdelijke parkeerverboden;
· Inzetten divers en rijdend materieel;
· Inzetten werknemers;
· Werken algemene aard

[bookmark: _Toc214540029]Ligging van het werkterrein
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Gouda. De werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst kunnen plaatsvinden op elke locatie binnen het grondgebied van de gemeente Gouda of buiten de gemeentegrens indien het een omleiding voor een project in Gouda betreft.
[bookmark: _Toc214540030]

Contactgegevens betrokken partijen
a) Opdrachtgever(s)
Naam		: Gemeente Gouda
Adres		: Burgemeester Jamesplein 1 
Postcode/plaats	: 2800 BB Gouda
Contactpersoon	: André Weijenberg
Telefoonnummer	: 0643385211
E-mailadres	: andre.weijenberg@gouda.nl

b) Ontwerpende partij(en) 
Naam		: Civiel Eenvoudig
Adres		: Emmastraat 6
Postcode/plaats	: 3281BH
Contactpersoon	: Arjon Hitzerd
Telefoonnummer	: 0640172555
E-mailadres	: a.hitzerd@civiel-eenvoudig.nl 

c) V&G-coördinator(en) Ontwerpfase 
Naam		: Gemeente Gouda
Adres		: Burgemeester Jamesplein 1
Postcode/plaats	: 2800 BB Gouda
Contactpersoon	: Patrick Schipper
Telefoonnummer	: 0643385164
E-mailadres	: patrick.schipper@gouda.nl

d) Uitvoerende derde partij(en) (eventueel later in te vullen) 
Naam		: 
Adres		: 
Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:
Telefoonnummer	:
E-mailadres	: 

e) V&G-coördinator(en) Realisatiefase (eventueel later in te vullen)
Naam		: 
Adres		: 
Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:
Telefoonnummer	:
E-mailadres	: 



[bookmark: _Toc214540031]Planning en uitvoeringsgegevens
a) Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden 
De initiële looptijd van deze raamovereenkomst betreft een aaneengesloten periode van 24 maanden: a) startdatum: 01-03-2026. b) einddatum: 29-02-2028. 
b) Geplande contractduur: 2 jaar (met de mogelijkheid voor een verlenging van 2x één jaar)
c) Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de locatie aanwezig zal zijn: nader te bepalen
d) Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de locatie: nader te bepalen
e) Regeling V&G-uitvoeringscoördinator bij nevenaanneming:
· de V&G-uitvoeringscoördinator geschiedt door de aannemer van bestek: 2025-23 tijdelijke verkeersmaatregelen 2026-2027
· nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):
· (onder)houdswerkzaamheden in de openbare ruimte, diverse uitvoerende partijen.
· werkzaamheden rondom evenementen in de gemeente Gouda.
· werkzaamheden aan kabels en leidingen door diverse nutspartijen.
· uit te voeren werkzaamheden door Rijkswaterstaat aan autosnelwegen, op- en afritten.
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[bookmark: _Toc214540032]Werkgegevens en risico’s
	van toepassing
	factoren
	arbo-risico
	maatregelen (invullen door aannemer)

	x
	Werken nabij verkeer :
O   tram/metro/spoorbaan in werk
x   overig verkeer in werk
x   laden en lossen in verkeer
	- Overrijding, aanrijding door passerend verkeer
- Lichamelijk letsel door materieel of materiaal
	

	O
	Bouwplaatsvoorzieningen/inrichting :
O   toegang tot bouwplaats
O   transport op bouwplaats
O   opslag	- materialen
                	- slib/ verontreinigde grond
                	- explosieven
	
- Betreden door onbevoegden
- aanrijding bij in-/uitrijden
- Verzakken/ kantelen/ beklemming
- Schadelijke dampen, gevaarlijke stoffen
	

	x
	Bovengrondse kabels en leidingen
	elektrocutie
	

	x
	Ondergrondse infrastructuur:
x   Hoogspanningskabels
x   Gas- en olieleidingen
x   Overige kabels en leidingen
x   Opslagtanks
x   Rioleringen
	-  Bedelving / verstikking
-  Elektrocutie
-  Explosiegevaar
-  Lichamelijk letsel door losschietende elementen
-  Vrijkomende gassen
-  INDIEN REPAK AANWEZIG KAN DIT ASBEST 
   BEVATTEN
	

	x
	Explosieven
x   Niet-gesprongen explosieven (oorlogsresten)
	Explosiegevaar
	

	x
	Verontreinigingen bodem
	Vrijkomende schadelijke dampen/ irritatie huid door aanraking
	

	x
	Wegverhardingen 
	Lichamelijk letsel door wegspringen van materiaal
Lichamelijke belasting als gevolg van verwerking zwaar materiaal
Stof, beknelling
	

	x
	Plaatsen/verwijderen van verkeersborden of afzettingen
	- Aanrijding door verkeer
- Beknelling bij tillen of verplaatsen van borden
- Lichamelijke overbelasting (rug, schouders)
- Snij- of kneusletsel bij montage
- contact met ondergrondse infrastructuur
	

	x
	Gebruik van tekstwagen / botsabsorber
	- Aanrijding bij positioneren of ophalen
- Contact met elektrische onderdelen
- Letsel bij koppelen/afkoppelen trekhaak
- Slecht zicht bij manoeuvreren
	

	x
	Verkeersregelaars/werknemers in de uitvoering
	- Aanrijding door weggebruiker
- Fysiek geweld (conflicten met weggebruikers)
	

	x
	Weersomstandigheden
	- Uitglijden door regen/sneeuw/ijs
- Hittestress of onderkoeling
- Slecht zicht (mist, duisternis) leidt tot aanrijdingsgevaar
	

	x
	Werk in de nacht 
	- Slechte zichtbaarheid (aanrijdingsrisico)
- Verminderde alertheid door vermoeidheid
- Onvoldoende verlichting van werkplek
- Onvoldoende zichtbaarheid van werknemers
	

	O
	
	
	

	O
	
	
	

	O
	
	
	



[bookmark: _Toc214540033]Taken en bevoegdheden op het werk
De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient de onderstaande tabel voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in te vullen.

	Functionaris
	Naam
	Taken
	Bevoegdheden

	V&G-coördinator 
uitvoeringsfase
	
	
	

	Hoofduitvoerder
	
	
	

	Directie UAV 2012
	
	
	

	Overige:
	
	
	

	
	
	
	





[bookmark: _Toc214540034]Bijlagen bij het Veiligheids- en Gezondheidsplan
De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient er voor te zorgen dat de onderstaande bijlagen bij het V&G-plan gevoegd worden. Indien onderstaande zaken reeds in het kwaliteitsplan zijn opgenomen kan volstaan worden met een verwijzing naar hetzelfde plan.
[bookmark: _Toc214540035]Procedures bij ongevallen (verplicht)
[bookmark: _Toc214540036]Bedrijfshulpverlening (verplicht)
[bookmark: _Toc214540037]Toegangsregeling (verplicht)
[bookmark: _Toc214540038]Bouwplaatsvoorzieningen en –regels
[bookmark: _Toc214540039]Overzicht van betrokken partijen en uit te voeren werkzaamheden
[bookmark: _Toc214540040]Bouwplanning en fasering
[bookmark: _Toc214540041]Coördinatieoverleg met onderaannemers en zelfstandigen
[bookmark: _Toc214540042]Bouwvergaderingen met ARBO als vast agendapunt
[bookmark: _Toc214540043]Overleg met werknemers waarbij voorlichting en instructies ARBO ter sprake komen
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