|  |  | Veiligheids- & gezondheidsplan |
| --- | --- | --- |

Bijlage: 1 bij contractnummer: 2025-23

project:		Raamovereenkomst tijdelijke verkeersmaatregelen 2026 – 2027

projectomschrijving:	Verzorgen tijdelijke verkeersmaatregelen gemeente Gouda

projectnummer:	101913

opdrachtgever:	Gemeente Gouda

afdeling:		Projecten openbare ruimte

projectleider: 		Patrick Schipper

datum:			01 december 2025

versie:			concept

documentversie: 24 maart 2023

Inhoudsopgave

1	Bouwwerkgegevens	3

1.1	Beschrijving van het werk	3

1.2	Ligging van het werkterrein	3

1.3	Contactgegevens betrokken partijen	3

1.4	Planning en uitvoeringsgegevens	4

2	Werkgegevens en risico’s	5

3	Taken en bevoegdheden op het werk	7

4	Bijlagen bij het Veiligheids- en Gezondheidsplan	8

4.1	Procedures bij ongevallen (verplicht)	8

4.2	Bedrijfshulpverlening (verplicht)	8

4.3	Toegangsregeling (verplicht)	8

4.4	Bouwplaatsvoorzieningen en –regels	8

4.5	Overzicht van betrokken partijen en uit te voeren werkzaamheden	8

4.6	Bouwplanning en fasering	8

4.7	Coördinatieoverleg met onderaannemers en zelfstandigen	8

4.8	Bouwvergaderingen met ARBO als vast agendapunt	8

4.9	Overleg met werknemers waarbij voorlichting en instructies ARBO ter sprake komen	8

# Bouwwerkgegevens

## Beschrijving van het werk

Het werk bestaat uit:

- Opstellen offerten, plannen en tekeningen t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

- Afstemming en omgevingsmanagement;

- Aanvoeren en afvoeren materialen t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

- Het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

- Het toepassen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. evenementen;

- Instellen tijdelijke parkeerverboden;

- Inzetten divers en rijdend materieel;

- Inzetten werknemers;

- Werken algemene aard

## Ligging van het werkterrein

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Gouda. De werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst kunnen plaatsvinden op elke locatie binnen het grondgebied van de gemeente Gouda of buiten de gemeentegrens indien het een omleiding voor een project in Gouda betreft.

## Contactgegevens betrokken partijen

- Opdrachtgever(s)
Naam		: Gemeente Gouda
Adres		: Burgemeester Jamesplein 1 
Postcode/plaats	: 2800 BB Gouda
Contactpersoon	: André Weijenberg
Telefoonnummer	: 0643385211
E-mailadres	: andre.weijenberg@gouda.nl

- Ontwerpende partij(en) 
Naam		: Civiel Eenvoudig

Adres		: Emmastraat 6
Postcode/plaats	: 3281BH
Contactpersoon	: Arjon Hitzerd
Telefoonnummer	: 0640172555
E-mailadres	: a.hitzerd@civiel-eenvoudig.nl

- V&G-coördinator(en) Ontwerpfase 
Naam		: Gemeente Gouda
Adres		: Burgemeester Jamesplein 1
Postcode/plaats	: 2800 BB Gouda
Contactpersoon	: Patrick Schipper
Telefoonnummer	: 0643385164
E-mailadres	: patrick.schipper@gouda.nl

- Uitvoerende derde partij(en) (eventueel later in te vullen) 
Naam		: 
Adres		: 
Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:
Telefoonnummer	:
E-mailadres	:

- V&G-coördinator(en) Realisatiefase (eventueel later in te vullen)
Naam		: 
Adres		: 
Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:
Telefoonnummer	:
E-mailadres	:

## Planning en uitvoeringsgegevens

- Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden

De initiële looptijd van deze raamovereenkomst betreft een aaneengesloten periode van 24 maanden: a) startdatum: 01-03-2026. b) einddatum: 29-02-2028.

- Geplande contractduur: 2 jaar (met de mogelijkheid voor een verlenging van 2x één jaar)

- Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de locatie aanwezig zal zijn: nader te bepalen

- Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de locatie: nader te bepalen

- Regeling V&G-uitvoeringscoördinator bij nevenaanneming:

  - de V&G-uitvoeringscoördinator geschiedt door de aannemer van bestek: 2025-23 tijdelijke verkeersmaatregelen 2026-2027

  - nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):

    - (onder)houdswerkzaamheden in de openbare ruimte, diverse uitvoerende partijen.

    - werkzaamheden rondom evenementen in de gemeente Gouda.

    - werkzaamheden aan kabels en leidingen door diverse nutspartijen.

    - uit te voeren werkzaamheden door Rijkswaterstaat aan autosnelwegen, op- en afritten.

# Werkgegevens en risico’s

| van toepassing | factoren | arbo-risico | maatregelen (invullen door aannemer) |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Werken nabij verkeer : O tram/metro/spoorbaan in werk x overig verkeer in werk x laden en lossen in verkeer | - Overrijding, aanrijding door passerend verkeer - Lichamelijk letsel door materieel of materiaal |  |
| O | Bouwplaatsvoorzieningen/inrichting : O toegang tot bouwplaats O transport op bouwplaats O opslag - materialen - slib/ verontreinigde grond - explosieven | - Betreden door onbevoegden - aanrijding bij in-/uitrijden - Verzakken/ kantelen/ beklemming - Schadelijke dampen, gevaarlijke stoffen |  |
| x | Bovengrondse kabels en leidingen | elektrocutie |  |
| x | Ondergrondse infrastructuur: x Hoogspanningskabels x Gas- en olieleidingen x Overige kabels en leidingen x Opslagtanks x Rioleringen | - Bedelving / verstikking - Elektrocutie - Explosiegevaar - Lichamelijk letsel door losschietende elementen - Vrijkomende gassen - INDIEN REPAK AANWEZIG KAN DIT ASBEST BEVATTEN |  |
| x | Explosieven x Niet-gesprongen explosieven (oorlogsresten) | Explosiegevaar |  |
| x | Verontreinigingen bodem | Vrijkomende schadelijke dampen/ irritatie huid door aanraking |  |
| x | Wegverhardingen | Lichamelijk letsel door wegspringen van materiaal Lichamelijke belasting als gevolg van verwerking zwaar materiaal Stof, beknelling |  |
| x | Plaatsen/verwijderen van verkeersborden of afzettingen | - Aanrijding door verkeer - Beknelling bij tillen of verplaatsen van borden - Lichamelijke overbelasting (rug, schouders) - Snij- of kneusletsel bij montage - contact met ondergrondse infrastructuur |  |
| x | Gebruik van tekstwagen / botsabsorber | - Aanrijding bij positioneren of ophalen - Contact met elektrische onderdelen - Letsel bij koppelen/afkoppelen trekhaak - Slecht zicht bij manoeuvreren |  |
| x | Verkeersregelaars/werknemers in de uitvoering | - Aanrijding door weggebruiker - Fysiek geweld (conflicten met weggebruikers) |  |
| x | Weersomstandigheden | - Uitglijden door regen/sneeuw/ijs - Hittestress of onderkoeling - Slecht zicht (mist, duisternis) leidt tot aanrijdingsgevaar |  |
| x | Werk in de nacht | - Slechte zichtbaarheid (aanrijdingsrisico) - Verminderde alertheid door vermoeidheid - Onvoldoende verlichting van werkplek - Onvoldoende zichtbaarheid van werknemers |  |
| O |  |  |  |
| O |  |  |  |
| O |  |  |  |

# Taken en bevoegdheden op het werk

De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient de onderstaande tabel voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in te vullen.

| Functionaris | Naam | Taken | Bevoegdheden |
| --- | --- | --- | --- |
| V&G-coördinator uitvoeringsfase |  |  |  |
| Hoofduitvoerder |  |  |  |
| Directie UAV 2012 |  |  |  |
| Overige: |  |  |  |

# Bijlagen bij het Veiligheids- en Gezondheidsplan

De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient er voor te zorgen dat de onderstaande bijlagen bij het V&G-plan gevoegd worden. Indien onderstaande zaken reeds in het kwaliteitsplan zijn opgenomen kan volstaan worden met een verwijzing naar hetzelfde plan.

## Procedures bij ongevallen (verplicht)

## Bedrijfshulpverlening (verplicht)

## Toegangsregeling (verplicht)

## Bouwplaatsvoorzieningen en –regels

## Overzicht van betrokken partijen en uit te voeren werkzaamheden

## Bouwplanning en fasering

## Coördinatieoverleg met onderaannemers en zelfstandigen

## Bouwvergaderingen met ARBO als vast agendapunt

## Overleg met werknemers waarbij voorlichting en instructies ARBO ter sprake komen