Bijlage 2 Inschrijfformulier

De inschrijver : 		……………………………………………………………

Gevestigd te : 		……………………………………………………………

Adres : 			……………………………………………………………

verklaart zich bereid de werkzaamheden zoals omschreven in deze leidraad van de gemeente Simpelveld met bijlagen (en indien van toepassing: met de daarbij behorende Nota van Inlichtingen 1) uit te willen voeren voor onderstaande bedragen in euro, exclusief BTW en inclusief alle bijkomende kosten.

| Boekjaar: | Belangrijke activiteiten: | Indicatieve doorlooptijd: | Bedrag: |
| --- | --- | --- | --- |
| Haalbaarheidsfase | Onderzoeken van technische, juridische en financiële haalbaarheid | Circa 6 maanden | € |
| Voorbereidingsfase | Ontwerp, marktconsultatie, GREX optimalisatie, onderzoeken RO en ruimtelijke onderbouwing | Circa 8-14 maanden | € |
| Realisatiefase | Realisatie nieuwbouw en het transformeren van het openbaar gebied | Circa 15-18 maanden | € |
| Exploitatiefase | Exploitatie en beheer | Verwachte doorlooptijd door inschrijver aan te geven. | € |
| Totaalprijs : |  |  | € |

Bovenstaande prijzen zijn de prijzen waarmee opdrachtgever zicht verbindt om de opdracht uit te voeren. Tussentijdse indexatie van de genoemde prijzen is niet mogelijk!

De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze leidraad met bijbehorende stukken van de gemeente Simpelveld:

| Naam rechtsgeldig bevoegde functionaris: |  |
| --- | --- |
| Functie: |  |
| Bedrijf: |  |
| Handtekening: |  |
| Datum: |  |

Bijlage 3: 2 referentieprojecten

| Naam opdrachtgever 1: |  |
| --- | --- |
| Contactpersoon opdrachtgever: |  |
| Adres: |  |
| Postcode en plaatsnaam: |  |
| Telefoonnummer: |  |
| Datum werkzaamheden start/einde: |  |
| Beschrijving verrichte werkzaamheden in laatste 4 jaar: |  |

| Naam opdrachtgever 2: |  |
| --- | --- |
| Contactpersoon opdrachtgever: |  |
| Adres: |  |
| Postcode en plaatsnaam: |  |
| Telefoonnummer: |  |
| Datum werkzaamheden start/einde: |  |
| Beschrijving verrichte werkzaamheden in laatste 4 jaar: |  |

Opmerking: de inschrijver gaat ermee akkoord dat de gemeente Simpelveld, of daartoe aangewezen derden, direct en zonder tussenkomst van de gegadigde, bij de referent informatie inwint.

| Naam rechtsgeldig bevoegde functionaris: |  |
| --- | --- |
| Functie: |  |
| Bedrijf: |  |
| Handtekening: |  |
| Datum: |  |