Bijlage 14 – Borging continuïteit en risicobeheersing

Aanbesteding	: Revisie Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) M5M6

Kenmerk 	: 2025-41

Verwijzing	: Paragraaf 5.4.4. van de Leidraad

Inschrijver	: ________________________________

Datum	: ________________________________

Doelstelling: Het doel van dit subgunningscriterium is het beoordelen van de mate waarin Inschrijver overtuigend aantoont dat de continuïteit van het revisieproces gedurende de gehele looptijd van het project is geborgd en dat risico’s op vertraging, uitval of kwaliteitsverlies effectief worden beheerst. Inschrijver dient aan te tonen over voldoende productiecapaciteit, flexibiliteit en veerkracht te beschikken om tijdig te kunnen leveren, ook bij onverwachte omstandigheden of verstoringen in de keten.

Aspect 1 – Productiecapaciteit en flexibiliteit: De beschikbare productiecapaciteit, inclusief de mate van flexibiliteit bij onverwachte uitval, storing of piekbelasting, en de wijze waarop inzet van personeel, middelen en faciliteiten wordt opgeschaald of herverdeeld.

Aspect 2 – Back-upplanning en ketenborging: De maatregelen die zijn getroffen om de afhankelijkheid van toeleveranciers en materialen te beheersen, inclusief back-upplanning, alternatieve leveranciers of onderdelenstromen, en de omgang met materiaaltekorten of leveringsproblemen.

Bij de beoordeling van het plan van aanpak op dit subgunningscriterium betrekt het beoordelingsteam de volgende aandachtspunten. Deze zijn niet limitatief en dienen ter verduidelijking van de beoordelingsrichting:

- Is de aanpak voor het waarborgen van continuïteit realistisch, concreet en aantoonbaar uitvoerbaar?

- Wordt inzicht geboden in de daadwerkelijke productiecapaciteit, inclusief benuttingsgraad en uitbreidingsmogelijkheden?

- Zijn maatregelen opgenomen om verstoringen (zoals uitval van personeel, machines of leveranciers) tijdig op te vangen?

- Hoe is de samenwerking met kritieke toeleveranciers ingericht, en zijn er afspraken over leveringszekerheid en responstijden?

- Zijn risico’s rondom materiaalbeschikbaarheid of afhankelijkheid van derden concreet geïdentificeerd en voorzien van passende beheersmaatregelen?

- Wordt de flexibiliteit in planning en capaciteit ondersteund door concrete voorbeelden, scenario’s of eerdere praktijkervaringen?

Uitwerking Inschrijver:

Aldus voor akkoord getekend en naar waarheid verstrekt.

| Datum: |  |
| --- | --- |
| Organisatie: |  |
| Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Inschrijver c.q. Penvoerder: Let op: tekenbevoegdheid moet uit KvK blijken |  |
| Functie: |  |
| Handtekening: |  |