Concept Exit-plan

Bedrijfssoftware AFV

Gemeente ’s-Hertogenbosch

| Datum | : |  |
| --- | --- | --- |
| Kenmerk | : |  |

Het overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) dit document ten behoeve van derden is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Inhoudsopgave

1.	Exit-plan	3

1.1	Exit-plan	3

1.2	Doelstelling	3

1.3	Scope	3

1.4	Buiten scope	3

1.5	Hardware en koppelingen	4

2.	Uitgangspunten en bepalingen	5

2.1	Voorwaarden en uitgangspunten	5

2.2	Algemene bepalingen	5

2.3	Vertraging	6

3.	Exit-scenario’s	7

3.1	Verlengd gebruik en/of beperkte voortzetting	7

3.2	Datamigratie	7

4.	Projectplan	8

4.1	Projectbeheersing	8

4.2	Mijlpalen	8

4.3	Projectorganisatie	8

4.4	Escalatie en rapportage	8

5.	Accordering	9

Bijlage – Aanvullende afspraken	10

Migratieteam Opdrachtgever	10

Migratieteam [Leverancier]	10

Verlengd gebruik / Beperkte voortzetting	10

Datamigratie	10

# Exit-plan

## Exit-plan

Dit Exit-plan is bedoeld als omschreven in artikel 26 van GIBIT-2023.

Het Exit-plan beschrijft de wijze waarop de dienstverlening van Opdrachtnemer, [Leverancier] (Verder: [Leverancier]), op ordentelijke wijze wordt beëindigd en de wijze waarop Opdrachtnemer na deze beëindiging samen met Opdrachtgever, ic. de gemeente ‘s-Hertogenbosch (hierna: de gemeente) zorgt voor een continuering van deze dienstverlening bij de gemeente en/of de opvolgend dienstverlener zonder dienstonderbreking.

## Doelstelling

[Leverancier] voert de Exit uit door samenwerking te zoeken met de Opvolgend dienstverlener. Het transitieplan van de Opvolgend dienstverlener is leidend en de Exit zal daarin volgen. Samenwerking redelijkheid en billijkheid zijn hierbij van belang. Door deze aanpak heeft de Exit minimale impact op de gebruikersorganisatie van de Opdrachtgever.

Het doel van het plan is de continuering van de werkprocessen onder gelijkblijvende kwaliteit, waarbij:

- op de juiste en tijdige wijze alle brondata, waar de gemeente houder van is, inclusief de bijbehorende metadata, voor zover opgeslagen binnen de Oplossing van [Leverancier] dan wel refereert naar data die is opgeslagen binnen de oplossing van [Leverancier], op de juiste wijze worden overgedragen

- een veilige overdracht wordt gegarandeerd, die hoort bij de classificatie van deze vertrouwelijke (persoons)gegevens in een (bestands)formaat dan wel overdracht (conversie) die voorzien is van een heldere beschrijving van hoe de informatie is te herkennen, welke informatiewaarde hieraan is toe te schrijven en een verklaring van hoe deze informatiewaarde moet worden geïnterpreteerd en wat deze waarde vervolgens beschrijft.

Het Exit-plan maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en wordt voorafgaand aan de daadwerkelijke Exit geactualiseerd en ter goedkeuring aan Opdrachtgever voorgelegd. Het Exit-plan moet in werking treden bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, tenzij door Opdrachtgever anders wordt besloten en schriftelijk gecommuniceerd aan Opdrachtnemer.

## Scope

Het Exit-plan betreft de oplossing van [Leverancier] en bestaat uit de applicaties [Invullen]. Deze afbakening zal in ieder geval overeenkomen met hetgeen in de Overeenkomst en het SLA is vastgelegd. Hierin zijn Overeenkomst en SLA leidend.

## Buiten scope

Buiten scope van dit Exit-plan vallen alle activiteiten die betrekking hebben op de implementatie bij de gemeente van de relevante oplossing van de opvolgend dienstverlener voor zover ze niet nadrukkelijk in de Overeenkomst, het SLA of het Exit-plan zijn overeengekomen.

Wel dient [Leverancier] de gemeente en/of de opvolgend dienstverlener in redelijkheid en billijkheid te ondersteunen bij het uitvoeren van alle voor de overdracht noodzakelijke werkzaamheden. Dit kan ook betrekking hebben op de implementatie door de opvolgend dienstverlener.

## Hardware en koppelingen

De bestaande koppelingen met interne en externe afnemers zullen onderdeel zijn van de implementatie van de opvolgende dienstverlener. Dit Exit-plan zal, voor zover aan de orde en relevant, uitgaan van de meest recente architectuurplaat van de gemeente. De Overeenkomst en SLA blijven bij onduidelijkheden hierover leidend.

# Uitgangspunten en bepalingen

## Voorwaarden en uitgangspunten

Hierna volgt een beschrijving van de voorwaarden en uitgangspunten voor de Exit-procedure.

Deze beschrijving is indicatief en daarmee niet uitputtend.

- Het Exit-plan treedt in werking op de dag dat de beëindiging (opzegging en/of ontbinding) van de Overeenkomst is aangezegd of effectief is. Het Exit-plan wordt uitgevoerd binnen de lopende betaalde abonnementstermijn. Uitgangspunt is de borging van de continuïteit in dienstverlening tijdens de exit en een verplichting tot continuering van werkzaamheden na de einddatum van de overeenkomst indien gewenst. Partijen zullen te goeder trouw het Exit-plan uitvoeren. Partijen zullen ernaar streven om de periode van uitvoering van het Exit-plan zo kort mogelijk te houden.

- Gedurende de periode van uitvoering van het Exit-plan draagt [Leverancier] er zorg voor dat de dienstverlening ongestoord wordt voortgezet voor zover de dienstverlening nog niet aan de gemeente en/of de opvolgend dienstverlener is overgedragen.

- [Leverancier] zal in ieder geval:

  - algehele medewerking verlenen aan de uitvoering van noodzakelijke en door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden en maatregelen;

  - de inrichting en uitvoering van de werkzaamheden zodanig te verrichten dat dit een (adequate en spoedige) ontvlechting te allen tijde mogelijk maakt;

  - waarschuwen en adviseren over noodzakelijke werkzaamheden en maatregelen voor de exit (inclusief vergoedingstarieven hiervoor);

  - binnen twintig (20) werkdagen na de schriftelijke beëindiging van de Overeenkomst een complete lijst opstellen met onderwerpen die onderdeel uitmaken van de overdracht, althans in de overdracht betrokken zouden moeten worden, waarin het tijdschema voor de overdracht, alsmede de taken en verantwoordelijkheden en financiële consequenties van beide Partijen worden vastgelegd;

  - medewerkers gedurende de uitvoering van het Exit-plan beschikbaar stellen om de noodzakelijke kennis over te dragen en de voor de overdracht noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren zoals beschreven in het Exit-plan;

  - zorg dragen voor de actieve deelname van de aan haar gelieerde partijen voor zover deze betrokken zijn of gaan worden bij de uitvoering van het Exit-plan en voor zover dit binnen de invloedssfeer van [Leverancier] mogelijk is;

  - de gemeente en/of de opvolgend dienstverlener, voor zover noodzakelijk, voorzien van alle informatie, documentatie en kennis voorzien verband houdende met de overdracht;

  - op verzoek van ‘s-Hertogenbosch aan medewerkers van ‘s-Hertogenbosch en/of de opvolgend dienstverlener, een nader overeen te komen opleiding/training geven, waarvoor Opdrachtnemer een redelijke, marktconforme vergoeding zal ontvangen.

  - de gemeente de mogelijkheid bieden om de praktische uitvoerbaarheid van het Exit-plan te toetsen; Hiervoor kan [Leverancier] marktconforme kosten in rekening brengen.

Op deze procedure is de gedragscode ‘Re-transitie’ van het Platform Outsourcing Nederland (PON) van kracht, of vergelijkbaar.

## Algemene bepalingen

- De door Partijen getekende Verwerkersovereenkomst blijft van toepassing totdat alle Exit-werkzaamheden zijn afgerond.

- Mocht er gedurende de uitvoering van het Exit-plan een escalatie voordoen, wordt dit volgens de overeengekomen SLA afgehandeld.

- Dit Exit-plan kan alleen worden gewijzigd met schriftelijke toestemming van beide Partijen.

## Vertraging

Enige vertragingen die ontstaan door toedoen van een Partij en die volgens de wet en binnen de maatschappelijke geldende rechtsverkeer niet worden aangemerkt als overmacht, komen voor rekening van desbetreffende Partij. In dit geval komen enige vertragingen door toedoen van de nieuwe leverancier van de gemeente, tenzij ontstaan door een overmachtssituatie,  voor rekening van de gemeente.

# Exit-scenario’s

Hieronder volgen twee mogelijkheden tot het beschikbaar stellen van data:

## Verlengd gebruik en/of beperkte voortzetting

- Partijen kunnen overeenkomen dat de hosted omgeving voor een bepaalde periode volledig beschikbaar blijft voor de gemeente.

- Het is ook mogelijk om de dienstverlening beperkt voort te zetten. In voornoemd geval behoudt de gemeente toegang tot de applicatie. De gemeente kan bij beperkte voortzetting vastgelegde data blijven inzien, maar geen nieuwe data toevoegen.

- Afspraken over de toepasselijkheid van lid 1 ofwel lid 2, de daarmee samenhangende duur zijn in Bijlage 1 weergegeven.

- Voor zowel verlengd gebruik als bij beperkte voortzetting geldt dat de gemeente te allen tijde gebruik maakt van een supported versie en dat de op dat moment geldende processen van [Leverancier] leidend zijn

## Datamigratie

- Bij een Exit zijn de volgende vormen van datamigratie beschikbaar:

  - [Leverancier] stelt de meest recente back-up van de operationele database ter beschikking. [Leverancier] kan ondersteuning bieden bij de werkzaamheden voor het extraheren van data ten behoeve van import in de omgeving van de nieuwe leverancier. Dit geschiedt op nacalculatie en op basis van de op dat moment geldende tarieven; of

  - [Leverancier] stelt de meest recente back-up van de datawarehouse ter beschikking. [Leverancier] kan ondersteuning bieden bij de werkzaamheden voor het extraheren van data ten behoeve van import in de omgeving van de nieuwe leverancier. Dit geschiedt op nacalculatie en op basis van de op dat moment geldende tarieven; of

  - De data van de registraties die binnen de applicatie zijn vastgelegd worden door Opdrachtgever uitgelezen middels een API die door [Leverancier] is geleverd; of

  - De door [Leverancier] geleverde brondocumenten van de registraties die binnen de applicatie zijn vastgelegd, worden in pdf-format afgedrukt door de gemeente.

De gemeente geeft in Bijlage 1 aan welke vorm van datamigratie er gehanteerd zal worden.

- [Leverancier] geeft geen garanties t.a.v. de (inhoudelijke) aansluiting van datastructuren en/of de data op de applicatie van de nieuwe leverancier.

- [Leverancier] verzorgt een workshop over de inhoud van de aangeleverde datasets t.b.v. de kennisoverdracht. Het op dat moment geldende reguliere consultancytarief van [Leverancier] wordt gehanteerd.

- Nadat de migratie is afgerond, zal [Leverancier] op verzoek van Opdrachtgever alle data verwijderen en legt hiervan bewijs over. De volgende procedures en methoden worden gevolgd om de informatieobjecten en gegevens veilig en definitief te verwijderen uit de applicatie:

  - De gemeente dient een verzoek in om de informatieobjecten en gegevens te verwijderen.

  - [Leverancier] zal de informatieobjecten en gegevens uit alle databases en back-ups verwijderen.

  - [Leverancier] zal een certificaat van vernietiging verstrekken aan de Opdrachtgever om aan te tonen dat de gegevens definitief zijn verwijderd.

# Projectplan

## Projectbeheersing

Voor beheersing van kwaliteit, kosten en tijd is het van belang om het project op te delen in fasen. Bij iedere fase is voor aanvang van de werkzaamheden bepaald wat het verwachte resultaat is en met welke middelen dit resultaat is behaald.

Bij verwachte overschrijding van tijd of budget bespreekt [Leverancier] dit tijdig met betrokkenen van [Naam afdeling(en)] van de gemeente voorafgaand aan de start van de volgende fase.

## Mijlpalen

Het project voor dit exit-proces levert de volgende mijlpalen op. De inspanning is vergaand afhankelijk van het gekozen scenario en zal nader worden afgestemd bij activering van het Exit-plan.

| Fase | Activiteiten | Verantwoordelijkheid |
| --- | --- | --- |
| Voorbereiding | Intake | De gemeente |
|  | Opstellen definitieve versie Exit-plan | Beiden |
|  | Inrichten projectorganisatie | Beiden |
|  | Keuze exit scenario | De gemeente |
|  | Opstellen planning | Beiden |
|  | Informeren organisatie en betrokkenen | De gemeente |
| Uitvoering | Afhankelijk van exit-scenario, mogelijk: - inregelen read-only versie |  |
| Acceptatie |  |  |
| Livegang | Formele overdracht | Beiden |
| Nazorg | Eventuele restpunten oplossen | Beiden |
| Afronding | Verwijderen van gegevens | Beiden |
|  | Decharge | Beiden |

## Projectorganisatie

Voor de uitvoering dit Exit-plan wordt een projectgroep ingericht en worden tussen de projectleiders de project bijeenkomsten afgesproken.

## Escalatie en rapportage

Bij escalaties wordt het verantwoordelijk MT lid van de gemeente en [Leverancier] betrokken/ uitgenodigd.

# Accordering

Aldus overeengekomen en getekend,

Voor akkoord gemeente:			Voor akkoord [Leverancier]:

Naam:						Naam:

Functie:			 		Functie:

Datum: 						Datum:

Handtekening__________________		Handtekening: _____________________

# Bijlage – Aanvullende afspraken

## Migratieteam Opdrachtgever

| Naam | Functie/taak | Contactgegevens |
| --- | --- | --- |

## Migratieteam [Leverancier]

| Naam | Functie/taak | Contactgegevens |
| --- | --- | --- |

## Verlengd gebruik / Beperkte voortzetting

|  | Ja/nee | Prijs per jaar |
| --- | --- | --- |
| - Verlengd gebruik tot [datum]. | Ja/nee |  |
| - Beperkte voortzetting tot [datum]. | Ja/nee |  |

## Datamigratie

Opdrachtgever kiest voor de volgende vorm van datamigratie (kruis door wat niet van toepassing is):

| Eenmalige investering operationele database | Ja/nee | Prijs |
| --- | --- | --- |
| - [Leverancier] stelt de meest recente back-up van de operationele database ter beschikking. - [Leverancier] ondersteunt bij de werkzaamheden voor het extraheren van data ten behoeve van import in de omgeving van de nieuwe leverancier. | Ja/nee |  |

| Eenmalige investering datawarehouse | Ja/nee | Prijs |
| --- | --- | --- |
| - [Leverancier] stelt de meest recente back-up van de datawarehouse ter beschikking. - [Leverancier] ondersteunt bij de werkzaamheden voor het extraheren van data ten behoeve van import in de omgeving van de nieuwe leverancier. | Ja/nee |  |

Kies wat van toepassing is:

- De data van de registraties die binnen de applicatie zijn vastgelegd worden uitgelezen middels een API door Opdrachtgever.

- De brondocumenten van de registraties die binnen de applicatie zijn vastgelegd worden in pdf-format afgedrukt door Opdrachtgever.