V&G-plan (ontwerpfase)

Wijkgericht groenonderhoud perceel XXX

Gemeente Goes

Besteknummer: Z25.222591

Gemeente Goes

Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)

Behorende bij het bestek:	Wijkgericht groenonderhoud perceel XXX, gemeente Goes

Kenmerk:                       	Z25.222591

Korte omschrijving:          	Het uitvoeren van groenonderhoudswerkzaamheden in de diverse wijken in de gemeente Goes.

Gemeente Goes

Afdeling Openbare Ruimte

Bezoekadres:	M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes

Postadres:	Postbus 2118, 4460 MC GOES

Telefoon:	0113-249600
Email: 	stadskantoor@goes.nl

Inhoud

1. INLEIDING	4

2. PROJECTGEGEVENS	5

3. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN	6

3.1. Opdrachtgever	6

3.2. Ontwerpende partij	6

3.3. Toezicht en directie	6

3.4. V&G-coördinator ontwerpfase	6

3.5. Uitvoerende partij	6

3.6. V&G-coördinator uitvoeringsfase	6

4. PROJECTORGANISATIE	7

4.1. Inleiding	7

4.2. Taken en verantwoordelijkheden	7

4.3. Samenwerking	8

5. RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE	9

5.1. Omgevingsrisico's	9

5.2. Ontwerprisico's	10

6. ORGANISATIE	11

6.1. Bouwvergadering	11

6.2. Incident/conflict melding	11

6.3. Voorlichting	11

# INLEIDING

Algemeen

Het te realiseren project valt onder het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 2, afdeling 5, bouwplaatsen) en daarmee onder de Arbeidsomstandighedenwet. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase (V&G-plan) worden de risico's met betrekking tot de uitvoering, voor zover deze thans kunnen worden overzien, bepaald; de daarbij behorende maatregelen worden tevens aangegeven.

In het onderhavig plan komen achtereenvolgens aan de orde:

- projectgegevens;

- bij de totstandkoming betrokken partijen;

- projectorganisatie;

- risico inventarisatie en evaluatie;

- organisatie.

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

Het onderhavig veiligheids- en gezondheidsplan vormt één geheel met het Wijkgericht groenonderhoud perceel XXX het kenmerk Z25.222591. In het bestek draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid o.a. met betrekking tot de veiligheid en gezondheid over aan de aannemer. De aannemer is verplicht dit V&G-plan en daarmee de risico-inventarisatie, daar waar nodig in overleg met de directie, uit te breiden dan wel aan te passen aan zijn werkmethoden.

# PROJECTGEGEVENS

| Naam: | Wijkgericht groenonderhoud perceel XXX |
| --- | --- |
| Kenmerk: | Z25.222591 |
| Uitvoeringsperiode | 1 januari 2026 t/m 31 december 2027 (vaste looptijd) met een opties tot verlengingen. |
| Plaats: | Gemeente Goes |
| Kort omschrijving: | Het uitvoeren van groenonderhoudswerkzaamheden in de diverse wijken in de gemeente Goes. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Onkruidbeheersing beplanting; b. Snoeien en knippen van hagen en beplanting; c. Rooien en planten van beplanting en bomen; d. Onderhoud aan bomen en boomspiegels; e. Maaien van grassen en kruiden; f. Maaien van watergangen en waterpartijen; g. Onkruidbeheersing op verharding; h. Assisteren tijdens bladval periode; i. Ter beschikking stellen werknemers en materieel. |

# BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN

## Opdrachtgever

Naam	: Gemeente Goes

Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2

Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES

Postcode/plaats	: 4461 GE Goes

Contactpersoon:	: n.t.b.

Telefoon	: 0113-249600

E-mail	: n.t.b.

## Ontwerpende partij

Naam	: Gemeente Goes

Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2

Contactpersoon:	: B. van den Berge

Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES

Telefoon	: 0113-249600

## Toezicht en directie

Naam	: Gemeente Goes

Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2

Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES

Postcode/plaats	: 4461 GE Goes

Contactpersoon:	: n.t.b.

Telefoon	: 0113-249600

E-mail	: n.t.b.

## V&G-coördinator ontwerpfase

Naam	: Gemeente Goes

Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2

Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES

Postcode/plaats	: 4461 GE Goes

Contactpersoon:	: n.t.b.

Telefoon	: 0113-249600

E-mail	: stadskantoor@goes.nl

## Uitvoerende partij

Naam	:

Adres	:

Postbus	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

## V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam	:

Adres	:

Postbus	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

# PROJECTORGANISATIE

## Inleiding

Het project omvat: Het uitvoeren van groenonderhoudswerkzaamheden in de diverse wijken in de gemeente Goes.

Projectmedewerkers

| Functie | Naam | Telefoonnummer |
| --- | --- | --- |
| Projectleider |  |  |
| Uitvoerder/Kwaliteitsverantwoordelijke |  |  |
| Werkvoorbereider |  |  |
| V&G-coördinator uitvoeringsfase |  |  |
| BHV |  |  |

## Taken en verantwoordelijkheden

Werkgever:

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor:

- het voorkomen van ongevallen en incidenten alsmede het beschermen van de gezondheid van eigen medewerkers, medewerkers van onderaannemers of leveranciers en derden;

- het tot een minimum beperken van milieuschade ten gevolge van de uit te voeren activiteiten;

- het geven van voorlichting en instructie over de risico’s van het werk;

- het houden van toezicht op de te treffen maatregelen om veilig en gezond de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Projectleider:

De projectleider verzorgt de algehele coördinatie van het project en onderhoudt direct contact met de directievoerder van het werk. Bij afwijkingen binnen het project heeft de projectleider de verantwoordelijkheid deze te bespreken met opdrachtgever en het bevoegd gezag. Verder zorgt de projectleider ervoor dat er vervolgens maatregelen worden getroffen.

Uitvoerder:

De uitvoerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en bewaking van het project. De uitvoerder is dan ook het eerste aanspreekpunt. Hij bewaakt de naleving van het V&G-plan. De uitvoerder is tevens kwaliteitsverantwoordelijke voor het werk. Indien de Uitvoerder afwijkingen signaleert noteert hij deze in het logboek en informeert de projectleider.

De uitvoerder en betrokken deskundige houden de startwerkvergadering met het eigen personeel en personeel van onderaannemers, directievoerende en bevoegd gezag. De uitvoerder voert regelmatig een werkplekinspectie uit (1x per 4 weken). Daarnaast houdt hij een logboek bij, verzorgt aan- en afvoer van materieel en materiaal en instrueert de onderaannemers.

V & G coördinator:

De V&G-coördinator uitvoeringsfase houdt het overzicht over de algemene en gezamenlijke V&G-zaken voor het project. Tijdens het project kunnen meerdere partijen gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren. De V&G-coördinator uitvoeringsfase zorgt dan voor afstemming van veiligheidsmaatregelen en planning van de betrokken partijen, zodat de werkzaamheden geen gevaar voor de andere partij(en) oplevert.

Uitvoerende medewerkers:

- Voorkomen van onveilige situaties;

- Voorkomen van ongevallen;

- Signaleren en melden van onveilige situaties;

- Zich houden aan de afspraken, regels, instructies en voorschriften;

- Actief deelnemen aan voorlichting en onderricht.

## Samenwerking

De projectleider zal dit V&G-plan aanvullen ten aanzien van zijn eigen specifieke werkzaamheden en specifieke risico's die daarmee samenhangen.

Iedere werkgever blijft geheel onverkort verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn eigen werknemers, doch dient ook de arbeidsomstandigheden van zijn onderaannemers te respecteren. Hij dient voor aanvang van de werkzaamheden in overleg te treden met de aannemers die ook op een onderdeel werkzaamheden uitvoeren.

Uitgangspunten om de coördinatie op het werk goed te laten verlopen zijn:

- afspraken correct met elkaar na te leven;

- een ieder blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers;

- onveilige situaties melden bij de coördinator;

- ook de directie signaleert onveilige situaties;

- de coördinator rapporteert op de bouwvergadering;

- voordat activiteiten aanvangen moet een analyse van de veiligheids- en gezondheidsrisico's plaatsvinden;

- de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen.

# RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

## Omgevingsrisico's

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de risico's die voortkomen uit de omgeving van het werkterrein en de beheerssuggesties. Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

| Omschrijving | Risico´s uit de omgeving | Suggesties voor maatregelen / oplossingen | Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer |
| --- | --- | --- | --- |
| Werk in Uitvoering – algemeen | Omgeving: Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties | In het voorbereidingsproces dienen (beleids)uitgangspunten genomen worden inzake: - Veiligheid van de wegwerkers; - Veiligheid van de weggebruikers; - Doorstroming van het verkeer; - Gevolgen voor leefbaarheid en milieu - Life-cycle kosten - Informatie en communicatie Suggesties voor maatregelen zijn: - Verschillende werkzaamheden op een locatie zoveel mogelijk “clusteren” in een bepaalde tijdsperiode. Voordeel is stagnatie van korte duur. - Afhankelijk van de categorie weg (wijkontsluitingsweg of fietspad) eisen stellen aan de omvang van de machines. - Werkzaamheden langs wegen en fietspaden met een hoge verkeersintensiteit (scholieren) alleen in de “daluren” laten uitvoeren. - Wegen en fietspaden vierkant afsluiten gedurende de werkzaamheden en het verkeer middels duidelijke bebording omleiden; - Dragen van duidelijk zichtbare kleding; - Zorgen voor voldoende verlichting langs de weg; - Aangeven op welke locaties langs de weg depots van maaisel opgeslagen mogen worden; - Tijdig omwonenden en weggebruikers informeren over de komende werkzaamheden (via lokale krant, folder aan huis, website gemeente, etc.) |  |

## Ontwerprisico's

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de restrisico's die voortkomen uit het ontwerp en de beheerssuggesties. Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

| Activiteit | Risico | Beheersuggesties | Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer |
| --- | --- | --- | --- |
| Onkruidbeheersing, snoeiwerkzaamheden, verwijderen waterlot, maaiwerkzaamheden, rooien en planten van beplanting en bomen | Omgeving: Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties Knellen/pletten door aanraking met draaiende delen Gevaar voor wegschietende voorwerpen. Kantelen van materieel | Suggesties voor maatregelen zijn: - Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode; - Afzettingen / omleidingen plaatsen; - Inzet van stabiele machines; - Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Aanbrengen voldoende verlichting langs de weg; - Werken volgens veiligheidsinstructies. |  |
|  | Werken met machines: Ongeval/persoonlijk letsel | - Gebruik hulpvoorzieningen; - Gebruik veiligheidskleding; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Aanbrengen voldoende verlichting; - Werken volgens veiligheidsinstructies. Materieel moet voldoen aan: - Arbobesluit Arbeidsmiddelen; - Machinerichtlijn; - Voertuigreglement; - Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties c.q. beproevingen. - Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren; - Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid. |  |

| Activiteit | Risico | Beheersuggesties | Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer |
| --- | --- | --- | --- |
| Werk in Uitvoering – algemeen | Fysieke overbelasting, stofvorming, valpartijen, verwondingen door scherpe voorwerpen, besmetting door (honden)uitwerpselen, te zwaar tillen. | Suggesties voor maatregelen zijn: - Inzet van juiste machines; - Voorzichtigheid betrachten; - Aanpassen van de planning; - Voldoende rustmomenten inbouwen; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Werken volgens veiligheidsinstructies. |  |
| Onkruid-beheersing op verhardingen en diverse overige werkzaamheden | Stofvorming, stankoverlast, brandgevaar, gevaar voor wegschietende voorwerpen | Suggesties voor maatregelen zijn: - Inzet van juiste machines; - Voorzichtigheid betrachten; - Aanpassen van de planning; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Werken volgens veiligheidsinstructies; - Blusvoorziening aanwezig op de werkplaats; - Bij droog water watergebruik ter voorkoming van stof. |  |

# ORGANISATIE

## Bouwvergadering

Arbeidsomstandigheden zal een vast agendapunt zijn op de bouwvergaderingen. Hieraan nemen onder meer deel:

- de opdrachtgever;

- de directievoering;

- de V&G coördinator uitvoeringsfase;

- de eerstverantwoordelijke van de hoofdaannemer;

- door de directie uit te nodigen derden.

## Incident/conflict melding

Het melden van incidenten, conflicten en ongevallen geschiedt schriftelijk via een meldingsformulier (zie bijlage I) bij de V&G-coördinator. Hiervoor moet in de uitvoerderskeet van de aannemer een meldpunt worden ingericht. De meldingen vinden in principe plaats bij de V&G-coördinator; bij zijn afwezigheid wordt het meldpunt bemand door een nader door de aannemer aan te geven persoon.

Op de meldingen wordt door de V&G-coördinator actie ondernomen en deze meldingen worden in de eerstvolgende bouwvergadering besproken.

Werkzaamheden buiten normale werktijden melden bij de V&G coördinator via het meldingsformulier (deze melding staat los van melding bij de directie).

## Voorlichting

Iedere werkgever op de werkplaats moet zijn werknemers in voldoende mate voorlichten omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten. De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen en dat de veiligheid en gezondheid van een ieder gewaarborgd is.

Bijlage I	Meldingsformulier veiligheid

Spoedbehandeling  [ ]

(Aankruisen indien van toepassing)

| MELDINGSFORMULIER VEILIGHEID |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum ontvangst melding: |  |  |  |  |
| Melder |  |  |  |  |
| Bedrijfsnaam: Naam: |  |  |  |  |
| Omschrijving |  |  |  |  |
| Ondernomen acties |  |  |  |  |
|  | Hoofdcoördinator | Directie | Melder | Overig |
| naam paraaf |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |

Bijlage II	Kennisgeving

KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN VAN HET TOT STAND BRENGEN VAN EEN WERK

1. Projectgegevens

1.1. Beschrijving van het tot stand te brengen project:

Het uitvoeren van groenonderhoudswerkzaamheden in de diverse wijken in de gemeente Goes.

1.2. Adres/ligging van de werkplaats:

Naam	: Gemeente Goes

Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2

Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES

Postcode/plaats	: 4461 GE Goes

Contactpersoon:	: n.t.b.

Telefoon	: 0113-249600

E-mail	: stadskantoor@goes.nl

2. Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1. Opdrachtgever

Naam	: Gemeente Goes

Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2

Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES

Postcode/plaats	: 4461 GE Goes

Contactpersoon:	: n.t.b.

Telefoon	: 0113-249600

E-mail	: stadskantoor@goes.nl

2.2. Ontwerpende partij

Naam	: Gemeente Goes

Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2

Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES

Contactpersoon:	: Barry van den Berge

Telefoon	: 0113-249600

E-mail	: stadskantoor@goes.nl

2.3. V&G-coördinator ontwerpfase

Naam	: Gemeente Goes

Adres	: M.A. de Ruijterlaan 2

Postbus	: Postbus 2118, 4460 MC GOES

Postcode/plaats	: 4461 GE Goes

Contactpersoon:	: n.t.b.

Telefoon	: 0113-249600

E-mail	: stadskantoor@goes.nl

2.4. Uitvoerende partij

Naam	:

Adres	:

Postbus	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

2.5. V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam	:

Adres	:

Postbus	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

3. Planning en uitvoeringsgegevens

3.1.	Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: januari 2026

Geplande looptijd: werkbare werkdagen.

Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de werkplaats aanwezig zal zijn, inclusief het bedrijfspersoneel en directie met de toezichthouders:

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de werkplaats:

Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

Datum van kennisgeving:

Handtekening opdrachtgever: