Concept Overeenkomst bij de aanbesteding 
‘Netwerkconnectiviteit en internettoegang’

Inhoudsopgave

1.	Definities.	3

2.	Toepasselijkheid ARBIT	6

3.	Voorwerp van de Overeenkomst	7

4.	Prevalentie	7

5.	Inwerkingtreding en duur	7

6.	Dienstverlening	8

7.	Informatie-uitwisseling	9

8.	Organisatie en rapportages	9

9.	Aanpak en planning	10

10.	Vertraging	10

11.	Inventarisatie	10

12.	Transitie en Transformatie	11

13.	Aflevering van Apparatuur en het verrichten van Diensten	12

14.	Levering van Aansluitingen	13

15.	Acceptatie	13

16.	Technisch beheer, Onderhoud en Ondersteuning	14

17.	Licentiebeheer	15

18.	Verplichtingen Wederpartij	15

19.	Garanties Wederpartij	15

20.	Prijzen, tarieven en prijswijzigingen	16

21.	Meerwerk	17

22.	Intellectuele Eigendomsrechten, Licenties en toegang tot data	17

23.	Facturering en betaling	17

24.	Audit	18

25.	Aansprakelijkheid	18

26.	Overmacht	19

27.	Herzieningsclausules	19

28.	Ontbinding van de Overeenkomst	20

29.	Exitplan	20

30.	Overige bepalingen	20

31.	Duiding en aanpassingen artikelen uit de ARBIT	21

32.	Wijzigingen	22

De ondergetekenden,

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Utrecht, gevestigd aan de Archimedeslaan 6, 3584 BA te Utrecht, te dezen krachtens volmacht van de Commissaris van de Koning, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam Functie Team en handelend ter uitvoering van het Organisatiebesluit Provincie Utrecht 2022 juncto Mandaatbesluit secretaris, hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

Wederpartij, Naam opdrachtnemer, gevestigd aan de Straat & Huisnummer, Postcode te Plaats, bekend onder KvK-nummer: KvK-nummer te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam Functie, hierna te noemen: Wederpartij,

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen.

Overwegende dat:

- Opdrachtgever haar bedrijfsvoering uitoefent op een aantal Werklocaties verspreid over de geografische provincie Utrecht;

- Opdrachtgever behoefte heeft aan netwerkconnectiviteit en internettoegang voor haar Werklocaties;

- Opdrachtgever op [datum invullen] een Europese openbare aanbesteding heeft gehouden, binnen de provincie Utrecht kenbaar onder het nummer [invullen] (hierna te noemen: de Aanbesteding);

- Wederpartij daartoe op [datum invullen] een inschrijving heeft ingediend (hierna te noemen: de Inschrijving);

- Opdrachtgever de Opdracht definitief aan Wederpartij heeft gegund.

- Conform de aanbestedingsleidraad komt de Overeenkomst pas tot stand door het ondertekenen van deze Overeenkomst;

- Partijen de condities met betrekking tot de prestaties over en weer nader wensen vast te leggen in deze Overeenkomst; en,

- Opdrachtgever met de inschrijver die de Inschrijving met de op één na beste prijs-kwaliteitverhouding heeft gedaan een Wachtkamerovereenkomst heeft gesloten.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

# Definities.

In deze Overeenkomst zijn een aantal begrippen gedefinieerd die in de Overeenkomst met een hoofdletter worden geschreven. Deze begrippen hebben zowel in enkelvoud als meervoud dezelfde betekenis, tenzij uit de context anders moet worden afgeleid.

Aanbesteding: de Europese openbare aanbesteding ‘Netwerkconnectiviteit en Internettoegang’ met TenderNed-kenmerk <XX> met referentienummer <XX>.

Aanbestedingsstukken: alle stukken die door de Aanbestedende dienst zijn opgesteld of vermeld ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding of de procedure. Dit betreft niet-uitsluitend de Aanbestedingsleidraad, de Bijlagen en de Nota(‘s) van inlichtingen.

Aansluiting: de verbinding die respectievelijk toegang biedt tot het openbare internet en die meerdere locaties, netwerken of cloudomgevingen van de organisatie onderling koppelt via providergebaseerde of cloudgebaseerde infrastructuren.

Acceptatie: aanvaarding door Opdrachtgever van (onderdelen van) de levering of de goedkeuring van de resultaten van activiteiten die zijn ontplooid op grond van deze Overeenkomst.

Acceptatietest: de testprocedure van (onderdelen van) de (nieuw) te leveren Prestatie, waarmee kan worden aangetoond dat, op basis van de Overeenkomst, de geleverde Prestatie voldoet aan de overeengekomen specificaties van de Aanbestedingsstukken.

AP: Autoriteit Persoonsgegevens.

AP: Autoriteit Persoonsgegevens.

Apparatuur: door Wederpartij te leveren of te gebruiken fysieke, inclusief softwarematige, componenten van of ten behoeve van de Dienstverlening, inclusief bijbehorende materialen en Documentatie.

ARBIT: Rijksinkoopvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2022.

Bedrijfsklare oplevering: Dienst bestaande uit het opleveren van de Dienstverlening gereed voor operationeel gebruik – volgend op Acceptatie – door Opdrachtgever en inbeheername van de Wederpartij.

Bijlage(n): aanhangsels bij deze Overeenkomst. Bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.

DAP (Dossiers Afspraken en Procedures): document met daarin op strategisch, tactisch en operationeel niveau de wederzijdse overeengekomen en geoperationaliseerde afspraken ter zake van de Diensten voortvloeiend uit deze Overeenkomst en de SLA. Het is een dynamisch en levend document, wat steeds met wederzijdse instemming kan worden verrijkt en aangepast zonder dat daarvoor wijziging van contractuele afspraken benodigd zijn. Dit document zal na gunning worden opgesteld en als Bijlage <XX> bij deze Overeenkomst worden opgenomen.

DFA (Dossier Financiële Afspraken): document met daarin de wederzijdse overeengekomen financiële afspraken terzake van de Diensten voortvloeiend uit deze Overeenkomst, tenminste bestaande uit afspraken omtrent prijsbeleid prijsopbouw per onderdeel van de Dienst, prijsberekening, facturatie, praktische details en gegevens omtrent contactpersonen, rollen en werkwijzen. Dit document zal na gunning worden opgesteld en als Bijlage <XX> bij deze Overeenkomst worden opgenomen.

Dienst(en): alle door Wederpartij ten behoeve van Opdrachtgever op basis van deze Overeenkomst te leveren goederen, gebruiksrechten, werkzaamheden en prestaties.

Dienstverlening: alle werkzaamheden die de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever uitvoert, zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst en/of de Aanbestedingsdocumenten.

Documentatie: alle voor Technisch beheer, Onderhoud en gebruik van de Dienstverlening noodzakelijke beschrijvingen in geautomatiseerde en/of fysieke vorm, zoals – maar niet beperkt tot – documenten, ontwerpen, diagrammen, de inhoud van de Configuration Management Database (CMDB), monitoringsystemen, en IT Service Management-systemen (ITSM).

Doel: doelstellingen die Opdrachtgever met de Dienstverlening beoogt, zoals opgenomen in de Aanbestedingsstukken (zie paragraaf 2.3van de aanbestedingsleidraad), waaronder mede begrepen de (functionele) eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen waaraan de Dienstverlening dient te voldoen (zie Bijlage 11).

End-to-end beschikbaarheid: beschikbaarheid van de netwerkverbinding gemeten tussen de door Opdrachtgever aangewezen Netwerkaansluitpunten of Aansluitingen.

Exit: beëindiging (van een deel van) de Dienst bij Wederpartij, leidend tot een definitief einde daarvan, een overdracht daarvan naar Opdrachtgever en/of een overdracht naar een opvolgend leverancier. Ook wel Retransitie genoemd.

Exitplan: een plan, op te stellen door Wederpartij en goed te keuren door Opdrachtgever, dat betrekking heeft op een doorlopende Dienst en waarin wordt beschreven hoe Partijen in het geval van een beëindiging van de Dienst met elkaar omgaan. Ook wel Retransitieplan genoemd.

Fatale termijn: een nadrukkelijk als zodanig door partijen overeengekomen termijn bij overschrijding waarvan de partij ten aanzien van wie de termijn is gesteld terstond, dat wil zeggen zonder ingebrekestelling, in verzuim geraakt.

Functionele eisen: de minimumeisen, die op hoofdlijnen aan de functionaliteit van het Systeem (de Dienstverlening) worden gesteld, zoals nader gespecificeerd in het Programma van Eisen (Bijlage 11).

Gebrek: niet aan de specificaties of niet aan de redelijke verwachtingen ter zake van de functionaliteit of kwaliteit voldoen van Apparatuur, Programmatuur of Diensten. Ook wel aangeduid als: Probleem.

Gebruikers: Personeel van Opdrachtgever dat gebruikmaakt van de Dienstverlening.

Gereedmelding: schriftelijke mededeling van Wederpartij aan Opdrachtgever dat een overeengekomen voorwerp van Acceptatie aan een Acceptatietest kan worden onderworpen.

Overeenkomst: deze getekende Overeenkomst, inclusief (alle) Bijlagen.

Incident: gebeurtenis waardoor onderdelen van de Dienstverlening niet beschikbaar zijn of afwijken van de gebruikelijke functionaliteit of waardoor deze anderszins niet naar behoren functioneren. Een Incident kan resulteren in een Gebrek.

Inschrijving: de Inschrijving van Wederpartij die is aangehecht als Bijlage <XX> bij deze Overeenkomst.

Installatie: Dienst bestaande uit de realisatie van een Aansluiting en/of het in verbinding brengen van Apparatuur met een aan Opdrachtgever toe te rekenen IT-Infrastructuur en/of Apparatuur, ongeacht of dit een logische of fysieke verbinding is.

Inventarisatie: uitvoeren van activiteiten teneinde vast te stellen wat de exacte aard, inhoud en omvang is van de volledige Dienstverlening van Opdrachtgever die voor uitbesteding naar Wederpartij in aanmerking komt.

Inventarisatieplan: de stappen in het Transitie- en Transformatieplan waarmee de activiteiten van de Inventarisatie zijn beschreven.

Jitter: variatie in de precieze tijd waarop de datapaketten bij de bestemming arriveren.

Netwerkaansluitpunt: geheel van fysieke verbindingen, met hun technische toegangsspecificaties, dat deel uitmaakt van een openbaar telecommunicatienetwerk, en dat noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot dit openbare netwerk en om efficiënt via dit netwerk te kunnen communiceren. Een netwerkaansluitpunt kan Apparatuur omvatten.

Onderhoud: doorlopende Dienst bestaande uit het zowel proactief, preventief, adaptief als reactief verrichten van aanpassingen aan (onderdelen van) de Dienstverlening teneinde deze steeds te Iaten voldoen aan het Doel, conform de SLA. Onderhoud bestaat onder meer uit het proactief, preventief, adaptief dan wel reactief verbeteren van bestaande (onderdelen van) de IT-infrastructuur zoals garantieafhandeling, technisch onderhoud en vervanging van IT- infrastructurele componenten wanneer deze niet meer aan de overeengekomen eigenschappen voldoen dan wel ongeschikt zijn voor het Doel en/of het uitvoeren van reparaties daarvan.

Ondersteuning: doorlopende Dienst gericht op het ondersteunen van Regievoerder van Opdrachtgever bij werkzaamheden en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit deze Overeenkomst, zoals de Transitie en Transformatie, Beheer, Onderhoud, gebruik van de Dienstverlening en Exit. Ondersteuning houdt mede in het registreren van Incidenten en Service-verzoeken via de helpdesk en het bewerkstelligen van Oplossingen, inrichten en onderhouden van gebruikersprofielen van Gebruikers, inrichten van server-aanmeldscripts en call management.

Ontwerp: schriftelijke weergave(n) van de (beoogde) eindsituatie van de Transitie op een dusdanig detailniveau - in de regel bestaande uit een High Level Design (HLD) en Technisch Ontwerp (TO) - dat een professioneel handelend opdrachtnemer de Transitie uit zou kunnen voeren, tevens voorzien van voldoende relevante informatie, zodat Opdrachtgever de aansluiting van de toekomstige situatie op de organisatie van Opdrachtgever kan beoordelen en derde partijen de aansluiting kunnen maken op de door hun geleverde diensten. Na de Transitie onderhoudt Wederpartij het Ontwerp gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst, als onderdeel van het Retransitiedossier, zodat het steeds de actuele situatie van Diensten beschrijft.

Operational Level Agreement (OLA): een OLA bevat afspraken gemaakt tussen verschillende opdrachtnemers van Opdrachtgever, die nauw samen dienen te werken om de inhoud en de kwaliteit van de door hun te leveren Diensten ieder voor zich en in samenhang te borgen. Een OLA ziet op de praktische details en operationele aspecten van samenwerking met ketenleveranciers van Opdrachtgever (Netwerkdienstverlener, Cloud, management dienstverlener) waarin incident, probleem, en change management processen zijn vastgelegd. Dit document zal na gunning worden opgesteld en als Bijlage <XX> bij deze Overeenkomst worden opgenomen.

Oplossing: resultaat van het verhelpen van een Incident of Gebrek door Wederpartij waardoor de overeengekomen functionaliteit van (onderdelen van) de Dienstverlening wordt hersteld.

Overeenkomst: de dienstverleningsovereenkomst op basis waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd en op de totstandkoming waarvan deze aanbestedingsprocedure ziet.

Packet loss: verschil tussen het aantal datapaketten dat wordt verzonden en het aantal datapaketten dat daadwerkelijk wordt ontvangen.

Personeel: alle medewerkers van Wederpartij en/of anderszins aan hem toe te rekenen natuurlijke personen.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Plaats van aflevering: Locatie van de aflevering van Apparatuur en/of de Locatie van Netwerkaansluitpunten en/of de plaats waar de Diensten worden verricht.

Programmatuur: het geheel van de door Wederpartij te leveren systeem- en applicatie programmatuur (software).

Randapparaat: Apparatuur bestemd om rechtstreeks (fysiek), draadloos of indirect op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie, dan wel Apparatuur geschikt om op een openbaar mobiel telecommunicatienetwerk te worden aangesloten en/of geschikt is voor het gebruik van voor publiek gebruik vrijgegeven radiospectrum.

Regievoerder: functionaris(sen) binnen Opdrachtgever die belast is/zijn met de ondersteuning van de Gebruikers en de afstemming met functionaris(sen) binnen de Wederpartij.

Schriftelijk(e): Elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld, daaronder begrepen met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie

Service Level Agreement (SLA): afspraken gemaakt tussen Opdrachtgever en Wederpartij over de inhoud en de kwaliteit van de te leveren Diensten, inclusief afspraken hoe de Diensten gemanaged worden. Dit document zal na gunning worden opgesteld en als Bijlage <XX> bij deze Overeenkomst worden opgenomen.

Storing: onderbreking van de beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van een Dienst en/of Apparatuur waarvan de oorzaak ligt in infrastructuur en systemen die in het kader van de Overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van de Wederpartij vallen, met inbegrip van Gebreken en/of buiten de normtoleranties vallende prestaties van desbetreffende Dienst en/of Apparatuur. Ook wel aangeduid als Incident.

Stuurgroep: in het kader van een project benoemde functionarissen van Opdrachtgever en Wederpartij die bevoegd zijn de scope, planning en budgetten van de Overeenkomst aan te passen.

Systeem: Apparatuur en Programmatuur, waaronder ook systeemprogrammatuur, alsmede de resultaten van parametrisatie, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. In de context van Beheer van een IT-infrastructuur is een Systeem een computersysteem (zowel Apparatuur als Programmatuur), dat uit een discrete component van de IT-infrastructuur kan bestaan of uit een samenhangend geheel van computersystemen.

Technisch beheer: Dienst bestaande uit de instandhouding en exploitatie van de Dienstverlening, inclusief Onderhoud en Ondersteuning, en het beheer van Systeemprogrammatuur,met inbegrip van het afhandelen van onder andere Incidenten, mede inhoudende het oplossen van de Incidenten en de uit Incidenten voortvloeiende Gebreken

Technische eisen: de minimumeisen die op hoofdlijnen aan de techniek van het Systeem worden gesteld, zoals nader gespecificeerd in Bijlage 11 bij deze Overeenkomst.

Transformatie: Dienst bestaande uit het substantieel wijzigen van de Dienstverlening die door Wederpartij ten behoeve van Opdrachtgever wordt geëxploiteerd, waaronder ook wordt begrepen het standaardiseren van de Diensten zodat ze passen binnen de door Wederpartij gehanteerde standaard dienstverlening.

Transitie: initiële overgang van verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de WAN- infrastructuur en internetverbindingen van Opdrachtgever naar de Dienstverlening van Wederpartij.

Transitie- en Transformatieplan: document waarin de activiteiten ter zake Transitie en Transformatie zijn beschreven.

WAN-infrastructuur: geheel van Apparatuur alsmede de resultaten van parametrisatie, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang, die de verschillende Werklocaties met elkaar verbinden.

Werkdagen: alle dagen van de week, behoudens zaterdagen en zondagen alsmede de in Nederland erkende feestdagen.

Werklocatie: De locaties van Aanbestedende dienst welke dienen te worden voorzien van Netwerkconnectiviteit en Internettoegang, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.6 Huidige situatie van de Aanbestedingsleidraad.

Wijziging: wijzigingen in de reikwijdte van de scope van de Dienstverlening.

# Toepasselijkheid ARBIT

Op de Overeenkomst zijn de ARBIT van toepassing. Andere algemene of bijzondere voorwaarden in welke vorm of met welke benaming dan ook, waaronder begrepen de algemene voorwaarden van Wederpartij, zijn niet van toepassing.

De ARBIT zijn digitaal te raadplegen via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0047124, te downloaden op: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2022-09/arbit-2022_sept2022.pdf en zijn tevens opgenomen als bijlage 3.

Door het doen van een Inschrijving gaat Inschrijver ermee akkoord dat de ARBIT op digitale wijze beschikbaar zijn gesteld, voordat de Overeenkomt is gesloten. Tijdens het sluiten van de Overeenkomst zijn de ARBIT aan de Wederpartij ter hand gesteld als bedoeld in artikel 6:234 BW.

# Voorwerp van de Overeenkomst

Opdrachtgever geeft hierbij de opdracht aan Wederpartij, welke Wederpartij hierbij aanvaardt, om Diensten op basis van deze Overeenkomst te verlenen teneinde het Doel te realiseren, te voldoen aan alle in de Aanbestedingsstukken gestelde eisen en in dat kader ten minste de volgende activiteiten uit te voeren:

a.	Inventarisatie van de huidige WAN-infrastructuur en internetverbindingen op de Werklocaties van Opdrachtgever met het oog op het ten behoeve van Opdrachtgever ter beschikking stellen, implementeren, beheren, onderhouden en ondersteunen van de Dienstverlening, conform het Doel, waartoe Wederpartij een Ontwerp zal maken en ter goedkeuring aan Opdrachtgever zal voorleggen. Na Inventarisatie volgt een GO / NO GO-moment als beschreven in artikel 10, waarin Opdrachtgever zal beslissen om al dan niet deze Overeenkomst voort te zetten en over te gaan tot het uitvoeren van de Transitie en Transformatie;

b.	Transitie en Transformatie van de huidige WAN-infrastructuur en internetverbindingen op en/of naar de Werklocaties naar de Dienstverlening, conform het Doel. Na de Transitie en Transformatie volgt een GO / NO GO-moment waarin Opdrachtgever zal beslissen om al dan niet deze Overeenkomst voort te zetten en over te gaan op Technisch beheer, Onderhoud en Ondersteuning;

c.	het door Wederpartij aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van de Dienstverlening, inclusief het ter hand nemen van Technisch beheer, Onderhoud en Ondersteuning alsmede het verlenen van overige Diensten en Ondersteuning, conform de Overeenkomst en conform het Doel, als resultaatsverbintenis aan te vangen bij Acceptatie;

d.	tot de Dienstverlening wordt in ieder geval ook gerekend het detecteren van beveiligingsincidenten, het informeren van Opdrachtgever dienaangaande en het documenteren en/of doen van nader onderzoek bij het daadwerkelijk afvangen van beveiligingsincidenten.

e.	indien en voor zover de terbeschikkingstelling van de Dienstverlening het in de feitelijke macht van Opdrachtgever brengen van Apparatuur met zich meebrengt vindt dit plaats onder de titel van bruikleen;

f.	opstellen en bijhouden van Documentatie;

g.	ondersteuning van de Regievoerder;

h.	overige in deze Overeenkomst vermelde Diensten.

Opdrachtgever verbindt zich jegens Wederpartij, voor Diensten die worden geleverd door Wederpartij conform deze Overeenkomst, de in het Prijzenblad dan wel de in het DFA vermelde prijzen en tarieven te betalen.

# Prevalentie

- De dienstverlening zal worden verricht op de wijze als weergegeven in deze Overeenkomst en de aanbestedingsstukken. Voor zover deze Overeenkomst in strijd is met de Aanbestedingsstukken prevaleert deze Overeenkomst. Voor zover de Aanbestedingsstukken met elkaar in tegenspraak zijn, geldt ten aanzien van deze Overeenkomst de navolgende rangorde zoals hieronder vermeld, waarbij de hoger genoemde Bijlage prevaleert boven de lager genoemde en een Bijlage van recentere datum prevaleert ten opzichte van een Bijlage met een minder recente(re) datum:

- Deze Overeenkomst

- Nota’s van inlichtingen, waarbij het gestelde in de meest recente Nota van inlichtingen prevaleert;

- De SLA (Bijlage XX);

- De DFA (Bijlage XX);

- Het PvE (Bijlage 11);

- De Aanbestedingsleidraad en overige bijbehorende bijlagen;

- ARBIT (Bijlage 3);

- De OLA (Bijlage 7);

- De Inschrijving van Inschrijver [d.d. Datum] inclusief bijlagen (Bijlage XX)

# Inwerkingtreding en duur

Deze Overeenkomst treedt in werking op [invullen begindatum] en heeft een initiële looptijd van 5 jaar, nadat de Overeenkomst door Partijen is ondertekend.

a. Na het verstrijken van de initiële periode heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst 3maal voor een periode van telkens 12 maanden eenzijdig te verlengen tegen dezelfde voorwaarden, maar met een mogelijkheid tot indexatie zoals bedoeld in artikel 19.4 van deze Overeenkomst. 
b. Opdrachtgever heeft tevens de mogelijkheid om deze Overeenkomst te verlengen als in het kader van een Europese aanbestedingsprocedure ten behoeve van een nieuwe en een opvolgende overeenkomst rechtsmiddelen (klachtenregeling, Commissie van Aanbestedingsexperts, kort geding en hoger beroep kort geding) zijn ingezet, waardoor de gunning van de opvolgende overeenkomst vertraagt. In dat specifieke geval heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om deze Overeenkomst maximaal driemaal met telkens een periode van maximaal drie maanden te verlengen. Met deze extra verlengingstermijn beoogt Opdrachtgever gebruik te kunnen blijven maken van de onderhavige Overeenkomst tot het moment dat uitvoering wordt gegeven aan een nieuwe overeenkomst in het kader van een opvolgende Europese aanbesteding. De extra verlengingstermijn van deze Overeenkomst omvat reeds een voorziene overgangsperiode naar een opvolgende Wederpartij, wat betekent dat de extra verlengingstermijn de transitieperiode meerekent.

Indien door Wederpartij reeds uitvoering aan de werkzaamheden is gegeven voordat deze Overeenkomst door Partijen is ondertekend, geschiedt de uitvoering voor rekening en risico van de Wederpartij.

Opdrachtgever heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen door middel van opzegging, zonder dat Wederpartij recht heeft op enige vergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook door of in verband met deze opzegging, in geval:

a.	de zeggenschap ter zake de bedrijfsvoering van Wederpartij zodanig wijzigt door verandering in eigendomsverhoudingen en/of management en/of feitelijke invloed dat ongewenste buitenlandse mogendheden dusdanige zeggenschap krijgen dat zij bijvoorbeeld dataverkeer kunnen inzien of blokkeren;

b.	handelingen van of nalaten te handelingen door Wederpartij naar het redelijk oordeel van Opdrachtgever een risico vormt voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van de door Opdrachtgever verwerkte gegevens, dan wel een toezichthouder ter zake aanwijzingen aan Opdrachtgever geeft;

c.	de goede naam van Wederpartij ter discussie staat en in redelijkheid niet van Opdrachtgever mag worden verwacht de relatie te continueren;

d.	een situatie ontstaat waarin Wederpartij niet langer voldoet aan de in artikel 2.86 en artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 gestelde eisen ter zake van de integriteit van Wederpartij, ook indien Wederpartij ten tijde van het aangaan van deze Overeenkomst wel aan deze eisen voldeed; of

e.	dat de uitkomst van enige gerechtelijke procedure die door een derde partij is ingesteld die betrokken was bij de aanbestedingsprocedure leidend tot deze Overeenkomst Opdrachtgever daartoe noopt.

Opzegging door Opdrachtgever geschiedt schriftelijk.

Ongeacht de aard, wijze en/of het moment van de eindiging van deze Overeenkomst is Wederpartij te allen tijde gehouden volledige medewerking te verlenen aan de overdracht van de uitvoering van de Diensten naar Opdrachtgever of (een) door Opdrachtgever ingeschakelde derde(n). Daaronder wordt mede begrepen de plicht van Wederpartij om medewerking te verlenen aan het overdragen van activa, waaronder gebruiksrechten op Programmatuur, aan Opdrachtgever of aan door Opdrachtgever aangewezen derde(n). De gemaakte kosten tot de uitkomst van de gerechtelijke procedure en kosten die gemaakt worden om alle data over te dragen zullen worden vergoed indien de beëindiging niet het gevolg is van een tekortkoming van de Wederpartij.

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze Overeenkomst blijven na beëindiging van de betreffende Overeenkomst bestaan. De beëindiging van de betreffende Overeenkomst ontslaat Partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, garanties, intellectuele eigendom, non-concurrentiebeding, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

# Dienstverlening

De Dienstverlening zal gerealiseerd worden met Systemen van Wederpartij op zijn eigen locaties en op Werklocaties van Opdrachtgever. Wederpartij is daarbij verantwoordelijk voor connectiviteit tussen zijn eigen locaties, inclusief geconditioneerde ruimtes, energievoorziening, fysieke beveiliging en alles wat verder noodzakelijk is om de Dienstverlening te realiseren op die locaties.

De Dienstverlening zal worden gebaseerd op en ter beschikking gesteld worden met behulp van algemeen gangbare en indien mogelijk, open, technische standaarden.

Wederpartij zal de Dienstverlening aansluiten op de IT-infrastructuur van Opdrachtgever en ervoor zorgen dat de Dienstverlening daarop blijft aangesloten zowel tijdens als na een eventuele transitie, migratie en/of vernieuwing van de IT-infrastructuur.

Wederpartij zal op eerste verzoek van Opdrachtgever inzicht bieden in de vermogensrechtelijke en/of de goederenrechtelijke status, zoals de eigendomsrechten en beperkte rechten, van de bij Dienstverlening betrokken Systemen.

Wederpartij zal op eerste verzoek van Opdrachtgever inzicht bieden in de keten van achterliggende (toe)Ieveranciers waarvan Wederpartij gebruik maakt bij de levering van Dienstverlening.

De Dienstverlening omvat mede Diensten ter zake het ter beschikking stellen van uitwijkmogelijkheden die kunnen worden aangewend in het geval van niet-beschikbaarheid van de Dienstverlening voor Opdrachtgever.

# Informatie-uitwisseling

Wederpartij verklaart zich in voldoende mate op de hoogte te hebben gesteld van de doelstellingen van Opdrachtgever met betrekking tot deze Overeenkomst en verklaart dat Opdrachtgever hem van voldoende en correcte informatie heeft voorzien met betrekking tot de relevante gegevens betreffende de organisatie van de andere Partij.

Wederpartij verklaart van de Aanbestedingsstukken voorafgaand aan de totstandkoming van deze Overeenkomst kennis te hebben genomen en daarin geen eigenaardigheden, onvolledigheden en/of inconsistenties te hebben geconstateerd die aan enige prestatie in de weg kunnen staan.

Wederpartij zal tijdens de Inventarisatie schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtgever kenbaar maken welke informatie hij objectief gezien nodig heeft van bestaande leveranciers en/of van Opdrachtgever.

Partijen verklaren elkaar op de hoogte te zullen houden van ontwikkelingen en veranderingen die van belang (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

# Organisatie en rapportages

Partijen erkennen dat samenwerking van groot belang is voor het welslagen van deze Overeenkomst en dat goede communicatie een essentiële voorwaarde is voor een goede samenwerking. Teneinde een goede communicatie te waarborgen zullen:
-	Partijen handelen conform de in de DAP te omschrijven communicatielijnen

-	Opdrachtnemers onderling handelen conform deze Overeenkomst en in de OLA te omschrijven bepalingen

Partijen zijn bevoegd voor de Transitie en Transformatie een Stuurgroep in te stellen. De leden van de Stuurgroep dienen afgevaardigd te worden door respectievelijk Opdrachtgever en Wederpartij, en bevoegd te zijn om de onderscheidenlijke Partijen die hen hebben afgevaardigd, in en buiten rechte te vertegenwoordigen met betrekking tot zaken als projectplanning en vraagstukken omtrent meer- en minderwerk.

Partijen zullen voor de Transitie en Transformatie ieder één contactpersoon en één of meerdere personen aanwijzen die een projectteam vormen, welke de contacten over de dagelijkse uitvoering van de Transitie en Transformatie zullen onderhouden. Dit projectteam zal aan een eventuele Stuurgroep rapporteren en de contactpersoon zal indien nodig zitting nemen in de Stuurgroep.

Partijen zullen voor het moment na (geheel of gedeeltelijk) Bedrijfsklare oplevering ieder één contactpersoon en één of meerdere personen aanwijzen die een operationeel team vormen, welke de contacten over de dagelijkse uitvoering van deze Overeenkomst zullen onderhouden. De namen van de contactpersonen en hun taken en bevoegdheden zijn opgenomen in het DAP. De namen van de contactpersonen zijn ook opgenomen in de SLA.

De Stuurgroep zal, tenzij Partijen anders overeenkomen, periodiek en/of ad hoc voortgangsbesprekingen houden. Deze besprekingen kunnen fysiek, op afstand of op elektronische wijze (bijvoorbeeld via e-mail) plaatsvinden. Van deze besprekingen zullen door de namens Opdrachtgever in de Stuurgroep deelnemende personen verslagen worden opgesteld, die bij de volgende voortgangsbespreking aan de Stuurgroep te worden voorgelegd ter goedkeuring.

Na afloop van de Transitie en Transformatie en/of na afloop van een Dienst zal een evaluatiebespreking plaatsvinden tussen Opdrachtgever en Wederpartij.

Wederpartij verstrekt periodiek, met een frequentie en inhoud als overeengekomen in de SLA, een overzicht van de verrichte werkzaamheden in het kader van Technisch beheer, Onderhoud en Ondersteuning.

Partijen zullen de dienstverlening door Wederpartij periodiek, met een frequentie als overeengekomen in de SLA, evalueren op basis van Service Level-rapportages als bedoeld in artikel 8.7 van deze Overeenkomst

Partijen dragen ieder de eigen kosten voor de in dit artikel genoemde besprekingen, voor zover niet reeds opgenomen in de overeengekomen budgetten, ook indien op redelijk verzoek van één van Partijen extra of frequenter overleg plaatsvindt.

Uit artikel 8.1 van deze Overeenkomst vloeit voort dat Wederpartij regelmatig aangestuurd zal worden door derden, of derden zal aansturen in het kader van zijn dienstverlening. De door Opdrachtgever in te schakelen derden kunnen van samenstelling en karakter veranderen, welke mutaties zullen vastgelegd worden in OLA's. In dat kader zal Wederpartij dan ook toegang verlenen aan dergelijke derden tot zijn systemen voor trouble ticketing en dergelijke en/of toegan0 verkrijgen tot dergelijke systemen van derden, met dien verstande dat zij dergelijke derden gedragsregels met betrekking tot dergelijke toegang kan opleggen, respectievelijk gedragsregels opgelegd kan krijgen.

# Aanpak en planning

Uitvoering van de Transitie(s) en Transformatie(s) voortvloeiend uit deze Overeenkomst geschiedt op basis van een plan van aanpak; het Transitie- en Transformatieplan. Dit Transitie- en Transformatieplan is door Wederpartij in concept bij zijn Inschrijving ingediend en wordt direct bij aanvang van de Transitie en Transformatie geactualiseerd aan de hand van:

-	de bevindingenrapportage als bedoeld in artikel 11 van deze Overeenkomst;

-	afstemming met Transitie- en Transformatieplannen van overige opdrachtnemers;

-	de aanpak en planning van Opdrachtgever;

waarbij het in materieel opzicht niet af mag wijken van de Inschrijving van Wederpartij.

Het opgeleverde Transitie- en Transformatieplan dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever dit plan niet goedkeurt, welke goedkeuring Opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal onthouden, heeft Opdrachtgever, onverminderd het in artikel 11.4van deze Overeenkomst bepaalde, het recht deze Overeenkomst tussentijds te beëindigen door opzegging, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Het Transitie- en Transformatieplan omvat niettegenstaande het elders in deze Overeenkomst bepaalde, in ieder geval:

a.	een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden en gehanteerde tijdlijnen op basis van de eisen, wensen, termijnen en fases die in het Programma van eisen zijn opgenomen;

b.	een verwijzing naar en de uitkomsten van de inventarisatie als bedoeld in Artikel 9 van deze Overeenkomst

c.	de uitgangspunten voor het Transitie- en Transformatieplan,

d.	de uiterste data van Gereedmelding voor Acceptatie of Bedrijfsklare oplevering.

9.4	Wijzigingen in het tijdschema kunnen slechts in onderling overleg in de Stuurgroep worden 			vastgesteld, dan wel indien er (nog) geen Stuurgroep is ingesteld, tussen Partijen worden overeengekomen.

# Vertraging

10.1	Indien Wederpartij bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst redelijkerwijs kan weten dat hij vertraging dreigt te gaan ondervinden dan wel reeds heeft ondervonden, zal Wederpartij hiervan direct schriftelijk melding maken aan de Stuurgroep, voor zover ingesteld, of de contactperso(o)n(en) van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 8.3van deze Overeenkomst en daarbij de oorzaak van de vertraging aangeven.

10.2.	Tenzij Opdrachtgever anders beslist, zal Wederpartij op eigen kosten de vertraging voorkomen of ongedaan maken, respectievelijk voorkomen dat door vertraging de uiterste datum van Gereedmelding voor Accepatie wordt overschreden, onder meer door het zo nodig vrijmaken van extra capaciteit en/of het inzetten van extra medewerkers. Wederpartij zal in ieder geval op eigen kosten Opdrachtgever dusdanig ondersteunen dat de bedrijfsvoering van Opdrachtgever niet in gevaar komt.

# Inventarisatie

Tijdens de Inventarisatie zal Wederpartij Opdrachtgever in de vorm van een schriftelijke bevindingenrapportage, op voor Opdrachtgever begrijpelijke wijze, gelet op de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden, inzicht verschaffen:

a.	in de wijze waarop Dienstverlening dient te worden ingericht teneinde te voldoen aan de eisen van Opdrachtgever om Transitie en Transformatie naar behoren uit kunnen te voeren en teneinde het Technisch beheer, Onderhoud en Ondersteuning van de Dienstverlening conform deze Overeenkomst uit te kunnen voeren in overeenstemming met het Doel;

b.	in de aard en omvang van de voorhanden zijnde Documentatie, waarbij Wederpartij deze indien nodig zal wijzigen en/of aanvullen;

c.	in de actuele status van Apparatuur en details van de netwerkconfiguraties van de huidige Dienstverlening van Opdrachtgever;

d.	of er, en zo ja welke, Apparatuur en Applicatieprogrammatuur en de al dan niet daarbij behorende overeenkomsten van Opdrachtgever met derden aan Wederpartij overgedragen en/of beëindigd dienen te worden dan wel zodanig dienen te worden ingericht dat Wederpartij deze voor Opdrachtgever kan exploiteren, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot licenties;

e.	wat eventuele verbeterpunten in de huidige WAN-infrastructuur, internetverbindingen en/of de organisatie van de huidige exploitatie daarvan zijn, en op welke wijze(n) de Dienstverlening gedurende de looptijd van de vereenkomst kan worden geoptimaliseerd en geïnnoveerd;

f.	in de graafvergunningen en andere vergunningen die noodzakelijk zijn voor de aanleg van (delen van) de Dienstverlening, alsmede de minimale en maximale doorlooptijd die aanvangt met de aanvraag van de vergunning en eindigt met de toekenning van de vergunning.

Voorts zal Wederpartij een Exitplan als bedoeld in artikel 29 van deze Overeenkomst opstellen. Indien Opdrachtgever dit Exitplan niet goedkeurt, heeft Opdrachtgever het recht deze Overeenkomst tussentijds te beëindigen door opzegging, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

In de bevindingenrapportage als bedoeld in artikel 11.1 van deze Overeenkomst, beschrijft Wederpartij de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de Aanbestedingsstukken en de door Wederpartij gedane Inschrijving, en de geconstateerde status van de in Artikel 11.1 sub a t/m f van deze Overeenkomst genoemde onderdelen. In dit bevindingenrapport meldt Wederpartij eveneens eventuele financiële consequenties die deze afwijkingen meebrengen. Indien deze financiële consequenties voor rekening van Opdrachtgever behoren te komen, dit ter beoordeling van Opdrachtgever, dan geldt dit als meerwerk als bedoeld in artikel 21 van de Overeenkomst.

Indien uit de bevindingenrapportage blijkt dat Wederpartij heeft geconstateerd dat teneinde het Doel te verwezenlijken de op basis van de door Wederpartij gedane aanbieding te verwachten kosten hoger zullen zijn, zullen Partijen in overleg treden om tot overeenstemming te komen over eventuele aanpassing van de Overeenkomst, voor zover de Aanbestedingswet dit toelaat. Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn overeenstemming bereiken — met dien verstande dat Opdrachtgever niet gehouden kan worden akkoord te gaan met prijs- en/of kostenverhogingen ten opzichte van de oorspronkelijke aanbieding van Wederpartij - over gewenste aanpassingen, komt Opdrachtgever onverminderd diens overige rechten, het recht toe om deze Overeenkomst te ontbinden dan wel naar keuze met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. In het geval Opdrachtgever besluit tot beëindiging van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever slechts de redelijke kosten vergoeden die Wederpartij vanwege de Inventarisatie heeft gemaakt, en treedt tevens het Exitplan als bedoeld in artikel 29 van deze Overeenkomst in werking.

Wederpartij zal, op basis van een vast budget als overeengekomen in de DFA, tijdens de Inventarisatie het Ontwerp opleveren. Het opgeleverde Ontwerp dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever dit plan niet goedkeurt, welke goedkeuring Opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal onthouden, heeft Opdrachtgever, onverminderd het in artikel 11.4 van deze Overeenkomst bepaalde, het recht deze Overeenkomst tussentijds te beëindigen door opzegging, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

# Transitie en Transformatie

Indien Opdrachtgever na Inventarisatie niet heeft besloten de Overeenkomst tussentijds te beëindigen als bedoeld in artikel 10 van deze Overeenkomst, zullen Partijen uitvoering geven aan Transitie en Transformatie.

Tijdens de Transitie en Transformatie worden in ieder geval de volgende activiteiten uitgevoerd overeenkomstig het Doel:

a.	Wederpartij zal de huidige WAN-infrastructuur en Internetkoppelingen van Opdrachtgever met een minimum aan operationele verstoring en niet zonder de benodigde goedkeuringen van Opdrachtgever migreren naar de Dienstverlening conform het Transitie- en Transformatieplan;

b.	Wederpartij zal de verhuizing van Apparatuur coördineren en uitvoeren, inclusief het omzetten en (doen) overdragen van licenties zodat deze Opdrachtgever in staat zullen stellen om rechtsgeldig van de Apparatuur gebruik te kunnen maken gedurende en na de Transitie en Transformatie;

c.	Wederpartij zal de op Werklocatie benodigde Apparatuur installeren en configureren, zodat de Dienstverlening en aanverwante diensten aan Opdrachtgever ter beschikking kunnen worden gesteld overeenkomstig het Doel.

d.	Wederpartij zal de beheerorganisatie opzetten en inrichten voor zover vereist om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst;

e.	Wederpartij zal, in afstemming met Opdrachtgever, de Acceptatiecriteria en een Acceptatietestplan opstellen. Deze worden ter goedkeuring aan Opdrachtgever voorgelegd. Indien Opdrachtgever deze Acceptatiecriteria en/of dit Acceptatietestplan niet goedkeurt, heeft Opdrachtgever het recht deze Overeenkomst tussentijds te beëindigen door opzegging, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zíjn;

f.	Indien uit de Inventarisatie blijkt dat een graafvergunning ten behoeve van de aanleg van de Dienstverlening noodzakelijk is, zal Wederpartij bij aanvang van de Transitie- en Transformatie zorg dragen voor de benodigde aanvragen van (graaf)vergunningen. Wederpartij zal uiterlijk binnen het in de SLA hiervoor genoemde aantal Werkdagen na toekenning van de relevante (graaf}vergunningen de Aansluiting(en) in werking stellen, indien en voor zulks niet onmogelijk is als gevolg van vorstverlet en/of het uitblijven toestemming van de verhuurder van een Locatie.

Voor zover uitvoering van deze Overeenkomst aanleiding geven tot het overdragen van activa, zal een dergelijke overdracht separaat tussen Partijen worden overeengekomen, voor welke overdracht deze Overeenkomst een geldige titel voor levering vormen.

Wederpartij verklaart dat er tijdens de Transitie en Transformatie geen sprake zal zijn van een verhoogd risico met betrekking tot calamiteiten. Mochten risico’s met betrekking tot calamiteiten zich desondanks tijdens de Transitie en Transformatie manifesteren, dan is Wederpartij hiervoor aansprakelijk en komen de kosten voor herstel van de dienstverlening overeenkomstig het Doel voor rekening van Wederpartij.

De resultaten van de Transitie en Transformatie worden ter Acceptatie aan Opdrachtgever voorgelegd. Tijdens de door of namens Opdrachtgever uit te voeren Acceptatietests zal Wederpartij tegen vooraf

# Aflevering van Apparatuur en het verrichten van Diensten

Het tijdstip en de Plaats van aflevering van de Systemen en het moment waarop en de plaats waar deze geïnstalleerd zal worden, alvorens een aanvang van de Diensten wordt genomen, wordt vermeld in het Transitie- en Transformatieplan.

Wederpartij kan redelijke eisen stellen aan de ruimte waar de Systemen worden geplaatst. Wederpartij heeft deze vereisten bij de Inschrijving aan Opdrachtgever bekend gemaakt en kan deze in de bevindingenrapportage als bedoeld in artikel 11.1 van deze Overeenkomst nog wijzigen of aanvullen. Indien deze eisen op enig tijdstip daarna, maar wel vóór de datum van Installatie worden gewijzigd en/of aangevuld, stelt Wederpartij Opdrachtgever hiervan direct schriftelijk in kennis. Opdrachtgever zal de wijzigingen en/of aanvullingen realiseren binnen drie (3) maanden na kennisgeving van de wijzigingen en/of aanvullingen door Wederpartij. De gevolgen van een daardoor veroorzaakte overschrijding van de installatiedatum komen voor rekening van Wederpartij. Opdrachtgever is gerechtigd de kosten die het gevolg zijn van de wijziging en/of aanvulling te verrekenen met Wederpartij, tenzij de wijziging en/of aanvulling toe te rekenen valt aan Opdrachtgever.

Voorafgaand aan de aflevering van de Apparatuur kan Wederpartij de Plaats van aflevering inspecteren (site survey), om te beoordelen of in de bevingenrapportage als bedoeld in artikel 11.1 van deze Overeenkomst benoemde voorwaarden voor plaatsing van Apparatuur is voldaan. Indien deze door de Wederpartij in orde wordt bevonden, zal zij daarvan een schriftelijke verklaring afgeven. Indien de Plaats van aflevering ongeschikt wordt bevonden, zal Wederpartij schriftelijk aangeven welke voorzieningen alsnog moeten worden getroffen. Indien het andere voorzieningen betreft dan die de bevindingenrapportage als bedoeld in artikel 11.1 van deze Overeenkomst bekend zijn gemaakt, is het bepaalde in artikel 11.4 van deze Overeenkomst van overeenkomstige toepassing. Bij uitblijven van een schriftelijke verklaring als hiervoor bedoeld van meer dan tien (10) Werkdagen wordt de Plaats van aflevering geacht in orde te zijn bevonden.

Opdrachtgever zal in verband met het bepaalde in artikel 11.1 van deze Overeenkomst Wederpartij op diens eerste verzoek toegang verschaffen tot de Plaats van aflevering.

Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de omgeving waarbinnen de Apparatuur wordt geplaatst gedurende de gehele periode waarin de Dienst met behulp van deze Apparatuur wordt geleverd aan de in artikel 11.1 van deze Overeenkomst bedoelde vereisten blijft voldoen.

Wederpartij is verantwoordelijk voor het op deugdelijke wijze verpakken, vervoeren en verzekeren van de Apparatuur alsmede voor het afvoeren en vernietigen van de verpakkingsmaterialen na aflevering van de Apparatuur.

Opdrachtgever als een goed huisvader voor de Apparatuur zorgen, het voorgaande laat evenwel onverlet dat het risico van verlies of beschadiging van de Apparatuur in beginsel bij Wederpartij blijft berusten.

Het risico van verlies of beschadiging van de Apparatuur gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever is gebracht en zulks schriftelijk door Opdrachtgever is bevestigd.

# Levering van Aansluitingen

Tenzij anders overeengekomen wordt een overeengekomen Aansluiting zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de in de Overeenkomst en/of het Transitie- en Transformatieplan overeengekomen termijn in dienst gesteld. Indien en voor zover wordt overeengekomen dat Wederpartij Apparatuur zal leveren die bedoeld is om Opdrachtgever in staat te stellen daadwerkelijk van de te realiseren Aansluitingen gebruik te doen maken, zal de Aansluiting niet als gerealiseerd worden beschouwd tot het moment van Bedrijfsklare oplevering.

De termijn van artikel 14.1van deze Overeenkomst is niet van toepassing op Aansluitingen die graafvergunningen vereisen, indien Wederpartij zich heeft gehouden aan hetgeen dat is bepaald in artikel 11.1 onder f en artikel 12.2 onder f van deze Overeenkomst.

Indien Wederpartij toerekenbaar niet voldoet aan de in artikel 14.1 genoemde termijn zal hij uiterlijk binnen één (1) maand een alternatieve oplossing bieden. De termijnoverschrijding wordt geacht niet langer voort te duren indien en zodra Wederpartij een door Opdrachtgever als volwaardig gekwalificeerd alternatief voor de Aansluiting gerealiseerd heeft. Indien een alternatieve oplossing uitblijft is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst betreffende desbetreffende Aansluiting kosteloos (gedeeltelijk) te ontbinden, al dan niet na voor desbetreffende Werklocatie een alternatief bij een derde-leverancier gevonden te hebben.

Indien en voor zover er al bestaande Aansluitingen aanwezig zijn van derde-leveranciers als bedoeld in artikel 1.4 van deze Overeenkomst en die Aansluitingen juist en naar behoren functioneren, zal Wederpartij uiterlijk één (1) maand voorafgaande aan oplevering op desbetreffende Werklocatie aan Opdrachtgever mededelen dat desbetreffende de aansluiting van derde-leverancier beëindigd kan worden.

# Acceptatie

Wederpartij biedt resultaten van Inventarisatie en Transitie en Transformatie, en op eerste verzoek van Opdrachtgever ook andere resultaten van Diensten, ter acceptatie aan. Opdrachtgever is gerechtigd om (resultaten van) de Diensten, waaronder de ter beschikking gestelde Dienstverlening te doen onderwerpen aan Acceptatietest.

Acceptatietests worden door of namens Opdrachtgever uitgevoerd. Opdrachtgever is evenwel gerechtigd om voor het uitvoeren van een Acceptatietest derden in te schakelen. Wederpartij zal op verzoek van Opdrachtgever diens medewerking verlenen en, indien gevraagd, Opdrachtgever bij het uitvoeren van Acceptatietest tegen de overeengekomen tarieven Ondersteuning verlenen.

Opdrachtgever deelt binnen 20 werkdagen na het voorleggen van hetgeen ter Acceptatie wordt voorgelegd, aan Wederpartij mee of het voorwerp van Acceptatie wordt geaccepteerd, door middel van een expliciet daarvoor bedoelde schriftelijke mededeling.

De Acceptatietest omvat mede de Documentatie, indien en voor zover deze niet reeds eerder ter Acceptatie is aangeboden.

Indien Opdrachtgever niet in staat is om binnen de in artikel 15.3 genoemde termijn aan Wederpartij mee te delen of zij hetgeen ter Acceptatie is aangeboden accepteert, meldt zij dat voor afloop van die termijn aan Wederpartij onder opgaaf van redenen en van de termijn waarbinnen zij alsnog wel aan Wederpartij zal meedelen of hetgeen ter Acceptatie is aangeboden accepteert.

Bij het uitblijven van enige mededeling als bedoeld in de artikelen 15.3 en 15.5, alsmede in het geval een aanvullende termijn voor Acceptatie als bedoeld in artikel 15.5, zonder nader bericht van Opdrachtgever en na het verstrijken van een redelijke termijn gesteld bij schriftelijke aanmaning door Wederpartij, geldt hetgeen ter Acceptatie is aangeboden als door Opdrachtgever voorlopig te zijn geaccepteerd. De datum van schriftelijke vastlegging van hiervoor bedoelde mededeling of, in het geval van stilzwijgende acceptatie, de datum van het verstrijken van de in de schriftelijke aanmaning door Wederpartij gestelde termijn, geldt als datum van voorlopige Acceptatie.

Na de voorlopige Acceptatie zal Opdrachtgever, gedurende twee (2) maanden na inrichting en ingebruikname van de Dienstverlening omgeving, de Dienstverlening operationeel gebruiken en gedurende deze periode vaststellen of de Dienstverlening voldoet aan hetgeen is overeengekomen. Na voormelde periode zal Opdrachtgever de Wederpartij berichten of tot Acceptatie zal worden overgegaan.

Het bestaan van kleine Incidenten en Gebreken in of met betrekking tot het voorwerp van Acceptatie, waartoe worden gerekend Incidenten en Gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname redelijkerwijze niet in de weg staan, hoeven voorlopige Acceptatie niet in de weg te staan, niettegenstaande de verplichting van Wederpartij tot kosteloos herstel van kleine Gebreken binnen 30 kalenderdagen na voorlopige Acceptatie.

Indien Opdrachtgever niet overgaat tot voorlopige Acceptatie, zal Opdrachtgever zulks schriftelijk en gemotiveerd te kennen geven aan Wederpartij. Daarbij wordt Wederpartij een redelijke termijn gesteld waarbinnen het voorwerp van Acceptatie, voor een tweede en laatste keer ter voorlopige Acceptatie wordt aangeboden. Acceptatie zal niet op onredelijke gronden worden onthouden, waarbij eveneens mede gelet op de aard en de omvang van de door Wederpartij te leveren diensten, een pragmatische benadering wordt voorgestaan.

Indien ook na een tweede Acceptatietest als bedoeld in artikel 15.9, Opdrachtgever niet overgaat tot voorlopige Acceptatie, dan wel Opdrachtgever niet overgaat tot Acceptatie na het in artikel 15.7 beschreven operationeel gebruik, om redenen die voor rekening of risico komen van Wederpartij, dan wel vanwege aan Wederpartij toe te rekenen omstandigheden, dan wel een toerekenbare tekortkoming van Wederpartij, brengt dit Wederpartij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever komt dan het recht toe om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever, en zonder dat daardoor een recht op schadevergoeding zal ontstaan aan de zijde van Wederpartij. In aanvulling op dit ontbindingsrecht kan Opdrachtgever, naar haar keuze, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Het bepaalde in artikel 28 van deze Overeenkomst is van overeenkomstige toepassing.

# Technisch beheer, Onderhoud en Ondersteuning

Wederpartij zal Technisch beheer, Onderhoud en Ondersteuning in overleg met de Regievoerder conform de Overeenkomst en nader te komen overeen processen en procedures uitvoeren, onverminderd het hieromtrent bepaalde in artikel 18 van deze Overeenkomst.

Wederpartij zal voor de uitvoering van het Technisch beheer methodieken, methoden, richtlijnen en normen gebruiken en blijven gebruiken die in de markt gangbaar zijn. Tot deze methoden kunnen behoren bijvoorbeeld “best practices" zoals PRINCE2, ITIL, en ter zake van de informatiebeveiliging ISO27001:2022 en ISO27002:2022 of gelijkwaardig. Indien Wederpartij gedurende het Technisch beheer de gebruikte methodiek, methode, richtlijn of norm wil wijzigen, zal hij dit niet zonder instemming van Opdrachtgever doen en daarbij zal h§ rekening houden met wat de toezichthouders van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot toezichthouders ter zake van de bescherming van Persoonsgegevens als de AP, passend achten. Uit de keuze voor een methodiek, methode, richtlijn of norm vloeit voort dat naleving van de methodiek, methode, richtlijn of norm voorwerp van een audit als bedoeld in artikel 24 van deze Overeenkomst kan zijn.

Wederpartij levert tevens een helpdesk als Dienst aan Opdrachtgever, die beschikbaar zal zijn gedurende de tijden die daartoe zijn overeengekomen in de SLA.

Helpdeskpersoneel dient adequaat te zijn opgeleid en Opdrachtgever te kunnen voorzien van een Oplossing met inachtneming van de in de SLA overeengekomen servicelevels.

Wederpartij zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van de consequenties van alle configuratiewijzigingen en zal ervoor zorgen dat alle wijzigingen gedocumenteerd worden in de Documentatie.

Wederpartij zal alle Incidenten en/of Gebreken oplossen nadat zij hiervan kennis heeft genomen door een melding van Opdrachtgever, overeenkomstig de meldingsprocedure uit de DAP, met inachtneming van de in de SLA overeengekomen servicelevels.

De prioriteit van een Incident, Gebrek of Serviceverzoek wordt door Opdrachtgever vastgesteld conform de overeengekomen kwalificaties in de SLA.

Onverminderd het voorgaande geldt dat Wederpartij proactief, preventief, adaptief en reactief Onderhoud zal uitvoeren op de Dienstverlening.

# Licentiebeheer

Wederpartij zal zorgdragen voor het Licentiebeheer van zijn Systemen en zal Opdrachtgever vrijwaren voor situaties van over- en onderlicensering.

# Verplichtingen Wederpartij

Wederpartij verbindt zich ertoe zodanig te opereren dat:

a.	de Dienstverlening gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, zal blijven beantwoorden aan het Doel en over voldoende capaciteit zal blijven beschikken om de Dienst uit te voeren conform deze Overeenkomst;

b.	het niveau van de dienstverlening voldoet aan alle eisen en wensen die in het kader van de performance, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening zijn opgenomen in de Offerteaanvraag en zoals nader uitgewerkt in SLA;

c. 	de in de SLA overeengekomen service-levels worden gerealiseerd;

d.	de Dienstverlening gedurende de looptijd van deze Overeenkomst beveiligd blijft tegen ongewenste toegang door derden conform de meest actuele regelgeving inzake bescherming van Persoonsgegevens alsmede de beleidslijnen van toezichthouders op dit gebied;

e.	de Dienstverlening gedurende de looptijd van deze Overeenkomst beveiligd blijft tegen toegang door medewerkers van Wederpartij, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten, één en ander conform de meest actuele regelgeving inzake bescherming van Persoonsgegevens alsmede de beleidslijnen van toezichthouders op dit gebied;

f.	alle data opgeslagen op vervangen en uitgefaseerde Apparatuur afdoende zijn opgeslagen en ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever in een voor Opdrachtgever bruikbaar formaat, alvorens deze worden verwijderd voorafgaand aan het afvoeren van de Apparatuur; en

g.	de prestaties van Wederpartij zullen voldoen aan hetgeen noodzakelijk is teneinde het Doel te realiseren.

Onverminderd het bovenstaande, alsmede verplichtingen opgenomen elders in deze Overeenkomst, is Wederpartij verplicht tot:

a.	Het zich inspannen gedurende de looptijd van deze Overeenkomst om doorlopend en actief op zoek te zijn naar mogelijkheden voor innovatie, efficiencyverbetering, kostenbesparing of andere verbeteringen in de uitvoering van de Dienst.

b.	Het op eerste verzoek van Opdrachtgever (doen) overdragen van de Dienst bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, waaronder de Dienstverlening, aan Opdrachtgever, dan wel een daartoe door Opdrachtgever aan te wijzen derde, een en ander conform de exit-regeling van 28.1 van deze Overeenkomst.

c.	Het gedurende de looptijd van de Overeenkomst niet zonder overleg met Opdrachtgever zullen vervangen van voor de dienstverlening kritisch geacht Personeel dat voor of namens hem werkzaam ter zake van de uitvoering van deze Overeenkomst, anders dan op verzoek van Opdrachtgever indien dat Personeel niet goed functioneert, dan wel niet in staat of bereid is om werkzaamheden naar behoren ts verrichten, tenzij er sprake is van ziekte of beëindiging van het dienstverband van dat Personeel met Wederpartij. Wederpartij vult de overeengekomen dienstverlening in met geschoolde, gecertificeerde, enthousiaste en gedreven medewerkers. Wisseling van medewerkers is dus mogelijk in goed overleg.

d.	In het geval dat Personeel wordt vervangen in overeenstemming met het bepaalde onder c, het ter beschikking stellen van Personeel dat wat betreft deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring van minimaal gelijk niveau is als het overeengekomen Personeel. De voor het oorspronkelijke Personeel geldende tarieven mogen bij vervanging niet worden verhoogd. De kosten voor het inwerken van het nieuwe Personeel komen voor rekening van Wederpartij.

# Garanties Wederpartij

Wederpartij garandeert dat:

a.	alle te leveren Diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd;

b.	de resultaten zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties c.q. normen als vastgelegd in de Overeenkomst;

c.	de Dienstverlening wordt geleverd inclusief de in de SLA, Aanbestedingsstukken en Inschrijving overeengekomen End-to-end-be9chikbaarheid, latency van TCP/IP-packets, capaciteit, Jitter en Packet loss van de Dienstverlening;

d.	de Dienstverlening geschikt is voor Voice over IP (VolP) en teleconferencing;

e.	de in artikel 19.1 onder a bedoelde vakbekwame wijze mede inhoudt dat Wederpartij maatregelen treft ter beheersing van veranderingen in zijn Diensten die in ieder geval conform internationaal erkende 'best practices’ zijn, zoals PRINCE2 en ITIL of een nadere uitwerking van PRINCE2, ITIL en/of een tenminste gelijkwaardige methodiek;

f.	de door haar op Netwerkaansluitpunten aangesloten Randapparaten voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen en/of andere marktconforme specificaties;

g.	alle in de SLA's opgenomen service-levels worden gerealiseerd;

h.	alle door hem geleverde Apparatuur en Diensten voorbereid zijn op alle door Opdrachtgever in de Aanbestedingsstukken vermoorde eisen en wensen voor de toekomst, voor zover Wederpartij dit op basis van de huidige stand der techniek en wetenschap kan of behoort te kunnen beoordelen.

De in het vorige lid opgenomen garanties komen te vervallen indien:

a.	een Incident of Gebrek het gevolg is van Apparatuur die zonder toestemming van Wederpartij is verplaatst, toegevoegd of gewijzigd door een andere partij dan Wederpartij of door een derde die Wederpartij niet van tevoren heeft goedgekeurd;

b.	een Incident of Gebrek het gevolg is van een handeling of nalatigheid van Opdrachtgever of een derde;

c. 	een Incident of Gebrek het gevolg is van het gebruik van de Diensten in strijd met de instructies van Wederpartij.

Indien Wederpartij in strijd handelt met de bepalingen en/of garanties opgenomen in dit artikel, zal dit 	handelen geacht worden een toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 6:74 BW te zijn. Onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever, zoals het recht om nakoming te vorderen, het recht op beëindiging 	dan wel ontbinding en/of schadevergoeding, zal Wederpartij voor eigen rekening gehouden zijn tot het op de 	kortst mogelijke termijn in overeenstemming (doen) brengen van de Dienst(en) met de in dit artikel 	genoemde verplichtingen.

# Prijzen, tarieven en prijswijzigingen

Wederpartij zal de werkzaamheden verrichten tegen de prijzen en tarieven zoals opgenomen in de Inschrijving, waarmee wordt uitdrukkelijk wordt bedoeld, de prijzen zoals ingevuld in het Prijzenblad danwel in het door Partijen op basis van de Aanbestedingsstukken en het Prijzenblad uitgewerkte DFA.

De prijzen en de tarieven zijn exclusief btw en betreffen alle in het kader van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en te leveren goederen, alsmede alle overige kosten, zoals, dus niet beperkt tot kosten van training of inwerking van personeel, reis-, verblijf-, voorrij- en administratiekosten, kosten van de verpakking en verwijdering van de verpakking en overlegkosten met Opdrachtgever tenzij in de Aanbestedingsstukken expliciet anders is overeengekomen.

De prijzen en tarieven zoals opgenomen in het Prijzenblad danwel DFA zijn vast en onveranderlijk tot en met 31 december 2026.

Indexeren van de prijzen en tarieven is mogelijk en vindt plaats op basis van het CBS-prijsindexcijfer ‘Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport; index 2021=100; sectie J Informatie en Communicatie’, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De eerste indexering kan plaatsvinden per vanaf 1 januari 2027 na goedkeuring van Opdrachtgever, volgens de volgende rekenmethode: (indexcijfer [nieuw kwartaal] - indexcijfer [oud kwartaal]) / indexcijfer [oud kwartaal] x 100%. Als nieuw kwartaal wordt gehanteerd het meest recente kwartaal waarvan het definitieve indexcijfer bekend is, als oud kwartaal wordt hetzelfde kwartaal genomen van het jaar daarvoor. Het voor indexering gekozen kwartaal dient tevens voor de volgende indexeringen gehanteerd te worden. Ingeval dit CBS-indexcijfer niet meer gepubliceerd wordt zullen partijen een vervangende prijsindexcijfer overeenkomen welke als logische vervanger gezien kan worden en zo dicht mogelijk aansluit bij het oorspronkelijke prijsindexcijfer.

Tariefswijzigingen dienen uiterlijk drie (3) maanden voor de ingangsdatum door Wederpartij schriftelijk aan Opdrachtgever te worden meegedeeld onder vermelding van de grondslag en berekeningswijze.

Na de initiële looptijd van deze Overeenkomst heeft Opdrachtgever recht op verlaging van de tarieven indien de tarieven van Wederpartij niet langer marktconform zijn. Opdrachtgever zal het niet marktconform zijn van de tarieven aantonen door bij drie gerenommeerde partijen in de markt een offerte te vragen en daarvan het gemiddelde tarief te bepalen. Op verzoek van Opdrachtgever is Wederpartij gehouden haar diensten tegen dit gemiddelde tarief aan Opdrachtgever aan te bieden.

# Meerwerk

Wederpartij voert geen meerwerk uit voor rekening van Opdrachtgever, dan nadat Opdrachtgever daartoe schriftelijk opdracht geeft.

Indien Wederpartij meent dat van meerwerk sprake is of op verzoek van Opdrachtgever tot meerwerk, zal Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan Opdrachtgever, omvattende de vermeende aanleiding hiertoe, de verwachte aard, inhoud en omvang van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten voor Opdrachtgever.

Niet door Partijen schriftelijk overeengekomen overschrijdingen van de maximale overeenkomstwaarde komen altijd voor rekening en risico van Wederpartij.

Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende of anderszins ten behoeve van de Diensten essentiële werkzaamheden die Wederpartij bij het sluiten van deze Overeenkomst had kunnen of behoren te voorzien, het herstel van incidenten of Gebreken, of werkzaamheden die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geacht moeten worden te zijn begrepen onder de Diensten waartoe deze Overeenkomst opdracht geeft.

Meerwerk dat niet gebaseerd is op een vooraf door Opdrachtgever overeenkomstig dit artikel gegeven schriftelijke opdracht wordt nimmer betaald noch verrekend en geschiedt geheel voor rekening en risico van Wederpartij.

Service Requests en Standaard Changes, zoals aangegeven in de SLA, zijn onderdeel van de Dienst en leiden niet tot Meerwerk.

Opdrachtgever is gerechtigd de resultaten van meerwerk tot voorwerp te maken van een Acceptatietest.

# Intellectuele Eigendomsrechten, Licenties en toegang tot data

Wederpartij verklaart hierbij alle intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten), inclusief voor zover de wet dat toelaat de daarbij behorende persoonlijkheidsrechten, die zullen ontstaan gedurende de uitvoering van deze Overeenkomst, voor zover deze niet reeds van rechtswege aan Opdrachtgever zullen toekomen, aan Opdrachtgever te zullen (doen) overdragen. Wederpartij verklaart hierbij tevens te zullen meewerken aan alle vereiste formaliteiten voor overdracht van deze rechten, te garanderen dat de over te dragen IE-rechten vrij zijn van elke aanspraak van derden, licenties en beperkte rechten daaronder mede begrepen, Opdrachtgever te vrijwaren voor elke claim van derden ter zake van gestelde inbreuk op enig IE-recht, en volledig bevoegd te zijn tot dergelijke overdracht. Opdrachtgever verklaart hierbij overdracht van IE-rechten te zullen aanvaarden.

Wederpartij vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake van inbreuk op IE-rechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot knowhow, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Wederpartij verplicht zich tot het, op zijn kosten, treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie bij Opdrachtgever en tot beperking van de door Opdrachtgever te maken extra kosten en/of te lijden schade.

Indien en voor zover Wederpartij in het kader van het verlenen van Diensten de beschikking krijgt over programmatuur van Opdrachtgever is het Wederpartij niet toegestaan deze voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van Technisch beheer daarop zoals voorzien in deze Overeenkomst. Wederpartij vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden als gevolg van niet-naleving van het in de vorige volzin bepaalde.

Wederpartij verklaart dat Opdrachtgever te allen tijde, ondanks welke aanspraak ter zake dan ook, toegang zullen hebben tot data die door of vanwege Opdrachtgever worden verwerkt en opgeslagen bij, door, voor en/of namens Wederpartij. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Wederpartij, zonder kosten in rekening te brengen, een kopie van alle data ter beschikking stellen aan Opdrachtgever, in een daartoe gangbaar en voor Opdrachtgever bruikbaar formaat. Wederpartij zal zich nimmer beroepen op enig retentierecht ter zake van data.

# Facturering en betaling

Wederpartij zal op de facturen aan Opdrachtgever datum, specificatie, het verschuldigde bedrag in Euro (in- en exclusief btw), de btw n Euro's en andere door Opdrachtgever schriftelijk aan Wederpartij kenbaar gemaakte en wettelijk vereiste gegevens vermelden. Opdrachtgever zal de door haar op basis van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen bij inhoudelijke juistheid van de bedragen, specificatie en deugdelijkheid van de verrichte prestaties binnen dertig (30) dagen na goedkeuring van de betreffende factuur aan Wederpartij voldoen.

Iedere door Wederpartij aan Opdrachtgever toegestuurde factuur, dient te voldoen aan de wettelijke gestelde factuurvereisten en dienen een specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden te bevatten.

Uw factuur dient bij voorkeur via Peppol te worden ingediend. Het Organisatie Identificatienummer (OIN) van Opdrachtgever is 00000001001797864000. 
Als uw organisatie nog niet aangesloten is via het Peppol netwerk dan kunt u de factuur ook via het E-verbinding platform naar ons sturen. Maak hiervoor eerst een gratis account aan op: https://econnect.eu/en/sending-made-easy/invoice-portal
Indien het niet mogelijk is uw factuur te versturen via de eerdergenoemde opties dan dient u de factuur naar facturen@provincie-utrecht.nl te sturen. De facturen, inclusief bijbehorende bijlagen dienen per factuur in één PDF-format te worden aangeleverd.

Wederpartij factureert onder vermelding van verplichtingennummer: <<NUMMER INVULLEN>>.

Overschrijding van de betalingstermijn door Opdrachtgever op grond van inhoudelijke onjuistheid van de factuur of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft Wederpartij nimmer het recht zijn prestaties op te schorten respectievelijk te beëindigen.

De aard en omvang van verricht meerwerk zullen in de facturen uitdrukkelijk worden gespecificeerd onder verwijzing naar de schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.

# Audit

Opdrachtgever is gerechtigd zelf of door een onafhankelijke, gerenommeerde auditor onderzoek te (Iaten) doen naar de naleving van plichten uit deze Overeenkomst door Wederpartij. De auditerende partij is geen concurrent in de omvang van de dienst die door de Wederpartij wordt geleverd. Wederpartij zal zijn volledige medewerking verlenen aan een betreffend onderzoek en zal op eerste verzoek alle informatie binnen tien (10) werkdagen na het hiervoor bedoelde verzoek elektronisch of in kopie ter beschikking stellen die redelijkerwijs voor het onderzoek noodzakelijk is, en zal ten aanzien van:

a.	Diensten: de documenten die betrekking hebben op de uitvoering van deze Overeenkomst in zijn administratie bijhouden en bewaren;

b.	de Dienstverlening: op verzoek van de auditor aan de auditor toegang verlenen tot de Dienstverlening;

c.	financiën: alle door de auditor gewenste informatie betreffende de financiële toestand van Wederpartij ter inzage geven.

De resultaten van een audit zullen in een rapport worden neergelegd. Wederpartij zal de mogelijkheid worden geboden om commentaar op het auditrapport te geven.

De redelijke kosten van de auditor zullen voor rekening van Opdrachtgever komen, met dien verstande dat indien blijkt dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige plicht uit deze Overeenkomst aan de zijde van Wederpartij, de redelijke kosten van vaststelling van de niet nakoming en alle andere schade aan de zijde van Opdrachtgever hierdoor, door Wederpartij aan Opdrachtgever zullen worden vergoed.

Op verzoek van Wederpartij zal Opdrachtgever zorgdragen voor een door de auditor ondertekende in de branche gebruikelijke geheimhoudingsverklaring (non-disclosure agreement: NDA).

# Aansprakelijkheid

De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichting(en) uit deze Overeenkomst is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade. In deze gevallen zijn de bepalingen uit afdeling 6.1.10 BW onverkort van toepsassing.

De aansprakelijkheid voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst is beperkt tot een bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis, met een maximum van 2 gebeurtenissen per jaar. Samenhangende gebeurtenissen worden hierbij aangemerkt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, die in dit verband dient te worden begrepen als gederfde winst of gemiste besparingen, is uitgesloten.

De in artikel 25.2opgenomen beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen:

a.	in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of

letsel;

b.	indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van een der Partijen, waaronder mede begrepen diens Personeel:

c.	in geval van schending van rechten van derden die (kunnen) resulteren in aanspraken van derden op Opdrachtgever, zoals intellectuele eigendomsrechten en de rechten beschermd door onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens of de opvoIger{s) daarvan waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en eventuele bijbehorende invoeringswet- en regelgeving;

d.	boetes of andere maatregelen van toezichthoudende instanties worden opgelegd als gevolg van een fout van Wederpartij.

Indien er door Wederpartij Apparatuur bij Opdrachtgever wordt geplaatst, zal Wederpartij een adequate verzekering hebben en zich adequaat verzekerd houden voor de gehele duur van de periode waarin deze apparatuur bij Opdrachtgever is geplaatst.

# Overmacht

Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: ziekte van Personeel, gebrek aan Personeel, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, Storingen in de energievoorziening, en/of liquiditeits- respectievelijk solvabiIiteitsprobIemen aan de zijde van Wederpartij. Evenmin wordt onder overmacht begrepen de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van een door Wederpartij ingeschakelde derde.

Onder overmacht wordt wel verstaan: brand, waterschade door (minimale) regionale overstroming, oorlog, oproer, terreur, aanslagen, schade aan het netwerk die is veroorzaakt door knaagdieren of door derden die niet zijn ingehuurd door Wederpartij, aardbeving, langere doorlooptijd van vergunningen, door de vergunningverlener te stellen voorwaarden omtrent de uit te voeren werkzaamheden, het niet kunnen werken door weersomstandigheden (bijvoorbeeld door een opgelegd breekverbod), bodemverontreiniging en/of dijksluiting.

Partijen kunnen zich tegenover elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.

Opdrachtgever heeft het recht, indien de overmacht aan de zijde van Wederpartij langer dan vijf (5) Werkdagen duurt, of voorzienbaar is dat die langer dan vijf (5) Werkdagen duurt, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden en waarbij het Exitplan in werking treedt.

# Herzieningsclausules

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de Overeenkomst overeenkomstig de in dit artikel genoemde redenen te wijzigen. Partijen erkennen dat dit artikel kwalificeert als een herzieningsclausule in de zin van artikel 2.163c van de Aanbestedingswet 2012 en dat voor uitvoering van de herzieningsclausules geen afzonderlijke aanbestedingsprocedure is vereist.

De financiële gevolgen van de genoemde wijzigingen worden vastgesteld op basis van het DFA danwel het bij inschrijving ingediende Prijzenblad, of indien nog niet geprijsd, op basis van een aanvullende prijsvorming in overleg tussen Partijen, voorafgaand aan uitvoering van de wijziging op basis van de financiële kaders van het bij inschrijving ingediende Prijzenblad

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om aanvullende danwel vervangende technische en/of organisatorische beveiligingsmaatregelen van Wederpartij te verlangen en binnen de reikwijdte van de Dienstverlening te brengen.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om verbindingen vroegtijdig op te zeggen en/of te verhuizen naar andere door Opdrachtgever te bepalen Werklocaties. De eenzijdige beëindiging van verbindingen op grond van dit artikel geeft de Wederpartij geen recht op beëindiging van de gehele Overeenkomst of enige schadevergoeding, anders dan de vergoedingen die specifiek daartoe ten aanzien van vroegtijdige opzegging in het DFA danwel Prijzenblad zijn opgenomen.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om (nieuwe) verbindingen naar andere door Opdrachtgever te bepalen Werklocaties binnen de reikwijdte van de Dienstverlening te brengen. De einddatum van het leveren van zulke nieuwe verbindingen zal gelijk zijn aan de einddatum van onderhavige Overeenkomst.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om aanpassing van capaciteiten en/of beschikbaarheidsniveaus te verlangen van Wederpartij en zulke aanpassingen binnen de reikwijdte van de Dienstverlening te brengen.

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om innovatieprojecten welke betrekking hebben op de Dienstverlening onder de Overeenkomst, rechtstreeks te gunnen aan Wederpartij. De uitvoering geschiedt op basis van een schriftelijk goedgekeurd implementatievoorstel.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeengekomen Dienstverlening aan te passen indien en voor zoverre wijziging, aanscherping of inwerkingtreding van regelgeving, bindende beleidslijnen, sectorale kaders of richtlijnen van de Nederlandse Rijksoverheid zulks vereisen, (zoals de AVG, BIO2, NIS2). In zulk geval zal Wederpartij op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever volledige medewerking verlenen en uitvoering geven aan de daartoe, naar oordeel van Opdrachtgever, benodigde aanpassingen.

# Ontbinding van de Overeenkomst

Buiten hetgeen elders in deze Overeenkomst en onverminderd hetgeen in de wet is bepaald, is:

a.	de ene Partij gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de andere Partij, indien de andere Partij in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst toerekenbaar tekortschiet en daarin ook na ingebrekestelling, waarbij aan de andere Partij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, volhardt, tenzij er reeds sprake is van het toerekenbaar overschrijden van een fatale termijn waardoor de andere partij van rechtswege in verzuim is en de ene partij na het intreden van de tekortkoming omgaand kan ontbinden conform deze bepaling;

b.	de ene Partij gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte deze Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

(i)	de andere Partij surséance van betaling aanvraagt of zijn surséance van betaling wordt verleend;

(ii) 	het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd en het daadwerkelijk uitspreken van dit faillissement redelijkerwijze voorzienbaar is, of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard;

(ii)	de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen;

(iv)	op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij, Systemen, dan wel de Dienstverlening en/of onderdelen daarvan beslag wordt gelegd,

(v)	de andere Partij op redelijke gronden niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze Overeenkomst na te kunnen komen indien er na overleg niet binnen 10 Werkdagen tot een wederzijds geaccepteerde oplossing gekomen kan worden, dan wel

(vi)	de financiële toestand van Wederpartij in redelijkheid aanleiding geeft te vermoeden dat de continuïteit van de dienstverlening in gevaar zou kunnen komen.

Opdrachtgever is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, zonder dat hij tot enige schadevergoeding is gehouden en onder voorbehoud van alle andere rechten, buiten rechte en met onmiddellijke ingang de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, voor zover de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt, of te beëindigen door opzegging, naar uitsluitende keuze van Opdrachtgever, indien vast komt te staan dat er zich een situatie voordoet als bedoeld in de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur.

# Exitplan

In aanvulling op artikel 32 ARBIT 2022 geldt het volgende ten aanzien van de Exit:

- Wederpartij stelt op eerste verzoek van Opdrachtgever daartoe een Exitplan op. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal Wederpartij zal het Exitplan periodiek (tenminste jaarlijks) onderhouden.

- Ongeacht de wijze van beëindiging van de Overeenkomst, blijft Wederpartij tot aan de einddatum van de Prestatie, zoals bepaald in de Overeenkomst, volledig verantwoordelijk voor de volledige, tijdige en juiste uitvoering van de Prestatie. Tenzij Opdrachtgever anders besluit, eindigt de Overeenkomst niet eerder dan nadat het Exitplan volledig en naar behoren is uitgevoerd. De Overeenkomst wordt uitsluitend verlengd voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het Exitplan. Wederpartij zal de uitvoering van het Exitplan op geen enkele wijze vertragen of belemmeren, waaronder begrepen met het oogmerk om de Overeenkomst (onnodig) te verlengen.

# Overige bepalingen

Wederpartij dient tevens te voldoen aan specifieke, relevante wetgeving op gebied van digitale producten, waaronder wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid en veiligheid.

Onder geheimhouding als bepaald in artikel 17 van de ARBIT valt geen informatie over (de voortgang van) de Opdracht die Opdrachtgever dient aan te leveren voor het Rijks ICT-dashboard.

Wederpartij verwijdert/wist de gegevens binnen 30 dagen na afloop van de Overeenkomst, of zoveel eerder of later als is overeengekomen.

De gegevens worden als volgt terugbezorgd: algemeen gangbaar bestandsformaat waarvan de uitwisseling op beveiligde wijze dient plaats te vinden op elektronische wijze, nader in goed overleg te bepalen.

De Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Wederpartij binnen zes (6) weken na definitieve gunning een definitief en door Opdrachtgever goedgekeurd Implementatieplan, een gedetailleerde Oplossing Beschrijving en een definitief SLA ter accordering oplevert. Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen Partijen meewerken aan de beëindiging van de Overeenkomst en heeft Opdrachtgever het recht gebruik te maken van de Wachtkamerovereenkomst.

Vanwege de cruciale positie van Opdrachtgever en haar wettelijke taken, wordt expliciet gesteld dat Wederpartij bij een geschil nooit haar werkzaamheden zal staken of op een andere wijze de dienstverlening van Opdrachtgever aan haar klanten in gevaar zal brengen.

Wederpartij dient een flexibele grondhouding te hebben jegens Opdrachtgever indien wet- en regelgeving, dan wel politieke druk vanuit het Ministerie, waaraan de Opdrachtgever zich moet conformeren, wijzigt en dit gevolgen heeft voor Opdrachtgever.

Indien Wederpartij in verband met de opdracht wordt benaderd door de pers, moet Wederpartij eerst contact opnemen met de woordvoerder of de contactpersoon van Opdrachtgever. Zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming mag Wederpartij geen reclame-uitingen of (publieke) uitingen gerelateerd aan de Overeenkomst verrichten.

Wederpartij onthoudt zich ervan om zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever een medewerker van Opdrachtgever die betrokken is bij de uitvoering van deze Overeenkomst binnen één (1) jaar na het eindigen van die betrokkenheid, in dienst te nemen.

# Duiding en aanpassingen artikelen uit de ARBIT

In de artikelen 3, 12.3 en 31 van de ARBIT wordt onder ‘schriftelijk’ mede elektronische communicatie verstaan.

Artikel 14.3 ARBIT wordt als volgt aangepast: een verleende korting of opgelegde boete wordt in mindering gebracht op een eventuele schadevergoeding, om cumulatie te voorkomen.

Artikel 17.5 ARBIT wordt als volgt aangepast: Het boetebedrag bij schending van de geheimhoudingsplicht wordt aangepast naar € 25.000,- per overtreding.

Artikel 32.4 ARBIT wordt als volgt aangepast: Onder “wissen” en “verwijderen” wordt ook verstaan: het voor nu en in de toekomst ontoegankelijk maken van gegevens voor Wederpartij, haar medewerkers, haar onderaannemers en derden. Van Wederpartij wordt verwacht dat:

I.	deze gegevens niet meer actief worden gebruikt of opvraagbaar zijn voor operationele doeleinden;

II.	toegang tot dergelijke gegevens technisch wordt beperkt tot uitsluitend wat noodzakelijk is voor de back-updoeleinden zelf;

III.	deze gegevens bij reguliere opschonings- of vervaltermijnen worden verwijderd of automatisch worden overschreven, conform het interne opschoningsbeleid van Wederpartij.

Artikel 37.1 ARBIT wordt al volgt aangepast: Ieder geschil tussen partijen terzake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschilbeslechting overeenkomen.

Artikel 43.1 ARBIT wordt als volgt aangepast: Deze verplichting geldt echter niet geldt niet ten aanzien van algemeen verkrijgbare Standaardprogrammatuur van derden, indien en voor zover deze derden geen mogelijkheid tot het verlenen van een onherroepelijk gebruiksrecht bieden. In dat geval zijn de licentievoorwaarden van de betreffende derde van toepassing, voor zover deze niet in strijd zijn met de bepalingen van de overeenkomst en de overige Aanbestedingsstukken.

Artikel 47.1 ARBIT wordt als volgt aangepast: Deze verplichting geldt echter niet ten aanzien van algemeen verkrijgbare Standaardsoftware van derden, indien en voor zover dergelijke derden geen mogelijkheid tot escrow bieden.

Artikel 73.2 ARBIT wordt als volgt aangepast: indien de Wederpartij aantoonbaar geen invloed heeft op versiegebruik, zoals bij publieke clouddiensten, vervalt dit artikel voor dat specifieke onderdeel.

Het artikel 76.1 ARBIT wordt als volgt aangepast: Ontbinding van de Overeenkomst is mogelijk bij herhaalde overschrijding van (tenminste één der) Service Levels, zulks naar oordeel van Opdrachtgever, en waarbij:

I.	Wederpartij op eigen initiatief of op verzoek van Opdrachtgever in de gelegenheid is geweest een verbeterplan te presenteren en binnen een redelijke termijn, zoals te bepalen door Opdrachtgever, uit te voeren op basis waarvan Opdrachtgever, tot de conclusie komt dat Wederpartij binnen de overeengekomen meetperiode alsnog niet conform de overeengekomen Service Levels presteert; en

II.	er binnen redelijke termijn, zoals te bepalen door Opdrachtgever, na zulk herhaald niet conform overeengekomen Service Levels te presteren door Wederpartij een overleg op het hoogste van de in de Overeenkomst onderkende overlegniveaus heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Opdrachtgever om bij ernstige tekortkomingen, de Overeenkomst eerder te ontbinden indien dat noodzakelijk is voor de continuïteit van de dienstverlening.

# Wijzigingen

Kennisgevingen die Partijen op grond van de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats door de daartoe door Partijen aangewezen contactpersonen, met uitzondering van Verzoeken tot Wijziging, die door de binnen Partijen gevolmachtigde medewerkers dienen te worden getekend, tenzij de contactpersonen zelf gevolmachtigd zijn. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk door een bevoegde persoon zijn bevestigd.

Wijzigingen in de Overeenkomst, die niet schriftelijk door Opdrachtgever zijn bevestigd, zijn niet rechtsgeldig.

Wijzigingen in de Overeenkomst worden door Opdrachtgever aan de contactpersoon en aan de contractbeheerder van Opdrachtgever (inkoop@provincie-utrecht.nl) verzonden.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de wet anders voorschrijft worden rechtsgeschillen voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.

Opdrachtgever gaat ervan uit dat op basis van de Overeenkomst de Wederpartij geen persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt. Indien Wederpartij van mening is dat dit mogelijk wel het geval is dient hij per direct Opdrachtgever hierover te informeren. Totdat zeker is gesteld dat er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens voor Opdrachtgever, dient hij de betreffende gegevens te behandelen alsof dit wel het geval is en gepaste maatregelen te nemen.

Wederpartij gaat met alle van of voor Opdrachtgever ontvangen informatie (op welke wijze ook ontvangen) zorgvuldig om. Dit houdt in ieder geval in dat Wederpartij weet wie uit zijn organisatie de informatie onder zich heeft en dat deze persoon de informatie niet verder verspreidt dan strikt noodzakelijk en niet voor andere dan de overeengekomen doeleinden gebruikt. Na afloop van de opdracht zorgt de Wederpartij dat alle relevante of in de toekomst mogelijk relevante informatie met betrekking tot de Overeenkomst aan Opdrachtgever wordt verstrekt en de informatie in zijn organisatie wordt verwijderd.

Indien Wederpartij vermoedt of weet dat er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling, in welke vorm dan ook, dan meldt hij dit per omgaande aan Opdrachtgever en neemt, totdat er zekerheid is dat er geen sprake is van daadwerkelijke belangenverstrengeling, per omgaande adequate maatregelen om dit te voorkomen of te beëindigen.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te ontbinden, zodra Opdrachtgever vaststelt dat de Wederpartij ofwel een door Wederpartij ingezette derde partij zich schuldig maakt aan discriminatie bij de uitvoering van deze Overeenkomst. Bij opschorting of ontbinding van de Overeenkomst, als hier bedoeld, is Opdrachtgever niet tot enigerlei schadevergoeding of enige (andere) vorm van compensatie gehouden.

Aldus overeengekomen en ondertekend,

Namens de provincie Utrecht,				Voor akkoord:

de Commissaris van de Koning,	             			[invullen naam Wederpartij]

namens deze,						[plaats]

[ondertekenaar]						[ondertekenaar Wederpartij]

[functie ondertekenaar]					[functie ondertekenaar]:

[afdeling]