Aanbesteding

‘Architect repetitiegebouw Introdans’

Selectiedocument

| Versiedatum: | 12-01-2026 |
| --- | --- |
| Ref. nummer: | TN565527 |

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4

1.1	Algemeen	4

1.2	Doel selectiefase	4

1.3	Leeswijzer	4

1.4	Planning aanbestedingsprocedure	5

1.5	Digitale aanmelding via TenderNed	5

2	De opdracht	6

2.1	Aanleiding nieuwbouw	6

2.2	Ruimtelijke context	6

2.3	Te verrichten werkzaamheden	7

2.4	Contractvorm en inkoopvoorwaarden	9

2.5	Contractvorm	10

2.6	Taakstellend budget investeringskosten	10

3	Aanbestedingsprocedure	11

3.1	Aantal te selecteren partijen	11

3.2	Waar en wanneer dient u uw aanmelding in?	11

3.3	Welke documenten dient u in bij aanmelding?	12

3.4	Wie moet uw aanmelding ondertekenen?	12

3.5	Hebt u vragen?	12

3.6	Overige voorwaarden	12

3.7	Gunningsfase	13

3.8	Reservepositie	14

3.9	Samenvoeging en percelen	14

4	Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria	15

4.1	Algemeen	15

4.2	Uitsluitingsgronden	15

4.3	Geschiktheidseisen	16

4.3.1	Kerncompetenties	16

4.3.2	Beroepsbevoegdheid	17

4.4	Selectiecriteria	17

4.5	Beoordeling geschiktheidseisen en selectiecriteria	21

5	Wijze van aanmelden	22

5.1	Algemeen	22

5.2	Combinatievorming	22

5.3	Onderaanneming	23

5.4	Aanmelding vanuit een holding	23

6	Juridisch kader	25

6.1	Rechtsbescherming	25

6.2	Klachtenloket aanbestedingen	25

6.3	Niet gunning	26

6.4	Bezwaartermijn	26

6.5	Bevoegde rechter	26

Bijlagen:

- Aanvullende voorwaarden bij ‘De Nieuwe Regeling 2011

- UEA

- Referentieverklaring

# Inleiding

## Algemeen

Voor u ligt het selectiedocument met betrekking tot de aanbesteding van architectendiensten voor de nieuwbouw van het nieuwe repetitiegebouw van Introdans (hierna ‘Aanbestedende dienst’).

De Aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om een Europees niet-openbare aanbestedingsprocedure te doorlopen om op deze wijze te komen tot een overeenkomst met een partij.

Deze aanbesteding is opgedeeld in een tweetal fasen. In de eerste fase, de selectiefase, mogen alle gegadigden zich aanmelden voor deelname aan de aanbesteding, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria en eventueel loting. De Aanbestedende dienst selecteert de gegadigden, conform hoofdstuk 4 van dit selectiedocument, die in de tweede fase, de gunningsfase, een uitnodiging ontvangen tot het indienen van een inschrijving. De Aanbestedende dienst is voornemens om uiteindelijk met één inschrijver een overeenkomst te sluiten.

## Doel selectiefase

Het doel van dit selectiedocument is drieledig, te weten:

- de geïnteresseerde gegadigden informatie te verstrekken over de opdracht en de aanbestedingsprocedure;

- duidelijk te maken op welke wijze de gegadigden zich kunnen aanmelden, wat de aanmeldingsvereisten zijn en welke fasering voor het indienen van de gegevens geldt;

- inzicht te bieden in de wijze waarop de selectie van de gegadigden plaatsvindt.

## Leeswijzer

In dit document wordt eerst de aard van de opdracht omschreven. Aan de hand van deze informatie kunnen (potentiële) gegadigden zich een beeld vormen van de inhoud en de omvang van de opdracht (hoofdstuk 2). Let op: de informatie die in hoofdstuk 2 staat weergegeven is enkel bedoeld om een beeld van de scope van de opdracht te krijgen.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens nader ingegaan op de aanbestedingsprocedure. In dit hoofdstuk zijn de te overleggen gegevens en het tijdstip en de wijze van aanmelding voor de selectie opgenomen.

De uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria zijn in hoofdstuk 4 beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de procedure na aanmelding als gegadigde. De methode om maximaal 5 partijen te selecteren is beschreven in dit hoofdstuk.

In hoofdstuk 6 is informatie over het juridische kader van deze aanbesteding bijeengebracht.

## Planning aanbestedingsprocedure

Voor de planning van de aanbesteding wordt verwezen naar TenderNed. De Aanbestedende dienst kan de planning wijzigen.

## Digitale aanmelding via TenderNed

De aanbesteding wordt geheel elektronisch uitgevoerd via TenderNed (Zie www.TenderNed.nl).

Dit betekent dat:

- de aanbestedingsdocumenten via TenderNed ter beschikking worden gesteld;

- ondernemers via TenderNed nadere inlichtingen kunnen inwinnen;

- ondernemers via TenderNed hun aanmelding en (eventuele) aanbieding moeten indienen;

- de correspondentie ten aanzien van de gunning van de opdracht via TenderNed plaats zal vinden.

Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbesteding met behulp van TenderNed dient u een bedrijfsprofiel aan te maken. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de servicedesk van TenderNed: 0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl.

De gepubliceerde aankondiging van deze opdracht omvat een verkorte weergave van de belangrijkste uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. In geval van eventuele tegenstrijdigheden, tussen de aankondiging en het selectiedocument, is de tekst in het selectiedocument bindend.

# De opdracht

## Aanleiding nieuwbouw

Introdans is één van de belangrijkste dansgezelschappen van Nederland en maakt deel uit van de landelijke Basisinfrastructuur (BIS). Dit zijn gezelschappen die structureel worden gesubsidieerd door de overheid. Andere BIS-gezelschappen zijn Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater, Scapino Ballet en Club Guy & Roni.

Introdans produceert en distribueert grootschalig, onderscheidend dansaanbod en jeugddansproducties. Introdans gelooft in danskracht: het opent werelden en verbindt mensen met hun verbeelding en met elkaar. Als reizend repertoiregezelschap is het dansgezelschap niet alleen invloedrijk in de regio, maar ook op (inter)nationaal niveau. Van New York, Osaka, Londen en Durban tot aan thuisstad Arnhem.

Daarnaast zet Introdans al sinds haar oprichting danskracht maatschappelijk in. Deze intrinsieke motivatie zit in het DNA van Introdans. Dat komt ondermeer tot uiting in het repertoire-aanbod en in de vele interactieprojecten die jaarlijks worden uitgevoerd. Introdans staat midden in de samenleving en is één van de meest toegankelijke gezelschappen in Nederland.

De liefde voor de danskunst delen met een groot publiek, dat is de missie van Introdans. Het aanbod van topklasse bevat danserfgoed in beweging, eigentijdse klassiekers voor de jeugd, inclusieve ontmoetingen en virtuoze nieuwe choreografieën van (inter)nationale gevestigde makers en nieuw talent. Met hun energieke en dynamische danstaal en toegankelijke aanbod spreekt Introdans een breed publiek aan.

De aard van Introdans als gezelschap en haar missie en ambitie vraagt om bijpassende huisvesting. De huidige huisvesting voldoet op tal van punten niet meer aan de hedendaagse standaarden voor het beoefenen van dans op topniveau. Bijvoorbeeld de dansstudio’s met bijbehorende voorzieningen als kleedruimte, sanitaire voorzieningen en trainingsruimtes zijn gedateerd, te beperkend of zelfs niet aanwezig. Het gebouw is echter ook niet passend voor hetgeen waar Introdans voor staat. Het is naar binnen toe gekeerd, is slecht toegankelijk, heeft een laag duurzaamheidsniveau en is geenszins uitnodigend. De huidige huisvesting belemmert daarom de ontwikkeling van Introdans.

De nieuwe huisvesting moet er voor zorgen dat Introdans verder kan bouwen aan de verworven positie in het culturele veld en moet Introdans vergaand faciliteren in de uitvoering en verwezenlijking van haar missie.

## Ruimtelijke context

Introdans ambieert daarbij dat de nieuwe huisvesting niet alleen goed voor Introdans zelf is, maar ook bijdraagt aan de kwaliteit van de omgeving waarin zij wordt gerealiseerd. De nieuwe huisvesting wordt gerealiseerd direct naast het (nieuwe) Stadstheater Arnhem en op het Koningsplein in Arnhem, waar de gemeente Arnhem de Stadsoase realiseert (https://www.arnhem.nl/project/aanleg-van-een-stadsoase/). Introdans ambieert een gebouw dat op zorgvuldige wijze haar plek inneemt in de Stadsoase waarbij interactie tussen de publieke ruimte en het programma binnen het repetitiegebouw een belangrijk uitgangspunt is.

## Te verrichten werkzaamheden

De Aanbestedende dienst zoekt een contractpartij voor ontwerp en architectonische adviesdiensten (hierna ‘Architectendiensten’).

De Aanbestedende dienst onderscheidt de volgende fasen/stappen:

- Structuurontwerp (SO)/Programma van Eisen (PvE)

In de fase SO/PvE wordt het SO uitgewerkt en wordt het globaal ruimtelijk PvE dat al is opgesteld, uitgewerkt tot een integraal technisch PvE. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

- het bepalen en vastleggen van de hoofdindeling van het gebouw;

- het vaststellen van het huisvestingsconcept van de gebruiker (beschrijving van de manier van werken in de nieuwe werkomgeving)

- het uitwerken van het globaal ruimtelijk programma van eisen tot een integraal technisch programma van eisen.

- Voorlopig Ontwerp (VO)

In de fase Voorlopig Ontwerp (VO) wordt de eerste ruimtelijke uitwerking van het project opgesteld. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

- het uitwerken van de aansluiting van het gebouw op de omgeving;

- het ontwerpen van de functionele en ruimtelijke indeling van het gebouw;

- het uitbrengen en verwerken van richtinggevende adviezen op het gebied van bouwfysica en akoestiek;

- het ontwerpen van de hoofdopzet van constructieve ingrepen (inclusief materiaalkeuze en globale dimensionering);

- het ontwerpen van de hoofdopzet van de installaties;

- het integreren van de deelontwerpen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch);

- het ontwikkelen van een brandveiligheidsconcept;

- Definitief Ontwerp (DO)

De fase van het Definitief Ontwerp (DO) wordt gebruikt om het VO verder en gedetailleerder uit te werken, zodanig dat een goed beeld ontstaat van de verschijningsvorm, de interne structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en de aard en capaciteit van de installaties. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

- het vastleggen van de definitieve aansluiting van het gebouw op de omgeving;

- het vastleggen van de definitieve ruimtelijke indeling;

- het vastleggen van de architectonische verschijningsvorm;

- het bepalen van toe te passen materialen, afwerkingen en bouwtechnische uitwerking t.b.v. de definitieve beeldvorming;

- het ondersteunen van de DO-ontwikkeling op bouwfysische en akoestische aspecten;

- het uitwerken van de definitieve hoofdopzet van constructieve ingrepen, inclusief ontwerpberekeningen;

- het uitwerken van de definitieve hoofdopzet van de installaties, inclusief definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepalingen;

- integreren van de deelontwerpen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch);

- het uitbrengen van brandveiligheidsadviezen;

- het aanvragen van de bouwvergunning;

- Technisch Ontwerp (TO)

In de fase Technisch Ontwerp (TO) wordt het DO technisch verder uitgewerkt en gedetailleerd, zodanig dat op basis daarvan definitieve prijsvorming kan plaatsvinden. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

- het uitwerken van het DO in ‘technische’ tekeningen met definitieve indelingen, inrichting en aanzichten, inclusief ruimten en bouwdeel-specificaties, maatvoeringen en detailleringen;

- het ondersteunen en sturen van de TO-ontwikkeling op bouwfysische en akoestische aspecten;

- het uitwerken van het constructief ontwerp plattegronden en doorsneden van de draagstructuur, inclusief maatvoeringen van constructiedelen en principedetailleringen;

- het maken van constructieve hoofdberekeningen;

- het maken van gedetailleerde installatieberekeningen;

- het maken van installatietekeningen met o.a. dimensionering en maatvoering van alle leidingen en eind-toestellen; schema’s waarin werking en capaciteit van installaties eenduidig worden vastgelegd en klimaatcondities per ruimte;

- het opstellen van technische specificaties voor bouwkundig, constructief en installatietechnisch werk;

- het integreren van deelontwerpen (bouwkundig, constructief en installatietechnisch);

- Prijs- en Contractvorming

In deze fase wordt het werk door de opdrachtgever aanbesteed. De werkzaamheden voor de architect bestaan in deze fase in hoofdlijnen uit:

- het leveren van ondersteunende adviezen aan de opdrachtgever bij de prijs- en contractvorming;

- Uitvoeringsgereed Ontwerp

In de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) is de nadere uitwerking en detaillering van het TO, zodanig dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouw kan plaatsvinden. Het Uitvoeringsgereed Ontwerp wordt opgesteld door de Aannemer/Installateur voor wat betreft de bouwkundige werkzaamheden en de installaties. Voor het interieur wordt het UO opgesteld door de interieurbouwer.De werkzaamheden voor de architect bestaan in deze fase in hoofdlijnen uit:

- het toetsen van de door derden op te stellen UO-tekeningen.

- Uitvoering

In de uitvoeringsfase wordt het werk gerealiseerd door de uitvoerende partijen. De werkzaamheden van de architect bestaan in deze fase in hoofdlijnen uit:

- het uitvoeren van esthetisch toezicht.

Bovenstaande toelichting per fase betreft een algemene beschrijving van de werkzaamheden per fase. Een meer gedetailleerde opgave van de specifieke werkzaamheden voor de Opdrachtnemer (betreffende architectendiensten) wordt in de eventuele uitnodiging tot inschrijving (gunningsfase) bekend gemaakt middels de DNR takenlijst.

De volgende adviesdiensten worden door de Aanbestedende dienst zelf gecontracteerd en vallen niet onder de werkzaamheden van de architect:

- Constructeur;

- Adviseur Installaties;

- Adviseur bouwfysica-, akoestiek- en brandveiligheid;

- Adviseur Bouwkosten;

- Bouwmanagement en directievoering

- Toezicht (m.u.v. esthetisch toezicht)

De contractpartij zal na gunning, i.s.m. Aanbestedende Dienst en de overige externe adviseurs in stappen het ontwerp dienen uit te werken tot en met een door de Aanbestedende dienst goedgekeurd TO. Hierna volgt de uitwerking van een UO door de bouwkundig aannemer/installateur en de interieurbouwer.

Aan deze bovenstaande opsomming kunnen geen rechten worden ontleend.

## Contractvorm en inkoopvoorwaarden

Op de af te sluiten overeenkomst is de DNR 2011 (herzien juli 2013) van toepassing met inbegrip van de door de Aanbestedende dienst gestelde afwijkingen. De afwijkingen zijn als bijlage 1 aan dit selectiedocument toegevoegd.

Voor de uitvoering van het gehele werk wordt één overeenkomst gesloten. Voor iedere fase wordt een aparte deelopdracht verstrekt na goedkeuring van de afgeronde fase door de Aanbestedende dienst.

## Contractvorm

Gezien de aard van het werk is ervoor gekozen om de opgave middels een  bouwteamproces te ontwikkelen. Met de architect wordt een dienstenovereenkomst afgesloten. De architect werkt samen met de andere ontwerpteamleden de opgave uit tot een VO, waarna op basis van het VO een bouwteam partner (aannemer) zal worden aanbesteed. Met de te selecteren aannemer wordt een bouwteamovereenkomst afgesloten.

De architect en overige (externe) adviseurs zullen na het VO het ontwerp verder uitwerken tot een DO. In deze fase zal de aannemer/installateur ais adviseur aan het ontwerpteam worden toegevoegd. Deze zal zich in die fase met name richten op de technische en financiële haalbaarheid van het ontwerp. Na afronding van het DO zal het installatietechnisch TO uitgewerkt worden door de installateur. Het overige TO wordt door de architect en overige (externe) adviseurs uitgewerkt, waarbij de bouwkundig aannemer eveneens als adviseur (technische en financiële haalbaarheid) onderdeel is van het ontwerpteam.

Na het afsluiten van de definitieve aannemingsovereenkomst (op basis van het Technisch Ontwerp) zullen de architect en overige (externe) adviseurs in toetsende zin betrokken blijven bij de uitwerking naar een Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) en de aansluitende realisatie van het werk. De exacte scope zal worden beschreven in het gunningsdocument (o.b.v. DNR-STB takenlijst).

## Taakstellend budget investeringskosten

Het taakstellende investeringskostenbudget bedraagt € 13,9 mln (excl. BTW, prijspeil einde werk).

# Aanbestedingsprocedure

## Aantal te selecteren partijen

Om de interne en externe transactiekosten proportioneel te houden is de Aanbestedende dienst voornemens om maximaal zes inschrijvers te selecteren voor de gunningfase. Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden:

  - Indien de Aanbestedende dienst zes of minder aanmeldingen ontvangt en/of er zes of minder aanmeldingen overblijven die voldoen aan de vormvereisten en geschiktheidseisen én op wie de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn, is een minimale score van 10 punten op selectiecriterium D voorwaardelijk voor het doorgaan naar de gunningsfase. De Aanbestedende dienst kan in dat geval doorgaan met de aanbesteding met  alle partijen die voldoen aan de vormvereisten en geschiktheidseisen én op wie de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn en welke een minimale score van 10 punten op selectiecriterium D hebben behaald.

  - De Aanbestedende dienst selecteert nooit meer dan zes gegadigden. Wanneer twee of meer gegadigden een gelijke eindscore behalen en daardoor niet kan worden bepaald welke gegadigde op de laatste voor selectie in aanmerking komende plaats(en) eindigt, is in eerste instantie de hoogste score op selectiecriterium D doorslaggevend. In geval er dan nog steeds sprake is van een gelijke eindscore, zal er loting bij een notaris plaatsvinden tussen die gegadigden. De betreffende gegadigden worden vooraf op de hoogte gesteld dat er een loting plaatsvindt, en waar en wanneer deze plaatsvindt. Gegadigden worden niet uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn.

## Waar en wanneer dient u uw aanmelding in?

Aanmeldingen kunnen enkel digitaal worden ingediend op TenderNed. Geïnteresseerde partijen kunnen zich uiterlijk conform de planning in TenderNed aanmelden als gegadigde. De gegadigde is zelf verantwoordelijk voor het juist, tijdig en volledig indienen van zijn of haar aanmelding via TenderNed. In geval van twijfel over het juist indienen van uw aanmelding adviseert de Aanbestedende dienst contact op te nemen met de servicedesk van TenderNed.

Aanmeldingen ontvangen op een andere wijze dan via TenderNed, neemt de Aanbestedende dienst niet in behandeling. Gegadigden die een aanmelding indienen op een andere wijze dan via TenderNed, komen niet voor selectie in aanmerking.

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor gegadigden te verzoeken om een toelichting op de aanmelding en/of de aanmelding aan te vullen. Dit is een niet (in rechte) afdwingbaar recht van de Aanbestedende dienst.

## Welke documenten dient u in bij aanmelding?

Gegadigden moeten een aanmelding indienen die bestaat uit:

- het ingevulde en ondertekende UEA (bijlage 2);

- het ingevulde format referentieverklaring (bijlage 3);

Indien een gegadigde een van de bovengenoemde documenten niet, of niet volledig, heeft ingevuld en/of ondertekend dan kan de Aanbestedende dienst de aanmelding ongeldig verklaren.

## Wie moet uw aanmelding ondertekenen?

Uw aanmelding moet rechtsgeldig ondertekend zijn door één of in voorkomend geval meer personen. U moet de rechtsgeldigheid van de ondertekening op verzoek van de Aanbestedende dienst aantonen met een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden (ten opzichte van de sluitingsdatum voor het indienen van een aanmelding). Schrijft u in als een samenwerkingsverband van ondernemingen of een combinatie? Dan moeten alle deelnemers van dit samenwerkingsverband of de combinatie de aanmelding rechtsgeldig ondertekenen.

## Hebt u vragen?

Dit document is met zorg opgesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden in dit document tegenkomen of vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan verzoekt de Aanbestedende dienst u deze in te dienen via de vraag en antwoord module van TenderNed. De Aanbestedende dienst hanteert een dynamische nota van inlichtingen. Bij voorkeur ontvangt de Aanbestedende dienst uw vragen zo snel als mogelijk. De Aanbestedende dienst zal afhankelijk van het moment en het aantal gestelde vragen periodiek een tussentijdse nota van inlichtingen publiceren tot het in de planning genoemde uiterste tijdstip. U kunt vragen stellen tot de datum en het tijdstip vermeld in de planning op TenderNed. De Aanbestedende dienst beantwoordt geen vragen die hierna binnenkomen, behalve als dit vragen zijn die de Aanbestedende dienst relevant vindt en die gevolgen kunnen hebben voor de te ontvangen aanmeldingen. Het is niet toegestaan contact op te nemen over deze aanbesteding met andere medewerker(s) van de Aanbestedende dienst of andere betrokkenen bij het project, dan de contactpersoon genoemd op TenderNed. Doet u dit wel? Dan kan dit uitsluiting tot gevolg hebben.

De Aanbestedende dienst beantwoordt uw vragen in (een) nota(’s) van inlichtingen. U kunt in deze aanbesteding geen rechten ontlenen aan mondelinge verstrekte informatie.

## Overige voorwaarden

Aan de aanmelding stelt de Aanbestedende dienst de volgende overige voorwaarden:

- gegadigden nemen alle vereiste informatie in de aanmelding op;

- door aanmelding conformeren de gegadigde zich aan alles wat gesteld is in dit aanbestedingsdocument (incl. bijlagen) en de nota(‘s) van inlichtingen;

- gegadigden verbinden geen voorwaarden aan hun aanmelding en nemen geen voorbehouden op in hun aanmelding;

- gegadigden stellen hun aanmelding in de Nederlandse taal op;

- de Aanbestedende dienst stelt geen vergoeding beschikbaar aan de gegadigden voor het opstellen en indienen van een aanmelding.

## Gunningsfase

Om de gegadigden een beeld te geven van de eisen aan de inschrijving in de gunningsfase wordt daar hieronder kort op ingegaan. De informatie in deze paragraaf is van globale en indicatieve aard en hier kunnen door de gegadigden (later inschrijvers) geen rechten aan worden ontleend. In de definitieve versie van het gunningsdocument kan door de Aanbestedende dienst worden afgeweken. Daarnaast zal er in het gunningsdocument een nadere uitwerking en detaillering van de uitgangspunten, randvoorwaarden en gunningscriteria worden opgenomen. De inschrijving wordt gebaseerd op de aanbestedingsstukken die in de gunningsfase beschikbaar worden gesteld.

De Aanbestedende dienst beoogt met deze aanbesteding nadrukkelijk niet een ontwerp te selecteren, maar een ontwerper/architect. Er wordt in deze fase niet gezocht naar een oplossing voor het ontwerpvraagstuk, maar naar een ontwerper die het ontwerpvraagstuk na de selectie in nauwe samenwerking met de opdrachtgever/gebruiker en overige adviseurs zal uitwerken. Dat betekent dat van de Inschrijver niet gevraagd zal worden om een ontwerp uit te werken, maar een visie.

Ten einde een architect te selecteren zal de gunningsfase in 2 stappen worden doorlopen. De geselecteerde gegadigde worden gevraagd een pitch te houden die betrekking heeft op de  werkwijze en samenwerkingscompetenties van de beoogd in te zetten (lead)architect(en). Op basis van deze pitch zullen de drie gegadigden met de hoogste score op de pitch doorgaan naar de inschrijvingsfase. In de inschrijvingsfase zullen naar verwachting de volgende gunningscriteria worden gesteld:

- Visie op de opgave. Naar verwachting zal gevraagd worden om in deze visie in te gaan op ten minste de volgende zaken (niet limitatief):

- De eigen visie op het functioneren van het pand.

- De visie op de mogelijkheden en kansen van de nieuwe locatie.

- De visie op de risico’s en beperkingen.

- Aansprekende voorbeelden/referenties met uitleg, waarvan de Inschrijver denkt dat deze passen bij haar eigen ontwerpvisie en ontwerp-stijl (behoeven geen eigen projecten te zijn)

- Visie op de beoogde gebruikersbeleving.

- Een honorariumopgave per fase o.b.v. een DNR-STB takenlijst.

Met het selecteren op basis van een pitch en daarna visie i.p.v. een ontwerp beoogt de Aanbestedende dienst ondermeer de transactiekosten voor inschrijvers zo laag als mogelijk te houden. Voor het vervaardigen van de inschrijving in de inschrijvingsfase zal de Aanbestedende dienst aan de geldige inschrijvers een vergoeding verstrekken van € 6.000 (excl. BTW).

Na indiening van de inschrijving wordt gevraagd de inschrijving in een presentatie nog nader toe te lichten. Deze presentatie wordt op zichzelf niet mee beoordeeld. Deze kan wel leiden tot bijstelling van de voorafgaand doorlopen beoordeling.

De Aanbestedende dienst heeft de intentie om de volgende prijs/kwaliteit weging toe te passen;

Gunningscriterium “Prijs”: 	20%

Gunningscriteria “Kwaliteit”: 	80%

Aan bovenstaande gunningscriteria en percentages kunnen geen rechten worden ontleend.

## Reservepositie

Indien na bekendmaking van het selectieresultaat een geselecteerde gegadigde om wat voor reden niet langer deelneemt aan de aanbestedingsprocedure, dan is de Aanbestedende dienst gerechtigd, doch niet verplicht, om de in de selectiefase als (steeds) opvolgend geëindigde gegadigde alsnog tot de gunningsfase toe te laten.

Indien gedurende de verificatiefase blijkt dat de beoogde winnende inschrijving niet gestand kan worden gedaan, dan is de Aanbestedende dienst gerechtigd, doch niet verplicht, om de opdracht (telkens) aan de opvolgend geëindigde inschrijver (onder voorbehoud van positieve verificatie) te gunnen.

## Samenvoeging en percelen

Er is geen sprake van onnodige samenvoeging van de werkzaamheden. De werkzaamheden hoeven niet te worden opgesplitst in percelen om de opdracht toegankelijker te maken.

# Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria

## Algemeen

De Aanbestedende dienst toetst de aanmeldingen op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals geformuleerd in onderstaande paragrafen. De basis voor deze uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen vormt de Aanbestedingswet 2012. Voldoet een gegadigde niet aan de geschiktheidseisen en/of zijn de uitsluitingsgronden op een gegadigde van toepassing, en zijn geen uitzonderingen als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 van toepassing, dan wordt de aanmelding van deze gegadigde terzijde gelegd en wordt deze gegadigde uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

## Uitsluitingsgronden

In artikel 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 staat beschreven in welke gevallen de Aanbestedende dienst een gegadigde moet, respectievelijk kan uitsluiten van deelname aan deze aanbesteding. De facultatieve uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding zijn geselecteerd in het UEA in bijlage 2.

Door middel van het UEA verklaart u dat de verplichte en de geselecteerde facultatieve uitsluitingsgronden niet op u van toepassing zijn. Het UEA moet worden ondertekend door een persoon die de onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigt. Het UEA moet u bij uw aanmelding indienen. Voegt u het UEA niet toe aan uw aanmelding dan wordt u uitgesloten van verdere deelname.

Zijn meer ondernemingen betrokken bij de inschrijving? Dan kan het zijn dat meerdere ondernemingen een afzonderlijk UEA moeten indienen. Zie hierover hoofdstuk 5 van deze selectieleidraad en zie ook de toelichting in het UEA.

Nadat de Aanbestedende dienst het voorlopige selectiebesluit bekend heeft gemaakt, vraagt de Aanbestedende dienst de geselecteerde partijen om bewijsstukken zoals vermeld in artikel 2.89 van de Aanbestedingswet 2012, binnen de door de Aanbestedende dienst gestelde termijn in te dienen. De Aanbestedende dienst zal voor deze aanbesteding volgende bewijsmiddelen opvragen:

- een kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister, die op de uiterste datum voor het indienen van een aanmelding niet ouder is dan zes maanden;

- een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op de uiterste datum voor het indienen van een aanmelding niet ouder is dan twee jaar;

- een verklaring omtrent betalingsgedrag van de belastingdienst, die op de uiterste datum voor het indienen van een aanmelding niet ouder is dan zes maanden.

LET OP: het aanvragen van een gedragsverklaring of een verklaring van de belastingdienst neemt enige tijd in beslag. De Aanbestedende dienst adviseert u dan ook de aanvraag, indien nodig, te doen gedurende de aanbestedingsperiode zodat, wanneer de Aanbestedende dienst deze documenten bij u opvraagt, u de documenten binnen de gestelde termijn kunt aanleveren.

Geven de instanties in het land waar u gevestigd bent de bewijsstukken niet af? Dan kunt u bij eCertis (https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search) vinden welk alternatief document u dient te verstrekken. Is in het land waar u gevestigd bent geen alternatief verkrijgbaar, dan volstaat een verklaring onder ede of een plechtige verklaring die betrokkene ten overstaande van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst aflegt.

Levert u de vereiste bewijsstukken niet binnen de door de Aanbestedende dienst gestelde termijn aan, dan sluit de Aanbestedende dienst u alsnog uit van deelname aan deze aanbestedingsprocedure. Het selectiebesluit wordt dan herzien en de eerstvolgende gegadigde in rangorde die alsnog wenst deel te nemen aan de gunningfase én de vereiste bewijsstukken tijdig aanlevert, wordt dan geselecteerd voor deelname aan de gunningsfase.

## Geschiktheidseisen

Wanneer u verklaart dat er geen uitsluitingsgronden op uw onderneming van toepassing zijn, stelt de Aanbestedende dienst op basis van de geschiktheidseisen vast of uw onderneming geschikt is om de overeenkomst uit te voeren.

### Kerncompetenties

De Aanbestedende dienst heeft een kerncompetentie geformuleerd die overeenkomt met de vereiste ervaring op essentiële aspecten van de opdracht. De gegadigde dient te voldoen aan onderstaande competentie.

- Ontwerpervaring

Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het ontwerpen van een publiek gebouw (niet zijnde woningbouw en/of commerciële functies) met een specifieke binnenruimte die expliciet is ontworpen en uitgerust voor activiteiten waarbij een goede ruimteakoestiek essentieel is, zoals muziek- of geluidsproductie, repetitie/uitvoeringen van podiumkunsten of vergelijkbare functies.
In het referentieproject dient:

- een optimale ruimteakoestiek binnen de ruimte gerealiseerd te zijn;

- de geluiduitstraling naar andere ruimten binnen het gebouw en naar de buitenomgeving zodanig beperkt te zijn dat buiten de ruimte geen hinder of overlast optreedt ten gevolge van activiteiten binnen de ruimte.

In het referentieproject moeten aantoonbaar ontwerpoplossingen zijn toegepast op het gebied van:

- geluidisolatie en geluidsoverdrachtbeperking (intern en extern),

- akoestische inrichting van de ruimte(n),

- trilling isolatie waar relevant, en

- bouwkundige en installatietechnische maatregelen ter ondersteuning van de akoestische prestaties.

Het project heeft een bruto vloeroppervlak (BVO) van minimaal 800 m², waarbij het akoestisch volume van de specifieke binnenruimte - die expliciet is ontworpen voor activiteiten waarbij een goede ruimteakoestiek essentieel is - een footprint van   maximaal 300 m² (BVO) heeft (eventuele balkons worden niet gerekend tot de footprint). Ruimten met een footprint groter dan 300 m2 (BVO) worden niet als passend beschouwd, omdat deze qua functionaliteit en gebruik wezenlijk verschillen van de onderhavige opdracht.

De referentie dient betrekking te hebben op een ontwerpopdracht waarvoor tenminste de omgevingsvergunning verstrekt is. De omgevingsvergunning dient na 1 januari 2016 te zijn opgeleverd. In het geval de referentie nog niet is opgeleverd dient voor de referentie aanvullend de akoestische rapportages m.b.t. zowel de geluiddichtheid als de ruimteakoestiek van de benoemde specifieke binnenruimte te worden aangeleverd.

U maakt bij uw aanmelding gebruik van de referentieverklaring (bijlage 3), exclusief eventueel aanvullend beeldmateriaal en overige bewijzen.

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de gegadigde contact op te nemen met de opdrachtgever van de betreffende referentie om de ingediende informatie, gegevens en bescheiden (op juistheid) te controleren. Indien de inhoud van de verklaring van de referent niet overeenkomt met wat is verklaard, kan de gegadigde uitgesloten worden van de aanbesteding.

### Beroepsbevoegdheid

Gegadigde, iedere in het samenwerkingsverband deelnemende combinant of een door hem/hen ingeschakelde derde/onderaannemer dient te zijn ingeschreven in het architectenregister. Gegadigde dient een afschrift van een geldige inschrijving in het architectenregister van hemzelf of van een door hem ingeschakelde combinant of derde voor aanvang van de inschrijvingsfase op verzoek van Aanbestedende dienst te overhandigen.

Worden de vermelde bewijsstukken in het land waarin u gevestigd bent niet afgegeven door instanties? Dan volstaat een verklaring onder ede of een plechtige verklaring die door betrokkene ten overstaand van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst wordt afgelegd.

## Selectiecriteria

Indien op meer dan zes gegadigden geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en meer dan zes gegadigden voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen zullen deze aanmeldingen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande selectiecriteria. Doel van deze beoordeling is het terugbrengen van het aantal gegadigden dat deel mag nemen aan de gunningsfases tot zes.

Gegadigden kunnen met bepaalde referenties meerwaarde scoren. Uitgangspunt voor de bepaling van de meerwaarde is de mate waarin de ingediende referenties gelijkenissen/overeenkomsten kennen met onderhavige ontwerpopgave. De Aanbestedende dienst heeft deze gelijkenis bepaald aan de hand van onderstaande selectiecriteria.

De maximaal te behalen totale score (meerwaarde) is 100. De zes hoogst scorende gegadigden zullen een uitnodiging voor de gunningsfase ontvangen. De gegadigde krijgt de score 0 als ze voldoet aan het minimaal gevraagde bij de kerncompetentie in paragraaf 4.3.1.

| - Selectiecriterium Ontwerpervaring extra referentie | Te behalen punten indien voldoet |
| --- | --- |
| Gegadigde kan kerncompetentie A aantonen met een tweede referentie. | 10 |

| - Selectiecriterium ontwerpervaring i.r.t. locatie | Te behalen punten indien voldoet |
| --- | --- |
| Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het ontwerpen van een gebouw met een BVO van minimaal 2.000 m2 en maximaal 7.500 m2 op een binnenstedelijke locatie, waarbij naar het oordeel van de lokale welstandscommissie/commissie omgevingskwaliteit (of vergelijkbare gemeentelijke adviescommissie) sprake is van een zorgvuldige en kwalitatieve stedenbouwkundige en/of ruimtelijke inpassing van het ontwerp in de directe stedelijke omgeving. Onder een ‘binnenstedelijke locatie’ wordt verstaan: een locatie binnen het bestaande stadsweefsel in een omgeving dat functioneert als centrumgebied binnen de stad. Het betreft derhalve nadrukkelijk geen dorp, buitenwijk of stadsrandlocatie. De referentie dient betrekking te hebben op een ontwerpopdracht waarvoor tenminste de omgevingsvergunning is verstrekt met positief oordeel van de welstandscommissie. Kopieën van deze documenten dienen te worden toegevoegd bij de referentie verklaring. De omgevingsvergunning dient na 1 januari 2016 te zijn opgeleverd. Ter beoordeling zijn tekeningen, visuals en/of foto’s wenselijk als bijlage bij de referentie verklaring. | 30 |

| - Selectiecriterium ontwerpervaring i.r.t. gevel | Te behalen punten indien voldoet |
| --- | --- |
| Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het ontwerpen van een gevel voor een kwetsbare expressieve functie, waarbij de gevel een evenwichtige en zorgvuldige verbinding realiseert tussen hetgeen binnen in het gebouw gebeurt en hetgeen buiten het gebouw in de (semi)openbare ruimte gebeurt. Waarbij: - enerzijds de sociale veiligheid, de privacy en het comfort van de gebruikers van het gebouw aantoonbaar zijn geborgd en waarbij ongewenste inkijk, voyeurisme of ongecontroleerde observatie wordt voorkomen; - anderzijds visuele en ruimtelijke interactie tussen de omgeving van het gebouw en het kwetsbare programma/gebruik binnen het gebouw daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt, zodanig dat de relatie tussen binnen en buiten daadwerkelijk bijdraagt aan de stedelijke levendigheid en aantrekkelijkheid van de locatie. (Semi) dichte geveloplossingen worden nadrukkelijk niet als passende referentie ervaren voor dit selectiecriterium. Een kwetsbare expressieve gebruiksfunctie is een gebruiksfunctie waarbij: - gebruikers zich lichamelijk of expressief manifesteren in een besloten setting; - de activiteiten plaatsvinden zonder publiek, of met een beperkt en gecontroleerd publiek; - onbedoelde visuele waarneming van buitenaf de activiteit, concentratie, veiligheid of sociale integriteit van gebruikers negatief beïnvloedt De referentie dient betrekking te hebben op een ontwerpopdracht waarvoor tenminste de omgevingsvergunning is verstrekt met positief oordeel van de welstandscommissie, waarbij expliciet wordt ingegaan op kwaliteit van het ontwerp van de gevel. Kopieën van deze documenten dienen te worden toegevoegd bij de referentie verklaring. De omgevingsvergunning dient na 1 januari 2016 te zijn opgeleverd. Ter beoordeling zijn tekeningen, visuals en/of foto’s wenselijk als bijlage bij de referentie verklaring. | 30 |

- Selectiecriterium passendheid gegadigde i.r.t. tot de opgave

Gegadigde (uw organisatie) onderbouwt middels een korte memo (max. één A4) waarom de onderhavige opgave specifiek passend is voor uw organisatie. U dient hier minimaal in te gaan op de volgende onderwerpen; - welke lessen of inzichten uit andere projectreferenties relevant zijn voor de voorliggende opgave (zoals inhoudelijke en procesmatige aspecten); - Benoem maximaal twee kernkwaliteiten van uw organisatie die volgens u doorslaggevend zijn voor het slagen van deze opgave. Onderbouw deze keuze met een referentieproject waarbij u ingaat op: - waarom juist deze kwaliteit relevant is in de voorliggende opgave; - hoe deze kwaliteit in het referentieproject tot uiting kwam. De benoemde referenties dienen andere referenties te zijn dan gebruikt bij selectiecriterium B en C. Dit selectiecriterium krijgt één van de onderstaande scores toegekend; Te behalen punten; Uitleg. 0; De memo heeft geen meerwaarde of heeft negatieve waarde voor de opdracht.. 10; Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, beperkte meerwaarde geboden.. 20; Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, ruime meerwaarde geboden.. 30; Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, daarnaast zeer ruime meerwaarde geboden.. De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag en relatief (ten opzichte van andere Inschrijvers) beoordeeld aan de hand van: - de mate waarin onderwerpen concreet en/of overtuigend worden beschreven; - en/ of de mate van onderscheidend vermogen en/of toegevoegde waarde van de beschreven onderwerpen (ten opzichte van de uitvraag én ten opzichte van andere Inschrijvers). Om door te kunnen gaan naar de gunningsfase dient u een minimale score van 10 punten te behalen op dit selectiecriterium (zie ook paragraaf 3.1). Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven, anders dan hierboven wordt vermeld. Eventuele beweringen of referentieprojecten die worden genoemd mogen door de Aanbestedende dienst worden geverifieerd bij de desbetreffende referent.

De volgende overige voorwaarden dienen in acht te worden genomen:

- U maakt bij uw aanmelding gebruik van de referentieverklaring (format conform bijlage 3), waarbij eventueel aanvullend beeldmateriaal is toegestaan.

- De selectiecriteria B en C mogen met aparte referenties worden aangetoond. Dit hoeven niet dezelfde te zijn als de referentie ingediend bij de kerncompetentie (paragraaf 4.3.1):

- Voor selectie criterium D dient u niet de referentie verklaring te gebruiken. Het format hiervoor is vrij maar mag maar maximaal uit één A4 bestaan. Indien meer dan één A4 wordt aangeboden wordt het gene wat meer wordt aangeboden niet mee beoordeeld.

- Maximaal 1 referentie per selectiecriterium. Indien 1 referentie voldoet aan meerdere selectiecriteria mag deze voor meerdere selectiecriteria worden aangeboden.

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de gegadigde contact op te nemen met de opdrachtgevers van de betreffende referenties om de ingediende informatie, gegevens en bescheiden (op juistheid) te controleren. Indien de inhoud van de verklaring van de referenten niet overeenkomt met wat is verklaard, zullen referenties ongeldig worden verklaart en/of kan de gegadigde uitgesloten worden van de aanbesteding.

## Beoordeling geschiktheidseisen en selectiecriteria

De inkoper opent de digitale kluis in TenderNed samen met een collega. Vervolgens worden de referentieverklaringen en de memo’s doorgestuurd naar de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie bestaat ten minste uit de volgende functies:

- Projectleider/Gedelegeerd Ontwikkelaar (kennisgebied: cultureel vastgoed);

- Directie Introdans (kennisgebied: beoogd gebruik);

- Extern deskundige(n) (kennisgebied cultureel vastgoed, architectuur en beoogd gebruik);

- Stedenbouwkundige

De leden van het beoordelingscommissie vormen zich eerst individueel een beeld van de memo (selectiecriterium 4), waarna zij in consensus een score toekennen. De inkoper van de Aanbestedende dienst heeft hierbij een coördinerende rol.

# Wijze van aanmelden

## Algemeen

In onderstaande paragrafen stelt de Aanbestedende dienst voorschriften, eisen en voorwaarden ten aanzien van combinatievorming, onderaanneming, beroep op draagkracht en/of bekwaamheden derden en inschrijven vanuit een holding.

Een rechtspersoon meldt zich slechts één keer aan, ofwel als afzonderlijke gegadigde of als partij in een samenwerkingsverband. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor gegadigden uit te sluiten, indien de gegadigden niet aannemelijk kunnen maken dat de mededinging niet wordt vervalst door hun deelname aan de aanbesteding. Van vervalsing van de mededinging wordt bijvoorbeeld vermoed sprake te zijn bij verschillende gegadigden die onderdeel uitmaken van dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b BW. Ook wordt vermoed van vervalsing van de mededinging sprake te zijn bij een organisatie of onderneming die zich zelfstandig of als lid van een combinatie heeft aangemeld én tevens als onderaannemer bij een andere gegadigde. Deze voorbeelden van vervalsing van de mededinging zijn niet uitputtend.

Wanneer een gegadigde voorgaande regels overtreedt, worden alle aanmeldingen waaraan de betreffende gegadigde deelneemt terzijde geschoven en van verdere deelname uitgesloten.

## Combinatievorming

Ondernemers kunnen een combinatie aangaan voor de uitvoering van deze opdracht en zich gezamenlijk aanmelden. De combinatie wijst een penvoerder aan die namens de combinatie als contactpersoon tijdens de aanbesteding fungeert.

Voor wat betreft de combinatievorming volstaat in de selectiefase dat combinanten zich in de selectiefase aan elkaar hebben verbonden op basis van een intentieovereenkomst. In de gunningsfase, uiterlijk bij het indienen van de finale inschrijving, zullen combinanten zich definitief jegens elkaar moeten hebben verbonden zodat zij ook jegens elkaar een beroep kunnen doen op gestanddoening van de als combinatie ingediende inschrijving.

De intentieovereenkomst zal bij wege van verificatie worden opgevraagd (en door de combinatie moeten worden overgelegd) na bekendmaking van de selectiebeslissing (het voornemen om een combinatie te selecteren).

De partijen van de combinatie dienen elk afzonderlijk een UEA in, waarmee alle betrokkenen hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht indien die aan de betreffende combinatie wordt gegund. Het is zonder instemming van de Aanbestedende dienst niet toegestaan om tijdens de periode tussen het doen van de aanmelding en de definitieve gunning de samenstelling van de combinatie te wijzigen.

De Aanbestedende dienst zal een voorstel tot wijzigingen van de combinatie kunnen honoreren indien zich daartegen vanuit het perspectief van het gelijke speelveld geen bezwaren voordoen. Dit betekent tenminste dat bij doorvoering van de wijziging:

- op de combinatie geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn;

- de combinatie nog steeds voldoet aan alle geschiktheidseisen;

- de eventuele scores op de selectiecriteria, gecorrigeerd voor het wegvallen van een combinant, niet lager zijn geworden dan de hoogst scorende gegadigde die een geldige aanmelding heeft gedaan en niet voor deelname aan het vervolg van de aanbesteding is uitgenodigd;

- geen concrete aanwijzingen bestaan dat de eerlijke mededinging tussen de gegadigden wordt verstoord.

Voor definitieve gunning verlangt de Aanbestedende dienst dat de gegadigde een coördinatieovereenkomst overhandigt waarin beschreven staat hoe de combinatie samenwerkt en welke verantwoordelijkheden bij welke combinant liggen.

## Onderaanneming

Wanneer een gegadigde zich aanmeldt met een onderaannemer waarbij de gegadigde een beroep doet op de onderaannemer om te voldoen aan de geschiktheidseisen of met het oog op de selectiecriteria, dan vermeldt de gegadigde bij aanmelding in het UEA onder deel IIC op welke onderaannemers hij een beroep doet. Daarbij vermeldt de gegadigde ook de specifieke draagkracht waarop de gegadigde steunt voor elk van de betrokken onderaannemers. Let op: Ook deze onderaannemer moet een UEA indienen.

In de gunningsfase werkt de Aanbestedende dienst nader uit welke eisen zij stelt aan het inzetten van een onderaannemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dergelijke onderaanneming zal worden toegestaan, echter in beginsel uitsluitend aan onderaannemers waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zal zijn. De gegadigde zal in elk geval moeten aantonen dat hij bij de uitvoering van de werkzaamheden ook daadwerkelijk over de onderaannemer en zijn middelen beschikt.

## Aanmelding vanuit een holding

Van één concern mogen meerdere ondernemingen inschrijven als gegadigden (hetzij zelfstandig, als hoofd- en onderaannemer en/of als combinatie), indien zij – op verzoek van de Aanbestedende dienst – onomstotelijk aantonen dat zij ieder als gegadigde onafhankelijk van de andere gegadigden (waaronder de gegadigden die deel uitmaken van hetzelfde concern) hebben opgesteld, en hierbij vertrouwelijkheid in acht hebben genomen. Tonen één of meerdere van de betreffende gegadigden dit niet aan, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern behorende gegadigden. Ondernemingen behoren tot hetzelfde concern indien zij:

- aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk Wetboek;

- met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk Wetboek; of

- aan elkaar zijn gelieerd in een aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.

Op verzoek van de Aanbestedende dienst dienen gegadigden de volgende informatie aan te leveren:

1.	Een organogram, waaruit duidelijk blijkt welke concernrelaties gegadigden hebben.

2.	Een toelichting waarin gegadigden beschrijven hoe de verhouding tussen de betrokken ondernemingen van hetzelfde concern is/wordt geregeld, opdat en waarmee de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid bij de opstelling van de inschrijving wordt gewaarborgd.

# Juridisch kader

## Rechtsbescherming

De Aanbestedende dienst heeft aanbestedingsdocumenten ten behoeve van de selectiefase met grote zorg samengesteld. Gegadigden worden verzocht eventuele onvolkomenheden, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, gebreken en fouten (in de meest brede zin van het woord) en/of bepalingen in de aanbestedingsdocumenten of nadere motiveringen van de Aanbestedende dienst die in strijd zijn met de (Aanbestedings)wet en/of de algemene aanbestedingsbeginselen, dan wel de precontractuele redelijkheid en billijkheid, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor afloop van de uiterste termijn voor het indienen van vragen, zelf schriftelijk te melden bij de Aanbestedende dienst, op straffe van verval van recht, zodat de Aanbestedende dienst de mogelijkheid heeft om, zo nodig, tijdig een en ander te corrigeren of bij te stellen.

Indien een gegadigde zich niet kan verenigen met een of meerdere antwoorden/verduidelijkingen van de Aanbestedende dienst, dient gegadigde dit, op straffe van verval van recht, met spoed kenbaar te maken aan de Aanbestedende dienst, maar in ieder geval voor de uiterste datum van aanmelding.

Voor zover de Aanbestedende dienst voorafgaande aan de indiening van de aanmelding geen (tijdige) opmerkingen en/of vragen en/of bezwaren ten aanzien van de aanbestedingsdocumenten en/of enige nadere motivering heeft ontvangen, wordt gegadigde geacht onverkort en onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de inhoud van de aanbestedingsdocumenten. Door een aanmelding in te dienen, verklaart gegadigde zich onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden en de inhoud van de aanbestedingsdocumenten en eventuele nadere motiveringen van de Aanbestedende dienst. Na aanmelding kan gegadigde de inhoud van deze documenten niet langer ter discussie stellen. Indien gegadigde niet tijdig op de voorgeschreven wijze de Aanbestedende dienst heeft geattendeerd, is gegadigde niet-ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen de vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid van de aanbesteding.

## Klachtenloket aanbestedingen

Indien een ondernemer bezwaar heeft tegen (een onderdeel van) deze aanbestedingsprocedure dient dit bezwaar te worden voorgelegd aan de Aanbestedende dienst zodat hij de mogelijkheid heeft dit bezwaar zo nodig weg te nemen. Mocht de ondernemer menen dat de Aanbestedende dienst het bezwaar niet voldoende heeft weggenomen waardoor de ondernemer een klacht wil indienen, dan kan de ondernemer zich wenden tot de Commissie van Aanbestedingsexperts. De klachtenprocedure staat nader uitgewerkt op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het webadres van de CvA is www.commissievanaanbestedingsexperts.nl.

## Niet gunning

De Aanbestedende dienst behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden (behoudens voor zover expliciet anders in dit selectiedocument is bepaald) tot aan het moment van ondertekening van de Overeenkomst in ieder geval het recht voor tot:

- opschorten of afbreken van de aanbestedingsprocedure om voor Aanbestedende dienst moverende redenen;

- wijzigen van de tijdsplanning aanbesteding, met uitzondering van het inkorten van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen;

- intrekken of herzien van de selectiebeslissing;

- intrekken of herzien van de gunningsbeslissing;

- niet gunnen van de opdracht.

## Bezwaartermijn

De Aanbestedende dienst geeft gedurende 7 kalenderdagen na verzending van de selectiebeslissing geen uitvoering aan die beslissing en gaan niet over tot de gunningsfase. Dit om afgewezen partijen gedurende die termijn gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen de selectiebeslissing. Zij kunnen dat doen door het laten betekenen van de dagvaarding op het adres van de Aanbestedende dienst. De termijn van 7 kalenderdagen is een vervaltermijn, dat wil zeggen dat indien een gegadigde niet binnen deze termijn een kortgedingprocedure aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, de betreffende gegadigde niet ontvankelijk is in zijn bezwaren tegen de selectiebeslissing. Hij heeft dan zijn rechten verwerkt om nog tegen de selectiebeslissing op te komen. De Aanbestedende dienst is dan vrij om (verder) gevolg te geven aan zijn selectiebeslissing. Deze vervaltermijn ziet ook toe op de beslissing van de Aanbestedende dienst de aanbestedingsprocedure (al dan niet tijdelijk) te staken/beëindigen. Deze vervaltermijn staat er bovendien aan in de weg dat een gegadigde die binnen deze termijn niet zelf een kort geding aanhangig heeft gemaakt, zich in een door een andere gegadigde aanhangig gemaakt kort geding intervenieert (tussenkomst/voeging) aan de zijde van die andere gegadigde.

## Bevoegde rechter

Op de aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige aanbesteding worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.