CONCEPT Contractbeheersplan	EMR	Opdrachtnemer XYZ	Raamcontract nr	van xx/xx/202x tot xx/XX/20xx

ON: Contracteigenaar (…) email telefoonnummer			OG: Asset- contract manager (xxxx) email telefoonnummer

Doelstellingen

Prettig samenwerken. Onderhoud/vervanging/renovatie rioolgemalen binnen programma, conform budget, planning, LCC. Alle data over ABC is bekend (data). De restlevensduur is minimaal 50 jaar. De onderhoudskosten nemen af. Er zijn geen capaciteitsproblemen.

Doel KPI’s: Ebit, GROKIT, % data bekend, levensduur en spreiding (risico’s), onderhoudskosten dalen, # klachten en storingen.  Prestaties - Kosten - Risico’s

Proces KPI’s: relatie thermometer, incidenten, afwijkingen, planning, capaciteit(en), PDCA

Risicodossier

| Ongewenste gebeurtenis (kernwaarde) | Oorzaken | Gevolgen | Maatregelen (Preventief of Herstel) | Kans / Gevolg | Evaluatie (datum, conclusie, actie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ongeval, veiligheidsincident (veiligheid) | Laksheid, automatisme, externe factoren | Verzuim, materiële schade | VKM, Toolbox, app, inspecties. Eerst herstellen dan (eventueel) claimen | Zeer hoog/zeer groot | Operationeel overleg |
| Verzuim, verloop, falende assets (gezond) | 1 Ondergrondse infrastructr niet CCC in control | 1 graafschade | 1a proefsleuven 1b extra toezicht 1c klick | Zeer hoog/zeer groot | Maandrapportage |
| Verstoringen en klachten (schoon) |  |  |  |  |  |
| Projecten (AM in control) |  |  |  |  |  |
| Thermometer < aanbod (positief mensbeeld) | Ontbreken (management) aandacht, goede wil | Gedoe, geruzie, falende uitvoering. Geen verlenging | Wederzijdse proactieve houding. Personeelswissel. | Groot/groot | Met relatiemeting |

Stappenplan

Programmering – PSU – planning – jaarwerkplan – uitvoeren – rapportage kwaliteitsborging – evalueren – relatiemeting – PSU – et cetera

Dashboard rapportage:

Voortgang: 	Gepland week x		Gerealiseerd week x		Nieuwe afwijkingen 	Link naar afwijkingen/maatregelen register

Status: 		Relatie		Planning		Budget		Resources	Risico’s		Kwaliteit	Data/informatie