Overeenkomst

Voor het leveren en aanbrengen van labinrichting voor het CLDR

tussen Universitair Medisch Centrum Groningen en [naam Leverancier]

Contractnummer	:

Versie	:

Status	: Concept

Datum

De ondergetekenden:

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), gevestigd aan het Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen, hierna te noemen “Opdrachtgever”, in deze vertegenwoordigd door prof. dr. A.G.J. van der Zee, voorzitter Raad van Bestuur

en

[KvK-naam Leverancier]. gevestigd aan de [adres Leverancier], hierna te noemen "Leverancier", in deze vertegenwoordigd door [de heer xx / mevrouw xx], [functie]

OVERWEGENDE DAT:

- Opdrachtgever heeft behoefte aan het leveren, installeren, aansluiten op de gebouwinstallatie en het opleveren van laboratoriummeubilair en bijbehorende voorzieningen voor de inrichting van het nieuwe Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research (CLDR)  (hierna: de Opdracht)

- Opdrachtgever een Overeenkomst wenst af te sluiten voor de Opdracht (hierna: de Overeenkomst);

- Opdrachtgever op [datum] een Europese aanbesteding is gestart ter zake van Opdracht;

- Leverancier op [dag-maand-jaar] een Inschrijving heeft uitgebracht;

- Opdrachtgever deze Inschrijving heeft aanvaard;

- Leverancier zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Opdrachtgever met de Opdracht wil bereiken;

- Partijen hun afspraken schriftelijk wensen vast te leggen in deze Overeenkomst.

PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van het UMCG.

- Voorwerp van de Overeenkomst

- Opdrachtgever verleent hierbij de Opdracht tot het leveren, installatie en opleveren van laboratoriummeubilair en bijbehorende voorzieningen voor de inrichting van het nieuwe CLDR aan Leverancier, op basis van de in lid 3 genoemde documenten en het in deze Overeenkomst bepaalde, welke opdracht hierbij voor Leverancier wordt aanvaard.

- Binnen de scope valt in ieder geval, maar niet beperkt tot, onderstaande opsomming:

- Zuurkasten met onderkasten.

- (Modulaire) laboratoriumtafels in diverse afmetingen en varianten

- Voorzieningengoten.

- Bandrasters

- Laboratoriumkasten:

- Opbergkasten

- Chemicaliënkasten

- Glaskasten

- Verrijdbare kasten met lades of deuren, modulair inzetbaar

- Spoeltafels.

- Weegtafels

- Omtimmeringen t.b.v. koel-/vrieskasten

- Lab krukken en stoelen

- Aan te bieden als separate post zie prijzenblad op regel 63 , exacte demarcatie volgt in de bouwteamfase: installaties tot boven het plafond inclusief oplevering, het exacte demarcatie punt wordt in de Bouwteamfase gezamenlijk bepaald.

- Aan te bieden als separate post zie prijzenblad op regel 64, exacte demarcatie volgt in de bouwteamfase: Oplevering inclusief validatie en inspectierapporten, afhankelijk van het nog te bepalen demarcatiepunt. Zie vorige bullet.

Voor de volledige omschrijving van de scope wordt verwezen naar het PvE paragraaf 7.1, zoals opgenomen in de Aanbestedingsstukken (bijlage xx)

- De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde met dien verstande dat als Leverancier in zijn Inschrijving een aanbod heeft gedaan c.q. voorwaarden heeft benoemd dat/die beter is/zijn dan in een hoger gerangschikt document is benoemd, het betere aanbod geldt, één en ander ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtgever:

  - Dit document zonder bijlage(n);

  - Het Technisch Ontwerp d.d.

  - Aanbestedingsstukken (bijlage [xx]). Ten aanzien van de Aanbestedingsstukken geldt de volgende rangorde:

    - Nota van Inlichtingen 2;

    - Nota van Inlichtingen 1;

    - Programma van Eisen;

    - Bijlagen bij het Programma van Eisen;

    - Beschrijvend Document (inclusief bijlagen zoals genoemd in de documentenlijst)

    - Coördinatieovereenkomst;

  - De Inkoopvoorwaarden (bijlage xx)

  - Overname-protocol (bijlage xx)

  - de overige bijlagen;

  - de door Leverancier aan Opdrachtgever uitgebrachte Inschrijving van [datum] (Bijlage [xx]).

Documenten van een latere datum prevaleren boven documenten van een eerdere datum.

- Planning en Levering

- Als afleveradres voor de Opdracht geldt: in overleg met de bouwkundig aannemer in aan de Anton Deusinglaan te Groningen.

- De overeengekomen Opdracht vangt aan op [datum]. Voorafgaand aan de werkzaamheden verband houdende met de Opdracht (hierin: Werk) stelt Opdrachtgever een planning op. Opdrachtnemer zal deze planning bij de uitvoering van het Werk naleven. Het Werk uiterlijk op [datum] voltooid zijn.

- Opdrachtgever maakt bij overschrijding van de overeengekomen datum van oplevering aanspraak op een boete van €5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per kalenderdag. . Opdrachtgever behoudt het recht om naast deze boete aanspraak te maken op schadevergoeding indien en voor zover de daadwerkelijk geleden directe toerekenbare schade van Opdrachtgever het bedrag aan korting overstijgt.

- Het bedrag aan boete en schadevergoeding onder deze bepaling is beperkt tot een bedrag van maximaal 15% van de opdrachtwaarde zoals genoemd in artikel 3 lid 1 van deze Overeenkomst.

- Prijs en overige financiële bepalingen

- De prijzen voor de producten zijn Leverancier opgenomen in Bijlage [xx]. De Prijs is prijsvast tot het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond en aan alle contractverplichtingen is voldaan.

- De prijs heeft betrekking op alle in het kader van deze Overeenkomst te leveren producten en daarbij behorende eventuele middelen en materialen evenals documentatie, zoals handleidingen of andere gebruiksinstructies en dergelijke.

- De overeengekomen prijzen zijn gedurende het eerste kalenderjaar van deze Overeenkomst vast. De prijzen voor het daaropvolgende kalenderjaar worden uiterlijk [datum] van het voorafgaande kalenderjaar overeenkomstig de consumentenprijsindex (“CPI-index”) van het CBS aangepast. Hierbij wordt telkens het maandcijfer van de derde maand voor de datum van de prijsaanpassing gehanteerd, waarbij het maandcijfer van de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Overeenkomst wordt gesteld op 100%.

- Betaling vindt plaats na correcte Levering van Product op basis van een door Leverancier te zenden factuur.

- Leverancier zendt de factuur/facturen onder vermelding van bovengenoemd contractnummer en eventuele verplichtingennummer/ inkoopordernummer aan:

UMCG

Crediteurenadministratie

Postbus 998

9700 AZ Groningen

Per e-mail: crediteuren@umcg.nl

- Contactpersonen / Projectleiders

- Contactpersoon voor Opdrachtgever is [naam]

Contactpersoon voor Leverancier is [naam]

- Overige Voorwaarden

- Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de ‘Inkoopvoorwaarden’, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Leverancier is uitgesloten.

- Integriteitsverklaring

- Leverancier verklaart dat ter verkrijging van de Opdracht de personeelsleden van Opdrachtgever generlei voordeel zijn geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. Leverancier zal dat ook niet alsnog doen teneinde personeelsleden van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten.

- NEVENAANNEMING / COÖRDINATIEVERPLICHTINGEN

- Het Werk maakt onderdeel uit van meerdere werkzaamheden voor de totstandkoming van het Werk. Opdrachtgever heeft daartoe opdrachten verstrekt dan wel zal opdrachten verstrekken aan Nevenaannemers.

- De bouwkundig hoofdaannemer draagt zorg voor de coördinatie van de werkzaamheden (hierna: de Coördinator) van hem en de nevenaannemers. Onder nevenaannemers zijn begrepen de derden welke als zodanig zijn aangeduid in de Coördinatieovereenkomst.

- De coördinatie vindt plaats op basis van de Coördinatieovereenkomst welke als bijlage aan deze Overeenkomst is opgenomen.

- Opdrachtgever kan besluiten één of meer partijen tijdens de uitvoering toe te voegen en te verzoeken deze Coördinatieovereenkomst te tekenen, dan wel te verwijderen. Partijen verbinden zich medewerking te verlenen aan later toe te treden partijen. Bij toetreding wordt de stand van de planning overgelegd en de datum van toetreding genoteerd.

- Minimaal twee (2) wekelijks vindt er overleg plaats over de voortgang van het Werk en dergelijke. Tenzij Coördinator wegens gegronde redenen dit niet nodig acht. Dit vindt in beginsel plaats op locatie van Opdrachtgever in Groningen, tenzij Opdrachtgever expliciet toestemming heeft gegeven om te overleggen op afstand (“beeldbellen”).

- Opneming en oplevering

- Zodra het Werk opleveringsgereed is, stelt Leverancier Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte.

- Na de in het vorige lid bedoelde mededeling deelt Opdrachtgever schriftelijk aan Leverancier een datum mede waarop Opdrachtgever voornemens is het Werk op te nemen.

- Nadat het Werk is opgenomen, wordt aan de Leverancier binnen acht kalenderdagen schriftelijk medegedeeld, of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken, die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Geen goedkeuring kan worden afgegeven indien het overname-protocol (bijlage X) niet akkoord is bevonden en ondertekend.

- Indien het Werk wordt goedgekeurd, wordt het Werk als opgeleverd beschouwd.

- Kleine gebreken zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn, mits zij de mogelijkheid om het geleverde te goed gebruiken niet in de weg staan, dit ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtgever.

- Indien het Werk niet wordt goedgekeurd, dan zal een nieuwe termijn worden bepaald waarop opneming zal plaatsvinden. Opdrachtnemer vergoedt alle kosten die hieruit voortvloeien.

- Slotbepaling

- Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

- Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen Opdracht.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

| [Groningen, datum] Getekend voor Opdrachtgever: |  | [Plaats, datum] Getekend voor Leverancier: |
| --- | --- | --- |
| Handtekening [De heer xx / mevrouw xx] [Functie] |  | Handtekening [De heer xx / mevrouw xx] [Functie] |

Bijlage xx

Overname-protocol

Betreft                      	:

Overeenkomstnr.	:

Opdrachtdatum           	:

Opdrachtgever            	:

Leverancier           	:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekenden,

Verklaren hiermede, daartoe gemachtigd door de partij, waartoe de gemachtigde behoort, dat de ingevolge bovengenoemde Overeenkomst te leveren goederen en/of diensten bedrijfsvaardig zijn opgeleverd, dat de goede werking is aangetoond en dat hiermede de goederen en/of diensten geacht worden zonder/onder voorbehoud * te zijn overgenomen.

Groningen, d.d. ……-…..-20….,

Voor de Leverancier:                                              	Voor de Opdrachtgever:

Handtekening:     				Handtekening:

Naam:                                                        		Naam:

*NB. In geval overneming plaatsvindt onder enig voorbehoud, dient dit voorbehoud

op de bijlage van dit formulier te zijn gespecificeerd.

Bijlage bij overname-protocol

Betreft                  	:

Overeenkomstnr.        	:

Opdrachtdatum           	:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificatie van de, op het moment van de overname nog aanwezige, kleine defecten en onvolkomenheden, welke echter, naar partijen hierbij verklaren, niet van invloed zijn op de goede werking van de geleverde goederen en/of diensten. De Leverancier verklaart, dat de hieronder vermelde defecten en onvolkomenheden uiterlijk op   ......-......20.....     (datum invullen) zullen zijn opgeheven.

Groningen, d.d. ……-…..-20….,

Voor de Leverancier:                                              	Voor de Opdrachtgever:

Handtekening:     				Handtekening:

Naam:                                                        		Naam: