V&G-plan Ontwerpfase

RAW-Raamovereenkomst

Maaien en korven watergangen

2026-2029

| Versie | 1.0 |
| --- | --- |
| Datum | 22-01-2026 |
| Besteknummer | SLW26050102_WBT |
| Status | Definitief |

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3

2	Projectgegevens	4

2.1	Beschrijving van het werk	4

2.2	Locatie van het werk	4

2.3	Namen en adressen van betrokken partijen	4

2.3.1	Opdrachtgever	4

2.3.2	Coördinerende partij ontwerpfase	5

2.3.3	Directievoerder	5

2.3.4	Uitvoerende partij	5

2.4	Planning en uitvoeringsgegevens	5

2.5	Ongevallenmelding	6

3	V&G-coördinatie ontwerpfase	8

4	V&G-coördinatie uitvoeringsfase	9

5	V&G-risico analyse (ontwerpfase)	10

6	Voorlichting / instructie / controle	11

7	Uitwerking van het V&G-plan	12

8	V&G-dossier	13

Bijlage 1 - V&G-risico analyse	14

# Inleiding

Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (verkort V&G-plan) is een dynamisch document, waarvan de

opstelling, detaillering en actualisering een, in de tijd, voortschrijdend proces is. Dit plan vormt de

eerste versie van het, conform artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet

vereiste, Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

Het is van belang dat voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden in de uitvoeringsfase een

analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de werkzaamheden en daarmee samenhangende

of samenvallende overige werkzaamheden heeft plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn in dit

plan vastgesteld.

Het V&G-plan in de ontwerpfase bevat op het moment van aanbesteding de volgende onderdelen:

- Projectgegevens.

- V&G-coördinator ontwerpfase / uitvoeringsfase.

- V&G-risico analyse.

Wat in dit plan staat dient door alle aannemers, nevenaannemers en onderaannemers te worden

nageleefd. Al deze werkgevers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. De aannemer dient daartoe een

kopie van dit plan te verstrekken aan iedere onder- / nevenaannemer die bij het project betrokken is.

Aan dit basisplan dienen de door de betrokken partijen zelf opgestelde V&G-deelplannen te worden

toegevoegd.

Er zal naar worden gestreefd om in overleg en samenwerking met werkgevers en werknemers de

risico's zoveel mogelijk te onderkennen en bij de bron aan te pakken.

# Projectgegevens

## Beschrijving van het werk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle civieltechnische, bouwkundige, werktuigbouwkundige,

installatietechnische en elektronische werken ten behoeve van het project:

RAW-Raamovereenkomst Maaien en korven watergangen 2026-2029

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Voorbereidende werkzaamheden.

- Maaien en korven van watergangen.

- Toepassen verkeersmaatregelen.

- Afvoeren van vrijkomende materialen

- Uitvoeren van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn beschreven in bestek:

SLW26050102_WBT RAW-Raamovereenkomst Maaien en korven watergangen 2026-2029

## Locatie van het werk

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeente Barneveld.

## Namen en adressen van betrokken partijen

### Opdrachtgever

Naam 			: Gemeente Barneveld

Bezoekadres 		: Raadhuisplein 2

Postadres 		: Postbus 63

Postcode en plaats 	: 3370 AB Barneveld

Contactpersoon 	: Dhr. G. Nugteren

Telefoonnummer 	: 14 0342

Emailadres 		: g.nugteren@barneveld.nl

### Coördinerende partij ontwerpfase

Naam 			: Gemeente Barneveld

Bezoekadres 		: Raadhuisplein 2

Postadres 		: Postbus 63

Postcode en plaats 	: 3370 AB Barneveld

Contactpersoon 	: Dhr. G. Nugteren

Telefoonnummer 	: 14 0342

Emailadres 		: g.nugteren@barneveld.nl

### Directievoerder

Naam 			: Gemeente Barneveld

Bezoekadres 		: Raadhuisplein 2

Postadres 		: Postbus 63

Postcode en plaats 	: 3370 AB Barneveld

Contactpersoon 	: Dhr. F. Goedhart

Telefoonnummer 	: 14 0342

Emailadres 		: f.goedhart@barneveld.nl

### Uitvoerende partij

Naam 			: N.t.b.

Bezoekadres 		:

Postadres 		:

Postcode en plaats 	:

Contactpersoon 	:

Telefoonnummer 	:

Emailadres 		:

## Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvang van de werkzaamheden:

1 mei 2026

Geplande bouwtijd:

Het betreft een RAW-Raamovereenkomst met een looptijd van maximaal 4 jaar.

Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie(s) aanwezig zal zijn:

N.t.b.

Gepland aantal ondernemers en zelfstandigen op de bouwlocatie(s):

N.t.b.

Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

- …..

- …..

- …..

Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming:

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van het bestek:

25.Beheer.02 RAW-Raamovereenkomst Maaien en korven watergangen 2026-2029

## Ongevallenmelding

Spoedgevallen		: 112

Centrale ongevallenmelding op de bouwplaats en bedrijfshulpverlening:

(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

Naam BHV’er		: ….

Telefoonnummer	: ….

_________________________________________________________________________________

Dichtstbijzijnde huisarts(en):

(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

1)

Naam			: ….

Bezoekadres		: ….

Plaats			: ….

Telefoonnummer	: ….

2)

Naam			: ….

Bezoekadres		: ….

Plaats			: ….

Telefoonnummer	: ….

3)

Naam			: ….

Bezoekadres		: ….

Plaats			: ….

Telefoonnummer	: ….

_________________________________________________________________________________

Dichtstbijzijnde ziekenhuis / eerste hulp:

(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

1)

Naam			: ….

Bezoekadres		: ….

Plaats			: ….

Telefoonnummer	: ….

2)

Naam			: ….

Bezoekadres		: ….

Plaats			: ….

Telefoonnummer	: ….

_________________________________________________________________________________

Regiokantoor Arbeidsinspectie:

(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

Kantoor			: ….

Bezoekadres		: ….

Postadres		: ….

Postcode en plaats	: ….

Telefoonnummer	: ….

E-mailadres		: ….

# V&G-coördinatie ontwerpfase

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in

artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, is voor de ontwerpfase door de

opdrachtgever aangesteld:

Naam			: Gemeente Barneveld

Bezoekadres		: Raadhuisplein 2

Postadres		: Postbus 63

Postcode en plaats	: 3370 AB Barneveld

Contactpersoon		: Dhr. G. Nugteren

Telefoonnummer	: 14 0342

Emailadres		: g.nugteren@barneveld.nl

# V&G-coördinatie uitvoeringsfase

De coördinatietaken en –verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk

en alle bouwactiviteiten. Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar

hoofdstuk 1 van het bestek.

Naam			: N.t.b.

Bezoekadres		:

Postadres		:

Postcode en plaats	:

Contactpersoon		:

Telefoonnummer	:

Emailadres		:

# V&G-risico analyse (ontwerpfase)

In bijlage 1 zijn per hoofdactiviteit de in de ontwerpfase gesignaleerde relevante veiligheids- en

gezondheidsgevaren beschreven. Deze opsomming is niet uitputtend, met name de reguliere

bouwrisico's zijn hierin niet genoemd.

De aannemer dient zijn op grond van artikel 4.1 van de ARBO-wet verplichte risico-inventarisatie

en -evaluatie te hanteren en deze af te stemmen op de op de bouwplaats voorkomende feitelijke

situaties. Tevens wordt er op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspectie van

toepassing zijn en dienen te worden nageleefd.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan voor de uitvoeringsfase dient nadrukkelijk

aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de, op ieder moment van de uitvoering op de

bouwplaats aanwezige, aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.

Waar sprake is van suggesties, dienen deze niet als aanvullende besteksbepalingen te worden opgevat. Het staat de aannemer vrij andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen

om genoemde risico’s te beperken, één en ander binnen zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor de

veiligheid en gezondheid op de bouwplaats.

# Voorlichting / instructie / controle

Iedere opdrachtnemer dient zijn werknemers vooraf te informeren en te instrueren over de regels met

betrekking tot de arbeidsomstandigheden op dit werk. Deze instructie bestaat minimaal uit:

- Instructie en motivatie op het werk.

- V&G-organisatie op het werk.

- Bijzondere aandachtspunten.

- Sanctiebeleid opdrachtgever.

In voorkomende gevallen is het onontbeerlijk bewijslast te hebben van gegeven instructie. Het is

daarom noodzakelijk deze acties (inhoudelijk) vast te leggen.

De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering toe (laten) zien op de naleving van de in dit document

gemaakte afspraken ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Indien gebreken dan wel

tekortkomingen worden geconstateerd zal de opdrachtgever maatregelen nemen. Eventuele extra

kosten welke voortvloeien uit sanctiemaatregelen die door de opdrachtgever moeten worden

opgelegd, komen volledig voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor de noodzaak van het

uitvoeren van deze sanctiemaatregelen.

# Uitwerking van het V&G-plan

Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling,

detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas

aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en

daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft

plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden door de V&G-coördinator uitvoeringsfase in het V&G-plan worden vastgelegd en worden geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zullen schriftelijk door de

V&G- coördinator uitvoeringsfase worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.

# V&G-dossier

Het V&G-plan uitvoeringsfase dient na oplevering te worden overhandigd aan de opdrachtgever als

basis voor het V&G-dossier.

- Bijlage 1 - V&G-risico analyse

| NUMMER | OMSCHRIJVING | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK | SUGGESTIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ALGEMEEN (geldend voor alle onderdelen) |  |  |  |
| A1 | Werken onder extreme tijdsdruk | Stress Persoonlijk letsel | Tijdsdruk Onzorgvuldige werkwijze | Verkorting werktijd Planning en afstemming |
| A2 | Werken in weer en wind | Gezondheid | Klimatologische omstandigheden | Doorwerkkleding Doorwerkvoorzieningen |
| A3 | Werken zonder adequate bouwplaatsvoorzieningen op bouwterreinen van beperkte omvang | Irritatie | Overbemanning Geen ruimte | Verkorting werktijd Planning en afstemming |
| A4 | Slechte bereikbaarheid van de bouwlocatie(s) | Ongeval Persoonlijk letsel | Geïsoleerde ligging van de bouwplaats | Voorlichting gevarenaspect Hulpvoorzieningen Communicatievoorzieningen |
| A5 | Werken nabij wegen | Ongeval Persoonlijk letsel | Voorbijrijdend verkeer | Hulpvoorzieningen |
| A6 | Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheid | Werkwijze Keuze materiaal en/of materieel | Wijziging werkwijze Fijn afstemming uitvoering Voorlichting gevarenaspect |
| A7 | Werken aan/nabij (hoofd)gas-, olie- en waterleidingen | Explosie Verbranding Overstroming | Werkwijze Beschadiging Lekkage | Voorlichting ligging NUTS-leidingen Voorlichting gevarenaspect Juiste voorzorgmaatregelen |
| A8 | Werken aan/nabij hoog- en/of laagspanningskabels | Elektrocutie | Werkwijze Beschadiging Onvoldoende afstand | Fijn afstemming uitvoering Voorlichting gevarenaspect Juiste voorzorgmaatregelen |
| A9 | Werken in kleine ruimten | Irritatie Ongeval Persoonlijk letsel | Weinig werkruimte | Fijn afstemming uitvoering Planning Verkorte werktijd Hulpvoorzieningen |
| A10 | Werken op terrein met slechte bodemgesteldheid | Omvallend materiaal/materieel Ongeval Persoonlijk letsel | Onstabiliteit materiaal/materieel | Grondverbetering Tijdelijke hulpvoorzieningen |
| A11 | Werken met zwaar materieel | Beklemming Ongeval Persoonlijk letsel | Werkwijze Technische staat materieel | Voorlichting gevarenaspect Technische inspectie materieel |
| A12 | Werken in besloten ruimten/putten | Bedelving | Instabiele omgeving | Deskundig ontwerp hulpconstructies Vluchtwegen |
| A13 | Werken boven/nabij/op water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel | Persoonlijke beschermingsmiddelen Tijdelijke hulpvoorzieningen Voorlichting gevarenaspect |
| B | OPRUIMWERKZAAMHEDEN |  |  |  |
| B1 | Werken in stof, lawaai en trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgeving | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vochtig maken Verkorting werktijd |
| B2 | Demontage van zware (prefab) elementen/materialen | Ongeval Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel | Persoonlijke beschermingsmiddelen Voorlichting gevarenaspect |
| NUMMER | OMSCHRIJVING | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK | SUGGESTIE |
| B3 | Werken langs/nabij openbare verkeer | Ongeval Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden | Verkorting werktijd Planning en afstemming |
| B4 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond | Verkorting werktijd Planning en afstemming |
| B5 | Werken in/nabij machines | Beknelling | Werkwijze Instabiele ondergrond | Bewegende delen afschermen Veilige opstelplaats machines |
| C | GRONDWERKEN |  |  |  |
| C1 | Werken met verontreinigde grond/slib | Huidirritatie Persoonlijk letsel | Werkwijze Onvoldoende bescherming | Uitvoeren bodemonderzoek Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| C2 | Werken in een op niet gesprongen explosieven verdacht gebied | Explosie Verbranding | Werkwijze Keuze materiaal en/of materieel Lokale invloeden | Uitvoeren detectieonderzoek Voorlichting gevarenaspect Juiste voorzorgmaatregelen |
| D | RIOLERING EN DUIKERS |  |  |  |
| D1 | Werken met/in schadelijke gassen en/of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid Vergiftiging | Vrijkomen giftige gassen Aanwezigheid giftige/gevaarlijke stoffen Onvoldoende bescherming | Voorlichting gevarenaspect Deskundige begeleiding Persoonlijke beschermingsmiddelen Veiligheidsmetingen |
| D2 | Werken in besloten ruimten/putten | Bedelving | Instabiele omgeving | Deskundig ontwerp hulpconstructies Vluchtwegen |
| D3 | Werken nabij inspectieputten | Vallen in openingen Persoonlijk letsel | Werkwijze Onvoldoende bescherming | Juiste voorzorgmaatregelen Plaatsen afzettingen |
| D4 | Werken met hogedrukwaterreiniging | Ongeval Persoonlijk letsel | Blootstelling water onder hoge druk Losschieten hogedrukslang | Drukbeveiligingsysteem Noodstop |
| D5 | Werken met elektrische apparatuur | Elektrocutie | Combinatie water en elektrische apparatuur | Spanningsreductie met veiligheidstransformator |
| E | GROENVOORZIENINGEN |  |  |  |
| E1 | Werkzaamheden aan/rondom eikenbomen | Huidirritatie | Aanwezigheid eikenprocessierups | Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| E2 | Werken in de natuur | Tekenbeet | Aantasting gezondheid Ziekte van Lyme | Voorlichting gevarenaspect Deskundige begeleiding Persoonlijke beschermingsmiddelen |