Bijlage 8

Concept Overeenkomst

Beheerapplicatie Openbare Ruimte

Zaaknummer: 5093707

Gemeente Midden-Drenthe

&

<naam opdrachtnemer>

Ondergetekenden

- Gemeente Midden-Drenthe, gevestigd aan Raadhuisplein 1, 9411NB Beilen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw <naam>, <functie>, hierna te noemen: "Opdrachtgever";

- <naam opdrachtnemer>, statutair gevestigd te <locatie opdrachtnemer>, geregistreerd in het Handelsregister onder KvK nr. <KvK nr. opdrachtnemer>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw <naam>, <functie>, hierna te noemen: "Opdrachtnemer";

Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna tezamen ook te noemen: "Partijen”;

Overwegende dat

- Opdrachtgever op <datum> een Europese aanbesteding heeft gehouden voor de levering, installatie, inrichting, migratie, implementatie en onderhoud van een Beheerapplicatie Openbare Ruimte (ICT Prestatie) voor de gemeente Midden-Drenthe, volgens de Aanbestedingsleidraad van <datum> met zaaknummer <nummer> (inclusief bijlagen), hierna te noemen: ‘Aanbestedingsleidraad’;

- Opdrachtnemer op bovengenoemde aanbesteding een Inschrijving d.d. <datum> heeft ingediend;

- Opdrachtgever heeft geoordeeld dat Opdrachtnemer de economisch meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding heeft ingediend, zodat Opdrachtgever op <datum> de Opdracht aan Opdrachtnemer heeft gegund;

- Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;

- Opdrachtgever daarom met Opdrachtnemer in onderhavige Raamovereenkomst concrete afspraken wenst vast te leggen, voor bovengenoemde dienstverlening ten behoeve van Opdrachtgever.

Komen als volgt overeen

De definities zoals beschreven in de Aanbestedingsdocumenten en voorwaarden (GIBIT 2023) gelden ook voor de Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid tussen de begrippen in de Aanbestedingsdocumenten en de begrippen in de GIBIT 2023 prevaleren de begrippen zoals beschreven in de GIBIT 2023.

- Onderwerp van de Overeenkomst

  - Opdrachtnemer garandeert dat hij de ICT prestatie verricht en dat Opdrachtgever de ICT prestatie kan gebruiken waarvoor deze is bedoeld. Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het uitvoeren van de ICT prestatie, welke opdracht Opdrachtnemer onvoorwaardelijk aanvaardt.

  - Tot het overeengekomen gebruik behoort dat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de ICT prestatie minimaal kan gebruiken voor het doeleinde waarvoor zij deze heeft aangeschaft. Bepalend hierbij is hetgeen beschreven is in de Aanbestedingsdocumenten, programma van eisen en hun bijlagen alsmede de Nota’s van Inlichtingen.

  - Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de installatie, configuratie, migratie, eventuele ontwikkeling van alle koppelingen en functioneren van alle koppelingen zoals in het Programma van Eisen beschreven en in het prijzenblad opgenomen. Opdrachtnemer is eveneens verantwoordelijk voor het blijvend functioneren van de door hem in zijn Inschrijving aangeboden wensen.

  - Eventueel benodigde updates en upgrades en de implementatie hiervan gedurende de looptijd van de Overeenkomst vallen binnen de ICT prestatie. Hiervoor kunnen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

  - De ICT prestatie voldoet te allen tijde aan alle wet- en regelgeving.

  - De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde:

- deze overeenkomst;

- Nota van Inlichtingen d.d. <datum>

- de Inkoopvoorwaarden GIBIT2023;

- Programma van eisen

- Service Level Agreement

- de Aanbestedingsleidraad inclusief Bijlagen;

- de Inschrijving van Opdrachtnemer.

  - Op deze Overeenkomst zijn enkel en alleen de GIBIT 2023 van toepassing. Eventuele algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtnemer zijn nadrukkelijk niet van toepassing op deze Overeenkomst. Hieraan wordt nadrukkelijk ook geen aanvullende werking toegekend.

  - Wijzigingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien Partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

- Duur van de Overeenkomst

  - De Overeenkomst gaat in op <datum> en wordt aangegaan voor een periode van zes (6) jaar.

  - Opdrachtgever kan eenzijdig deze Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden maximaal twee (2) maal verlengen met twee (2) jaar. Als Opdrachtgever niet uiterlijk drie (3) maanden voor de einddatum bij Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar maakt dat hij hiervan geen gebruik wil maken, eindigt de overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de dan geldende looptijd.

  - De looptijd van de Gebruiksrechten is gelijk aan artikel 20.3 GIBIT 2023.

  - In afwijking op lid 2 is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst eenmalig, in beginsel onder gelijkblijvende voorwaarden, voor een periode van maximaal 12 maanden te verlengen, indien zich een situatie voordoet waarin beëindiging van de Overeenkomst tot discontinuering van de bedrijfsprocessen van Opdrachtgever leidt. Wanneer en of zich een dergelijke situatie voordoet wordt enkel door Opdrachtgever bepaald en uiterlijk 30 kalenderdagen voor de voorziene beëindigingsdatum van de Overeenkomst hetzij schriftelijk hetzij per e-mail onder opgaaf van redenen aan Opdrachtnemer medegedeeld. Het staat Opdrachtnemer niet vrij deze verlenging te weigeren.

  - De Verwerkersovereenkomst wordt voor wat betreft de looptijd in ieder geval als afzonderlijke overeenkomst beschouwd in de zin van artikel 24.3 GIBIT 2023.

- Implementatie

  - Opdrachtnemer garandeert dat het implementatieplan rekening houdt met de processen en het doel waarvoor de ICT prestatie door Opdrachtgever zal worden gebruikt. Voor aanvang van de inrichting/implementatie/migratie van de ICT-prestatie heeft Opdrachtgever daartoe van voldoende en correcte informatie voorzien en heeft Opdrachtgever, conform het verzoek daartoe van Opdrachtnemer, Opdrachtnemer de benodigde nadere informatie verstrekt voor zover die bij Opdrachtgever beschikbaar is.

  - Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het uitvoeren van de implementatie van de ICT prestatie overeenkomstig het Implementatieplan zoals opgenomen in bijlage X bij deze Overeenkomst, welke opdracht Opdrachtnemer onvoorwaardelijk aanvaardt.

  - De configuratie en inrichting van de ICT prestatie dient uiterlijk te zijn voltooid (inclusief koppelingen) en door opdrachtgever in gebruik te zijn genomen op <datum>.

  - De opleidingen zoals beschreven in artikel x dienen uiterlijk voor in gebruik name van de applicatie afgerond te zijn

  - De implementatie kent de volgende mijlpalen en oplevermomenten:

| Mijlpaal | Datum Oplevering | Resultaat |
| --- | --- | --- |

  - De data zoals beschreven in artikelen 3.3, 3.4 en 3.5 zijn fatale data als bedoeld in de GIBIT.

  - Voor de Implementatiefase geldt dat de eindverantwoordelijkheid – voor de continuïteit en voortgang van de implementatiefase en (dus) realisatie van het implementatieplan, maar ook voor de aansturing en begeleiding van de door Opdrachtnemer in te zetten medewerkers – ligt bij de contactpersoon van (en aangewezen door) Opdrachtnemer. Opdrachtgever is echter wel verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan hetgeen Opdrachtnemer verzoekt en alle juiste informatie tijdig aan te leveren. Opdrachtnemer dient verzoeken om informatie/werkzaamheden tijdig bij Opdrachtgever in en biedt Opdrachtgever voldoende tijd om de informatie aan te leveren. Eveneens dient het informatie te betreffen welke redelijkerwijs ook bij Opdrachtgever beschikbaar is. Opdrachtgever erkent echter dat een succesvolle implementatie van de ICT prestatie afhankelijk is van de gecombineerde inspanningen en samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Beide partijen zullen zich inzetten voor adequaat projectmanagement, waarbij taken en verantwoordelijkheden duidelijk worden vastgesteld en nageleefd

  - Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te (gaan) ondervinden of heeft ondervonden, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen en daarbij aangeven (i) wat de oorzaak van de vertraging is, (ii) welke maatregelen Opdrachtnemer voorstelt te treffen teneinde de (dreigende) vertraging te voorkomen, dan wel ongedaan te maken, en (iii) welke consequenties die (dreigende) vertraging heeft (kan hebben) voor de uitvoering van de opdracht. Uit het door Opdrachtgever akkoord bevinden van deze (vertragings-)rapportage dan wel het uitblijven van een reactie door Opdrachtgever op een dergelijke rapportage, kan niet worden afgeleid dat Opdrachtgever de vertraging, dan wel consequenties daarvan, erkent dan wel haar (mogelijke) recht tot vergoeding van (vertragings)schade opgeeft.

- Acceptatie

  - De acceptatieprocedure verloopt, tenzij in dit artikel anders bepaalt, conform artikel 9 GIBIT 2023.

  - De acceptatieprocedure dient uiterlijk binnen drie (3) weken na ondertekening van het - positief bevonden - testverslag te zijn voltooid.

  - Indien in het testverslag gebreken zijn vastgelegd, dient Opdrachtnemer binnen één (1) week na ontvangst van het door Opdrachtgever getekende testverslag een planning af te geven waarbinnen deze gebreken worden verholpen.

  - Partijen komen overeen dat kleine gebreken aan de ICT prestatie, te weten kleine gebreken die naar hun aard, aantal en/of omvang bedrijfsmatige ingebruikname van de ICT prestatie redelijkerwijs niet (zullen of kunnen) belemmeren, geen reden tot algehele onthouding van de goedkeuring zijn. Dit uiteraard onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer deze kleine gebreken spoedig en kosteloos te herstellen. Tot het moment waarop de kleine gebreken zijn hersteld, wordt geen decharge voor het geheel verleend.

  - Ingeval van toepasbaarheid van artikel 9.7 GIBIT 2023 geldt dat als sluitstuk van de integrale acceptatieprocedure een proces-verbaal van acceptatie wordt opgemaakt ter afronding van de implementatie. In dit proces-verbaal wordt helder en concreet verwoord of en wat resterende gebreken zijn, wanneer deze zijn hersteld en indien van toepassing gedurende welke periode deze gebreken tot een in het proces-verbaal opgenomen korting op de vergoeding leidt. Indien de integrale acceptatieprocedure niet positief wordt bevonden, stelt Opdrachtgever geen proces-verbaal op doch enkel een testverslag.

  - In de situaties zoals beschreven in artikel 4.5 kunnen partijen besluiten om over te gaan tot in gebruik name van de Beheerapplicatie Openbare Ruimte, waarbij in het proces verbaal duidelijk wordt opgenomen dat geen decharge is verleend en wat de restpunten zijn.

  - Acceptatie wordt te allen tijde geacht te hebben plaatsgevonden indien Opdrachtgever niet binnen 3 maanden na de ICT prestatie voor productieve doeleinden in gebruik te hebben genomen Opdrachtnemer nadrukkelijk wijst op gebreken en het niet voldoen van de ICT prestatie aan de daaraan gestelde eisen.

- Opleiding

  - Opdrachtnemer dient de doelgroepen zoals in de Aanbestedingsdocumentatie beschreven, op te leiden. De opleidingskosten bedragen zijn opgenomen in bijlage X (Prijzen en Tarieven)

  - Na de opleiding op locatie van Opdrachtgever dienen de betreffende gebruikers zelfstandig in staat te zijn de Beheerapplicatie Openbare Ruimte te gebruiken voor het doeleinde waarvoor zij deze nodig hebben.

  - Opdrachtnemer dient op het moment dat Opdrachtgever daarom verzoekt gedurende de looptijd van de Overeenkomst gebruikers op te leiden zodat zij de ICT prestatie kunnen gebruiken. Opdrachtgever sluit hierbij aan op de werkwijze van opleiden door Opdrachtnemer.

  - De vergoeding voor opleiden van medewerkers op grond van artikel 7.3 betreft een overige dienst welke achteraf wordt gefactureerd.

- Hosting

  - Op de hostingdiensten zijn de service levels van toepassing zoals omschreven in de service level agreement.

  - De hosting wordt uitgevoerd door <Opdrachtnemer zelf/naam derde>

  - <in geval van een derde> tussen leverancier en <naam derde> is een subverwerkersovereenkomst afgesloten die niet strijdig is met de tussen partijen gesloten verwerkersovereenkomst.

- Onderhoud

  - Het onderhoud wordt verricht overeenkomstig de service level agreement.

  - Artikel 10 GIBIT 2023 vormt het vangnet voor onderdelen en aspecten welke niet in de service level agreement zijn opgenomen en bij onvoorziene omstandigheden.

  - Opdrachtnemer verzorgt de implementatie van updates en upgrades zodra deze beschikbaar zijn, doch zonder nadere vergoeding. Bij implementatie van een update zal in beginsel geen acceptatieprocedure plaatsvinden

- Gebruiksrechten

  - Opdrachtnemer levert zonder beperkingen de gebruiksrechten welke benodigd zijn voor het beoogd gebruik door Opdrachtgever aan Opdrachtgever.

  - <indien derdenprogrammatuur> De ICT prestatie maakt gebruik van derdenprogrammatuur welke door Opdrachtnemer betrokken wordt, zoals nader gespecificeerd als volgt: <nader invullen>

- Exit plan

  - Opdrachtnemer verplicht zich om gedurende de looptijd van de Overeenkomst het exit plan als bedoeld in artikel 26 GIBIT 2023 up-to-date te houden. Het is aan Opdrachtnemer om benodigde wijzigingen uit te leggen aan Opdrachtgever en – na akkoord van Opdrachtgever – door te voeren in het exit plan. Het exit plan is als bijlage bij deze Overeenkomst gevoegd.

  - Het exit plan zoals deze ten tijde van het eindigen van de Overeenkomst geldt, wordt geacht correct en juist te zijn. Wijzigingen hierin kunnen enkel plaatsvinden indien dit in beginsel geen financiële gevolgen heeft en Opdrachtnemer aantoonbaar maakt dat de wijziging noodzakelijk is voor een zorgvuldige exit. Indien Opdrachtnemer dit niet aantoonbaar kan maken of blijkt dat de wijziging door Opdrachtnemer voorzien had kunnen en moeten worden gedurende de looptijd van de Overeenkomst, komen eventuele financiële gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtnemer. Dit betreft niet de financiële gevolgen aan de zijde van Opdrachtgever of opvolgende opdrachtnemer(s). In het geval Opdrachtnemer aantoont dat sprake is van onvoorziene omstandigheden die niet aan voor zijn rekening en risico komen, kan het exit plan met nadrukkelijk schriftelijk akkoord van Opdrachtgever worden aangevuld.

  - In afwijking van artikel 26 GIBIT 2023 wordt Opdrachtnemer geacht alle benodigde werkzaamheden en daarmee tarieven en condities in het exit plan te hebben opgenomen. Bij gebreke daarvan worden de betreffende werkzaamheden kosteloos door Opdrachtnemer uitgevoerd, dit is enkel anders indien sprake is van niet te voorziene omstandigheden of aantoonbare nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever.

- Advieswerkzaamheden

  - Op verzoek van Opdrachtgever levert Opdrachtnemer een consultant voor (beheer)werkzaamheden die Opdrachtgever met haar eigen medewerkers dient uit te voeren. Opdrachtgever geeft bij Opdrachtnemer aan welke werkzaamheden het betreft en voor welke periode. Opdrachtnemer geeft op basis van de weergave van Opdrachtgever een nadere offerte met ureninschatting, de totaalprijs en de in te zetten consultant. Opdrachtgever tekent de nadere offerte voor akkoord

  - Het te hanteren all-in tarief van een consultant is conform bijlage X (Prijzen en Tarieven), inclusief alle kosten waaronder reis- en verblijfkosten.

  - Het staat Opdrachtgever vrij gemotiveerd niet akkoord te gaan met de nadere offerte en de nadere opdracht aan een derde te gunnen.

- Vergoeding

  - De vergoeding voor de implementatie is vast en onveranderlijk gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst. De vergoeding of elementen daarvan worden derhalve niet geïndexeerd.

  - De vergoeding van de implementatie bedraagt in totaal <bedrag> euro. Deze vergoeding is als volgt opgebouwd:

- implementatiekosten (conform Plan van aanpak Implementatie)		€

- opleiding 									€

- migratie 									€

  - De vergoeding voor de implementatie wordt gefactureerd conform het volgende facturatieschema:

- na oplevering definitief implementatieplan					30%

- na de datum van Acceptatie; 							50%

- na oplevering restpunten(zoals koppelingen, datamigratie en nazorg). 	20%

  - De vergoeding voor gebruik, ondersteuning en onderhoud van de ICT prestatie is opgenomen in bijlage X (Prijzen en Tarieven) .

  - De vergoeding van de ICT prestatie kan jaarlijks worden geïndexeerd conform artikel 12 van deze Overeenkomst.

  - Deze vergoeding wordt jaarlijks (vooraf) gefactureerd.

  - Alle facturen dienen elektronisch aangeleverd te worden via het e-mailadres factuur@middendrenthe.nl met het kenmerk ‘routenummer <nummer>’ en omschrijving van de levering en dienst.

  - Facturering van derden dienen door Opdrachtnemer geaccordeerd te worden voordat deze ter betaling naar Opdrachtgever doorgestuurd worden.

  - Betaling van een goedgekeurde factuur vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst.

  - De in het prijzenblad genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief alle overige en aanvullende kosten (zoals maar niet beperkt tot administratieve kosten, reistijd, reis- en verblijfskosten). Bijkomende kosten komen derhalve niet voor vergoeding in aanmerking.

  - Door Opdrachtgever opgelegde boetes treden in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW niet in de plaats van schadevergoeding, het recht op ontbinding of nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst.

  - Indien Opdrachtnemer zijn aanbod zoals weergegeven bij de inschrijving en beoordeelt door opdrachtgever (zgn. emvi-beloften) niet nakomt, wordt door opdrachtgever een boete opgelegd wegens schending van de emvi-beloften.

- Indexering

  - De vergoeding en tarieven (niet zijnde de vergoeding voor de implementatie) kunnen jaarlijks per 1 januari voor het eerst in 2027, door Opdrachtnemer worden geïndexeerd, mits (de hoogte en methode van) de indexering uiterlijk 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar schriftelijk aan Opdrachtgever is gecommuniceerd. Hieronder valt ook de indexering van derden programmatuur.

  - In aanvulling op artikel 11.8 GIBIT 2023 geldt het volgende: De prijswijzigingen dienen, aan de hand van definitieve jaarindexcijfers, uiterlijk twee maanden voor het doorvoeren van de indexering door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorgegeven (inclusief de exacte berekening van de prijswijziging). Indien Opdrachtnemer in een bepaald jaar geen indexering toepast, een lagere indexering toepast of te laat is met het doorgeven van de indexering, staat het Opdrachtnemer niet vrij om in een opvolgend jaar deze indexering in te halen.

- Evaluatie

  - Ten minste tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen de contactpersonen van Partijen over de wijze waarop deze Raamovereenkomst wordt uitgevoerd (tussentijdse evaluatie(s)). Opdrachtnemer dient deze afspraak te initiëren en voor te bereiden.

  - Opdrachtnemer rapporteert minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de halfjaarlijkse evaluatie digitaal aan opdrachtgever over de achterliggende periode. In deze rapportage dient minimaal opgenomen te zijn:

- de kwaliteit onder andere aan de hand van de service level rapportages en de gehaalde beschikbaarheid;

- onderhoud en service;

- nazorg en eventuele advieswerkzaamheden;

- onderhoudstermijnen, en

- algemene ervaringen met Opdrachtnemer.

Indien nodig, kunnen additionele onderwerpen voor de evaluatie uiterlijk twee (2) weken voor het evaluatieoverleg ingediend worden.

- Gegevensverwerking en privacy

  - Opdrachtnemer voert de opdracht uit als Verwerker in de zin van artikel 4 onder 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). Partijen hebben hiertoe de (VNG) Verwerkersovereenkomst van Opdrachtgever ondertekend.

  - Opdrachtnemer zal, behoudens op haar rustende wettelijke (archief)verplichtingen, alle persoonsgegevens na beëindiging van de Overeenkomst, per ommegaande kosteloos retourneren aan Opdrachtgever en, indien Opdrachtgever daartoe opdracht heeft gegeven, wissen en uit haar systemen (incl. back-ups) verwijderen dan wel vernietigen op de wijze als door Opdrachtgever bepaald. De vernietiging moet, binnen nader overeen te komen termijn, uitgevoerd worden en hiervan wordt een verslag gemaakt.

  - Opdrachtnemer zal alle subverwerkers die betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens op de hoogte stellen van de beëindiging van de Overeenkomst en zal waarborgen dat alle subverwerkers de persoonsgegevens retourneren, verwijderen dan wel (laten) vernietigen, zoals in het vorige lid bepaald.

- Beëindigen Overeenkomst

  - Opdrachtgever kan zoals neergelegd in 7:408 Burgerlijk Wetboek de Overeenkomst te alle tijden opzeggen.

  - Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval gedurende de looptijd van de Overeenkomst blijkt dat op Opdrachtnemer één van de in de aanbestedingsprocedure gestelde uitsluitingsgronden van toepassing is dan wel Opdrachtnemer niet (meer) voldoet aan de in de aanbestedingsdocumenten gestelde geschiktheidseisen.

  - Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen in geval gedurende de looptijd van de Overeenkomst blijkt dat de leverancier c.q. de ICT prestatie niet (meer) voldoen aan de gestelde uitvoeringsvoorwaarden. In dit geval zal Opdrachtnemer eerst in gebreke worden gesteld, alvorens Opdrachtgever over kan gaan tot beëindiging van de overeenkomst.

  - Deze Overeenkomst kan niet door Opdrachtnemer worden opgezegd en eindigt tussentijds op initiatief van Opdrachtnemer enkel  in geval van schriftelijk wederzijds goedvinden. Met dien verstande dat Opdrachtgever niet gehouden is met een opzegging vanuit Opdrachtnemer akkoord te gaan.

  - Opzegging vanuit Opdrachtnemer kan slechts plaatsvinden op grond van gewichtige redenen van zodanig klemmende aard, dat redelijkerwijs van hem niet gevergd kan worden de Overeenkomst voort te zetten. De opzegtermijn bedraagt 12 maanden.

  - Opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever laat onverlet het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen indien wordt opgezegd wegens een omstandigheid die aan Opdrachtnemer toe te rekenen is.

  - Het nalaten door één der Partijen om te eniger tijd enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken Partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere Partij te eisen. Het niet direct ageren door één der Partijen bij een schending door de andere Partij van één van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde Partij van haar uit die verplichting voortvloeiende rechten.

- Verplichtingen - algemeen

  - Opdrachtnemer verricht ten behoeve van Opdrachtgever de werkzaamheden zoals opgenomen in de Aanbestedingsleidraad van Opdrachtgever en de Inschrijving van Opdrachtnemer onder de in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

  - Opdrachtnemer dient Opdrachtgever op de hoogte te houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de Opdracht en hem onverwijld in kennis te stellen van voltooiing van de Opdracht.

  - Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen omtrent de uitvoering van de Opdracht.

  - Opdrachtnemer verplicht zich de werkzaamheden zorgvuldig en vakbekwaam uit te voeren.

  - Opdrachtnemer presenteert zich namens Opdrachtgever op een correcte wijze.

  - Opdrachtnemer verplicht zich de redelijkerwijs voor hem mogelijke maatregelen te nemen die voorkomen dat Opdrachtgever en/of derden schade lijden.

  - Opdrachtnemer zal de rechten en de verplichtingen die voor hem uit deze Overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Aan deze toestemming kan Opdrachtgever voorwaarden verbinden. Overdrachten in strijd met het hier voren bepaalde zullen ten aanzien van Opdrachtgever nietig zijn.

  - Toestemming van Opdrachtgever, zoals hiervoor bedoeld, ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

- Aansprakelijkheid

  - De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door deze partij geleden of te lijden schade, welke verband houdt met de leveringen en dienstverlening die door Opdrachtnemer dienen te worden verricht ter uitvoering van deze Overeenkomst.

  - In geval Opdrachtnemer – al dan niet van rechtswege – in verzuim is, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever wordt geleden voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Overeenkomst. Deze bepaling is ook van toepassing wanneer de schade het gevolg is van het niet naleven van wetgeving of van een gebrek in de uitvoering van de Overeenkomst. Dit alles ongeacht het feit of de schade veroorzaakt is door Opdrachtnemer zelf en/of zijn personeel dan wel degenen die door opdrachtnemer op welke andere wijze dan ook bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken.

  - Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door Opdrachtnemer van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of diensten van Opdrachtnemer.

  - Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

  - Opdrachtnemer zal het verzekerde bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de overeenkomst niet ten nadele van Opdrachtgever wijzigen, tenzij Opdrachtgever hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

  - Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst en waarover Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal Opdrachtnemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

  - Voor de in dit artikel genoemde aansprakelijkheid gelden de in artikel 16 GIBIT 2023 genoemde beperkingen voor aansprakelijkheid

- Ongestoorde overgang van Diensten bij het eindigen van deze Raamovereenkomst

  - Bij het eindigen van deze Overeenkomst (om welke reden dan ook), verleent Opdrachtnemer met inachtneming van het bepaalde in de aanbestedingsstukken zijn volledige medewerking aan een kosteloze, zorgvuldige en ongestoorde overgang van de diensten naar een opvolgende opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van Opdrachtgever daarover afspraken te maken met Opdrachtgever en de opvolgende opdrachtnemer(s).

  - Opdrachtnemer verleent op eerste verzoek van Opdrachtgever tijdige en volledige medewerking aan het overleggen van relevante rapportages en managementinformatie, die Opdrachtgever in het kader van het voorbereiden van een aanbesteding voor een nieuwe (opvolgende) Raamovereenkomst wenselijk acht.

- Toepasselijk recht en geschillen

  - De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door Nederlands recht.

  - Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk in goed overleg tussen Partijen tot een oplossing worden gebracht.

  - Geschillen in verband met de Overeenkomst of overeenkomsten die daarmee samenhangen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland.

  - Een en ander laat onverlet het recht van elk der partijen om tijdens de loop van de regeling een procedure te beginnen tot behoud van enig wettelijk recht of verhaal, of ter bescherming van enig intellectueel eigendomsrecht of recht op bedrijfsgeheim.

  - Aanvullingen en/of wijzigingen van deze Overeenkomst, inclusief bijlagen, zijn slechts bindend indien en voor zover uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen;

- Nawerking

  - De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen beiden blijven binden.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend door elk der partijen,

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud,

<Plaats>, <datum>						Beilen, <datum>

<naam opdrachtnemer>                                                               	Gemeente Midden-Drenthe

Namens deze,							Namens deze,

<handtekening>                                                                               	<handtekening>

Naam: <naam>                               				Naam: <naam>

Functie: <functie>                                                                        	Functie: <functie>