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1. [bookmark: _Toc59051610]Ecologisch werkprotocol 
1.1 [bookmark: _Toc59051611]Werkbeschrijving
[bookmark: _Toc59051612]Dit ecologisch werkprotocol hoort bij: Raamovereenkomst 25-004 Snoeionderhoud Bomen in de gemeente Lelystad. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Snoeiwerkzaamheden aan bomen
b. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden
c. Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden
1.2 Risicoanalyse
1.2.1 Verzamelen informatie 
Voor realisatie van dit bestek is informatie beschikbaar over de werklocatie, werkzaamheden, planning en soorten.
Werklocatie
Ligging: Lelystad.
[image: Afbeelding met kaart, tekst, Plan, atlas

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]


Werkzaamheden, planning en noodzaak
De volgende periode van uitvoering zijn gewenst:
	Werkzaamheden
	Periode van uitvoering

	Deelopdracht snoeien van bomen 
	

	Knotten en extensief terugzetten 
	Van 1 januari tot en met 1 maart 

	Scheren en knippen van bomen
	Vanaf 1 juli


Het betreft regulier onderhoud aan bomen en dit valt onder de term bestendig beheer of onderhoud. De bomen worden geknipt en gesnoeid vanwege de veiligheid van de openbare ruimte: zicht en beschikbaarheid van de infrastructuur. Hiervoor geldt openbare veiligheid als erkend belang.
Soorten
Soorten
Soortinventarisatie: site NDFF is geraadpleegd op soorten die binnen invloedsfeer van de werkzaamheden kunnen voorkomen en daarnaast een veldonderzoek, komen de volgende soorten voor:

Kraai/ekster
Er zijn nestlocaties van kraaien en eksters aangetroffen. De werklocatie heeft als functionaliteit dat de bomen worden gebruikt voor tijdelijke nesten in de broedperiode; buiten de broedperiode zijn het geen essentiële locaties. De verstoringsgevoeligheid is beperkt. Het gaat om soorten die nestelen in wijkgroen. De benodigde verstoringsvrije afstand is 15 meter.

Koolmees 
Er zijn nestlocaties van koolmezen  aangetroffen. De werklocatie heeft als functionaliteit dat de bomen worden gebruikt voor tijdelijke nesten in de broedperiode; buiten de broedperiode zijn het geen essentiële locaties. De verstoringsgevoeligheid is beperkt. Het gaat om soorten die nestelen in wijkgroen. De benodigde verstoringsvrije afstand is 15 meter.

Houtduif
Er zijn nestlocaties van houtduiven aangetroffen. De werklocatie heeft als functionaliteit dat de bomen worden gebruikt voor tijdelijke nesten in de broedperiode; buiten de broedperiode zijn het geen essentiële locaties. De verstoringsgevoeligheid is beperkt. Het gaat om soorten die nestelen in wijkgroen. De benodigde verstoringsvrije afstand is 15 meter.

Bever 
Er zijn burcht/burchten van bever(s) aangetroffen. De bever maakt gebruik van de oeverzone. De oeverzone binnen de werklocatie heeft als functionaliteit dat zij in de zomer dient als essentieel foerageergebied. De benodigde verstoringsvrije afstand is 20 meter. 
 
1.2.2 Uitwerking risicoanalyse 
Combinatie van gegevens uit de vorige paragraaf levert de volgende tabel op:
	Soort
	Status
	Type verblijf 
	Risico
	Aanpak

	Werkzaamheid 1
	Snoeien, knippen en scheren van bomen   

	Kraai
	EU beschermd
	Nest 
	Verstoren en beschadigen nest en eieren, doden (jonge) dieren
	Specifiek zorgvuldig handelen: instellen beschermingszone

	Koolmees
	EU beschermd 
	Nestkast 
	Verstoren en beschadigen nest en eieren, doden (jonge) dieren
	Specifiek zorgvuldig handelen: instellen beschermingszone

	Ekster
	EU beschermd
	Nest
	Verstoren en beschadigen nest en eieren, doden (jonge) dieren
	Specifiek zorgvuldig handelen: instellen beschermingszone

	Houtduif
	EU beschermd
	Nest
	Verstoren en beschadigen nest en eieren, doden (jonge) dieren
	Specifiek zorgvuldig handelen: instellen beschermingszone

	Bever
	EU beschermd
	Burcht
	Verstoren 
	Specifiek zorgvuldig handelen: instellen beschermingszone





Conclusies
Werkzaamheden kunnen met inzet van gedragscode soortenbescherming gemeente worden uitgevoerd. Het snoeien van de bomen op basis van erkend belang openbare veiligheid is mogelijk. Het betreft hier onder andere het opkronen van de bomen in verband met doorrijhoogte en verwijderen dood hout. 

1.3 [bookmark: _Toc59051613]Risicomanagement
1.3.1 Deskundigheid 
Voor dit werk geldt de volgende borging van deskundigheid:
· Werkvoorbereiding opdrachtnemer: 
· wie
· opsteller ecologisch werkprotocol
· Uitvoering: 
· wie
· opsteller werkinstructie…
· wie
· geeft werkinstructie aan de betrokken medewerkers 
· wie
· voert dagelijks controle uit op de te snoeien op de aanwezigheid van nesten.

De …functie… maakt het ecologisch werkprotocol. De …functie… geeft een werkinstructie aan de betrokken medewerkers voorafgaand aan elke werkronde met risico's op overtreding van de verboden en coördineert het zorgvuldig handelen. De….functie…. zorgt ervoor dat er zorgvuldig wordt gehandeld: realiseert de acties zoals beschreven in het ecologisch werkprotocol. Tevens controleert hij de werklocatie op nesten voorafgaand aan het werk (quick scan).

De gedragscode soortenbescherming, werkprotocol en werkinstructie zijn tijdens het werk op locatie aanwezig.
1.3.2 Zorgvuldig handelen
Algemeen zorgvuldig handelen
Controle van soortinformatie in het veld: de …functie… controleert: Waar zijn de bewoonde nesten? Dagelijks wordt voor de werkzaamheden een quick scan uitgevoerd voor de dagproductie. Gegevens registreren in het beheersysteem en informatie met collega's delen.

Planning en werkperioden: conform planning. De weekplanning hangt onder meer van het weer af. De werkzaamheden starten in de eerste week van januari.
Werkrichting/werktechniek/fasering/tijden:
· Knippen bomen: beginnen aan de drukke zijde (langs pad), dan de bovenzijde en tot slot de andere zijde in verband met vluchtroute voor vogels;
· geen schaftlocaties_ en opslag van vrijkomend materiaal (snoeiafval) plaatsen op en nabij plekken met rust- en voortplantingsplaatsen;
· de werkzaamheden worden bij daglicht worden uitgevoerd;
· geluid wordt in beschermingszones met vogelnesten tot een minimum beperkt door de inzet van elektrisch gereedschap;
· aanwezigheid: wordt in beschermingszones met vogelnesten tot een minimum beperkt;
· vrijkomend materiaal: Knippen of snoeien: afvoeren snoeimateriaal via de verharding, (vracht)auto blijft op de verharding. Snoeiafval nabij de nesten, minimumafstand 15 meter, wordt binnen 24 uur verwijderd.

Specifiek zorgvuldig handelen
Vogelnesten in bomen:
· Voorafgaand aan de werkzaamheden dient iedere boom en ook alle omliggende bomen in een straal van 15 meter gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van nesten;
· is er een nest aanwezig? Dan géén werkzaamheden uitvoeren tenzij er is overlegd met een ecologisch deskundige. Bij een nestlocatie een beschermingszone van 15 meter, zodat verstoring en beschadiging kan worden voorkomen;
· de functie van deze nestlocaties moet altijd behouden blijven In het broedseizoen volgens de natuurkalender broedvogels. Of in overleg met ecologisch deskundige en opdrachtgever;
· geen vrijkomend materiaal in de beschermzone, binnen 15 meter concentreren. 

1.4 [bookmark: _Toc59051614]Verzamelen en uitwisselen gegevens
[bookmark: _Toc59051615]Op basis van de dagelijkse controle worden de gegevens van de nesten door de …functie… geregistreerd in het beheersysteem en is door de opdrachtgever in te zien.
1.5 Communicatie
De …functie… is de contactpersoon voor flora en fauna zaken op de werklocatie richting het personeel, opdrachtgever en derden naam en telefoonnummer.
Overdracht werkinstructie: …functie….

Het ecologisch werkprotocol en het dagelijks zorgvuldig handelen komen ter sprake tijdens de volgende overlegmomenten:
· Startoverleg …nader in te vullen….
· bouwvergadering: vierwekelijks.


Oplevering en evaluatie: 
· Tijdens de laatste bouwververgadering van het jaar.
1.6 [bookmark: _Toc59051616]Ondertekening
Overdracht opdrachtgever
Dit ecologisch werkprotocol is aan de opdrachtgever overgedragen:

	Namens opdrachtnemer
	Firma …

	Handtekening 
werkvoorbereider
	…

	Plaats
	…

	Datum
	…



Instructie medewerkers (werkinstructie)
De werkinstructie over dit ecologisch werkprotocol heeft plaatsgevonden:

	Aan wie
	Wanneer (datum)
	Door wie

	
	…
	(uitvoerder)

	
	…
	(uitvoerder)
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