Programma van Eisen

“Verkeersregeltechnische producten”

Versie	: 1.0

Status	: definitief

Datum	: 28 november 2025

Projectnummer: 30010964

Opgesteld:	S. Berkemeijer

Gecontroleerd:	M. Clijsen / J. Alffenaar

Vrijgegeven:	K. Bolsius

Inhoud

Inleiding	4

Definities	5

1	Algemeen	6

1.1 Leeswijzer	6

1.1	Uitleg over de opzet van de Werkpakketten	7

2	Algemene Beschrijving van de Opdracht	8

2.1	Aanleiding	8

2.2	Projectcontext	8

2.3	Projectdoelstelling	8

2.4	Bestaande situatie	9

2.5	Gewenste situatie	9

2.6	Vigerende informatieset (bijlagen)	10

3	Algemene eisen t.a.v. de uit te voeren Opdracht	11

3.1	Document / rapportage	11

3.2	Organisatiemanagement	11

4	Beheersen van de Opdracht	12

4.1	Werkpakket A: Verifiëren van door Opdrachtnemer te leveren producten en diensten	12

4.1.1	Doelstelling	12

4.1.2	Proceseisen	12

4.1.3	Producteisen	12

4.1.4	Input	12

4.1.5	Te leveren producten en diensten	12

4.2	Werkpakket B: Tijdmanagement / planning van de Raamovereenkomst	13

4.2.1	Doelstelling	13

4.2.2	Proceseisen	13

4.2.3	Producteisen	13

4.2.4	Input	13

4.2.5	Te leveren producten en diensten	13

4.3	Werkpakket C: Informeren van partijen	14

4.3.1	Doelstelling	14

4.3.2	Proceseisen	14

4.3.3	Producteisen	14

4.3.4	Input	15

4.3.5	Te leveren producten en diensten	15

4.4	Werkpakket D: Evalueren van de opdracht	16

4.4.1	Doelstelling	16

4.4.2	Proceseisen	16

4.4.3	Producteisen	16

4.4.4	Input	16

4.4.5	Te leveren producten en diensten	16

5	Levering van producten en diensten	19

5.1	Werkpakket 1: Verkeersregelkundig advies	20

5.1.1	Aanleiding / doelstelling	20

5.1.2	Activiteiten	20

5.1.3	Input	20

5.1.4	Product	20

5.2	Werkpakket 2: Ontwerp	21

5.2.1	Aanleiding / doelstelling	21

5.2.2	Activiteiten	21

5.2.3	Input	21

5.2.4	Product	21

5.3	Werkpakket 3: Tekenwerk	22

5.3.1	Aanleiding / doelstelling	22

5.3.2	Activiteiten	22

5.3.3	Input	22

5.3.4	Product	22

5.4	Werkpakket 4: Applicatie	23

5.4.1	Aanleiding / doelstelling	23

5.4.2	Activiteiten	23

5.4.3	Input	23

5.4.4	Product	23

5.5	Werkpakket 5: Functioneel onderhoud	24

5.5.1	Aanleiding / doelstelling	24

5.5.2	Activiteiten	24

5.5.3	Input	24

5.5.4	Product	24

5.6	Werkpakket 6: Beheren	25

5.6.1	Aanleiding / doelstelling	25

5.6.2	Activiteiten	25

5.6.3	Input	25

5.6.4	Product	25

5.7	Werkpakket 7: Implementeren dashboard	26

5.7.1	Aanleiding / doelstelling	26

5.7.2	Activiteiten	26

5.7.3	Input	26

5.7.4	Product	26

# Inleiding

De afdeling Ruimtelijke Uitvoering van de Gemeente Tilburg speelt een centrale rol in het verkeersmanagement binnen de stad. Deze afdeling zorgt ervoor dat Tilburg goed bereikbaar blijft en dat het verkeer bij de verkeerslichten veilig en vlot afgewikkeld wordt. Hiervoor beheert en onderhoudt de afdeling zowel technisch als functioneel meer dan 150 verkeersregelinstallaties (VRI’s). Daarnaast informeert zij niet alleen de weggebruikers, maar ook andere wegbeheerders, gemeentelijke afdelingen en het gemeentebestuur over relevante verkeersinformatie. Ook het programmeren van de software die deze VRI’s aanstuurt, behoort tot het takenpakket van de afdeling. Zo draagt Ruimtelijke Uitvoering bij aan een veilige en efficiënte verkeersdoorstroming in Tilburg.

# Definities

Deelopdracht(en):	De uit de Raamovereenkomst voortkomende opdrachten tot het uitvoeren van werkzaamheden.

Opdrachtgever:	Gemeente Tilburg.

Opdrachtnemer:	Raamovereenkomsthouder en uitvoerder van de Deelopdrachten 

Programma van Eisen:	Contractdocument die de basis vormt voor de uit te voeren

werkzaamheden, die in opdracht worden gegeven in de vorm van Deelopdrachten.

Raamovereenkomst:	Schriftelijke afspraken gebaseerd op het Aanbestedingsdossier,

bijlagen en Inschrijvingsstukken, aangemerkt als één integraal geheel, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te verlenen deelopdrachten vast te leggen.

Werkpakket:	De   samenhangende   activiteiten   en   acties   die   een

verkeersregeltechnische product, analyse of advies tot resultaat hebben.

Werkzaamheden:	De werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de Raamovereenkomst.

# Algemeen

Dit Programma van Eisen is het onderdeel van het contract waarin de doelstellingen van de Opdrachtgever en de scope (de huidige situatie, de gewenste situatie en de door de Opdrachtnemer uit te voeren Werkzaamheden) beschreven worden. Het document is als volgt opgebouwd:

## 1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de context van het project en de doelstelling van de Opdracht. De door Opdrachtnemer uit te voeren Opdracht dient bij te dragen aan de doelen van de gemeente Tilburg en dan in het bijzonder aan de doelen uit het programma Mobiliteitsaanpak 2040 en in de daaruit voortkomende beleidsuitwerkingen in de Netwerkanalyse 2040, Raadsvoorstel Verluwing Cityring, de Fietsagenda, Loopagenda en Veiligheidsagenda.

In hoofdstuk 3 staan algemene eisen benoemd die van toepassing zijn op het uitvoeren van de Opdracht.

In hoofdstuk 4 en 5 staan de daadwerkelijk door Opdrachtnemer op te leveren producten en uit te voeren diensten vermeld. In dit programma van eisen is gekozen om voor het beschrijven van de werkpakketten, de methodiek de “Contract Work Breakdown Structure” (CWBS) te hanteren. Hierbij wordt bij elk werkpakket overzichtelijk weergeven wat er van de opdrachtnemer wordt verwacht.

De opdrachtnemer dient de in de CWBS genoemde te leveren producten en diensten overeenkomstig de hieraan gestelde eisen uit te voeren/op te leveren. De CWBS is onderverdeeld in 2 type werkpakketten:

- Werkpakketten met betrekking tot het beheerst uitvoeren door de Opdrachtnemer van de uit te voeren Opdracht zelf. Deze Werkpakketten zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van dit Programma van Eisen.

- Werkpakketten met betrekking tot het leveren van de producten / diensten zelf; de producten die de gemeente Tilburg nodig heeft voor zijn project. Deze Werkpakketten zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van dit Programma van Eisen.

## Uitleg over de opzet van de Werkpakketten

Voor ieder Werkpakket is de volgende indeling aangehouden:

- Doelstelling: Hierin staat beschreven welke doelen de gemeente Tilburg nastreeft met het betreffende Werkpakket, dit ten geleide voor Opdrachtnemer.

- Specifieke informatie: In sommige Werkpakketten is specifieke informatie m.b.t. het uitvoeren van het Werkpakket is opgenomen.

- Activiteiten: Deze activiteiten vormen het minimale vereiste voor de realisatie van het Werkpakket. Opdrachtnemer is daarnaast vrij om aanvullende activiteiten te bepalen die nodig zijn om het gevraagde product of de dienst te kunnen leveren.

- (Proces)eisen: De eisen die in algemene zin gesteld worden aan de werkwijze van de Opdrachtnemer.

- (Product)eisen: De eisen die in algemene zin gesteld worden aan de te leveren producten

- Input: De benodigde informatie en/of producten die tenminste van belang zijn en van toepassing zijn bij het kunnen leveren van de verlangde producten en diensten. Opdrachtnemer dient deze zelfstandig aan te vullen.

- Te leveren producten en diensten: In dit onderdeel wordt duidelijk omschreven wat er specifiek als oplevering wordt verwacht.

# Algemene Beschrijving van de Opdracht

## Aanleiding

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt sturing en regie steeds belangrijker. Dit houdt in dat het inhoudelijke werk meer aan de markt wordt overgelaten. Met deze aanbesteding wil de gemeente Tilburg een Raamovereenkomst aangaan met één marktpartij die de gemeente ontzorgt op het gebied van verkeerskundig functioneel beheer van verkeersregelsystemen, waaronder (i)VRI’s en verkeersregelkundige werkzaamheden.

## Projectcontext

De Opdracht omvat het op meerdere vlakken leveren van reguliere verkeersregeltechnische producten en het leveren van adviezen binnen de onderhoud- en projectensfeer. De opdracht betreft advieswerkzaamheden rondom (i)VRI's: van beleidsmatige vraagstukken tot technische analyses en second opinions bij vervanging of uitbreiding van installaties. Projectmatige ondersteuning: begeleiding bij projecten zoals de aanleg, renovatie of aanpassing van (i)VRI's, afstemming met stakeholders, aanbesteding en uitvoering.

Hierbij worden de volgende werkzaamheden bedoeld:

- Ontwerpen c.q. aanpassen van verkeerslichtenregelingen in RWS-C en CCOL;

- Programmeren van regelapplicaties in CCOL met TLC GEN voor (i)VRI’s en aanpassen van RWS- C regelprogramma’s voor traditionele VRI’s;

- Actueel houden van beheersystemen welke zijn benoemd in dit document;

- Monitoren en evalueren van het verkeerskundige functioneren van solitaire (i)VRI's en strengen

c.q. netwerken met behulp van analysetool YAVV;

- Maken en up-to-date houden van de ontwerp-, beheer en overzichtstekeningen;

- Uitvoeren van dynamisch verkeersmanagement;

- Monitoren en evalueren van verkeerskundig functioneren van (i)VRI’s m.b.v. de YAVV of een andere (i)VRI analysetool;

- Door ontwikkelen van werkprocessen als gevolg van onder andere de toepassing van de iVRI en andere ontwikkelingen;

- Advisering bij onderhoud en diverse (complexe) projecten.

## Projectdoelstelling

De overall doelstellingen voor deze Opdracht zijn als volgt:

- Veilig functionerende (i)VRI’s;

- Het optimaliseren van de doorstroming en betrouwbaarheid van de afwikkelingskwaliteit van het verkeer;

- Het streven naar een optimale bereikbaarheid en verkeersafwikkeling binnen de gemeente Tilburg;

- Het informeren van belanghebbenden over verkeersregeltechniek;

- Het tijdig opleveren van de verkeerskundige producten en diensten zoals:

  - Analyse maken van - en beantwoorden van binnengekomen vragen, klachten en meldingen m.b.t. de verkeerslichten in de gemeente Tilburg. 
Deze meldingen kunnen binnenkomen via het servicepunt, projectleiders, politie, verzekeringsmaatschappijen, en dergelijke.

  - Advies over te wijzigen instellingen van VRI’s naar aanleiding van deze vragen/klachten/meldingen;

  - Verkeersregeltechnische maatregelen naar aanleiding van storingen en defecten in VRI’s;

  - regelscenario’s binnen de regio naar aanleiding van geplande wegwerkzaamheden/evenementen (ontwikkeling, implementatie, evaluatie, beheer);

  - input leveren voor de planning van de periodieke optimalisaties VRI die de gemeente Tilburg laat uitvoeren;

  - verkeerskundige monitoring via en configuratie van de centrale systemen (onder andere MobiMaestro, YAVV, KAR GeoTool, UDAP, CityView);

  - zelfstandig uitvoeren van acceptatietesten  (i)FAT/(i)SAT en VRI evaluaties;

  - actueel houden van documentatie van de VRI’s (onder andere parameterwijzigingen, Cocon, OTTO);

  - Het verder optimaliseren en aanpassen van de bestaande werkprocessen, onder andere door de invoering van iVRI’s en inspelend op andere actuele ontwikkelingen.

  - het maken en/of wijzigen van VRI tekeningen;

- De Opdrachtgever volledig ontzorgen door proactief te handelen, duidelijk te communiceren over de geplande acties en deze ook daadwerkelijk uit te voeren.

- Het borgen van de continuïteit tijdens het uitvoeren van de Opdracht.

## Bestaande situatie

Momenteel wordt de gemeente Tilburg door een externe partij ondersteund in technisch en functioneel beheer. Twee medewerkers zijn op twee woensdagen in de maand aanwezig in de gemeente Tilburg om de op te leveren producten te bespreken en nieuwe vragen door te nemen. 
Op de woensdagen dat ze niet in Tilburg aanwezig zijn staat een regulier 2 wekelijks overleg op het programma.

Buiten deze 'contactdagen' werkt de Opdrachtnemer ook zelfstandig aan het opleveren van de verschillende producten. De gemeente Tilburg geeft directe sturing aan de Opdrachtnemer en benut de Opdrachtnemer ook om over onderwerpen te sparren.

## Gewenste situatie

De afdeling Ruimtelijke Uitvoering werkt vanuit een regierol. Zij opereert kader stellend en stuurt op tijd, geld en kwaliteit. Hierbij probeert de gemeente Tilburg de kennis en capaciteit van de markt zoveel mogelijk te benutten. Met deze uitvraag op productniveau wil de gemeente Tilburg deze werkwijze verder voortzetten. Daarbij is het van belang dat de Opdrachtnemer zich zelfstandig, sensitief en flexibel opstelt. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht meerdere malen in de week beschikbaar te zijn (digitaal via telefoon, teams en mail) voor contact en minimaal twee dagen per maand fysiek aanwezig te zijn in de gemeente Tilburg, zoals gesteld in de navolgende hoofdstukken.

Van de Opdrachtnemer wordt verwacht kennis te hebben van de laatste ontwikkelingen op het gebied van iVRI’s, Talking Traffic, usecase, UDAP en daaruit voortvloeiende diensten voor doelgroepen. Dit betekent dat de Opdrachtnemer ervaren is met het adviseren over het functioneren van iVRI producten, usecases en diensten voor doelgroepen en moeten kunnen duiden wat de toegevoegde waarde voor de gemeente Tilburg is. Daarnaast dient de Opdrachtnemer bekend te zijn met de operationele Werkzaamheden over het totale spectrum van ontwerp tot en met beheer, inclusief de specifieke iVRI werkzaamheden zoals benoemd in de werkpakketen in dit document.

## Vigerende informatieset (bijlagen)

- Diverse beleidstukken als Mobiliteitsplan 2040, fietsagenda, Loopagenda, Netwerkanalyse 2.0 en verkeersveiligheidsagenda; (te raadplegen op www.tilburg.nl

- Programma van Eisen VRI;

- Multi Modaal Netwerk Kader VRI

- Beheerplan verkeersregelsystemen.

# Algemene eisen t.a.v. de uit te voeren Opdracht

## Document / rapportage

- Alle te vervaardigen producten en diensten dienen in overeenstemming te zijn met de eisen beschreven in dit contract, tenzij met de gemeente Tilburg overeenstemming bestaat over afwijkingen;

- Tenzij er in de Werkpakketten andere specifieke eisen zijn gesteld voor de wijze van aanlevering, moeten alle in deze Raamovereenkomst als ‘te leveren’ aangeduide producten digitaal worden aangeleverd in PDF-formaat, in een MS Office-bestandsformaat dat leesbaar en bewerkbaar is, en indien van toepassing in de benodigde specifieke formaten zoals .dgn, .dwg, .ott, .cdb en .ctb.

- Alle producten dienen digitaal te worden aangeleverd, tenzij anders vermeld;

- Tekeningen dienen aangeleverd te worden conform de geldende (teken)voorschriften, zoals opgenomen in de van toepassing zijnde eisen uit het Programma van Eisen VRI;

- Opdrachtnemer dient op verzoek van de gemeente Tilburg kopieën van reeds geleverde documenten of kopieën van de documenten uit het werkarchief te leveren.

## Organisatiemanagement

- De Opdrachtnemer dient voor alle Werkpakketten één en dezelfde contactpersoon aan te stellen, zijnde de senior medewerker;

- Het organisatieschema dient op verzoek van de gemeente Tilburg, CV`s van de betrokken medewerkers te bevatten.

# Beheersen van de Opdracht

In dit hoofdstuk worden de fundamentele eisen en te leveren producten beschreven die essentieel zijn voor een succesvolle uitvoering van de opdracht, waarbij dit per Werkpakket wordt toegelicht.

## Werkpakket A: Verifiëren van door Opdrachtnemer te leveren producten en diensten

### Doelstelling

Het aantoonbaar maken dat de binnen de Werkpakketten geleverde producten en diensten voldoen aan de gestelde eisen in het Programma van Eisen.

### Proceseisen

      - Bij het leveren van de producten uit één van de Werkpakketten dient te worden aangetoond dat:

- deze voldoen aan de product- en proceseisen die in het Programma van Eisen zijn opgenomen (primair) en/of;

- deze voldoen aan richtlijnen en voorschriften (secundair);

      - Verificatie en validatie van de kwaliteit van het eindproduct dient mede te geschieden door aantoonbare controle van elkaars werk van de medewerkers van de Opdrachtnemer, al dan niet met eventuele controle programma’s;

      - Voor het leveren van de producten dient de in te zetten senior medewerker als contactpersoon op te treden;

      - Deze senior medewerker dient als het zichtbare aanspreekpunt zowel binnen als buiten de

organisatie op te treden;

      - Deze senior medewerker dient als voorzitter van het uitvoeringsteam van Opdrachtnemer op te treden, waarbij het team vervolgens bestaat uit één vast teamlid, zijnde de medior medewerker, voor inhoudelijke ondersteuning en aanvullende teamleden als back-up. Ervaring uit voorgaande jaren leert ons dat met name het tempo en omvang van de deelopdrachten hoger/ groter is dan dat de senior en de medior medewerker aan kunnen.

      - Van het team dienen minimaal twee medewerkers, zijnde de in te zetten senior en medior medewerker, minimaal twee keer per vier weken op het stadhuis aanwezig te zijn, waarvan zij minimaal één keer op een woensdag gelijktijdig aanwezig moeten zijn. Daarnaast moeten beide medewerkers beschikbaar zijn voor één keer per week maximaal anderhalf uur overleg op afstand. Tevens dienen de medewerkers gedurende kantooruren bereikbaar te zijn voor medewerkers van de gemeente Tilburg.

### Producteisen

Geen aanvullende eisen.

### Input

Kwaliteitssysteem zoals gehanteerd wordt in de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer.

### Te leveren producten en diensten

Verslagen van afstemmingsoverleggen.

- Evaluatie van de resultaten van de interne controle op elkaars werkzaamheden bij de afronding van iedere Deelopdracht.

- Notulen van de afstemmingsoverleggen.

## Werkpakket B: Tijdmanagement / planning van de Raamovereenkomst

### Doelstelling

Het verkrijgen van helderheid over de betreffende Deelopdracht, zodat mijlpalen en opleverdata tijdig worden behaald en de aansluitingen met andere werkzaamheden en projecten van de gemeente Tilburg duidelijk zijn.

### Proceseisen

Planningen voor deelopdrachten dienen beheerst te zijn en nageleefd te worden.

### Producteisen

De planning dient per Deelopdracht:

- conform een balkenschema te zijn opgezet (netwerkplanning);

- minimaal weergegeven te zijn in weken;

- het kritieke pad inzichtelijk weer te geven.

De voorpagina van de planning per Deelopdracht dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:

- titel

- status (concept of definitief);

- versienummer en datum versie;

- printdatum;

De planning dient per Deelopdracht minimaal te bevatten:

- alle mijlpalen, oplevermomenten en producten te bevatten voortkomend uit de Werkpakketten van start tot afsluiting van het project;

- besluitvormingsmomenten;

- reviewtermijnen van de gemeente Tilburg, voor zover een tussentijdse review is opgenomen in het specifieke Werkpakket;

- De afhankelijkheden (input/output relaties) tussen eventuele Deelovereenkomsten en Werkpakketten.

- De planning dient ook voor alle producten tesamen in een overall planning inzichtelijk te worden gemaakt, zodat inzicht wordt gegeven in de overall workload.

### Input

- De data genoemd in Deelopdracht;

- Indien door de gemeente Tilburg verstrekt, een overzicht van projecten die fysiek of materieel raakvlakken hebben met de Raamovereenkomst en de Deelopdrachten;

- Reviewtermijnen.

### Te leveren producten en diensten

- Definitieve algemene planning van de Werkzaamheden van de desbetreffende Deelopdracht;

- Geüpdatete planning bij wijzigingen in de planning van de Deelopdracht.

## Werkpakket C: Informeren van partijen

### Doelstelling

Het informeren van elkaar over de voortgang zodat de Opdracht beheerst wordt volbracht.

### Proceseisen

- De Opdrachtnemer moet rekening houden met twee typen overleggen: vakinhoudelijke overleggen en contractuele overleggen.

- De vakinhoudelijke overleggen vinden wekelijks plaats tussen de adviseurs van gemeente Tilburg en senior en/of medior medewerkers van Opdrachtnemer.

- Voor de contractuele overleggen stellen Partijen ieder één aanspreekpunt aan voor het bewaken van de voortgang van de opdracht. Voor de Opdrachtnemer dient dit de senior medewerker te zijn. Voor de Opdrachtgever is dat de contractmanager;

- Contractuele overleggen worden voor zover mogelijk gecombineerd met vakinhoudelijke overleggen;

- In de contractuele overleggen wordt in ieder geval besproken:

  - Algehele stand van zaken met betrekking tot de Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende Deelopdrachten;

  - De voortgangsrapportage;

  - Stand van zaken met betrekking tot afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen ten opzichte van de Raamovereenkomst en/of de Deelopdrachten;

  - Eventuele wijzigingen ten opzichte van de Raamovereenkomst en/of de Deelopdrachten.

- Opdrachtnemer draagt zorg voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen;

- Indien informatie niet beschikbaar blijkt te zijn of niet verkregen kan worden en invloed heeft op de Overeenkomst, dient de Opdrachtnemer dit terstond aan te geven voordat het gevolgen heeft voor de Overeenkomst en hierbij advies te geven over oplossingsrichtingen;

- Begrotingen dienen op verzoek van de Opdrachtgever te worden onderbouwd.

### Producteisen

De voortgangsrapportage ten behoeve van periodieke contractuele overleggen dient per Werkpakket duidelijk te maken:

- in hoeverre een Deelopdracht is afgerond (0%, 25%, 50% 75%, 100%);

- een overzicht per project/werknummer van gemaakte uren per maand en per jaar;

- welke wijzigingen hierop van toepassing zijn;

- welke activiteiten van de gemeente Tilburg de komende periode wordt verwacht,;

- een prognose van de regie uren voor de komende periode;

- een geprognosticeerde eindstand en het verschil tussen de prognose en de aanbieding wat het aspect prijs betreft te bevatten.

- Beschrijving op welke wijze invulling is gegeven aan de aspecten kwaliteit en flexibiliteit uit het ingediende Kwaliteitsplan.

In de maandelijkse facturatie dient het volgende te bevatten:

- logboek met urenverantwoording per dag per project/werknummer;

- per project/werknummer aantal begrootte uren, in die maand besteedde uren en resterend aantal uren ten opzichte van de begrootte uren.

### Input

- De planning;

- Risicodossier;

- Format begroting;

- Wijzigingen.

### Te leveren producten en diensten

- Voortgangsrapportages twee keer per jaar;

- Voortgang overleggen twee keer per jaar.

## Werkpakket D: Evalueren van de opdracht

### Doelstelling

Inzicht in de uitvoering van de Deelopdracht ten behoeve van leereffecten voor de toekomst.

### Proceseisen

Een evaluatie dient zowel door de gemeente Tilburg als door de Opdrachtnemer te worden georganiseerd op halfjaarlijkse basis.

### Producteisen

In de evaluatie worden de volgende onderdelen besproken:

- Leerpunten vanuit de samenwerking en de Deelopdracht, bijvoorbeeld: conform opdracht/verwachtingen, effectiviteit begeleiding, gepresenteerde oplossingen, bruikbaarheid oplossingen, uitvoerbaarheid uitkomsten, service e.d.;

- Overzicht van wijzigingen;

- Mutaties in de planning.

### Input

Resultaten uit de Raamovereenkomst en de reeds uitgevoerde Deelopdrachten.

### Te leveren producten en diensten

- Een evaluatie van de Deelopdracht;

- Een evaluatieverslag.

# Levering van producten en diensten

Dit hoofdstuk beschrijft de minimale eisen en producten nodig om de Deelopdrachten succesvol uit te kunnen voeren.

Daarbij gaat Opdrachtgever er vanuit dat er binnen de Deelopdracht sprake is van de volgende cyclus, waarbij de ene fase vooruitlopend op de volgende fase in zijn geheel zou moeten worden uitgevoerd, alvorens er een begin kan worden gemaakt met de daaropvolgende fase:

Door ontwikkelen werkprocessen als gevolg van o.a. toepassing iVRI

Om de Werkzaamheden binnen de fases overzichtelijk te houden, zijn de diverse fases verdisconteerd naar een eigen Werkpakket, waarbij het Werkpakket het doel, de activiteiten, en input en het uiteindelijke product beschrijft. In de paragrafen 5.1 tot en met 5.6 zijn achtereenvolgens de werkpakketten Verkeersregelkundig advies, Ontwerp, Tekenwerk, Applicatie, Functioneel onderhoud en Beheren omschreven. Werkpakket 7 is bewust onder de afzonderlijke werkpakketten beschreven, omdat op alle genoemde werkpakketten het mogelijk is om dat werkprocessen verder ontwikkeld moeten worden als gevolg van onder andere de toepassing van iVRI’s. De beschrijving van werkpakket 7 komt in paragraaf 5.7 aan bod.

Ten aanzien van alle werkpakketten en met name van werkpakket 7 geldt dat van Opdrachtnemer wordt verwacht kennis te hebben van de laatste ontwikkelingen op het gebied van iVRI, Talking Traffic, usecases en daarvan afgeleide diensten voor doelgroepen. Dit betekent dat de Opdrachtnemer ervaren moet zijn in het uitvoeren van de iVRI stappen uit het iVRI stappenplan van het CROW. Tevens moet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever kunnen adviseren over het functioneren en de meerwaarde van iVRI producten, usecases en daarvan afgeleide diensten voor doelgroepen. Daarnaast dient de Opdrachtnemer bekend te zijn met de operationele werkzaamheden over het totale spectrum van ontwerp tot en met beheer van de iVRI.

Logischerwijs kan het voorkomen dat binnen een bepaalde Deelopdracht binnen een bepaald Werkpakket niet ten uitvoer hoeft te worden gebracht. Voor de betreffende Deelopdracht zal dat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden overeengekomen.

## Werkpakket 1: Verkeersregelkundig advies

### Aanleiding / doelstelling

Het bijstaan van Opdrachtgever bij het oplossen van (zwaardere) verkeersregelkundige vraagstukken, zoals bij majeure stedelijke projecten zoals Kenniskwartier, Stappegoor, HOV, Ringbaan West, Loven en Spoorzone.

De opdrachtnemer fungeert als strategisch klankbord en denkt mee op hoofdlijnen over toekomstige verkeerskundige strategieën.

### Activiteiten

- Review en toetsing van externe adviesdocumenten.

- Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze vragen, welke divers van aard zijn, maar wel betrekking hebben op verkeerstechnische producten, beantwoord en het antwoord verdisconteert naar een advies voor de organisatie van de gemeente Tilburg. De vragen zijn veelal afkomstig van:

        - Burgers;

        - Verzekeringsmaatschappijen;

        - Interne afdelingen, zoals Ruimte en Veiligheid en Wijken;

        - Externe partijen, zoals Arriva, politie, brandweer, RWS, provincie en omliggende gemeenten.

Beantwoording van deze vragen dient in de meeste gevallen te verlopen via de VRI-adviseurs van de gemeente Tilburg. Eventueel is er de mogelijkheid dat een afhandeling van een melding direct met de vraagsteller dient te worden opgepakt. Verkeerskundig advies dient ook in te houden dat documenten afkomstig van derden getoetst dienen te worden.

### Input

- Projecten met raakvlakken zoals Stedelijke Ontwikkeling, Meerjarenprogramma, evenementen.

- Diverse beleidstukken als Mobiliteitsplan 2040, fietsagenda, Loopagenda, Netwerkanalyse 2.0 en verkeersveiligheidsagenda; (te raadplegen op www.tilburg.nl)

- Multi Modaal Netwerk Kader VRI

- Plaatsingsstrategie Verkeerslichten;

- Beheerplan Verkeerssystemen.

### Product

      - Uitwerking van antwoorden en adviezen in notities, rapportages en berekeningen;

      - Geven van mondelinge toelichting bij de antwoorden en adviezen.

## Werkpakket 2: Ontwerp

### Aanleiding / doelstelling

Naar aanleiding van projecten en functioneel onderhoud dienen verkeersregelingen aangepast en/of geoptimaliseerd te worden. Doorrekeningen van nieuwe situaties zijn cruciaal om de gevolgen van de aanpassingen te kunnen inschatten.

### Activiteiten

Het maken van verkeerskundige doorrekeningen met de Kruispuntwijzer, COCON, Transyt, Otto, enzovoort met als doel om een bepaling te krijgen van de kruispunt lay-out. Indien er sprake is van een complexe situatie, dient er een verkeerskundige VISSIM simulatie te worden gemaakt.

Het opstellen van ramingen van VRI Werkzaamheden conform de ramingsmethode van gemeente Tilburg.

Bovenstaande Werkzaamheden dienen door het ingezette personeel zowel binnen de organisatie van de gemeente Tilburg uitgevoerd te worden als op het eigen kantoor.

### Input

- Projecten met raakvlakken zoals Stedelijke Ontwikkeling, Meerjarenprogramma, evenementen.

- Programma van Eisen VRI en Motivatiedocument: Hoofdstuk 2.3;

- Plaatsingsstrategie Verkeerslichten;

- Ramingsmethodiek van gemeente Tilburg.

### Product

- Raming;

- Staat van hoeveelheden voor leveren regeltoestel en/of aanleg VRI;

- Verkeerskundig rapport;

- Verkeerskundige berekeningen.

## Werkpakket 3: Tekenwerk

### Aanleiding / doelstelling

Op aanvraag van de Opdrachtgever dient een VRI tekening overlegd te kunnen worden welke kan dienen als ontwerptekening of bestekstekening voor een Deelopdracht aan de opdrachtnemer van het raamcontract VRT (leveren verkeersregeltoestellen) en/of het raamcontract VRI (installatie en aanleg).

### Activiteiten

Het uitvoeren van tekenwerk gerelateerd aan de Werkzaamheden omtrent verkeerslichten. Grofweg worden de volgende fases onderscheiden:

- Voorlopig ontwerp: t.b.v. grof ruimte gebruik;

- Definitief ontwerp: t.b.v. ruimte gebruik bovengrond;

- Topologietekening t.b.v. ITF bestand;

- Uitvoeringsontwerp: t.b.v. ondergrondse infrastructuur;

- Revisietekening: na realisatie en t.b.v. toekomstig beheer.

Bij deze tekenwerkzaamheden geldt een doorlooptijd van maximaal 10 werkdagen per deelproject.

Andere bijbehorende activiteiten waarbij Opdrachtnemer zijn/haar teken technische kennis en ervaring inzet zijn:

- implementeren van de NLCS standaard;

- Ondersteunen bij het verder professionaliseren van het interne revisieproces van gemeente Tilburg..

### Input

- Programma van Eisen VRI en Motiveringsdocument: hoofdstuk 3.2;

- Voorbeeldtekening;

- Indeling lagenstructuur.

### Product

- VRI tekening;

- Ontwerptekening;

- Topologietekening;

- Revisietekening;

- Overzichtstekening.

## Werkpakket 4: Applicatie

### Aanleiding / doelstelling

Naar aanleiding van projecten en functioneel onderhoud dienen verkeersregelingen aangepast en/of geoptimaliseerd te worden. Indien de situatie daarom vraagt, is een herprogrammering benodigd. Het Tilburgse areaal bestaat momenteel voor circa twee derde uit rws-c regelingen. Overige deel betreffen Ccol en/of Imflow regelingen.

### Activiteiten

- Nieuwe verkeerslichtenregelingen worden geprogrammeerd in CCOL met behulp van TLC GEN.

- Voor bestaande verkeerslichtenregelingen die zijn geprogrammeerd in RWS-C geldt dat deze, op verzoek van de opdrachtgever, dienen te worden aangepast volgens de geldende Tilburgse eisen.

- Ook bestaande halfstarre CRSV-regelingen moeten, indien verzocht door de opdrachtgever, conform de Tilburgse eisen worden gemodificeerd. Het is hierbij noodzakelijk dat de betrokkenen beschikken over kennis en ervaring met halfstarre/CRSV-regelingen.

- Na afronding van de programmering dient de verkeersregeling te worden getest. Regelprogramma’s moeten niet alleen een random-duurtest ondergaan, maar ook worden gesimuleerd met rijdend verkeer. Hierdoor kan zowel de verkeerskundige werking als de stabiliteit van het regelprogramma (geen vastlopers) worden beoordeeld. Voor deze simulatie kan een geschikt softwarepakket gebruikt worden.

- Het uitvoeren van de benodigde stappen uit het CROW iVRI-stappenplan is vereist bij de implementatie van een iVRI.

- Op verzoek van de opdrachtgever verricht de opdrachtnemer de iFAT en iSAT van de iVRI, conform het standaardprotocol van de gemeente Tilburg, aangevuld met de testen uit het meest actuele landelijke iVRI-testprotocol dat beschikbaar is via de website van CROW.

- Na oplevering en ingebruikstelling van de applicatie is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de nazorg van de installatie. Deze nazorg omvat ten minste een locatiebezoek, een analyse met YAVV of een andere Vlog-analysetool, en standaard een inregelsessie.

### Input

- Programma van Eisen VRI en Motiveringsdocument: hoofdstuk 4;

- Programma van Eisen VRI en Motiveringsdocument: hoofdstuk 6.1.2 en 6.3 en 6.6;

- CROW iVRI stappenplan.

### Product

Te leveren (deel)producten indien een nieuwe of aangepaste verkeersregeling wordt geprogrammeerd:

- Betreffende specificatie van de betreffende verkeersregeling;

- Testresultaat van de applicatie;

- Betreffende ontruimingstijden (OTTO);

- Regelapplicatie (VA, halfstar en/of star)  behorende bij de verkeersregeling;

- Cocondatabase behorende bij de verkeersregeling;

- iVRI koppelvlakformulier;

- Gecontroleerde ITF bestanden;

- Ingevuld iFAT/iSAT protocol;

- Inregelverslag;

## Werkpakket 5: Functioneel onderhoud

### Aanleiding / doelstelling

Doel van functioneel onderhoud is het controleren of het verkeersregelprogramma nog optimaal functioneert. Een jaarlijks evaluatieprogramma (8 solitaire VRI's, 1 streng) vormt hierbij de basis. Daarnaast houdt de opdrachtnemer zich bezig met correctief functioneel onderhoud en monitoring.

### Activiteiten

- Evaluaties

De opdrachtnemer dient zich grondig te oriënteren op het functioneren van het verkeersregelprogramma door zowel locatiebezoeken uit te voeren als gebruik te maken van systemen zoals een verkeerscentrale en YAVV of een vergelijkbare Vlog-analysetool. Een evaluatie omvat doorgaans een voorafgaande analyse, observatie op locatie en een beknopte, heldere rapportage. Indien een voorafgaande analyse vereist is, dient gebruikgemaakt te worden van YAVV of een andere Vlog-analysetool en worden tevens ongevallen en de applicatie in beschouwing genomen. Wanneer observaties plaatsvinden, dienen deze gedurende de ochtend-, dal- en avondperioden te worden uitgevoerd. De nadruk binnen de evaluatie ligt op het beoordelen van het functioneren van de ontworpen regeling. In de eindrapportage worden de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de evaluatie kort en duidelijk weergegeven.

- Correctief functioneel onderhoud

Tijdens het correctief functioneel onderhoud richt de opdrachtnemer zich tot onder meer bugfixing als gevolg van bijvoorbeeld fasebewaking en onderzoek naar aanleiding van meldingen.

- Monitoring

Het monitoren van de doorstroming, verkeersveiligheid en geloofwaardigheid van de regeling via onder meer het nog te ontwikkelen KPI-dashboard en het toepassen van KPI’s in UDAP ten aanzien van het prioriteren, informeren en optimaliseren van verschillende usecases. Na eventuele aanpassingen aan het verkeersregelprogramma wordt een toets uitgevoerd om de effecten hiervan te beoordelen.  De monitoring van KPI’s en kwaliteitsniveaus vanuit het Multi Modaal Netwerk Kader, ingestelde verkeersregelscenario’s vormt ook onderdeel van dit werkpakket.

### Input

      - Programma van Eisen VRI en Motiveringsdocument: hoofdstuk 7.3.

### Product

      - Rapportage.

## Werkpakket 6: Beheren

### Aanleiding / doelstelling

Een compleet, actueel en accuraat overzicht van gebruikte systemen en documentatie is een must om efficiënt te kunnen acteren op vraagstukken, waarmee het van belang is om informatie betrouwbaar en snel te raadplegen, om verkeerskundige vraagstukken te kunnen beantwoorden.

### Activiteiten

- Actueel houden van VRI-Eigenschappen in Cityview en advisering over configuratie.

- Beheer en analyse van verkeersdata, inclusief gebruik van UDAP en andere tools.

- Zorg dragen dat alle door gemeente Tilburg gebruikte beheerssystemen actueel zijn met de laatste informatie.

- Desgevraagd dient de Opdrachtnemer partners te voorzien van informatie opgeslagen in de verschillende systemen, zoals bijvoorbeeld intensiteitsgegevens.

### Input

- Programma van Eisen VRI en Motiveringsdocument: hoofdstuk 7.5;

- Programma van Eisen VRI en Motiveringsdocument: hoofdstuk 6.8;

- Programma van Eisen VRI en Motiveringsdocument: hoofdstuk 6.6.

### Product

Van de volgende producten (niet uitputtend) dienen de beheerssystemen en documentatie actueel en onderhouden  te worden:

- MobiMaestro;

- STATTS/ YAVV;

- KAR geotool;

- Cityview;

- UDAP:

- Topologie, ITF bestanden;

- OTTO;

- Cocon;

- Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR);

- Programma van eisen VRI;

- Motivatiedocument VRI;

- Dashbord;

## Werkpakket 7: Implementeren dashboard

### Aanleiding / doelstelling

Tilburg wil het functioneel presteren van de verkeersregelinstallaties (VRI’s) structureel monitoren om de kwaliteit van de verkeersafwikkeling te verbeteren. Hiervoor is het wenselijk een dashboard te implementeren waarin specifieke KPI’s inzichtelijk worden gemaakt, zoals wachttijd, reistijd en roodlichtnegatie. Voor deze KPI’s zijn basis- en ambitiewaarden vastgesteld. Door deze waarden areaalbreed te monitoren, kan Tilburg beter sturen op verkeersdoorstroming, veiligheid en betrouwbaarheid. Het dashboard moet bijdragen aan:

- Grip op prestaties van VRI’s.

- Ondersteuning van beleidsdoelen zoals multimodaliteit en duurzaamheid.

- Snelle signalering van afwijkingen en proactieve bijsturing.

### Activiteiten

- Functionele eisen opstellen voor het dashboard (welke KPI’s, frequentie van updates, visualisaties).

- Inventariseren van beschikbare data uit VRI’s en andere bronnen (zoals verkeerscentrale, multimodaal netwerk).

- Selecteren en testen van geschikte dashboardtooling

- Advisering en doorontwikkeling van KPI-structuur (wachttijd, reistijd, roodlichtnegatie, betrouwbaarheid, etc.).

- Testen van het dashboard op volledigheid, juistheid en performance.

- Opstellen van een verkeerskundig beheer- en onderhoudsplan op basis van het dashboard.

- Toelichting en kennisoverdracht aan interne en externe stakeholders voor gebruik en interpretatie van het dashboard.

- Monitoring en evaluatie van resultaten en doorontwikkeling op basis van feedback.

### Input

- Multi Modaal Netwerk Kader VRI (beleidskader en uitgangspunten).

- KPI-definities en ambitiewaarden zoals vastgesteld door Tilburg.

- Data uit VRI-systemen (signaaldata, detectielussen, verkeersstromen).

- Historische verkeersdata voor benchmarking.

- Gebruikersbehoeften en rapportageformaten (bijv. maandrapportage, real-time monitoring).

### Product

      - Rapportage.