DNR 2011 – Takenlijst – Project Laadinfra Afvalstoffendienst
Fase 0 – Initiatief / Inkoopfase
	Werkzaamheid
	Verantwoordelijke partij
	Toelichting

	Opstellen taakstellend budget
	Gemeente
	

	Verkenning technische haalbaarheid en oplossingsrichtingen
	Gemeente
	


Fase 1 – Voorbereidingsfase (VO)
	Werkzaamheid
	Verantwoordelijke partij
	Toelichting

	Opstellen Programma van Eisen (PvE) en Voorlopig Ontwerp (VO)
	Gemeente / Aannemer
	Gemeente bepaalt eisen; aannemer adviseert technisch

	Opstellen planning en bouwteamovereenkomst
	Gemeente
	

	Opstellen inschrijvingsleidraad
	Gemeente
	

	Uitvoeren voorbereidende onderzoeken
	Gemeente / Aannemer
	Bijv. locatieonderzoek, technische randvoorwaarden



Fase 2 – Ontwerpfase (DO / TO)
	Werkzaamheid
	Verantwoordelijke partij
	Toelichting

	Coördinatie bouwteam
	Gemeente
	

	Coördinatie nutsbedrijven
	Gemeente / Aannemer
	Afhankelijk van benodigde aansluitingen

	Opstellen detailplanning
	Aannemer / Gemeente
	Aannemer adviseert over uitvoeringsplanning

	Uitvoeren specialistische onderzoeken
	Gemeente
	

	Opstellen risicodossier
	Gemeente / Aannemer
	

	Opstellen Voorlopig Ontwerp (VO)
	Aannemer
	

	Opstellen Definitief Ontwerp (DO)
	Aannemer
	

	Opstellen Uitvoeringsontwerp (UO)
	Aannemer
	

	Opstellen SSK-raming per ontwerpfase (VO en DO)
	Aannemer
	

	Uitvoeren onafhankelijke kostencheck
	Gemeente
	

	Aanvragen vergunningen
	Gemeente
	

	Opstellen realisatieovereenkomst (UAV-2012)
	Gemeente
	



Fase 3 – Realisatiefase
	Werkzaamheid
	Verantwoordelijke partij
	Toelichting

	Realisatie laadinfra-installatie
	Aannemer
	

	Uitvoeringsbegeleiding en toezicht
	Gemeente
	

	
	
	


Fase 4 – Nazorg / Oplevering
	Werkzaamheid
	Verantwoordelijke partij
	Toelichting

	Deelname aan oplevering en opstellen proces-verbaal van oplevering
	Gemeente / Aannemer
	

	Evaluatie en nazorg
	Gemeente / Aannemer
	Gezamenlijke evaluatie en overdracht onderhoudsdocumentatie



