Technische omschrijving

Verwijderen exotische waterplanten

Beheersen, bestrijden en elimineren van exotische waterplanten perceel : A, B en C

Hoogheemraadschap van Rijnland

DIG dossiernummer: 17972

inhoudsopgave

1.	Algemeen	3

1.1	Inleiding	3

1.2	Achtergrond en verwachtingen	4

Hotspots en Percelen	4

Verwachtingen van de Opdrachtgever	4

Initiatief en Planning	4

Samenwerking en Communicatie	4

1.3	Situering werkgebied	4

1.4	Afbakening Werkzaamheden	5

1.5	Onderhoudsperiode	6

1.6	Algemene informatie over de Werkzaamheden	6

1.7	Onderaanneming	6

1.8	Activiteiten door derden	7

1.9	Documenten van toepassing	7

1.10	ExotenApp	8

1.11	Aantoonbaarheid eisen	8

2.	Communicatie- en overlegstructuur tussen Partijen	9

3.	Proces 1 Overeenkomen Deelopdracht	11

3.1	Processtap 1: Bepalen strategie voor elk gebied	11

3.2	Processtap 2: Bepalen scope voor komende Onderhoudsperiode	11

3.3 	Processtap 3: Inventariseren exotische waterplanten	12

3.4	Processtap 4: Creëren concept Deelopdracht en planningen	12

3.5	Processtap 5: Accorderen Deelopdracht	13

4.	Proces 2 – uitvoeren Deelopdracht	14

4.1	Processtap 1: Voorbereiden verwijderen exotische waterplanten	14

4.2	Processtap 2: Verwijderen exotische waterplanten	16

5.	Proces 3 – afronden Deelopdracht (na het verwijderen)	20

5.1	Processtap 1: Rapporteren verwijderen exotische waterplanten	20

5.2	Processtap 2: Controleren Deelopdracht	21

5.3	Processtap 3: Facturen Deelopdracht	21

5.4	Processtap 4: Betalen Deelopdracht	22

6.	Eisen aan Personeel van Opdrachtnemer	23

7.	Eisen aan veiligheid	24

8.	Andere activiteiten (niet direct aan       Deelopdracht)	25

8.1	Opdrachtnemer: Uitvoeringsplan	25

8.2	Opdrachtnemer: V&G plan	25

9. 	Boetes	26

10.	Begrippenlijst	27

11.	Bijlagen	28

# 1.	Algemeen

### 1.1	Inleiding

Dit document betreft de Technische Omschrijving behorende bij de Raamovereenkomst voor het verwijderen van exotische waterplanten. Deze Technische Omschrijving bevat bindende eisen waaraan de Werkzaamheden dienen te voldoen. De Opdrachtnemer is juridisch gehouden aan een resultaatsverplichting: de Werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat te allen tijde volledig wordt voldaan aan de in dit document gestelde eisen. Het niet naleven van deze eisen kan leiden tot contractuele gevolgen. De Technische Omschrijving geldt voor elk perceel (A, B en C).

Definities
Belangrijk is dat de definities zo veel als mogelijk zijn opgenomen in de Inschrijvingsleidraad. Gedefinieerde begrippen kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gehanteerd. Begrippen met een hoofdletter die niet in de opsomming uit de Inschrijvingsleidraad zijn gedefinieerd, hebben de definitie uit de wet- en regelgeving en/of een van de Bijlagen.

De inhoudsopgave van de Technische Omschrijving is als volgt:

- Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie en bepalingen;

- Hoofdstuk 2 beschrijft hoe partijen met elkaar communiceren en welke overlegstructuur er is;

- Hoofdstuk 3, 4 en 5 bevatten beschrijvingen van de processen binnen de Deelopdrachten (het verwijderen van exotische waterplanten);

- Hoofdstuk 6 en 7 stellen eisen aan respectievelijk personeel en veiligheid;

- Hoofdstuk 8 beschrijft activiteiten die partijen dienen uit te voeren buiten de Deelopdrachten om;

- Hoofdstuk 9 bevat de regeling omtrent kortingen, boetes en bonussen;

- Hoofdstuk 10 geeft een begrippenlijst;

- Hoofdstuk 11 bevat een overzicht van de bijlagen die bij deze Technische Omschrijving horen.

### 1.2	Achtergrond en verwachtingen

## Hotspots en Percelen

De Werkzaamheden in dit contract worden uitgevoerd op plekken, zogenaamde hotspots, waar exotische waterplanten voorkomen. Elk perceel heeft een andere locatie en een verschillend aantal hotspots. Ook verschillen de Werkzaamheden per perceel (Zie bijlage A werkinstructie verwijderen exoten).

## Verwachtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtnemer verplicht zich om gedurende de looptijd van het contract actief en vooruitdenkend te handelen. Dit houdt in dat de Opdrachtnemer zich aantoonbaar inspant om creatief mee te denken, slimme oplossingen aan te dragen en continu gericht te zijn op het verbeteren van het proces. Daarbij dient de Opdrachtnemer zich te focussen op het aandragen van oplossingen en optimalisaties, en niet op het benoemen van belemmeringen.

## Initiatief en Planning

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het maken van een werkplanning. De eisen aan de werkplanning en werkwijze staan in Bijlage A “werkomschrijving verwijderen Exotische Waterplanten”, onder het kopje “Onderhoudsconcepten”. Per onderhoudsconcept—beheersen, bestrijden of elimineren—is een werkwijze beschreven.

## Samenwerking en Communicatie

De Opdrachtgever geeft een globale planning en blijft sturend. Samen wordt deze planning verder uitgewerkt tot een gedetailleerd plan. Goede communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is hierbij essentieel. Tijdens het overleg brengt de Opdrachtnemer zijn ervaring in om samen tot de beste aanpak te komen. Meer uitleg hierover staat in Hoofdstuk 2 “Communicatie- en overlegstructuur tussen Partijen”.

### 1.3	Situering werkgebied

Het Werk dat uitgevoerd moet worden voor Technische Omschrijving ‘verwijderen exotische waterplanten’ vindt plaats in het volledige beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland (zie Bijlage B: “Overzichtskaart Rijnland”), met uitzondering van de watergangen op het terrein van Schiphol Airport.

Om inschrijvers bij de aanbesteding inzicht te geven in de verschillende percelen en de actuele aantallen exotische waterplanten-hotspots, heeft de Opdrachtgever een dashboard gemaakt (Bijlage B: “Overzichtskaart Rijnland”). Of via de link “ perceel indeling A, B en C verwijderen exotische waterplanten “

Link naar dashboard voluit: https://prommenzgroep.maps.arcgis.com/apps/dashboards/0e807145a7d14e79b531882edff5c411

Het werkgebied van Rijnland is verdeeld in drie percelen: A, B en C (zoals beschreven in Bijlage B: “Overzichtskaart Rijnland”). Let op: aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend, want de locaties van de hotspots kunnen gedurende de looptijd van het de Raamovereenkomst veranderen.

Vanaf de startdatum van een Deelopdracht is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het bestrijden van verschillende exotische waterplanten – zowel in het water als op het land – binnen het toegewezen perceel. Hieronder vallen ook alle bijbehorende Werkzaamheden, zoals verder toegelicht in paragraaf 1.4 “Afbakening Werkzaamheden”. De Werkzaamheden vinden plaats op terreinen die eigendom zijn van het Hoogheemraadschap van Rijnland, maar ook op of bij gronden van derden, zoals particuliere kades, steigers, woonboten en plezierjachten.

De Werkzaamheden wordt grotendeels vanaf de kant uitgevoerd en slechts beperkt vanaf het water. Houd er rekening mee dat er in bepaalde periodes sprake kan zijn van (water)toerisme en recreatie.

Het in te zetten materiaal en materieel moet passen bij de omvang van de opdracht en de omstandigheden buiten. Opdrachtnemer gebruikt daarbij de kostenposten uit Bijlage 3 “Tarievenblad/Inschrijvingsbiljet”. Meerwerk wordt alleen vergoed als dit vooraf is goedgekeurd en afgesproken door de Opdrachtgever.

### 1.4	Afbakening Werkzaamheden

De opdracht betreft het uitvoeren van Werkzaamheden binnen het werkgebied van de Opdrachtgever, op locaties in eigendom en/of in beheer van zowel Opdrachtgever als derden. De Werkzaamheden zijn verder toegelicht in hoofdstuk 3, 4 en 5.

Samenvattend bestaan de Werkzaamheden uit:

- Het inventariseren en verwijderen van diverse exotische waterplanten. Deze zijn opgenomen in onderstaande lijst. Deze lijst is niet uitputtend en Opdrachtgever behoudt zich het recht voor deze lijst te wijzigen, bijvoorbeeld indien nieuwe exotische waterplanten in het perceel worden gevonden en door Opdrachtgever worden aangewezen voor beheersing dan wel bestrijding.

  - Grote waternavel (Hydrocotyle ranuncoloides)

  - Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)

  - Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum)

- Afvoeren van vrijkomende (plant)materialen.

- Het maken van detailafspraken met relevante derden, bijvoorbeeld als Opdrachtnemer percelen van burgers moet betreden.

- Opnemen en inventariseren van nieuwe groeiplaatsen.

Een watergang ziet er schematisch als volgt uit.

### 1.5	Onderhoudsperiode

De Werkzaamheden vinden gedurende het gehele jaar plaats verdeeld over 13 (dertien) Onderhoudsperiodes per jaar.

Een Onderhoudsperiode bestrijkt 4 (vier) weken; in elke Onderhoudsperioden worden Deelopdrachten uitgevoerd, waarvan Onderhoudsperiode 1 start op de eerste maandag van week 1 van de jaarkalender.

De piekperiode zal jaarlijks liggen tussen april en oktober. Het proces rondom de Deelopdrachten is verder toegelicht in de hoofdstukken 3, 4 en 5. De Opdrachtnemer voert de Werkzaamheden altijd in overleg met de Opdrachtgever uit.

### 1.6	Algemene informatie over de Werkzaamheden

- De Werkzaamheden worden uitgevoerd middels Deelopdrachten, die voor elke Onderhoudsperiode worden bepaald.

- Het werken buiten 07:00 tot 19:00 uur, het werken vóór zonsopkomst of ná zonsondergang, het werken op zaterdagen vereist de goedkeuring van de Opdrachtgever. De termijn voor de aanvraag van goedkeuring is minimaal 2 werkdagen.

- Het werken op zondagen, (nationale) feestdagen is niet toegestaan

- Tijdens Werkzaamheden voortvloeiend uit dit contract mogen geen andere Werkzaamheden door derden of andere Opdrachtnemers van HHR worden uitgevoerd.. Uitzondering hierop zijn de arbeidsparticipanten in dienst van Opdrachtgever. Zij zullen het gehele jaar de Opdrachtgever ondersteunen op flexibele locaties, deze locaties worden lopende het contract bepaald door Opdrachtgever.

- De Opdrachtnemer dient één persoon (hoofduitvoerder/projectleider) aan te wijzen in de Raamovereenkomst als centraal aanspreekpunt voor de Opdrachtgever. Deze persoon heeft een volmacht vanuit Opdrachtnemer voor deze Raamovereenkomst en is verantwoordelijk voor bewaking van de planning, kwaliteit en financiën en communiceert met Opdrachtgever. (Zie AWVODI 2018 artikel 5).

- Tijdens de duur van het contract kunnen bij de Opdrachtgever diverse  innovatieprojecten lopen, bijvoorbeeld innovaties in de manier van spotten en verwijderen van exotische waterplanten, waaronder inventariseren met drones van grote waternavel. Ook andere innovaties zoals biologische bestrijding kunnen op kleine schaal worden gestart. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen hier gedurende het contract baat bij hebben. Data van deze vluchten kunnen worden gedeeld met de opdrachtnemer als indicatie voor inventarisatie en/of verwijderen van de exotische waterplant. De exacte locaties van deze innovatie zullen gedurende het contract worden bepaald. De frequentie van deze dronevluchten worden geschat door Opdrachtgever op 6 – 10 keer per kalenderjaar uit te voeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de resultaten van dit innovatieproject.

### 1.7	Onderaanneming

Na gunning treedt de hoofdaannemer, zijnde de opdrachtnemer, volledig aansprakelijk op voor het nakomen van alle verplichtingen uit de overeenkomst, inclusief verplichtingen die aan onderaannemers worden uitbesteed. De hoofdaannemer kan een combinatie zijn. Indien een inschrijver zelfstandig aan de gestelde eisen voldoet, maar voor de uitvoering een onderaannemer wil inschakelen, hoeft deze onderaannemer niet tijdens de aanbestedingsprocedure te worden opgegeven. De opdrachtgever dient voorafgaand aan de inzet schriftelijk goedkeuring te verlenen voor de in te schakelen onderaannemer(s). Deze goedkeuring omvat een toetsing op toepasselijke uitsluitingsgronden, waarbij de opdrachtnemer op verzoek bewijsstukken dient aan te leveren. Werkzaamheden door een onderaannemer mogen pas worden uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever; de verantwoordelijkheid voor correcte uitvoering blijft te allen tijde bij de hoofdaannemer.

### 1.8	Activiteiten door derden

- Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden kunnen door Opdrachtgever en/of derden andere activiteiten (bijvoorbeeld baggeren of dagelijks onderhoud) worden uitgevoerd in het werkgebied, die de Werkzaamheden van Opdrachtnemer kunnen verhinderen. Opdrachtgever heeft geen invloed op de planning van deze Werkzaamheden en kan Opdrachtnemer hierover niet nader informeren. Indien deze situatie geconstateerd wordt zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover direct informeren.  De Opdrachtnemer wordt geacht activiteiten door derden te gedogen en voorrang te verlenen.

- De gelijktijdige uitvoering van deze activiteiten door derden zal nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige schadeloosstelling. Ook hierdoor ontstane vertraging blijft buiten iedere verrekening.

- Voorbeelden van bedoelde activiteiten zoals genoemd in lid 1 en 2 zijn alle voorkomende Werkzaamheden die invloed op de Werkzaamheden kunnen hebben, zoals (niet uitputtend):

  - Bestrijding onvoorziene omstandigheden;

  - Verzorgend onderhoud aan (vaar)wegen

  - Klein of Groot (technisch) onderhoud aan (vaar)wegen;

  - Andere infrastructurele Werkzaamheden;

  - Vervangen oeverbescherming;

  - Reconstructie watergangen en -partijen;

  - Baggeren watergangen en -partijen;

  - Evenementen;

  - Handmatig verwijderen van exotische waterplanten door Opdrachtgever

### 1.9	Documenten van toepassing

Naast deze Technische omschrijving en de Bijlagen (weergegeven in hoofdstuk 11”Bijlagen”) zijn de volgende documenten op de Werkzaamheden van toepassing:

- De Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (afgekort AWVODI-2018) (Let op: voorwaarden van Opdrachtnemer worden van de hand gewezen);

- De voorschriften en verordeningen van Hoogheemraadschap van Rijnland

- De ‘Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen, onderdeel soortbescherming’ van de Unie van Waterschappen uit 2025 (Bijlage K “Gedragscode van de Unie van Waterschappen”).

- De Provinciale Omgevingsverordening van provincies Noord Holland en Zuid Holland

- De EU Exotenverordening 1143/2014 en de ‘Onderbouwing strategie Unielijstsoorten’ (met bijbehorende updates) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

- Bijlage M veldgids 'Invasieve waterplanten in Nederland' versie april 2024 uitgegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

- Arbocatalogus vierwielige trekkers, sector hoveniers en groenvoorziening.

Indien in de van toepassing zijnde voorschriften keuzemogelijkheden worden opengelaten, waarin ook deze Technische Omschrijving niet voorziet, is de Opdrachtnemer verplicht met Opdrachtgever te overleggen over de toepassing van deze voorschriften. Onduidelijkheden of verschillen met het werkinstructie van Opdrachtgever en/of andere belangrijke richtlijnen worden voorafgaand aan de uitvoering van de Werkzaamheden door de Opdrachtnemer voorgelegd aan de Opdrachtgever.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de documenten die van toepassing zijn uit te breiden indien daartoe aanleiding is.

### 1.10	ExotenApp

- Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen gebruik maken van een gezamenlijke applicatie, de ExotenApp. De ExotenApp bevat informatie over de locatie van de meest recente vindplaatsen van de exotische waterplanten (verschillende partijen kunnen input geven voor de app, dit kunnen zowel Opdrachtnemer, Opdrachtgever als derden zijn; een handleiding over deze app is te vinden als Bijlage I “Handleiding groenwerk app (Nieuwland). Deze app wordt geleverd en technisch onderhouden door een derde partij, in opdracht van Opdrachtgever. Bij storingen zal Opdrachtgever in overleg treden met de derde partij. Bij langdurige storingen zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met spoed in overleg treden hoe de informatie over de meeste recente vindplaatsen met elkaar gedeeld kan worden.

- De areaalkaarten zijn via een app op een mobiel apparaat te benaderen; bij voorkeur een tablet. Dit kan zijn met iOS of Android besturing. De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van recente tablets of smartphone aan zijn eigen en ingehuurde medewerkers in het veld. Bij gebruik van verouderde tablets of smartphone, kan Opdrachtgever de werking van de app niet garanderen. Opdrachtnemer dient zich hierbij te conformeren aan de doorontwikkeling van de Opdrachtgever op het gebied van ICT en informatievoorziening. Leverancier van de exoten app schrijft minimaal Android & Apple IOS versies vanaf 2023 voor.

- Opdrachtgever zal indien gewenst direct na gunning een demonstratie geven van de ExotenApp en daarbij uitleg geven over het gebruik daarvan

### 1.11	Aantoonbaarheid eisen

- De verantwoordelijkheid om aantoonbaar aan de verplichtingen van de Overeenkomst te voldoen ligt volledig bij de Opdrachtnemer.

- Opdrachtgever heeft het recht de uitvoering van de Werkzaamheden en de naleving van de eisen te controleren en heeft het voornemen om van dit recht gebruik te maken.

# 2.	Communicatie- en overlegstructuur tussen Partijen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe Partijen met elkaar communiceren tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst, welke overlegstructuur er is en welke activiteiten verricht dienen te worden ten aanzien van de communicatie en overlegstructuur.

1. 	Contacten, correspondentie en besprekingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen plaats te vinden in de Nederlandse taal.

2. 	Communicatie en verslaglegging wordt gedurende de looptijd van het contract digitaal vastgelegd en door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gedeeld. Schriftelijke communicatie gaat via email, tenzij voor specifieke aspecten anders wordt afgesproken.

3. 	Opdrachtnemer is op werkdagen van 07:00 tot 19:00 uur telefonisch bereikbaar voor Opdrachtgever. Dit geldt ook vice versa.

4. 	Gedurende de looptijd van het contract, vindt op een aantal momenten standaard overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer plaats:

  - minimaal de onderstaande overleggen vinden plaats

    - Eénmalig bij ingang van de Raamovereenkomst aansluitend éénmalig per jaar een startoverleg.

    - Jaarlijks voorafgaand aan de piekperiode vindt een Toolbox-meeting plaats, georganiseerd door Opdrachtnemer en in aanwezigheid van Opdrachtgever.

    - Maandelijks een voortgangsoverleg, of vaker indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht, op een nader te bespreken standaardmoment in de maand.

    - Eénmalig aan het eind van de Raamovereenkomst een eindevaluatie.

    - Jaarlijks faciliteert Opdrachtgever een Soortenherkenning-cursus voor Opdrachtnemer. Al het in te zetten Personeel van Opdrachtnemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn.

    - Jaarlijks of bij inzetten nieuw personeel voor de Werkzaamheden wordt een Toolbox-meeting voor al het in te zetten Personeel van de Opdrachtnemer. Dit wordt georganiseerd door Opdrachtnemer en vindt plaats in aanwezigheid van Opdrachtgever. Deze Toolbox-meetings gaan onder andere in op de punten vanuit het Deelopdracht-specifieke V&G-plan en de Flora- en Fauna-gerelateerde eisen.

    - wekelijks heeft de uitvoerder  van de Opdrachtgever overleg met de toezichthouders van de Opdrachtgever. Het tijdstip van dit overleg wordt besproken na gunning en in goed overleg.

    - Indien de Opdrachtgever, Opdrachtnemer of andere door de Opdrachtgever te bepalen personen of instanties dit nodig acht, kunnen extra overleggen plaatsvinden. Dit kan ook ad hoc zijn.

  - Bij het startoverleg worden onder andere verdere concrete werkafspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakt, voor zo ver niet opgenomen in de Raamovereenkomst.

  - In de voortgang overleggen wordt besproken de managementinformatie, de voorgaande periode, de (detailplanning van de) komende periode, (evaluatie van) eventuele innovaties in werkwijze en efficiëntie, en alle andere relevante zaken. Voor elk voortgangsoverleg stelt Opdrachtnemer een Voortgangsrapportage op.

  - Met uitzondering van de Toolbox-meetings georganiseerd door Opdrachtnemer, ligt het initiatief van voornoemde overleggen bij Opdrachtgever

- Opdrachtnemer is verplicht de voornoemde overleggen bij te wonen, mits deze tenminste 5 (vijf) werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.

- Van de voornoemde overleggen worden door de Opdrachtnemer verslagen opgemaakt, die zowel door de Opdrachtnemer als door Opdrachtgever voor akkoord moeten worden getekend.

- Opdrachtgever is eigenaar van deze evaluatiegesprekken en Opdrachtnemer maakt de evaluatieverslagen. Indien Opdrachtgever zich met de inhoud van de evaluatieverslagen niet kan verenigen, maakt hij kenbaar tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

- Aan het einde van de termijn voor de uitvoeringswerkzaamheden, maar voor ingang van de optionele verlenging, zal een eindevaluatie gehouden worden met de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

- De Opdrachtnemer is verplicht de evaluaties bij te wonen, mits deze tenminste 5 (vijf) werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.

- De Opdrachtgever kan bij de evaluatie de aanwezigheid van de ingezette                  onderaannemer(s) wensen.

- De optionele verlenging door Opdrachtgever van de Overeenkomst is mede afhankelijk van de uitkomst van de genoemde evaluaties. De Opdrachtgever zal hiertoe tijdig een evaluatie opzetten.

- Indien het benodigd is ten behoeve van het uitvoeren van de Werkzaamheden in deze Overeenkomst grond van derden te betreden, dient opdrachtnemer vooraf toestemming te verkrijgen van de desbetreffende perceeleigenaar. Na verkrijgen van deze toestemming, dient Opdrachtnemer dit aan Opdrachtgever mede te delen middels een e-mail aan de directie.

- De verantwoordelijkheid voor communicatie met perceeleigenaren omtrent de uit te voeren Werkzaamheden richting de Opdrachtgever en de burgers ligt bij de Opdrachtnemer. Voor wat betreft communicatie met de pers en media geldt het volgende:

- Alle (pers)contacten met de verschillende media, betreffende het Werk, dienen te worden afgestemd met de Opdrachtgever en zijn alleen mogelijk met goedkeuring door Opdrachtgever vooraf. Indien de Opdrachtnemer communicatiemiddelen (inclusief publicaties in vakbladen, beeldmateriaal zoals foto’s, etc.) wenst te verspreiden, dient hij deze voorafgaand aan verspreiding of publicatie door de Opdrachtgever goed te laten keuren.

De communicatie (eenduidige profilering, positionering en voorlichting) over de Werkzaamheden op dit perceel evenals de afstemming hierover wordt verzorgd door de Opdrachtnemer in samenwerking met de Opdrachtgever. Op verzoek van de Opdrachtgever assisteert de Opdrachtnemer bij het organiseren van officiële handelingen en evenementen. De kosten voor het organiseren van officiële handelingen en evenementen zijn verrekenbaar.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om – in goed overleg met Opdrachtnemer - indien daartoe aanleiding is of gezien de complexiteit van de Werkzaamheden aanvullende afspraken te maklen in het kader van de communicatie.

# 3.	Proces 1 Overeenkomen Deelopdracht

Het verwijderen van exotische waterplanten gebeurt middels Deelopdrachten die elke Onderhoudsperiode worden bepaald, in overleg tussen Partijen. Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitvoeren in de totstandkoming, het overeenkomen van Deelopdrachten.

De Werkzaamheden in elke Onderhoudsperiode worden uitgevoerd middels Deelopdrachten. Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de hoeveelheid Werkzaamheden kan fluctueren gedurende het jaar. In de zomerperiode en in het najaar zullen naar waarschijnlijkheid de Deelopdrachten meer kilometers bevatten en een hogere inzet van personeel van Opdrachtnemer vereisen.

Voorbehoud: Opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk, met inachtneming van de scope van de onderhavige Aanbesteding, het recht voor om het beschreven proces, waar nodig en in overleg met Opdrachtnemer, te wijzigen indien daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij complexe of onvoorziene werkzaamheden.

### 3.1	Processtap 1: Bepalen strategie voor elk gebied

Opdrachtgever geeft jaarlijks voor de eerste Onderhoudsperiode aan welke hotspots binnen het gebied van Rijnland in aanmerking komen.

### 3.2	Processtap 2: Bepalen scope voor komende Onderhoudsperiode

Op basis van de jaarlijkse strategie-bepaling door Opdrachtgever:

Werkzaamheden van elk Perceel worden uitgevoerd door het gehele gebied binnen de betreffende perceelgrenzen. De exacte locatie van uitvoeringswerkzaamheden, evenals de datum en manier waarop, zijn afhankelijk van een combinatie van factoren zoals: weersomstandigheden, mate van begroeiing, specifieke rol die een locatie heeft in het totale watersysteem.

Gezien de grote mate van afhankelijkheid van externe omstandigheden, met name de weersomstandigheden, is de scope van de Werkzaamheden slecht vooraf definieerbaar. Hoeveelheden in dit contract, omschreven in Bijlage 3 “Tarievenblad/ Inschrijvingsbiljet” van de Leidraad betreffen derhalve een inschatting op basis van historie en zijn indicatief. Opdrachtnemer kan geen enkel recht ontlenen aan de genoemde hoeveelheden en Opdrachtgever heeft het recht de hoeveelheden gedurende de looptijd van het contract te wijzigen in zowel positieve als negatieve zin; als er bijvoorbeeld nieuwe vindplaatsen van exotische waterplanten zijn, gedurende de looptijd van het contract.

De indicatieve hoeveelheden hebben uitsluitend tot doel om opdrachtnemers te infomeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot de hoeveelheden te onderhouden watergangen., Opdrachtnemer moet op voorhand er rekening mee houden dat de werkelijke hoeveelheden dus afwijken. Het kan hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de precieze opname door OG en ON. Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op kosten en/of vergoeding van schade of anderszins wegens het feit dat de werkelijke hoeveelheden afwijken van de indicatieve hoeveelheden van dit inschrijfbiljet (Bijlage 3 “Tarievenblad/ Inschrijvingsbiljet”).

Opdrachtnemer krijgt niet bij elke Deelopdracht dezelfde hoeveelheid Werkzaamheden van Opdrachtgever.

### 3.3 	Processtap 3: Inventariseren exotische waterplanten

- Iedere Onderhoudsperiode worden de exotische waterplanten in het perceel geïnventariseerd door de Opdrachtnemer. Hierbij worden inventarisatie resultaten inclusief soort, locatie en dekkingspercentage op een digitale GIS-kaart (ExotenApp) ingevoerd door Opdrachtnemer; deze worden automatisch beschikbaar gesteld/geleverd aan Opdrachtgever. Ook is het mogelijk dat Opdrachtgever exotische waterplanten aantreft en verwerkt in de ExotenApp. Opdrachtgever draagt hierbij zorg voor het informeren van Opdrachtnemer dat de Deelopdracht eraan komt, zodat Opdrachtnemer kan anticiperen in de bedrijfsvoering om binnen de gestelde termijn het concept-Uitvoeringsplan op te stellen en aan te leveren.

### 3.4	Processtap 4: Creëren concept Deelopdracht en planningen

- Op basis van de inventarisatie resultaten en aangevuld met eventuele meldingen door Opdrachtgever van additionele exootlocaties, stelt Opdrachtgever een concept Deelopdracht op. Deze levert Opdrachtgever uiterlijk 8 werkdagen vóór de beoogde start van de Werkzaamheden van de Deelopdracht (Onderhoudsperiode) aan Opdrachtnemer.

- Op basis van de resultaten van lid 1. van deze stap stelt Opdrachtnemer een globale personeelsplanning op en levert deze aan Opdrachtgever voor het einde van de huidige Onderhoudsperiode. In deze globale personeelsplanning geeft Opdrachtnemer aan met hoeveel mensen hij verwacht de Werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

- Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden, uiterlijk de volgende Werkdag voor 17:00u, na ontvangst van de concept Deelopdracht met elkaar in overleg om tot een concept-Uitvoeringsplan voor de Deelopdracht te komen. Hierbij wordt onder andere de globale planning gespecificeerd naar een Uitvoeringsplanning voor de Deelopdracht.

- Opdrachtnemer werkt dit vervolgens uit tot een volwaardig concept-Uitvoeringsplan en levert deze binnen 3 werkdagen ná ontvangst van de ConceptDeelopdracht (en daarmee 5 werkdagen vóór beoogde start van de Deelopdracht) aan bij Opdrachtgever per email. De inhoudelijke eisen voor dit deeluitvoeringsplan zijn:
Voor elke Onderhoudsperiode dan wel Deelopdracht stelt Opdrachtnemer een gedetailleerd deeluitvoeringsplan op.

- Het deeluitvoeringsplan omvat:

    - Het in te zetten materieel;

    - De in te zetten mensen;

    - De omgang met afvalstromen;

    - Een milieuzorgplan;

    - Een gedetailleerde planning van de Werkzaamheden.

- Zoals vermeld in sectie 2.2 lid 3 dient Opdrachtnemer voor aanvang van de Onderhoudsperiode dan wel Deelopdracht een deeluitvoeringsplan aan Opdrachtgever aan te leveren. Na goedkeuring mag hier enkel van afgeweken worden na expliciete toestemming van Opdrachtgever.

- Op basis van de informatie van Opdrachtgever en eigen gebiedskennis en waarnemingen, doet Opdrachtnemer 1x per Onderhoudsperiode een voorstel voor een Deelopdracht met Werkzaamheden voor de komende periode: het voorstel Deelopdracht.

- In de Deelopdracht omschrijft Opdrachtnemer in ieder geval de Werkzaamheden, de in te zetten middelen, de te besteden uren en de planning (start en einde Werkzaamheden).

- De Opdrachtnemer dient voor het in te zetten personeel en materieel rekening te houden met de kalenders per exoot, zoals omschreven in bijlage A “werkomschrijving verwijderen Exotische Waterplanten”.

- Opdrachtnemer dient te allen tijde een detailplanning van de opgegeven Werkzaamheden aan te kunnen leveren op aangeven van de Opdrachtgever. Hierbij vraagt Opdrachtgever een efficiënte dagindeling (routing/transport).

### 3.5	Processtap 5: Accorderen Deelopdracht

- Opdrachtgever zet, bij schriftelijk akkoord binnen 2 werkdagen, de Deelopdracht om in een Formele Deelopdracht en na dit akkoord van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer starten met de Werkzaamheden van de Deelopdracht.

- Zodra Opdrachtgever akkoord is met het deeluitvoeringsplan inclusief de afgestemde deeluitvoeringsplanning voor de Deelopdracht, dient Opdrachtnemer uiterlijk 3 werkdagen na akkoord te kunnen starten met de Werkzaamheden conform vastgestelde deeluitvoeringsplanning. Opdrachtnemer kan alleen gemotiveerd en na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever van de Deelopdracht inclusief deeluitvoeringsplan afwijken. Opdrachtnemer zal in een dergelijk geval Opdrachtgever binnen 1 Werkdag informeren , waarna Partijen direct in overleg zullen treden.

- In Bijlage N “Schematische weergave” is het proces als toegelicht in lid 2 schematisch weergegeven.

- Het uit te voeren Werk kan ook door de Opdrachtgever op afroep worden opgedragen. In verband met in elkander grijpende Werkzaamheden (het schonen van watergangen) kan Opdrachtgever ervoor kiezen om een afzonderlijke opdracht aan Opdrachtnemer te verstrekken.

# 4.	Proces 2 – uitvoeren Deelopdracht

Het verwijderen van exotische waterplanten gebeurt middels Deelopdrachten die elke Onderhoudsperiode worden bepaald, in overleg tussen Partijen. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke stappen er zijn in de voorbereiden en de uitvoering van het verwijderen van exotische waterplanten. De stappen in dit proces worden beschreven alsmede de eisen die gesteld worden aan de voorbereidingen en het verwijderen van exotische waterplanten.

### 4.1	Processtap 1: Voorbereiden verwijderen exotische waterplanten

Na het overeenkomen van de Deelopdracht bereidt Opdrachtnemer het verwijderen voor.

- Het centrale aanspreekpunt van de Opdrachtnemer stemt indien nodig (voor of tijdens de Werkzaamheden) en na overleg met Opdrachtgever de Werkzaamheden af met de burgers.

- Voor alle Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de Opdrachtnemer overleg te plegen met de desbetreffende elektriciteitsmaatschappij c.q. Kabels- en leidingbeheerder. Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen voordat met de Werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en schriftelijk worden gemeld aan Opdrachtgever. Op de website van TenneT (Tennet.eu) zijn actuele richtlijnen beschikbaar voor werken in de nabijheid van hoogspanningslijnen, alsmede de locaties en spanningsniveaus van de lijnen.

- Rijnland kent een zomer-, winter- en flexibel peil. Peilen zijn vastgelegd in het peilbesluit van de betreffende polder. Deze zijn op te vragen bij de Opdrachtgever.  Peilen dienen altijd geverifieerd te worden voorafgaand aan het Werk i.v.m. in te zetten varend materieel door Opdrachtnemer.

- Grondsoort, verhardingen en watergangen: 
In het projectgebied is de ondergrond heterogeen. Zowel veen, zand als klei is als originele bodem aangetroffen. Er dient rekening gehouden te worden met de zeer beperkte draagkracht van veen- en kleibodems. Plaatselijk is het mogelijk dat grondwater tot in het maaiveld treedt. De door Opdrachtnemer in te zetten werkwijze voor het verwijderen van exotische waterplanten moet gericht zijn op het voorkomen van schade. De Opdrachtnemer past zelf zijn werkmethode aan als de situatie hier om vraagt. Bij uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en schade aan het maaiveld te voorkomen. Opdrachtnemer dient dit voorafgaand aan de uitvoering aan Opdrachtgever aan te geven, inclusief een opgave van de kosten voor deze maatregelen. De Directie van Opdrachtgever zal dan dezelfde Werkdag de keuze maken of de Deelopdracht inclusief de maatregelen te laten uitvoeren of de Werkzaamheden uit te stellen. Eventueel ontstane schade wordt door de Opdrachtnemer op eigen kosten hersteld. Inzet van materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. Inzet benodigd materieel kan nooit meerwerk tot gevolg hebben en kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, indien deze niet vooraf ter goedkeuring aan Opdrachtgever zijn aangeboden.

- Binnen het te onderhouden gebied zijn er locaties die zeer gevoelig zijn voor opbarsting en het ontstaan van wellen. Bij het ontstaan van schade staakt Opdrachtnemer direct alle Werkzaamheden en meldt de schade direct aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal op basis van door Opdrachtnemer aangeleverd beeldmateriaal of een visuele vaststelling ter plaatse verdere acties/maatregelen zal vaststellen/opdragen.

- Voor wat betreft communicatie met specifiek de pers en media geldt het volgende:

a. 	Alle (pers)contacten met de verschillende media, betreffende de Werkzaamheden, dienen te worden afgestemd met de Opdrachtgever en zijn alleen mogelijk met aantoonbare goedkeuring van Opdrachtgever vooraf. Indien de Opdrachtnemer communicatiemiddelen (inclusief publicaties in

vakbladen, beeldmateriaal zoals foto’s, etc.) wenst te verspreiden, dient hij deze voorafgaand aan verspreiding of publicatie door de Opdrachtgever aantoonbaar goed te laten keuren.

b. 	De communicatie (eenduidige profilering, positionering en voorlichting) over de Werkzaamheden op dit perceel evenals de afstemming hierover wordt verzorgd door de Opdrachtnemer in samenwerking met de Opdrachtgever. Op verzoek van de Opdrachtgever assisteert de Opdrachtnemer bij het organiseren van officiële handelingen en evenementen. De kosten voor het organiseren van officiële handelingen en evenementen zijn verrekenbaar.

Voor wat betreft communicatie met particulieren en andere relevante derden geldt het volgende:

  - Opdrachtnemer schrijft perceeleigenaren en andere relevante derden aan voor overkoepelende informatievoorziening.

  - Opdrachtnemer neemt vervolgens contact op met perceeleigenaren en andere relevante derden voor het maken van detailafspraken, indien nodig.

  - Indien het benodigd is ten behoeve van het uitvoeren van de Werkzaamheden grond van derden te betreden, dient Opdrachtnemer vooraf toestemming te verkrijgen van de  desbetreffende perceeleigenaar. Na verkrijgen van deze toestemming, wordt dit vastgelegd in de rapportage en wordt dit aan het einde van de Onderhoudsperiode bij de Opdrachtgever aangeboden

De gemaakte kosten voor de afstemming met perceeleigenaren en relevante derden zijn voor kosten van de opdrachtnemer.

Vergunningen:

1. 	Opdrachtnemer draagt zorg voor de tijdige verkrijging van vergunningen (bijvoorbeeld Prorail en provincies), ontheffingen en dergelijke beschikkingen, die eventueel nodig zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden en die niet door de Opdrachtgever worden verkregen.

2. 	Opdrachtgever draagt de kosten inclusief leges voor de door Opdrachtnemer aan te vragen en te verkrijgen vergunningen, ontheffingen en dergelijke beschikkingen als benoemd in Lid 1.

3. 	Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden die verband houden met het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van de verplichtingen voortkomende uit de vergunningen, ontheffingen en dergelijke beschikkingen als benoemd in Lid 1.

Vrijkomende materialen:

- Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen dient door Opdrachtnemer opgesteld te worden als onderdeel van het Uitvoeringsplan en met inachtneming van de onderstaande leden. Dit voor in ieder geval de volgende vrijgekomen materialen:

  - De verschillende exotische waterplanten;

  - Andere vrijgekomen materialen die voor Opdrachtgever geen waarde hebben (bijvoorbeeld zwerfvuil).

- Vrijgekomen materialen van verschillende aard moeten van elkaar gescheiden blijven. De Opdrachtnemer moet maatregelen treffen om vermenging te voorkomen.

### 4.2	Processtap 2: Verwijderen exotische waterplanten

Na de voorbereidende Werkzaamheden verwijdert Opdrachtnemer exotische waterplanten.

Opdrachtnemer dient bij het verwijderen van exotische waterplanten te voldoen aan de prestatie-eisen opgenomen in de werkomschrijving als bijgevoegd in de Bijlage A “werkomschrijving verwijderen Exotische Waterplanten”  hoofdstuk 1 algemene aanpak.

De uitvoering inclusief uitvoeringscoördinatie van Werkzaamheden voor de uitvoering van Deelopdrachten wordt door Opdrachtnemer verzorgd.

Opdrachtgever heeft voor iedere exoot een werkomschrijving (Bijlage A “werkomschrijving verwijderen Exotische Waterplanten”) opgesteld t.b.v. de uitvoer van het verwijderen van exotische waterplanten. Opdrachtnemer is verplicht zowel deze werkinstructies van Opdrachtgever in geheel te volgen alsmede de bijlagen zoals vermeld in paragraaf Bijlagen van dit document. Opdrachtgever behoudt het recht wijzigingen in deze werkinstructies aan te brengen gedurende de looptijd van het contract, indien innovaties dit mogelijk maken. Indien van toepassing, zal Opdrachtgever voor aanvang van de Deelopdracht de vernieuwde werkinstructies aan Opdrachtnemer doen toekomen. Indien Opdrachtnemer kan aantonen dat dit voor Opdrachtnemer tot andere kosten leidt, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in goed overleg nieuwe prijzen overeenkomen.

Opdrachtnemer stelt bij constatering van nieuwe hotspots binnen een bepaald gebied, die nog niet zijn opgemerkt door Opdrachtgever, per ommegaande Opdrachtgever op de hoogte van deze hotspots. Opdrachtnemer dient zodanig te werken dat verdere verspreiding van het exootmateriaal wordt voorkomen.

Opdrachtnemer kan alleen gemotiveerd en na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever, binnen 1 Werkdag, van de Deelopdracht inclusief deeluitvoeringsplan afwijken. Partijen treden in overleg in geval van verschil van mening. In het uitzonderlijke geval dat partijen het niet eens worden, bepaalt de Opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient zich zowel aan de start als aan het eind van de Werkdag te melden bij de Opdrachtgever. De wijze van melden wordt bepaald door de Opdrachtgever en na gunning besproken bij het Startoverleg (zie hoofdstuk 2 “Communicatie- en overlegstructuur tussen Partijen”). Indien de Opdrachtnemer zich niet houdt aan de afspraak zich te melden bij start en einde van de Werkdag of anderszins geen bewijs kan leveren van bestede uren op een Dag, kan Opdrachtnemer de die Dag bestede uren niet factureren.

Daarnaast dient Opdrachtgever de Werkzaamheden dagelijks af te melden in GISIB. Het niet nakomen heeft consequenties voor de Opdrachtnemer, als verder toegelicht in hoofdstuk 9 “Kortingen, boetes en bonussen”.

Bij het verwijderen van exotische waterplanten dient Opdrachtnemer rekening te houden met en/of te voldoen aan:

Klachten en meldingen tijdens het uitvoeren van de Deelopdracht:

- Klachten en meldingen van derden, die betrekking hebben op de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer en bij de Opdrachtgever binnenkomen, worden door Opdrachtgever doorgegeven aan de Opdrachtnemer.

- Indien klachten en meldingen van derden, door deze derden direct bij Opdrachtnemer gemeld worden zonder tussenkomst van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever direct te worden ingelicht door Opdrachtnemer ter afstemming.

- De Opdrachtnemer dient klachten en meldingen van derden die direct of via de Opdrachtgever worden geuit en die betrekking hebben op de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer binnen 48 uur in behandeling te nemen en binnen 2 weken af te handelen. De Opdrachtnemer dient klachten en meldingen waarbij de veiligheid in het geding is, per direct op te lossen.

- De Opdrachtnemer dient een registratie voor klachten en meldingen bij te houden. Deze meldingen worden wekelijks gedeeld met de Opdrachtgever, zodat deze inzichtelijk is voor Opdrachtgever. Deze registratie dient actueel te zijn, met minimaal wekelijks actualiseren door Opdrachtnemer.

- De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om alle gemaakte kosten en vergoedingen, inclusief de kosten voor Personeel, materieel en materiaal, als gevolg van het herstellen van schades en klachten te verhalen op Opdrachtnemer

Vrijgekomen materiaal:

- Vrijgekomen materiaal dient conform het door Opdrachtgever gemaakte exoot-specifieke werkinstructie te worden afgevoerd. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt of de veiligheid in het geding komt, neemt Opdrachtnemer contact op met Opdrachtgever en wordt de vervolgstap  afgestemd door Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

- De Opdrachtnemer moet deze materialen afvoeren naar, en afleveren aan, een erkende bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.

- De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever na elke periode van een maand, op een overzichtelijke manier, de bewijzen van acceptatie van de in de betreffende periode naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde niet herbruikbare materialen. Op de bewijzen van acceptatie moeten de naam, het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de naam en het adres van de vervoerder van de materialen zijn vermeld, inclusief ondertekening van de ontvanger.

- Indien Opdrachtnemer op het areaal reeds liggend vrijgekomen materiaal aantreft (bijvoorbeeld afkomstig van maaiwerk dat door personeel van de Opdrachtgever is verricht), maakt Opdrachtnemer hier terstond melding van. Na akkoord van Opdrachtgever, verwijdert Opdrachtnemer dit vrijgekomen materiaal op kosten van Opdrachtgever afzonderlijk van het vrijkomende materiaal van Exotische waterplanten en voert dit af naar een erkende inrichting, tenzij anders aangegeven door Opdrachtgever.

- Het verwijderen van de vegetatie door middel van afzuigen is enkel toegestaan als dit in het relevante werkinstructie is opgenomen, of op aanwijzing van Opdrachtgever.

- De Opdrachtnemer is verplicht de vondst van alle voorwerpen, die bij de uitvoering van de Onderhoudsdienst worden gevonden en die van waarde zijn of uit een historisch of wetenschappelijk oogpunt van belang kunnen zijn, terstond aan de Opdrachtgever te melden en deze voorwerpen zo mogelijk in handen van de Opdrachtgever te stellen.

- Indien de uitvoering van de Onderhoudsdienst of een deel daarvan in verband met het gestelde in voorgaande leden 10 en 11 moet worden onderbroken, worden de kosten van deze onderbreking aan de Opdrachtnemer als meerwerk vergoed.

Machines:

- Al het in te zetten rijdend materieel dient aan de eisen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) te voldoen en al het varend materiaal aan de eisen van de Scheepsvaartverkeerswet 2021 (SVW) en ook zodoende verzekerd te zijn (zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken)

- Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dient een rijdende machine uitgerust te zijn met de verkeersvoorzieningen die staan vermeld in de CROW-publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering 96b’.

- Nabij hoogspanningsleidingen en -masten dient rekening gehouden te worden met een maximale werkhoogte die is toegestaan. Op de website van TenneT (Tennet.eu) zijn actuele richtlijnen beschikbaar voor werken in de nabijheid van hoogspanningslijnen, alsmede de locaties en spanningsniveaus van de lijnen. Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden en daarbij behorende (werkhoogte voor) inzet van materieel rondom hoogspanningsleidingen en -masten uit te voeren conform de voorschriften van Tennet.

- Voor de machines die Opdrachtnemer bij de Werkzaamheden inzet, gelden de volgende punten omtrent geluidproductie en -overlast:

o 	De te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines, mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen aan de nationale en Europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opgenomen.

o 	Ten behoeve van dit voornoemde te gebruiken materieel, dient Opdrachtnemer technische en/of organisatorische maatregelen te treffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidniveau (LAeq), veroorzaakt door de op de werkplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten Werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van woningen niet meer bedraagt dan:

▪ 50 dB(A) tussen 07:00 en 19:00 (dag);

▪ 45 dB(A) tussen 19:00 en 23:00 (avond), en;

▪ 40 dB(A) tussen 23:00 en 07:00 (nacht).

▪ Onverminderd het hiervoor gestelde, mogen incidentele verhogingen van het geluidsniveau, voor zover deze het gevolg zijn van de op de werkplaats aanwezige Werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van de toegelaten LAeq.

▪ Hierbij dient te allen tijde te worden voldaan aan de werktijden als gesteld in paragraaf 1.6 “Algemene informatie over de Werkzaamheden”.

o 	Afhankelijk van de stand der techniek, betreft het de nadrukkelijke voorkeur van Opdrachtgever dat Opdrachtnemer materieel inzet dat geluidsarm is.

o 	Tijdens de uit te voeren Werkzaamheden mogen geen installaties worden gebruikt zoals radio’s of overige geluidsdragers welke tot geluidsoverlast kunnen leiden. Bij geschillen over de overlast dient dit te worden voorgelegd aan de Opdrachtgever welke hierover zal beslissen.

- Het materieel dat wordt ingezet dient passend te zijn bij de locatie en ondergrond, met in achtneming van de aanwezigheid van drijvende kraggen.

- De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 25 mm bedragen. Indien de Opdrachtnemer schade veroorzaakt dan zal Opdrachtnemer deze herstellen en de  herstel- en schadekosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Herstel dient te geschieden conform de wensen van de Opdrachtgever.

Rapporteren van eventuele schade: 
Door de Opdrachtnemer vindt elke Werkdag voorafgaand aan de Werkzaamheden op locatie een opname plaats van eventuele beschadigingen en rapporteert deze aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer lopende de Werkzaamheden aanvullende beschadigingen en/of omstandigheden veroorzaakt, meldt Opdrachtnemer dit direct bij perceeleigenaar en per email Opdrachtgever, inclusief locatie, beschrijving en één of meerdere foto’s van deze beschadiging en/of omstandigheid. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stemmen het vervolg af; wat de consequenties zijn voor de Werkzaamheden en voor het herstellen van de schade.

Objecten tussen het areaal:
Tussen het areaal kunnen objecten staan die ingegroeid staan tussen de exotische waterplanten, zoals dijkpalen, peilschalen, kunstwerken zoals steigers en drukopnemers e.d. Deze objecten worden niet vooraf op kaart aangegeven en Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor het voorkomen van schade deze objecten.

De in het werkgebied voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen, hoekpunten, kilometerpalen, baken, piketten enz. mag Opdrachtnemer uitsluitend in het bijzijn van, dan wel na aantoonbare goedkeuring van vertegenwoordiger(s) namens de eigenaar/beheerder uitgraven, verwijderen of herplaatsen, of tijdens de voorbereidingen of tijdens het verwijderen van de exotische waterplanten. Eventuele herstel en schadekosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer

Vandalisme:
De Opdrachtnemer is verplicht bij constatering van vandalisme aan eigendommen van Opdrachtgever dit direct te melden aan de directievoerder van Opdrachtgever.

Milieudelicten, illegale dumping:
Opdrachtnemer dient te allen tijde en per ommegaande aan Opdrachtgever te melden indien hij milieudelicten, illegale dumping (bijvoorbeeld koelkasten, winkelwagens, fietsen) of andere delicten aantreft lopende de Werkzaamheden.

Weers- of tijdelijke terreinomstandigheden: 
Indien naar het oordeel van Opdrachtgever de uitvoering van het Werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de Opdrachtnemer verplicht het Werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de Directie genomen beslissing. Het Werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de Directie. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de (werkelijke) toestand van de werklocatie afwijkt van hetgeen beschreven is in dit contract , is de Opdrachtnemer verplicht de door hem geconstateerde afwijking ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer voert overleg met Opdrachtgever over hetgeen wat moet geschieden om, gelet op de afwijking, de Werkzaamheden juist uit te voeren.

# 5.	Proces 3 – afronden Deelopdracht (na het verwijderen)

Na het verwijderen van exotische waterplanten vindt de administratieve afhandeling plaats. Opdrachtnemer rapporteert; Opdrachtgever controleert (waar gewenst); Opdrachtnemer factureert en Opdrachtgever betaalt de factuur.

### 5.1	Processtap 1: Rapporteren verwijderen exotische waterplanten

Opdrachtnemer dient een Weekstaat aan te leveren in het formaat van Bijlage D “Weekrapport exotische waterplantenbestrijding”:

- Uiterlijk iedere dinsdag wordt de weekstaat aangeleverd bij de Opdrachtgever zoals in deze paragraaf omschreven.

- De hoeveelheden areaal waarvoor Opdrachtnemer resultaatsverplichtingen aangaat, alsmede het Personeel en de machines (incl. transportkosten, onderhoud, etc.) die Opdrachtnemer staat van verrekenprijzen ter beschikking stelt, staan in Bijlage 3” Tarievenblad/ Inschrijvingsbiljet”).

- Opdrachtnemer verstrekt elke week een productie-opgave-staat (een Weekstaat). Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het contract horende inschrijvingsstaat bevatten. De Weekstaten moeten weergeven:

      - De in de betreffende week verwerkte dan wel gewerkte hoeveelheid uitgesplitst naar per gewerkte Dag, inclusief vermelding van locatie, datum van verwerking en vermelding van de wijze waarop hoeveelheden zijn bepaald;

      - De totaal verwerkte dan wel gewerkte hoeveelheid van kostenposten zoals op het inschrijfbiljet zijn gegeven, en;

      - De financiële consequenties van de verwerkingen conform de staat van verrekenprijzen (Bijlage 3 “Tarievenblad/ Inschrijvingsbiljet”, zoals door Opdrachtnemer is ingeschreven op de aanbesteding).

- Opdrachtnemer levert de Weekstaten (in het formaat van Bijlage D “Weekrapport exotenbestrijding”) aan Opdrachtgever aan op een door de Opdrachtgever te controleren manier.

- In geval de Opdrachtnemer dit met oog op andere aanspraken nodig acht, verstrekt hij een overzicht op de Weekstaat inhoudende per kostenpost eventueel opgetreden stagnatie met vermelding van de aard en oorzaak en het aantal stagnatie-uren van het daarop betrekking hebbende personeel en materiaal. Stagnatie moet worden goedgekeurd door de Opdrachtgever op het moment dat stagnatie optreedt.

- Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever de Weekstaat van de Deelopdracht steeds uiterlijk op de eerste dinsdag na de betreffende kalenderweek. Dit doet Opdrachtnemer via een e-mail aan Opdrachtgever.

- De Opdrachtgever controleert de door Opdrachtnemer aangeleverde overzichten op basis van correctheid.

- Indien Opdrachtgever zich niet kan verenigen met de door Opdrachtnemer aangeleverde Weekstaat, worden in de Weekstaat opgenomen de hoeveelheden welke door Opdrachtgever (voorlopig) als juist worden erkend. Opdrachtgever zal dit binnen 5 werkdagen aangeven.

- De hoeveelheden van alle kostenposten in de Weekstaten kunnen uitsluitend worden verrekend na goedkeuring door de Opdrachtgever. Opdrachtgever zal binnen 5 werkdagen reageren.

- Volledig afgeronde Werkzaamheden in een Deelopdracht dienen dagelijks in de ExotenApp te worden verwerkt. Opleverlijsten van volledig afgeronde Werkzaamheden dienen wekelijks door de Opdrachtnemer aangeleverd te worden via de ExotenApp.

- Eventuele wijzigingen op voorgaande Weekstaten (bijvoorbeeld in geval Opdrachtgever een deel niet heeft goedgekeurd, maar deze hoeveelheden later wél goedkeurt) worden bij eerstvolgende verrekening meegenomen

Opleverdossier:

- De Opdrachtnemer dient na oplevering van de Deelopdracht, aan het einde van de Onderhoudsperiode, een opleverdossier op te stellen.

- Het opleverdossier dient ter kennisneming van de Opdrachtgever te worden gebracht. Dit gaat via mail aan Opdrachtgever.

- Het opleverdossier dient ten minste te bevatten:

  - Notulen van vergaderingen met Opdrachtgever en derden

  - Meldingen

  - Overzicht afwijkingen

  - Klachtenafhandeling

  - Planning Werkzaamheden

  - Mutaties op V&G-plan- en dossier

  - Controle op naleving vereisten personeel en materieel

  - Vergunningen (aanvraag en verlening)

  - Ondertekende weekstaten

- Opdrachtgever toetst het opleverdossier binnen 5 werkdagen. Indien een gebrek in het opleverdossier wordt geconstateerd, dient de Opdrachtnemer dit binnen 5 werkdagen te herstellen.

### 5.2	Processtap 2: Controleren Deelopdracht

Gedurende en na het verwijderen kan Opdrachtgever de Werkzaamheden controleren.

Optie 1: Werkzaamheden voldoen aan gestelde eisen en worden door Opdrachtgever geaccordeerd. Opdrachtnemer mag werkzaamheden factureren.

Optie 2: Werkzaamheden voldoen niet aan gestelde eisen en worden door Opdrachtgever afgekeurd. Opdrachtnemer krijgt de kans tot herstel, de kosten voor herstel zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal na herstel de werkzaamheden opnieuw controleren. Na akkoord van Opdrachtgever mag Opdrachtnemer de werkzaamheden factureren

### 5.3	Processtap 3: Facturen Deelopdracht

Nadat Opdrachtgever de Weekstaten behorende bij de Deelopdracht heeft goedgekeurd kan Opdrachtnemer de Deelopdracht factureren.

- Het Personeel en de machines (incl. transportkosten, onderhoud, etc.) die Opdrachtnemer ter beschikking stelt, staan in de staat van verrekenprijzen (Bijlage 3 “Tarievenblad/ Inschrijvingsbiljet”, zoals Opdrachtnemer heeft aangeleverd bij de inschrijving op de aanbesteding.

- Bij ter beschikking stelling dient het uurtarief een all-in prijs te zijn, dus inclusief reis- en verblijfskosten, maar exclusief BTW. De werktijd start vanaf het begin van het aanwezig zijn op de plek waar de exotische waterplanten verwijderd worden tot het eind van de Werkzaamheden op de betreffende Werkdag. Kilometers die door Opdrachtnemer worden gemaakt tijdens de Werkzaamheden dienen ook te zijn verrekend in het uurtarief. Er mogen geen andere kosten in rekening worden gebracht, tenzij expliciet anders aangegeven door Opdrachtgever. Reiskosten en -afstand voorafgaand en na afloop van de Werkzaamheden mogen niet worden gedeclareerd

### 5.4	Processtap 4: Betalen Deelopdracht

Na het ontvangen van de factuur door Opdrachtgever:

- Betaling van de Werkzaamheden vindt per Onderhoudsperiode plaats achteraf en op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde én goedgekeurde Werkzaamheden, als verder toegelicht in deze paragraaf.

- Betaling van uitgevoerde Werkzaamheden geschiedt vier-wekelijks achteraf op basis van door de Opdrachtgever goedgekeurde Weekstaten.

- Alle facturen/termijnen die worden ingediend behoren inclusief BTW te worden aangeleverd.

- Ten behoeve van de uitbetaling, stelt Opdrachtnemer een betalingstermijn op van de hoeveelheden daadwerkelijk en correct uitgevoerd Werk in de voorgaande betalingsperiode, conform de in deze betalingsperiode goedgekeurde Weekstaten. Verrekening van eventuele wijzigingen op Weekstaten uit voorgaande betalingsperioden worden hierin expliciet en afzonderlijk weergegeven.

- Bijgevoegd bij de betalingstermijn dient te zijn weergegeven de getekende Weekstaten.

- Opgelegde kortingen dienen door Opdrachtnemer in de eerstvolgende betalingstermijn te worden verrekend.

- Opdrachtnemer levert de betalingstermijn uiterlijk 5 werkdagen na goedkeuring door Opdrachtgever van de meest recent benodigde Weekstaat.

- Na het goedkeuren van de betalingstermijn door de Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer een digitale factuur indienen. Het indienen van een factuur kan enkel digitaal. Facturen aan het hoogheemraadschap moeten als e-factuur verzonden worden. Facturen zonder vermelding van inkoopordernummer van Opdrachtgever worden niet in behandeling genomen.

Opdrachtnemer kan op de website www.rijnland.net/e-facturatie een survey bekijken waarmee kan worden geinventariseerd welke mogelijkheden Opdrachtnemer heeft voor het verzenden van een e-factuur.

NL: OINO00000001813766928000 KvK - 51137747

- Via deze survey kunnnen Opdrachtnemers vragen stellen m.b.t. e-facturatie. Voor algemene vragen: crediteuren-rijnland@hhsk.nl.. De overige juiste kenmerken en nummers worden na de gunning verstrekt.

# Eisen aan Personeel van Opdrachtnemer

Dit hoofdstuk  beschrijft de eisen aan Personeel van Opdrachtnemer die gelden voor tijdens alle stappen in de processen in hoofdstukken 3, 4 en 5.

- De Opdrachtnemer garandeert voldoende en Personeel in te zetten dat voldoet aan de eisen in deze paragraaf, om de Werkzaamheden binnen de planning te voltooien.

Tevens is het Personeel dat de Opdrachtnemer inzet tijdens de Werkzaamheden communicatief vaardig (c.q. spreekt vloeiend) in de Nederlandse taal (minimaal niveau B1).

2. 		Het leidinggevend Personeel op de werklocaties dient aantoonbaar  te beschikken over de competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van 2-4 uit de GWW-sector. 
Al het in te zetten Personeel moet aantoonbaar voldoen aan de volgende zaken:

- Certificaat Veilig werken langs de weg volgens richtlijnen CROW 96b.

- Heeft Certificaat VCA-VOL voor operationeel leidinggevenden.

- Heeft Certificaat VCA-B voor al het andere uitvoerende Personeel

- Heeft Certificaat Wet natuurbescherming niveau 2 voor operationeel    leidinggevend Personeel

- Heeft Certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 voor al het andere uitvoerende Personeel;

- Heeft de jaarlijkse Soortenherkenning-cursus voor de relevante Exotische waterplanten aangeboden door Opdrachtgever gevolgd.

- De Opdrachtnemer stelt aan Opdrachtgever beschikbaar een overzicht van het in te zetten Personeel en de door dit Personeel gevolgde opleidingen en behaalde certificaten (inclusief kopieën van deze certificaten). Dit doet Opdrachtnemer voorafgaand aan de Deelopdracht en hierna doorlopend bij benodigde wijzigingen van dit overzicht (bijvoorbeeld wijzigingen in Personeel en nieuw behaalde dan wel verlopen certificaten).` Opdrachtgever zal met een Opdrachtnemer een verwerkingsovereenkomst afsluiten (Bijlage 9).

- De kwaliteit van de inzet van het Personeel mag niet negatief worden beïnvloed door activiteiten voor andere Opdrachtgevers.

# Eisen aan veiligheid

Dit hoofdstuk  beschrijft de eisen aan veiligheid die gelden voor tijdens alle stappen in de processen in hoofdstukken 3, 4 en 5.

- Opdrachtnemer voldoet te allen tijde aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden en vrijwaart Opdrachtgever voor de gevolgen van het niet-naleven hiervan.

- Opdrachtnemer draagt zorg voor een aantoonbaar systeem voor instructie, toezicht en veiligheidscoördinatie voor alle medewerkers, zelfstandigen en derden die door of namens hem Werkzaamheden verrichten op het werkterrein van Opdrachtgever.

- Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen, aanbrengen, onderhouden en verwijderen van alle voor de Werkzaamheden benodigde veiligheidsvoorzieningen, tenzij in het bestek anders is bepaald.

- Opdrachtnemer meldt geconstateerde onveilige situaties op locaties van Opdrachtgever onverwijld (uiterlijk binnen 1 uur) aan de aangewezen contactpersoon van Opdrachtgever en neemt direct maatregelen om verdere risico’s te beperken.

- Indien Opdrachtgever naar eigen inzicht vaststelt dat de Werkzaamheden niet veilig kunnen plaatsvinden, worden de Werkzaamheden opgeschort totdat de onveilige situatie is opgeheven; kosten als gevolg van de opschorting, waaronder stagnatiekosten of inzet van ander materieel, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

# Andere activiteiten (niet direct aan 
     Deelopdracht)

In dit hoofdstuk worden de activiteiten beschreven die Partijen dienen uit te voeren, buiten de totstandkoming en uitvoering van de Deelopdrachten.

### 8.1	Opdrachtnemer: Uitvoeringsplan

- De Opdrachtnemer stelt binnen twintig (20) Dagen na gunning een uitvoeringsplan op voor de uit te voeren Werkzaamheden.

- Het uitvoeringsplan bevat tenminste de volgende onderdelen:

- Een concept-planning waarin de verschillende stappen van de voorbereiding en de uitvoering aan de tijd worden gerelateerd en de tijdsafhankelijkheid van de onderlinge relaties van de deelprocessen tot uiting komen.

- Een organisatie- en communicatieplan waarin vastgelegd is hoe de Opdrachtnemer zich heeft georganiseerd om het areaal conform de gestelde eisen op niveau te houden en waarin de interne en externe communicatiestructuur is vastgelegd, inclusief omgaan met vragen en reacties van burgers.

- Een uitleg hoe de Opdrachtnemer de gevraagde kwaliteit in het hele gebied gaat realiseren in de vorm van Kwaliteitsplan inclusief de omgang met afvalstromen en milieuzorgplan, keuringsplan(nen) en een intern auditplan.

De Opdrachtnemer legt de Opdrachtgever desgevraagd alle relevante documenten waarnaar in het uitvoeringsplan wordt verwezen, ter inzage over.

### 8.2	Opdrachtnemer: V&G plan

De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de start van de uitvoering per jaar een V&G-plan op te stellen en in PDF ter kennis en ter acceptatie van de Opdrachtgever te brengen.

De Opdrachtnemer mag niet eerder met onderhavige Werkzaamheden starten voordat Opdrachtgever het V&G-plan heeft geaccepteerd.

In het V&G-plan dienen minimaal de volgende punten te zijn uitgewerkt:

- Gegevens van de Opdrachtnemer;

- Naam en functie V&G-coördinator;

- Overzicht van onderaannemers en contactpersonen;

- Contactgegevens van de arbeidsinspectie;

- Belangrijkste telefoonnummers (dichtstbijzijnde ziekenhuis, huisarts e.d.);

- De aanvangsdatum en het vermoedelijk aantal uitvoeringsdagen;

- Geschat aantal medewerkers;

- Geschat aantal werkgevers/zelfstandigen;

- Omschrijving van melding, rapportage en afhandeling bij incidenten en (bijna)ongevallen;

- Overzicht hoe vaak, op welke wijze en door wie werkplekinspecties worden uitgevoerd;

- Alarmkaart waarop staat hoe te handelen bij incidenten (projectgegevens, aanwezige BHV'ers, dichtstbijzijnde ziekenhuis, huisarts e.d.).

# 9. 	Boetes wegens niet-nakoming

- Opdrachtnemer is steeds gehouden om de gestelde eisen uit de Technische Omschrijving en/of Raamovereenkomst onverkort na te komen.

- Ingebrekestelling 
Voldoet Opdrachtnemer niet aan de gestelde eisen, dan wordt de Opdrachtnemer eenmalig per contractjaar, ongeacht het (type) gebrek, eerst gemotiveerd gewaarschuwd middels een ingebrekestelling die alleen per e-mail aan Opdrachtnemer zal worden verzonden. Voor alle opvolgende gebreken in hetzelfde contractjaar geldt dat Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een boete mag opleggen, zoals bepaald in deze paragraaf 3.7 van de Raamovereenkomst.

- Let op: In afwijking van de AWVODI 2018 geldt dat Opdrachtnemer in alle opvolgende situaties dat Opdrachtnemer per Deelopdracht wanneer hij aantoonbaar niet voldoet aan de gestelde eisen uit de Technische Omschrijving en/of Raamovereenkomst, een boete kan worden opgelegd van maximaal € 500 (zegge: vijfhonderd euro) per gebrek c.q. overtreding.

- Uitgangspunt per contractjaar onder de Raamovereenkomst: 
Per contractjaar geldt voor ieder Perceel onder de Raamovereenkomst geldt een gemaximeerd boetebedrag van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro), hetgeen voor ieder Perceel neerkomt op maximaal 10 boetes per contractjaar onder de Raamovereenkomst. Een boete wordt door Opdrachtgever in mindering gebracht op eerstvolgende uitbetaling van de factuur.

Let op: Indien Opdrachtnemer het niet eens is met de opgelegde korting, dan heeft Opdrachtnemer de mogelijkheid om binnen 7 werkdagen na ontvangst van het bericht van de opgelegde boete de mogelijkheid om hierover vragen te stellen en/of in gesprek te treden. Het is aan Opdrachtnemer om schriftelijk en tijdig aan te tonen dat het besluit van Opdrachtgever onjuist is aan de hand van de beschikbare bewijsstukken. Opdrachtgever moet binnen 7 werkdagen hierop reageren. 

Voorbehoud: Opdrachtgever behoudt zich het recht voor een boete te matigen en/of te besluiten om de boete niet op te leggen indien daartoe aanleiding is. Opdrachtgever is hier echter niet toe verplicht. Het betreft een discretionaire bevoegdheid van Opdrachtgever.

# Begrippenlijst

In aanvulling op de begrippenlijst als opgenomen in de Inschrijvingsleidraad en de AWVODI-2018, wordt onder de begrippen, die in de contractstukken met beginhoofdletter zijn aangeduid, verstaan:

Deelopdracht:	Het door Opdrachtgever per Onderhoudsperiode verstrekte, afgebakende werkpakket (strekkingen/locaties) voor het verwijderen van exotische waterplanten, inclusief planning en randvoorwaarden, op basis waarvan Opdrachtnemer het Werk uitvoert.

Formele Deelopdracht: 	De door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde en vastgestelde Deelopdracht, waarmee het eerder verstrekte concept-Deelopdracht definitief wordt bevestigd. Na ontvangst van de Formele Deelopdracht mag Opdrachtnemer starten met de Werkzaamheden volgens de bijbehorende (deel)uitvoeringsplanning.

Kalenderdag.			Een volledige dag volgens de kalender, oftewel elke

da					van het jaar zonder uitzonderingen.

Werkdag: 	Maandag tot en met vrijdag met uitzondering van nationale feestdagen

Onderhoudsdienst: 	De door Opdrachtnemer op basis van de Raamovereenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten Werkzaamheden, voornamelijk onderhoud aan groen, infrastructuur en openbare ruimte.

Onderhoudsperiode:	Een periode van vier opeenvolgende weken. Er zijn per kalenderjaar 13 Onderhoudsperioden

Werkinstructie: 	Het door Opdrachtgever opgestelde werkinstructie voor een specifieke exoot binnen de Raamovereenkomst, als bijgevoegd in dit document.

Werk of Werkzaamheden:	De activiteiten door opdrachtnemer uit te voeren als onderdeel van het contract.

# Bijlagen

Naast deze Technische omschrijving zijn de volgende bijlagen op de Werkzaamheden van toepassing:

- Bijlage A	Werkomschrijving verwijderen Exotische Waterplanten

- Bijlage B	Overzichtskaart Rijnland

- Bijlage C	Watersysteemgebieden (huidige) vs beheerder

- Bijlage D	Weekrapport exotische waterplanten

- Bijlage E	Leveranciersbeoordeling Verwijderen Exotische waterplanten

- Bijlage F	Escalatiemodel exotische waterplanten

- Bijlage G	Organogram exotische waterplanten

- Bijlage H	Handleiding groenwerk app (Nieuwland) [wordt direct na gunning    
                                opgeleverd]

- Bijlage I	V&G Plan

- Bijlage J	Gedragscode

- Bijlage K	Werkprotocol schonen en maaien

- Bijlage L	Infoplan Muskusrattenbeheer

- Bijlage M	Veldgids 'Invasieve waterplanten in Nederland 2024'

- Bijlage N	Schematische weergave jaarplanning en per Onderhoudsperiode