# Veiligheid- en Gezondheidsplan

# Uitvoeringsfase (incl. Milieuaspecten)

Behorende bij bestek WbD-2026-210, Onderhoud grasvegetaties en watergangengemeente Wijk bij Duurstede

# Status: Definitief

# Verantwoording

Titel			: Veiligheid- en Gezondheidsplan, 				  ontwerpfase (incl. Milieuaspecten)

Besteknr.		: WbD-2026-210

Documentnummer	: 1

Datum		:  februari 2027

Auteur(s)		: gemeente Wijk bij Duurstede

# Inhoudsopgave

1	Doel en opbouw V&G-plan……………………………	4

1.1	Doel V&G-plan………………………………………..	4

1.2	Opbouw V&G-plan……………………………….....	4

2	Werkgegevens……………………………………………	5

2.1	Het werk………………………………………..……….	5

2.2	Adres en ligging van de werklocatie……………..	5

2.3	Namen en adressen van betrokken partijen...….	5

2.4	Planning en uitvoeringsgegevens…………….……	6

- Coördinatie en samenwerkingsafspraken……………	7

- Besteksanalyse……………………………………………	8

5	Veiligheid- en gezondheidsrisico’s…………………..	9

5.1	Risico’s …………………………………………….…....	9

5.2 	Persoonlijke beschermingsmiddelen…….………..	10

5.3	Bedrijfshulpverlening…………...…………….……….	10

5.4	Overige voorzieningen…………….…………………	11

5.5	Bouwplaatsvoorzieningen…………………………..	11

6	Milieurisico’s……………………………………………..	12

# 1		Doel en opbouw V&G-plan

# 1.1	Doel V&G-plan

Het doel van dit V&G-plan is medewerkers op het eerder genoemde project te informeren over belangrijke feiten inzake veiligheid en gezondheid. Tevens zijn in dit plan de milieuaspecten beschreven.

In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (o.a. art. 30) is het van belang dat alle betrokkenen doelmatig samenwerken.

De arbeidsomstandigheden worden door de volgende factoren bepaald:

organisatorische, zoals verantwoordelijkheden en toezicht;

veiligheidstechnische, zoals het werken in nabijheid van machines e.d.;

arbeidshygiënische, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen, trillingen, lawaai etc.

Alle medewerkers, die werkzaam zijn op het eerder genoemde project, dienen kennis te hebben genomen van dit V&G-plan uitvoeringsfase.

Tevens dient dit V&G-plan deel uit te maken van, door de aannemer, te verstrekken informatie aan onderaannemers.

Onderaannemers dienen, naast de op te volgen algemeen geldende ARBO-eisen en voorschriften, bij de te nemen veiligheidsmaatregelen rekening te houden met de risico’s zoals in dit plan vermeld.

De inhoud en gevolgen van dit plan zijn van toepassing op al het personeel van zowel opdrachtgever als van (onder)aannemer en derden.

De aannemer dient bovenstaande bekend te maken en te controleren op naleving hiervan (bijvoorbeeld door middel van toolboxmeetingen, werkplek inspecties etc.).

# 1.2	Opbouw V&G-plan

De omstandigheden die aandacht behoeven, zijn gesplitst in vier delen, te weten:

1. omstandigheden voortvloeiende uit de omgeving (omgevingsfactoren);

2. algemene factoren (geldend voor alle onderdelen);

3. omstandigheden voortvloeiende uit het ontwerp(werk specifieke factoren);

4. milieufactoren (weergegeven per hoofdactiviteit).

De werk specifieke factoren zijn per hoofdactiviteit (volgens de Standaard) aangegeven, met de daarbij behorende gevaaraspecten en maatregelen om het ARBO risico zo laag mogelijk te houden.

In het V&G-plan moet rekening worden gehouden met de belangen van de opdrachtgever, opdrachtnemer (de aannemer) als wel derden (voetgangers, fietsers, automobilisten, enz.).

# V&G-plan en milieu

Dit V&G-plan is volgens par. 01.19 van de Standaard RAW bepalingen en het Arbobesluit. Daarnaast is dit V&G-plan uitgebreid met milieuaspecten.

# 2		Bouwwerkgegevens

# 2.1	Het werk

Het werk bestaat uit het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van bestek WbD-2026-210, waaronder:

a.  het maaien van bermen;

b.  het maaien van zichthoeken;

c.  het bijmaaien rondom bomen en obstakels;

d.  het maaien van watergangen;

e.  het maaien recreatieve grasvelden;

f.  het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen maaisel;

g.   activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming;

h.  het toepassen van verkeersmaatregelen.

  - Adres en ligging van de onderhoudslocaties

Het uit te voeren werk is gelegen op het grondgebied van de gemeente Wijk bij Duurstede. De werkzaamheden vinden verspreid door de gehele gemeente plaats.

  - Namen en adressen van betrokken partijen

- Opdrachtgever

Naam			: Gemeente Wijk bij Duurstede

Adres			: Postbus 83

Postcode/ Plaats	: 3960 BB Wijk bij Duurstede

Contactpersoon	: De heer M. Kuiper

Telefoon		: 0343 – 595 595

E-mail			: m.kuiper@wijkbijduurstede.nl

- Ontwerpende partij(en)

Naam			: Alles over Groenbeheer

Postcode/ Plaats	: 5504 EM Veldhoven						Contactpersoon	: Dhr. H. Wevers

Telefoon		: 0497-534044

c)	V&G-coördinator Ontwerpfase

Naam			: Gemeente Wijk bij Duurstede

Adres			: Postbus 83

Postcode/ Plaats	: 3960 BB Wijk bij Duurstede

Contactpersoon	: De heer M. Kuiper

Telefoon		: 0343 – 595 595

d)	Uitvoerende partij(en)

Naam			: Nader te bepalen

Adres			:

Postcode/ Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon		:

Telefax			:

- VGM-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam			: Nader te bepalen

Adres			:

Postcode/ Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon		:

Telefax			:

  - Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)

- Geplande aanvangsdatum van de onderhoudswerkzaamheden:

# 12 mei 2026

- Geplande werktijd: 2 jaar, tot 12 mei 2028

- Namen van reeds geselecteerde onder-aannemingen

1.

2.

- Namen van in te schakelen deskundige diensten

1.

2.

- Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming: V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door aannemer van het bestek WbD-2026-210.

# 3		Coördinatie en samenwerkingsafspraken

Met betrekking tot de uitgangspunten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu zijn er tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces geen nadere afspraken gemaakt.

Samenwerkingsafspraken:

| Naam vergadering | Frequentie (evt. data) | Deelnemers | Agendapunten |
| --- | --- | --- | --- |

# 4		Besteksanalyse

# 4.1	Algemeen

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspectie van toepassing zijn en nageleefd dienen te worden.

Het bestek/ ontwerp bevat geen gevaarelementen, die de aan de reguliere (werk) activiteiten verbonden gebruikelijke risico’s overstijgen.

Wel zijn er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, niet zozeer in de zin van gezondheids- en welzijnsaspecten als wel in de zin van veiligheids- en milieuaspecten. Deze zijn in hoofdstuk 5, veiligheids- en gezondheidsrisico’s, per hoofdactiviteit aangegeven.

Voor het gedeelte inzake veiligheidsaspecten is gebruik gemaakt van een model afgeleid van de V&G-modellen Arbobesluit van VROM.

Voorts dient in het door de aannemer te completeren V&G-plan voor de uitvoeringsfase nadrukkelijk aandacht te worden besteedt aan de interactie tussen de, op ieder moment van de uitvoering, op de bouwplaats aanwezige aannemers, neven- en onderaannemers.

# 5		Veiligheids- en gezondheidsrisico’s

# 5.1	Risico’s

| NR | ARBORISICO’S | MAATREGELEN | EERSTE VERANTWOORDELIJKE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Brand, ongevallen algemeen | - Medewerkers voor aanvang geïnstrueerd over BHV-voorzieningen ter plaatse. - Zo weinig mogelijk brandgevaarlijke producten en werkwijzen. - Draagbare telefoon aanwezig, noodnummer bekend bij alle uitvoerende ter plaatse. | Aannemer Aannemer Aannemer |
| 2) | Geluid bij lawaaiige bewerkingen | - Bij lawaaiige bewerkingen zoals kettingzagen wordt gehoorbescherming gedragen. | Werknemer |
| 3) | Klimaat (o.a. koude) | - Geschikte werkkleding wordt verstrekt, medewerkers geïnstrueerd over het juiste gebruik van de werkkleding. - Voorlichting over het gevaar van te veel ultraviolet (zon)licht (toolbox). | Aannemer Aannemer |
| 4) | Orde en netheid | - Dagelijks toezicht. - Periodieke veiligheidsinspecties | Aannemer Aannemer |
| 5) | Gevaar gereedschappen | - Instructies medewerkers over juist gebruik, algemeen vakmanschap, Basisveiligheid VCA-opleiding. - Alle machines, hulpmiddelen en gereedschappen worden periodiek gekeurd. | Aannemer Aannemer / materiaalbeheer |
| 6) | Stof (eventueel) | - Instructies voor zorgvuldig werken, vooral bij droog weer. - Mondkapjes | Aannemer Werknemer |
| 7) | Aanraken hete delen | - Afschermen van hete delen | Aannemer / materiaalbeheer |
| 8) | Botsen, aanrijdgevaar | - Waar nodig overleg met wegbeheerder. - Gebruik van verkeersmaatregelen volgens CROW publicatie 517. - Dragen van verkeersvesten - Materieel veilig parkeren. - Toepassen verkeerswet | Aannemer Aannemer / wegbeheerder Werknemer Werknemer Verkeersdeelnemer |
| 9) | Fysieke belasting | - Alle medewerkers hebben tilinstructie ontvangen. - Werk- en rusttijden worden in acht genomen. - Taakroulatie. - Inzet van ergonomisch ontworpen materieel | Aannemer Aannemer Aannemer Aannemer |

| 10) | Chemische belasting | - Medewerkers instrueren over het bijvullen van brandstof op de werkplek. - Medewerkers instrueren over de juiste werkwijze. - Medewerkers voorlichten over het gevaar van uitlaatgassen, pak’s, CO en andere schadelijke stoffen op de werkplek. | Aannemer Aannemer Aannemer |
| --- | --- | --- | --- |
| 11) | Lichamelijke letsel | - Voorgeschreven afscherming op machines gebruiken. - Rekening houden met omstander(s). - Persoonlijke beschermingsmiddel(en) gebruiken. - Trillingsdempende voorzieningen aan machines. | Medewerker Medewerker Medewerker Materiaalbeheer |
| 12) | Biologische belasting | - Medewerkers in de gelegenheid stellen zich in te laten enten tegen Hepatitis B en Tetanus. - Voorlichting over beten/ steken van insecten (vlooien, bijen, wespen, teken). - Instructie om prikgevaar door naalden te verkleinen. | Aannemer Aannemer Aannemer |
| 13) | Psychische belasting | - Medewerkers instrueren over de omgang met publiek, pesten, discriminatie, intolerantie, geweld op straat, vervelende opmerkingen e.d. | Aannemer |
| 14) | Knellen/ pletten | - Medewerkers geïnstrueerd over juiste werkwijze. - Zorgdragen voor voldoende zicht vanuit de machines (spiegels, ramen e.d.). - Goede communicatie op de werkplek. | Aannemer Medewerker Medewerker |

# 5.2	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

| TYPE | VOOR WELKE WERKZAAMHEDEN | TOELICHTING |
| --- | --- | --- |
| Veiligheidsschoenen | Algemeen, verplicht |  |
| Gehoorbescherming | Bij lawaaiige werkzaamheden verplicht, zoals maaien, bladblazen en ect. |  |
| Veiligheidsbril | Bij maaien |  |
| Mondkap | Bij stoffige werkzaamheden |  |
| Verkeersveiligheidsvest | Werken langs de weg |  |
| Handschoenen | Beschikbaar |  |
| Gelaatsbescherming | Bij bijmaaiwerkzaamheden en snoeiwerkzaamheden verplicht. |  |

5.3	Bedrijfshulpverlening

|  | NAMEN |
| --- | --- |
| Medewerkers met diploma bedrijfshulpverlening |  |
| Medewerkers met EHBO diploma |  |

5.4	Overige voorzieningen

|  | NAMEN |
| --- | --- |
| Ziekenhuis |  |
| Medewerkers met EHBO diploma |  |
| VCA diploma leidinggevende |  |
| VCA diploma basisveiligheid |  |

5.5	Werkplaatsvoorzieningen

| Collectieve voorziening | Instandhouding door | Toezicht door | Opmerkingen/ toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeersvoorzieningen | Hoofdaannemer |  | - Als de werkzaamheden dit nodig maken kunnen verkeersvoorzieningen worden getroffen volgens de CROW publicatie 517. |
| Schaft- en kleedvoorziening | Hoofdaannemer |  | - Voldoende zitgelegenheid. - Voldoende schoongemaakt. - Per medewerker tenminste 1 kleedhaakje in een aparte kleedruimte. |
| Blusmiddelen | Hoofdaannemer |  | - Brandblussers in auto’s |
| EHBO – voorziening | Hoofdaannemer |  | - Verbandtrommel B in de auto’s. |
| Opslag afval | Hoofdaannemer |  | - Specifieke opslagvoorziening op de locatie. |

# 6		Milieurisico’s

# Machine gebruik

| Milieuaspect | Effecten |
| --- | --- |
| Emissie van uitlaatgassen | Luchtverontreiniging |
| Geluid bij uitvoering | - Geluidshinder |
| Mogelijke lekkage van machines | - Bodemverontreiniging |
| Onderhoud | - Bodemverontreiniging door afgewerkte olie en vetpatronen |
| Veranderen bodemstructuur | - Aantasting bodemstructuur door te zware machine |
| Verbruik brandstof | - Uitputting natuurlijke hulpbron |

| Milieuaspect | Effecten |
| --- | --- |
| Afgifte materiaal aan omgeving | - Verontreiniging omgeving |
| Verbruik materiaal | - Uitputting natuurlijke hulpbron |

Materiaal/ middelen gebruik