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Zaaknummer	: 31138662
Zaakomschrijving	: Renovatie Eerste Heinenoordtunnel en 3B Tunnels 
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Selectiecriteria Referentieopdrachten

	Haalbare score
(Aantal referentieopdrachten die ieder afzonderlijk aan een criterium voldoet)
	Behaalde score

	A  De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming aantoonbaar ervaring opgedaan met ontwerpen in een bouwteam, alliantie of vergelijkbare contractuele samenwerkingsvorm, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

	[bookmark: bwBijl_F_GG0_uit_NO_CD_Vulin13]1 punt per geldige referentieopdracht met een maximum van 5 referentieopdrachten

	

	B	De onderneming heeft binnen haar eigen organisatie of onder haar eigen regie in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming aantoonbaar ervaring opgedaan met het gelijktijdig  uitvoeren van een renovatie en onderhouden van één en dezelfde tunnel.

Onder tunnel wordt verstaan verkeerstunnel met een aaneengesloten gesloten gedeelte van tenminste 250 meter. 

Onder ‘gelijktijdig’ wordt verstaan dat het reguliere onderhoud van de tunnel gedurende de gehele renovatie plaats blijft vinden, waarbij de onderneming de tunnel tussentijds ten minste 2 keer aantoonbaar veilig in gebruik heeft moeten nemen.

Hierbij wordt onder ‘aantoonbaar veilig’ verstaan dat de onderneming voorafgaand aan de ingebruikname van de tunnel een succesvolle integrale systeemtest heeft uitgevoerd.

Met ‘regulier onderhoud’ wordt hier bedoeld het instandhouden van tunneltechnische installaties.

	[bookmark: bwBijl_F_GG0_uit_NO_CD_Vulin14]1 punt per geldige referentieopdracht met een maximum van 5 referentieopdrachten

	

	[bookmark: bwBijl_F_GG0_uit_NO_CD_Vulin6]C  De onderneming heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming aantoonbaar ervaring opgedaan met het vervangen van 3B-systemen van een in bedrijf zijnde GWW-object (tunnel, brug of sluis)<Vul omvang en eenheid in>.

Hiermee wordt bedoeld dat het object na de vervanging van de 3B-systemen weer succesvol in gebruik is genomen.


	Maximum van 5 referentieopdrachten, waarbij:
· 0,5 punt indien de referentie betrekking heeft op een GWW-object met 3B-systemen die niet gerealiseerd zijn op een PLC/SCADA systeemarchitectuur.
· 1 punt indien de referentie betrekking heeft op een GWW-object met 3B-systemen die wel gerealiseerd zijn op een PLC/SCADA systeemarchitectuur.

	

	D  De onderneming heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming aantoonbaar ervaring opgedaan met het ontwikkelen en onderhouden van een herbruikbare en onderhoudbare softwarebibliotheek binnen het IA-domein (Industriële Automatisering).

Onder ‘herbruikbare en onderhoudbare softwarebibliotheek’ wordt hier verstaan: Modulair opgebouwde softwarecode die bedoeld en ingericht is om na instantiering in verschillende objecten toegepast te worden. Instantiering vindt plaats door parametrisering en zonder aanpassing van de softwarecode. De modules in de bibliotheek kunnen zelfstandig getest worden. 

	1 punt per geldige referentieopdracht met een maximum van 5 referentieopdrachten
	

	Score Referentieopdrachten: (som van de scores)
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