RWS INFORMATIE -

Integraal Veiligheid Plan (IVP) op basis van sjabloon 2.0.7

Project: Onderhoud en reparatie van drijvende markeringen in zowel bestaand als nieuw areaal. Binnen het project worden de volgende activiteiten verwacht:

- uitvoeren van reparaties en refits;

- assembleren van vaarwegmarkeringen uit geleverde onderdelen;

- afvoeren van afgeschreven objecten;

- transport van objecten tussen locaties van opdrachtnemer en opdrachtgever.

| Coördinator Ontwerpfase | Rutger Vriend |
| --- | --- |
| Coördinator Uitvoeringsfase | Naam |

| Datum | 15 september 2025 |
| --- | --- |
| Status | concept |

Toelichting bij dit document:

- Teksten gemarkeerd door [  ] zijn invoervelden die op meerdere plaatsen in het document terugkomen. Indien op één plek de tekst wordt aangepast worden alle soortgelijke velden direct meegenomen .

- Schuingedrukte tekstvelden zijn algemene invoervelden die verder niet gelinkt zijn.

- Veel maatregelen/afspraken m.b.t. veiligheid zijn waarschijnlijk al vastgelegd in andere documenten. In dat geval volstaat het om een eenduidige, traceerbare en concrete verwijzing naar het brondocument te maken (dus niet enkel refereren aan een geheel systeem/document maar naar de relevante passages/bepalingen binnen het systeem/document.

Colofon

| Documentinformatie |  |
| --- | --- |
| Uitgegeven door | [Onderwerp] |
| Technisch manager | Rutger Vriend |
| Telefoon | 0627624614 |
| Opgesteld door | Bert Onderweegs |
| Versie | 0.1 |
| Status | Concept |

| Acceptatie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uitgegeven door: |  | Paraaf: | Datum: |
| Opsteller(s) | Bert Onderweegs |  | Datum |
| Vrijgave Technisch manager: | Rutger Vriend |  | Datum |
| Vrijgave V&G-Coördinator | Johan Knulst |  | Datum |
| Vaststelling Project Manager: | Ruben Stolk |  | Datum |

| Versiebeheer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versie | Datum | Reden van uitgifte/wijzigingen |
| 0.1 | 15-9-2025 | Eerste concept |
| Versienummer | Datum | Reden van uitgifte |
| Versienummer | Datum | Reden van uitgifte |

Inhoud

Inleiding	5

1	Uitgangspunten en randvoorwaarden	7

1.1	Beleidsverklaring veiligheid Rijkswaterstaat 7

1.2	Ambitie en doelen	8

1.3	Gedragsregels voor projectmedewerkers	8

1.4	Relevante veiligheidsdomeinen	8

2	Het project	9

2.1	Reikwijdte en grenzen project	 9

2.2	Betrokken partijen	 9

2.3	Coördinator Ontwerpfase, V&G-coördinator en Coördinator Uitvoeringsfase	 10

2.4	Planning van de werkzaamheden	13

3	Maatregelen	14

4	Afspraken	20

5	Wijze van toezicht	  23

6	Verantwoording van BTO-keuzen	 25

7	Opleiding en instructie	26

Bijlage A	Definities	 27

Bijlage B	Ontwerp RI&E	29

Inleiding

Dit IVP is de invulling van het wettelijk vereiste V&G plan voor arbeidsveiligheid, uitgebreid met de overige specifieke veiligheidsdomeinen voor Rijkswaterstaat. Als Opdrachtgever heeft Rijkswaterstaat de verantwoordelijk om tijdens de ontwerpfase dit IVP:

- Op te (laten) stellen en;

- Onderdeel te laten zijn van het contractdossier en;

- Beschikbaar te stellen op de werklocatie alvorens de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan (= moment dat opdrachtnemers op de bouwlocatie komen”).

Het is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat dat er een actueel IVP ligt voordat op de bouwlocatie fysieke werkzaamheden worden uitgevoerd. Een IVP moet altijd actueel zijn, maar zeker als er werkzaamheden beginnen.

Het IVP-O heeft de status van informatief en sturend document voor de opdrachtnemer.

Voor het uitvoeren van fysieke werkzaamheden op de bouw/ projectlocatie is de

aannemer verantwoordelijk voor het opstellen van het V&G plan uitvoering en het

actualiseren ervan.

Op het moment dat de  uitvoeringswerkzaamheden daartoe aanleiding geven,

bijvoorbeeld bij risicovolle werkzaamheden of als via een ander contract een nieuwe

partij op de bouw/ projectlocatie werkzaamheden gaat verrichten, zal de

Coördinator Uitvoeringsfase moeten zorgen voor de noodzakelijke afstemming en

coördinatie.

Dit IVP is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 1: een beschrijving van de RWS veiligheidsambitie alsmede de project specifieke veiligheidsdoelstellingen.

- Hoofdstuk 2: een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwlocatie, de naam van de coördinator Ontwerpfase en van de coördinator Uitvoeringsfase;

- Hoofdstuk 3: de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in bijlage B;

- Hoofdstuk 4: de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in hoofdstuk 3;

- Hoofdstuk 5: de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

- Hoofdstuk 6: de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen in de uitvoeringsfase worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen;

- Hoofdstuk 7: de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

- Bijlage B: een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk (de objectrisico’s) en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden (de samenlooprisico’s);

De Ontwerp RI&E is het fundament van het IVP, of andersom: het IVP is de uitwerking van de Ontwerp RI&E;

Dit IVP is een coördinatie document dat zal worden aangepast indien wijzigingen in de praktijk daar aanleiding toe geven. Zie hiervoor de tabel “versiebeheer” in de colofon. Voorbeeld: in het IVP voor een vijfjarig onderhoudscontract kan bij de voorbereiding nog niet worden voorzien welke partijen in het vijfde jaar ingeschakeld gaan worden. Zodra dat wel bekend is, zal het IVP hierop moeten worden aangepast.

Indien volledig ingevuld en correct gebruikt voldoet dit IVP aan de wettelijk vereisten voor een V&G-plan; hierdoor is een separaat V&G-plan niet nodig.

Schrijf het IVP bij voorkeur zo dat het ook voor de opdrachtnemer leesbaar en hanteerbaar is, hij moet er tenslotte op voortborduren;

Bedenk: “kan een aannemer hiermee aan de slag?”;

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Beleidsverklaring veiligheid Rijkswaterstaat

Met deze beleidsverklaring beloven wij, team Rijkswaterstaat, dat we ons uiterste best gaan doen om onze maatschappelijke taken zo veilig mogelijk uit te voeren over de volle breedte van ons werkgebied, zowel in het fysieke als in het digitale domein.

Het is onze plicht en onze ambitie om ons land te beschermen tegen hoog water. De gebruikers moeten onze wegen en vaarwegen, oppervlaktewateren en objecten veilig kunnen gebruiken. Ook het werken aan de veiligheid van omwonenden van ons werkgebied is onze zorg. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen die bij Rijkswaterstaat of in onze opdracht werkt, zijn of haar werk veilig kan doen.

We streven naar een proactief veiligheidsniveau op de veiligheidscultuurladder. Dit betekent dat we binnen Rijkswaterstaat continu gericht zijn op het voorkomen van veiligheidsrisico’s en incidenten en dat blijven doen.

Dat doen we door actief en effectief samen te werken aan veiligheid en goed af te stemmen. Zowel binnen Rijkswaterstaat als met onze maatschappelijke partners en met behoud van ieders verantwoordelijkheid. Wij van Rijkswaterstaat hebben daarin een voorbeeldfunctie en nemen een  voortrekkersrol.

Wij werken daaraan volgens een veiligheidsmanagementsysteem dat erop is gericht de veiligheidssituatie van onze objecten en infrastructuur continu te verbeteren. Over de voortgang en de resultaten daarvan leggen we verantwoording af.

Als het gaat om de arbeidsveiligheid streven we naar nul doden en nul ernstig gewonden. Als anderen werken op onze terreinen, zorgen we ervoor dat ook zij voldoen aan de veiligheidseisen en –normen die we aan onze eigen medewerkers stellen.

Wij kennen de belangrijkste veiligheidsrisico’s op onze netwerken. We werken continu samen aan het beter beheersen ervan en ontwikkelen het leiderschap, de kennis en het vakmanschap dat daarvoor nodig is.

Bovendien investeren we in een open cultuur die erop gericht is samen continu te verbeteren, te leren en elkaar scherp te houden. Een cultuur waarin we open het gesprek aangaan over risico’s, dilemma’s, fouten en onveilig gedrag.

Als het nodig is, spelen we veerkrachtig, daadkrachtig en professioneel in op gevaarlijke situaties en incidenten. We communiceren hier eerlijk, open en tijdig over en werken aan goede voorlichting over de veiligheid op en rond onze netwerken.

Ten slotte analyseren we incidenten om daarvan te leren. Opdat we maatregelen kunnen nemen om die incidenten in het vervolg te voorkomen. Daarmee krijgen we een steeds scherper oog voor nieuwe ontwikkelingen die de veiligheid in ons werkgebied bedreigen.

Oktober 2024

Martin Wijnen

Directeur-generaal Rijkswaterstaat

Ambitie en doelen

Rijkswaterstaat heeft zich gecommitteerd aan een proactieve en integrale aanpak van veiligheidszorg voor:

- Medewerkers en andere betrokkenen;

- Gebruikers van de wegen en de vaarwegen;

- Omwonenden.

Met als streven: nul doden en nul ernstig gewonden.

Deze algemene ambitie is door de opdrachtgever en het projectteam voor dit specifieke project vertaald in de volgende project specifieke doelen:

- Nul incidenten met ernstig letsel

- Tenminste 1 veiligheidsrondgang met RWS en ON-management per jaar

- Aantoonbare toetsing op voldoen aan BTO keuze document bij nieuwbouw en renovatie

Beschrijf hier de project specifieke veiligheidsdoelstellingen.

Beperk het aantal ambities en doelstellingen.

Maak deze meetbaar (SMART).

Gedragsregels voor projectmedewerkers

Voor dit project gelden de volgende gedragsregels:

- Ik heb een voorbeeldfunctie.

- Ik neem veiligheid altijd mee in mijn werk.

- Ik zorg voor een veilige werkomgeving.

- Ik stop elke klus die niet veilig voelt.

- Ik meld (bijna)ongevallen altijd via 0800-8002 en bespreek deze.

- Ik zorg voor de juiste persoonlijke bescherming (PBM’s).

Relevante veiligheidsdomeinen

Voor dit project zijn de volgende aangekruiste veiligheidsdomeinen relevant:

| ☒ Arbeidsveiligheid (altijd relevant) | ☐ Elektrische veiligheid |
| --- | --- |
| ☐ Verkeersveiligheid | ☐ Tunnelveiligheid |
| ☒ Nautische veiligheid | ☒ Constructieve veiligheid |
| ☐ Veiligheid tegen overstromen | ☐ Sociale veiligheid |
| ☒ Externe veiligheid | ☐ Brandveiligheid |
| ☐ Machineveiligheid | ☐ Integrale beveiliging |

De aangekruiste veiligheidsdomeinen worden behandeld in dit IVP

De definities van bovengenoemde veiligheidsdomeinen kun je terugvinden in Bijlage A.

Het project

Reikwijdte en grenzen project

Omschrijving van het project

Onderhoud en reparatie van drijvende markeringen in zowel bestaand als nieuw areaal. Binnen het project worden de volgende activiteiten verwacht:

- uitvoeren van reparaties en refits;

- assembleren van vaarwegmarkeringen uit geleverde onderdelen;

- afvoeren van afgeschreven objecten;

transport van objecten tussen locaties van opdrachtnemer en opdrachtgeverHet project kent voornamelijk werkzaamheden aan en met drijvende markeringen en omvat onderhoud, reparatie en refits, assemblage van markeringen uit geleverde onderdelen alsmede het afvoeren van afgeschreven objecten inclusief transport van (delen van) objecten tussen locaties van OG en ON .

Locatie van het bouwwerk (fysieke grenzen).

Activiteiten zoals plaatsen en ophalen van markeringen vindt plaats op de Rijkswateren. Na transport vinden de werkzaamheden in generale zin plaats op locatie van de opdrachtnemer.

De betreffende markeer elementenbevinden zich verspreid over Nederlandse Rijkswateren, inclusief het Nederlandse deel van de Noordzee. Werkzaamheden zoals genoemd in de projectomschrijving worden doorgaans uitgevoerd op de locatie van opdrachtnemer.

Betrokken partijen

Deze paragraaf bevat een overzicht van alle betrokken partijen, die belang hebben bij dit IVP.

Opdrachtgever

| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat |
| --- | --- |
| Naam | Iris Reuselaars |
| Bezoekadres | Griffioenlaan 2 |
| Postcode en Plaats | Postcode, Plaats |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer |
| Emailadres | Emailadres |

Opdrachtnemer(s) 
Omdat binnen het contract gebruik gemaakt zal worden van meerdere leveranciers die aanleveren op een assemblage locatie, worden hier de ondernemingen genoemd die verantwoordelijk zijn voor assemblage / demontage alsmede vervoer van- en naar de VWM locatie.

| Organisatie | Naam |
| --- | --- |
| Naam | Naam |
| Bezoekadres | Adres |
| Postcode en Plaats | Postcode, Plaats |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer |
| Emailadres | Emailadres |

Overige partijen

Andere partijen in dit contract zijn geïdentificeerd als:

Rijksrederij, gebruikers en beheerders van vaarwegen

Leveranciers van de diverse onderdelen van de markering

Transport ondernemingen

Regio’s van Rijkswaterstaat

Waterschappen,

Coördinator Ontwerpfase, V&G-coördinator en Coördinator Uitvoeringsfase

Coördinator Ontwerpfase, namens de opdrachtgever

N.B. De wettelijke Ontwerpfase loopt totdat de schop de grond in gaat en eindigt dus niet na Contractgunning. In voorkomende gevallen kunnen Ontwerpfase en Uitvoeringsfase parallel lopen.

| Coördinator Ontwerpfase |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Vaarwegmarkeren |
| Naam | Rutger Vriend |
| Bezoekadres | Maastoren 17.008 Wilhelmina kade 1 |
| Postcode en Plaats | 3072AP, Rotterdam |
| Telefoonnummer | Telefoo0627624614 |
| Emailadres | Rutger.vriend@rws.nl |

V&G-Coördinator Opdrachtgever

Zie ook opmerking bij 2.3.1

| V&G-Coördinator Opdrachtgever |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Naam |
| Naam | Johan Knulst |
| Bezoekadres | Poelendaelesingel 18 |
| Postcode en Plaats | 4335 JA Middelburg |
| Telefoonnummer | 0625017400 |
| Emailadres | johan.knulst@rws.nl |

Coördinator Uitvoeringsfase, namens de Opdrachtnemer

.

N.B. de wettelijke Uitvoeringsfase begint als “de schop in de grond gaat”.

| Coördinator Uitvoeringsfase |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Naam |
| 8 | Naam |
| Bezoekadres | Adres |
| Postcode en Plaats | Postcode, Plaats |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer |
| Emailadres | Emailadres |

Verdeling van overige taken en verantwoordelijkheden

Projectmanager

De Projectmanager is primair verantwoordelijk voor het bereiken van het  projectresultaat binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van tijd en geld. Daarnaast is de projectmanager de eindverantwoordelijke voor integrale veiligheid in het project. Hij is tevens verantwoordelijk voor:

- Veiligheidscultuur binnen projectteam en scopegebied;

- Aanspreken van andere projectteamleden op veiligheid;

- Draagt binnen het project belang van veiligheid uit;

- Sturing geeft op houding en gedrag;

- Is actiehouder bij het afhandelen van incidenten;

- Heeft periodiek overleg met teamleden over de dagelijkse praktijk (o.a. veiligheid).

Technisch Manager (TM)

De Technisch manager:

- Coördineert als coördinator ontwerpfase

- De coördinatie en dagelijkse aansturing van integrale veiligheid in het project vanuit opdrachtgever zijde. Binnen het gebied van de vaste vaarwegmarkeringen met de scope “storingsonderhoud” valt coordinatie onder de technisch manager.

- Operationele borging van integrale veiligheid, conform het Kader integrale Veiligheid in Projecten (KIViP);

- Het (laten) houden van toezicht op de uitvoering conform eisen, wetten en regelgeving, op de van toepassing zijnde veiligheidsdomeinen.

- Is aanspreekpunt bij incidenten, stemt af met projectmanager;

- Draagt de gedragsregels veiligheid RWS binnen het projectteam uit.

- Het (laten) beoordelen en accepteren van het IVP uitvoeringsfase.

- Is aanspreekpunt voor Coördinator Uitvoering bij ON.

    - Contractmanager (CM)

De Contractmanager is verantwoordelijk voor de beheersing en borging van het gehele proces van contractvoorbereiding en –uitvoering. Dit is ook de functie die de dagelijkse contacten onderhoudt en zo nodig de onderhandelingen voert.

Taken en verantwoordelijkheden in het kader van dit IVP zijn onder andere:

- Toezien op veilig werken door o.a. vanuit het contractbeheersplan en toetsplan gericht te laten toetsen op IV.

- Aanspreken van de aannemer op onveilig werken en erop toezien dat deze tijdig en effectief corrigerende maatregelen treft naar aanleiding van incidenten of toets resultaten en effectief preventieve maatregelen neemt ter voorkoming van herhaling.

- Periodiek bespreken status van knelpunten, opgetreden incidenten en auditresultaten met de Aannemer

    - Omgevingsmanager

Omgevingsmanagement heeft naast de taken en verantwoordelijkheden vanuit deze discipline, expliciete taken met betrekking tot Integrale veiligheid binnen projecten.

Hiertoe worden de volgende activiteiten gerekend:

- Inventariseert klanteisen inzake veiligheid;

- Overlegt met de veiligheidsregio;

- Minimaliseert veiligheidsrisico’s voor de omgeving (verkeer, omwonenden).

- Communiceert en stemt af met omgeving;

    - Manager projectbeheersing

De manager projectbeheersing is, binnen het project, verantwoordelijk voor de volgende activiteiten :

- Coördinatie interne kwaliteitsborging (IKB);

- Coördinatie van de beschikbaarheid van de juiste stuurinformatie;

- Beoordeling van het veiligheidsmanagement binnen zijn project op werking, prestaties en resultaten, vanuit het perspectief van Managementinformatie, en dus ten dienste van de verantwoordelijkheid van de rol-houders dienaangaande ;

- Coördinatie van de jaarlijkse beoordeling van het veiligheidsmanagement binnen zijn project aan de hand van de daartoe bestaande middelen en toetsmechanismen;

- Faciliteert verbeteringen via managementinformatie en advies aan rolhouders;

- Faciliteert de rapportage, waaronder veiligheid, aan de opdrachtgever via de projectendatabase

    - Projectadviseur Integrale Veiligheid (PIV)

Taken en verantwoordelijkheden:

- Ondersteunt binnen het project de Technisch Manager in zijn rol van Coördinator Ontwerpfase

- Uitdragen van voorbeeldfunctie voor alle veiligheidsthema’s.

- Uitdragen veiligheidsgedragsregels van RWS.

- Waargenomen onveilige situaties rapporteren aan CM.

- Bewaken en laten toepassen van de vigerende kaders en richtlijnen.

- Creëren en actueel houden van het Integraal Veiligheidsplan (IVP), waaronder het risicoregister integrale veiligheid.

- In voorkomende gevallen uitwerken van IVP naar Veiligheidsbeheerplan (VBP) en het inrichten en actueel houden van het integraal veiligheidsdossier.

- Ondersteuning bij het borgen van veiligheidsaspecten en toezien op het werken volgens veiligheidseisen door opdrachtnemer.

- Toezien dat veiligheid de gewenste aandacht krijgt in het projectteam, onder andere door lunchlezingen en te wijzen op verantwoordelijkheden en taken.

- Toetsen van voor veiligheid relevante plannen en documenten van de opdrachtnemer als adviseur: verstrekken van informatie en advies over de toepassing van het veiligheidsbeleid en –regelgeving aan de contractteams.

- Bewaken en afstemmen van de veiligheidscultuur binnen het projectteam..

- Het (laten) uitvoeren van incidentregistratie en –analyse en/of adviseren hierover.

- Up to date houden van het risicodossier (verwerking geconstateerde veiligheidsrisico’s).

Organisatie schema project team

Planning van de werkzaamheden

| Beoogde datum aanvang werkzaamheden op bouwlocatie/in areaal | Datum |
| --- | --- |
| Beoogde datum einde werkzaamheden | Datum |
| Beoogde uitvoeringsduur | 8 jaar |
| Beoogde meerjarige onderhoudsperiode | Uitvoeringsduur (optioneel) |

Maatregelen

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven waarmee de geïdentificeerde risico’s (bijlage B) worden gemitigeerd (gereduceerd). Hoewel het hele IVP een dynamisch document is, en geactualiseerd wordt zodra de werkzaamheden daartoe aanleiding geven, geldt dit zeker voor dit hoofdstuk.

In dit hoofdstuk zijn de relevante veiligheidsthema’s binnen het project beschreven,

gebaseerd op het RWS veiligheidsbeleid.

Per veiligheidsdomein worden de belangrijkste risico’s uit de ontwerpfase

weergegeven. In de RI&E-Ontwerp (bijlage C) staan de gevaren en risico’s beschreven met een advies hoe de risico’s beheerst zouden kunnen worden.

Het IVP is een dynamisch document en dient te worden geactualiseerd op het moment dat de werkzaamheden en/of omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Dit geldt tevens voor de aan dit IVP gebonden RI&E.

De beheersmaatregelen zijn gebaseerd op de Arbeid hygiënische strategie en houden een prioriteit in die als volgt wordt aangeduid:

- Bronbestrijding

- Collectieve maatregelen

- Individuele maatregelen

- Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het ‘afdalen’ in de AHS mag het redelijkerwijs principe gehanteerd worden. Het is alleen toegestaan een niveau te dalen als daar goede redenen voor zijn. Echter voor ernstige risico’s, waaronder valgevaar, mag alleen een stap lager in de hiërarchie worden gedaan als een hogere maatregel technisch niet uitvoerbaar is, of meer risico met

Bij het vaststellen en/of wijzigen van de (overeengekomen) werkwijze, is het noodzakelijk dat aandacht besteed wordt aan de invloed van de effectiviteit van de beheersmaatregel.

Op basis van de geïdentificeerde risico’s maakt Opdrachtgever Bouwkundige, Technische en Organisatorische (BTO) keuzen en neemt beheersmaatregelen conform o.a. de arbeid hygiënische strategie, stand der techniek en best practices. In het IVP-U/ V&G plan uitvoering dienen de door Opdrachtnemer gemaakte BTO keuzen te worden opgenomen en te zijn onderbouwd.

Hierbij dient onder andere aandacht besteed te worden aan risico’s die hun oorsprong vinden in externe (= buiten het werkgebied van de Aannemer, c.q. beheersgebied van de Opdrachtgever) oorzaken. Het is van belang om deze risico’s te benoemen, er voorlichting over te geven en werkafspraken te maken met betrokken partijen om te voorkomen dat extra risico’s voor de uitvoerenden worden geïntroduceerd door anderen dan de eigen werkgever.

De volgende situaties geven aanleiding tot coördinatie:

- Meerdere werkgevers op dezelfde locatie

- Werken in de nabijheid van watersport gebieden

- Bewegingen van andere scheepvaart

- Locatie in beheer bij een andere partij dan VWM

- Onderhoud is neergelegd bij een derde partij.

Met betrekking tot calamiteiten is het van essentieel belang dat calamiteiten regelingen niet alleen worden opgezet met in achtneming van de relatie tussen de Aannemer en Opdrachtgever, ook lokaal gezag en handhaving dienen een plaats te krijgen in de plannen en zo mogelijk te participeren in geplande oefeningen.

Op basis van het contract wordt uitgegaan van de aanwezigheid van een Arbo management systeem, gebaseerd op internationale criteria (ISO 45001) en/of een erkend veiligheidsbeheerssysteem (VCA).

In ieder geval worden het beheersproces en - methodiek van zowel routinematige blootstelling aan gevaren voor veiligheid en gezondheid en de niet routinematige blootstellingen onderworpen aan regelmatige, aantoonbare toetsing.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste risico’s per veiligheidsaandachtsgebied voor de werkzaamheden die onder dit IVP worden gerekend,

Algemene maatregelen, die verwacht worden van de opdrachtnemer om een voldoende acceptabel niveau van risico beheersing te bereiken tijdens de werkzaamheden onder dit contract zijn:

- Controle op voldoen aan de door het project opgegeven kwaliteitscriteria (beheersing van kwaliteitsrisico’s, waardoor risico’s, ontstaan door herstellen van kwaliteitsfouten, kunnen worden voorkomen)

- Voorzien van informatie door Opdrachtgever aan de Aannemer ten aanzien van de geïdentificeerde risico’s per object de voorbereiding van de werkzaamheden.

  - Arbeidsveiligheid

Onder arbeidsveiligheid wordt verstaan het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de Arbowet en de onderhavige besluiten tijdens de realisatiefase.

Voor arbeidsveiligheid geldt de volgende specifieke aandacht (belangrijk risico) voor:

* Ontwerpfase:

Vastlegging en motivering van (BTO) keuzes

Delen van veiligheidsrelevante informatie (IVD incl object RI&E)

* Realisatiefase (niet uitputtend):

gevaren vanuit raakvlakken, o.a.:

- werken boven, onder, naast elkaar

versperren doorgaande wegen/vluchtwegen

- slip/struikelgevaar

- ruimtegebrek

fysieke gevaren, o.a.:

beknelling/verdrukking tussen/onder de hoog-laagwerker

beweging van schip tijdens (de)monteren

Beweging object tijdens aanpikken

fysische gevaren, o.a.:

gehoor, bij gebruik gereedschappen en hoge druk water

koude, bij werkzaamheden in de kou/regen

warmte, bij werkzaamheden in hitte

valgevaar, o.a.:

bij onjuiste inzet hoog-laagwerker

bij onjuiste inzet hijskraan met werkbak

bij overhangen van leuningwerk

Bij werken op boeilichaam

Voor het onderhavige contract is de voltooiing van de Ontwerpfase ondergebracht bij de opdrachtgever, al of niet gedelegeerd.

In die gevallen waarbij de Ontwerpfase onderdeel is van het contract wordt de  Opdrachtgever in de zin van het Arbobesluit (artikel 2.26) een ontwerpende partij.

  - Nautische veiligheid

Hieronder wordt de veiligheid van nautisch verkeer gekenmerkt. Vaarwegmarkering is een essentieel onderdeel voor het bereiken een acceptabel niveau van nautische veiligheid.

Voor nautische veiligheid geldt de volgende specifieke aandacht (belangrijk risico) voor:

- Ontwerpfase:

- Het voorkomen van incidenten door vaststellen van vaarweggrenzen als input voor plaatsing markeringen

- Realisatiefase (niet uitputtend)

- Bereikbaarheid onder alle omstandigheden

- Bij karakter instelling “oude” setting instellen

- Bij plaatsing en verwijdering voldoende daglicht

Maatregelen gericht op:

- Het waarborgen van de technische beschikbaarheid van de geplaatste markeringen;

- Het voorkomen van onveilige situaties met het overige scheepvaartverkeer tijdens de geplande werkzaamheden;

- Het voorkomen van aanvaringsgevaar met andere vaartuigen rondom het object

  - Machineveiligheid

Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van hijsen aan opgelaste ogen c.q. kromgevaren lichten en bakens.

Voor machineveiligheid geldt de volgende specifieke aandacht (belangrijk risico):

Ontwerpfase

- Voldoen aan fundamentele veiligheidseisen en basis criteria (controle op lassen en hechting hijsogen

Realisatiefase (niet uitputtend):

- Integriteit installatie o.a.: bestendigheid tegen onderspoelen

- Bij hoge stroomsnelheden of groot verschil tussen laag en hoog tij.

Maatregelen gericht op het beheersen van risico’s bij:

- Het betreden van het object voor lokale werkzaamheden

- Positie houden

  - Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Voor externe veiligheid geldt de volgende specifieke aandacht (belangrijk risico) voor:

Ontwerpfase

- Gevaarlijke stoffen transport op of in de directe nabijheid van de voorgestelde route

Realisatiefase (niet uitputtend):

- Geschiktheid materieel

Maatregelen zijn gericht op:

- Voorkomen van blootstelling aan Gevaarlijke conservering

- Voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen (CMR) door sabotage en vandalisme

- Blootstelling aan zuren bij uitwisseling lood-zuur accu’s

  - Machineveiligheid

Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico’s bij gebruik van machines.

Binnen Europa bestaat sinds 1995 een richtlijn voor de machineveiligheid, kortweg de Machinerichtlijn. Deze richtlijn bevat slechts elementaire eisen, ook wel de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen genoemd.

In relatie met de Arbowetgeving is in het Arbobesluit opgenomen dat (beroepsmatige) medewerkers alleen gebruik mogen maken van machines die voldoen aan de VERORDENING (EU) 2023/1230 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 juni 2023 betreffende machines.

Door deze regelgeving worden machines en hijsmiddelen tot arbeidsmiddelen verklaard en ontstaat er een koppeling tussen de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn. Echter in binnen de scope van dit contract wordt geen werk verricht aan aangedreven objecten en is het bovenstaande alleen van toepassing op de aangebrachte hijspunten. Deze zijn echter fors overgedimensioneerd zodat alleen aantonen van integriteit van de bevestiging hier een rol speelt.

De risico’s die ontstaan voor de arbeidsomstandigheden doordat machines niet aan de veiligheidsrichtlijnen voldoen vallen onder het thema Arbeidsveiligheid. Met aanvullende instructies of procedures zal moeten geborgd dat er veilig gewerkt kan worden. Waar mogelijk zal opdrachtnemer hijsvoorzieningen veiliger trachten te maken in overleg met de opdrachtgever.

De werkzaamheden van dit project vallen niet onder de categorie ‘substantiële wijziging’ binnen de strekking van de Machinerichtlijn. Er dient dus ook geen conformiteitsverklaringsproces doorlopen te worden.

Voor machineveiligheid geldt de volgende specifieke aandacht (belangrijk risico) voor:

Ontwerpfase

- Specificatie hijsvoorzieningen

Realisatiefase (niet uitputtend):

- Juiste toepassing val preventie

Maatregelen gericht op:

- Voorkomen van valgevaar

  - Constructieve veiligheid

Onder constructieve veiligheid wordt verstaan de veiligheid van personen met betrekking tot het bezwijken van of het ontstaan van schade aan een constructie.

Voor constructieve veiligheid geldt de volgende specifieke aandacht (belangrijk risico) voor:

Ontwerpfase

- Mogelijke belasting van constructie door stroming

- Fundatie sterkte en weerstand tegen uitspoelen

* Realisatiefase (niet uitputtend):

- Bezwijken van constructies, o.a.: door verkeerde belasting voorspelling

Maatregelen gericht op

- Voorkomen van bezwijken van constructies door overbelasting en/ of corrosie

  - Integrale beveiliging

Integrale beveiliging van infrastructurele objecten en de beveiliging van objecten die vallen onder de corporate beveiliging en securitybeleid. Bij veiligheid op dit gebied wordt gedacht aan bijvoorbeeld preventie tegen terrorisme en vandalisme, toegangsbeleid objecten, maar zo nodig ook beveiliging van datagegevens.

Integrale beveiliging omvat Security (fysieke beveiliging), Cybersecurity, Privacy en Integriteit.

Van de Aannemer wordt verwacht dat deze een protocol opstelt, invoert en onderhoud, dat gericht is op het voldoen aan de criteria voor beveiliging in de bovengenoemde gebieden.  Gezien het karakter van dit IVP is deze informatie in een apart document vervat.

Voor integrale beveiliging geldt de volgende specifieke aandacht (belangrijk risico) voor:

- Ontwerpfase

- Realisatiefase (niet uitputtend):

Onvoldoende integrale beveiliging, o.a.: toegang onbevoegde personen

Maatregelen gericht op het beheersen van risico’s bij:

- Op afstand schakelen van installatie delen

- Herkenbaarheid van (deel) netwerken.

.

    - Integriteit

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat maatregelen worden genomen (voorstel en plan) om zowel de integriteit van medewerkers (corruptie en misbruik) en het in te zetten materieel te waarborgen.

3.12		Hulpverlening

Hulpverlening is geen apart veiligheidsdomein (dit aspect maakt deel uit van verschillende domeinen), maar is vanwege het grote belang opgenomen in dit hoofdstuk. Hierbij spelen aspecten als de plaats van het incident (omgeving), de bereikbaarheid van de plaats van het incident, de beschikbaarheid van hulpverleningsmiddelen en de organisatie van hulpverlening een rol.

- Realisatiefase

De volgende maatregelen worden door Opdrachtnemer genomen op het gebied van hulpverlening:

- Zorgdragen voor een goede bereikbaarheid van het object/ locatie;

- Goede afstemming met hulpdiensten, veiligheidsregio’s en Opdrachtgever;

- Inrichten van een op het werk en uit te voeren werkzaamheden toegespitste BHV-organisatie;

- Het uitvoeren een of meerdere relevante calamiteitenoefeningen. De Opdrachtgever wordt hier nauw bij betrokken;

Bovenstaande dient beschreven te worden in een separaat calamiteitenplan in samenspraak met beheerder, hulpdiensten en Opdrachtgever

Afspraken

  - Voorbereiding

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten tijdens het opstellen van het contract:

- Formulering Technische specificatie van het werk

- Het formuleren van een eisenpakket met betrekking tot borging van de tijdens de voorbereidingsfase geïdentificeerde risico’s

- Identificatie van risico’s, voorkomend uit het ontwerp die adequaat beheerst dienen te worden tijdens de uitvoering.

- Aanwijzing van coördinator voorbereidingsfase

  - Overleg

Gedurende de looptijd van het contract, dat zich volledig richt op reparatie, refitting, assemblage, afvoer en transport van- en naar de locatie van de opdrachtgever vindt overleg plaats te vinden op diverse niveaus, zowel binnen de eigen organisatie als binnen de relatie  opdrachtgever – opdrachtnemer.

| Soort overleg | Betreft | Frequentie | Bijwoning door |
| --- | --- | --- | --- |
| PSU (project start up) | Projectdoelstellingen; Wederzijdse belangen en verwachtingen; Afstemming van kansen, risico’s en beheersmaatregelen; Samenwerkingsafspraken | Bij verkrijging opdracht 1x | IPM team incl. PIV van OG en verantwoordelijken van ON |
| Project / Coördinatie/ veiligheid overleg OG/ON | Bespreken bijzonderheden, raakvlakken, actiepunten, wijzigingen IVP-U/ RIE, IVD voortgang, “lessons learned” en overige veiligheid gerelateerde aspecten | Minimaal 1 keer per kwartaal (mits er geen veiligheidsincidenten hebben plaatsgevonden) | TM/ Co Ontwerp / PIV van OG en Co Uitvoering ON , V&G coördinator |
| Projectteam overleg | Bespreken bijzonderheden, actiepunten, voortgang, projectdoelstellingen etc. | 1 x per 2 maanden | OG werkteam |
| Werkoverleg uitvoering |  | Dagelijks | Aangewezen medewerkers |
| Toolbox | Veiligheid op de werkplek | 1 x per maand minimum | Aangewezen medewerkers/ leidinggevende |
| LMRA |  | Voor werkaanvang | Individu en collegae |

Horizontaal overleg omvat tevens overleg tussen portfolio management (OG) en directie (ON). Dit overleg vindt op jaarbasis plaats, éénmaal per jaar per aannemer

  - Coördinatie

Coördinatie afspraken zijn onontbeerlijk tijdens de voorbereiding en uitvoeringsfase. Tijdens de voorbereidingsfase is coördinatie noodzakelijk tussen de diverse veld gebonden activiteiten voor het vervaardigen van de benodigde contract stukken. Hierbij is sprake van een voortdurende wisselwerking tussen de diverse OG disciplines betrokken bij de voorbereiding.

In de voorbereiding worden onder andere betrokken partijen geïdentificeerd. Coördinatie met deze belanghebbenden vindt onder andere plaats op basis van het communicatieplan.

Coördinatie overleg vindt plaats tussen de coördinator OG en ON, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, in ieder geval bij aanvang en einde van de werkzaamheden. Bij dit laatste overleg wordt het bijgewerkte IVP en het integraal veiligheidsdossier (IVD) overhandigd aan de opdrachtgever.

  - Uitvoering

Tijdens de uitvoering van het werk op locatie is de coördinator uitvoeringsfase (d.i. de coördinator ON) verantwoordelijk voor de coördinatie op de werklocatie in voorkomende gevallen.

Periodiek actualiseren van IVP, RI&E, BTO keuzen en IVD

Het IVP, inclusief de BTO keuzen, de RI&E en het IVD worden regelmatig geactualiseerd door de Ontwerpleider en/of Coördinator Uitvoeringfase van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer legt hierover verantwoording af bij de overgang naar elke volgende projectfase, bij de wisseling van genoemde functionarissen, bij nieuwe inzichten/ risico’s en/of bij wijzigingen van de scope.

Veiligheidsmeldingen door opdrachtnemer

Binnen het project dienen veiligheidsmeldingen en -incidenten door Opdrachtnemer te worden gemeld aan Opdrachtgever en/of overige instanties.

Veiligheidsincidenten worden geregistreerd om inzicht te krijgen in trends, afwijkingen in het systeem en maatregelen te nemen voor de toekomst.

De ON dient zelf veiligheidsincidenten te onderzoeken en de lessen hieruit te delen met haar eigen organisatie en de OG.

Melden incidenten door Opdrachtnemer naar Opdrachtgever

| Incident | Melden naar OG | Meldingsvorm |
| --- | --- | --- |
| Ongeval, zwaar letsel | Direct | Telefonisch en e-mail |
| Ongeval, licht letsel | Direct | Telefonisch en e-mail |
| Bijna-ongeval | Binnen 24 uur | E-mail |
| Gevaarlijke situatie | Maandelijks | E-mail, bulkmeldingenformulier |
| Gevaarlijke handeling | Maandelijks | E-mail, bulkmeldingenformulier |
| Situatie met agressie en geweld | Binnen 24 uur | E-mail |

Gedurende de looptijd van een contract is de contractmanager (CM) verantwoordelijk (tenzij anders afgesproken) voor het afhandelen van veiligheidsmeldingen hij neemt de technisch manager (TM) hierin mee. De projectadviseur IV (PIV) ondersteunt de TM hierin. Afhankelijk van de melding wordt deze direct doorgezet naar het MIR (Meldpunt Incidenten Registratie) of via bulkmeldingen.

Met behulp van het systeem bulkmeldingen worden maandelijks alle incidenten en veiligheidswaarnemingen gemeld bij het landelijke incidentmeldingspunt. Dit gebeurd door middel van het invullen van de bulkmelding Excel sheet en deze te verzenden naar  incidentmelding@rws.nl

Op verzoek van OG vult ON de bulkmeldingen Excelsheet in en stuurt deze naar OG.

Melden bij Nederlandse Arbeidsinspectie

Arbeidsongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname (ook dagopname) en/of (mogelijk) blijvend letsel moeten door werkgevers direct gemeld worden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ook latere ziekenhuisopnames, blijvend letsel of overlijden, met een causaal verband tot het arbeidsongeval, dienen gemeld te worden.

Wijze van toezicht

Beschrijf op welke wijze toezicht zal worden gehouden, zowel door de opdrachtgever als door de opdrachtnemer alsmede in samenhang. Denk daarbij o.a. aan:

- Contractbeheersplan en SCB;

- Veiligheidsrondes (hoe vaak, door wie);

- Safety walks (hoe vaak, door wie);

- Werkoverleggen (hoe vaak, onderwerpen, minimaal aanwezigen);

- Afstemming overleggen (hoe vaak, onderwerpen, minimaal aanwezigen;

- Vereiste veiligheidsrapportages (incidentmeldingen, T-rapportages, voortgangsrapportages);

- De inhoud van dit hoofdstuk zal deels door Rijkswaterstaat worden bepaald en deels door de Opdrachtnemer.

Sluit voor het proces van onderbreken van werkzaamheden en stilleggen van werk zoveel mogelijk aan bij RWS brede afspraken hierover.

  - Organisatie

Toezicht binnen het project is georganiseerd op meerdere niveaus, te weten:

Systeem, proces en product.

Systeemtoetsen zijn gericht op het voldoen aan systeem eisen van zowel OG als ON en worden georganiseerd, gebaseerd op het risico dossier dat wordt opgesteld in onderling overleg tussen OG en ON. Deze toetsen worden uitgevoerd door een lead auditor, aangevuld met een specialist.

Procestoetsen zijn gericht op het raadplegen van aantoonbaarheid dat bepaalde processen worden gevolgd, bijvoorbeeld corrigerende en preventieve maatregelen.

Voor een product toets wordt gebruik gemaakt van specialisten die aan de hand van een vooropgestelde checklijst de verwezenlijking van een product (veiligheidsinspectie) traceren en daarbij het voldoen aan product eisen verifiëren.

  - Uitvoering

Toezicht tijdens de uitvoering van werkzaamheden vindt plaats door middel van Safety Walks, Inspecties en bespreking van resultaten

Hierbij wordt tenminste eenmaal per 6 maanden een safety walk georganiseerd met deelname van management van RWS en de ON.

Het is een aangekondigd bezoek waarbij de dialoog over veiligheid voorop staat.

Inspecties vinden plaats door of namens de OG en kunnen gepland of ongepland worden uitgevoerd. In alle gevallen worden de resultaten van deze inspecties, waarbij ook positieve observaties worden aangereikt, besproken in de voortgang c.q. uitvoeringsvergaderingen tussen RWS en ON. Hierbij zal naast uitwisseling van de positieve bevindingen, voor de negatieve bevindingen de aandacht gericht zijn op preventie van herhaling.

5.3	Onderbreken en stilleggen werk

Bij toetsing hoort ook de mogelijkheid tot het onderbreken en stilleggen van werkzaamheden.

Binnen RWS is één van de gedragsregels veiligheid:

‘ik stop elke klus die niet veilig voelt’

Zowel van Opdrachtnemer als OG wordt verwacht dat werkzaamheden gestopt worden indien de veiligheid van mens en/of milieu in gevaar is of kan komen.

Bij alle werkzaamheden die gestopt worden dient direct de uitvoerder/opdrachtnemer in kennis gesteld te worden. Werkzaamheden mogen pas voortgezet worden nadat de benodigde beheersmaatregelen zijn genomen om veilig verder te kunnen werken.

Indien werkzaamheden door een medewerker van RWS gestopt zijn dient tevens direct de CM en PIV-er in kennis gesteld te worden.

Noot 1: In verband met de wettelijke zorgplicht van RWS als opdrachtgever voor veiligheid kunnen door RWS aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn indien de Opdrachtnemer haar verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid onvoldoende invult.

Noot 2: De VGC heeft de zelfstandige bevoegdheid een werk te onderbreken én moet vervolgens verplicht worden geconsulteerd vóórdat de werkzaamheden worden hervat.

Verantwoording van BTO-keuzen

In dit hoofdstuk kan de verantwoording afgelegd worden over de gemaakte keuzen op bouwkundige-, technische- en organisatorische (BTO) gebieden.

Dit contract omvat renovatie en vernieuwing van bestaande objecten, waardoor verbeteringen uitgevoerd kunnen worden die tijdens gebruik al zijn voorgesteld en geaccepteerd.

Bij nieuwbouw zijn keuzes uitgewerkt die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen zijn gemaakt. Daarnaast wordt de reden van de keuze toegelicht en het restrisico in kaart gebracht.

Dit contract handelt over de wijze waarop niet-stalen, drijvende, markeringen worden onderhouden, ge-refit en aangepast voor specifieke toepassingen. Het gaat hier voornamelijk om markeerelementen van kunststof waarbij geen Chr6wordt toegepast. Door het karakter van de drijvende markerjng is de kans dat zich personen op het object bevinden minimaal. Tijdens transport van positie naar de wal is geen BTO keuze te maken, transport is ofwel rechtstandig dan wel liggend en afdoende gesjord.

  - Na lossen van de markering wordt het element overgeladen om via de weg of het water te worden vervoerd naar de opdrachtnemer

Tijdens de voorbereiding van projecten maakt Rijkswaterstaat allerlei keuzes die mogelijk invloed kunnen hebben op de veiligheid tijdens de uitvoeringsfase. Als zodanig heeft Rijkswaterstaat direct invloed op de randvoorwaarden voor veilig werken. Denk aan de beschikbare ruimte om te werken, tijdsdruk, hoeveelheid aannemers die tegelijkertijd aan het werk is op één locatie. De Arbowet noemt dit bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (BTO-keuzes). Bovendien verlangt de Arbowet dat wij als opdrachtgever kunnen verantwoorden waarom we bepaalde keuzes maken, zeker als veiliger alternatieven voorhanden zijn. Een weg dichtgooien is bijvoorbeeld veiliger dan gedeeltelijk open houden.

Als opdrachtgever maken wij met enige regelmaat BTO-keuzes, vaak impliciet of onbewust. Om BTO-keuzes goed op ons netvlies te krijgen, zetten wij een aantal voorbeelden op een rijtje:

- Het uitvoeren van werkzaamheden nabij of op de (vaar)weg bij doorgaande exploitatie

Het stellen van eisen aan de hoge beschikbaarheid van de (vaar)weg voor doorgaande exploitatie in het kader van Minder Hinder verhoogt de kans op aanvaringen en –rijdingen.

- Het uitvoeren van werkzaamheden in een gebied waar gevaarlijke stoffen en materialen aanwezig zijn (bij de realisatie van nieuwe infrastructuur)

De keuze voor een tracé van een nieuwe (vaar)weg waar sprake is van een verontreinigde bodem of niet-gesprongen explosieven introduceert de kans op blootstelling hieraan ten tijde van de realisatie.

- Het stellen van een maximum uitvoeringsduur voor de werkzaamheden

Het opleggen van harde deadlines en boetes bij uitloop van de uitvoeringsduur kan leiden tot grote werkdruk bij werknemers en lange werkdagen, waardoor de kans op ongevallen op de bouwlocatie toeneemt. Dit speelt zeker bij spoedklussen. Het alternatief is om meer tijd beschikbaar te stellen.

- Het combineren van werkzaamheden in een bepaalde tijdsperiode

Het combineren van bijvoorbeeld asfaltwerkzaamheden en maaien in één tijdsperiode lijkt vanuit Minder Hinder bezien positief. Het verhoogt echter ook de kans op aanrijdingen  binnen een krappe werkruimte. Of denk aan een object waar tientallen aannemers tegelijkertijd werkzaam zijn (soms zelfs vanuit verschillende projecten). Hoe drukker de werkplek, des te groter de kans op ongevallen. Het alternatief kan zijn om werkzaamheden na elkaar te laten plaatsvinden.

- Het voorschrijven van technieken, materialen of werkwijzen voor de werkzaamheden

Het stellen van eisen aan de uitvoeringswijze van een project kan de kans verhogen op ongevallen. Elke werkwijze kent risico’s. Door een bepaalde werkwijze voor te schrijven ontnemen we de opdrachtnemer de keus voor een misschien wel een veiliger werkwijze of voor materialen die minder schadelijk zijn voor de gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een eis om in de nacht te werken, terwijl nachtwerk onveiliger is dan dagwerk.

Vanaf de verkenning of de scopebepaling wordt een project gesteld voor dilemma’s waarbij een BTO-keuze voorligt, bijvoorbeeld werken bij doorgaande exploitatie. In elk project kan de afweging van een dilemma anders uitvallen door de omstandigheden. De consequenties op gebied van veiligheidsrisico’s, kosten, hinder et cetera zijn namelijk steeds anders van omvang en context. Er is dus géén recept voor één bepaalde keuze in een dilemma.

De Arbowet schrijft voor dat een opdrachtgever de BTO-keuzes expliciet moet vastleggen en onderbouwen door middel van onderzoeken en rapporten. Echter, de besluitvorming over BTO-keuzes ligt doorgaans op veel verschillende tafels: RWS-Regio, CIV, VWM, PPO of GPO. Het is aan een projectteam om deze keuzes vast te leggen en te onderbouwen in een IVP. De BTO-keuzes bepalen namelijk belangrijke randvoorwaarden en leiden tot specifieke samenlooprisico’s en objectgebonden risico’s welke in een Ontwerp RIE moeten worden geïnventariseerd en beheerst. Het is dus goed mogelijk dat een projectteam op basis hiervan nog eens scherp moet kijken naar bepaalde BTO-keuzes of andere uitgangspunten. Wellicht moet toch meer tijd worden uitgetrokken voor het project of moeten werkzaamheden worden verplaatst van de nacht naar de dag. Vervolgens gaat het projectteam hierover weer het gesprek aan met bijvoorbeeld een RWS-regio.

De eventuele onderzoeken en rapporten die de onderbouwing vormen van de BTO-keuzes dienen als bijlagen of middels referenties te worden toegevoegd aan een IVP. Let wel: referenties moeten ook na oplevering van het project vindbaar en raadpleegbaar blijven!

Opleiding en instructie

Voor het veilig betreden van onze bouwplaatsen is kennis vereist van de gevaren die

je loopt. Tegelijkertijd is kennis vereist van onze taken, verantwoordelijkheden en

bevoegdheden op de bouwplaats om invulling te kunnen geven aan onze wettelijke

rol als opdrachtgever in projecten. De kennisvereisten voor projectmedewerkers zijn

vastgelegd in het Kader Integrale Veiligheid in Projecten (KIViP).

Daarbij zijn ook van toepassing de Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, deze

gelden voor alle personen die een bezoek brengen aan of werken op objecten van

RWS.

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden medewerkers geïnstrueerd over

mogelijke Arborisico’s, waarbij tevens de van toepassing zijnde beheersmaatregelen

worden besproken en toegelicht, waarna tijdens observaties, inspecties, gesprekken

en Toolbox meetings begrip van de beheersmaatregelen in de praktijk wordt

getoetst.

Onderstaand geeft een overzicht van de ‘verplichte’ trainingen welke dienen te

worden gevolgd en van toepassing zijn voor medewerkers RWS en daar waar

aangegeven dit ook van toepassing is voor externen/aannemer.

RWS:

• Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat hebben de e-learning Integrale

Veiligheid gevolgd op het Leerportaal van I&W.

• Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die op de projectlocatie/ bouwplaats

komen zijn VCA-VOL gecertificeerd.

• Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die op de projectlocatie/ bouwplaats

komen, beschikken over een geldige GPI (Governance Code Veiligheid in de Bouw).

• Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die op de projectlocatie/ bouwplaats

komen, hebben de E-learning Veiligheidsintroductie RWS (VIR) gevolgd.

(https://rijkswaterstaat.explainsafe.nl/nl/modules/veiligheidsintroductie-

rijkswaterstaat)

Opdrachtnemer:

• Alle projectmedewerkers van de opdrachtnemer, toeleveranciers en derden die

werkzaamheden verrichten op de projectlocatie/ bouwplaats zijn minimaal VCA-

Basis gecertificeerd. Leidinggevenden en ZZP-ers zijn VCA-VOL gecertificeerd.

• Alle projectmedewerkers van de opdrachtnemer, toeleveranciers en derden die

werkzaamheden verrichten op de projectlocatie/ bouwplaats beschikken over een

geldige GPI (Governance Code Veiligheid in de Bouw)

• Alle projectmedewerkers van de opdrachtnemer, toeleveranciers en derden die

werkzaamheden verrichten op de projectlocatie/ bouwplaats, hebben de E-learning

Veiligheidsintroductie RWS (VIR) gevolgd.

(https://rijkswaterstaat.explainsafe.nl/nl/modules/veiligheidsintroductie-

rijkswaterstaat)(uitgezonderd de scheepsbemanning).

- Definities

| Algemene definities |  |
| --- | --- |
| Veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico’s die kunnen leiden tot letsel of economische of milieuschade. |
| Integrale veiligheid | Alle veiligheidsdomeinen van een systeem in samenhang beschouwd, gedurende de volledige lifecycle van een object of een netwerkschakel. |
| Risico | Een risico is een onzekere toekomstige gebeurtenis met negatieve consequenties, op het gebied van persoonlijk leed, economische en milieuschade en imagoschade. Onder veiligheidsrisico's worden met name de eerste twee verstaan. Een risico wordt veelal beschreven als product van kans van optreden en gevolg. |
| Beheersen van Risico's | Indien het risico niet kan worden weggenomen dient het op een voor RWS acceptabel niveau te worden gebracht. Acceptabel is een op basis van de risicomatrix afgewogen risico. Het restrisico moet expliciet afgewogen cf kader VM |

| Definities veiligheidsdomeinen |  |
| --- | --- |
| NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.) |  |
| Arbeidsveiligheid | Het wegnemen van en/of het preventief beheersen van risico's bij de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers van Rijkswaterstaat en door diegenen die voor RWS werken. |
| Verkeersveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de weg. |
| Nautische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen risico's voor verkeersdeelnemers op de vaarweg en op zee. |
| Waterveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van overstromen, wateroverlast en waterschaarste. |
| Externe veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen langs transportroutes (weg, water, spoor, buisleiding) of stationaire installatie. |
| Machineveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van machines. |
| Elektrische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van elektrische installaties. |
| Tunnelveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers in tunnels. |
| Constructieve veiligheid | Het wegnemen van en (proactief) beschermen tegen risico's van bezwijken van een constructie. |
| Sociale veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor medewerkers van RWS en gebruikers van onze voorzieningen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. |
| Brandveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van brand. |
| Integrale beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |

| Definities binnen Integrale beveiliging |  |
| --- | --- |
| Fysieke beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van fysiek menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |
| Informatiebeveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag in de vorm van indringing in de informatiesystemen (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van Rijkswaterstaat kunnen aantasten. |
| Bescherming persoonsgegevens | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van onrechtmatig en/of onrechtvaardig gebruik van persoonsgegevens. |

- Ontwerp RI&E

Deze bijlage bevat de concrete risico’s verbonden aan werkzaamheden binnen de projectscope, te weten object specifieke risico’s en samenlooprisico’s. Deze vormen de basis voor de maatregelen, afspraken en wijze van toezicht zoals beschreven in dit IVP. Omdat handelingen en opslag op het terrein van OG minimaal zijn is ook de RI&E geminimaliseerd

Bovenstaand een eerste deel van de RIE als screenshot. De volledige RIE als Exel werkblad wordt toegezonden op verzoek

Voeg hier de actuele Ontwerp RI&E toe. Een actuele Ontwerp RI&E is de basis, onmisbaar en essentieel voor de taken van de V&G-coördinator(en). Veel beheersmaatregelen zullen door de Opdrachtnemer zelf worden ingevuld. Let wel dat Rijkswaterstaat de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om erop toe te zien dat bij start uitvoering (vergewissen) alle risico’s voldoende worden beheerst door maatregelen.

Beschrijf hoe binnen het project de Ontwerp RI&E wordt opgesteld en wordt geactualiseerd. Zie hiervoor de Instructie Ontwerp RI&E (document 5821  in WW/RWS).

De Ontwerp RI&E dient minimaal de volgende risico’s te bevatten:

- De objectrisico’s: risico’s die verbonden aan het werken aan of aanwezig zijn op of nabij de objecten die onder de projectscope vallen. De gangbare objectrisico’s staan beschreven in de Object RI&E van het betreffende object. Deze moeten voor de Ontwerp RI&E project specifiek worden gemaakt, op basis van de onder het project uit te voeren activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan:

  - Aangeven op welke locaties valgevaar is;

  - Aangeven op welke locaties blootstelling aan gevaarlijke stoffen (uitlaatgassen, chemicaliën, asbest, Chroom VI, vervuilde grond) kan plaatsvinden;

  - Aanwezigheid van niet gesprongen explosieven;

  - Locaties met  extra risico voor bedelving, vastraken of vallen;

  - Tekortkomingen of afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, noodhulpmiddelen etc.;

  - werken in beperkte ruimte;

  - Werken onder overdruk;

  - Veiligheid van derden op of naast de bouwplaats, bijvoorbeeld passanten.

- De samenlooprisico’s: specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. Denk aan meerdere partijen tegelijk actief naast of boven elkaar, de inrichting van het bouwterrein, doorgaande exploitatie van (vaar)wegen, raakvlakken met andere projecten.

Let wel: risico’s die in de ontwerpfase kunnen worden voorzien dienen ook in de ontwerpfase te worden opgenomen in de Ontwerp RI&E en te worden gemitigeerd.

De RWS Risicodatabase Veiligheid in projecten bevat een aanzet van veel voorkomende risico’s. Deze risico’s moeten vòòr opname in de Ontwerp RI&E nog project specifiek worden gemaakt.