Basis Ecologisch Werkprotocol

Onderhoudsbaggerwerkzaamheden Eemsgeul

Rijkswaterstaat - zaaknummer 31204894

27 november 2025

# Inleiding

## Gebruikshandleiding basis EWP

### Voor de aannemer/invuller

Hieronder vindt u de basis voor het Ecologisch Werkprotocol (hierna EWP) voor onderhoudsbaggerwerkzaamheden voor Rijkswaterstaat. Het doel van dit document is dat het u, de aannemer, makkelijker en duidelijker wordt gemaakt wat en waar u mee rekening mee moet houden en hoe u dit document moet invullen. Hierbij is het belangrijk dat er gebruikt wordt gemaakt van het Borgingsdocument van de baggerlocaties waarin u gaat werken. Het EWP moet namelijk aantoonbaar op locatie aanwezig en locatiespecifiek zijn. Het borgingsdocument wordt door Rijkswaterstaat verstrekt bij opdrachtverlening. In het basis EWP is aangegeven met geelgedrukte tekst waar, en met schuingedrukte tekst hoe informatie ingevuld moet worden.
Opdrachtgever heeft bij opdrachtverstrekking een aantal velden reeds ingevuld.

### Voor de externe lezer

Dit document bevat het ecologisch werkprotocol voor de baggeronderhoudswerkzaamheden in de Eemsgeul.

Het basis-EWP is in opdracht van Rijkswaterstaat opgesteld door de ecologisch adviseurs van Arcadis Nederland B.V., en de projectspecifieke details en werkwijze zijn ingevuld door de uit te voeren partijen. Bij vragen kunt u zich dus richten tot de uitvoerende partijen, de contactgegevens hiervoor staan in Tabel 1.

Hierna wordt opdrachtnemer van onderhoudswerkzaamheden Eemsgeul gevraagd het document aan te vullen en op gevraagde locaties uit te werken.

## Nut en noodzaak project

Schrijf hier kort op waarom dit project wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld: nautische veiligheid) en waarom er voor de uitvoeringsperiode gekozen is (bijvoorbeeld: buiten het storm en broedseizoen en voor het té ondiep is).

[Toelichting]

## Deskundigheid ecoloog

De begeleidend ecoloog (zie paragraaf 1.4) voldoet aan de door rvo gehanteerde definitie van een deskundig ecoloog (https://www.rvo.nl/onderwerpen/buiten-werken/ecologisch-deskundige) omdat vul hier in waarom de begeleidende ecoloog voldoet.

[Toelichting]

## Projectdetails en contactgegevens

Schrijf hier kort op wat het project inhoudt, wat de getoetste situatie is (dit kan worden overgenomen uit het borgingsdocument) en hoe dit wordt uitgewerkt door u als Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer afwijkt van de getoetste situatie, dient dat hier ook te worden uitgelegd en genoemd in het ecologisch logboek (zie bijlage). [Toelichting ]

De gehele onderstaande tabel dient ingevuld te worden, dit kan deels aan de hand van het borgingsdocument

Tabel 1: Projectdetails en contactgegevens

| Naam Project |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projectlocatie - overzichtskaart | Voeg een overzichtskaart in, deze kan overgenomen worden uit bijgeleverd borgingsdocument |  |
| Bagger- en verspreidingsvolume | Gemiddelde en maximale volumes in m3 […] |  |
| Gebruikt materieel | Vul hier de te gebruiken schepen in: […] |  |
| Uitvoeringsperiode | Van XX-XX-20XX t/m XX-XX-20XX |  |
| Betrokkenen |  |  |
| Opdrachtgever | Rijkswaterstaat Cluster ZD A Baggeren en Bergingen |
| Contactpersoon | [naam adviseur Omgeving RWS] [naam ecoloog RWS] |  |
| Contactgegevens | naam@RWS.nl mobiel : naam@RWS.nl mobiel : |  |
| Aannemer | Naam organisatie |  |
| Contactpersoon | Naam Contactpersoon |  |
| Contactgegevens | e-mail en telefoonnummer |  |
| Ecoloog aannemer | Naam Contactpersoon |  |
| Contactgegevens | e-mail en telefoonnummer |  |
| Geldige natuurtoestemmingen |  |  |
| Natura 2000 | Kies uit: Vrijgesteld in beheerplan/Geldige vergunning/Geen vergunning nodig Zie hiervoor Borgingsdocument en geraadpleegde vergunning |  |
| Link | Voeg als relevant de hyperlink in naar de betreffende vergunning of noteer n.v.t. […] |  |
| Flora en fauna | Kies uit: Vergunning (voorheen ontheffing) verleend/gedragscode/geen vergunning nodig Zie hiervoor Borgingsdocument |  |
| Links | Voeg als relevant de hyperlink in naar de betreffende vergunning of noteer n.v.t. […] |  |
| Contactgegevens relevante bevoegde gezagen | E-mail adressen van de relevante bevoegde gezagen. […] |  |
| Over het EWP |  |  |
| Datum borgingsdocument | Vul publicatiedatum borgingsdocument in […] |  |
| Datum en versie EWP | XX-XX-20XX |  |
| Auteur EWP | Naam en wanneer hierboven niet vermeld telefoonnummer […] |  |
| Naam gebied | Vul het relevante werkgebied in […] |  |

# Ecologisch werkprotocol

2.1	 Toezicht

Om de uitvoering van de maatregelen te waarborgen zijn de volgende algemene punten belangrijk:

Toon op aanvraag aan dat het werk gedaan wordt volgens het Ecologisch Werkprotocol (EWP).

Het EWP en wanneer relevant de ontheffing en vergunning zijn altijd op de locatie aanwezig.

Op verzoek: toon deze stukken aan de toezichthouders of opsporingsambtenaren.

De aannemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden. Rijkswaterstaat is eindverantwoordelijk voor de baggeractiviteit. De werkzaamheden worden onder ecologische begeleiding uitgevoerd. Bij onduidelijkheden over wijzigingen in werkzaamheden dient de begeleidend ecoloog ingeschakeld te worden. Aanwijzingen van de ecoloog zijn leidend. Afwijkingen van de werkzaamheden worden altijd voorafgaand aan de werkzaamheden besproken met de ecoloog.

Bij calamiteiten moeten werkzaamheden stilgelegd worden door de aannemer en direct contact opgenomen worden met de begeleidend ecoloog. Zie hiervoor de contactgegevens uit Tabel 1.

2.2	 Aanwezige beschermde soorten/natuurwaarden

In het borgingsdocument zijn voor het desbetreffende gebied de mogelijk aanwezige soorten geïnventariseerd. De soorteninventarisatie (tabel) dient als bijlage of als referentie hier opgenomen te worden. De begeleidend ecoloog dient voorafgaand aan de uitvoering na te gaan of de lijst nog volledig en actueel is. Dit geldt in het bijzonder wanneer  het borgingsdocument ouder dan 3-jaar is, dan dient een nieuwe quick-scan of toetsing uitgevoerd te worden om te voldoen aan de ouderdomseisen (niet ouder dan 3 jaar).

[…]

2.3	Algemene werkafspraken

Verantwoordelijkheden Rijkswaterstaat

Borgen dat de aannemer en begeleidend ecoloog voorzien zijn van het basis EWP en dat deze ingevuld aanwezig is bij de uitvoering.

Als bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als gepland noodzakelijk zijn, overlegt Rijkswaterstaat met de begeleidend ecoloog en eventueel een eigen ecoloog en bepalen of de calamiteit met passende maatregelen opgelost kan worden. Indien nodig wordt contact opgenomen met het bevoegd gezag (Het Ministerie van LVVN voor Natura 2000, en RVO voor flora en fauna)

Het voorleggen van het EWP bij het bevoegd gezag, wanneer dit een eis is van de gedragscode (handhaving@rvo.nl), vergunnings- (of voorheen ontheffings-).

Verantwoordelijkheden aannemer:

Werkt samen met de deskundig ecoloog het basis-EWP uit tot een projectspecifiek EWP.

Zorgt dat het EWP (fysiek) altijd op locatie zijn.

Zorgt dat het EWP bekend is onder alle betrokken medewerkers

Onderbreekt bij calamiteiten het werk. Dat wil zeggen: als onverhoopt de uitvoeringsmaatregelen niet kunnen worden nageleefd, zoals er bijvoorbeeld beschermde soorten aangetroffen worden binnen de projectgrenzen (bijvoorbeeld broedende vogels in de nabijheid van het baggerschip) tijdens de werkzaamheden. De aannemer overlegt met de begeleidend ecoloog hoe het werk kan worden hervat.

houdt een logboek bij waarin relevante acties m.b.t. de ecologische maatregelen en gebeurtenissen op ecologisch vlak genoteerd worden (zie bijlage A). De aannemer meldt de relevante acties aan Rijkswaterstaat en na oplevering wordt het logboek door de aannemer overhandigd aan Rijkswaterstaat en de ecoloog.

Bij afwijkingen van de in het borgingsdocument getoetste situatie wordt onderhavig EWP bijgewerkt en voorgelegd aan opdrachtgever

- [ beschrijving bovenstaande kan hier en/of in het Ecologisch logboek]

Verantwoordelijkheden begeleidend ecoloog van de aannemer

Nagaan of de aangeleverde ecologische toetsingen nog relevant genoeg zijn conform omgevingswet

  - (let specifiek op artikel 7.197j lid 2b uit de omgevingsregeling: de jongste gegevens niet ouder zijn dan drie jaar, of korter als in de periode tussen het onderzoek en de aanvraag de locatie en het gebied rondom de locatie waarop de activiteit wordt verricht ingrijpend zijn gewijzigd)

Aanvullen en nalopen aanwezige beschermde soorten (par. 2.2)

Werkt samen met de aannemer het basis-EWP uit tot een project specifiek EWP.

Begeleiding en borging van de uitvoeringsmaatregelen

- [ beschrijving bovenstaande kan hier en/of in het Ecologisch logboek]

2.4	Specifieke Maatregelen

In Tabel 2 is een overzicht opgenomen worden van de te nemen uitvoeringsmaatregelen voor de voorgenomen activiteit. In het borgingsdocument zijn de effecten van die werkzaamheden getoetst op de aanwezige soorten en de functies van het gebied voor deze soorten. Hieruit volgen een aantal uitvoeringsmaatregelen (Bijlage A van het borgingsdocument). Indien aan deze maatregelen wordt voldaan, wordt er voldaan aan de omgevingswet.

De uitvoeringsmaatregelen uit Bijlage A van het borgingsdocument en andere door de begeleidend ecoloog geadviseerde maatregelen overnemen in onderstaande tabel. Indien er sprake is van strijdigheid van de voorgeschreven maatregelen onderling of met andere verplichtingen uit het contract dient dit overlegt te worden met de begeleidend ecoloog.

Tabel 2: Projectspecifieke uitvoeringsmaatregelen (Zie par. 3.4.3 Borgingsdocument)

|  | Maatregel | Uitwerking |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uitwerking zorgplicht (M1) | De zorgplicht houdt in dat één ieder voldoende zorg in acht neemt voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede hun directe leefomgeving. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten, dieren en beschermde natuurgebieden. In gewone bewoordingen houdt de zorgplicht in dat gewerkt wordt met respect voor de natuur en voor levende dieren en planten. Zo moeten dieren die kunnen vluchten voor de werkzaamheden de kans daartoe geboden worden. Dit houdt onder andere in: Dat tijdens het werken zoveel mogelijk in een richting en/of vast patroon wordt gevaren. Dat er, indien er zwemmende dieren (e.g. vogels) op het pad komen, deze de ruimte worden gegeven om weg te zwemmen van de boot zonder opgejaagd te worden Toelichting uitvoeringswijze |
| 2 | Deskundige | De voorwaarden worden uitgevoerd door of onder toezicht van een ecologisch deskundige. Een ecologisch deskundige is een persoon met aantoonbare specifieke ecologische kennis en ervaring. Hij of zij geeft ecologisch advies en/of begeleidt werkzaamheden op het gebied van habitats (natuurlijke leefgebieden) en soorten. En heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch onderzoek te kunnen doen. Hiermee bedoelen we dat de ecologisch deskundige: - de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten (her)kent; - kennis heeft van algemeen erkende onderzoeksmethoden; - ecologische werkprotocollen kan uitwerken; - specifieke maatregelen kan begeleiden. Toelichting uitvoeringswijze |
| 3 | Vleermuizen (M3) | Specifieke zorgplicht Het gebied is geschikt voor de migratie van vleermuizen. Indien er ’s nachts gewerkt wordt, dient al het aanwezige licht naar beneden afgesteld te worden, zodat vleermuizen hier niet gedesoriënteerd door worden. Toelichting uitvoeringswijze |
| 4 | Onverwachte aanwezigheid van beschermde soorten ( M2) | Specifieke zorgplicht Wanneer onverwacht beschermde soorten aanwezig zijn waarvoor aanvullende maatregelen moeten worden getroffen, worden de werkzaamheden die invloed kunnen hebben op de aangetroffen soort stilgelegd. De Opdrachtnemer schakelt dan een ecologische deskundige in voor advies. De Opdrachtnemer kan de werkzaamheden pas hervatten nadat de noodzakelijke beschermende maatregelen zijn getroffen. Dit betekent dat het EWP zo nodig wordt aangepast of aangevuld en de aanpassing is beoordeeld door een ecoloog van de opdrachtgever (Rijkswaterstaat). De kans dat onverwacht beschermde soorten aanwezig zijn, is bij de onderhoudswerkzaamheden zeer laag. Toelichting uitvoeringswijze |
| 5 | Tracébesluit (T4) | Er dient buiten de ruiperiode gewerkt te worden. Dit betekent dat er tussen juni – begin oktober niet geklept mag worden in verspreidingsvak P1. Toelichting uitvoeringswijze |
| xx | Titel maatregel | Toelichting uitvoeringswijze overige maatregel vanuit borgingsdocument. Voeg extra rijen toe indien nodig |

# Bijlage A – Ecologisch logboek

| Nr. | Datum | Actie (korte samenvatting) | Gemaakte vervolg afspraken? | Vervolgactie? | Door | Met? | Uitgevoerd? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xx-xx-20xx | korte samenvatting actie | Als relevant noteer gemaakte werkafspraken bijvoorbeeld een aanpassing aan het werkproces. | Als relevant. Noteer nr. vervolgactie en vul in op een nieuwe regel | Naam actiehouder | Naam tweede actiehouder | Ja/nee |
| 2 | xx-xx-20xx | korte samenvatting actie | Als relevant noteer gemaakte werkafspraken | Als relevant. Noteer nr. vervolgactie en vul in op een nieuwe regel | Naam actiehouder | Naam tweede actiehouder | Ja/nee |
| 3 | xx-xx-20xx | korte samenvatting actie | Als relevant noteer gemaakte werkafspraken | Als relevant. Noteer nr. vervolgactie en vul in op een nieuwe regel | Naam actiehouder | Naam tweede actiehouder | Ja/nee |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Colofon

Basis Ecologisch Werk Protocol

Onderhoudsbaggerwerkzaamheden

Versie:  [..]

Voor het gebruiksgemak is het basis-EWP in Word- en PDF-vorm opgeleverd aan RWS. Het verwijderen of niet invullen van paragrafen en teksten is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van het EWP.

art. 7.197j (module: flora- en fauna-activiteit), lid 2, onderdeel b, Omgevingsregeling.