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Onderwerp	Demarcatielijst restauratie Koningin Wilhelminaschool

De demarcatielijst geeft aan hoe, binnen een project, de kosten toebedeeld kunnen worden aan de verschillende betrokken partijen. Met de demarcatielijst is het mogelijk om in één oogopslag te zien wie voor welke budgetten verantwoordelijk is. Horizontaal staan de organisaties die financieel betrokken zijn bij het project. Verticaal staan de posten waarvoor budget gereserveerd moet worden. Het kruisje geeft aan bij welke partij welke post hoort. Kruisjes betekenen niet dat de voorziening gerealiseerd moet/zal worden. Dit is aan de partij zelf om te beslissen.

	Kostenverdeling bouw, afwerking en inrichting restauratie

	
	Buiten normbudget kosten voor

	Voorziening, omschrijving
	Normbudget
	Gemeente
	Schoolbestuur

	Grondkosten
	

	Bouwrijp maken na de sloop
	
	X
	

	Tijdelijke huisvesting
	
	X
	

	Infrastructuur en NUTS voorzieningen openbaar gebied
	
	X
	

	Notariskosten
	
	X
	

	
	
	
	

	Bouwkosten
	

	Bouwkundige werken
	X
	
	

	W- en E-installatie
	X
	
	

	Camerabewaking
	
	
	X

	Keycardsysteem/ extra sleutels
	
	
	X

	Centrale toegangscontrole
	
	
	X

	
	
	
	

	Terrein en terreininrichting
	

	Terreinverharding (excl. parkeerplaatsen)
	X
	
	

	Speeltoestellen
	
	
	X

	Zandbak
	X
	
	

	Buitenberging
	X
	
	

	Fietsenrekken
	X
	
	

	Afvalcontainerberging
	X
	
	

	Parkeerplaatsen buiten perceel school
	
	X
	

	Buitenverlichting, buitenkraan
	X
	
	

	Terreinafscheiding, hekwerk, poort
	X
	
	

	Bankjes, prullenbakken, vlaggenmast
	
	
	X

	Beplanting
	X
	
	

	
	
	
	

	Bijkomende kosten
	

	Sloopkosten/ asbestsanering
	
	X
	

	Leges vergunningen
	X
	
	

	Lozingskosten
	X
	
	

	Bodemonderzoeken
	X
	
	

	PR-kosten
	
	
	X

	Openingskosten
	
	
	X

	Voorziening, omschrijving
	Normbudget
	Gemeente
	Schoolbestuur

	Aanbestedingskosten
	X
	
	

	Projectmanagement
	X
	
	

	Toezicht
	X
	
	

	Adviseurs, architect, constructeur, etc.
	X
	
	

	Programma van Eisen
	X
	
	

	
	
	
	

	Inrichting los meubilair
	
	

	Stoelen, tafels, bureaus
	
	
	X

	Kasten etc.
	
	
	X

	Kluisjes, postkasten
	
	
	X

	Kastplanken, stellingen, schappen
	
	
	X

	Gaderobe rekken los
	
	
	X

	Gaderobe haakjes vast
	X
	
	

	
	
	
	

	Vast meubilair
	
	

	Barmeubel
	X
	
	

	Keukenblok en -kasten
	X
	
	

	Balie, schuifloket beheerdersruimte
	X
	
	

	Vast podium
	X
	
	

	
	
	
	

	Installaties
	
	

	Telefoon- en databekabeling
	X
	
	

	Koeling, airco t.b.v. serverruimte
	X
	
	

	Verwarming
	X
	
	

	Omroepinstallatie
	
	
	X

	Inbraakbeveiliging
	X
	
	

	Noodverlichting
	X
	
	

	Ontruimingsinstallatie
	X
	
	

	Verlichting functioneel
	X
	
	

	Toneel-/podiumverlichting
	
	
	X

	Sfeerverlichting
	
	
	X

	
	
	
	

	Apparaten
	
	

	Kookplaat, oven, afzuigkap (inbouw)
	X
	
	

	Koelkast, vaatwasser (inbouw)
	X
	
	

	Server, patchkasten
	
	
	X

	Telefooncentrale en -toestellen
	
	
	X

	Computers, printers, tv's etc.
	
	
	X

	Digitale school/informatieborden
	
	
	X

	Kassa, kluis
	
	
	X

	Aansluitingen voor de apparaten
	X
	
	

	
	
	
	

	Overige voorzieningen
	
	
	

	Toneelgordijnen, tribune
	
	
	X

	Bouwkundige maatregelen vanwege gebruiksvergunning
	X
	
	

	Vitrage, gordijnen, lamellen binnen
	
	
	X

	Zonwering buiten
	X
	
	

	Vloerbedekking
	X
	
	

	Voorziening, omschrijving
	Normbudget
	Gemeente
	Schoolbestuur

	Bewegwijzering
	
	
	X

	Gevelaanduiding
	X
	
	

	Spiegels, toiletrolhouders, handdoekhouder
	X
	
	

	Vuilvang buitenroosters
	X
	
	

	
	
	
	

	Diversen
	
	
	

	Verhuiskosten
	
	X
	

	1e schoonmaak
	
	
	X

	OZB gebruikersdeel
	
	X
	

	OZB, opstalverzekeringen, heffingen
	
	X
	X

	Energielasten
	
	
	X

	Bewaking en veiligheid
	
	
	X

	Calamiteitenonderhoud
	
	
	X

	Dagelijks beheer
	
	
	X

	Onderhoud
	
	
	X
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