Vraagspecificatie – Procesdeel

Reizigerstellingen op Stations

Levering, beheer en onderhoud loopstroomsensoren

TN527153

| Van | Procurement |
| --- | --- |
| Auteur | I.M. Boot |
| Kenmerk | Vraagspecificatie Kleine Werken – procesdeel (voorheen GO-procesdeel) |
| Modelversie | 007.5 |
| Modeldatum | 15 juni 2018 |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 23 januari 2026 |
| Status | Definitief |

1	Inleiding	3

1.1	Leeswijzer	3

1.2	Begrippen en afkortingen in dit document	3

2	Ontwerpen	4

2.1	Ontwerpen oplossingen	4

3	Realiseren	5

3.1	Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen	5

3.2	Inregelen meetsysteem	5

3.3	Het uitvoeren van keuringen	5

3.4	Beheer & Instandhouding	6

4	Uitvoeringseisen m.b.t. projectbeheersing	7

4.1	Interacteren met ProRail tijdens de Realisatiefase	7

4.2	Te leveren informatie over de configuratie in het kader van beheer en instandhouding.	7

4.3	Planningsmanagement	7

4.4	Kwaliteitsmanagement	8

4.5	Duurzaamheid	8

4.6	Veiligheidsmanagement	9

4.7	Documentatie- en ICT-management	10

# Inleiding

## Leeswijzer

Dit document betreft een standaard document voor verschillende soorten overeenkomsten tot ‘aanneming van werk’. De in dit document beschreven activiteiten zijn van toepassing, tenzij specifiek anders is bepaald

De door de Opdrachtnemer uit te voeren activiteiten en de eisen aan deze activiteiten zijn door ProRail onderverdeeld in werkpakketten. Deze indeling is bedoeld om logisch te ordenen.

De in dit procesdeel beschreven  activiteiten zijn uitgewerkt in een aantal hoofdstukken. Voor ieder hoofdstuk is de volgende indeling aangehouden:

- Eisen: bijzondere eisen aan de wijze van werken/producten die voortkomen uit het uitvoeren van de betreffende activiteiten.

- Input: De door ProRail  minimaal voorgeschreven documenten / informatie benodigd voor het uitvoeren van de activiteiten, de processen en de te leveren van producten en diensten. De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor evt. aanvulling. Eisen gesteld in deze documenten dienen nageleefd te worden.

- Te leveren producten en diensten (output): Hierin wordt benoemd welke diensten en producten concreet dienen te worden geleverd / verricht.

## Begrippen en afkortingen in dit document

Afkortingen

| BEA | Bestel en Afroepovereenkomst |
| --- | --- |
| PVE | Programma van Eisen |
| SMG | Secundaire Meetkundige Grondslag |
| SPC | Specificaties |
| TMG | Tertiaire Meetkundige Grondslag |
| TSB | Tijdelijke snelheidsbeperking |
| TVP | Trein Vrije Periode |
| WBI | Werkplek Beveiligingsinstructie |

# Ontwerpen

## Ontwerpen oplossingen

### Eisen algemeen

- De systeemarchitectuur dient tevens de eventuele wijzigingen buiten de systeemgrenzen te bevatten.

- Voor zover ontwerpactiviteiten betrekking hebben op Werkzaamheden waarop een erkenningsregeling van toepassing is, dienen deze te zijn uitgevoerd door een door ProRail erkende partij conform haar  erkenningsregeling ingenieursbureaus.

- De systeemarchitectuur dient aan te tonen dat uitvoering van het ontwerp leidt tot het voldoen aan de gestelde eisen in de Vraagspecificatie.

- De systeemarchitectuur dient met ProRail te worden besproken voordat het ter acceptatie wordt voorgelegd.

- De systeemarchitectuur beschrijft in tekening en geschrift hoe het locatiespecifieke systeem opgebouwd is en wat gerealiseerd dient te worden.

### Input

- de Vraagspecificatie.

- Bindende voorschriften (o.a. beleidsdocumenten, OVS’en, ISV’en en ACP’s  van ProRail m.b.t. (deel)objecten die geraakt worden)

### Te leveren producten en diensten

- Specificaties van de te gebruiken materialen;

- Een ontwerp van de locatie specifieke systeemarchitectuur;

- Een software design description van de gehele keten

# Realiseren

## Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen

### Eisen algemeen

- Materialen dienen de kwaliteit “nieuw”  te hebben, tenzij specifieke voorschriften van ProRail normen voor hergebruik stellen of het bepaalde in de vraagspecificatie hergebruik toestaat.

- De hardware dient vijf (5) jaar onderhoudsvrij te zijn, hieronder valt niet softwarematig onderhoud zoals kalibratie en softwarepatches;

- Eventuele onderaannemers dienen in het bezit te zijn van VCA certificaat of een gelijkwaardig gecertificeerd veiligmanagementsysteem.

### Te leveren producten en diensten

- Voordat de Opdracht gereed is voor aanvaarding dienen de kwaliteitscertificaten van producten en installaties geleverd te zijn aan ProRail.

- Op verzoek van ProRail direct leveren van gearchiveerde informatie.

### Te leveren producten en diensten

- Indien van toepassing een storingsherstelplan en een systeem van faaldiagnostiek ter acceptatie.

- Een keuringsplan indienststelling ter acceptatie.

## Inregelen meetsysteem

### Algemene eisen

- De opdrachtnemer dient een plan te make voor de realisatie van het ontwerp, dit in verband met het te leveren product, benodigde verbindingen en de systeemarchitectuur van de clouddienst. Hiervoor dient een contactpersoon van de opdrachtnemer aangesteld te worden.

- Indien benodigd dienen de te leveren of geleverde materialen gekalibreerd te worden voor een juiste meting op de project specifieke locatie.

- Na de leverantie van het systeem wordt deze door de huisinstallateur geïnstalleerd op de stationslocatie. Na afronding van deze fysieke installatiewerkzaamheden dient de opdrachtnemer binnen maximaal twee weken het meetsysteem ingeregeld te hebben.

### Eisen

- De Vraagspecificatie.

## Het uitvoeren van keuringen

### Eisen

- Opdrachtnemer dient aan te tonen dat alle gerealiseerde objecten en de Opdracht voldoen aan de gestelde eisen in de Vraagspecificatie(s) evt. maatvoeringsplannen en aan het door de Nevenopdrachtnemer opgestelde ontwerp.

- De resultaten van verrichte keuringen moeten zodanig worden geregistreerd dat voor ProRail aantoonbaar is dat de gerealiseerde objecten en het Werk als geheel voldoen aan de gestelde eisen.

### Input

- De Vraagspecificatie.

### Te leveren producten en diensten

- Keurings-en in bedrijfstellingsresultaten.

## Beheer & Instandhouding

### Eisen Algemeen

- Opdrachtnemer dient de aanwezige infrastructuur, voor zover overgedragen aan Opdrachtnemer te beheren en in stand te houden.

### Input

- De eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.

# Uitvoeringseisen m.b.t. projectbeheersing

## Interacteren met ProRail tijdens de Realisatiefase

### Eisen Algemeen

- Op basis van deze Vraagspecificatie te leveren documenten dienen in digitale vorm te worden geleverd, tenzij anders vermeld.

- Opdrachtnemer en de door haar in te schakelen derden dienen het gestelde in het Integraal huisreglement ProRail na te leven. In het bijzonder wordt gewezen op het Digitale Veiligheidspaspoort.

#### Eisen t.a.v. de voortgangsrapportage

- De door de Opdrachtnemer op te leveren voortgangsrapportage bevat tenminste de volgende onderwerpen:
- Algemene beschrijving van de voortgang van de Werkzaamheden.

- Een opgave van (bijna)voorvallen met betrekking tot V&G – aangelegenheden.

- Alle zaken waarvan ProRail o.g.v. haar rol als opdrachtgever of eigenaar van op de hoogte dient te zijn.

### Input

- De vraagspecificatie

### Te leveren producten en diensten

- Een voortgangsrapportage.

- Op verzoek van ProRail leveren van documenten uit het werkarchief.

- Op verzoek van ProRail overleggen, verslagleggen en leveren documentatie.

- ProRail zal tenminste 1 maal per maand/kwartaal, doch vaker indien relevant, een overleg organiseren. Hierin wordt met Opdrachtnemer besproken:

- De voortgangsrapportage

- Stand van zaken met betrekking tot Afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen

- Eventuele Wijzigingen

- Afhandeling van evt. defecten/onregelmatigheden

## Te leveren informatie over de configuratie in het kader van beheer en instandhouding.

### Doel

Informatie over de configuratie (samenstelling) van de Opdracht dient tijdig, volledig en juist aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, zodat Opdrachtgever en derden ten behoeve van haar eigen bedrijfsprocessen en ten behoeve van derden te allen tijde beschikt over adequate informatie met betrekking tot het systeem.

### Activiteiten

- Het deelnemen aan audits en overleg met ProRail over configuratiegegevens.

- Het waarborgen dat configuratiemanagement een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de (kwaliteitsbeheersing van de) Werkzaamheden, zulks met inbegrip van Wijzigingen.

- Het inzetten van voldoende gekwalificeerd personeel en zich zo nodig doen vergezellen van deskundigen met relevante ervaring.

## Planningsmanagement

### Proceseisen

- Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te informeren over de voortgang van het werk middels een actuele planning.

- De baseline van de planning dient ongewijzigd te blijven, tenzij wederzijds een Wijziging op de baseline is overeengekomen

### Te leveren producten en diensten

- Planning bij oplevering van nieuwe locaties en bij herstel storingen

## Kwaliteitsmanagement

### Proceseisen

#### Algemene eisen kwaliteitsmanagement

- Opdrachtnemer dient kwaliteitsmanagement uit te voeren overeenkomstig het ISO 9001 of een gelijkwaardig gecertificeerde kwaliteitsysteem van de opdrachtnemer.

- Afwijkingen waarvan het gevolg kan zijn dat de opdracht niet binnen de gestelde tijd, planning, opdrachtsom wordt volbracht, dienen direct gemeld te worden met een voorstel voor een herstelmaatregel ter Acceptatie.

### Eisen t.a.v. het PKP (indien gevraagd in de vraagspecificatie)

Het PKP

- Het PKP dient kwaliteitsprocedures voor alle Werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht te omvatten.

- Het PKP dient uitgewerkt te zijn op basis van het kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer en dient een helder inzicht te geven in de te volgen werkwijzen.

- In het PKP dient een overzicht te worden opgenomen van de van toepassing zijnde procedures van het kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer.

- Het PKP dient aan te tonen dat voldaan zal worden aan de eisen gesteld in deze vraagspecificatie.

- Het PKP dient te beschrijven hoe het naleven van de bepalingen in de Overeenkomst door onderaannemers en toeleveranciers wordt beheerst.

- Het PKP dient te beschrijven op welke wijze toetsing, zoals bedoeld in dit hoofdstuk plaatsvindt.

### Input

- Het NEN-ISO 9001 of gelijkwaardig gecertificeerd Kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer.

- NEN-ISO 10005:2005.

### Te leveren producten en diensten

- Indien in de vraagspecificatie is gevraagd binnen 1 maand na totstandkoming Overeenkomst een PKP plan.

- Het kwaliteitshandboek op aanvraag van ProRail.

- Het kwaliteitsdossier op aanvraag van ProRail.

## Duurzaamheid

### CO2-Prestatieladder 

Met betrekking tot CO2-reductie dient de Opdrachtnemer tenminste jaarlijks vanaf één jaar na gunning aan te tonen dat voldaan is aan het in de Aanbieding vastgelegde CO2 ambitieniveau. Daartoe brengt de Opdrachtnemer een CO2-Bewust certificaat ter kennis van de Opdrachtgever dan wel een projectdossier samen met een verklaring van een Certificerende Instelling. De bepalingen en voorwaarden, die met betrekking tot CO2-reductie (en “CO2-prestatieladder”) zijn opgenomen in de op de aanbesteding van de Overeenkomst toepasselijke aanbestedingsleidraad, zijn van overeenkomstige toepassing.

### Te leveren producten & diensten

### Bewijs CO2-bewustzijn: CO2-Bewust certificaat dan wel projectdossier samen met een verklaring van een Certificerende Instelling

## Veiligheidsmanagement

### Proceseisen

#### Algemeen

### Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor zowel de arbeidsveiligheid als de omgevingsveiligheid zoals bepaald in de arbeidsomstandighedenwet en onderliggende regelgeving, voor zover deze veiligheid wordt beïnvloed door haar Werkzaamheden. Opdrachtnemer dient alle maatregelen te nemen die:

### Nodig zijn om te waarborgen dat de personen die namens haar Werkzaamheden verrichten veilig deze Werkzaamheden verrichten

### Nodig zijn om te waarborgen dat derden geen gevaar en risico lopen door de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

### ProRail heeft als ambitie het Veiligheidsgedrag en -bewustzijn te vergroten. Dat kan alleen door en met actieve inzet van Opdrachtnemers. Daartoe wordt de NEN Safety Culture Ladder (ook wel: Veiligheidsladder) gebruikt ter bevordering van het veilig bewust handelen in alle lagen van de organisatie van de Opdrachtnemer om daarmee het aantal onveilige situaties terug te dringen, met als gevolg minder incidenten (letsel, verzuim, schades). De Safety Culture Ladder meet de volwassenheid van een organisatie met betrekking tot veilig bewust handelen (houding en gedrag) op een schaal van 1 tot en met 5.

#### Algemene eisen

### Indien werkzaamheden in het risicogebied of in de nabijheid van de gevarenzone B of C (zie het Voorschrift Veilig Werken) worden verricht, dienen door een V&G Coördinator Uitvoeringsfase (V&GCU) de risico’s te worden geïnventariseerd, inclusief de te nemen veiligheidsmaatregelen.

### Indien regelgeving dit voorschrijft, dient de V&GCU zich te laten ondersteunen door deskundigen. Deze deskundigen kunnen onder andere zijn: WB-V/O/U, WV of veiligheidskundige.

### De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen door de opdrachtnemer te worden nageleefd.

### Iedereen zich in de zones A of B of op een bouwplaats bevindt, dient in het bezit te zijn van een Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP).

### Opdrachtnemer dient minimaal de bepalingen uit de onder input genoemde voorschriften na te leven.

### Op eerste verzoek van ProRail dient te worden aangetoond dat de vereiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

#### Veiligheidsgedrag en -bewustzijn

### Opdrachtnemer voldoet gedurende de looptijd ten minste aan de eisen die zijn gesteld aan het veiligheidsgedrag en -bewustzijn van de NEN Safety Culture Ladder en bijbehorende documenten bij minimaal laddertrede 2.

### Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat de door hem gecontracteerde zelfstandige hulppersonen voldoen aan het veiligheidsgedrag en –bewustzijn op ten minste het vereiste niveau van trede 2 van de NEN Safety Culture Ladder en bijbehorende documenten, dat ziet op de werkzaamheden van deze hulppersonen overeenkomstig de risicomatrix ViA, zie de Handreiking ViA op https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via.

### Opdrachtnemer dient tevens te bedingen dat deze zelfstandige hulppersonen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort doorleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.

### Opdrachtnemer beschikt over een administratie ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarmee hij aantoont dat hij en de door hem ingeschakelde hulppersonen ten minste voldoen aan de eisen ten aanzien van veiligheidsgedrag en -bewustzijn. Bij deze administratie kan men voor het beschikken over het vereiste bewijsmiddel verwijzen naar de verklaring van de certificerende instelling in het register op www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders.

### De eerste uitgevoerde toets, door een door NEN bevoegd verklaarde certificerende instantie, dient door Opdrachtnemer uiterlijk 90 dagen na de datum waarop Opdrachtgever de Aanbieding van de Opdrachtnemer schriftelijk heeft aanvaard, ingediend te worden.

### Opdrachtnemer dient zich door een, door NEN bevoegd verklaarde certificerende instantie, jaarlijks en bij het einde van het project (voor zover dit moment 6 maanden of langer ligt na het moment van de laatste jaarlijkse toets) te laten toetsen of aan de gestelde eisen aan het veiligheidsgedrag en-bewustzijn in deze Overeenkomst wordt voldaan, hetzij als organisatie, hetzij op projectbasis.

### Voor de werkzaamheden is gezien de aard van de werkzaamheden een SCL Certificaat vereist op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van Opdrachtnemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, voor elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering, op ten minste het vereiste niveau dat ziet op het onderhavige project. Indien geen bedrijfs- of projectcertificaat kan worden overhandigd dient opdrachtnemer project-specifiek bewijsstukken te leveren en een verklaring van een door NEN erkende CI dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing van de criteria zoals vermeld in NEN Safety Culture Ladder en bijbehorende documenten.

### Bewijs veiligheidsgedrag en -bewustzijn zelfstandige hulppersonen. Voor hulppersonen die door Opdrachtnemer worden ingezet kan mogelijk een ander bewijsmiddel volstaan, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die deze hulppersonen verrichten en van de waarde van het contract dat Opdrachtnemer met deze hulppersonen is overeengekomen. Dit wordt bepaald op basis van de risicomatrix van ViA (Veiligheid in Aanbesteding), zie de Handreiking ViA op https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via.

### Te leveren producten & diensten

### Veilig werken al dan niet in of in de nabijheid van de gevarenzone.

### Een geldig SCL Certificaat danwel een projectdossier met verklaring van een door NEN erkende Certificerende Instelling

### Een geldig bewijs veiligheidsgedrag en -bewustzijn zelfstandige hulppersonen (SCL-certificaat, SCL Light verklaring of Approved Self Assessment danwel een projectdossier met verklaring van een door NEN erkende Certificerende Instelling).

## Documentatie- en ICT-management

### Proceseisen
Documenten die in dit procesdeel worden benoemd als ‘te leveren’ dienen geleverd te worden. Bij digitale levering dient het document zowel in het native bestandsformat, als in een doorzoekbare pdf te worden geleverd.

### Opdrachtnemer dient zelf toegang aan te vragen tot de benodigde informatie van ProRail (RIC, Railmaps e.d.) via infrainformatie@prorail.nl

### Opdrachtnemer dient een werkarchief bij te houden waarin alle voor het Werk benodigde en opgestelde Documenten (incl. databases) wordt bijgehouden.

### Te leveren producten en diensten

### Werkarchief Softwaredesign description

Definities, begrippen en afkortingen die reeds zijn benoemd in de UAV-GC of het ‘gele boekje’ van ProRail worden hier niet herhaald.