# Aanbestedingsleidraad

# ten behoeve van de Europese openbare aanbesteding

# met betrekking tot

Planvorming Utrechtse beekherstelprojecten Gelderse Vallei

Project 24367

Versie: 0.9

Datum: 6 maart 2026

Status: Definitief

© Gehele of gedeeltelijke overneming, reproductie of openbaarmaking van de Aanbestedingsstukken, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

# Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	De aanbesteding in vogelvlucht	5

1.1	Inleiding	5

1.2	Keuze aanbestedingsprocedure	5

1.3	Digitaal aanbesteden via TenderNed	5

1.4	Contact tijdens de aanbestedingsprocedure	6

1.5	Planning (indicatief)	6

1.6	Leeswijzer	6

Hoofdstuk 2	Over de Opdracht	8

2.1	Scope van de aanbesteding (aanleiding en doelstelling0	8

2.2	Samenvoegen van Opdrachten, verdeling in Percelen	18

2.3	MVOI: Duurzaamheid	18

2.4	MVOI: Diversiteit & Inclusie	18

Hoofdstuk 3	Procedurele aspecten en voorschriften	19

3.1	Algemene voorschriften voor de aanbesteding	19

3.2	Communicatie, vertrouwelijkheid van gegevens en publiciteit	19

3.3	Voorschriften voor het stellen van vragen	19

3.3.1	Het stellen van individuele vragen	20

3.3.2	Klachtenregeling	20

3.4	Voorschriften voor het indienen van een Inschrijving	20

3.4.1	Inschrijven als Samenwerkingsverband	22

3.4.2	Het doen van een beroep op een Derde	22

3.4.3	Inschrijven met meerdere Ondernemers vanuit een holding	23

3.4.4	Opmaak en indeling van de Inschrijving	23

3.5	Openingsprocedure	23

3.6	Gunningsbeslissing, Overeenkomst en rechtsbescherming	23

Hoofdstuk 4	Toetsing van de Inschrijving	25

4.1	Stap 1: Toetsen of is voldaan aan de aanbestedingsvoorschriften	25

4.2	Stap 2: Toetsen of geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn	25

4.3	Stap 3: Toetsen of aan de geschiktheidseisen is voldaan	27

4.3.1	Kerncompetenties	27

4.3.2	Financiële en economische draagkracht	29

4.3.3	Technische en beroepsbekwaamheid	29

Hoofdstuk 5	EMVI: beoordeling van de Inschrijvingen	30

5.1	Gunningscriterium	30

5.2	Beoordelingsprocedure	30

5.3	Subgunningscriterium Kwaliteit	31

5.4	Subgunningscriterium Prijs (G.3)	33

5.5	Gunningsvoorbehoud	34

5.5.1	Bibob	34

Checklist			36

Bijlage A UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT	37

BIJLAGE B VERKLARING I.H.K.V. RUSSISCHE BETROKKENHEID UITVOERING OVEREENKOMSTEN		38

BIJLAGE C KLACHTENREGELING AANBESTEDEN PROV. UTRECHT 2023	39

BIJLAGE D Algemene inkoopvoorwaarden provincies 2022	43

BIJLAGE E CONCEPT OVEREENKOMST	44

BIJLAGE F.1 INSCHRIJVINGSBILJET	48

bijlage f.2 inschrijfstaat	49

BIJLAGE G WACHTKAMEROVEREENKOMST	54

BIJLAGE H FORMAT KERNCOMPETENTIES	56

BIJLAGE I SOCIAL RETURN	62

BIJLAGE J WERKPAKKETTEN	63

BIJLAGE K ALL-IN UURTARIEVEN IN TE ZETTEN MEDEWERKERS OPDRACHTNEMER	73

BIJLAGE L OVERZICHT GESIGNALEERDE RISICO’S	74

Definities

In deze Aanbestedingsleidraad wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Ook worden afkortingen gebruikt. Aan deze begrippen en afkortingen komt onderstaande betekenis toe.

| Aanbestedende dienst | De provincie Utrecht (PU) en Waterschap Vallei en Veluwe (WVV) (hierna gezamenlijk ook te noemen: Opdrachtgever). De provincie Utrecht treedt op als Penvoerder. |
| --- | --- |
| Aanbestedingsleidraad | Het voorliggende Aanbestedingsstuk waarmee Ondernemers die aan de minimumeisen voldoen worden uitgenodigd een Inschrijving in te dienen. |
| Aanbestedingsstukken | Alle stukken die door de Aanbestedende dienst zijn opgesteld of vermeld ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding of de procedure. Dit betreft niet uitsluitend deze Aanbestedingsleidraad, de Bijlagen en de Nota(‘s) van inlichtingen. |
| Algemene inkoopvoorwaarden | Algemene inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten. |
| Bijlagen | Aanhangsels behorende bij deze Aanbestedingsleidraad. |
| Combinant | Een deelnemer aan een Combinatie. |
| Combinatie | Zie Samenwerkingsverband. |
| COVOG | Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. |
| Dagen | Kalenderdagen. |
| Derde | Ondernemer waarop Inschrijver een beroep doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen en/of voor de uitvoering van de Opdracht. |
| EMVI | Economisch meest voordelige inschrijving. |
| Gunningsbeslissing | De keuze van de Aanbestedende dienst voor de Inschrijver(s) met wie hij de Overeenkomst waarop deze procedure betrekking heeft wil sluiten, waaronder mede wordt verstaan de keuze om geen Overeenkomst te sluiten. |
| GVA | Gedragsverklaring Aanbesteden als bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012. |
| Hoofdaannemer | De Inschrijver die een Inschrijving heeft ingediend in deze aanbestedingsprocedure en daarbij een beroep heeft gedaan op de technische bekwaamheid van één of meer Onderaannemer(s) en/of bij de eventuele uitvoering van de Opdracht gebruik maakt van één of meer Onderaannemer(s) en zowel tijdens de Aanbestedingsprocedure als tijdens de eventuele uitvoering van de Opdracht het eerste aanspreekpunt is voor Opdrachtgever. |
| Inschrijver | Ondernemer die een Inschrijving heeft ingediend, zelfstandig, als hoofdaannemer of in een Samenwerkingsverband (combinatie). |
| Inschrijving | Offerte uitgebracht door Inschrijver binnen de kaders van deze aanbesteding. |
| LBB | Landelijk Bureau Bibob. |
| Minimumeisen | Eisen van kwalitatieve aard waaraan een Inschrijver moet voldoen teneinde voor (verdere) deelneming aan de aanbestedingsprocedure in aanmerking te komen (‘knock-out eisen’). |
| Nadere overeenkomst | Een overeenkomst geplaatst onder een raamovereenkomst waarin de condities voor het uitvoeren van een specifieke opdracht, gegund op basis van die raamovereenkomst, zijn vastgelegd. |
| Nota van inlichtingen | Schriftelijke reactie van de Aanbestedende dienst op door Ondernemers tijdig en op de juiste wijze naar aanleiding van de Aanbestedingsstukken gestelde vragen. De Nota van Inlichtingen kan ook mededelingen en kleine wijzigingen bevatten vanuit de Aanbestedende dienst. Indien sprake is van de beantwoording van vragen in een elektronisch systeem, dan dient elke afzonderlijke beantwoording begrepen te worden als Nota van inlichtingen. |
| Onderaannemer | Een Ondernemer waarop een Hoofdaannemer, ongeacht de juridische aard van de met Hoofdaannemer bestaande banden, in het kader van de aanbestedingsprocedure een beroep op de technische bekwaamheid heeft gedaan en/of enkel ten aanzien van de uitvoering van (een deel van) de opdracht een beroep doet. |
| Ondernemer | De term Ondernemer, die zowel de termen aannemer, leverancier of dienstverlener dekt, omvat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of openbaar lichaam of elke combinatie van deze personen en/of lichamen die de uitvoering van werken en/of werkzaamheden en/of de levering van producten en/of diensten op de markt aanbiedt. |
| Opdracht | De leveringen en of diensten die door de winnende Inschrijver(s) conform de Overeenkomst uitgevoerd worden. De Opdracht is toegelicht in Hoofdstuk 2 van de Aanbestedingsleidraad en bijbehorende Bijlagen. |
| Opdrachtnemer | De Inschrijver met wie Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten. |
| Overeenkomst | De wederkerige raamovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst en/of overeenkomst tot leveringen op basis waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd en op de totstandkoming waarvan deze aanbestedingsprocedure ziet. |
| Penvoerder | Namens de Combinatie indienende entiteit die zowel tijdens de aanbesteding als tijdens de uitvoering van de opdracht het eerste aanspreekpunt is voor Opdrachtgever. |
| Perceel | Een afgebakend onderdeel van de Opdracht waarop men, tenzij anders aangegeven, afzonderlijk kan inschrijven. |
| Samenwerkingsverband | Een combinatie van Ondernemers in de hoedanigheid van Inschrijver welke afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de Inschrijving en de uitvoering van de Opdracht. |
| Schriftelijk(e) | Elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld, daaronder begrepen met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie. |
| SROI | Social return on investment. |
| TenderNed | Het elektronische systeem voor aanbestedingen als bedoeld in artikel 4.13 van de Aanbestedingswet 2012. Zie www.TenderNed.nl |
| Uitsluitingsgrond | Grond de aanbieder betreffende die diens uitsluiting van deelname aan aanbestedingen in het algemeen kunnen rechtvaardigen zoals vermeld in de artikelen 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012. |
| VOG (rp) | Verklaring Omtrent het Gedrag (rechtspersonen). |
| Wet Bibob | Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. |

# De aanbesteding in vogelvlucht

## Inleiding

Voor u ligt de Aanbestedingsleidraad behorende bij de Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een Overeenkomst met 1 Opdrachtnemer voor het uitvoeren van een integraal planvormingstraject i.h.k.v. Beekherstelprojecten van de provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe.

De aankondiging van deze Opdracht is gepubliceerd op www.TenderNed.nl en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (T.E.D.). Alle Ondernemers die aan de minimumeisen voldoen worden van harte uitgenodigd een Inschrijving te doen, zelfstandig, in Samenwerkingsverband (combinatie) en eventueel door een beroep te doen op Derden.

In deze Aanbestedingsleidraad en bijbehorende Bijlagen worden de Opdracht, de aanbestedingsprocedure, de eisen waaraan Inschrijvers en hun Inschrijvingen moeten voldoen en de wijze waarop de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, beste prijs/kwaliteitverhouding, wordt gekozen toegelicht.

## Keuze aanbestedingsprocedure

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Omdat het zogenaamde Europese drempelbedrag voor decentrale overheden (naar verwachting) wordt overschreden en er geen wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn, dient een Europese aanbesteding gehouden te worden. Gekozen is om deze Opdracht Europees aan te besteden via een zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure met name gelet op:

- omvang van de Opdracht;

- transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de Inschrijvers;

- aantal potentiële Inschrijvers;

- gewenst eindresultaat;

- complexiteit van de Opdracht;

- type van de Opdracht en het karakter van de markt.

## Digitaal aanbesteden via TenderNed

De gehele aanbesteding verloopt digitaal via TenderNed. Dit betekent onder meer dat:

- alle Aanbestedingsstukken kosteloos en digitaal ter beschikking worden gesteld via TenderNed;

- het stellen van vragen op TenderNed plaatsvindt;

- Inschrijvingen digitaal dienen te worden ingediend in TenderNed;

- Ook alle verdere correspondentie in beginsel plaatsvindt via de berichtenmodule van TenderNed.

Hierbij enkele tips met betrekking tot het gebruik van TenderNed:

- Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van TenderNed is het noodzakelijk dat de onderneming juist geregistreerd is en binnen de organisatie-account voldoende personen een passend autorisatieniveau wordt toegekend, ook met het oog op vakantieperiodes, ziekte et cetera. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is het raadzaam dat alle deelnemers hierin afzonderlijk geregistreerd zijn.

- Gebruikers van Nederlandse ondernemingen kunnen alleen inloggen op TenderNed via eHerkenning. Zonder eHerkenning kunnen Ondernemers niet deelnemen aan deze aanbesteding. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 aan en koppel dit aan het TenderNed-account.

- Alleen als een Ondernemer in TenderNed op de groene knop “Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding” heeft gedrukt, ontvangt deze bepaalde automatische berichten die bijvoorbeeld attenderen op het feit dat Aanbestedingsstukken zijn toegevoegd door de Aanbestedende dienst. Het sec downloaden van de Aanbestedingsstukken is hiervoor dus niet voldoende.

- Mede vanwege de beperkte bereikbaarheid van de helpdesk (tijdens kantooruren) wordt Ondernemers aangeraden tijdig te beginnen met de benodigde acties in TenderNed, in het bijzonder het stellen van vragen en het indienen van de Inschrijving.

- Ten tijde van het indienen van een Inschrijving dienen Ondernemers rekening te houden met het volgende: indien wordt gevraagd documenten te uploaden dienen deze geüpload te worden op de daarvoor bestemde plaats in TenderNed.

- Het beantwoorden van vragen en uploaden van documenten in TenderNed staat niet gelijk aan het indienen van een Inschrijving. Dit vereist een separate handeling die bevestigd wordt met een SMS-code.

Via www.TenderNed.nl/voor-ondernemingen/ondersteuning zijn tal van kennisbronnen te raadplegen. Indien Ondernemers technische problemen ervaren of vragen hebben over de werking van TenderNed, dan dient contact opgenomen te worden met de servicedesk van TenderNed zelf en niet met de Aanbestedende dienst. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via 0800-TenderNed (0800-8363376) of servicedesk@TenderNed.nl.

## Contact tijdens de aanbestedingsprocedure

Tot op het moment van de definitieve gunning is de heer T. van der Stelt, inkoopadviseur provincie Utrecht, voor Ondernemers het enige aanspreekpunt inzake deze aanbestedingsprocedure. Alle correspondentie vindt plaats via TenderNed. Mocht dit om technische redenen niet mogelijk of contact anderszins daadwerkelijk noodzakelijk zijn, dan kunnen Ondernemers contact opnemen via inkoop@provincie-utrecht.nl.

## Planning (indicatief)

De Aanbestedende dienst streeft ernaar de volgende planning te realiseren. Zonder expliciet tegenbericht, in de vorm van een Nota van inlichtingen, dienen Ondernemers hier van uit te gaan. Het sluitingsmoment voor het indienen van een inschrijving en de rechtsbeschermingstermijn gelden als fatale termijnen. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

| Activiteit | Datum |  |  | Tijd (CET) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Publiceren aankondiging op TenderNed | 6 maart 2026 |  |  |  |
| Uiterste datum voor het stellen van vragen | 26 maart 2026 |  | 10:00 uur |  |
| Publicatie (laatste) Nota van inlichtingen | 3 april 2026 |  |  |  |
| Sluiting termijn voor het indienen van een Inschrijving | 23 april 2026 |  | 09:00 uur |  |
| Mededeling Gunningsbeslissing, start bezwaartermijn | 5 mei 2026 |  |  |  |
| Definitieve gunning (einde standstill-periode, tevens vervaldatum/-tijd) | 26 mei 2026 | 00.00 uur |  |  |
| Beoogde ingangsdatum Overeenkomst | 1 juni 2026 |  |  |  |

## Leeswijzer

Het vervolg van deze Aanbestedingsleidraad bestaat uit vier hoofdstukken, een checklist en verschillende Bijlagen:

- Hoofdstuk 2 gaat in op het doel van de aanbesteding en de aard, omvang en duur van de Opdracht en de context waarbinnen deze plaats vindt.

- Hoofdstuk 3 beschrijft de aanbestedingsvoorschriften en het procedureverloop.

- Hoofdstuk 4 beschrijft de minimumeisen waaraan Ondernemers moeten voldoen om een Inschrijving in te kunnen dienen in termen van uitsluitingsgronden, financieel-economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid.

- Hoofdstuk 5 beschrijft de eisen waaraan de Inschrijving moet voldoen, de gunningscriteria en wijze waarop de Inschrijvingen worden beoordeeld.

- Checklist: geeft alle documenten beknopt weer die bij Inschrijving moeten worden overgelegd.

De volgende Bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Aanbestedingsleidraad:

- Bijlage A Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (separaat toegevoegd);

- Bijlage B Verklaring Russische betrokkenheid (onderdeel van dit document);

- Bijlage C Klachtenregeling aanbesteden provincie Utrecht 2023 (onderdeel van dit document);

- Bijlage D Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 (separaat toegevoegd);

- Bijlage E Concept Overeenkomst (onderdeel van dit document);

- Bijlage F.1 Inschrijvingsbiljet (onderdeel van dit document);

- Bijlage F.2 Inschrijfstaat/Prijsblad (onderdeel van dit document);

- Bijlage G Wachtkamerovereenkomst (onderdeel van dit document);

- Bijlage H Format kerncompetenties (onderdeel van dit document);

- Bijlage I: Protocol Social Return (separaat document);

- Bijlage J: Werkpakketten (onderdeel van dit document);

- Bijlage K: Opgave all-in (uur)tarieven in te zetten medewerkers Opdrachtnemer;

- Bijlage L: Overzicht gesignaleerde risico’s

  - Looptijd

De opdracht heeft een looptijd van 8 juni 2026 (beoogde startdatum) tot en met 8 juni 2027. Binnen deze periode dient de volledige planuitwerkingsfase te worden uitgevoerd en opgeleverd voor elk geselecteerd beektraject. Dit betreft een Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) voor elk van de vier beektrajecten. Uiterlijk 11 april 2027 dient elk DO opgeleverd te zijn, inclusief afstemming met betrokken partijen en overdracht van eindproducten aan de provincie en het waterschap.

# Over de Opdracht

Dit hoofdstuk omschrijft de Opdracht, de achtergrond van de aanbesteding, de doelstellingen die de Aanbestedende dienst nastreeft, de aard en omvang van de werkzaamheden en de belangrijkste kenmerken op basis waarvan de Opdracht zal worden uitgevoerd.

## Scope van de aanbesteding (aanleiding en doelstelling0

Achtergrond

De Gelderse Vallei wordt gekenmerkt door een natuurlijk afwateringssysteem van zeven beken die samen het hydrologisch raamwerk van de regio vormen. Deze beken zijn aangemerkt als KRW-waterlichamen en vallen grotendeels binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN); aangrenzende gronden zijn deels NNN en deels aangeduid als groene contour (dat tevens zoekgebied NNN is).

In de periode 2010–2018 hebben de Provincie Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe succesvol samengewerkt aan het herstel van natuurlijke beektrajecten en het tegengaan van verdroging binnen de Gelderse Vallei. De afspraken over doelen, financiering en organisatie waren vastgelegd in de toenmalige Waterovereenkomst. In deze periode is aanzienlijke voortgang geboekt, voornamelijk bij de Modderbeek. Het doel van een volledig natuurlijk ingerichte beeksysteem (bij de andere beken in de Vallei naast de Modderbeek) is echter nog niet bereikt.

Om dit resterende doel te realiseren, is besloten de samenwerking tussen provincie en waterschap te continueren in een vervolgprogramma voor natuurlijk beekherstel. Voor de beoogde uitvoeringsperiode is een selectie gemaakt van beektrajecten waar de benodigde gronden reeds beschikbaar zijn of waar herinrichting zonder grondverwerving kan plaatsvinden. Deze aanbesteding heeft betrekking op de ontwerpwerkzaamheden die nodig zijn om de natuurlijke inrichting van de beektrajecten in de Gelderse Vallei verder af te ronden.

Doelen Natuurlijk beekherstel Gelderse Vallei Utrecht

Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Utrecht hebben de scope voor de KRW-doelen verruimd. Natuurlijke beekherstelprojecten blijven niet beperkt tot de officiële “KRW-waterlichamen”, maar kunnen nu toegepast worden in de “toevoerbeken” en andere watergangen die de haarvaten zijn voor de beek, als zich daar kansen voordoen. De doelen van de Kaderrichtlijn Water voor de beken zijn integraal onderdeel van de doelen van het provinciaal natuurbeleid en meer algemeen van de doelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Europese Natuurherstelverordening (behoud en herstel van biodiversiteit). Daarnaast draagt het grootschalig beekherstel bij aan de integrale doelen van het Utrecht Programma Landelijk Gebied (UPLG).

Hieronder zijn de principes beschreven voor een zo natuurlijk mogelijk beekherstel binnen een beperkte zone langs de beek, variërend in breedte van 15-40 meter.

Principes voor natuurlijke beekinrichting

Onderstaand worden de 7 uitgangspunten beschreven die door Waterschap Vallei en Veluwe en Provincie Utrecht worden uitgedragen en terug dienen te komen in de uitwerking van de beektrajecten.

- Hydrologische dynamiek en profielopbouw
De beken worden zodanig ingericht dat een jaarrond stroming zoveel mogelijk behouden blijft. Het dwarsprofiel bevat een duidelijk gedefinieerde laagwatergeul (“zomerbak”), die een continue basisafvoer kan geleiden. Tegelijk moet het profiel periodiek hogere debieten kunnen verwerken, zodat natuurlijke bodemdynamiek en zelfreinigend vermogen behouden blijven. Bij onvoldoende afvoervariatie treedt aanslibbing op, wat leidt tot verslechtering van waterkwaliteit en zuurstofhuishouding. De extra bergingscapaciteit voor piekafvoeren wordt bij voorkeur gerealiseerd via inundatievlakken en/of lage aanliggende percelen, zodat het systeem ruimte krijgt voor natuurlijke overstroming en sedimentatie.

- Beekbegeleidende beplanting en beschaduwing
Oever- en randbeplanting is een essentieel onderdeel van een natuurlijke laaglandbeek. Door beschaduwing wordt overmatige groei van oever- en waterplanten (zoals riet, lisdodde, liesgras en mannagras) beperkt, waardoor het water koel en zuurstofrijk blijft. Bladval en organisch materiaal dragen bij aan de voedselketen en verhogen de ecologische diversiteit. In benedenlopen met voldoende waterdiepte is beschaduwing minder kritisch, maar blijft oevervegetatie gewenst voor structuurvariatie en stabiliteit.

- Variatie in stroming en substraat
Binnen het beekprofiel wordt gestreefd naar (hydro-)morfologische variatie. Naast meandering dragen ook microstructuren zoals dood hout, steenblokken en waterplanten bij aan wisselende stroomsnelheden, dieptes en substraattypen. Deze variatie bevordert biodiversiteit, biedt schuil- en paaiplaatsen en versterkt het natuurlijke karakter van de beek.

- Hermeandering van gekanaliseerde trajecten
Waar mogelijk worden rechtgetrokken of gekanaliseerde trajecten opnieuw vormgegeven met natuurlijke meanders. Hermeandering vergroot de beeklengte, verlengt de verblijftijd van water, en bevordert variatie in stroming, zuurstofhuishouding, substraat en bodemdiepte. Hiermee wordt de noodzaak voor kunstmatige stuwen verminderd en ontstaat een meer veerkrachtig hydrologisch systeem.

- Samenhang en continuïteit van leefgebieden
Veel beken in de Gelderse Vallei bestaan uit afwisselend natuurlijke en gekanaliseerde delen, wat leidt tot ecologische fragmentatie. De doelstelling is een continue, natuurlijk ingerichte beeklijn met een zo groot mogelijke ecologische samenhang en biodiversiteit. Ontwerpkeuzes dienen te worden afgestemd op de lange termijnontwikkeling van de beek als samenhangend ecosysteem.

- Migratie en vispasseerbaarheid
Stuwen en kunstwerken mogen de migratie van vissen en andere aquatische organismen niet structureel belemmeren. Waar stuwen noodzakelijk zijn, wordt gestreefd naar volledig passeerbare oplossingen. Ervaring uit eerdere projecten worden benut om een balans te vinden tussen vispasseerbaarheid en waterpeilbeheer in droge perioden, in lijn met het beleid voor verdrogingsbestrijding.

- Ruimtelijke robuustheid van de beekzone
Een natuurlijke beekzone vraagt om voldoende ruimte voor dynamiek, inundatie, beschaduwingsbeplanting en beekbegeleidende bossen. Een minimale beekzonebreedte van 15 tot 40 meter wordt als richtwaarde gehanteerd, afhankelijk van lokale omstandigheden. Binnen deze ruimte kan de beek meanderen, kunnen inundatievlakken zich ontwikkelen en ontstaat een robuust, klimaatbestendig systeem dat voldoet aan de uitgangspunten uit het provinciale beleidskader “Bodem en Water sturend” die bijdraagt aan de KRW doelen en NNN opgave.

Nadrukkelijk willen we aangeven dat de bovenstaande principes niet beschrijven wat nodig is voor een volledig beekdalherstel. De beekherstelprincipes zijn noodzakelijk voor de waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid in de beek en zijn daarmee noodzakelijk voor het behalen van de doelen van de KRW en van het NNN in de beekzone.

Parallel hieraan loopt een afzonderlijk traject tussen Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en Arcadis gericht op het bepalen van aanvullende maatregelen voor het beekdal vanuit een ecosysteembenadering. Uit dit traject kunnen gedurende de looptijd van dit project aanscherpingen komen voor de bovenstaande beekherstelprincipes.

Beoogde rolverdeling

Voor de planuitwerkingsfase van de beekherstelprojecten in de Gelderse Vallei hanteren de Provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe een heldere en complementaire rolverdeling. Deze rolverdeling is gericht op een efficiënte, transparante en inhoudelijk robuuste samenwerking, met als doel te komen tot een gedragen Voorlopig Ontwerp (VO) en een gedragen, betaalbaar, uitvoerbaar en vergunbaar Definitief Ontwerp (DO) per beektraject.

Rol Provincie Utrecht –Aanspreekpunt uitwerkingsfase

De Provincie Utrecht treedt op als eerste aanspreekpunt gedurende de volledige planuitwerkingsfase. Vanuit de provincie wordt dit project aangestuurd door een projectleider: De provincie streeft naar inhoudelijke ontzorging. Dat betekent dat de Opdrachtnemer in grote mate zelfstandig werkt, binnen de kaders die door de Opdrachtgever zijn gesteld.

Vanuit deze rol is de provincie primair verantwoordelijk voor:

- de bestuurlijke opdrachtgeversrol en de verankering van de projectdoelen binnen het provinciale beleid voor natuur, water, bodem en klimaatadaptatie;

- het voorzitten van de bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuren en het zorgdragen voor een tijdige en correcte besluitvorming op de belangrijkste mijlpalen (PvE, voorkeursvariant, VO, DO);

- de contractuele aansturing van de Opdrachtnemer, inclusief monitoring van scope, kwaliteit, planning en financiële kaders;

- de communicatie naar externe belanghebbenden over ontwikkelingen van het project (zowel particulieren als professionele organisaties);

De provincie stuurt aan op een consistent en vergelijkbaar ontwerpproces per beektraject, leidend tot een VO en DO per traject.

Rol Waterschap Vallei en Veluwe – Volwaardig partner en toekomstig beheerder

Het Waterschap Vallei en Veluwe is gedurende de gehele planuitwerkingsfase volwaardig projectpartner en treedt op als toekomstig beheerder van de ingerichte beektrajecten. Het waterschap is inhoudelijk verantwoordelijk voor:

- de waterhuishoudkundige en ecologische inbreng, waaronder hydrologische randvoorwaarden, peilbeheer, afvoercapaciteit, waterveiligheid en KRW-doelstellingen;

- de toetsing op beheer en onderhoud, inclusief bereikbaarheid, onderhoudsfrequentie, veiligheid en duurzaamheid van de ontwerpen;

- de inbreng van gebiedskennis, beschikbare meetgegevens, modellen en beheerervaringen vanuit de praktijk;

- de inhoudelijke toetsing en mede-vaststelling van belangrijke producten zoals het PvE, het VO, het DO, de hydrologische onderbouwing en de beheer- en onderhoudstoets;

Provincie en waterschap werken gedurende het gehele traject in nauwe samenhang samen als gezamenlijke opdrachtgevers, met een gedeelde verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit en uitvoerbaarheid van de ontwerpen.

Rol Opdrachtnemer – Uitvoerend ontwerper en integraal adviseur

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de integrale uitvoering van alle werkpakketten zoals beschreven in Bijlage J van deze Aanbestedingsleidraad, en treedt op als uitvoerend projectleider, ontwerper, en technisch-inhoudelijk adviseur. De Opdrachtnemer draagt zorg voor:

- het organiseren van een projectorganisatie waarin elk projecttraject uitgewerkt kan worden tot een voorkeursvariant en uiteindelijk DO.

- het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) in afstemming met experts van PU en WVV;

- de afstemming met inhoudelijk specialisten van relevante disciplines (o.a. natuur, bodem & water, grondzaken);

- het uitwerken van principeprofielen en een ontwerpvariant voor elk genoemd beektraject;

- de hydrologische analyses en effectberekeningen, inclusief onderbouwing ten behoeve van ontwerpkeuzes en vergunningverlening;

- de KRW-, NBW-, ecologische en beheer- en onderhoudstoetsing van de ontwerpen;

- het opstellen van een indieningsgereed vergunningendossier, inclusief conditionering en afstemming met bevoegde gezagen;

- het ondersteunen van de communicatie en stakeholdermanagement met strategieën, teksten en visualisaties in nauwe samenwerking met de Provincie Utrecht;

- het opstellen van de kostenramingen (SSK-raming) voor de realisatiefase;

- de zorgvuldige documentatie, overdracht en kwaliteitsborging van alle eindproducten.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een logisch, transparant en goed onderbouwd ontwerptraject, waarin keuzes herleidbaar zijn en producten consistent, toetsbaar en overdraagbaar zijn naar de toekomstige realisatiefase. De Opdrachtnemer werkt planmatig, signaleert proactief risico’s en knelpunten, en adviseert gevraagd en ongevraagd over optimalisaties binnen de gestelde kaders.

Samenwerking en besluitvorming

De samenwerking tussen provincie, waterschap en Opdrachtnemer is gebaseerd op gelijkwaardigheid in inhoud, heldere rolvastheid en transparante besluitvorming. De Opdrachtnemer levert de inhoudelijke producten aan, terwijl provincie en waterschap gezamenlijk sturen op kwaliteit, voortgang en bestuurlijke haalbaarheid. Besluitvorming over het PvE, het VO en het DO vindt plaats door de provincie en het waterschap gezamenlijk, op basis van de door de Opdrachtnemer aangeleverde onderbouwingen.

Deze rolverdeling borgt dat de planuitwerking leidt tot technisch robuuste, ecologisch hoogwaardige en bestuurlijk gedragen ontwerpen, die zonder belemmeringen kunnen doorstromen naar de realisatiefase.

Gevraagde werkzaamheden

Voor elk van de beektrajecten zijn wensbeelden en beoogde maatregelen beschreven (zie hieronder). Deze werkzaamheden zijn geformuleerd in een 12-tal werkpakketten die door de Opdrachtnemer in de Planuitwerkingsfase gerealiseerd moeten worden. Per werkpakket is een beschrijving gegeven van:

- omschrijving en doel;

- uitgangspunten en startinformatie;

- te leveren producten;

- producteisen;

De volgende werkpakketten zijn omschreven:

- Projectstart, gegevensverzameling en projectmanagement

- Inventariseren randzaken, wensen en koppelkansen

- Programma van Eisen opstellen inclusief toetsing

- Conditionering

- Hydrologie

- Principeprofielen uitwerken

- Voorkeursvariant uitwerken

- Definitief ontwerp

- Kostenraming opstellen realisatiefase

- Vergunningentraject

- Omgevingsmanagement perceeleigenaren (incl. communicatie)

- Kwaliteitsborging en overdracht

Werkpakketten zijn bundelingen van activiteiten en producten met een logische samenhang. De beschreven werkpakketten geven een beeld van de scope van de diensten waarbij de Opdrachtnemer een rol speelt.

Doelen Werkpakketbeschrijvingen:

- geven beeld van de scope van de Overeenkomst voor advies- en ingenieursdiensten en de aard van de gevraagde activiteiten en producten;

- geven beeld van de gevraagde activiteiten en producten, hun kwaliteit, oplevertermijn en processen voor de uitwerking;

- bieden basis voor inschrijvers voor het maken en indienen van een inschrijving ten behoeve van het inkooptraject;

- beschrijven minimale eisen aan activiteiten en producten die Opdrachtnemer moet opleveren.

De werkzaamheden moeten leiden tot een Definitief Ontwerp van elk benoemd beektraject, inclusief een passend overdrachtsdocument naar de toekomstige partij die vanaf (RAW versie 2025) bestek tot en met oplevering de projecten gaat realiseren.

Het Waterschap Vallei en Veluwe kan (een enorme hoeveelheid) hydrologische data beschikbaar stellen aan geïnteresseerde partijen. Deze data wordt evenwel slechts op aanvraag van geïnteresseerde en voor de Opdracht toegeruste partijen beschikbaar gesteld door via de berichtenmodule van TenderNed een verzoek daartoe in te dienen. Vervolgens zal de geaccepteerde aanvrager worden voorzien van een Sharepoint-link om de betreffende data te kunnen downloaden. Voorgaande betekent dat partijen die zich b.v. slechts aanmelden om de aanbesteding te kunnen volgen c.q. deze elders willen kunnen publiceren maar geen intentie hebben in te schrijven geen downloadlink zullen ontvangen. De data dient vertrouwelijk te worden behandeld.

Beschrijvingen beektrajecten

Hieronder volgt een beschrijving van de desbetreffende beekherstelprojecten, inclusief achtergrond, wensbeeld en beoogde maatregelen per traject.

- Lunterse beek traject Groot Abbelaar-Groot overeem

Voorgeschiedenis
In 2011 heeft Eelerwoude in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe het ontwerp opgesteld voor dit trajectdeel, dat in 2012–2013 is gerealiseerd. Het ontwerp was gebaseerd op een meanderende beek met een ruime bedding, voorzien van inundatievlakken en beekbegeleidende beplanting. Doel was de ontwikkeling van een zelfregulerende, beschaduwde laagwatergeul (“zomerbakje”) die stabiel functioneert en slechts minimaal onderhoud vergt.

Huidige situatie
De beoogde ontwikkeling van de beekbegeleidende beplanting is onvoldoende tot stand gekomen. De inundatievlakken zijn te laag aangelegd om natuurlijke vestiging van wilg en els mogelijk te maken. De bestaande beplanting bevindt zich bovendien op te grote afstand van de laagwatergeul, waardoor beschaduwing ontbreekt en overmatige groei van moerasvegetatie (riet, lisdodde, mannagras, liesgras) optreedt. Hierdoor is het noodzakelijk om de beek tweemaal per jaar machinaal te schonen om de afvoercapaciteit te behouden. Door de beperkte bereikbaarheid is dit beheer kostbaar en verstorend, wat de ecologische ontwikkeling en biodiversiteit belemmert.

Wensbeeld
Het uitgangspunt is behoud van de huidige inrichting met slechts beperkte aanpassingen op basis van de actuele dwarsprofielen. Waar nodig kunnen bodemdiepte en breedte van het zomerbakje lokaal worden aangepast. Binnen een periode van vijf tot tien jaar dient zich een robuuste beekbegeleidende beplanting te ontwikkelen die voldoende beschaduwing biedt om het zomerbakje vrij te houden van dichtgroei. De bestaande stuw blijft gehandhaafd, maar de vispasseerbaarheid zal worden verbeterd om ecologische migratie mogelijk te maken.

Maatregelen

- bepalen of bodemdiepte en breedte moet worden aangepast;

- actieve aanplant van de inundatievlakken met elzenveren en opgaande wilgensoorten, afgestemd op de lokale hydrologische omstandigheden;

- tijdens de ontwikkelfase van 5–10 jaar wordt gericht onderhoud uitgevoerd om overmatige vegetatiegroei te beperken en opstuwing bij hoge afvoeren te voorkomen;

- in deze tijdelijke fase kan het gebruik van gespecialiseerde onderhoudsapparatuur noodzakelijk zijn om het hydrologisch functioneren en de ecologische ontwikkeling in balans te houden.

Deze maatregelen zijn gericht op herstel van het oorspronkelijke ontwerpdoel: een natuurlijk functionerende, zelfregulerende beek met een duurzaam evenwicht tussen stroming, beschaduwing en ecologische kwaliteit.

Beschikbare hydrologische gegevens Lunterse Beek (op te vragen per mail):

- 1D-model van de Lunterse beek in D-HYDRO;

- debietmeetreeks van stuw in traject met meetreeks van begin 2011 tot nu;

- debietmeetreeksen van aantal benedenstroomse stuwen vanaf begin, midden of eind 2024 tot nu;

- twee waterstandmeetreeksen binnen het traject van eind 2014 tot nu;

- profielen van april 2025.

- Lunterse beek Vlieterweg- monding Valleikanaal

Voorgeschiedenis
In 2015 heeft het Waterschap Vallei en Veluwe ten oosten van de Vlieterweg een oude, verlande beekloop hersteld binnen het bosgebied van Landgoed Scherpenzeel. De voormalige loop is opnieuw uitgegraven en voorzien van kunstmatige voorzieningen om het water zoveel mogelijk binnen de herstelde meanders te geleiden. Ten westen van de Vlieterweg bevindt zich een niet-passeerbare stuw, waarmee het waterpeil deels wordt gereguleerd.

Tussen de stuw en de monding op het Valleikanaal wordt het peil hoofdzakelijk bepaald door het gestuwde peil in het kanaal. Bij lage afvoeren is de stroming beperkt en functioneert dit deel van de beek voornamelijk als natuurvriendelijke watergang met een relatief ruime dimensie. Aan de zuidzijde is destijds een zone van circa 5–8 meter afgegraven, wat heeft geresulteerd in incidentele beplanting en natschraallandvegetatie, maar niet in een inrichting die voldoet aan de KRW-doelen. De percelen maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en zijn bestemd als N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos, Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) en Droog bos met productie (N16.o2).

De noordzijde van de beek grenst aan intensief agrarisch land, waarvoor in het bestemmingsplan van de gemeente Scherpenzeel ruimte is gereserveerd voor toekomstige woningbouw. De beek zelf wordt gekenmerkt door drijvende waterplanten zoals gele plomp, smalle oeverzones met verspreide beplanting en stroken nat schraalland die in het oorspronkelijke ontwerp bedoeld waren als beekbegeleidende boszone. De zuidzijde bestaat grotendeels uit natuurgraslanden (N12.02) met enkele landschapselementen en grenst aan percelen van het Landgoed Scherpenzeel.

Wensbeeld
Voor het traject tussen het Valleikanaal en de Vlieterweg is het wenselijk te beoordelen of de huidige watergang kan worden ontwikkeld volgens de principes van natuurlijke beekinrichting. Indien dit haalbaar blijkt, biedt de beschikbare ruimte aan de zuidzijde (met natuurfunctie) mogelijkheden voor ecologisch herstel en afstemming met het Landgoed Scherpenzeel.

Daarnaast biedt het recent gekochte perceel bij de stuw potentieel voor aanvullende maatregelen of herinrichting.

Maatregelen

- verbetering van ecologische continuïteit (visconnectiviteit);

- versterking van beekbegeleidende beplanting en oeverstructuur;

- herinrichting van de zuidzijde conform KRW- en NNN-doelen;

- afstemming met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen aan de noordzijde.

Doel is het ontwikkelen van een functionerende, ecologisch robuuste laaglandbeek die in samenhang met het omliggende landschap bijdraagt aan waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

Beschikbare hydrologische gegevens (op te vragen per mail):

- 1D model van de Lunterse beek in D-HYDRO;

- debietmeetreeks vanaf begin 2021 tot nu;

- waterstanden: benedenstrooms vanaf begin 2021, bovenstrooms vanaf 1997;

- profielen van februari 2019.

- Heiligenbergerbeek

Voorgeschiedenis
Vóór de aanleg van het Valleikanaal voerde het midden- en zuidelijk deel van de Gelderse Vallei zijn water via de Lunterse Beek af naar de Heiligenbergerbeek, wat herhaaldelijk leidde tot overstromingen in de stad Amersfoort. Ter voorkoming daarvan is het Valleikanaal aangelegd, waarmee het afvoerregime van de vallei structureel veranderde.

Sinds de aanleg van het Valleikanaal en de Grebbelinie functioneert de Oude Lunterse Beek en daarmee de Heiligenbergerbeek feitelijk als bovenloop, met slechts beperkte wateraanvoer — voornamelijk het effluent van de RWZI Woudenberg. Hierdoor is het huidige beekprofiel sterk overgedimensioneerd, wat leidt tot aanslibbing, stilstaand water en kroosvorming. In droge zomerperioden wordt de Heiligenbergerbeek gebruikt als watertoevoer om o.a. het centrum van Amersfoort van voldoende water te voorzien.

Vanuit cultuurhistorisch perspectief is behoud van de beek in haar huidige vorm van waarde, maar het overgedimensioneerde profiel past niet meer bij de hedendaagse hydrologische omstandigheden en de KRW-doelen. In een droge zomer gaat er op dit moment onvoldoende water door de beek. Een verkleining van het profiel zou ecologisch wenselijk zijn, maar staat op gespannen voet met de cultuurhistorische instandhouding. Vanaf de splitsing bij de Grift ontvangt de Heiligenbergerbeek meer water, onder andere via toevoerbeken als de Oude en Nieuwe Maarnse Beek en de Heigraaf, waardoor de stroming benedenstrooms toeneemt.

In 2011 is in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe de rapportage EVZ Heiligenbergerbeek opgesteld, in samenhang met natuurontwikkelingsprojecten op Landgoed Den Treek en Schuttershoef. De destijds vastgestelde KRW-ambitie was beperkt; maatregelen zijn vooral uitgevoerd in de vorm van het aanbrengen van enkele clusters van dood hout nabij de oevers. Door de grote schaal van het beekprofiel had dit slechts een beperkt effect op de stromingsvariatie. Positief was wel de aanpassing van het maaibeheer, waarbij alleen de middengeul met een maaiboot wordt onderhouden en oevervegetatie grotendeels wordt gespaard. Dit heeft aantoonbaar bijgedragen aan de ontwikkeling van libellen, macrofauna en jonge vis.

Huidige situatie
De huidige inrichting voldoet slechts deels aan de KRW-doelen. Het profiel is nog steeds te breed en te diep, met een overwegend voedselrijke oevervegetatie en beperkte stroming. De hydromorfologische variatie is gering, en er is weinig kennis over de mate van aanslibbing. Het aangepaste maaibeheer blijft positief uitwerken op de ecologische kwaliteit, maar de beek functioneert nog niet als een dynamisch stromend systeem.

Wensbeeld
Om de KRW-doelen beter te realiseren is het wenselijk het beekprofiel waar nodig te versmallen en te verondiepen, zodat meer stroming en variatie in waterdiepte ontstaat. De optimale vorm en omvang van deze ingrepen worden nader uitgewerkt in de planuitwerkingsfase. Mogelijke maatregelen omvatten zandsuppletie of het grootschaliger toepassen van sturingsobjecten zoals dood hout, houtpakketten of keien.

Langs de oevers kan de ontwikkeling van beekbegeleidende beplanting verder worden gestimuleerd, met name op het voormalige onderhoudspad waar zich nu een rij eiken bevindt, en door aanvullende beplanting toe te staan op de natuuroevers van Landgoed Den Treek.

Maatregelen
De planuitwerking richt zich op het uitwerken van concrete ontwerpmaatregelen waarmee de KRW-doelen voor stroming, stromingsvariatie en oeverbeplanting kunnen worden behaald binnen het huidige overgedimensioneerde beekprofiel. Hierbij worden de hydrologische, ecologische en cultuurhistorische waarden en beheeruitdagingen zorgvuldig in samenhang beschouwd.

Beschikbare hydrologische gegevens (op te vragen per mail):

- valleimodel: 1D2D-model in D-HYDRO (lange rekentijden). Opknippen in los deelmodel is aanbevolen ten behoeve van rekensnelheid;

- debiet- en waterstandmeetreeks alleen beschikbaar benedenstrooms van beoogd traject, na instroom Leusdergrift. Debiet vanaf begin 2021, waterstand vanaf begin 2016;

- profielen uit 2004 en 2012.

- Toevoerbeken: Nieuwe Maarnse Beek en de Heigraaf

Voorgeschiedenis

De Oude en Nieuwe Maarnse Beek en de Heigraaf vormen samen een historisch samenhangend beeksysteem dat afwatert vanuit de Utrechtse Heuvelrug richting de Gelderse Vallei en uiteindelijk de Woudenbergse Grift. De oorsprong ligt in kwelrijke zones aan de voet van de Heuvelrug, waar mineraalrijk grondwater uittreedt en zich vermengt met zuurder infiltratiewater van hogere zandgronden. Dit zorgt van nature voor een grote hydrologische en ecologische variatie. De Oude Maarnse Beek voerde oorspronkelijk water af vanuit kwelzones richting de Heigraaf. De Nieuwe Maarnse Beek functioneerde als aanvullende afvoer en piekbuffer, mede door de aanleg van een retentiebekken en helofytenfilter in het bovenstroomse deel. Historisch gezien liep de Heigraaf ter hoogte van de Meentsteeg noordwaarts door richting de Grift. De exacte ligging van deze oude loop is niet volledig bekend, maar het systeem functioneerde als een aaneengesloten beek met een geleidelijke debietopbouw.

Door de aanleg van een hydrologische ‘knip’ ter hoogte van de Meentsteeg is deze samenhang deels doorbroken. Sindsdien ontvangt de Heigraaf hoofdzakelijk water uit de Nieuwe Maarnse Beek en is de toevoer vanuit de Oude Maarnse Beek en de bovenlopen sterk verminderd. Hierdoor is de natuurlijke debietopbouw verstoord en is het systeem gevoeliger geworden voor zowel verdroging als stagnatie.

Daarnaast heeft de omgeving in de afgelopen 10–15 jaar een sterke ruimtelijke verandering ondergaan. Meerdere percelen langs de Oude Maarnse Beek zijn heringericht als nat schraalland, voedselbos, ruigteveld en natuurbos. Ook is in het kader van de uitbreiding van vakantiepark De Heygraaf natuurcompensatie gerealiseerd in de vorm van nat schraalland, beekbegeleidende bossen en een poel. Hoewel deze ingrepen ecologisch waardevol zijn, zijn de beeklopen zelf niet overal hydrologisch passend ingericht. In meerdere trajecten is het profiel te diep of te ruim, waardoor een sterk drainerende werking is ontstaan, of juist stagnatie en aanslibbing optreden.

Langs Landgoed Den Treek zijn in het verleden schouwpaden met elzen, meidoorn en hazelaar ingeplant. Deze inrichting functioneerde jarenlang goed. Na het rooien van een deel van deze beplanting is de beschaduwing sterk afgenomen, waardoor de Heigraaf jaarlijks dichtgroeit met waterplanten zoals sterrekroos.

Huidige situatie

Perceel Anderstein en Slappe Del

Bij het nieuw verworven perceel van Landgoed Anderstein stroomt de Heigraaf momenteel westelijk van het perceel, terwijl het landgoed het perceel wil inrichten als natuur. Langs de Slappe Del is de watergang uitzonderlijk breed uitgevoerd, met geringe stroming en ecologische meerwaarde.

Nieuwe Maarnse Beek

In het bovenstroomse deel zijn 10–15 jaar geleden een retentiebekken en helofytenfilter aangelegd voor de filtering van riooloverstorten. De oevers zijn sterk met riet begroeid. Het daaropvolgende traject is heringericht tot een meanderende beek met brede beekzone en beekbegeleidende beplanting. De natuurlijke dynamiek heeft hier tot een redelijk stabiele beekontwikkeling geleid.

Vanaf de Dwarsweg (traject C) treedt echter sterk verhang op. Hier zijn meerdere schotten geplaatst, die veelal lek zijn en vervangen zouden moeten worden.  De beek is bovendien diep ingesneden in het maaiveld.

In de trajecten D–E, ter hoogte van vakantiepark De Heygraaf, is de beek overgedimensioneerd.  Het profiel vult zich jaarlijks met blad en slib. Dit leidt tot periodiek machinaal schonen en aantasting van de beekbegeleidende beplanting. Een duiker aan het einde van het traject raakt vaak verstopt, waardoor verhang en stroming wegvallen en het natuurterrein langdurig onder water staat.

Heigraaf – Den Treek

Vanaf Landgoed Den Treek stroomt de Heigraaf met aanzienlijk verhang west-oostwaarts richting de Grift. Door het ontbreken van beschaduwing groeit de beek jaarlijks dicht met sterrekroos, wat intensief onderhoud noodzakelijk maakt. Langs delen van de beek zijn de voormalige schouwpaden omgevormd tot trekkerroute. Een deel van de aangrenzende gronden is inmiddels verworven door landgoed Den Treek, waardoor een brede beekzone mogelijk is geworden.

De Heigraaf loopt circa 100 meter parallel aan de Grift en mondt benedenstrooms van de stuw Geerestein uit. Deze stuw is aangelegd als verdrogingsmaatregel, maar vormt een migratiebarrière voor vissen. Bekend is dat in dit gebied vroeger bermpjes voorkwamen. Voor de stuw ligt nog een oude regelbare duiker die mogelijk opnieuw kan worden ingezet.

Wensbeeld

De Nieuwe Maarnse Beek en de Heigraaf functioneren weer als een samenhangend systeem van stromende laaglandbeken met zandige bodems, natuurlijke meandering en goed ontwikkelde beekbegeleidende beplanting. Het systeem kent:

- een geleidelijke debietopbouw zonder abrupte stagnatie of verdroging;

- voldoende beschaduwing door elzen- en wilgenbossen langs de beeklopen;

- een evenwicht tussen water vasthouden, vertraagd afvoeren en natuurlijke dynamiek.

Maatregelen Heigraaf - Zeisterweg

- Heigraaf omleiden door noordelijke perceel Anderstein. Het perceel hierbij benutten voor waterberging bij hoge afvoeren en natuurlijke inrichting;

- onderzoek naar mogelijkheid versmalling watergang langs Slappe Del.

- verkenning naar mogelijk alternatief voor overkluizing ten zuiden van Zeisterweg tot aan camping Heigraaf.

Nieuwe Maarnse Beek

- herinrichting van traject C, mogelijk verondieping met grofzand en grind en verwijdering of vervanging van de schotten;

- verwijderen van de problematische duiker bij camping De Heygraaf en vervanging door een brug;

- versmallen van het overgedimensioneerde profiel met zand en houtstobben;

- ontwikkeling van gebied E (op de kaart) tot elzenbroekbos;

- aanbrengen van onderhoudsverbredingen op strategische locaties.

Heigraaf – Den Treek

- herstel van beekbegeleidende elzenbeplanting aan de westzijde op gronden van het waterschap;

- onderzoek naar aanpassing of vervanging van de stuw Geerestein ten behoeve van vismigratie;

- herinrichting van een brede beekzone (ca. 15 meter) met meandering en natuurlijke oeverontwikkeling.

Beschikbare hydrologische gegevens (op te vragen per mail):

- valleimodel: 1D2D-model in D-HYDRO (lange rekentijden). Opknippen in los deelmodel is aanbevolen ten behoeve van rekensnelheid;

- waterstandsmeetreeks in de Nieuwe Maarnse Beek bij vakantiepark de Heigraaf vanaf 2001  tot heden;

- debietreeks in de Nieuwe Maarnse Beek bij vakantiepark de Heigraaf vanaf september 2018 tot heden;

- profielmetingen uit 2009 en 2012.

## Samenvoegen van Opdrachten, verdeling in Percelen

Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om de hiervoor genoemde deelprojecten in één aanbesteding op de markt te zetten en daarbij niet te kiezen voor het verdelen van deze deelprojecten in Percelen. Hier is voor gekozen omdat de verschillende beektrajecten op eenzelfde wijze moeten worden ingericht, de schaal zich niet leent voor opdeling in Percelen en omdat de werkzaamheden (ontwerp, raming, omgevingsmanagement en PvE) integraal en onderling afhankelijk zijn waarbij communicatie overzichtelijk moet blijven.

## MVOI: Duurzaamheid

De Aanbestedende dienst volgt tenminste de door de Rijksoverheid opgestelde minimumeisen met betrekking tot duurzaamheid. Voor de onderhavige Opdracht zijn minimumeisen voor handen die de Aanbestedende dienst in deze Aanbestedingsstukken heeft toegepast als bijzondere voorwaarde waaronder de overheidsopdracht wordt uitgevoerd (uitvoeringseis). Als uitvoeringseis geldt dat alle voor logistiek in te zetten voertuigen minimaal dienen te voldoen aan de Euro6/emissieklasse 6 norm.

## MVOI: Diversiteit & Inclusie

De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om de overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten of te beëindigen dan wel een boete te vorderen van 5% van de inschrijfsom zodra de Aanbestedende Dienst vaststelt dat de Opdrachtnemer ofwel een door de Opdrachtnemer ingezette derde partij zich schuldig maakt aan discriminatie bij de uitvoering van de Opdracht. Dit ter beoordeling van/door de Aanbestedende dienst. Bij opschorting of ontbinding is de Aanbestedende Dienst niet tot enigerlei schadevergoeding of enige (andere) vorm van compensatie gehouden.

  - Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social return

De Aanbestedende dienst past SROI als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde toe bij nieuw aan te besteden Opdrachten. Voor aanbestedingen betekent dit dat van Opdrachtnemers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het toenemen van kansen op werk voor mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt (kandidaten). Dat kan bijvoorbeeld door kandidaten in dienst te nemen, maar ook door mensen voor te bereiden op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Denk dan aan opleidingen, trainingen of stages. In het kader van de onderhavige Opdracht dient 2% van de inschrijfsom ingezet te worden als Social Return. Het daarvoor te hanteren protocol is onderdeel van de Gunningsleidraad.

# Procedurele aspecten en voorschriften

In dit hoofdstuk worden de procedurele aspecten rondom de aanbesteding besproken en de aanbestedingsvoorschriften uiteengezet. Ondernemers dienen hieraan te voldoen. Indien dit niet het geval is kan de Aanbestedende dienst besluiten de Ondernemer uit te sluiten van deelname.

## Algemene voorschriften voor de aanbesteding

- De Aanbestedende dienst is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

- Door de Aanbestedende dienst worden op geen enkele wijze kosten vergoed die door Ondernemers gemaakt zijn of worden in relatie tot deze aanbestedingsprocedure. De Aanbestedende dienst heeft zonder meer de intentie de aanbestedingsprocedure succesvol af te ronden. Indien zich echter situaties voordoen die ertoe leiden dat besloten wordt het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen dan heeft de betrokken Ondernemer geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook.

- Op deze aanbesteding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

- Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen, daaronder begrepen een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd, dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding wordt beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland.

## Communicatie, vertrouwelijkheid van gegevens en publiciteit

- De Ondernemer mag de gegevens die de Aanbestedende dienst in verband met deze aanbesteding ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: (mogelijke) deelname aan de aanbesteding.

- De Ondernemer is gehouden de door de Aanbestedende dienst verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen. Een Ondernemer zal deze verplichting eveneens opleggen aan de door hem in te schakelen Derden. De vertrouwelijkheid blijft ook na afloop van de aanbestedingsprocedure van kracht.

- Publiciteit of reclame met betrekking tot, naar aanleiding van of onder verwijzing naar deze aanbesteding door of namens de Ondernemer, lopende of na afloop van de aanbestedingsprocedure, is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst.

- Het is de Ondernemer niet toegestaan personen uit de organisatie van de Aanbestedende dienst in verband met deze aanbestedingsprocedure te benaderen, anders dan het contactpunt als beschreven in hoofdstuk 1, tenzij het gaat om het verkrijgen van referentie-opdrachten die door de Ondernemer binnen deze aanbestedingsprocedure gebruikt kunnen worden om zijn geschiktheid voor de Opdracht aan te tonen.

- Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken mogen in het kader van deze aanbesteding niet worden gedaan en hebben geen rechtskracht. Dit geldt ook in het kader van tijdens een eventuele schouw c.q. voorlichtingsbijeenkomst mondeling gestelde vragen, deze dienen alsnog Schriftelijk te worden gesteld en door de Aanbestedende dienst in een Nota van inlichtingen te zijn beantwoord alvorens sprake is van rechtskracht.

- Alle gegevensuitwisseling, werkzaamheden en correspondentie tijdens de aanbestedingsprocedure en bij de uitvoering van de Opdracht zullen in de Nederlandse taal plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

## Voorschriften voor het stellen van vragen

De Aanbestedende dienst nodigt Ondernemers uit vragen te stellen, waaronder ook wordt begrepen het doen van tekstvoorstellen, plaatsen van opmerkingen, et cetera. Hierbij dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen.

- De Aanbestedingsstukken zijn met zorg vastgesteld. In geval van kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken, tegenstrijdigheden daaronder begrepen, zijn de Ondernemers gehouden de Aanbestedende dienst uiterlijk voor de sluitingsdatum voor het stellen van vragen zoals opgenomen in de planning ter zake te waarschuwen dan wel om opheldering te vragen. Het moment van ontvangst van de vragen is maatgevend. Op vragen die na de termijn zijn ontvangen is de Aanbestedende dienst niet verplicht te antwoorden.

- Indien een Ondernemer verzuimt de Aanbestedende dienst tijdig te waarschuwen voor kennelijke of gepercipieerde fouten of omissies in de Aanbestedingsstukken dan wel om opheldering te vragen, verwerkt hij zijn rechten dienaangaande en zijn de mogelijke gevolgen voor rekening en risico van de Ondernemer. In dat geval kan een Ondernemer op een later moment tijdens of na de aanbesteding dus niet meer met succes klagen, zowel bij de Aanbestedende dienst als in rechte, over deze onderwerpen.

- Vragen dienen gesteld te worden middels het format dat daartoe door TenderNed beschikbaar wordt gesteld.

- Teneinde een goede verwerking door de Aanbestedende dienst mogelijk te maken dient elke vraag separaat gesteld te worden, onder een duidelijke verwijzing naar het onderdeel van de Aanbestedingsstukken waar de vraag betrekking op heeft en zonder bedrijfsgegevens te noemen.

- De Aanbestedende dienst zal de Schriftelijk gestelde vragen beantwoorden in één of meerdere Nota’s van inlichtingen. De Nota(‘s) van inlichtingen maakt (maken) onlosmakelijk deel uit van de Aanbestedingsstukken waarbij in geval van tegenstrijdigheden het recentst gestelde prevaleert.

Opdrachtgever verzoekt potentiële Inschrijvers om niet te wachten met het stellen van vragen tot vlak voor de daartoe bepaalde sluitingsdatum en -tijd, maar vragen zo spoedig mogelijk na publicatie te stellen.

## Het stellen van individuele vragen

- Op grond van art. 2:53 lid 3 Aanbestedingswet 2012 hebben Ondernemers de mogelijkheid om vragen individueel te stellen indien openbaarmaking van deze informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de onderneming. Uitgangspunt is dat inlichtingen niet individueel verstrekt worden, tenzij de Ondernemer naar het oordeel van de Aanbestedende dienst daadwerkelijk heeft aangetoond dat sprake is van voornoemd belang. Indien een Ondernemer van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient hij de gronden hiervoor te motiveren in zijn vraag. Als motivering ontbreekt of deze naar het oordeel van de Aanbestedende dienst niet toereikend is zal de vraag worden afgewezen en desgewenst opnieuw moeten worden gesteld, als zijnde niet-individuele vraag.

- De Aanbestedende dienst zal de Schriftelijk gestelde individuele vragen die naar haar oordeel individueel beantwoord kunnen worden, beantwoorden in een individuele Nota van inlichtingen. De Nota van inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de Aanbestedingsstukken waarbij in geval van tegenstrijdigheden het recentst gestelde prevaleert.

## Klachtenregeling

- Bezwaren over deze aanbesteding, bijvoorbeeld over geschiktheidseisen of contractvoorwaarden, dienen door Ondernemers in eerste instantie te worden geuit door het tijdig stellen van vragen voor de Nota van Inlichtingen. Als uw bezwaar in uw ogen in de Nota(’s) van inlichtingen vervolgens onjuist of onvoldoende wordt afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij het externe Klachtenloket; https://klachtenmeldpuntaanbesteden.nl/leden/provincie-utrecht/.

- Om eventuele vertraging in de aanbestedingsprocedure zoveel als mogelijk te voorkomen verwacht de provincie van Ondernemers een pro-actieve houding. In dat licht wijst de provincie op de termijnen zoals genoemd in de als bijlage bij dit aanbestedingsdocument toegevoegde ‘Klachtenregeling aanbesteden provincie Utrecht 2023’. De klacht zal, indien ontvankelijk, zo spoedig mogelijk worden behandeld door een externe en onafhankelijke deskundige van het Klachtenloket. Het indienen van een klacht schort de aanbesteding in beginsel niet op. Als u het niet eens bent met de beslissing op de klacht door de provincie Utrecht, dan is het mogelijk de klacht voor te leggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. Voor nadere informatie over de werkwijze van de Commissie kunt u terecht op www.commissievanaanbestedingsexperts.nl.

## Voorschriften voor het indienen van een Inschrijving

- Met het indienen van een Inschrijving stemt Inschrijver volledig en onvoorwaardelijk in met de in de Aanbestedingsstukken gestelde eisen en voorwaarden. Een Inschrijving onder voorwaarden is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting.

- De Inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van tenminste 60 kalenderdagen gerekend vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving. In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt in het kader van deze aanbesteding, eindigt de termijn van gestanddoening dertig kalenderdagen na uitspraak in het laatste kort geding.

- Varianten worden niet geaccepteerd.

- Een Ondernemer mag slechts één maal inschrijven, zelfstandig dan wel als deelnemer aan een Samenwerkingsverband (combinatie). Indien een Ondernemer inschrijft, mag hij niet tevens als Derde fungeren waarop door een andere Inschrijver beroep wordt gedaan. Een maatschap wordt hierbij beschouwd als één Ondernemer. Binnen een holding is sprake van meerdere Ondernemers.

Een Derde mag voor meerdere Inschrijvers garant staan indien het de geschiktheidseisen betreft rondom financiële en economische draagkracht in overeenstemming met art. 2:403 sub f BW.

- Een Inschrijving anders ingediend dan via TenderNed wordt niet geaccepteerd c.q. in behandeling genomen.

- De complete Inschrijving dient vóór de in de recentste planning genoemde sluitingsdatum en tijd te zijn ingediend. Na de sluitingstermijn kunnen geen Inschrijvingen worden ingediend. Te late ontvangst, ongeacht de oorzaak, is voor rekening en risico van Ondernemer.

- In het geval van een algemene storing van TenderNed op het moment van of nabij de sluiting van de indieningstermijn, behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor de sluitingstermijn op te schuiven zolang de kluis met Inschrijvingen nog niet is geopend, ook als de sluitingstermijn al gepasseerd is. Dit is een recht, geen plicht van de Aanbestedende dienst en doet derhalve niets af aan het feit dat te late ontvangst, ongeacht de oorzaak, voor rekening en risico van Ondernemer is.

- Indien de Inschrijving niet compleet is of een gebrek bevat, kan de Aanbestedende dienst besluiten deze niet in behandeling te nemen. Het aanvullen van een Inschrijving of herstellen van een gebrek na sluiting van de inschrijftermijn is slechts toegestaan in het geval deze een klaarblijkelijke eenvoudige precisering behoefte of als het gaat om het rechtzetten van een kennelijke materiële fout. Aanbestedende dienst bepaalt op grond van de geldende jurisprudentie of het aanvullen van de Inschrijving of het herstellen van het gebrek na sluiting van de inschrijftermijn kan worden toegestaan.

- Alle stukken, informatie, toelichtingen en dergelijke dienen te worden overgelegd zoals gevraagd in de Aanbestedingsstukken. Indien van toepassing dient daarbij gebruik te worden gemaakt van de formats zoals die bij de aanbesteding beschikbaar zijn gesteld.

- Voor zover de Aanbestedingsstukken met elkaar in tegenspraak zijn, geldt ten aanzien van het contract de navolgende rangorde:

- nota’s van inlichtingen, waarbij het gestelde in de meest recente Nota van inlichtingen prevaleert;

- deze Aanbestedingsleidraad, inclusief Bijlagen m.u.v. de Algemene inkoopvoorwaarden provincie Utrecht 2022;

- Algemene inkoopvoorwaarden Provincies 2022.

Inschrijvers moeten vóór het opstellen van hun Inschrijving terdege inhoudelijk kennis nemen van deze bescheiden aangezien deze belangrijke verplichtingen bevatten. Het indienen van een Inschrijving betekent immers de volledige acceptatie door de Inschrijver zonder enig voorbehoud van al de voorwaarden als gesteld in de Aanbestedingsstukken. Algemene voorwaarden van de Inschrijver of andere algemene of specifieke voorwaarden, zoals branchevoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Suggesties ten aanzien van de contractuele voorwaarden kunnen uitsluitend worden gedaan conform de wijze waarop vragen kunnen worden gesteld binnen de termijn als gesteld in de planning. In de Nota(‘s) van inlichtingen wordt aangeven of en op welke wijze met deze suggesties rekening wordt gehouden. Daarna zijn de contractuele voorwaarden definitief.

- Inschrijvers dienen het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij de Inschrijving te voegen.

- Inschrijver dient in het UEA ten minste de naam en (contact)gegevens van de persoon te geven die gedurende de looptijd van de af te sluiten Overeenkomst fungeert als contactpersoon. Ook dient Inschrijver aan te geven in welke vorm hij inschrijft: zelfstandig, als Samenwerkingsverband (combinatie) en of een beroep wordt gedaan op een Derde en voor welke werkzaamheden deze Derde eventueel ingezet.

- De rechtsgeldigheid van de ondertekening door één of meerdere natuurlijke personen namens de als Inschrijver optredende Ondernemer(s) dient te blijken uit het uittreksel van inschrijving van de onderneming in het handelsregister. Daartoe dient Inschrijver bij zijn Inschrijving een uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan zes maanden voorafgaand aan het moment van Inschrijven, over te leggen. Indien Inschrijver deel uitmaakt van een houdstermaatschappij, kan het nodig zijn om ook uittreksels daarvan over te leggen om aan te tonen dat de Inschrijving rechtsgeldig is ondertekend. Indien bestuurders beperkt en/of gezamenlijk bevoegd zijn, dient aangetoond te worden dat de bevoegdheid voldoende was om de Inschrijving rechtsgeldig te kunnen ondertekenen, of bestuurders moeten gezamenlijk tekenen.

- Onder rechtsgeldige ondertekening wordt voorts verstaan een rechtsgeldige elektronische handtekening of een rechtsgeldige ‘natte’ handtekening, waarna de betreffende documenten zijn ingescand.

- Indien de Inschrijving onduidelijkheden bevat, kan de Aanbestedende dienst aan de Inschrijver om verduidelijking verzoeken. Deze toelichting dient Schriftelijk te worden verstrekt en zal onlosmakelijk deel uitmaken van de Inschrijving. De toelichting mag niet leiden tot een wijziging van de Inschrijving.

- De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor zonder nadere toestemming alle door de Ondernemer verstrekte gegevens op juistheid te controleren en de opgegeven referenten te benaderen.

- Inschrijvingen zullen na afloop van deze aanbestedingsprocedure niet worden geretourneerd.

## Inschrijven als Samenwerkingsverband

- Alle Ondernemers die deelnemen in een Samenwerkingsverband (ook wel Combinanten genoemd) dienen individueel een zelfstandig Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen, te ondertekenen en bij de Inschrijving te voegen.

- Alle Combinanten dienen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument de namen van de overige Combinanten op te geven. Tevens dient opgegeven te worden welke Ondernemer de leiding van het Samenwerkingsverband heeft en als verantwoordelijk gemachtigde (‘penvoerder’) namens het Samenwerkingsverband jegens de Aanbestedende dienst, althans Opdrachtgever, zal optreden. De penvoerder is dus de Ondernemer die door elke Combinant adequaat is gemachtigd om namens het Samenwerkingsverband verplichtingen aan te gaan in het kader van deze aanbesteding.

- Door het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart elke Combinant dat hij gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Inschrijving en de Overeenkomst.

- Een Samenwerkingsverband in oprichting of een Samenwerkingsverband dat zich niet organiseert als één rechtspersoon, hoeft als Samenwerkingsverband geen bewijs van inschrijving in een nationaal beroeps- of handelsregister in te dienen. De afzonderlijke Combinanten dienen dit in dat geval wel te doen.

- De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding gelden voor het Samenwerkingsverband als geheel én voor de individuele Combinanten. Indien een uitsluitingsgrond op één van de Combinanten van toepassing is, leidt dit tot uitsluiting van het gehele Samenwerkingsverband.

- Bij de toetsing van de Inschrijving zal het Samenwerkingsverband met betrekking tot de geschiktheidseisen die van toepassing zijn op deze aanbesteding als één geheel worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

- Tijdens de looptijd van de Overeenkomst mag het Samenwerkingsverband alleen zijn samenstelling wijzigen na Schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst.

## Het doen van een beroep op een Derde

Inschrijvers kunnen zich om twee redenen beroepen op een Derde:

- om aan de geschiktheidseisen te kunnen voldoen, en/of

- (uitsluitend) rondom de uitvoering van de Opdracht (=Onderaanneming).

Onder een Derde wordt onder andere verstaan: een onderaannemer, een onderneming uit dezelfde holding als waartoe de Inschrijver behoort en een andere Ondernemer waarmee de Inschrijver een overeenkomst heeft. Indien een beroep op een Derde plaatsvindt gelden, onderstaande aanvullende bepalingen:

- De Inschrijver die een beroep op een Derde doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen dient in zijn UEA op te geven op welke Derde hij een beroep doet voor welke geschiktheidseis(en). Deze Derden dienen eveneens een Schriftelijke en rechtsgeldig ondertekende UEA over te leggen waaruit blijkt dat Inschrijver over de noodzakelijke middelen van deze Derde kan beschikken voor de uitvoering van de Opdracht, en dat tevens geen uitsluitingsgronden op de Derde van toepassing zijn, onverlet het recht van de Aanbestedende dienst nadere bewijsstukken op te vragen.

- Derden waarop geen beroep wordt gedaan i.h.k.v. geschiktheidseisen hoeven bij Inschrijving niet individueel/zelfstandig een UEA toe te voegen.

- Uitsluitingsgronden genoemd in het UEA die van toepassing zijn op deze aanbesteding gelden voor alle Derden.

- Bij de beoordeling van de Inschrijving zullen de Inschrijver en de aldus benoemde Derde met betrekking tot de geschiktheidseisen waarop op benoemde Derde een beroep wordt gedaan, als één geheel worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

- Voor wat betreft geschiktheidseisen rondom financiële en economische draagkracht hoeft de Derde niet daadwerkelijk te worden ingezet voor de uitvoering van de Opdracht.

- Wanneer een beroep op een Derde strekt tot het doen van een beroep op de financiële draagkracht van de moedermaatschappij waartoe Inschrijver behoort, teneinde aan de geschiktheidseisen te voldoen, dan moet na de Gunningsbeslissing een concernverklaring, in de zin van artikel 2:403 sub f van het Burgerlijk Wetboek, worden overgelegd. Uit die verklaring moet blijken dat de moedermaatschappij onvoorwaardelijk garant staat voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen. Deze verklaring dient door het concern / de moedermaatschappij rechtsgeldig ondertekend te zijn.

- Indien de Inschrijver voor de eisen met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid een beroep doet op een Derde, dient deze Derde daadwerkelijk bij de uitvoering van de Opdracht te worden ingezet voor het gedeelte waarop betreffende geschiktheidseis ziet, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

- Bij gunning aan Inschrijver is deze als hoofdaannemer gehouden om het in de Inschrijving omschreven gedeelte van de Opdracht aan de genoemde Derde(n) te gunnen.

- Inschrijver is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de Inschrijving en deze Overeenkomst/de Aanbestedingsstukken, inclusief de verplichtingen die in onderaanneming worden gegeven.

- Een valse verklaring van een Derde met betrekking tot de Inschrijving ontslaat Inschrijver niet van zijn volledige en hoofdelijke aansprakelijkheid.

- In het geval van beroep op een Derde wordt alle communicatie uitsluitend gericht aan de Inschrijver.

- Tijdens de uitvoering van de Opdracht kan alleen een beroep op andere Derden dan tijdens de Inschrijving worden gedaan na Schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

## Inschrijven met meerdere Ondernemers vanuit een holding

- Vanuit een holding mogen meerdere Ondernemers (lees: werkmaatschappijen) een Inschrijving doen, zelfstandig, als deelnemer aan een Samenwerkingsverband (combinatie) of als Derde fungeren waarop door een andere Inschrijver een beroep wordt gedaan, mits alle betrokken entiteiten op verzoek van de Aanbestedende dienst kunnen aantonen dat de Inschrijvingen onafhankelijk tot stand zijn gekomen en de mededinging niet is geschaad. Indien dit naar het oordeel van de Aanbestedende dienst niet kan worden aangetoond, leidt dit tot uitsluiting van alle betrokken Inschrijvers.

## Opmaak en indeling van de Inschrijving

- Alle documenten van het gunningscriterium Kwaliteit dienen te worden ingediend met de volgende opmaak: lettertype Arial, lettergrootte 9 pt, regelafstand 1.15 pt en binnen standaard marges (2,5 cm boven / onder / links / rechts).

- Inschrijvers dienen zich te houden aan het maximaal aantal A4 dat per onderdeel is aangegeven. Indien meer ruimte wordt gebruikt dan toegestaan, wordt het meerdere niet meegenomen in de beoordeling. De omvang van deze documenten wordt bewust beperkt gehouden, vanuit de gedachte dat een “expert” die de Opdracht doorziet weinig tekst nodig heeft om de essentie vast te leggen.

- Elk onderdeel van de Inschrijving dient conform de Checklist die onderaan deze leidraad is weergegeven in TenderNed bijgevoegd te worden als separaat bestand. Alle documenten dienen te worden geüpload als pdf-bestand, tenzij anders aangegeven.

- Alle door Opdrachtgever gevraagde bescheiden dienen bij Inschrijving te worden overgelegd/ingediend.

## Openingsprocedure

- De (digitale) kluis met Inschrijvingen wordt na de in de planning genoemde sluitingsdatum geopend door de Aanbestedende dienst.

- Van de opening wordt een proces-verbaal opgemaakt.

- Tijdens de opening worden de Inschrijvingen niet inhoudelijk behandeld.

- Inschrijvers worden niet uitgenodigd om de openingsprocedure bij te wonen.

## Gunningsbeslissing, Overeenkomst en rechtsbescherming

Na opening zal de Aanbestedende dienst de Inschrijvingen toetsen en beoordelen. Dit wordt uiteengezet in de volgende hoofdstukken. Uiteindelijk mondt dit uit in een Gunningsbeslissing, waartegen afgewezen en gepasseerde Inschrijvers bezwaar kunnen maken. Hierop zien de volgende voorschriften:

- De Aanbestedende dienst zal Inschrijvers de Gunningsbeslissing zo spoedig mogelijk, gelijktijdig en Schriftelijk mededelen, inclusief de relevante redenen voor die beslissing.

- De Aanbestedende dienst deelt bepaalde gegevens betreffende de gunning niet mee indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden of afbreuk aan de eerlijke mededinging zou kunnen doen.

- Getracht wordt de Gunningsbeslissing conform de in de planning genoemde termijn te verstrekken aan Inschrijvers. Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, zal de Aanbestedende dienst Inschrijvers hierover informeren.

- Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de Gunningsbeslissing zoals hiervoor bedoeld dienen dit tijdig, voor de afloop van de gestelde bezwaartermijn van twintig kalenderdagen, Schriftelijk mede te delen aan de Aanbestedende dienst onder gelijktijdige toezending van een kopie van de dagvaarding en met vermelding van de datum waarop de voorzieningenrechter de zaak zal behandelen.

Indien door een Inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig is gemaakt, kan deze Inschrijver geen bezwaar meer maken naar aanleiding van de Gunningsbeslissing en heeft hij zijn rechten ter zake verwerkt. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om een (bodem)procedure in te stellen, bijvoorbeeld tot een vordering tot schadevergoeding. De Aanbestedende dienst is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissing, mits hiertegen geen (overige) belemmeringen bestaan, zoals het niet succesvol geverifieerd zijn van een winnende Inschrijving.

- De mededeling van de Aanbestedende dienst van de Gunningsbeslissing (artikel 2.129 en 2.130 Aanbestedingswet 2012) houdt geen aanvaarding in als bedoeld in artikel 217, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van een aanbod van een inschrijver. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van de Aanbestedende dienst (i.c. de betreffende provincie, zie lid 6) heeft ontvangen in de vorm van een door de betreffende provincie ondertekende overeenkomst.

- Na publicatie van definitieve gunning zal een Overeenkomst worden opgesteld (o.b.v. de Aanbestedingsleidraad en Nota(‘s) van inlichtingen) en ter digitale ondertekening worden toegestuurd aan de gegunde partij(en).

# Toetsing van de Inschrijving

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe wordt getoetst of aan de voorwaarden voor deelname aan de aanbesteding is voldaan. De toetsing van de Inschrijvingen bestaat uit drie stappen, waarbij geldt dat in beginsel slechts aan de volgende stap wordt toegekomen als in de vorige stap niet geconcludeerd is dat de Inschrijving ter zijde moet worden gelegd en de Inschrijver moet worden uitgesloten van deelname.

## Stap 1: Toetsen of is voldaan aan de aanbestedingsvoorschriften

De Inschrijving wordt na opening eerst getoetst aan de in de Aanbestedingsstukken neergelegde voorschriften. Indien een Inschrijving hier niet aan voldoet, kan de Inschrijver worden uitgesloten van deelname.

## Stap 2: Toetsen of geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn

Tijdens de tweede stap wordt getoetst of op de Inschrijver geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Uitsluitingsgronden zien op omstandigheden die de persoon van Inschrijver betreffen en diens uitsluiting van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure rechtvaardigen. Indien één van de uitsluitingsgronden van toepassing is, zal Inschrijver worden uitgesloten van deelname, met inachtneming van de Aanbestedingswet 2012. De van toepassing zijnde (facultatieve) uitsluitingsgronden zijn aangevinkt in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Voor wat betreft de bewijsvoering is het uitgangspunt dat Inschrijvers bij hun Inschrijving kunnen volstaan met het bijvoegen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en dat de Aanbestedende dienst na de Gunningsbeslissing de bewijsstukken opvraagt bij de winnende Inschrijver. In voorkomende gevallen vraagt de Aanbestedende dienst de bewijsstukken ook op bij de tweede in de rangorde. Aan het opvragen van de bewijsstukken kan een Inschrijver geen rechten ontlenen. Dit neemt niet weg dat Aanbestedende dienst hier op elk moment eerder in de procedure aan Inschrijvers om kan verzoeken teneinde vast te stellen of Inschrijvers niet moeten worden uitgesloten, indien dit naar het oordeel van de Aanbestedende dienst noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.

Een Inschrijver dient op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst binnen 5 kalenderdagen nadere bewijsstukken over te kunnen leggen om het verklaarde voor wat betreft de uitsluitingsgronden te staven. Indien blijkt dat Inschrijver niet voldoet of de benodigde bewijsstukken niet tijdig kan overleggen, wordt hij alsnog uitgesloten. Indien dit na de Gunningsbeslissing plaatsvindt, komt een nieuwe Gunningsbeslissing tot stand. Als Inschrijver op de hoogte is van feiten en/of omstandigheden die zich hebben voorgedaan in de periode nadat het ten bewijs dienende schriftelijke stuk is afgegeven die eventueel tot het toepassen van de uitsluitingsgrond zouden kunnen leiden, dient hij dit aan de Aanbestedende dienst te melden.

| Uitsluitingsgrond (voor zover aangevinkt) | # | Nadere bewijsstukken |
| --- | --- | --- |
| Crimineel verleden | III A | Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar op het moment van Inschrijving. |
| Faillissement | III C | Uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan zes maanden voorafgaand aan moment van Inschrijving. |
| Gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel | III C | Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar op het moment van Inschrijving. |
| Ernstige beroepsfout | III C | Indien de Aanbestedende dienst aanwijzingen heeft dat van deze uitsluitingsgrond sprake is, zal dit aan de Inschrijver kenbaar worden gemaakt waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze hierop te geven. |
| Betalingen belastingen en premies | III B | Verklaring van de belastingdienst, niet ouder dan zes maanden voorafgaand aan het moment van Inschrijving. |
| Valse verklaringen Schending verplichtingen o.b.v. milieu, - sociaal of arbeidsrecht Vervalsing van de mededinging | III C III C III C | Indien de Aanbestedende dienst aanwijzingen heeft dat van deze uitsluitingsgrond sprake is, zal dit aan de Inschrijver kenbaar worden gemaakt waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze hierop te geven. Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar op het moment van Inschrijving. Gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar op het moment van Inschrijving. |

#### Russische betrokkenheid uitvoering contract

Op basis van EU Verordening (EU) 2022/576 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 dient bij de uitvoering van de overeenkomst, die op basis van deze aanbesteding wordt gesloten voor een bedrag dat de drempels van artikel 5 duodecies van die Verordening overschrijdt, geen Russische betrokkenheid te zijn zoals bedoeld in voornoemde Verordening.

Kort gezegd gaat het verbod over gunningen aan en in stand houden van contracten met:

I (Rechts)personen welke een Russische entiteit zijn. Daaronder wordt op basis van de af te leggen verklaring het volgende begrepen:

- personen met de Russische nationaliteit;

- personen of rechtspersonen (bedrijven, entiteiten of organen) die gevestigd zijn in Rusland. Gevestigd zijn in Rusland houdt voor natuurlijke personen in ieder geval in dat zij ingeschreven staan in de bevolkingsregistratie van Rusland. Gevestigd zijn voor een rechtspersoon houdt in ieder geval in dat zij ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of een daarmee vergelijkbare organisatie in Rusland.

- rechtspersonen (ook wanneer in Nederland of een ander land dan Rusland gevestigd) die voor meer dan 50% eigendom zijn van een persoon of rechtspersoon zoals genoemd hierboven;

- personen of rechtspersonen die handelen in belang van of op aanwijzing van een (rechts)persoon zoals genoemd hierboven.

II (Rechts)personen welke een niet-Russische entiteit zijn, waarbij aan de volgende voorwaarde is voldaan:

- Niet-Russische entiteiten, waarbij meer dan 10% van de contractwaarde geleverd wordt door onderaannemers, leveranciers of entiteiten die als Russische entiteit kunnen worden aangemerkt op basis van het bovenstaande (zie I).

Dit verbod heeft zijn weerslag op zowel de Aanbesteding als de uitvoering van de overeenkomst zelf.

Om voor gunning in aanmerking te komen dient de Bijlage B ‘Verklaring Russische betrokkenheid’ bij Inschrijving te worden ingediend en rechtsgeldig te zijn ondertekend.

De betreffende verklaring ziet ook op door Inschrijver ingeschakelde en in te schakelen onderaannemers, indien de werkzaamheden van een onderaannemer meer dan 10% van de (verwachtte) waarde van het te sluiten contract zullen overstijgen. Inschrijver dient naast zijn verklaring, indien sprake is van onderaannemers zoals hiervoor bedoeld, van deze onderaannemers de naam, adresgegevens en het KvK-nummer te overleggen.

Indien de verklaring niet naar waarheid is opgemaakt is er sprake van een valse verklaring als bedoeld in art. 2.87 lid 1 sub h Aanbestedingswet 2012. Daarnaast is er, indien, naar aanleiding van de aanbesteding, een contract met de Inschrijver wordt gesloten sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Inschrijver.

Alle schade als gevolg van het niet naar waarheid invullen van deze verklaring, zoals, maar niet alleen, de aan de provincie Utrecht opgelegde boetes en, indien van toepassing, daadwerkelijke proceskosten, zullen op de Inschrijver, die de verklaring niet naar waarheid heeft ingevuld worden verhaald.

De provincie Utrecht controleert alle geselecteerde gegadigden/Inschrijver(s) (inclusief derden waarop een beroep wordt gedaan), die gewonnen heeft (hebben), alsmede die onderaannemers waarvan reeds nu bekend is dat zij meer dan 10% van de opdracht zullen gaan uitvoeren. Indien de provincie Utrecht naar aanleiding van de controle of op andere wijze op de hoogte wordt gesteld van mogelijke Russische betrokkenheid bij een inschrijving, zal Inschrijver hiervan op de hoogte worden gesteld. Hierbij zal Inschrijver verzocht worden om de feiten zoals in de verklaring genoemd te bewijzen.

Bij een eventueel (gerechtelijke) procedure zal de Inschrijver door de provincie Utrecht in vrijwaring worden opgeroepen, zodat de Inschrijver gedurende de procedure de mogelijkheid heeft om hetgeen in deze verklaring is opgenomen te bewijzen.

Indien Inschrijver tijdens de uitvoering van de (concessie)overeenkomst onderaannemers inschakelt, dient hij hiertoe, mede op basis van de van toepassing verklaarde Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022, toestemming te vragen aan de provincie Utrecht. Indien Inschrijver deze toestemming vraagt dient hij aan te geven voor welk percentage van de (geschatte) opdrachtsom de onderaannemer werkzaamheden zal verrichten. Indien het voornoemde percentage meer dan 10% is dient Inschrijver met betrekking tot voornoemde onderaannemer opnieuw een verklaring in te vullen, waarbij de provincie Utrecht, parallel, een derde onderzoek zal laten verrichten.

Indien er voorgenomen wijzigingen (voor gunning, maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst) zijn in de wijze waarop de Inschrijver georganiseerd is, zoals, maar niet alleen, wijzigingen in aandeelhouders, zeggenschap, wijze waarop beleid en uitvoering van het beleid van de Inschrijver vorm wordt gegeven en/of onderaannemers worden ingeschakeld en/of er wijzigingen zijn in de wijze waarop een onderaannemer is georganiseerd en/of, ook na gunning van de overeenkomst, dienen deze direct aan de provincie Utrecht worden doorgegeven, indien de betreffende voorgenomen wijziging(en) ná implementatie van het voornemen het onmogelijk zouden maken om dan deze Verklaring te kunnen ondertekenen. Het niet (tijdig) informeren wordt beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst. De provincie Utrecht is op dat moment gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en Inschrijver dient de volledige schade die door deze toerekenbare tekortkoming wordt geleden door de provincie Utrecht en eventuele andere aanbestedende diensten die bij het contract als opdrachtgever betrokken zijn te vergoeden.

Indien een Inschrijver problemen heeft met hetgeen hier is opgenomen, dient Inschrijver per omgaande, maar in ieder geval voor de termijn waarop vragen voor de eerste NvI moeten zijn ingeleverd, gemotiveerd aan te geven waarop zijn bezwaren zien via een persoonlijk bericht via TenderNed. De provincie Utrecht zal naar aanleiding van genoemde berichten elke algemene handelswijze vermelden in een NvI.

## Stap 3: Toetsen of aan de geschiktheidseisen is voldaan

Indien op de Inschrijver geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, wordt zijn geschiktheid beoordeeld aan de hand van een aantal eisen die gesteld worden aan zijn financiële en economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en/of beroepsbevoegdheid. De Aanbestedende dienst stelt deze eisen met het doel een Opdrachtnemer te contracteren die over de juridische capaciteiten, financiële capaciteiten en de technische en beroepsbekwaamheid beschikt om de Opdracht uit te kunnen voeren.

Als de Inschrijver niet aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet, zal de Inschrijving ter zijde worden gelegd. Voor wat betreft de bewijsvoering rondom het voldoen aan de geschiktheidseisen wordt aangesloten bij het regime dat is beschreven in de vorige paragraaf ten aanzien van de uitsluitingsgronden. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat Inschrijvers bij hun Inschrijving kunnen volstaan met het bijvoegen van het UEA, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient Inschrijver nadere bewijsstukken over te kunnen leggen waaruit blijkt dat deze verklaring naar waarheid is afgegeven. In de volgende subparagrafen worden de nadere bewijsstukken per geschiktheidseis uiteengezet.

Kerncompetenties

De Aanbestedende dienst heeft kerncompetenties geïdentificeerd waarover de Inschrijver naar haar oordeel moet beschikken om de Opdracht succesvol uit te kunnen voeren. Per kerncompetentie dient Inschrijver niet meer dan één referentie over te leggen.

Kerncompetenties zijn:

- Ervaring met het integraal aansturen en uitvoeren van een ontwerptraject in een politiek-bestuurlijke context (zoals provincies en waterschappen), inclusief planning, afstemming, kwaliteitsborging en besluitvormingsprocessen (zoals beoogd in WP-1 & WP-12).

- Ervaring met het uitvoeren van vergunningentraject voor ontwikkelingen in het landelijk gebied, inclusief het ophalen en verwerken van zienswijzen en eisen uit de omgeving in de planvorming (zoals beoogd in WP-2 & WP-11).

- Ervaring met het opstellen van een conditioneringsoverzicht bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied (zoals beoogd in WP-4 & WP-10).

- Ervaring met het opstellen en uitvoeren van hydrologische analyses en rapportages voor beekzones, inclusief het vertalen van ecologische en (hydro-)morfologische eisen naar principeprofielen en ontwerpuitgangspunten (zoals beoogd in WP-5 & WP-6).

- Ervaring met het opstellen van ruimtelijke ontwerpen voor beekherstel, van VO tot en met een uitvoeringsgereed DO, inclusief opstellen van een programma van eisen (PvE), visualisaties en kostenramingen (SSK), (zoals beoogd in WP-3, WP-7, WP-8, WP-9).

Indien Inschrijver een referentie-opdracht gebruikt om aan te tonen dat hij aan meerdere kerncompetenties voldoet, dan dient hij dit helder aan te geven in de beschrijving en de referentieopdracht in relatie tot alle gevraagde competenties afzonderlijk over te leggen.

Meer referenties indienen dan dat er kerncompetenties worden gevraagd, is niet toegestaan. Eventuele meerdere referenties bij een kerncompetentie (die door de Aanbestedende dienst alfanumeriek worden gerangschikt) worden terzijde gelegd en tellen niet mee om aan te tonen dat aan de gevraagde kerncompetentie is voldaan. Als een Ondernemer (al dan niet als gevolg van hetgeen hiervoor is uiteengezet) niet voldoet aan één of meerdere van de gevraagde kerncompetenties dan is Inschrijver uitgesloten van gunning.

Voor de te overleggen referentie-opdrachten gelden, naast de inhoudelijke aspecten die terug moeten keren, de volgende minimumvereisten. Als niet aan deze vereisten is voldaan, wordt de referentie als ongeldig beschouwd:

- De gevraagde kerncompetenties zijn tot tevredenheid van de referentie-organisatie verricht in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een Inschrijving. De referentie-opdracht moet afgerond en gefactureerd zijn. De onderdelen waar de kerncompetenties betrekking op hebben moeten wel door Inschrijver zijn uitgevoerd.

- Ter controle dienen bij de referentie-opdrachten de actuele contactgegevens van de contactpersonen volledig en correct te worden opgegeven. Deze controle kan zonder verdere toestemming en raadpleging van Inschrijver worden uitgevoerd. Inschrijver dient de contactpersonen van de referentieorganisatie te verwittigen van het feit dat hij of zij in dit kader kan worden benaderd;

- Indien de verklaring van de referentieorganisatie niet overeenstemt met de verklaring van Inschrijver of de referentieorganisatie geen medewerking aan de controle wenst te verlenen en dus niet kan worden geverifieerd of aan het vereiste is voldoen, kan de referentie als ongeldig beschouwd worden met uitsluiting tot gevolg.

- Referenties worden alleen als geldig beschouwd indien de betreffende referentie-opdracht is uitgevoerd door Inschrijver. In het geval van een Samenwerkingsverband (combinatie) is dit een der combinanten waarmee wordt ingeschreven op deze aanbesteding. In het geval Inschrijver een beroep doet op een Derde, is dit de Inschrijver of de betreffende Derde.

- De referentie-opdracht mag niet uitgevoerd zijn voor de eigen organisatie van Inschrijver of een Derde waarop deze zich beroept, een andere organisatie binnen de holding of een onderneming met een belang groter dan een Derde in de onderneming die de referentie-opdracht heeft uitgevoerd.]

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor nadere bewijsstukken te laten overleggen waaruit blijkt dat de verklaringen naar waarheid zijn ingevuld. Zij is daartoe niet verplicht.

BELANGRIJK: Alleen die informatie die op het “format kerncompetenties” door Inschrijver is verstrekt dan wel op de door de referent separaat opgestelde (en bij de Inschrijving gevoegde) tevredenheidsverklaring staat verwoord, wordt meegenomen in de beoordeling. Het niet vermelden en/of alleen vermelden dat een activiteit is uitgevoerd of dat over ervaring wordt beschikt en/of de inhoud/tekst van de kerncompetentie slechts wordt herhaald, is onvoldoende en leidt tot afwijzing van de kerncompetentie; per gevraagd aspect dient een duidelijke en toetsbare toelichting (lees: zonder dat nader onderzoek door Opdrachtgever of navraag bij referenten noodzakelijk is) te worden verstrekt welke een directe relatie heeft met de gevraagde kerncompetentie. De voorkeur van Opdrachtgever gaat dan ook uit naar: - gebruikmaking van het in dit document gevoegde sjabloon kerncompetenties; - het sjabloon voorzien van een gedegen/uitgebreide toelichting door Inschrijver op hetgeen bij de betreffende kerncompetentie is gevraagd; - waarbij het sjabloon tevens is voorzien van de naam en handtekening van de betreffende referent. Slechts die informatie die door Inschrijver wordt overgelegd kan bij een referent worden getoetst. Niet verstrekte informatie kan niet worden geverifieerd bij een referent en daarmee resulteert het niet verstrekken van gevraagde informatie direct in uitsluiting van de Inschrijving. In het geval van niet volledige informatieverstrekking kan dit leiden tot uitsluiting van de Inschrijving.

## Financiële en economische draagkracht

De Aanbestedende dienst hecht waarde aan de financiële en economische draagkracht van ondernemingen, omdat voor beide partijen van belang is dat eventuele schade niet kan leiden tot financiële instabiliteit van de organisatie.

Minimumeis Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Ondernemer dient aan te tonen een adequate afdekking tegen beroepsrisico’s te hebben en verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. Hiertoe dient/dienen één of meerdere verzekeringen te zijn afgesloten met een dekking van minimaal € 1.000.000,-- per jaar (voor zowel de beroeps- als bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering). Indien een concernpolis wordt overgelegd, dient daaruit duidelijk te blijken dat de onderneming waarmee wordt ingeschreven meeverzekerd is.

Indien de Inschrijver inschrijft als hoofdaannemer met Onderaannemers, hoeft alleen de hoofdaannemer het voorgaande aan te tonen. Indien de Inschrijver inschrijft als combinatie, dient minimaal één van de Combinanten aan te tonen aan de bepalingen hieromtrent te voldoen, waarbij moet blijken dat de gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de Combinanten in verband met de Opdracht afdoende is gedekt.

Indien Inschrijver niet aan deze minimumeis voldoet, wordt hij uitgesloten van verdere deelname. Bij de Inschrijving volstaat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

## Technische en beroepsbekwaamheid

Het is voor de Aanbestedende dienst van belang dat iedere uiteindelijke Opdrachtnemer qua technische en beroepsbekwaamheid geschikt is om de Opdracht uit te voeren. Daarom worden de hiernavolgende geschiktheidseisen gesteld.

      - Certificeringen / onafhankelijke toetsing

Inschrijver dient op het moment van het indienen van een Inschrijving en gedurende de looptijd van de Opdracht te beschikken over de volgende certificeringen dan wel zich aan deze standaarden te confomeren:

| Minimum Eis | Bewijsstukken |
| --- | --- |
| Geen eisen. |  |

#### Beroepsbevoegdheid

Inschrijver, waaronder begrepen alle eventuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband (combinatie) en tevens de Derde(n) waarop een beroep wordt gedaan dienen te zijn ingeschreven in het nationale handelsregister.

Indien Inschrijver hier niet aan voldoet wordt hij uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. Dat Inschrijver voldoet aan deze eisen rondom Beroepsbevoegdheid dient bij Inschrijving verklaard te worden bij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Daarnaast dient bij de Inschrijving een uittreksel van de inschrijving in handelsregister dat op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is dan zes maanden bijgevoegd te worden. Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient Inschrijver nadere bewijsstukken over te kunnen leggen waaruit blijkt dat deze verklaring naar waarheid is afgegeven.

# EMVI: beoordeling van de Inschrijvingen

Indien een Inschrijving niet op eerdere gronden is uitgesloten, wordt overgegaan tot de inhoudelijke beoordeling van het aanbod van Inschrijver, bovenop de minimumeisen.

## Gunningscriterium

Er wordt (voorlopig) gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de Inschrijver met de Inschrijving die naar het oordeel van de Aanbestedende dienst de beste prijs/kwaliteitverhouding (BPK) kent de Opdracht (voorlopig) gegund krijgt.

Inschrijvers dienen de Inschrijfstaat/het Prijsblad in TenderNed te uploaden als .xls en .pdf-bestand.

Het wijzigen van het Prijsblad door een Inschrijver leidt direct tot uitsluiting van de Inschrijving. De prijsopgave dient in Euro’s (€) (op 2 decimalen) en exclusief BTW te geschieden.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Aanbestedingsstukken zijn prijzen all-in.

In totaal zijn er 1000 punten te behalen, verdeeld over de subgunningscriteria Kwaliteit en Prijs.

In onderstaand overzicht is per subgunningscriterium weergegeven hoeveel punten maximaal kunnen worden toegekend.

| Gunningscriterium | Weging | Maximaal aantal punten |
| --- | --- | --- |
| G1 Plan van Aanpak | 40% | 400 punten |
| G2 Uitvoeringsteam | 40% | 400 punten |
| G3 Prijs/Inschrijfsom | 20% | 200 punten |

Voor het bepalen van de economisch meest voordelig inschrijving worden de scores op ‘Kwaliteit’ en de score op ‘Prijs’ bij elkaar opgeteld. De inschrijver met de hoogste score heeft de Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding gedaan.

## Beoordelingsprocedure

Voor de kwalitatieve beoordeling van de Inschrijvingen wordt een beoordelingscommissie samengesteld.

In eerste instantie zullen de leden van de beoordelingscommissie de Inschrijvingen individueel beoordelen op het Schriftelijke deel van het subgunningscriterium Kwaliteit. De beoordelingscommissie beoordeelt de kwali-teit zonder kennis te hebben genomen van de prijzen. Vervolgens worden de definitieve scores plenair, met alle leden van de beoordelingscommissie gezamenlijk, op basis van consensus vastgesteld. Er wordt dus geen gemiddelde score berekend.

Na de beoordeling van het schriftelijke deel van de kwaliteit, worden de scores van het subgunningscriterium Prijs berekend door de inkoper en een voorlopige ranking opgesteld door de punten voor het gehele subgun-ningscriterium Kwaliteit op te tellen bij de punten toegekend aan het subgunningscriterium Prijs. Hierdoor komt een totale score per Inschrijver tot stand. De Inschrijving met het hoogste puntentotaal is de economisch meest voordelige.

Indien meerdere Inschrijvingen met een gelijk puntenaantal gerangschikt worden en het op basis hiervan voor de Aanbestedende dienst onmogelijk is een Gunningsbeslissing te nemen, geeft het aantal punten op het criterium “Kwaliteit” onderdeel “Uitvoeringsteam” (G1.2) de doorslag. Indien dat geen uitsluitsel geeft, geeft onderdeel “Plan van Aanpak” (G1.1) de doorslag. Indien ook dat geen uitsluitsel geeft, zal er worden geloot.

De prijzen van de ter zijde gelegde Inschrijvingen worden overigens niet bij de beoordeling betrokken. Indien een Inschrijver tijdens of na de beoordelingsprocedure wordt uitgesloten dan worden, indien uitsluiting kan leiden tot een andere score bij de andere Inschrijvers, de punten voor het subgunningscriterium Prijs opnieuw berekend. De punten voor de onderdelen van het subgunningscriterium kwaliteit blijven staan, er vindt dus geen herbeoordeling plaats. Dit geldt ook indien de voorlopig winnende Inschrijver tijdens de verificatie voor-afgaand aan de definitieve gunning alsnog wordt uitgesloten.

## Subgunningscriterium Kwaliteit

Hieronder worden de verschillende onderdelen binnen het subgunningscriterium Kwaliteit beschreven.

| Kwaliteit | Beschrijving |
| --- | --- |
| G1 | Plan van Aanpak De doelstelling van de Opdrachtgever is om te komen tot een beheerste, transparante en kwalitatief hoogstaande uitvoering van de ontwerpwerkzaamheden. Het in te dienen Plan van Aanpak dient inzicht te geven in de wijze waarop Inschrijver de planuitwerkingsfase structureel en beheersbaar organiseert, met als eindresultaat een gedragen, betaalbaar, vergunbaar en uitvoerbaar Definitief Ontwerp (DO) per beektraject. De ontwerpen dienen te voldoen aan de uitgangspunten voor natuurlijke beekinrichting, hydrologische robuustheid, ecologische samenhang en toekomstig onderhoud. Het PvA moet procesmatig en inhoudelijk onderbouwen hoe Inschrijver (dan Opdrachtnemer) de werkpakketten invult, hoe integraliteit tussen disciplines (hydrologie, ecologie, ontwerp, omgevingsmanagement) wordt geborgd, en hoe risico’s worden beheerst. De nadruk ligt op het aantoonbaar toepassen van een gestructureerde projectaanpak die aansluit bij de benoemde beekherstelprincipes. Het PvA dient het volledige proces te omschrijven hoe alle werkpakketten worden toegepast bij het vinden van de juiste beekinrichting volgens de inrichtingsprincipes. Hierin moeten alle genoemde beektrajecten worden benoemd en meegenomen en de processtappen worden toegelicht/uitgewerkt. Beoordelingscriteria Het Plan van Aanpak wordt beoordeeld op basis van de wijze waarop en de mate waarin: - Uitwerking van een robuuste werkwijze (voorgestelde aanpak/processtappen), en dan met name: - een beschrijving/uitwerking van een logische, beheersbare en volgens een duidelijke fasering ingerichte planuitwerkingsfase en de op te leveren (deel-/tussen)producten; - de kwaliteit en borging van de samenhang tussen hydrologie, ecologie, ruimtelijk ontwerp en vergunningen binnen het ontwerpproces, uitgelegd per ontwerpstap hoe elk onderdeel wordt uitgewerkt (inclusief modelberekeningen en onderlinge invloeden tussen onderdelen) in het VO en DO; - een beschrijving hoe geborgd wordt dat het DO en bijbehorende producten volledig, consistent en overdraagbaar zijn aan het waterschap voor realisatie en beheer; - een beschrijving hoe de benodigde proces- en productkwaliteit van (de totstandkoming van) de (eind)producten wordt geborgd; - de zorgvuldigheid en (vorm)structuur van de samenwerking en rolverdeling met Opdrachtgever. - Uitwerking van een robuuste planning (in tijd en o.b.v. de hiervoor genoemde fasering), waarbij wordt aangegeven respectievelijk meegenomen: - nadere duiding hoe vertraging/uitloop bij werkzaamheden op het kritieke pad binnen de afgegeven planning wordt opgevangen; - duiding van invloed op de planning indien één of meerdere van de door Opdrachtgever maar ook door Inschrijver benoemde risico’s (zie hieronder bij ‘3’) zich daadwerkelijk manifesteren inclusief beschrijving hoe Inschrijver deze invloed gaat opvangen/mitigeren om binnen kosten en tijdspad te blijven; - een concrete planning (in tijd incl. vermelding van mijlpalen en plaatsing van de (deel-/tussen)producten op de tijdlijn). - Opzetten van en uitvoering geven aan kwaliteits- en risicomanagement (t.a.v. alle werkzaamheden na het moment van definitieve gunning), bestaande uit: - Een overzicht van de door Opdrachtnemer in te zetten preventieve en correctieve beheersmaatregelen van binnen de invloedsfeer van Opdrachtnemer (maar in de risicosfeer van Opdrachtgever) vallende risico’s. Het gaat daarbij om de TOP 5 aan risico’s voor zover deze zijn aangeduid door Opdrachtgever op Bijlage L, aan te vullen met 5 door Inschrijver te benoemen verwachte/meest waarschijnlijke impactvolle risico’s gelet op de volledige scope van uit te voeren werkzaamheden De (beheersmaatregelen voor de) door Opdrachtnemer te beheersen risico’s dienen in de Inschrijfsom te zijn verdisconteerd. - Onderbouwing van de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen om kwaliteit, ontwerpconsistentie en risico’s te beheersen door middel van het opstellen en indienen van een RISMAN-analyse (o.b.v. de hiervoor bedoelde risico’s) waarbij eveneens de restrisico’s moeten worden beheerst. (Het Plan van Aanpak mag maximaal uit 6 pagina’s A4 bestaan (excl. voorblad en inhoudsopgave), de planning en risicoanalyse mogen elk op een separaat A3 pagina worden afgebeeld, met lettergrootte 10, Arial, inclusief ondersteunend beeldmateriaal. Links en verwijzingen naar externe bronnen worden niet gevolgd) |
| G2 | Uitvoeringsteam De doelstelling van de Opdrachtgever is om tot een beheerste uitvoering van het werk te komen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de rolinvulling van de zijde van Opdrachtnemer. Opdrachtgever eist dat de medewerkers wiens CV is overgelegd ook daadwerkelijk op de Opdracht (bij gunning) worden ingezet. Opdrachtgever dient goedkeuring te geven in geval van vervanging en zal deze goedkeuring niet op onredelijke gronden onthouden. Referenties dienen te zijn voorzien van uitvoeringsperiode, opdrachtomschrijving, rolbeschrijving van de voorgedragen medewerker, de naam van de contactpersoon en contactinformatie van de referent om vast te stellen of de referentieopdracht daadwerkelijk en naar tevredenheid van de referent door de betreffende medewerker is uitgevoerd. In het geval referent op het hier gevraagde onderdeel aangeeft niet tevreden te zijn geweest met de kwaliteit van uitvoering, wordt de referentie als ”niet geschikt” aangemerkt en heeft dit gevolgen voor de waardering/puntentoekenning. Aangedragen referentieprojecten dienen te zijn opgeleverd. Tevens geeft u aan op welke wijze u vervanging van tenminste gelijkwaardig niveau aanbiedt en daarmee continuïteit borgt. Dit d.m.v. het bij naam aandragen van een vervangende medewerker en daartoe een bondig CV over te leggen. De vervanger kan voortkomen uit het uitvoeringsteam alsook van daarbuiten waarbij continuïteit en kwaliteit van uitvoering op minimaal een gelijk niveau dient te blijven. Het personeel van de Opdrachtnemer dat voor deze Opdracht wordt ingezet dient de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn. Van de in te zetten medewerkers wordt verwacht dat deze beschikken over de onderstaande aantoonbare kennis- en ervaringsvereisten. Voor elke rol moet de aangedragen medewerker zijn ervaring aantoonbaar maken met een tweetal referentieprojecten (definitieve oplevering niet langer dan 10 jaar geleden gerekend vanaf datum inschrijving). Het is toegestaan dat een combinatie van rollen door dezelfde persoon worden uitgevoerd. Wanneer dezelfde persoon wordt voorgedragen voor verschillende rollen wordt verwacht dat bij elke rol een toelichting inclusief referentieprojecten worden gegeven. Voor “vervangers” van buiten het uitvoeringsteam geldt dat volstaan kan worden met 1 referentie. Projectleider: Aantoonbare ervaring en kennis (minimaal 3 relevante ervaringsjaren) als projectmanager bij vergelijkbare projecten. Hierin moet duidelijk naar voren komen dat het voorgestelde teamlid in staat is tot en ervaring heeft met het managen van een ontwerpproces (VO & DO) van beektrajecten. Specifiek geldt hierbij dat de voorgestelde projectleider ervaring heeft met het leiden van meerdere parallelle ontwerpsporen. Dit zal op het betreffende CV expliciet moeten worden toegelicht. Landschapsarchitect/ontwerper: Aantoonbare ervaring en kennis (minimaal 3 relevante ervaringsjaren) als ontwerper bij vergelijkbare projecten. Hierin moet duidelijk naar voren komen dat het voorgestelde teamlid in staat is tot, en ervaring heeft met, het doorlopen en inhoud geven van een ontwerpproces (VO & DO) van beektrajecten. Onderdeel hiervan is het opstellen van representatieve inrichtingstekeningen van de ligging en inrichting van de beek, en het opstellen van indicatieve visualisaties ter ondersteuning van het ontwerpproces. (Aquatisch) Ecoloog: Aantoonbare ervaring en kennis (minimaal 3 relevante ervaringsjaren) als (aquatisch) ecoloog bij vergelijkbare projecten. Hierin moet duidelijk naar voren komen dat het voorgestelde teamlid ervaring heeft met de ecologische aspecten in en rondom beektrajecten. Onderdeel hiervan is het kunnen toelichten en vertalen van KRW en NNN beleidsdoelen naar een ruimtevraag in een beekzone. Een ecoloog met lokale kennis in de Vallei is een pré. Hydroloog: Aantoonbare ervaring en kennis (minimaal 3 relevante ervaringsjaren) als hydroloog bij vergelijkbare projecten. Hierin moet duidelijk naar voren komen dat de inschrijver ervaring heeft met het analyseren van de hydromorfologische aspecten rondom beektrajecten, en het uitvoeren van de bijbehorende modelberekeningen zoals SOBEK en Dhydro. Een hydroloog met lokale kennis in de Vallei is een pré. Omgevingsmanager: Aantoonbare ervaring en kennis (minimaal 3 relevante ervaringsjaren) bij vergunningstrajecten en communicatieprocessen bij vergelijkbare projecten waarbij de omgevingsmanager ‘in the lead’ was dan wel een ondersteunende/samenwerkende rol had t.b.v. de betreffende opdrachtgever. Hierin moet duidelijk naar voren komen dat de inschrijver in staat is tot en ervaring heeft met het opstellen en ondersteunen van een gevoelig kleinschalig communicatietraject (inclusief stakeholderanalyse en participatieplan) in het landelijke buitengebied. Een omgevingsmanager met lokale kennis in de Vallei is een pré. |

Scoretabel:

| Cijfer | Waardering | Bij de waardering horende omschrijving |
| --- | --- | --- |
| 10 | Uitstekend | Er is sprake van een inhoudelijk relevante en toepasselijke reactie op hetgeen is gevraagd waarbij alle door Opdrachtgever gevraagde aspecten en/of door Inschrijver aangedragen aspecten helder zijn beschreven, uitstekend zijn uitgewerkt, projectspecifiek en compleet zijn. De reactie roept bij de beoordelingscommissie geen vragen op. |
| 8 | Goed | Er is sprake van een inhoudelijk relevante en toepasselijke reactie op hetgeen is gevraagd waarbij alle door Opdrachtgever benoemde aspecten en/of door Inschrijver aangedragen aspecten kwalitatief voldoende zijn uitgewerkt maar niet allemaal projectspecifiek zijn gemaakt en/of inhoudelijk vragen/twijfels oproepen bij de beoordelingscommissie op niet door Opdrachtgever specifiek benoemde aspecten. |
| 6 | Voldoende | Er is sprake van een inhoudelijk relevante en toepasselijke reactie op hetgeen is gevraagd waarin alle gevraagde en/of door Inschrijver aangedragen aspecten kwalitatief voldoende zijn uitgewerkt maar niet of nauwelijks projectspecifiek zijn gemaakt en/of er op kritieke onderdelen (voortvloeiend uit hetgeen door OG is gevraagd) vragen en/of twijfels oproepen bij de beoordelingscommissie. |
| 4 | Onvoldoende | Er is sprake van een inhoudelijk niet (geheel) relevante reactie die niet of onvoldoende voldoet c.q. invulling geeft aan het gestelde criterium (de toelichting geeft onvolledige informatie waardoor bij de beoordelingscommissie het vertrouwen ontbreekt op een adequate uitvoering van het gevraagde). |
| 2 | Slecht | Er is sprake van de constatering dat (een deel van) de gevraagde informatie/toelichting/uitwerking ontbreekt en/of is inhoudelijk niet relevant, dan wel voldoet geheel niet aan het criterium. |
| 0 | Niets of nauwelijks iets ingevuld | Geen noemenswaardige inspanningen verricht om ter zake duidelijk te maken waar men voor staat c.q. hoe invulling wordt gegeven aan hetgeen is gevraagd. |

Tussenliggende scores worden niet toegekend.

Per subgunningscriterium is aangegeven wat de wegingsfactor is, en ook hoeveel punten maximaal kunnen worden verdiend bij dat subgunningscriterium. De cijfertabel geeft de mate van kwaliteit van invulling door Inschrijver van hetgeen door Opdrachtgever gevraagd; een cijfer "8" bij een subgunningscriterium betekent dan ook (vertaald naar een waarde) dat 0,8 x (dus 80%) van het bij dat onderdeel maximaal aantal te behalen punten wordt toegekend (b.v. een score 8 bij een subgunningscriterium waar maximaal 400 punten kunnen worden toegekend, levert een score op van 0,8 x 400 = 320 punten. Hetzelfde geldt uiteraard voor alle andere subgunningscriteria.

## Subgunningscriterium Prijs (G3)

Uw ‘Prijs’ dient zoals reeds genoemd in een separaat bestand in uw inschrijving te worden toegevoegd. Pas na beoordeling van de subgunningscriteria G1 en G2 (kwaliteit) worden de prijsbestanden geopend en de scores op prijs berekend. De inschrijver met de laagste inschrijfsom behaalt het maximaal aantal te behalen punten, namelijk 200 op het gunningscriterium G3 Prijs. De score van de overige inschrijvers wordt als volgt berekend:

Formule:

(P   -/-   P-laagste)

S  =   200  x  	(( 1  -/-  ( 	-------------------------- )))

P-laagste

Legenda:

S: Score

P: Prijs van de te beoordelen Inschrijver

P-laagste: laagste prijs van alle Inschrijvers

De score wordt op 2 decimalen afgerond waarbij “x,005” en hoger naar boven wordt afgerond en daaronder naar beneden wordt afgerond.

Indien de door Inschrijver aangeboden prijs zoveel hoger is dan de laagst aangeboden inschrijfsom dat het eindcijfer negatief wordt, ontvangt Inschrijver nul (0) punten.

Het is enkel toegestaan positieve bedragen in te vullen (een bedrag “€ 0,00 of bedragen van gelijke/symbolische strekking zijn eveneens niet toegestaan). De prijsopgave dient in Euro’s (€) (op 2 decimalen) en exclusief BTW te geschieden

Inschrijver dient het als Bijlage opgenomen Prijsblad volledig in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij zijn Inschrijving te voegen. Op daartoe aangegeven plaatsen dient Inschrijver opgave van prijs te doen.

Door Inschrijver aangeboden prijzen/tarieven zijn (zoals gesteld) all-in en excl. BTW. Prijsindexering is niet toegestaan.

LET OP!! Inschrijvingen met een Inschrijfsom (voor het geheel van beekprojecten) van meer dan €350.000,00 excl. BTW worden uitgesloten van beoordeling/gunning.

## Gunningsvoorbehoud

Binnen voorliggende aanbesteding geldt een gunningsvoorbehoud. Dat wil zeggen dat de Inschrijving(en) die naar het oordeel van de Aanbestedende dienst voor gunning in aanmerking komt, gehouden is aan specifieke voorbehouden alvorens wordt overgegaan tot definitieve gunning.

Bibob

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd onder “Bibob-regime”. Dit houdt in dat de (beoogde) winnaar van de aanbesteding een Bibob-onderzoek kan ondergaan, waarna er alleen sprake kan zijn van definitieve gunning indien het Bibob-onderzoek geen informatie oplevert op basis waarvan de Aanbestedende dienst geen overeenkomst wil of kan sluiten.

De Aanbestedende dienst heeft in het kader van het Bibob-onderzoek de mogelijkheid, maar niet de plicht, om het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur een advies te laten uitbrengen. Die verplichting is ook niet aanwezig indien de Aanbestedende dienst voornemens is de Inschrijving van de onderzochte (rechts)persoon op basis van de via de wet Bibob verkregen informatie als ongeldig terzijde te schuiven.

Indien de Aanbestedende dienst een geldige Inschrijving van een rechtspersoon als Economisch Meest Voordelige Inschrijving beschouwt, zal zij in deze aanbesteding een (voorlopige) gunningsbeslissing uitbrengen. De rechtspersoon die in het kader van de (voorlopige) gunningsbeslissing als winnaar wordt aangewezen kan dan worden gevraagd:

- om de bewijsstukken met betrekking tot het UEA in te dienen op de wijze en binnen de termijnen zoals genoemd in deze aanbestedingsleidraad;

- om het door Opdrachtgever toe te zenden Bibob-vragenformulier in te vullen, en, samen met de in dit formulier genoemde bewijsmiddelen, binnen 5 werkdagen in te dienen;

- als bewijsstukken voor het voornoemde formulier dient u in ieder geval mee te sturen:

  - een kopie van het aandelenregister;

  - een organogram van het bedrijf en zuster, moeder en dochterbedrijven;

  - een kopie van het ID van door Opdrachtgever/Bureau Bibob benoemde natuurlijke personen;

- afhankelijk of de rechtspersoon die de Inschrijving heeft ingediend de afgelopen 3 jaar vrijwillig jaarrekeningen heeft opgemaakt of dit heeft gedaan op basis van een wettelijke verplichting:

  - de jaarrekeningen van de afgelopen 3 boekjaren;

  - Indien de rechtspersoon die de Inschrijving heeft ingediend nog geen 3 boekjaren heeft afgerond, dienen die jaarrekeningen die zijn opgemaakt van de afgeronde boekjaren te worden overgelegd.

Indien u niet of niet binnen de genoemde termijn de gevraagde stukken aanlevert wordt uw Inschrijving als ongeldig terzijde gelegd en wordt een nieuwe (voorlopige) gunningsbeslissing genomen.

Gedurende het Bibob-onderzoek kan de Aanbestedende dienst inschrijver om nadere of nieuwe informatie vragen. Inschrijver dient die zo snel als mogelijk bij de Aanbestedende dienst aan te leveren, maar in ieder geval binnen de in de aanvraag om informatie genoemde termijn bij gebreke waarvan de Inschrijving als ongeldig terzijde zal worden gelegd en een nieuwe (voorlopige) gunningsbeslissing zal worden genomen.

Indien u op het voornoemde Bibob-vragenformulier niet die gegevens heeft vermeld en/of bewijsmiddelen heeft overgelegd waarvan u wist of kon weten of vermoeden dat deze van belang konden zijn voor het te vormen oordeel op basis van het Bibob-onderzoek en/of u gegevens heeft overgelegd waarvan u wist of kon vermoeden dat deze de waarheid niet of niet volledig weergaven en dit blijkt nadat definitief gegund is en/of de Overeenkomst is gesloten is er sprake van een toerekenbare tekortkoming van de betreffende rechtspersoon, waarbij verzuim meteen intreedt.

Op basis daarvan kan de Aanbestedende dienst de betreffende rechtspersoon een gefixeerde schadevergoeding/boete opleggen (ter grootte van 5% van de (fictieve) inschrijfsom) of de Overeenkomst beëindigen of ontbinden. Het is aan de Aanbestedende dienst om in het voorkomende geval een keuze te maken die haar gerade voorkomt.

In het kader van deze aanbesteding hanteert de Aanbestedende dienst de standaard Alcateltermijn, die tevens een vervaltermijn is. Onder omstandigheden is het echter mogelijk dat binnen de genoemde termijn het Bibob-onderzoek niet is afgerond. De daadwerkelijke gunning/sluiten van het contract zal in dat geval dan ook later plaatsvinden dan genoemd in deze leidraad.

Eenieder die bezwaar wil maken tegen de (voorlopige) gunningsbeslissing dient te handelen zoals voorgeschreven in dit document, ook indien de definitieve gunning/ het sluiten van het contract als gevolg van het Bibob-onderzoek pas enige tijd na het sluiten van de Alcateltermijn plaats zal vinden.

Indien de (voorlopige) gunningsbeslissing wordt ingetrokken of de optie tot het sluiten van de Wachtkamerovereenkomst wordt gelicht, zal met betrekking tot de (rechts)persoon met wie de provincie dan voornemens is een contract te sluiten, ook een Bibob-onderzoek worden uitgevoerd, op de wijze zoals hier vermeld.

## Checklist

Hieronder treft u een checklist aan van alle documenten die u als Inschrijver dient over te leggen, welke formats u daarbij dient te hanteren en op welke wijze u uw Inschrijving dient samen te stellen.

| In te dienen bij Inschrijving |  |  |
| --- | --- | --- |
| Omschrijving | Over te leggen door: Inschrijver / Combinanten / Onderaannemer(s) In het geval van Onderaannemers geldt dat indien op hen een beroep op Derden wordt gedaan om te voldoen aan geschiktheidseisen de betreffende in deze tabel genoemde documenten per Onderaannemer moeten worden overgelegd) | Format |
| Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA, Bijlage A) | Inschrijver / alle Combinanten / alle Onderaannemers (zie toelichting hier direct boven) | Let op: door iedere deelnemer aan een Samenwerkingsverband (combinatie) dient separaat het UEA te worden ingediend. |
| Uittreksel inschrijving nationale handelsregister | Inschrijver / alle Combinanten / alle betreffende Onderaannemers | Let op: door iedere deelnemer aan het Samenwerkingsverband (combinatie) dient dit separaat te worden ingediend. |
| Kwaliteit | Inschrijver | De gevraagde onderdelen separaat/gescheiden van elkaar invoegen bij de inschrijving bij de gevraagde subgunningscriteria op TenderNed. Hier dient eveneens een ingevulde Bijlage L te worden ingevoegd bij subgunningscriterium G1. |
| Prijs | Inschrijver | Inschrijvingsbiljet invullen, rechtsgeldig ondertekenen en invoegen, Inschrijfstaat/Prijsblad invullen en invoegen en beide gescheiden van de kwalitatieve onderdelen bij de Inschrijving invoegen op de daartoe binnen TenderNed geëigende wijze (betreft complete Bijlagen F1 en F2). |
| Verklaring/bewijs van verzekering beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering | Inschrijver | Afschrift van polis waarop de actuele looptijd wordt vermeld. Indien sprake is van “stilzwijgende verlenging” en de polis is afgegeven in 2024 of eerder dan dient een bewijs van premiebetaling over 2025 te worden bijgevoegd. |
| Verklaring Russische betrokkenheid uitvoering overeenkomst(en) | Inschrijver / penvoerder Combinatie | Zie Bijlage B. Rechtsgeldig ondertekent invoegen. |
| Formulier referentieproject | Gezamenlijk | Bijlage Format kerncompetenties per kerncompetentie invullen en bijvoegen. |
| Rechtsgeldige getekende tevredenheidsverklaring referenties | Van betreffende onderneming | Zie ook Format kerncompetenties. |
| Opgave van all-in uurtarieven in te zetten medewerkers Opdrachtnemer | Inschrijver | Per functie/rol dient een all-in uurtarief te worden opgegeven. Deze all-in uurtarieven dienen voor alle bij de uitvoering betrokken ondernemers hetzelfde te zijn en te worden opgedeeld in de expertiseniveaus ‘junior’, ‘medior’ en ‘senior’ (voor zover gevraagd). Zie Bijlage K. |

| Aan te leveren na een verzoek daartoe door Opdrachtgever |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | Over te leggen door: Inschrijver / Combinanten / Onderaannnemers |  |
| Gedragsverklaring aanbesteden | Inschrijver / alle Combinanten / alle betreffende Onderaannemers |  |
| Verklaring belasting en sociale premies | Inschrijver / alle Combinanten |  |

Bijlage A UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT

Als apart document bijgevoegd.

# BIJLAGE B VERKLARING I.H.K.V. RUSSISCHE BETROKKENHEID UITVOERING OVEREENKOMSTEN

Hierbij verklaar ik [naam invullen, functie invullen] op basis van [keuze: hetgeen is ingeschreven bij de KvK OF op basis van volmacht] namens [naam rechtspersoon inschrijver ], hierna ook “Inschrijver”, dat er geen sprake is van verboden Russische betrokkenheid bij de uitvoering van de overeenkomst met de provincie Utrecht, daar bekend onder [contractnummer invullen, zie voorblad Aanbestedingsleidraad], als bedoeld in artikel 5 duodecies van Verordening (EU) 2022/576 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

De Inschrijver verklaart dat:

a) de Inschrijver (en indien de Inschrijver onderdeel uitmaakt van een consortium de onderdelen/bedrijven, die deel uitmaken van het consortium) geen (rechts)persoon is met een Russische nationaliteit en/of deze (rechts) persoon (natuurlijke personen, bedrijven, entiteiten of organen) niet gevestigd is in Rusland;

b) de Inschrijver (en indien de Inschrijver onderdeel uitmaakt van een consortium de onderdelen/bedrijven, die deel uitmaken van het consortium) geen rechtspersoon is, die voor meer dan 50% eigendom is van een Russische partij zoals hierboven onder a) genoemd;

c) de Inschrijver geen (rechts)persoon is die handelt in belang van of op aanwijzing van een Russische partij, zoals bedoeld onder a) en b);

d) er geen onderaannemers, (toe)leveranciers of ondernemingen zijn wier capaciteit wordt of is ingeroepen door de Inschrijver bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, waarbij een situatie als onder a) t/m c) zich voordoet én wiens aandeel in de overeenkomst meer is dan 10% van de contractwaarde van de onderhavige overeenkomst.

e) indien er voorgenomen wijzigingen zijn in de wijze waarop de Inschrijver georganiseerd is, zoals, maar niet alleen, wijzigingen in aandeelhouders, zeggenschap, wijze waarop beleid en uitvoering van het beleid van de Inschrijver vorm wordt gegeven en/of onderaannemers worden ingeschakeld die nog niet bij de provincie Utrecht bekend zijn gemaakt en/of er wijzigingen zijn in de wijze waarop een onderaannemer is georganiseerd, ook na gunning van de overeenkomst, deze direct aan de provincie Utrecht worden doorgegeven, indien de betreffende voorgenomen wijziging(en) ná implementatie van het voornemen het onmogelijk zouden maken om dan deze Verklaring te kunnen ondertekenen.

f) deze Verklaring naar waarheid is opgemaakt.

Inschrijver begrijpt dat wanneer deze Verklaring niet naar waarheid is ingevuld, dit aanleiding is om van de aanbestedingsprocedure te worden uitgesloten dan wel een toerekenbare tekortkoming oplevert in de  overeenkomst met de provincie Utrecht.

[naam Inschrijver],
namens deze,

[naam bevoegde ondertekenaar]

[functie]

[Handtekening]

BIJLAGE C KLACHTENREGELING AANBESTEDEN PROV. UTRECHT 2023

Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze regeling wordt verstaan onder:

- klager: een natuurlijk persoon of rechtspersoon of diens onderaannemer, die belang heeft bij de verwerving van een specifieke overheidsopdracht of een brancheorganisatie of branche gerelateerd adviescentrum optredend namens één of meerdere leden, en een klacht heeft ingediend;

- ontwerpklacht: een klacht die ziet op de door de provincie gestelde eisen, contractvoorwaarden, selectiecriteria, gunningscriteria of andere aspecten van de inrichting van de aanbestedingsprocedure;

- provincie: provincie Utrecht, zijnde de aanbestedende dienst die de aanbesteding uitvoert waarover wordt geklaagd.

Artikel 2 Klachtenloket

- De provincie heeft een klachtenloket, dat belast is met de onafhankelijke behandeling van en de advisering over de klacht tegen de provincie.

- Het klachtenloket bestaat uit één of meerdere personen.

- Personen die werken bij het klachtenloket kunnen werkzaam zijn bij de provincie, maar ook bij een andere aanbestedende dienst of bij een extern bureau.

Artikel 3 Reikwijdte procedure

- Een klacht kan:

- een ontwerpklacht zijn; of

- gericht zijn tegen een terzijdeleggings-, selectie-, gunnings- of intrekkingsbeslissing; of

- worden ingediend als de provincie naar de mening van klager een opdracht ten onrechte middels een niet-passende procedure, of geheel niet, heeft aanbesteed.

- Een klacht heeft betrekking op een aanbesteding of opdracht van de provincie waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is of waarop de provincie de Aanbestedingswet 2012 (al dan niet gedeeltelijk) van toepassing heeft verklaard.

- Buiten de reikwijdte van deze klachtenprocedure vallen klachten over:

- de inhoud van het (aanbestedings)beleid van de provincie;

- een aanbesteding waarbij voorafgaand aan het indienen van de klacht definitief is gegund, tenzij in het geval als bedoeld in lid 1 sub c van dit artikel;

- een versnelde procedure als bedoeld in artikel 2.74 van de Aanbestedingswet 2012;

- een aanbestedingsprocedure waarover reeds een gerechtelijke procedure aanhangig is of waarover de rechter reeds een uitspraak heeft gedaan.

Artikel 4 Vereisten klacht

- De klacht wordt verzonden aan het hiervoor bestemde mailadres van de provincie: klachtenmeldpunt@provincie-utrecht.nl.

- De klacht is schriftelijk, in de Nederlandse taal opgesteld, en bevat ten minste:

- de naam, het telefoonnummer en het (e-mail)adres van de klager;

- de dagtekening;

- de naam en het kenmerk van de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft;

- een beschrijving en onderbouwing van de klacht;

- indien mogelijk, een voorgestelde oplossing(srichting) voor de klacht.

- Indien de klacht niet ten minste de in lid 2 genoemde elementen bevat krijgt klager de mogelijkheid dit verzuim binnen drie kalenderdagen te herstellen. In geval van een ontwerpklacht geldt dat deze termijn de uiterste datum voor het indienen van aanmeldingen of inschrijvingen niet kan overschrijden.

Artikel 5 Ontvankelijkheid

- Een klacht is ontvankelijk, als:

- de klacht valt onder de reikwijdte van deze procedure als beschreven in artikel 3, eerste en tweede lid; en

- voldaan is aan de vereisten als beschreven in artikel 4; en

- de klacht binnen de termijn als beschreven in artikel 6 lid 1 is ingediend; en

- voorafgaand aan het indienen van de klacht over het aspect waarover hij klaagt een vraag voor de Nota van Inlichtingen is gesteld.

- Het bepaalde onder artikel 5 lid 1 sub d. geldt niet indien:

- de klacht betrekking heeft op handelingen die gedateerd zijn ná het laatste moment waarop nog vragen konden worden gesteld voor een Nota van inlichtingen; of

- de bepaling waarover wordt geklaagd objectief gezien voor meerderlei uitleg vatbaar is; of

- klager voorafgaand aan het indienen van een klacht over een terzijdeleggings-, selectie-, gunnings-, of intrekkingsbeslissing de provincie Utrecht verzocht heeft om een toelichting op die beslissing.

- De klacht betrekking heeft op het naar de mening van klager ten onrechte middels een niet-passende procedure, of geheel niet, aanbesteden van een opdracht.

Artikel 6 Tijdigheid en opschorting

- De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt:

- ingeval van een ontwerpklacht uiterlijk zeven kalenderdagen na publicatie van de nota van inlichtingen waar de klacht betrekking op heeft, tenzij in de  aanbestedingsstukken een andere periode van indienen is bepaald;

- ingeval van een klacht over een terzijdelegging,- selectie- gunnings- of intrekkingsbeslissing uiterlijk zeven kalenderdagen na de toelichting van de aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 5 lid 2 onder iii;

- In afwijking van sub a) en b) bedraagt bij een onderhandse aanbesteding de termijn vier in plaats van zeven kalenderdagen;

- ingeval van een klacht over het ten onrechte middels een niet-passende procedure of geheel niet aanbesteden door de provincie, binnen zes maanden na het sluiten van de overeenkomst waarop de klacht ziet.

- De aanbestedende dienst neemt tijdig een besluit over de gegrondheid van de klacht als volgt:

- in geval van een ontwerpklacht: de aanbestedende dienst deelt minimaal tien kalenderdagen vóór het moment van indiening van aanmeldingen of inschrijvingen het besluit over de gegrondheid van de klacht mee aan klager;

- in geval van een klacht over een selectie- gunnings- of intrekkingsbeslissing: de aanbestedende dienst deelt minimaal tien kalenderdagen vóór het verstrijken van de in de aanbestedingsstukken vermelde stand still-termijn/vervaltermijn het besluit over de gegrondheid van de klacht mee aan klager;

- In afwijking van sub a) en b) deelt de aanbestedende dienst bij een onderhandse aanbesteding het besluit binnen zes in plaats van tien kalenderdagen aan de klager mee.

- ingeval van een klacht over het ten onrechte niet aanbesteden: de aanbestedende dienst deelt het besluit over de gegrondheid van de klacht binnen vier weken na de indiening daarvan mee aan klager, welke termijn zo nodig eenmaal kan worden verlengd met vier weken.

- Als een tijdige afhandeling van de ontwerpklacht niet mogelijk is, verschuift de provincie de uiterste datum van aanmelding of inschrijving zodanig dat de klager minimaal tien kalenderdagen heeft om de uitkomst van de klachtafhandeling mee te kunnen nemen in zijn aanmelding of inschrijving.

- In afwijking van lid 3 verschuift bij een onderhandse aanbesteding de provincie de uiterste datum van inschrijving zodanig dat de klager minimaal 6 kalenderdagen heeft om de uitkomst van de klachtafhandeling mee te kunnen nemen in zijn inschrijving.

- Als een tijdige afhandeling van een klacht over selectie- of gunningsbeslissing niet mogelijk is schort de provincie de door haar aangekondigde vervaltermijn zo nodig op zodat een klager na klachtafhandeling nog minimaal tien kalenderdagen heeft om andere rechtsbeschermingsmogelijkheden te benutten.

- De provincie kan afwijken van de opschortingsverplichting als bedoeld in het derde,  vierde en vijfde lid, als er zwaarwegende redenen zijn waarom de aanbestedingsprocedure doorgang behoort te vinden. De provincie motiveert dit schriftelijk aan klager.

- Het indienen van een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft geen invloed op het uiterlijke moment van aanmelding of inschrijving en schort de vervaltermijn voor de inzet van rechtsbescherming niet op.

Artikel 7 Klachtenprocedure

- De behandeling van de klacht door het klachtenloket is kosteloos.

- Het klachtenloket begint zo spoedig mogelijk met de behandeling van de klacht, zet dit voortvarend voort en houdt daarbij zoveel als mogelijk rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure.

- Het klachtenloket bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de klacht per e-mail aan de klager. In de ontvangstbevestiging wordt vermeld dat het klachtenloket de klacht behandelt conform deze regeling.

- Als de klacht niet ontvankelijk is, deelt het klachtenloket dit gemotiveerd aan de klager mee.

- De behandeling van een klacht geschiedt door één of meerdere personen die niet inhoudelijk betrokken zijn geweest bij de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft.

- Het klachtenloket kan in verband met de voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de klacht alle gewenste inlichtingen inwinnen of doen inwinnen.

- Het klachtenloket verstrekt gelijktijdig een schriftelijk advies over de gegrondheid van de klacht aan klager en de provincie.

- De provincie maakt haar beslissing op de klacht zo spoedig mogelijk bekend  aan klager. Als de provincie het advies van het klachtenloket opvolgt, kan de provincie voor de motivering van haar beslissing verwijzen naar het advies van het klachtenloket. Als de provincie het advies van het klachtenloket niet opvolgt, motiveert zij schriftelijk waarom wordt afgeweken van het advies.

- De provincie maakt de uitkomst van de klachtafhandeling van een ontwerpklacht geanonimiseerd bekend in een Nota van Inlichtingen of via de berichtenmodule van het aanbestedingsplatform.

Artikel 8 Gerechtelijke procedure 
Het klachtenloket beëindigt de behandeling van de klacht als klager een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt over de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft of als een ander dan klager over het aspect waarop de klacht ziet een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 9 Verantwoording
Gedeputeerde Staten rapporteren jaarlijks aan Provinciale Staten. Er wordt in ieder geval gerapporteerd over:

- het aantal klachten;

- of en hoeveel klachten gegrond of ongegrond zijn bevonden; en

- wat de provincie heeft geleerd naar aanleiding van de behandelde klachten.

Artikel 10 Evaluatie
De provincie evalueert periodiek het functioneren van de klachtbehandeling, waarbij aandacht is voor de ervaringen van klagers.

Artikel 11 Slotbepalingen

- Deze regeling wordt aangehaald als “Klachtenregeling aanbesteden provincie Utrecht  2023”.

- Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin deze wordt geplaatst onder gelijktijdige intrekking van het Gemeenschappelijke reglement klachtafhandeling provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland (P4-midden).

# BIJLAGE D Algemene inkoopvoorwaarden provincies 2022

Dit document is separaat toegevoegd.

# BIJLAGE E CONCEPT OVEREENKOMST

Overeenkomst bij de Europese aanbesteding

Planvorming Beekherstelprojecten in de provincie Utrecht

De ondergetekenden,

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Utrecht, gevestigd aan de Straat & Huisnummer, Postcode te Plaats, te dezen krachtens volmacht van de Commissaris van de Koning, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam Functie Team en handelend ter uitvoering van het besluit Naam juncto Mandaatbesluit secretaris, hierna te noemen: de Provincie,

De publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschap Vallei en Veluwe, gevestigd aan de Steenbokstraat 10, 7324 AX te Apeldoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. van Kessel, Opgavemanager Watersysteem, hierna te noemen: het Waterschap,

Namens dezen, op basis van een daartoe verstrekte volmacht, de provincie Utrecht,

en

Leverancier, gevestigd aan de Straat & Huisnummer, Postcode te Plaats, bekend onder KvK-nummer: KvK-nummer te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Hierna te noemen: Partijen.

Overwegende dat:

- De provincie Utrecht op [datum invullen] een Europese openbare aanbesteding heeft gehouden, binnen de provincie Utrecht kenbaar onder het nummer 24367 (hierna te noemen: de Aanbesteding);

- Opdrachtnemer daartoe op [datum invullen] een inschrijving heeft ingediend (hierna te noemen: de Inschrijving);

- Opdrachtnemer de Economisch Meest Voordelige Inschrijving heeft ingediend;

- De provincie Utrecht, mede namens Waterschap Vallei en Veluwe de Opdracht definitief heeft gegund. Conform de aanbestedingsleidraad komt de Overeenkomst pas tot stand door het tekenen van deze Overeenkomst.

- Deze Overeenkomst is hiernaast bedoeld om een aantal administratieve processen in te kunnen regelen. Voor de inhoudelijke kant van het contract dienen de Aanbestedingsstukken in combinatie met de Inschrijving geraadpleegd te worden.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

- Definities.

1.1. 	Overeenkomst: deze (getekende) overeenkomst.

1.2.	Aanbestedingsstukken: alle op TenderNed gepubliceerde stukken, waaronder in ieder geval de aanbestedingsleidraad met bijlagen en de n.a.v. deze leidraad gepubliceerde nota(‘s) van inlichtingen.

1.3.	Inschrijving; de door Opdrachtnemer ingediende Inschrijving, inclusief een eventuele toelichting/uitleg (schriftelijk en mondeling) op de Inschrijving.

2.	Toepasselijkheid Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022.

2.1.	Op de Overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten van de Provincie Utrecht (hierna te noemen: AIV 2022) van toepassing. Andere algemene of bijzondere voorwaarden in welke vorm of met welke benaming dan ook, waaronder begrepen de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, zijn niet van toepassing.

2.2.	De AIV 2022 zijn digitaal te vinden c.q. te downloaden op: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/inkopen-en-aanbesteden.

3.	Werkzaamheden.

3.1.	De werkzaamheden ten behoeve van de opdracht bestaan uit hetgeen is opgenomen in de Aanbestedingsstukken en Inschrijving.

3.2.	De dienstverlening zal worden verricht op de wijze als weergegeven in deze Overeenkomst en de aanbestedingsstukken. Voor zover deze Overeenkomst in strijd is met de Aanbestedingsstukken prevaleert deze Overeenkomst. Voor zover de Aanbestedingsstukken met elkaar in tegenspraak zijn, geldt ten aanzien van deze Overeenkomst de navolgende rangorde zoals hieronder vermeld, waarbij de hoger genoemde bijlage prevaleert boven de lager genoemde:

- nota’s van inlichtingen, waarbij het gestelde in de meest recente nota van inlichtingen prevaleert;

- de Aanbestedingsleidraad, inclusief Bijlagen (behoudens AIV 2022);

- AIV 2022;

- de Inschrijving van inschrijver inclusief bijlagen.

3.3.	Opdrachtnemer zal zijn prestaties goed en zorgvuldig uitvoeren met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, waarbij Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig en adequaat van mogelijke problemen bij de uitvoering van de Overeenkomst informeert.

4.	Inwerkingtreding en duur.

4.1.	Deze Overeenkomst treedt in werking op <datum>, voor een looptijd van 12 maanden waarop de Overeenkomst van rechtswege eindigt tenzij Opdrachtgever vanwege niet tijdige oplevering eindproducten de contractperiode moet verlengen. De verlengingsperiode wordt in dat geval in samenspraak met Opdrachtnemer bepaald.

4.2.	Indien door Opdrachtnemer reeds uitvoering aan de werkzaamheden is gegeven voordat deze Overeenkomst door Partijen is ondertekend, geschiedt de uitvoering voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

4.3.	Deze Overeenkomst kan door de Provincie te allen tijde worden beëindigd met in acht name van een opzegtermijn van 60 kalenderdagen.

4.4.	Een opzegging door de Provincie geschiedt schriftelijk.

5.	Prijs en betaling.

5.1.	Opdrachtnemer zal de werkzaamheden verrichten tegen de prijzen zoals opgenomen in de Inschrijving en conform het na ondertekenen van deze Overeenkomst op te stellen betaalschema.

5.2.	De prijs en de tarieven zijn exclusief BTW en betreffen alle in het kader van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en te leveren goederen, alsmede alle overige kosten, zoals, dus niet beperkt tot kosten van training of inwerking van personeel, reis-, verblijf-, voorrij- en administratiekosten, kosten van de verpakking en verwijdering van de verpakking en overlegkosten met de Provincie tenzij in de Aanbestedingsstukken expliciet anders is overeengekomen.

5.3. 	Iedere door Opdrachtnemer aan de Provincie toegestuurde factuur, dient te voldoen aan de wettelijke gestelde factuurvereisten en dienen een specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden te bevatten.

5.4.	Uw factuur dient bij voorkeur via Peppol te worden ingediend. Het Organisatie Identificatienummer (OIN) van de Provincie Utrecht is 00000001001797864000.

Als uw organisatie nog niet aangesloten is via het Peppol netwerk dan kunt u de factuur ook via het E-verbinding platform naar ons sturen. Maak hiervoor eerst een gratis account aan op: https://econnect.eu/en/sending-made-easy/invoice-portal Indien het niet mogelijk is uw factuur te versturen via de eerdergenoemde opties dan dient u de factuur naar facturen@provincie-utrecht.nl te sturen. De facturen, inclusief bijbehorende bijlagen dienen per factuur in één PDF-format te worden aangeleverd.

5.5.	Opdrachtnemer factureert onder vermelding van verplichtingennummer: Nummer.

5.6.	Facturatie geschiedt: Periode.

5.7	Betalingstermijn is 30 kalenderdagen na ontvangst goedgekeurde factuur.

5.8	Indexering van prijzen/tarieven is gedurende de looptijd van de Overeenkomst van toepassing conform en voor zover bepaald in de Aanbestedingsstukken.

6.	Meerwerk.

6.1.	Op meerwerk is het bepaalde in de AIV 2022 van toepassing.

6.2.	Voor deze Overeenkomst wordt onder het begrip schriftelijk in artikel 3 van de AIV 2022 enkel verstaan: een officieel schrijven in de vorm van een Verzoek tot Wijziging, getekend door een daartoe gevolmachtigde persoon.

6.3	Niet door Partijen schriftelijk overeengekomen overschrijdingen van de maximale overeenkomstwaarde komen altijd voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

7.	Contactpersonen.

7.1.	Contactpersoon namens de Provincie voor de uitvoering van deze Overeenkomst is Idwer de Vries, Projectleider bij Provincie Utrecht; contactpersoon namens Opdrachtnemer is <naam, functie>. Bij wijziging van de contactpersoon van een Partij deelt deze de naam met motivatie van de wijziging terstond schriftelijk mede aan de contactpersoon van de andere Partij.

7.2.	Contactpersonen van Partijen houden regelmatig overleg over de wijze waarop deze Overeenkomst wordt uitgevoerd. De door Partijen te maken overlegkosten zijn voor eigen rekening.

8.	Algemeen.

8.1.	Kennisgevingen die Partijen op grond van de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats door de daartoe door Partijen aangewezen contactpersonen, met uitzondering van Verzoeken tot Wijziging, die door de binnen Partijen gevolmachtigde medewerkers dienen te worden getekend, tenzij de contactpersonen zelf gevolmachtigd zijn. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk door een bevoegde persoon zijn bevestigd.

8.2.	Wijzigingen in de Overeenkomst, die niet schriftelijk door de Provincie zijn bevestigd, zijn niet rechtsgeldig.

8.3.	Wijzigingen in de Overeenkomst worden door de Provincie aan de contactpersoon en aan de contractbeheerder van de Provincie (inkoop@provincie-utrecht.nl) verzonden.

8.4.	Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de wet anders voorschrijft worden rechtsgeschillen voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.

8.5.	De Provincie gaat ervan uit dat op basis van de Overeenkomst de Opdrachtnemer geen persoonsgegevens voor de Provincie verwerkt. Indien Opdrachtnemer van mening is dat dit mogelijk wel het geval is dient hij per direct de Provincie hierover te informeren. Totdat zeker is gesteld dat er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens voor de Provincie, dient hij de betreffende gegevens te behandelen alsof dit wel het geval is en gepaste maatregelen te nemen.

8.6.	Opdrachtnemer gaat met alle van of voor de Provincie ontvangen informatie (op welke wijze ook ontvangen) zorgvuldig om. Dit houdt in ieder geval in dat Opdrachtnemer weet wie uit zijn organisatie de informatie onder zich heeft en dat deze persoon de informatie niet verder verspreidt dan strikt noodzakelijk en niet voor andere dan de overeengekomen doeleinden gebruikt. Na afloop van de opdracht zorgt de Opdrachtnemer dat alle relevante of in de toekomst mogelijk relevante informatie met betrekking tot de Overeenkomst aan de Provincie wordt verstrekt en de informatie in zijn organisatie wordt verwijderd.

8.7.	Indien Opdrachtnemer vermoedt of weet dat er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling, in welke vorm dan ook, dan meldt hij dit per omgaande aan de Provincie en neemt, totdat er zekerheid is dat er geen sprake is van daadwerkelijke belangenverstrengeling, per omgaande adequate maatregelen om dit te voorkomen of te beëindigen.

8.8.	De Provincie behoudt zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten, te ontbinden dan wel de in de Aanbestedingsstukken genoemde boete op te leggen, zodra de Provincie vaststelt dat de Opdrachtnemer ofwel een door Opdrachtnemer ingezette derde partij zich schuldig maakt aan discriminatie bij de uitvoering van deze Overeenkomst. Bij opschorting of ontbinding van de Overeenkomst, als hier bedoeld, is de Provincie niet tot enigerlei schadevergoeding of enige (andere) vorm van compensatie gehouden.

9. 	Wet DBA.

In het geval sprake is van een opdrachtnemer die wordt aangemerkt als een zelfstandig opdrachtnemer (of ZZP’er) de opdracht gaat uitvoeren, zullen de artikelen 9.1 tot en met 9.6 eveneens van toepassing zijn. Deze artikelen zijn gebaseerd op de modelovereenkomst van de Belastingdienst die op 1 juni 2021 is geregistreerd onder nummer 90821.25537.1.0. en mogen niet worden gewijzigd.

9.1		Opdrachtnemer voert de onderhavige opdracht uit als zelfstandig opdrachtnemer, waarbij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat bij de uitvoering van de opdracht geen sprake is van werkgeversgezag. Daarvoor zijn in deze opdrachtbrief gelijkluidende bepalingen opgenomen zoals deze zijn geformuleerd in de door de Belastingdienst op 01-06-2021 onder nummer 90821.25537.1.0 opgestelde modelovereenkomst.

  - Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

  - Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

  - Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

  - Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

  - Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden, zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin de arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst op te stellen en te ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud,

Namens de provincie Utrecht

en het Waterschap Vallei en Veluwe,			Voor akkoord:

de Commissaris van de Koning,				<naam Opdrachtnemer>

namens deze,						<vestigingsplaats>

<naam>							<naam>

<functie>						<functie>

# BIJLAGE F.1 INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen Inschrijvers: a. ________________________________________________________________________ 1. gevestigd te: __________________________________________________________________________ 2. b. ________________________________________________________________________ 1. gevestigd te: __________________________________________________________________________ 2. c. ________________________________________________________________________ 1. gevestigd te: __________________________________________________________________________ 2.

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van project 24367 aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: ____________________________________________________________________ euro 3 ____________________________________________________________________ euro 4 Het ter zake van de omzet belasting verschuldigde bedrag bedraagt: ____________________________________________________________________ euro 3 ____________________________________________________________________ euro 4

De door de Inschrijver(s) op te geven verrekenprijzen/uurtarieven, waarin geen bedragen voor omzet- belasting zijn begrepen, zijn vermeld op de bijgaande ondertekende Inschrijfstaat

De Inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de Inschrijving en de uitvoering van de Opdracht te vertegenwoordigen aan de hierboven onder “a.” genoemde Inschrijver.

De Inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van de Aanbestedingswet 2012 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de aankondiging, het bestek of beschrijvend document, de nota van inlichting(en) en/of het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te ______________________________ (plaats) de _________________________ (datum) De Inschrijver(s) a. _______________________ b. _______________________ c. _______________________ (handtekening)

Toelichting

1. Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2. Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

3. Bedrag in cijfers.

4. Bedrag in letters.

# bijlage f.2 inschrijfstaat

F.2.1 Inschrijfstaat Lunterse Beek – Groot Abbelaar

Inschrijver dient alle geel gearceerde velden in te vullen en bij zijn Inschrijving in te voegen.

| Post- nr.: | Product/Activiteit: | V / N: | Aantal: | Eenheid: | Bedrag (excl. BTW): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WP-1: Projectmanagement | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 2 | WP-2: Inventariseren randzaken | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 3 | WP-3: Opstellen PvE | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 4 | WP-4: Conditionering / conditionerende onderzoeken | V | 1 | Stelpost | € 5.000,00 |
| 5 | WP-5: Hydrologie / hydrologische modellen | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 6 | WP-6: Principeprofielen uitwerken | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 7 | WP-7: Voorkeursvariant uitwerken | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 8 | WP-8: Definitief ontwerp | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 9 | WP-9: Kostenraming opstellen realisatiefase | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 10 | WP-10: Vergunningentraject | V | 1 | Stelpost | € 2.500,00 |
| 11 | WP-11: Omgevingsmanagement perceeleigenaren (incl. communicatie) | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 12 | WP-12: Kwaliteitsborging en overdracht | N | 1 | Activiteit | € …………… |
|  |  |  |  |  | --------------- + |
|  | Subtotaal F2.1 (excl. BTW): |  |  |  | € ………….. |

Legenda:

V = “verrekenbaar”

N = “niet verrekenbaar” (derhalve vaste prijs)

N.b.1: Het is Inschrijver niet toegestaan regels en kolommen toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

N.b.2: Zoals eerder gesteld mag bij geen enkele post “0” Euro of een ander symbolisch (laag) bedrag worden ingevuld.

F.2.2 Inschrijfstaat Lunterse Beek – Monding Valleikanaal

Inschrijver dient alle geel gearceerde velden in te vullen en bij zijn Inschrijving in te voegen.

| Post- nr.: | Product/Activiteit: | V / N: | Aantal: | Eenheid: | Bedrag (excl. BTW): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WP-1: Projectmanagement | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 2 | WP-2: Inventariseren randzaken | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 3 | WP-3: Opstellen PvE | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 4 | WP-4: Conditionering / conditionerende onderzoeken | V | 1 | Stelpost | € 10.000,00 |
| 5 | WP-5: Hydrologie / hydrologische modellen | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 6 | WP-6: Principeprofielen uitwerken | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 7 | WP-7: Voorkeursvariant uitwerken | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 8 | WP-8: Definitief ontwerp | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 9 | WP-9: Kostenraming opstellen realisatiefase | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 10 | WP-10: Vergunningentraject | V | 1 | Stelpost | € 5.000,00 |
| 11 | WP-11: Omgevingsmanagement perceeleigenaren (incl. communicatie) | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 12 | WP-12: Kwaliteitsborging en overdracht | N | 1 | Activiteit | € …………… |
|  |  |  |  |  | --------------- + |
|  | Subtotaal F2.2 (excl. BTW): |  |  |  | € ………….. |

Legenda:

V = “verrekenbaar”

N = “niet verrekenbaar” (derhalve vaste prijs)

N.b.1: Het is Inschrijver niet toegestaan regels en kolommen toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

N.b.2: Zoals eerder gesteld mag bij geen enkele post “0” Euro of een ander symbolisch (laag) bedrag worden ingevuld.

F.2.3 Inschrijfstaat Heiligenbergerbeek

Inschrijver dient alle geel gearceerde velden in te vullen en bij zijn Inschrijving in te voegen.

|  | Beektraject: Heiligenbergerbeek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Post- nr.: | Product/Activiteit: | V / N: | Aantal: | Eenheid: | Bedrag (excl. BTW): |
| 1 | WP-1: Projectmanagement | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 2 | WP-2: Inventariseren randzaken | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 3 | WP-3: Opstellen PvE | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 4 | WP-4: Conditionering / conditionerende onderzoeken | V | 1 | Stelpost | € 20.000,00 |
| 5 | WP-5: Hydrologie / hydrologische modellen | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 6 | WP-6: Principeprofielen uitwerken | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 7 | WP-7: Voorkeursvariant uitwerken | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 8 | WP-8: Definitief ontwerp | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 9 | WP-9: Kostenraming opstellen realisatiefase | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 10 | WP-10: Vergunningentraject | V | 1 | Stelpost | € 7.500,00 |
| 11 | WP-11: Omgevingsmanagement perceeleigenaren (incl. communicatie) | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 12 | WP-12: Kwaliteitsborging en overdracht | N | 1 | Activiteit | € …………… |
|  |  |  |  |  | --------------- + |
|  | Subtotaal F2.3 (excl. BTW): |  |  |  | € ………….. |

Legenda:

V = “verrekenbaar”

N = “niet verrekenbaar” (derhalve vaste prijs)

N.b.1: Het is Inschrijver niet toegestaan regels en kolommen toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

N.b.2: Zoals eerder gesteld mag bij geen enkele post “0” Euro of een ander symbolisch (laag) bedrag worden ingevuld.

F.2.4 Inschrijfstaat Heygraaf & Nieuwe Maarnse Beek

Inschrijver dient alle geel gearceerde velden in te vullen en bij zijn Inschrijving in te voegen.

| Post- nr.: | Product/Activiteit: | V / N: | Aantal: | Eenheid: | Bedrag (excl. BTW): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WP-1: Projectmanagement | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 2 | WP-2: Inventariseren randzaken | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 3 | WP-3: Opstellen PvE | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 4 | WP-4: Conditionering / conditionerende onderzoeken | V | 1 | Stelpost | € 20.000,00 |
| 5 | WP-5: Hydrologie / hydrologische modellen | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 6 | WP-6: Principeprofielen uitwerken | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 7 | WP-7: Voorkeursvariant uitwerken | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 8 | WP-8: Definitief ontwerp | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 9 | WP-9: Kostenraming opstellen realisatiefase | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 10 | WP-10: Vergunningentraject | V | 1 | Stelpost | € 7.500,00 |
| 11 | WP-11: Omgevingsmanagement perceeleigenaren (incl. communicatie) | N | 1 | Activiteit | € …………… |
| 12 | WP-12: Kwaliteitsborging en overdracht | N | 1 | Activiteit | € …………… |
|  |  |  |  |  | --------------- + |
|  | Subtotaal F2.4 (excl. BTW): |  |  |  | € ………….. |

Legenda:

V = “verrekenbaar”

N = “niet verrekenbaar” (derhalve vaste prijs)

N.b.1: Het is Inschrijver niet toegestaan regels en kolommen toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

N.b.2: Zoals eerder gesteld mag bij geen enkele post “0” Euro of een ander symbolisch (laag) bedrag worden ingevuld.

TOTALISERING SUBTOTALEN INSCHRIJFSOMMEN (F2.5):

Inschrijver dient alle geel gearceerde velden in te vullen en deze ingevulde pagina toe te voegen aan zijn Inschrijving.

| Naam: | Subtotaal (over te nemen van hiervoor staande tabellen) (excl. BTW): |
| --- | --- |
| Subtotaal staat F2.1 | € ………………. |
| Subtotaal staat F2.2 | € ………………. |
| Subtotaal staat F2.3 | € ………………. |
| Subtotaal staat F2.4 | € ………………. |
|  | ---------------------- + |
| EINDTOTAAL (excl. BTW): | € ………………. (dit bedrag overnemen op Inschrijfbiljet) |

# BIJLAGE G WACHTKAMEROVEREENKOMST

Ondergetekenden:

1.	<Aanbestedende dienst>,

hierna verder te noemen: Opdrachtgever,

en

2.	<naam onderneming>, gevestigd te <plaatsnaam> en ingeschreven in het handelsregister onder KvKnr: <nummer> te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam> in de functie van <………………….>,

hierna verder te noemen: Opdrachtnemer,

hierna gezamenlijk te noemen Partijen;

Nemen in aanmerking dat:

-	Opdrachtgever een Overeenkomst voor <korte omschrijving> heeft willen sluiten met <aantal> leveranciers.

-	Opdrachtgever hiertoe een Europese aanbesteding heeft uitgeschreven;

-	Opdrachtnemer op grond van zijn Inschrijving als <nummer> in rang is geëindigd;

-	Opdrachtgever de Opdracht gegund heeft aan <naam winnaar aanbesteding> met ontbindende voorwaarden bij niet presteren. De ingangsdatum van de Overeenkomst is <ingangsdatum>.

-	Opdrachtgever voor het geval dat de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 1, eerste lid, zich het recht voorbehoudt om, zonder tot een nieuwe aanbesteding genoodzaakt te zijn, de Opdracht uit te laten voeren door de partij die als <nummer> in rang is geëindigd (Opdrachtnemer).

-	Partijen tegen deze achtergrond onderhavige wachtkamerovereenkomst met elkaar aangaan, onder de navolgende voorwaarden en bedingen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1	Inwerkingtreding

1.	Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst met <naam winnaar aanbesteding> tussentijds te beëindigen in de gevallen beschreven - en onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst.

2.	Opdrachtnemer doet zijn Inschrijving gedurende de eerste 4 maanden na de ingangsdatum van de Overeenkomst gestand. De op grond van de Aanbestedingsstukken toegestane en overeengekomen indexering mag overeenkomstig het daarover bepaalde worden doorgevoerd.

3.	Eventuele kostenstijgingen die niet uitdrukkelijk zijn genoemd in de Aanbestedingsstukken komen volledig voor rekening van Opdrachtnemer zonder enige vorm van compensatie.

4.	Opdrachtnemer is bereid om deze wachtkamerovereenkomst uit te voeren.

5.	Indien er van de wachtkamerovereenkomst gebruik wordt gemaakt, wordt een nieuwe Overeenkomst opgesteld, gelijk aan de originele Overeenkomst, voor de resterende duur van de (oorspronkelijke) contractperiode.

Artikel 2	Geldigheidsduur Overeenkomst

1.	Deze wachtkamerovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 maanden en gaat in op […startdatum Overeenkomst met de winnaar…].

2.	Deze wachtkamerovereenkomst eindigt van rechtswege na  het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode zonder dat opzegging is vereist.

Artikel 3 Communicatie

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen een contactpersoon aanwijzen die tijdens de duur van deze Overeenkomst de contacten zullen onderhouden indien hiertoe aanleiding is.

Aldus overeengekomen, getekend en in tweevoud opgemaakt:

Plaats:							Plaats:

Datum:							Datum:

# BIJLAGE H FORMAT KERNCOMPETENTIES

Betreft aanbesteding:

Planvorming Beekherstelprojecten in de provincie Utrecht

Kenmerk: 24367

Het is Inschrijvers NIET toegestaan om het (hieronder opgenomen) “format Kerncompetenties” zonder tekstbeschrijving van de kerncompetentie ter invulling/ondertekening aan een referent aan te bieden.

Kerncompetentie 1: Ervaring met het integraal aansturen en uitvoeren van een ontwerptraject in een politiek-bestuurlijke context (zoals provincies en waterschappen), inclusief planning, afstemming, kwaliteitsborging en besluitvormingsprocessen (zoals beoogd in WP-1 & WP-12).

| Kerncompetentie: 1 |  |
| --- | --- |
| Naam referentie-organisatie | <…> |
| Adresgegevens referentie-organisatie | <…> |
| Activiteiten referentie-organisatie | <…> |
| Contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Telefoonnummer contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| E-mail contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Betreft opdracht (incl. projectnummer): | <…> |
| Naam uitvoerende partij Kerncompetentie en hoedanigheid: | <naam> Hoedanigheid: combinant / zelfstandig / hoofdaannemer / onderaannemer (doorhalen wat niet van toepassing is) |
| Beschrijving c.q. omschrijving van door opdrachtnemer/uitvoerende partij uitgevoerde werkzaamheden waaruit de gevraagde kerncompetentie(s) blijkt/blijken. | <…> |
| De gevraagde kerncompetentie(s) is/zijn tot volle tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving. De complete opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetentie betrekking op heeft, moeten gedurende minimaal een half jaar zijn of worden uitgevoerd. In welke periode zijn de werkzaamheden als gevraagd bij de kerncompetentie uitgevoerd? | Ja / Nee Vanaf (maand/jaar): ………… Tot (maand/jaar): ……………. |
| Tevredenheid Referent |  |
| Referent verklaart dat, door het voor referent naar volle tevredenheid uitvoeren of hebben uitgevoerd van deze opdracht, Inschrijver ervaring heeft in het kader van bovenge-noemde kerncompetentie(s). De referent wordt gevraagd deze verklaring te ondertekenen dan wel dient Inschrijver een separate verklaring van (en rechtsgeldig ondertekend door) referent over te leggen waaruit blijkt dat de kerncompetentie(s) tot tevredenheid is/zijn uitgevoerd en (bij voorkeur zijn) geëvalueerd/opgeleverd. | Naam referent: …………………… Functie referent: …………………. Handtekening Referent (indien geen separate verklaring van referent wordt overgelegd): ……………………………. |

Betreft aanbesteding:

Planvorming Beekherstelprojecten in de provincie Utrecht

Kenmerk: 24367

Het is Inschrijvers NIET toegestaan om het (hieronder opgenomen) “format Kerncompetenties” zonder tekstbeschrijving van de kerncompetentie ter invulling/ondertekening aan een referent aan te bieden.

Kerncompetentie 2: Ervaring met het uitvoeren van vergunningentraject voor ontwikkelingen in het landelijk gebied, inclusief het ophalen en verwerken van zienswijzen en eisen uit de omgeving in de planvorming (zoals beoogd in WP-2 & WP-11).

| Kerncompetentie: 2 |  |
| --- | --- |
| Naam referentie-organisatie | <…> |
| Adresgegevens referentie-organisatie | <…> |
| Activiteiten referentie-organisatie | <…> |
| Contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Telefoonnummer contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| E-mail contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Betreft opdracht (incl. projectnummer): | <…> |
| Naam uitvoerende partij Kerncompetentie en hoedanigheid: | <naam> Hoedanigheid: combinant / zelfstandig / hoofdaannemer / onderaannemer (doorhalen wat niet van toepassing is) |
| Beschrijving c.q. omschrijving van door opdrachtnemer/uitvoerende partij uitgevoerde werkzaamheden waaruit de gevraagde kerncompetentie(s) blijkt/blijken. | <…> |
| De gevraagde kerncompetentie(s) is/zijn tot volle tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving. De complete opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetentie betrekking op heeft, moeten gedurende minimaal een half jaar zijn of worden uitgevoerd. In welke periode zijn de werkzaamheden als gevraagd bij de kerncompetentie uitgevoerd? | Ja / Nee Vanaf (maand/jaar): ………… Tot (maand/jaar): ……………. |
| Tevredenheid Referent |  |
| Referent verklaart dat, door het voor referent naar volle tevredenheid uitvoeren of hebben uitgevoerd van deze opdracht, Inschrijver ervaring heeft in het kader van bovenge-noemde kerncompetentie(s). De referent wordt gevraagd deze verklaring te ondertekenen dan wel dient Inschrijver een separate verklaring van (en rechtsgeldig ondertekend door) referent over te leggen waaruit blijkt dat de kerncompetentie(s) tot tevredenheid is/zijn uitgevoerd en (bij voorkeur zijn) geëvalueerd/opgeleverd. | Naam referent: …………………… Functie referent: …………………. Handtekening Referent (indien geen separate verklaring van referent wordt overgelegd): ……………………………. |

Betreft aanbesteding:

Planvorming Beekherstelprojecten in de provincie Utrecht

Kenmerk: 24367

Het is Inschrijvers NIET toegestaan om het (hieronder opgenomen) “format Kerncompetenties” zonder tekstbeschrijving van de kerncompetentie ter invulling/ondertekening aan een referent aan te bieden.

Kerncompetentie 3: Ervaring met het opstellen van een conditioneringsoverzicht bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied (zoals beoogd in WP-4 & WP-10).

| Kerncompetentie: 3 |  |
| --- | --- |
| Naam referentie-organisatie | <…> |
| Adresgegevens referentie-organisatie | <…> |
| Activiteiten referentie-organisatie | <…> |
| Contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Telefoonnummer contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| E-mail contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Betreft opdracht (incl. projectnummer): | <…> |
| Naam uitvoerende partij Kerncompetentie en hoedanigheid: | <naam> Hoedanigheid: combinant / zelfstandig / hoofdaannemer / onderaannemer (doorhalen wat niet van toepassing is) |
| Beschrijving c.q. omschrijving van door opdrachtnemer/uitvoerende partij uitgevoerde werkzaamheden waaruit de gevraagde kerncompetentie(s) blijkt/blijken. | <…> |
| De gevraagde kerncompetentie(s) is/zijn tot volle tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving. De complete opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetentie betrekking op heeft, moeten gedurende minimaal een half jaar zijn of worden uitgevoerd. In welke periode zijn de werkzaamheden als gevraagd bij de kerncompetentie uitgevoerd? | Ja / Nee Vanaf (maand/jaar): ………… Tot (maand/jaar): ……………. |
| Tevredenheid Referent |  |
| Referent verklaart dat, door het voor referent naar volle tevredenheid uitvoeren of hebben uitgevoerd van deze opdracht, Inschrijver ervaring heeft in het kader van bovenge-noemde kerncompetentie(s). De referent wordt gevraagd deze verklaring te ondertekenen dan wel dient Inschrijver een separate verklaring van (en rechtsgeldig ondertekend door) referent over te leggen waaruit blijkt dat de kerncompetentie(s) tot tevredenheid is/zijn uitgevoerd en (bij voorkeur zijn) geëvalueerd/opgeleverd. | Naam referent: …………………… Functie referent: …………………. Handtekening Referent (indien geen separate verklaring van referent wordt overgelegd): ……………………………. |

Betreft aanbesteding:

Planvorming Beekherstelprojecten in de provincie Utrecht

Kenmerk: 24367

Het is Inschrijvers NIET toegestaan om het (hieronder opgenomen) “format Kerncompetenties” zonder tekstbeschrijving van de kerncompetentie ter invulling/ondertekening aan een referent aan te bieden.

Kerncompetentie 4: Ervaring met het opstellen en uitvoeren van hydrologische analyses en rapportages voor beekzones, inclusief het vertalen van ecologische en (hydro-)morfologische eisen naar principeprofielen en ontwerpuitgangspunten (zoals beoogd in WP-5 & WP-6).

| Kerncompetentie: 4 |  |
| --- | --- |
| Naam referentie-organisatie | <…> |
| Adresgegevens referentie-organisatie | <…> |
| Activiteiten referentie-organisatie | <…> |
| Contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Telefoonnummer contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| E-mail contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Betreft opdracht (incl. projectnummer): | <…> |
| Naam uitvoerende partij Kerncompetentie en hoedanigheid: | <naam> Hoedanigheid: combinant / zelfstandig / hoofdaannemer / onderaannemer (doorhalen wat niet van toepassing is) |
| Beschrijving c.q. omschrijving van door opdrachtnemer/uitvoerende partij uitgevoerde werkzaamheden waaruit de gevraagde kerncompetentie(s) blijkt/blijken. | <…> |
| De gevraagde kerncompetentie(s) is/zijn tot volle tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving. De complete opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetentie betrekking op heeft, moeten gedurende minimaal een half jaar zijn of worden uitgevoerd. In welke periode zijn de werkzaamheden als gevraagd bij de kerncompetentie uitgevoerd? | Ja / Nee Vanaf (maand/jaar): ………… Tot (maand/jaar): ……………. |
| Tevredenheid Referent |  |
| Referent verklaart dat, door het voor referent naar volle tevredenheid uitvoeren of hebben uitgevoerd van deze opdracht, Inschrijver ervaring heeft in het kader van bovenge-noemde kerncompetentie(s). De referent wordt gevraagd deze verklaring te ondertekenen dan wel dient Inschrijver een separate verklaring van (en rechtsgeldig ondertekend door) referent over te leggen waaruit blijkt dat de kerncompetentie(s) tot tevredenheid is/zijn uitgevoerd en (bij voorkeur zijn) geëvalueerd/opgeleverd. | Naam referent: …………………… Functie referent: …………………. Handtekening Referent (indien geen separate verklaring van referent wordt overgelegd): ……………………………. |

Betreft aanbesteding:

Planvorming Beekherstelprojecten in de provincie Utrecht

Kenmerk: 24367

Het is Inschrijvers NIET toegestaan om het (hieronder opgenomen) “format Kerncompetenties” zonder tekstbeschrijving van de kerncompetentie ter invulling/ondertekening aan een referent aan te bieden.

Kerncompetentie 5: Ervaring met het opstellen van ruimtelijke ontwerpen voor beekherstel, van VO tot en met een uitvoeringsgereed DO, inclusief opstellen van een programma van eisen (PvE), visualisaties en kostenramingen (SSK), (zoals beoogd in WP-3, WP-7, WP-8, WP-9).

| Kerncompetentie: 5 |  |
| --- | --- |
| Naam referentie-organisatie | <…> |
| Adresgegevens referentie-organisatie | <…> |
| Activiteiten referentie-organisatie | <…> |
| Contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Telefoonnummer contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| E-mail contactpersoon referentie-organisatie | <…> |
| Betreft opdracht (incl. projectnummer): | <…> |
| Naam uitvoerende partij Kerncompetentie en hoedanigheid: | <naam> Hoedanigheid: combinant / zelfstandig / hoofdaannemer / onderaannemer (doorhalen wat niet van toepassing is) |
| Beschrijving c.q. omschrijving van door opdrachtnemer/uitvoerende partij uitgevoerde werkzaamheden waaruit de gevraagde kerncompetentie(s) blijkt/blijken. | <…> |
| De gevraagde kerncompetentie(s) is/zijn tot volle tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving. De complete opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de onderdelen waar de kerncompetentie betrekking op heeft, moeten gedurende minimaal een half jaar zijn of worden uitgevoerd. In welke periode zijn de werkzaamheden als gevraagd bij de kerncompetentie uitgevoerd? | Ja / Nee Vanaf (maand/jaar): ………… Tot (maand/jaar): ……………. |
| Tevredenheid Referent |  |
| Referent verklaart dat, door het voor referent naar volle tevredenheid uitvoeren of hebben uitgevoerd van deze opdracht, Inschrijver ervaring heeft in het kader van bovenge-noemde kerncompetentie(s). De referent wordt gevraagd deze verklaring te ondertekenen dan wel dient Inschrijver een separate verklaring van (en rechtsgeldig ondertekend door) referent over te leggen waaruit blijkt dat de kerncompetentie(s) tot tevredenheid is/zijn uitgevoerd en (bij voorkeur zijn) geëvalueerd/opgeleverd. | Naam referent: …………………… Functie referent: …………………. Handtekening Referent (indien geen separate verklaring van referent wordt overgelegd): ……………………………. |

# BIJLAGE I SOCIAL RETURN

Dit document is separaat toegevoegd.

# BIJLAGE J WERKPAKKETTEN

Werkpakketten

De onderstaande beschrijvingen vormen de basis van de werkzaamheden van de opdrachtnemer in het kader van deze opdracht.

| 1. Projectstart, gegevensverzameling en projectmanagement |  |
| --- | --- |
| Algemeen | Dit werkpakket vormt de basis van de planuitwerkingsfase en omvat de opstart, organisatie en gezamenlijke coördinatie van het gehele proces, inclusief het verzamelen, controleren en structureren van de benodigde uitgangsgegevens. |
| Omschrijving en doelen | - Heldere projectafbakening. - Inrichting van het proces. - Betrouwbare basisdata voor ontwerp en berekeningen. - Duidelijke en transparante facturatie. |
| Werkzaamheden adviesbureau | - Organiseren van de projectstartbijeenkomst (kick-off) met alle kernpartners (provincie, waterschap, adviesbureau). - Inventariseren en verifiëren van beschikbare gegevens (waterpeilen, maaiveldhoogten, eigendomsgrenzen, ecologische, bodemdata en onderhoudsregime). - Periodiek rapporteren over voortgang en afstemming binnen de projectorganisatie. Naast telefonisch en e-mail contact, maakt (tenminste) een fysiek tweewekelijks overleg tussen de opdrachtnemer en opdrachtgevers onderdeel uit van deze communicatie/afstemming. Hiervoor kan afwisselend gebruik gemaakt worden van de kantoorruimtes van de provincie, het waterschap of de opdrachtnemer. - Gebaseerd op de door OG goedgekeurde periodieke rapportages kan ON maandelijks factureren. Facturen mogen door ON worden opgesteld gebaseerd op de werkpakketten waarvoor werkzaamheden zijn verricht die maand. Tijdens PSU worden afspraken gemaakt over de planning van de WP’s en de kostenverdeling tussen de beektrajecten. |
| Producteisen | - Informatie actueel, volledig en eenduidig traceerbaar naar bron. - Periodieke afstemming met managementniveau projectorganisatie. |
| Planning | Doorlopend |

| 2. Inventariseren randzaken, wensen en koppelkansen (inclusief veldbezoek) |  |
| --- | --- |
| Algemeen | Dit werkpakket richt zich op het in beeld brengen en analyseren van alle functionele, beleidsmatige, ruimtelijke en maatschappelijke randvoorwaarden die van invloed zijn op de planuitwerking. Hierbij worden ook koppelkansen geïdentificeerd waarmee het project kan bijdragen aan bredere gebiedsdoelen. |
| Omschrijving en doelen | Het doel is om een integraal inzicht te verkrijgen in relevante opgaven en belangen binnen het projectgebied, waaronder ecologie, water, landbouw, recreatie, cultuurhistorie, klimaatadaptatie en beheer en onderhoud. Deze inventarisatie vormt de inhoudelijke basis voor het Programma van Eisen en de ontwerpuitgangspunten. |
| Werkzaamheden | - Analyseren van beleids- en programma’s van provincie, waterschap en gemeenten (KRW, NNN, Omgevingsvisie, Groenblauwe Structuren). - Inventariseren van ruimtelijke randvoorwaarden en functionele beperkingen (eigendommen, infrastructuur, grondgebruik, onderhoudsregime). - Voeren van interviews en overleggen met stakeholders (beheerders, terreinorganisaties, perceeleigenaren, gemeenten). In deze overleggen mogen geen verwachtingen over scope-uitbreiding worden gewekt. - Identificeren van koppelkansen zoals recreatieve verbindingen, ecologische versterking of waterberging. - Samenvatten in een overzichtstabel van bevindingen, randvoorwaarden en kansen. - Het plannen en doorlopen van één of meerdere veldbezoeken waar alle beektrajecten aan bod komen. |
| Producten | Overzichtstabel van functionele randvoorwaarden, risico’s en kansrijke meekoppelingen. |
| Producteisen | Input geschikt voor verdere verwerking in PvE en ontwerpuitgangspunten. |
| Planning | April 2026 tot mei 2026 |

| 3. Programma van Eisen (PvE) opstellen |  |
| --- | --- |
| Algemeen | Dit werkpakket omvat het opstellen van het Programma van Eisen (PvE), waarin de functionele, technische en procesmatige eisen voor het ontwerptraject worden vastgelegd. Het PvE vormt het toetsingskader voor de verdere planuitwerking en de latere realisatiefase. |
| Omschrijving en doelen | Het doel is het creëren van een eenduidig, breed gedragen kader waarin de eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ontwerpuitwerking zijn vastgelegd. Het PvE vormt de verbinding tussen beleidsdoelen (KRW, NNN) en de praktische eisen voor ontwerp, uitvoering en beheer. |
| Werkzaamheden | - Afstemming met provincie, waterschap en overige stakeholders (zoals landgoed Anderstein) over ontwerpdoelen en prioriteiten. - Opstellen van eisen ten aanzien van waterhuishouding, ecologie, bodem, inrichting, beheer en onderhoud. - Opstellen, bespreken en vaststellen van het concept- en definitief PvE. |
| Producten | Programma van Eisen (Definitief & Concept). |
| Producteisen | - Opgesteld in het provinciale PvE-format en afgestemd met de afdelingen Natuur en Bodem & Water en Waterschap Vallei en Veluwe. - Toetsbaar en traceerbaar naar beleids- en projectdoelen. - Geschikt als basisdocument voor ontwerpuitwerking, besluitvorming en aanbesteding van vervolgfasen. |
| Planning | April 2026 tot juli 2026 |

| 4. Conditionering |  |
| --- | --- |
| Algemeen | Het werkpakket Conditionering omvat alle voorbereidende activiteiten die noodzakelijk zijn om de planuitwerkingsfase zorgvuldig en zonder stagnatie te kunnen uitvoeren. Conditionering richt zich op het tijdig in beeld brengen, beoordelen en waar nodig oplossen van randvoorwaarden die van invloed zijn op het ontwerp, de uitvoerbaarheid en de vergunningverlening. |
| Omschrijving en doelen | Het doel van dit werkpakket is het creëren van duidelijke planologische, juridische en technische randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van het ontwerp. |
| Werkzaamheden | - Vaststellen van relevante milieukundige, archeologische en ecologische randvoorwaarden d.m.v. quickscans/bureauonderzoek: - Quick Scan Flora en Fauna - Bureauonderzoek archeologie - Bureauonderzoek NGE/OOO - Verkennend milieukundig bodemonderzoek - Graag dit onderdeel opnemen als stelpost op het inschrijfblad. - Opstellen van een overzicht met condities, afhankelijkheden en benodigde vervolgacties. - Afstemming met waterschap, provincie en gemeenten over voortgang en resultaten. - Signaleren van knelpunten in vergunningen en planologische kaders (Omgevingswet, NNN, KRW). |
| Producten | - Conditioneringsoverzicht met randvoorwaarden, risico’s, afhankelijkheden en aanbevelingen. - Samenvattende notitie met kaartmateriaal van relevante condities (eigendom, ecologie, bodem, kabels/leidingen). - Inputdocument voor vergunningstrategie en projectplanning. |
| Producteisen | - Overzicht in helder format (Excel of GIS-omgeving) met actuele en toetsbare gegevens. - Integrale afstemming met de ontwerppakketten en vergunningentrajecten. - Voldoet aan de richtlijnen van de Provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe. |
| Planning | April 2026 tot december 2026 (uitvoering parallel aan start werkpakketten gegevensverzameling en PvE). |

| 5. Hydrologie |  |
| --- | --- |
| Algemeen | Dit werkpakket omvat de hydrologische onderbouwing van het ontwerp voor de beekherstelmaatregelen. De werkzaamheden richten zich op het kwantificeren en doorrekenen van de huidige en toekomstige waterhuishouding, inclusief de effecten van ontwerpkeuzes op afvoer, grondwater, berging, peilen en ecologische condities. |
| Omschrijving en doelen | Doel is een integraal inzicht in de hydrologische werking van de verschillende beektrajecten, zowel in de huidige situatie als na inrichting. De analyses (van voornamelijk bestaande data en eerdere onderzoeken) leveren de noodzakelijke input voor de profielvorming, meanderinrichting, stuwhoogten en afvoercapaciteiten, en onderbouwen de keuzes in het ontwerp. Daarnaast worden de effecten op grondwaterstanden, kwelstromen en droogtegevoeligheid beoordeeld in relatie tot de KRW- en NNN-doelen. |
| Werkzaamheden | Gezien de planning wordt het adviesbureau gevraagd onderzoek naar de maatregelen pragmatisch aan te pakken. De beschikbare hydrologische data kunnen gedurende het gehele offertetraject worden opgevraagd. - Verzamelen van hydrologische brondata met als doel om, indien nodig, modeluitkomsten te controleren (bijv. afvoeren, neerslagreeksen, peilbuismetingen, maaiveldmodellen). - Analyse van de waterkwantiteit van de huidige situatie, enkel met als doel om, indien nodig, modeluitkomsten te controleren of om pragmatisch het effect van maatregelen in te schatten (bijv. oppervlaktewaterafvoer, grondwaterstroming, peilbeheer en bergingscapaciteit). - Indien nodig het doorrekenen van ontwerpvarianten met het oppervlaktewatermodel (D-HYDRO). Voor het 1D-model van de Lunterse Beek wordt aangeraden in de aanbieding tenminste rekening te houden met het invoeren van de nieuwe profielen. Het Valleimodel is 1D2D en heeft daardoor een lange rekentijd. Het is aan het adviesbureau, in nauwe afstemming met Waterschap Vallei en Veluwe, om te besluiten hoe hiermee om wordt gegaan. Vooralsnog lijkt het aan te raden om het model om te zetten naar een 1D-model en het model op te knippen en randvoorwaarden toe te voegen aan de knippunten. Graag dit onderdeel opnemen als stelpost op het inschrijfblad. - Het grondwatereffect van de ontwerpvarianten doorrekenen met Azure 2. Over Azure 2 kan worden gezegd dat het topsysteem ingebracht moet worden waarna een check moet worden uitgevoerd op peilbuizen. Er wordt uitgegaan dat in het iteratieve ontwerpproces er 4x een iteratieve hydrologische modelberekening moet worden uitgevoerd. Indien de hoeveelheid modelberekeningen in het ontwerpproces significant meer worden, plant OG een gesprek over meerwerk in. - Effectbeschrijving van de ontwerpvarianten: zomer- en winterpeilen, beekprofielen, inundatievlakken en -frequentie, droogvalduur) als input voor de KRW-toetsing en grondwatereffecten (GxG's). - Adviseren over optimale inrichting. - Voordat tot de definitieve inrichting wordt besloten, moet een NBW-toetsing op het ontwerp worden uitgevoerd, zodat geen overlastsituaties ontstaan door de herinrichting. - Opleveren van modelbestanden en hydrologische onderbouwing t.b.v. vergunningen en besluitvorming. |
| Producten | Hydrologisch rapport met onderbouwing, aannames, resultaten en conclusies. |
| Producteisen | - Berekeningen conform richtlijnen van Waterschap Vallei en Veluwe en landelijke KRW-systematiek. - Resultaten reproduceerbaar en overdraagbaar aan de DO-fase en toekomstige beheerorganisatie. - Hydrologische doorrekening die voldoende onderbouwing biedt voor de benodigde vergunningtoetsen. |
| Planning | - April 2026 tot november 2026 |

| 6. Principeprofielen uitwerken |  |
| --- | --- |
| Algemeen | Dit werkpakket omvat het ontwikkelen van representatieve dwarsprofielen voor de beekzones, die dienen als ruimtelijke en technische basis voor het verdere inrichtingsontwerp. De principeprofielen geven inzicht in de gewenste inrichting van de beek, bodem materiaal, oeverzones en inundatievlakken, in samenhang met hydrologische, ecologische en beheertechnische randvoorwaarden. |
| Omschrijving en doelen | Doel is het vastleggen van heldere ontwerpuitgangspunten voor de vormgeving van het beekprofiel, afgestemd op de lokale morfologie, waterhuishouding en ecologische doelen vanuit het Programma van Eisen (WP-3) en de hydrologische analyse (WP-5). Bij verschillende beektrajecten moet het beekprofiel worden aangepast om voldoende stroming(variatie) te creëren. |
| Werkzaamheden | - Opstellen van principeprofielen voor karakteristieke beekdelen (bovenloop, middenloop, benedenloop) op basis van hydrologische data. - Visualiseren van profielen in 2D dwarsdoorsneden. - Afstemming met provincie en waterschap over ontwerpkeuzes en onderhoudsaspecten. |
| Producten | Set principeprofielen per beektraject |
| Producteisen | - Ontworpen conform KRW-doelen, NNN-uitgangspunten en beheer- en onderhoudseisen van het waterschap. - Principeprofielen voldoen aan Eisen vanuit PvE. |
| Planning | - Augusts 2026 tot December 2026 |

| 7. Voorlopig ontwerp (VO) uitwerken d.m.v. inrichtingstekeningen |  |
| --- | --- |
| Algemeen | Dit werkpakket omvat het ontwikkelen, visualiseren en onderbouwen van één ruimtelijk VO voor alle geselecteerde beektrajecten. De VO’s tonen de voorkeursontwerpen voor de natuurlijke inrichting van de beekdalen, afgestemd op ecologische, hydrologische, ruimtelijke en beheerstechnische randvoorwaarden. |
| Omschrijving en doelen | Doel is het dermate concreet worden over de verschillende ontwerpkeuzes en het kunnen afwegen van de voorkeursvariant op basis van functionaliteit, ecologische meerwaarde, uitvoerbaarheid, grondbalans en kosten. De resultaten vormen de basis voor het Definitief Ontwerp (DO). In de planning is een concept DO opgenomen die 31 juli afgerond moet zijn tezamen met de SSK-raming (bandbreedte schatting realisatiekosten). |
| Werkzaamheden | - Vertalen van het Programma van Eisen en de hydrologische beschrijving naar ontwerpuitgangspunten. - Voorbereiden en begeleiden van afstemmingssessies met provincie, waterschap en relevante stakeholders inclusief het uitwerken van visualisaties. - Ontwikkelen van één inrichtingsvariant per beektraject (het VO), met bijbehorende legenda en maatvoering. - Integreren van beekprofielen, stuwen, oevers, inundatiezones en beplantingsstructuren in het ontwerp. - Toetsing van varianten op haalbaarheid, beheerbaarheid, vergunningstechnische consequenties en kosten op basis van afstemmingsessies. - Doorlopen van toetsing bij afdelingen beheer, onderhoud d.m.v. afstemmingssessies met relevante specialisten over de toegankelijkheid, veiligheid en beheerbaarheid van de ontwerpen. - Toetsen van de ontwerpvarianten aan KRW-parameters (morfologie, stromingsvariatie, substraat, oeverstructuur, vispasseerbaarheid) d.m.v. afstemmingssessies met relevante specialisten. OG gaat uit van vier iteratieve ontwerpstappen (met elke iteratieve ronde een doorrekening van de hydrologische modellen). |
| Producten | Per beektraject een voorkeursvariant voorlopig ontwerp (VO) inclusief onderbouwing en toelichtende kaarten. |
| Producteisen | - Ontwerpen voldoen aan KRW-doelen, NNN-uitgangspunten en beheerbaarheidseisen van het waterschap. - Inrichtingsplannen consistent met het PvE en onderbouwd vanuit de hydrologische beschrijving het hydrologisch model. |
| Planning | - Juni 2026 tot december 2026 |

| 8. Definitief ontwerp (DO) opstellen |  |
| --- | --- |
| Algemeen | Dit werkpakket omvat het uitwerken van de voorkeursvariant tot een volledig en uitvoeringsgereed Definitief Ontwerp (DO) per beektraject. Het DO vormt de formele afronding van de planuitwerkingsfase en het overdrachtsproduct richting de realisatiefase. In het DO zijn alle ruimtelijke, hydrologische, ecologische, civieltechnische, beheertechnische en vergunningstechnische aspecten integraal verwerkt, vastgelegd en onderbouwd. Het Definitief Ontwerp bouwt voort op het vastgestelde Voorlopig Ontwerp (VO), de uitgewerkte principeprofielen, de hydrologische doorrekeningen, de resultaten van conditionering, het vergunningentraject en de uitkomsten van het omgevingsmanagement. |
| Omschrijving en doelen | Doel is een robuust en vergunbaar ontwerp per beektraject op te leveren dat: - voldoet aan KRW-, NNN- en provinciale beleidsdoelen; - hydrologisch, ecologisch en beheerstechnisch is onderbouwd; - zonder herontwerp kan worden doorgezet naar de uitvoeringsfase. |
| Werkzaamheden | - Vertalen van VO, principeprofielen, hydrologische analyse en conditionering naar een integraal DO per beektraject. - Definitief vastleggen van ligging, profielen, bodemhoogten, kunstwerken, inundatievlakken, onderhoudszones en beplanting. - Verwerken van vergunningseisen en uitkomsten van omgevingsmanagement (gehonoreerde reacties). |
| Producten | - Definitieve inrichtingstekeningen situatie (DO-niveau) inclusief dwarsprofielen met alle maatvoering en beplantingsplan; - Korte ontwerpnota / DO-toelichting; |
| Producteisen | - Ontwerp voldoet aan PvE, KRW- en NNN-uitgangspunten en beheer- en onderhoudseisen van het waterschap. - Tekeningen en toelichting zijn geschikt voor RAW2025-bestekvorming en vergunningverlening. |
| Planning | - September 2026 tot februari 2027 |

| 9. Kostenraming opstellen realisatiefase |  |
| --- | --- |
| Algemeen | Dit werkpakket omvat het opstellen van een kostenraming voor de realisatiefase op basis van de gekozen ontwerpvariant. De raming dient als financieel kader voor besluitvorming, budgetreservering en de verdere voorbereiding van de uitvoeringsfase. |
| Omschrijving en doelen | Het doel is om een betrouwbaar en transparant inzicht te verschaffen in de verwachte investeringskosten van het project, inclusief grondwerk, inrichting, civiele voorzieningen en bijkomende werkzaamheden. De raming vormt de basis voor bestuurlijke besluitvorming, subsidieverantwoording en toetsing van financiële haalbaarheid. |
| Werkzaamheden | - Opstellen van een kostenraming volgens de SSK-systematiek (niveau 3) op basis van het definitieve ontwerp. - Toetsing van eenheidsprijzen en hoeveelheden aan referentieprojecten en actuele marktontwikkelingen. - Specificeren van kosten per werksoort en discipline (grondverzet, ecologie, civiel, beplanting). - Opstellen van een ramingsoverzicht met onderbouwing van aannames, risico’s en indexeringen. - Actualiseren van de raming bij afronding van het DO en integreren in het overdrachtsdossier. |
| Producten | - Indicatieve kostenraming gebaseerd op VO - SSK-raming gebaseerd op DO - Toelichtende notitie met uitgangspunten en berekeningsmethodiek |
| Producteisen | - Opgesteld conform de SSK-systematiek en actuele kengetallen. - Raming is transparant, controleerbaar en logisch gekoppeld aan het DO en overdraagbaar voor verdere projectbeheersing. - Inzichtelijk opgebouwd per werksoort en discipline. |
| Planning | - Eerste indicatieve raming van het VO dient 31 juli opgeleverd te zijn - SSK-raming van DO dient 31 januari 2027 opgeleverd te zijn |

| 10. Vergunningentraject |  |
| --- | --- |
| Algemeen | Dit werkpakket omvat het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en meldingen voor de uitvoering van de verschillende beekherstelprojecten. Het betreft onder meer vergunningen in het kader van de Omgevingswet, en eventueel de Erfgoedwet of lokale verordeningen. |
| Omschrijving en doelen | Doel van dit werkpakket is te waarborgen dat het ontwerp juridisch uitvoerbaar is binnen alle relevante wettelijke kaders. Door tijdige afstemming met de bevoegde gezagen wordt voorkomen dat in latere projectfasen vertraging optreedt. De uitkomst is een helder overzicht van de vergunningstatus, en een volledig, indieningsgereed vergunningsdossier. |
| Werkzaamheden | - Inventariseren van alle benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen. - Beoordelen van het ontwerp op vergunningplichtige activiteiten. - Afstemming met bevoegde gezagen (Waterschap, Provincie, Gemeente, Omgevingsdienst). - Advisering van compensatie en mitigatie bij vergunningaanvraag. - Integratie van vergunningseisen in het ontwerp en conditioneringsoverzicht. - Coördinatie van reacties en aanvullende informatieverzoeken vanuit vergunningverleners. - Inventarisatie perioden werkzaamheden in de realisatiefase m.b.t. vergunningsprocedures - Opstellen en (gezamenlijk) indienen van aanvragen en onderbouwingsteksten (incl. kaarten, berekeningen, bijlagen). Inclusief advisering bij unieke zienswijzen en unieke bezwaren na indiening. |
| Producten | - Vergunningenoverzicht inclusief status, verantwoordelijkheden en termijnen. - Indieningsgereed vergunningsdossier inclusief benodigde bijlagen, kaarten en onderbouwingen. |
| Producteisen | - Opgesteld conform actuele wet- en regelgeving en beleidskaders van betrokken overheden. - Afgestemd met ontwerpuitgangspunten, conditionering en omgevingsmanagement. - Overdraagbaar aan opdrachtgever en bevoegd gezag in gangbare digitale formats. |
| Planning | - September 2026 tot februari 2027 |

| 11. Omgevingsmanagement perceeleigenaren (adviserende rol bij communicatie) |  |
| --- | --- |
| Algemeen | Dit werkpakket geeft een overzicht van de door het ontwerpbureau uit te voeren werkzaamheden. Voor omgevingsmanagement geldt dat deze werkzaamheden ondersteunend en adviserend zijn aan de communicatie- en participatieregierol van de opdrachtgever. |
| Omschrijving en doelen | Doel van dit werkpakket is samen te vatten de volgende doelstellingen: - Draagvlak en acceptatie creëren bij aangelegen perceeleigenaren; - Meedenken en adviseren in het opstellen van een communicatieaanpak; - Ophalen van zorgen, belangen en signalen; - Koppelkansen identificeren bij aangelegen percelen; |
| Werkzaamheden | - Opstellen stakeholderanalyse (input/concept); - Opstellen participatieplan (input/concept); - Meedenken/adviseren in boodschap en toon - Aanzet maken voor communicatiemiddelen (input/concept) - Ondersteunen keukentafelgesprekken bij keukentafelgesprekken (indicatie: 10 gesprekken) specifieke eigenaren rondom de beektrajecten; - In afstemming met Waterschap en Provincie honoreringsadvies opstellen gebaseerd op de stakeholdergesprekken. - Verwerken van het gehonoreerde reacties in het ontwerp. - Bijhouden van participatieverslagen van elk formeel stakeholdercontact. - Geven van input tbv beantwoorden van ingediende zienswijzen bij ter inzagelegging (verwachting = 5 st.). |
| Producten | - Stakeholderanalyse relevante stakeholders per beektraject; - Bondige rapportage van participatieverslagen, inclusief mogelijke vervolgstappen of koppelkansen; - Overzicht reacties inclusief honoreringsadvies verwerking ontwerp. - Adviesnotities m.b.t. communicatie/participatie - Input voor Q&A’s en kernboodschap(pen) - Communicatiemiddelen die uitleg geven van ontwerp en doel beekherstel |
| Producteisen | - Producten (stakeholderanalyse.) zijn toegankelijk voor opdrachtgevers; - Eindredactie en verzending communicatiemiddelen door Opdrachtgever; - Coördinatie richting andere kanalen ligt bij Opdrachtgever - Communicatiemiddelen in huisstijl PU en (indien) digitaal toegankelijk op B1-niveau - Publiekscommunicatie verloopt via Opdrachtgever (website, pers, media etc. en Opdrachtnemer richt zich op de communicatie van het ontwerpproces. - De communicatie naar stakeholders toe sluit aan op communicatieplan Beekdalenprogramma (verhaal, boodschap etc) - Er vindt periodiek overleg plaats tussen de omgevingsmanager en de communicatieadviseur PU - Opdrachtnemer is in een adviserende en ondersteunende rol bij de communicatie naar particulieren. Het contact naar externen verloopt via communicatieadviseurs van de Provincie Utrecht. - Producten zijn overdraagbaar en eigendom van de provincie Utrecht. |
| Planning | Doorlopend, piek in september 2026 en februari 2027 |

| 12. Kwaliteitsborging en overdracht |  |
| --- | --- |
| Algemeen | Dit werkpakket omvat de afronding van de planuitwerkingsfase en richt zich op de kwaliteitsborging, revisie en overdracht van alle eindproducten. De Opdrachtnemer draagt zorg voor een zorgvuldige controle en afronding van documenten, tekeningen, berekeningen en onderliggende analyses, waarbij ontwerpkeuzes, aannames en wijzigingen transparant worden vastgelegd. De producten worden consistent, controleerbaar en overdraagbaar opgeleverd aan de provincie Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe. Daarbij wordt expliciet toegewerkt naar een overdracht die aansluit op de vervolgfase van het project, zodat de opgeleverde ontwerpdocumentatie en technische uitwerking direct bruikbaar zijn als basis voor de verdere contractvoorbereiding en de opstelling van een RAW2025-bestek voor de realisatiefase. |
| Omschrijving en doelen | Het doel van dit werkpakket is het realiseren van een zorgvuldige, transparante en volledig overdraagbare afronding van de planuitwerkingsfase. De opgeleverde producten moeten voldoen aan de afgesproken kwaliteitsnormen, inhoudelijk controleerbaar zijn en geschikt zijn voor verdere uitwerking richting realisatie. De documentatie en onderbouwing worden zodanig gestructureerd dat zij een solide basis vormen voor de voorbereiding van het RAW2025-bestek en de uitvoeringsfase. Tevens moeten relevante bevindingen, aandachtspunten en leerpunten uit de planuitwerking worden vastgelegd ten behoeve van kennisborging en toekomstige projecten. |
| Werkzaamheden | - Uitvoeren van inhoudelijke en technische kwaliteitscontroles op het eindproduct, zijnde een ontwerprapport per beektraject. - Toetsing op volledigheid, consistentie en naleving van formats en richtlijnen. - Beheer van revisies en versies van tekeningen, rapportages en ramingen. - Opstellen van overdrachtsdocumentatie. - Organiseren van een overdrachtsmoment met waterschap en provincie (inclusief toelichting op resultaten). |
| Producten | - Eindrapportage planuitwerkingsfase, inclusief opleverdossier met alle relevante bestanden per beektraject. - Overdrachtsprotocol dat is afgestemd met het waterschap. |
| Producteisen | - Eindproducten voldoen aan de overeengekomen formats. - Kwaliteitsborging conform richtlijnen Provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe. - Revisiebeheer en documentatie zijn volledig en traceerbaar. |
| Planning | - Februari 2027 – april 2027 |

# BIJLAGE K ALL-IN UURTARIEVEN IN TE ZETTEN MEDEWERKERS OPDRACHTNEMER

Inschrijver dient opgave te doen van all-in (uur)tarieven voor iedere in te zetten functie/rol t.b.v. uitvoering van de onderhavige Opdracht.

Deze tarieven zijn (alleen) relevant in het geval sprake is of wordt van:

  - de noodzaak tot verlenging van de eerder in dit document opgenomen uitvoeringsperiode en slechts in die situatie dat die noodzaak niet het gevolg is van c.q. toerekenbaar is aan Opdrachtnemer a.g.v. (niet efficiënt/effectief) handelen of nalaten door Opdrachtnemer t.a.v. zaken die binnen de invloedsfeer van Opdrachtnemer vallen;

  - aanvullende opdrachtverlening voor werkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van de vraagstelling in dit document.

In beide gevallen zal voor de (resterende) werkzaamheden door Opdrachtgever offerte worden gevraagd o.b.v. de hieronder door Inschrijver op te geven all-in uurtarieven.

Inschrijver dient (in ieder geval) de meest rechterkolom in te vullen.

Indien onderstaande lijst onvolledig is, wordt van Inschrijver verwacht dat hij de lijst completeert. Niet benoemde functies/rollen komen nimmer voor declaratie in aanmerking.

Definities:

Senior: 8 of meer ervaringsjaren in de voorgedragen functie/rol waarop het teamlid zal worden ingezet.

Medior: minimaal 4 ervaringsjaren in de voorgedragen functie/rol waarop het teamlid zal worden ingezet.

Junior: minimaal 2 ervaringsjaren in de voorgedragen functie/rol waarop het teamlid zal worden ingezet.

N.b.: Een ‘expert’ staat voor Opdrachtgever gelijk aan een ‘senior medewerker’.

In te vullen tabel:

| Functie/rol: | Expertiseniveau: | All-in uurtarief: |
| --- | --- | --- |
| Projectleider | Senior | € ………… |
| Landschapsarchitect / ontwerper | Senior | € ………… |
| Landschapsarchitect / ontwerper | Medior | € ………… |
| (Aquatisch) ecoloog | Senior | € ………… |
| (Aquatisch) ecoloog | Medior | € ………… |
| Hydroloog | Senior | € ………… |
| Hydroloog | Medior | € ………… |
| Omgevingsmanager | Senior | € ………… |
| Omgevingsmanager | Medior | € ………… |
| <aanvullen indien nodig/van toepassing> |  | € ………… |
|  |  | € ………… |
|  |  | € ………… |
|  |  | € ………… |
|  |  | € ………… |

Deze Bijlage dient bij de Inschrijving te worden ingevoegd bij het onderdeel G1.2 Uitvoeringsteam.

Voor de duidelijkheid: bovenstaande tabel is geen onderdeel van de beoordeling van zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve gunningscriteria.

# BIJLAGE L OVERZICHT GESIGNALEERDE RISICO’S

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de belangrijkste risico’s die door Opdrachtgever zijn geïdentificeerd ten aanzien van de planuitwerkingsfase van de beekherstelprojecten in de Gelderse Vallei. Het overzicht is niet uitputtend. Van Inschrijver wordt verwacht dat hij onderstaande lijst aanvult met (bij subgunningscriterium G1 Plan van Aanpak gevraagde) vijf andere impactvolle risico’s.

Uiteraard wordt van Opdrachtnemer verwacht dat hij gedurende de uitvoering van de Opdracht actief aanvullende risico’s benoemt en bespreekt met Opdrachtgever.

| Risico omschrijving | Toelichting | Gevolg | Beheersing (in te vullen door Inschrijver en op te delen in preventieve en correctieve beheersmaatregelen) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Beperkte beschikbaarheid of kwaliteit van (geo-)hydrologische gegevens | De hoeveelheid meetlocaties en beschikbare datareeksen variëren sterk per beektraject. | Wisselende kwaliteit bij analyses, waardoor ontwerpkeuzes onvoldoende onderbouwd kunnen worden (met als potentieel gevolg dat b.v. benodigde aanvullende onderzoeken extra kosten en vertraging met zich meebrengen). | … |
| 2. Onzekerheden in toekomstige randvoorwaarden en (beleids-)ontwikkelingen waardoor ontwerpuitgangspunten achterhaald kunnen worden. | Gelijktijdig aan het ontwerpproces lopen er verschillende beleidsontwikkelingen en onderzoekstrajecten op lokaal, regionaal en nationaal niveau. | Aanpassing van uitgangspunten of herontwerp van producten wat vertraging en extra kosten met zich meebrengt. | … |
| 3. Spanning tussen ontwerpeisen vanuit ecologie, hydrologie en beheer. | Ruimtelijke eisen vanuit beheer (bijv. breedte beheerpad) of beheerbaarheidsaspecten (jaarlijks maaien) kunnen tegenstrijdig zijn met ecologische of hydrologische eisen in de beekzone. | Er kan niet voldaan worden aan alle gestelde eisen (in de beekzone) zonder concessies waardoor intern draagvlak en vergunningen niet haalbaar zijn. | … |
| 4. Onvoldoende gebiedsspecifieke bekenkennis bij ON. | Technische kennis van andere waterlichamen zijn slecht overdraagbaar naar de Utrechtse beekdalen. | Extern ontwerpbureau heeft onvoldoende ervaring in de Gelderse Vallei waardoor proces en ontwerptraject vertraagd worden voordat ON ‘op vlieghoogte’ is. |  |
| 5. De fasering en werkzaamheden bij parallel lopende ontwerpprojecten lopen inefficiënt door ineffectieve inzet van ON-capaciteit en informatie. | ON is onvoldoende in staat om een parallel lopende planning uit te voeren waar gewerkt wordt aan meerdere beekontwerpen tegelijk die elk in een variërende fase en voortgang zitten. | Vertraging van het proces door niet benutten van of niet beschikbaar hebben van capaciteit, waardoor de beoogde einddatum niet wordt gehaald. |  |

Een gedragsverklaring aanbesteden is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen. De gedragsverklaring moet aangevraagd worden Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG). Zie verder: http://www.justis.nl/Producten/gedragsverklaring-aanbesteden/. De beslistermijn is 4 weken voor een natuurlijk persoon en 8 weken voor een rechtspersoon.

Indien er sprake is van een volmacht dient deze aan deze Verklaring te worden gehecht.

Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, zoals gewijzigd bij Besluit 2022/578 van 8 april 2022.

Voor een natuurlijke persoon houdt ‘gevestigd’ in ieder geval in ingeschreven in het bevolkingsregister, voor rechtspersonen houdt ‘gevestigd’ in ieder geval in ingeschreven in het handelsregister in Rusland.