17 maart 2026

INLEIDING

Abusievelijk is “Bijlage J - SWF Testplan P22-0026” bij de aanbestedingsdocumentatie gevoegd, deze is echter gebruikt voor een andere aanbesteding en qua inhoud derhalve niet afgestemd op de aanbesteding Vervanging financiële applicatie.

In deze aanbesteding is een van de gunningsvragen genaamd “Test- en acceptatieplan: Borging dat het systeem voldoet aan functionele, technische en gebruikersvereisten” (Criterium 3 Implementatie - vraag 10).

Hierbij willen we benadrukken dat dit een conceptplan is. Hieronder relevante aandachtspunten.

Gezamenlijke uitwerking naar een definitief Test- en acceptatieplan

Voor zover dit plan bij Inschrijving al niet duidelijk is geconcretiseerd en in lijn is met artikel 9 van GIBIT 2023, dient Opdrachtnemer de winnende inschrijver binnen 5 dagen na het voornemen tot gunning een Concept Test- en acceptatieprocedure in met benoeming van de eisen uit het Programma van eisen die in elk geval getest moeten worden, verdeeld in:

- systeemtesten (ST)

- systeemintegratie testen (SIT)

- functionele acceptatietesten (FAT)

- gebruikersacceptatie testen (GAT)

- ketentesten (KT).

Hierna gaan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer tijdens de verificatieperiode onverwijld aan de slag om dit document te bespreken en aan te passen dan wel aan te vullen daar waar nodig, dit ter vaststelling van de definitieve Test- en Acceptatieprocedure welke als bijlage aangehaakt zal worden op de overeenkomst.

Acceptatieprocedure en taakverdeling

Van inschrijver wordt verwacht dat zij de ST en de SIT voor haar rekening neemt, of wanneer dit in nauwe samenwerking met Opdrachtgever gebeurt, dat Opdrachtnemer dit initieert, begeleidt en penvoerder is op de rapportage van de bevindingen en vervolgacties.

De FAT en de GAT zijn voor rekening van de gemeente. Opdrachtnemer verleent hier volledige medewerking aan.

De KT zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Prioritering en acceptatievoorwaarden

Onderstaande zaken dienen te worden ingevuld:

- Prioritering defecten & reactietijden

- Acceptatievoorwaarden Go Live