Bijlage werkwijze verkeersplannen en afsluitingen

1. Verkeersplan- en omleidingsplichtige wegen

- Verkeersplan verplicht: Voor deze wegen wordt door de opdrachtnemer een verkeersplan opgesteld.

- Het verkeersplan wordt minimaal 4 weken voor aanvang werkzaamheden ter beoordeling aangeboden aan Team Eindhoven Bereikbaar. Deze toetst het plan en de uitvoeringsperiode.

- Bij akkoord wordt minimaal 2 weken vóór uitvoering van het werk door opdrachtnemer vooraankondigingsborden geplaatst.

2. Niet-verkeersplan- en niet-omleidingsplichtige wegen

- Geen verkeerplan plicht: Voor deze wegen wordt geen verkeersplan gevraagd van de opdrachtnemer.

- Wel een meld plicht werkzaamheden aan Team Eindhoven Bereikbaar, zodat Team Eindhoven Bereikbaar een conflictcontrole kan uitvoeren.

- Minimaal 3 weken voor aanvang.

- Minimaal 2 weken vóór aanvang van de werkzaamheden wordt door de opdrachtnemer vooraankondigingsborden geplaatst en ontvangen aanwonende bewoners, bedrijven en/of instellingen een brief over de aankomende werkzaamheden.