Concept Overeenkomst

Architect Kindcentrum Florabuurt

referentie EU/2025.041

gemeente Capelle aan den IJssel

en

[…naam opdrachtnemer]

[Ondertitel van document]

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities	3

Artikel 2 Voorwerp en doel van de Overeenkomst	3

Artikel 3 Verbod algemene en bijzondere voorwaarden Opdrachtnemer	4

Artikel 4 Onderzoek- en informatieverplichting	4

Artikel 5 Inwerkingtreding, duur en beëindiging van de Overeenkomst	4

Artikel 6 Contactpersonen en bereikbaarheid	5

Artikel 7 Voortgang en planning	5

Artikel 8 Social return	5

Artikel 9 Vergoedingen	6

Artikel 10 Facturatie en betaling	6

Artikel 11 Wijzigingen in de overeenkomst	6

Artikel 12 Wijzigingen aan het project	6

Artikel 13 Constructieve veiligheid	7

Artikel 14 Schadevergoeding	7

Artikel 15 Afwijkingen DNR 2025 (voor zo ver nog niet benoemd in deze overeenkomst)	7

Artikel 16  Ontbinding	7

Artikel 17  Geschillen	8

Partijen,

De gemeente Capelle aan den IJssel, hierna te noemen: “Opdrachtgever’’, gevestigd te Rivierweg 111, 2903 AR, Capelle aan den IJssel, hierbij op grond van het besluit van de burgemeester van [datum], rechtsgeldig vertegenwoordigd door afdelingshoofd Stadsontwikkeling de heer P. van Woensel

en

[…naam opdrachtnemer], hierna te noemen “Opdrachtnemer’’, statutair gevestigd te [...adres], ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer [...nummer KVK], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...functie], [...naam vertegenwoordiger]

Overwegingen:

- Opdrachtgever voor architect diensten voor de realisatie van een kindcentrum op de locatie Florabuurt een Overeenkomst met Opdrachtnemer wenst te sluiten;

- Opdrachtgever voor de verwerving ervan de Opdracht via Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure in de markt heeft gezet;

- Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure tijdig een geldige en passende inschrijving voor de Opdracht heeft ingediend;

- Opdrachtnemer, gelet op de Aanbestedingsstukken en de naar aanleiding hiervan door Opdrachtnemer ingediende inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend;

- Opdrachtgever op grond hiervan de Opdracht aan Opdrachtnemer heeft gegund, zodat onderhavige Overeenkomst wordt gesloten.

Partijen komen als volgt overeen:

# Artikel 1 Definities

- In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een hoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de Inkoopvoorwaarden. In afwijking daarvan of in aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in deze Overeenkomst verstaan:

- Aanbestedingsdocument: de Offerteaanvraag, in dit geval het aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde document, inclusief bijlagen, waarin Opdrachtgever onder meer de Prestatie, het beoogde gebruik daarvan en de aanbestedingsprocedure heeft beschreven en toegelicht.

- Aanbestedingsstukken: Alle documenten in de aanbestedingsprocedure die door Opdrachtgever in de procedure zijn gebracht.

- Fatale termijn: een nadrukkelijk als zodanig door Partijen overeengekomen termijn bij overschrijding waarvan de Partij ten aanzien van wie de termijn is gesteld meteen, dat wil zeggen zonder ingebrekestelling, in verzuim geraakt. (Dit wijkt af van artikel 3.2 DNR 2025)

- Gebrek: iedere verstoring en/of ander mankement als gevolg waarvan de Prestatie niet geschikt is voor het Overeengekomen gebruik.

- Overeengekomen gebruik: het door Opdrachtgever beoogde gebruik van de Prestatie, zoals dat ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst op grond van het Aanbestedingsdocument en/of op basis van de in artikel 4 bedoelde informatie, voor Opdrachtnemer kenbaar is of redelijkerwijs moet zijn, een en ander voor zover dat gebruik in de Overeenkomst niet uitdrukkelijk is uitgesloten of beperkt.

- De begrippen kunnen zonder verlies van inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

# Artikel 2 Voorwerp en doel van de Overeenkomst

- Partijen sluiten hierbij een Overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich tegen de in artikel 9 bedoelde vergoeding verbindt tot het verrichten van de Prestatie, zoals meer in detail beschreven in het Aanbestedingsdocument, die in hoofdlijnen bestaat uit:

- voorlopig ontwerp;

- definitief ontwerp;

- technisch ontwerp / bestek;

- prijs- en contractvorming;

- uitvoering gereed ontwerp;

- uitvoering;

- nazorg (oplevering/ingebruikname).

Eén en ander teneinde Opdrachtgever in staat te stellen daarvan het Overeengekomen gebruik te maken.

- De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst:

- deze Overeenkomst;

- nota’s van inlichtingen van [...datum];

- Gunningsleidraad met referentienummer 2025.041 van [...datum], inclusief alle bijlagen;

- DNR 2025;

- de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van [...datum];

- Eventuele overige documenten.

- Indien tegenstrijdigheden bestaan tussen de in het tweede lid van dit artikel genoemde documenten duidt de volgorde in het tweede lid de rangorde aan.

# Artikel 3 Verbod algemene en bijzondere voorwaarden Opdrachtnemer

De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer dan wel van door Opdrachtnemer bij het verrichten van de Prestatie te betrekken derden, is hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

# Artikel 4 Onderzoek- en informatieverplichting

- Ter bepaling van het door Opdrachtgever met de Prestatie beoogde gebruik heeft Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van:

- De doelstellingen, in verband waarmee Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat; en

- De organisatie van Opdrachtgever, voor zover van belang voor de Overeenkomst.

- Bij de uitvoering van de onderzoek- en informatieverplichting van het voorgaande lid heeft Opdrachtnemer zich tevens een oordeel gevormd over de haalbaarheid van de Prestatie binnen de door Opdrachtgever daarvoor aangegeven kaders.

- Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer, met het oog op het bepaalde in het eerste lid, van voldoende informatie voorzien. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer op verzoek aanvullende informatie voor zover die niet van vertrouwelijke aard is en in redelijkheid relevant moet worden geacht voor de uitvoering van de Overeenkomst. Bij eventuele onduidelijkheid doet Opdrachtnemer tijdig navraag bij Opdrachtgever.

- Partijen houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en veranderingen die van belang (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

# Artikel 5 Inwerkingtreding, duur en beëindiging van de Overeenkomst

- De Overeenkomst treedt in werking op 1 oktober 2026.

- De Overeenkomst loopt tot de nazorg is afgerond.

- In afwijking van artikel 18.1 DNR 2025 kan de Opdrachtnemer niet tussentijds opzeggen.

- Opdrachtgever kan deze Overeenkomst tussentijds opzeggen indien sprake is van omstandigheden die buiten de macht en invloedssfeer van Opdrachtgever liggen en met zich meebrengen dat verdere voortzetting van de Overeenkomst niet van Opdrachtgever kan worden gevergd. Opzegging van de Overeenkomst geschiedt schriftelijk aan Opdrachtnemer waarbij een opzegtermijn, die redelijk en in verhouding staat tot de ernst van de omstandigheid, in acht wordt genomen.

- Opdrachtgever is bij opzegging van de Overeenkomst als gevolg van de gevallen als genoemd in lid 4 nooit gehouden tot enige schadevergoeding.

- Opdrachtnemer zal bij het einde c.q. de beëindiging van de Overeenkomst alle voor de uitvoering van de Opdracht relevante gegevens op een verantwoorde manier, binnen 2 weken nadat de Opdracht is beëindigd, overdragen aan de nieuwe opdrachtnemer, zonder dat hieraan, noch voor Opdrachtgever noch voor de nieuwe opdrachtnemer, kosten zijn verbonden.

# Artikel 6 Contactpersonen en bereikbaarheid

- Opdrachtnemer wijst voor de afstemming van werkzaamheden met Opdrachtgever één vaste contactpersoon aan als aanspreekpunt voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze contactpersoon bij afwezigheid wordt vervangen.

- De contactpersoon dient door Opdrachtnemer met zodanige (beslissings-)bevoegdheden te zijn bekleed, dat hij redelijkerwijs in staat en bevoegd is de voor de goede dagelijkse voortgang van de Opdracht noodzakelijke beslissingen te nemen en afspraken te maken. Bij afwezigheid van de contactpersoon heeft de plaatsvervangend contactpersoon (beslissings-)bevoegdheden welke gelijk zijn aan de (beslissings-)bevoegdheden van de contactpersoon.

- Voor de uitvoering van de Opdracht zijn onderstaande contactpersonen aangewezen:

- namens de Opdrachtgever: [...naam contactpersoon] bereikbaar via e-mail [...e-mailadres]@capelleaandenijssel.nl en telefoon [...telefoonnummer];

- namens de Opdrachtnemer: [...naam contactpersoon] bereikbaar via e-mail [...e-mailadres] en telefoon [...telefoonnummer];

- De contactpersonen zijn verantwoordelijk voor de eenduidige communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

- Opdrachtnemer is voor Opdrachtgever op Werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

# Artikel 7 Voortgang en planning

- De Opdrachtgever zal binnen haar vermogen zorgdragen voor de continuïteit van het project en de interne besluitvormingsprocedures zodanig organiseren dat de voortgang zoals is weergegeven in de onderstaande planning:

- Ontwerpfase 1 oktober 2026 – 30 september 2027;

- Prijs- en contractvorming 1 oktober 2027 – 30 september 2028;

- Uitvoering 1 oktober 2028 – 30 september 2029 (afhankelijk van bouwperiode);

- Oplevering/ ingebruikname 1 oktober 2029 – 30 november 2029.

- De Opdrachtnemer is verplicht zijn werkzaamheden zodanig uit te voeren en te organiseren dat hij met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden voldoet aan de voorwaarden en termijnen weergegeven in de overall-planning, opgenomen in lid 1.

- Voorstellen ter zake van door Opdrachtgever te maken keuzes over modelstudies, materialen, kleurenschema’s, et cetera worden door Opdrachtnemer tijdig aan Opdrachtgever voorgelegd, zodat Opdrachtgever met inachtneming van de planning voldoende tijd wordt gelaten om daaromtrent te beslissen, zodat geen vertragingen in de uitvoering van de werkzaamheden optreden en/of meerkosten ontstaan.

- De Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten werkzaamheden per fase weergeven in een gedetailleerde planning, binnen de voorwaarden en termijnen zoals opgenomen in de overall-planning.

- De Opdrachtnemer is gehouden zorg te dragen voor een adequate personeelsbezetting teneinde de uit te voeren werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten. Indien de voortgang van het project in gevaar dreigt te komen, zal de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever en na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever - zonder dat dit voor de Opdrachtgever nadelige consequenties van enige aard met zich meebrengt - werkzaamheden uit kunnen besteden aan c.q. bijstand aanvaarden van derden. Indien bedoelde maatregelen naar het oordeel van de Opdrachtgever niet tot het gewenste resultaat leiden, is de Opdrachtnemer verplicht om in overleg met de Opdrachtgever aanvullende maatregelen te treffen die voor de juiste voortgang noodzakelijk zijn.

- De Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor de vervulling van aan hem verleende opdrachten, ook indien de Opdrachtnemer (met toestemming van de Opdrachtgever) werkzaamheden uitbesteedt c.q. bijstand aanvaardt van derden.

# Artikel 8 Social return

- Opdrachtnemer verplicht zich om ten minste 2% van de opdrachtwaarde inclusief meer- of minderwerk exclusief btw in te zetten ten behoeve van social return en de gevraagde gegevens aan te leveren in het registratiesysteem. Het genoemde percentage wordt aan de hand van de inschrijving uitgedrukt in een geldbedrag (percentage social return x opdrachtwaarde).

- De social return-verplichting kan uitsluitend worden ingevuld door middel van een van de, in volgorde van voorkeur, volgende mogelijkheden: (1) werken, (2) leren, (3) sociaal inkopen, (4) maatschappelijke activiteiten, (5) sociaal investeren, (6) open sociale impact-invulling en/of (7) aanschaf Capelse Duiten.

- De social return-verplichting dient binnen de looptijd van deze Overeenkomst te worden uitgevoerd.

- Opdrachtnemer verbeurt aan de Gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van 125% van het openstaande bedrag indien Opdrachtnemer de social return-verplichting of het aanleveren van de gevraagde gegevens in het registratiesysteem geheel of gedeeltelijk niet nakomt.

# Artikel 9 Vergoedingen

- Partijen komen de navolgende Vergoeding overeen […€,- exclusief btw].

Specificatie honorarium: […]

- De Vergoeding is vast tot einde van de Opdracht.

- Onvoorziene nieuwe heffingen van overheidswege opgelegd, komen voor zover deze door Opdrachtgever dienen te worden voldaan, voor rekening van Opdrachtgever.

# Artikel 10 Facturatie en betaling

- De door Opdrachtgever verschuldigde Vergoeding voor de in de Overeenkomst overeengekomen Prestatie wordt per fase per maand naar rato uitvoering aan Opdrachtnemer betaald. Hiertoe dient Opdrachtnemer bij Opdrachtgever een e-factuur in.

- Als e-facturatie door Opdrachtnemer niet mogelijk is, dan is het versturen van een pdf-factuur per e-mail mogelijk via: facturen@capelleaandenijssel.nl.

- De factuur dient alle wettelijk verplichte gegevens te bevatten. De factuur dient niet meerdere keren of op verschillende wijze verstuurd te worden.

- De factuur moet een duidelijke opdrachtbenaming en, indien van toepassing, het ordernummer vermelden. Tevens dient de factuur een duidelijke specificatie van de verrichte werkzaamheden, conform het gestelde in het programma van eisen, te bevatten.

# Artikel 11 Wijzigingen in de overeenkomst

- De ingangsdatum van de wijzigingen zal in onderling overleg worden bepaald, nadat Partijen de omvang van de wijzigingen gezamenlijk hebben vastgesteld, of zoveel eerder als Partijen gezamenlijk overeengekomen zijn.

- Indien zich naar het oordeel van één der Partijen gedurende de looptijd van de Overeenkomst omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere Partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet mag verwachten, zullen Partijen in overleg treden over de aanpassing van de Overeenkomst.

- Aanvullingen op, dan wel wijzigingen van, deze Overeenkomst zijn voor de Partijen slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd en vastgelegd in de vorm van een bijlage bij de Overeenkomst.

# Artikel 12 Wijzigingen aan het project

In afwijking van artikel 8 DNR 2025 is de Opdrachtgever gerechtigd na beëindiging van werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst en na oplevering van het wijzigingen aan te brengen aan het project. Hierbij zijn inbegrepen wijzigingen van architectonische aard. Partijen komen overeen, dat de Opdrachtnemer zich niet kan verzetten tegen wijzigingen in het bouwproject na het opleveren van het bouwproject. Indien de Opdrachtgever voornemens is om wijzigingen aan het exterieur van het gerealiseerde plan door te voeren, is hij niet verplicht de Opdrachtnemer daarover te informeren en hem de gelegenheid te geven om een oordeel uit te brengen.

# Artikel 13 Constructieve veiligheid

- De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de coördinatie en integratie van het constructief advies binnen het integrale ontwerp en stemt het ontwerp af met de constructeur.

- De architect is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de door de constructeur opgestelde berekeningen en constructieve uitgangspunten.

- Indien de architect kennelijke onjuistheden of tegenstrijdigheden signaleert die van invloed kunnen zijn op de constructieve veiligheid of het ontwerp, stelt hij opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis.

- De eindverantwoordelijkheid op het gebied van constructieve veiligheid ligt bij de geselecteerde constructeur.

# Artikel 14 Schadevergoeding

- In afwijking van artikel 14.9 van de DNR 2025 is de door de Opdrachtnemer te vergoeden schade per opdracht beperkt tot een maximum van € 2.500.000,- per gebeurtenis.

- In afwijking van artikel 14.1 van de DNR is de Opdrachtnemer ook aansprakelijk voor indirecte schade.

- Artikel 14.5 en 14.7 van de DNR zijn niet van toepassing.

# Artikel 15 Afwijkingen DNR 2025 (voor zo ver nog niet benoemd in deze overeenkomst)

- In aanvulling op artikel 3.3 DNR ontslaat goedkeuring van documenten van de adviseur door Opdrachtgever nimmer de adviseur van aansprakelijkheid voor fouten en/of tekortkomingen in die documenten.

- In afwijking van artikel 14.5 DNR vrijwaart de adviseur de opdrachtgever tegen alle gevolgen van aanspraken van derden die in direct verband staan met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tot het maximale bedrag in artikel 13 van deze overeenkomst.

- In afwijking van 14.11 DNR vervalt de aansprakelijkheid van de adviseur na verloop van een termijn van 6.5 jaar, te rekenen vanaf de opleveringsdatum van het object. Indien er sprake is van ernstige gebreken in de uitvoering van de opdracht, bedraagt de vervaltermijn 10.5 jaar, te rekenen vanaf de opleveringsdatum van het object.

- Artikel 14.12 DNR is niet van toepassing.

- In aanvulling op de DNR is opdrachtgever te allen tijde gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten indien de adviseur enige verplichting voortvloeiende uit deze overeenkomt niet (meer) nakomt. Artikel 17.6 DNR is hierbij niet van toepassing.

# Artikel 16  Ontbinding

- De Opdrachtgever kan de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

- hij op goede gronden aanneemt dat de rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van de Aanbestedingswet 2012 de Overeenkomst zal vernietigen;

- blijkt dat opdrachtnemer zich schuldig heeft gemaakt aan het indienen van valse verklaringen;

- de opdracht ingrijpend is gewijzigd waardoor een nieuwe aanbestedingsprocedure is vereist;

- opdrachtnemer, op het moment van gunning van de opdracht, in een van de situaties met betrekking tot verplichte uitsluiting verkeerde en derhalve uitgesloten had moeten worden;

- de opdracht niet aan de opdrachtnemer had mogen worden gegund wegens een ernstige inbreuk op de plichten uit de Verdragen en/of Europese richtlijnen, welke inbreuk door het Hof van Justitie van de Europese Unie als zodanig is aangemerkt in een artikel 258 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie procedure;

- Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit van Opdrachtnemer in het geding is, waarvan in ieder geval sprake is indien het Bibob advies als omschreven in de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, daartoe aanleiding geeft.

- Indien sprake mocht zijn van een toerekenbare tekortkoming van een Partij in de nakoming van een op haar rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/of een Nadere Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, stelt de andere Partij haar schriftelijk in gebreke, behoudens voor zover uit de wet voortvloeit dat sprake is van verzuim van rechtswege, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld. Partijen komen overeen dat een termijn van vijf (5)dagen als redelijk zal worden aangemerkt, tenzij uit de redelijkheid een andere termijn voortvloeit.

- Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na ontbinding van deze Overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: cessie van verzekeringspenningen, geheimhouding en geschillenbeslechting.

# Artikel 17  Geschillen

- Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

- Verschillen van mening tussen Partijen ter zake van de uitleg en uitvoering van de Overeenkomst worden zoveel mogelijk langs minnelijke weg opgelost.

- Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan. Het geschil kan uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de Rechtbank Rotterdam.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Capelle aan den IJssel op [...datum].

Opdrachtnemer								Opdrachtgever

[...naam bedrijf]								de gemeente,

[...naam ondertekenaar]							P. van Woensel