V & G plan

concept

Raamovereenkomst reinigen kolken en lijngoten 2026 - 2029

Besteknr. 972001.018

Datum:

11-03-2026

Opdrachtgever		Gemeente Noordenveld

Postbus 109

9300 AC Roden

T 088 – 050 88 88

Omschrijving project	V&G plan

Raamovereenkomst reinigen kolken en lijngoten 2026 - 2029

Besteknummer:		972001.018

Datum			11 maart 2026

Gewijzigd		….-….-….

….-….-….

# Inhoud

Inhoud	3

1. 	Algemeen	4

1.1	Taken betrokken partijen	4

2. 	Bouwwerkgegevens	6

2.1	Werkzaamheden	6

2.3	Namen en adressen betrokken partijen	6

3.	Organisatie bouwproces	8

3.1	Taken en bevoegdheden op het werk	8

3.2	Coördinatie V&G, bouwplanning- en fasering	9

3.3	Bouwvergadering	9

4.	Veiligheid- en gezond risico’s (ontwerpfase)	10

4.1	Voortvloeiend uit het ontwerp	10

5.	Veiligheid- en gezondheidsplan (uitvoering)	11

5.1	Organisatie het bouwproces	11

5.2	Bouwplanning en fasering	11

5.3	Taken en bevoegdheden op het werk	11

5.4	Overleg en instructie werknemers	12

5.5	Risico’s, maatregelen en voorzieningen	12

5.6	Bouwplaatsvoorzieningen (niet uitputtend)	12

5.7	Bouwplaatsregels	12

BIJLAGE 1.	Kennisgevingsformulier	14

# 1. 	Algemeen

Dit document is opgesteld als algemene richtlijn voor het veilig werken op het werk ‘Raamovereenkomst reinigen kolken en lijngoten 2026 - 2029’ namens of in opdracht van de gemeente Noordenveld.

Het voorliggende document is het resultaat van permanente risico-inventarisatie en -evaluatie tijdens het ontwerpproces. In dit rapport zijn het Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase (V&G-plan ontwerpfase), het Bouwveiligheidsplan en het dossier opgenomen. In deze documenten staan de overblijvende gevaren die in de ontwerpfase niet konden worden weggenomen. Vóór de start van de uitvoerende werkzaamheden voor de realisatie en het onderhoud moet de opdrachtnemer (tijdelijke) maatregelen nemen om veilig en gezond werken door de uitvoerenden mogelijk te maken. Dit document is opgesteld aan het eind van de fase 'technische uitwerking'.

Een V&G plan opstellen is verplicht indien de verwachte bouwduur meer dan 500 mandagen bedraagt of de totstandkoming meer dan 30 dagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten. Daarnaast is het opstellen van een V&G plan verplicht indien het bouwwerk gevaren met zich mee brengt (als bedoeld in bijlage II van de Europese richtlijn). Dit betreft onder meer het werken met springstoffen, bijzonder gevaarlijke chemische of biologische stoffen, ioniserende straling, het werken onder overdruk en werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.

Van de uitvoerende partij(en) wordt een Veiligheid- en Gezondheidsplan (V&G plan) verlangt indien dit volgens de wettelijke regelgeving op het moment van de opdracht aan de uitvoerende geldt.

Het V&G plan is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Van belang is dat in ieder geval voor de aanvang van de werkzaamheden in de uitvoeringsfase een analyse op veiligheid- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan inclusief de afspraken over de treffen maatregelen in het plan zijn vastgelegd.

Dit V&G plan in concept is de basis voor het door de opdrachtnemer op te stellen V&G plan uitvoeringsfase. Het V&G plan dient voor de aanvang van de werkzaamheden te zijn voorgelegd aan de directie. Tevens dienen alle onderaannemers en medewerkers welke namens de opdrachtnemer op het bouwterrein werkzaam zijn in kennis worden gesteld van de inhoud van het V&G plan uitvoeringsfase.

## 1.1	Taken betrokken partijen

De opdrachtgever:

De opdrachtgever moet rekening houden met de algemene uitgangspunten van de Arbowet.

Hij moet er bij het ontwerpen van een bouwwerk al rekening mee (laten) houden dat een bouwwerk in de uitvoeringsfase veilig en gezond kan worden gebouwd. Hij zorgt er dan ook voor dat het V&G plan steeds wordt bijgehouden.

De opdrachtgever sluit een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij waarin hij de

coördinatieverplichtingen voor de uitvoerende partij vastlegt.

Bij een groot bouwwerk (geraamde bouwtijd langer dan 30 werkdagen en meer dan 20 werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats aanwezig of indien bij de realisatie meer dan 500 mandagen zijn gemoeid) moet de opdrachtgever het bouwwerk via een kennisgeving melden aan de Arbeidsinspectie. Zie hiervoor bijlage I.

Als er op de bouwplaats wordt samenwerkt met andere werkgevers, heeft de opdrachtgever ook de verplichting om een coördinator ontwerpfase te benoemen. Deze coördineert de samenwerking tussen de verschillende partijen in het bouwproces. De opdrachtgever voegt bij het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning het Bouwveiligheidsplan en het dossier bij. Daarnaast zorgt de opdrachtgever er voor dat het V&G-plan deel uitmaakt van de bestekstukken.

De ontwerpende partij:

De opdrachtgever heeft geen derde partij ingeschakeld voor het ontwerp.

De uitvoerende partij:

Van de uitvoerende partij(en) wordt een Veiligheid- en Gezondheidsplan (V&G plan) verlangt indien dit volgens de wettelijke regelgeving op het moment van de opdracht aan de uitvoerende geldt.

Het V&G plan is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Van belang is dat in ieder geval voor de aanvang van de werkzaamheden in de uitvoeringsfase een analyse op veiligheid- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan inclusief de afspraken over de treffen maatregelen in het plan zijn vastgelegd.

Dit V&G plan in concept is de basis voor het door de opdrachtnemer op te stellen V&G plan uitvoeringsfase. Het V&G plan dient voor de aanvang van de werkzaamheden te zijn voorgelegd aan de directie. Tevens dienen alle onderaannemers en medewerkers welke namens de opdrachtnemer op het bouwterrein werkzaam zijn in kennis worden gesteld van de inhoud van het V&G plan uitvoeringsfase.

# 2. 	Bouwwerkgegevens

## 2.1	Werkzaamheden

De werkzaamheden staan beschreven in het bestek 972001.017 ‘Raamovereenkomst reinigen kolken en lijngoten 2026 - 2029’ en bevatten;

· Het machinaal reinigen en inspecteren van kolken;

· Het handmatig reinigen en inspecteren van kolken;

· Het reinigen en inspecteren van lijngoten;

· Het toepassen van verkeersmaatregelen;

· Het ter beschikking stellen van werknemers en materieel.

2.2	Adres en ligging bouwwerk

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeente Noordenveld.

## 2.3	Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever

Naam	: B&W van de gemeente Noordenveld

Bezoekadres			: Raadhuisstraat 1, 9301 AA Roden

Postadres			: Postbus 109, 9300 AC Roden

Contactpersoon			: Ines Tuinstra

Telefoon			: 088 – 050 88 88

E-mail				: i.tuinstra@noordenveld.nl

Ontwerpende partij

Naam				: Gemeente Noordenveld

Bezoekadres			: Raadhuisstraat 1, 9301 AA Roden

Postadres			: Postbus 109, 9300 AC Roden

Contactpersoon			: Bert-Jan Douma

Telefoon			: 088 – 050 88 88

E-mail				: b.douma@noordenveld.nl

V&G Coördinator ontwerpfase	: I. Tuinstra

Telefoon			: 088 – 050 88 88

E-mail				: i.tuinstra@noordenveld.nl

Directie				: <nader te bepalen>

Telefoon			:

E-mail				:

Toezicht			: <nader te bepalen>

Telefoon			:

E-mail				:

Uitvoerende partij

Naam				: <nog niet bekend>

Adres				:

Postcode, plaats		:

Contactpersoon			:

Telefoon			:

E-mail				:

V&G Coördinator uitvoering	: <nader te bepalen>

Telefoon			:

E-mail				:

# 3.	Organisatie bouwproces

## 3.1	Taken en bevoegdheden op het werk

| Functionaris | Taken | Bevoegdheden |
| --- | --- | --- |
| Opdrachtgever | - Aanstellen V&G coördinator ontwerpfase | - Werkzaamheden stilleggen als er onveilig wordt gewerkt. |
| Directie | - Organiseren bouwvergadering - Toezicht op naleving V&G plan | - Geven van aanwijzingen aan personeel uitvoerende partij(en). - Werkzaamheden stilleggen als er onveilig wordt gewerkt. - Mensen van het werk sturen als er herhaaldelijk onveilig wordt gewerkt. |
| Hoofduitvoerder / Projectleider | - Aanstellen V&G Coördinator uitvoeringsfase - Aansturen van personeel van zijn bedrijf - Zorgen voor naleving V&G plan | - Eigen personeel aanwijzingen geven. - Eigen werkzaamheden stilleggen als er onveilig wordt gewerkt. - Zijn mensen van het werk sturen als er onveilig wordt gewerkt. |
| Coördinator V&G Uitvoering | - Opstellen V&G plan - Actualiseren V&G plan - Zorgen voor het naleven van het V&G plan - Aansturen personeel van zijn bedrijf - Zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) | - Eigen personeel aanwijzingen geven - Eigen werkzaamheden stilleggen als er onveilig wordt gewerkt - Zijn mensen van het werk sturen als er onveilig wordt gewerkt. |
| Uitvoerder | - Zorgen voor het naleven van het V&G plan - Aansturen van personeel van zijn bedrijf - Zorgen voor PBM’s | - Eigen personeel aanwijzingen geven - Eigen werkzaamheden stilleggen als er onveilig wordt gewerkt - Zijn mensen van het werk sturen als er onveilig wordt gewerkt. |

## 3.2	Coördinatie V&G, bouwplanning- en fasering

De coördinatie van het V&G plan uitvoeringsfase en de risicoanalyse ligt bij de opdrachtnemer van het werk.

De projectplanning wordt door de opdrachtnemer opgesteld. Dit zal in overleg met de directievoerder worden vastgesteld en afgestemd op evenementen en andere activiteiten in de omgeving van het werk die deze nadelig kunnen beïnvloeden of andersom.

## 3.3	Bouwvergadering

De afspraak is dat er elke twee weken een bouwvergadering wordt belegd. De uitvoerder en directievoerder bepalen wanneer en hoe vaak dit nodig is. Bij de bouwvergadering zullen de uitvoerder, de directie en eventuele adviseurs of vertegenwoordigers van de betrokken partijen aanwezig zijn. Het verslag van de bouwvergadering wordt opgesteld door de directie.

Vaste agendapunten van deze vergadering met betrekking tot de veiligheid en gezondheid zijn hierbij:

- Incidenten, ongevallen;

- Nieuwe en gesignaleerde risico’s;

- Actualisering V&G plan;

- Overleg en instructie/voorlichting werknemers;

- Resultaten inspectie(s).

# 4.	Veiligheid- en gezond risico’s (ontwerpfase)

## 4.1	Voortvloeiend uit het ontwerp

Tijdens de voorbereiding is rekening gehouden met de risico’s. Voor risico’s die in de ontwerpfase zijn onderkend en waarvoor, door middel van aanpassing van het ontwerp oplossingen gevonden zijn, zijn als besteksposten opgenomen in het uitvoeringscontract. In de navolgende tabellen worden de bijzondere uit het ontwerp en uit de omgeving van het werk voortvloeiende risico’s beschreven waarvoor mogelijke beheersmaatregelen zijn benoemd.

Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

De beheersmaatregelen vormen een suggestie die door de uitvoerende partij nader uitgewerkt dienen te worden in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (uitvoeringsfase).

| Activiteit | Risico | Oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- |
| Opbreken / Slopen | Lichamelijk letsel | Vallende onderdelen Werken op hoogte/in beperkte ruimte Gereedschap Werken langs water werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
| Grondwerken | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking | Werken in beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer Inkalving Werken langs water | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Stabiliteitsvoorzieningen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen Stabiele en ruime losplaats |
| Kabels en leidingen | Lichamelijk letsel Bedelving | Materieel/werkverkeer Verkeer Inkalven sleuf Werken in beperkte ruimte Elektrocutie | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsmaatregelen Verkeersmaatregelen Klic-melding / voorsteken |
| Aanbrengen verharding | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer Verkeer Onnatuurlijke houding/repeterende beweging | Werkinstructie Persoonlijkle beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen Stabiele en ruime losplaats Mechanisch werken Afwisseling in werkzaamheden |

# 5.	Veiligheid- en gezondheidsplan (uitvoering)

Van de uitvoerende partij wordt verlangd de risico-beheersmaatregelen uit te werken in een Veiligheids- en Gezondheidsplan en hiervan een V&G dossier aan te maken.

## 5.1	Organisatie het bouwproces

De geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden is in april 2024

De geplande bouwtijd is afhankelijk van de deelopdracht.

Het vermoedelijk aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig is.

Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden:

| Hoofdaannemer | Uit te voren werkzaamheden | Contactpersoon |
| --- | --- | --- |
| Onderaannemers | Uit te voeren werkzaamheden | Contactpersoon |

## 5.2	Bouwplanning en fasering

| Deelwerken | Bedrijf | Tijd -> |
| --- | --- | --- |

## 5.3	Taken en bevoegdheden op het werk

Deze moeten worden overgenomen van par. 2.3 en 3.1 en aangevuld met de meest recente gegevens.

## 5.4	Overleg en instructie werknemers

| Datum | Instructie / Overleg / Voorlichting door: | Aan / met wie | Onderwerp | Afspraken |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.5	Risico’s, maatregelen en voorzieningen

| Activiteit | Risico | Oorzaak | Maatregel | Aangebracht |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.6	Bouwplaatsvoorzieningen (niet uitputtend)

| Voorzieningen | Gebruikers | Instandhouding door | Toezicht rapportage |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeersvoorzieningen |  |  |  |
| Hekken, afzettingen |  |  |  |
| Sanitair |  |  |  |
| Schaft- en kleedvoorziening |  |  |  |
| Opslag |  |  |  |
| Blusmiddelen |  |  |  |
| Beschermingsmiddelen |  |  |  |
| EHBO-voorziening |  |  |  |

## 5.7	Bouwplaatsregels

| Regels | Toezicht / rapportage door | Verwijzing naar procedure in bijlage |
| --- | --- | --- |
| Toegangsregeling |  |  |
| Verkeersregels |  |  |
| Procedure bij ongevallen (alarmregeling) |  |  |
| Bedrijfshulpverlening |  |  |
| Voorschriften uit vergunningen |  |  |

# BIJLAGE 1.	Kennisgevingsformulier

Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden in te dienen bij de arbeidsinspectie indien de geraamde

tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk

arbeid zullen gaan verrichten op de bouwplaats of indien met de totstandbrenging van het bouwwerk

meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

De kennisgeving wordt bij voorkeur digitaal gemeld via www.inspectieszw.nl.

Indien dit niet mogelijk is kan de volgende bijlage ingevuld verstuurd worden naar de

arbeidsinspectie.

Inspectie SZW

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

T. 0800 – 5151

Model kennisgeving bouwwerk

| Projectgegevens |  |
| --- | --- |
| Aanleggen/bouwen/renoveren van | Raamovereenkomst reinigen kolken en lijngoten 2026 - 2029 |
| Eventuele sloopwerkzaamheden vooraf |  |
| Globale projectomvang |  |
| Adres/ligging van het project |  |

| Planning en uitvoeringsgegevens |  |
| --- | --- |
| Geplande aanvangsdatum |  |
| Geplande uitvoeringsperiode | n.t.b. |
| Vermoedelijk maximum aantal werknemers (gelijktijdig) | <nog niet bekend> |
| Vermoedelijk aantal (onder)aannemers | <nog niet bekend> |

| Namen en adressen van betrokken partijen |  |
| --- | --- |
| Opdrachtgever |  |
| Naam | B&W Gemeente Noordenveld |
| Adres | Raadhuisstraat 1 |
| Postcode / plaats | 9300 AA Roden |
| Contactpersoon | Ines Tuinstra |
| Telefoon | 088 – 050 88 88 |
| Ontwerpende partij |  |
| Naam | Gemeente Noordenveld |
| Adres | Raadhuisstraat 1 |
| Postcode / plaats | 9300 AA Roden |
| Contactpersoon | Bert-Jan Douma |
| Telefoon | 088 – 050 88 88 |
| Directievoerder |  |
| Naam |  |
| Adres |  |
| Postcode / plaats |  |
| Telefoon |  |
| Coördinator voor de ontwerpfase |  |
| Naam | Ines Tuinstra |
| Adres | Raadhuisstraat 1 |
| Postcode / plaats | 9300 AA Roden |
| Telefoon | 088 – 050 88 88 |
| Externe V&G deskundige (optie) |  |
| Naam |  |
| Adres |  |
| Postcode / plaats |  |
| Telefoon |  |
| Coördinator voor de uitvoeringsfase |  |
| Naam |  |
| Adres |  |
| Postcode / plaats |  |
| Telefoon |  |

| Aard/omvang werkzaamheden V&G deskundige |  |
| --- | --- |

Datum: 							Handtekening opdrachtgever: