Bijlage IX Beantwoording Wens 9 Implementatieplan IUC 25-025

W 9	Met betrekking tot bovenstaande alinea’s vraagt Opdrachtgever een Implementatieplan waarin Inschrijver beschrijft hoe de TBM-oplossing beschikbaar gesteld wordt en de voorwaarden worden ingericht om veilig te kunnen koppelen en de TBM-oplossing het meest effectief kan worden ingericht om de gestelde doelen te kunnen halen. / Voor de Opdrachtgever is het belangrijk dat binnen 1 jaar na de start van de Overeenkomst de volgende doelen zijn behaald: / Minimaal 80% van alle kosten zijn geautomatiseerd via de TBM-oplossing inzichtelijk tot op het niveau van de Business Solution applicatie; / De TBM Office is ingericht en operationeel; / Er continue verbeteringen van de inzichten vanuit TBM vanuit de TBM Office plaatsvinden. / Het Implementatieplan bevat minimaal antwoord op hoe Inschrijver de Opdrachtgever in staat stelt de bovenstaande doelen te behalen. De beoordelingscriteria voor deze Wens zijn: / Een beschrijving met inhoudelijke aanpak waarin wordt aangetoond om te komen tot een werkende TBM-oplossing gekoppeld aan de infrastructuur van de Belastingdienst; / Een beschrijving hoe Inschrijver van plan is de genoemde rollen in het projectteam op te pakken; / Een beschrijving met duidelijke projectfasering waaruit blijkt dat een beheerste control op de voortgang mogelijk is; / Een duidelijke opzet t.a.v. (project)Governance die aansluit op de geschetste werkwijze; / Een beschrijving van wat van de Opdrachtgever verwacht wordt om veilig systemen vanuit de Belastingdienst te kunnen koppelen aan de TBM-oplossing; / Een inschatting van de benodigde inzet (projectmanagement, architect, BizDevOps engineer) per deliverable/projectonderdeel, waarbij tevens doorlooptijden worden aangegeven (zowel van Inschrijver als Opdrachtgever); / Een beschrijving van een helder acceptatieproces, waarbij acceptatie altijd door Opdrachtgever gebeurt op basis van positief verlopen Acceptatietesten; / Een beschrijving hoe Inschrijver het projectteam en de TBM Office in staat stelt zich alle aspecten van TBM eigen te maken en zelfstandig TBM vanuit de run te kunnen verbeteren; / Een beschrijving hoe de Inschrijver de Opdrachtgever en de Gebruikers de benodigde kennis m.b.t. TBM en de TBM-oplossing bijbrengt; / Een overzicht met mijlpalen (Fatale termijnen) met Go or no-Go momenten; / Een beschrijving welke Documentatie wordt opgeleverd; / Een beschrijving van welke Opleidingen voor welke medewerkers (zie Dimensionering van Bijlage VIII Prijzenformulier) benodigd zijn; / Een beschrijving van de 5 belangrijkste risico’s en de maatregelen die Inschrijver voorstelt om deze risico’s te beheersen. / Het Implementatieplan is, exclusief voorblad, inhoudsopgave en afbeeldingen, maximaal 8 pagina’s. Hyperlinks en/of verwijzingen naar andere documenten en/of websites zijn niet toegestaan. / Het ingeleverde Implementatieplan dient als startpunt om, na gunning aan de betreffende Inschrijver, tot een definitief goedgekeurd Implementatieplan te komen. / Voor de beantwoording van deze Wens moet de Inschrijver Bijlage <ZZZ> gebruiken. / Voor deze Wens geldt de volgende waardering: / 0 Zeer slecht; 0% 10 Slecht; 4% 20 Matig; 23% 85 Voldoende; 38 % 125 Goed; 58% 175 Uitstekend. 100% / Zie tabel 3 Beoordeling Wensen uit het Beschrijvend document voor een uitleg bij de beoordeling. / LET OP!!! / Op deze Wens moet er minimaal een score ‘Voldoende’ worden behaald. Dit is een knock out criterium Als het antwoord op de Wens een Matig of minder scoort, dan leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

De grijs gearceerde tekst op de volgende pagina’s mag worden verwijderd.

Inhoud

# Inhoudelijke aanpak
Een beschrijving met inhoudelijke aanpak waarin wordt aangetoond om te komen tot een werkende TBM-oplossing gekoppeld aan de infrastructuur van de Belastingdienst

# Rollen in het projectteam
Een beschrijving hoe Inschrijver van plan is de genoemde rollen in het projectteam op te pakken

# Projectfase
Een beschrijving met duidelijke projectfasering waaruit blijkt dat een beheerste control op de voortgang mogelijk is

# (Project)Governance
Een duidelijke opzet t.a.v. (project)Governance die aansluit op de geschetste werkwijze;

# Verwachting t.a.v. Opdrachtgever
Een beschrijving van wat van de Opdrachtgever verwacht wordt om veilig systemen vanuit de Belastingdienst te kunnen koppelen aan de TBM-oplossing

# Inzet & doorlooptijden
Een inschatting van de benodigde inzet (projectmanagement, architect, BizDevOps engineer) per deliverable/projectonderdeel, waarbij tevens doorlooptijden worden aangegeven (zowel van Inschrijver als Opdrachtgever
(Bijvoorbeeld in een tabel)

# Acceptatieproces
Een beschrijving van een helder acceptatieproces, waarbij acceptatie altijd door Opdrachtgever gebeurt op basis van positief verlopen Acceptatietesten

# Beschrijving hoe projectteam en de TBM Office TBM eigen maken & verbeteren
Een beschrijving hoe Inschrijver het projectteam en de TBM Office in staat stelt zich alle aspecten van TBM eigen te maken en zelfstandig TBM vanuit de run te kunnen verbeteren

# Benodigde kennis m.b.t. TBM en de TBM-oplossing bijbrengen
Een beschrijving hoe de Inschrijver de Opdrachtgever en de Gebruikers de benodigde kennis m.b.t. TBM en de TBM-oplossing bijbrengt;

# Mijlpalen met Go or no-Go momenten;
Een overzicht met mijlpalen (Fatale termijnen) met Go or no-Go momenten

# Oplevering Documentatie
Een beschrijving welke Documentatie wordt opgeleverd

# Benodigde opleidingen
Een beschrijving van welke Opleidingen voor welke medewerkers (zie Dimensionering van Bijlage VIII Prijzenformulier) benodigd zijn

# 5 Belangrijkste risico’s 7 maatregelen
Een beschrijving van de 5 belangrijkste risico’s en de maatregelen die Inschrijver voorstelt om deze risico’s te beheersen