|  | CONCEPT KOOP- en ONTWIKKelOVEREENKOMST sTADSKANTOOR |  |
| --- | --- | --- |
|  | PARTIJEN: |  |
|  | GEMEENTE DORDRECHT |  |
|  | EN |  |
|  | <*> |  |
|  | onverbindend concept d.d. 24 maart 2026 |  |

CONCEPT KOOP- EN OntwikkeLoVEREENKOMST stadskantoor

Ondergetekenden:

de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE DORDRECHT, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (correspondentieadres: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 50070525, ten deze vertegenwoordigd door de heer S.J. Langenberg, clustermanager Ruimtelijke Strategie en Beleid van de gemeente Dordrecht krachtens het “Algemeen mandaatbesluit Dordrecht”, vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Dordrecht op 17 december 2024, laatstelijk gewijzigd op 16 juni 2025 bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst, hierna te noemen: "Gemeente";

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid <*>, statutair gevestigd en kantoorhoudende te <*>, aan <*>, geregistreerd in de Kamer van Koophandel voor <*> onder nummer <*>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <*>, hierna te noemen: "Koper";

- Partijen I. en II. hierna ieder afzonderlijk en tezamen te noemen: "Partij(en)".

Overwegingen:

- De Gemeente wenst het gebied gelegen aan de Spuiboulevard te Dordrecht te transformeren naar een nieuwe verblijfs- en ontmoetingsplek in de stad. Langs de Spuiboulevard dient een levendige en groene stadswijk te komen, waarbij oude kantoren plaatsmaken voor duurzame woningen en voor het Dordthuis, het nieuwe stadskantoor van de Gemeente. In verband met het voorgaande heeft de Gemeenteraad op 20 september 2018 de Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o., hierna te noemen: “de Gebiedsvisie”, vastgesteld. In dit gebied is het huidige stadskantoor, hierna te noemen: “het Stadskantoor”, van de Gemeente gelegen. Het Stadskantoor is eigendom van de Gemeente.

Het bouwblok Stadskantoor, hierna te noemen: “het Bouwblok”, is het laatste grote bouwproject in het onderhavige gebied aan de Spuiboulevard. De Gemeenteraad heeft daarvoor op 24 september 2024 het bestemmingsplan “10e herziening Schil, locatie Spuiboulevard 300”, hierna te noemen: “het Bestemmingsplan”, vastgesteld, dat inmiddels onherroepelijk is. Het Bestemmingsplan voorziet in de realisatie van (hoofdzakelijk) een woonprogramma en (in beperkte mate) commerciële en/of maatschappelijke voorzieningen en vormt de planologische grondslag voor het door Koper te realiseren project, hierna te noemen: “het Project”. Bij de realisatie van het Project dient – onder meer – het bepaalde in de door de Gemeente opgestelde bouwenvelop, hierna te noemen: “de Bouwenvelop”, in acht te worden genomen.

De Gemeente is op 25 maart 2026 gestart met een Europese aanbesteding om een ontwikkelaar (c.q. koper) te selecteren die – nadat de Gemeente het Stadkantoor heeft gesloopt – de grond, gelegen onder het Stadskantoor, van de Gemeente koopt en ter plaatse het Project realiseert. In het kader van deze aanbesteding heeft Koper op [invullen: datum] de winnende inschrijving, hierna te noemen: “de Inschrijving”, ingediend. Deze Inschrijving omvat het navolgende bouwprogramma: [invullen: omschrijving bouwprogramma], hierna te noemen: “het Bouwprogramma”.

Naar aanleiding van het voorgaande wensen Partijen thans deze koop- en ontwikkelovereenkomst, hierna te noemen: “de Overeenkomst”, te sluiten.

Deze Considerans vormt een integraal onderdeel van deze Overeenkomst.

# INHOUDSOPGAVE

I.	ALGEMEEN	6

1.	Definities	6

2.	Uitgangspunten van de Overeenkomst	9

3.	Aanbestedingsdocumenten	9

4.	Kaders voor het Project	9

5.	Planning, Mijlpaalmomenten	11

6.	Communicatie naar derden	12

7.	Privaatrechtelijke toestemmingen	12

II.	OVERLEG- EN BESLUITVORMINGSSTRUCTUUR	13

8.	Stuurgroep en Projectgroep	13

III.	PUBLIEKRECHTELIJKE KADERS	14

9.	Publiekrechtelijke medewerking	15

10.	Bevoegdhedenovereenkomst	15

IV.	KOOP	16

11.	Reserveringsvergoeding	16

12.	Koop	16

13.	Koopprijs	17

14.	Levering	17

15.	Betaling Koopprijs	17

16.	Fiscale, feitelijke en juridische staat (“as is, where is”)	18

17.	Voor openbare doeleinden bestemde voorzieningen	19

V.	ONTWIKKELING EN REALISATIE	19

18.	Planontwikkeling	19

19.	Beoogde start van de bouwwerkzaamheden, teruglevering	20

20.	Bouwrijp maken	22

21.	Bodemsanering, afvoer van grond	22

22.	Trafostations, nutsvoorzieningen	22

23.	Warmtevoorziening	22

24.	Realisatie Vastgoed / openbare (onder)doorgangen	22

25.	Parkeergarage Spuihaven	23

26.	Duurzaam en circulair bouwen	23

27.	Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen	23

28.	Parkeren (auto)	23

29.	Parkeren (fiets)	23

30.	Afvalinzameling	23

31.	Zelfbewoningsplicht Betaalbare koopwoningen	23

32.	Realisatie Openbaar gebied / Woonrijp maken	25

33.	BLVC-plan, Bouw- en expeditieterrein, schade aan Openbaar gebied	25

VI.	OVERIGE BEPALINGEN	26

34.	Wettelijke rente	26

35.	Kostenverhaal en verhaal van schadevergoeding (“nadeelcompensatie” en “planschade”)	26

36.	Leges	26

37.	BTW	27

38.	Totstandkomingsvoorbehoud [/ Ontbindende voorwaarde]	27

39.	Overdracht van rechten en verplichtingen / Kettingbeding	27

40.	Change of control	27

41.	Faillissement	28

42.	Boete	28

43.	Onvoorziene omstandigheden	28

44.	Opzegging Overeenkomst	29

45.	Intellectuele eigendom	29

46.	Mededelingen aan Partijen	29

47.	Volledigheid	30

48.	Ondeelbaarheid Overeenkomst	30

49.	Geheimhouding	30

50.	Hoofdelijkheid	31

51.	Geschillenregeling	31

52.	Integriteit en Bibob	31

53.	Slotbepalingen	33

54.	Bijlagen	33

# Partijen zijn het volgende overeengekomen:

ALGEMEEN

# Definities

In deze Overeenkomst worden de navolgende met een hoofdletter geschreven begrippen als volgt gedefinieerd:

## Aanbestedingsdocumenten: alle stukken die door de Gemeente zijn opgesteld of vermeld in het kader van de Europese aanbestedingsprocedure (Bijlage 1).

## Bestemmingsplan: het bestemmingsplan “10e herziening Schil, locatie Spuiboulevard 300”, zoals is vastgesteld door de Gemeenteraad op 24 september 2024, onherroepelijk is geworden op 12 februari 2026 en dat deel uitmaakt van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan.

## Betaalbare koopwoning: een Woning met een V.O.N.-prijs (inclusief energievoorzieningen en -installaties) onder de betaalbaarheidsgrens van EUR 420.000,-- (prijspeil 1 januari 2026), welke prijs ieder jaar wordt geïndexeerd overeenkomst de consumentenprijsindex (2025=100) (deze betaalbaarheidsgrens wordt indien nodig elke drie (3) jaar door het Rijk herijkt). Voor deze Woningen geldt een zelfbewoningsplicht (zie artikel 31).

## Bijlage: een bijlage bij deze Overeenkomst.

## BLVC-plan: het plan inzake de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie bij de uitvoering van het Project.

## Bouwblok: het bouwblok Stadskantoor, zoals weergegeven op de kaart die als Bijlage 2 aan deze Overeenkomst is gehecht.

## Bouwenvelop: de bouwenvelop Stadskantoor d.d. [invullen: datum] (Bijlage 3), inclusief de daarbij behorende, op pagina 3 van de bouwenvelop vermelde vierentwintig (24) bijlagen.

## Bouwprogramma: het voor rekening en risico van Koper te realiseren bouwprogramma, dat – onder meer – in overeenstemming dient te zijn met het bepaalde in artikel 7.2 van de Bouwenvelop (waaronder de daarin opgenomen eis ten aanzien van Betaalbare koopwoningen). Het bouwprogramma bestaat uit [invullen: omschrijving bouwprogramma].

## Bouwrijp maken: de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken van het Verkochte en de sloop van het Stadskantoor, zoals vermeld in hoofdstuk 7.1 van de Bouwenvelop.

## Bouwrijpe staat: de hoedanigheid van het Verkochte nadat de werkzaamheden in het kader van het Bouwrijp maken daarop zijn voltooid.

## BW: Burgerlijk Wetboek.

## College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht.

## Commerciële ruimte: alle commerciële en/of maatschappelijke ruimte, voor alle functies die in het Bestemmingsplan zijn toegestaan, die in het kader van de uitvoering van het Project in het Bouwblok gerealiseerd (kunnen) worden.

## Considerans: de overwegingen, voorafgaande aan deze Overeenkomst.

## Definitief Ontwerp: Het ontwerp dat een gedetailleerd beeld geeft op welke wijze het Voorlopige Ontwerp is uitgewerkt tot het definitief ontwerp, waarbij de aansluiting op het Openbaar gebied vast ligt, waterhuishouding, materiaalbeschrijving en alsmede het woningbouwprogramma is gespecificeerd met typen en aantallen Woningen, aantal m² BVO's / GO’s en vanaf-prijs en de materialisering en de detaillering van de Woningen. Hierbij is tevens de situering van gebouwen, de ontsluiting en de inrichting van het Bouwblok weergegeven.

## Gebiedsvisie: de Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o., zoals vastgesteld door de Gemeenteraad op 20 september 2018.

## Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht.

## Inschrijving: de inschrijving van Koper d.d. [invullen: datum] (Bijlage 4).

## Koopprijs: de koopprijs zoals bepaald in artikel 13.

## Middenhuurwoningen: een woning van minimaal 144 tot en met maximaal 186 punten (overeenkomstig het woningwaarderingsstelsel uit de Wet betaalbare huur), met een aanvangshuurprijs tot EUR 1.228,07 (prijspeil 1 januari 2026), waarbij de maximale jaarlijkse huurverhoging gelijk is aan de cao-loonontwikkeling plus 1 procentpunt (welke verhoging wordt berekend aan de hand de periode december tot en met november).

## Mijlpaalmomenten: de in artikel 5.7 genoemde mijlpaalmomenten.

## Notaris: een door Koper aan te wijzen notaris, dan wel diens plaatsvervanger of waarnemer.

## Omgevingsplan: het Omgevingsplan voor Dordrecht, zoals dit met de inwerkingtreding op 1 januari 2024 van rechtswege geldt.

## Omgevingsvergunningen: de ten behoeve van de realisatie van het Project door Koper benodigde omgevingsvergunningen (omgevingsplanactiviteit en technische bouwactiviteit), alsmede – indien van toepassing – de omgevingsvergunningen voor de binnenplanse afwijkingen zoals bedoeld in artikel 9.1.

## Onherroepelijk: rechtens onaantastbaar.

## Ontwerpdocumenten: de door Koper te vervaardigen ontwerpdocumenten met betrekking tot het Vastgoed in het Bouwblok en het onderdeel van het Openbaar gebied genaamd 
’t Grote Hof, zoals aangeduid in deze Overeenkomst, zijnde in ieder geval: het Schetsontwerp +, het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp (nota bene: ten aanzien van 
’t Grote Hof vervaardigd Koper alleen het Schetsontwerp +, als onderdeel van de Inschrijving).

## Openbaar gebied: de door Gemeente te ontwikkelen en te realiseren ruimte, die na oplevering een openbaar karakter krijgt in de zin van het Omgevingsplan.

## Overeenkomst: de onderhavige Koop- en Ontwikkelovereenkomst Stadskantoor, inclusief de Bijlagen daarbij.

## Overige projecten Spuiboulevard: het gemeentelijk project Openbaar gebied, de parkeergarage Spuihaven en woningbouwontwikkelingen Frontier en Dordts Geluk (De Hellingen), Partijen genoegzaam bekend.

## Ow: de Omgevingswet.

## Planning: de tijdsplanning van de ontwikkeling en de realisatie van het Project, waarvan de op de datum van ondertekening van de Overeenkomst vigerende versie d.d. [invullen: datum] is aangehecht als Bijlage 5, en welke op de voet van het bepaalde in artikel 5 kan worden gewijzigd.

## Project: alle werkzaamheden in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst, waaronder de ontwikkeling en de realisatie van het Bouwprogramma.

## Projectgroep: het onderdeel van de overlegstructuur zoals beschreven in artikel 8.

## Schetsontwerp +: het schetsontwerp+ voor het Project van Koper als onderdeel van de Inschrijving.

## Stadskantoor: het stadskantoor van de Gemeente, gelegen aan de Spuiboulevard 300 te Dordrecht.

## Stedenbouwkundig Raamwerk en Beeldkwaliteitsplan Deelgebied 2 Spuiboulevard: het stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteitsplan vastgesteld door het College op 
20 november 2022, gebaseerd op de Gebiedsvisie.

## Stuurgroep: het onderdeel van de overlegstructuur zoals beschreven in artikel 8.

## Vastgoed: alle Woningen en Commerciële ruimte – tezamen het Bouwprogramma – die in het kader van de uitvoering van het Project in het Bouwblok gerealiseerd (kunnen) worden.

## Verkochte: een perceel grond, kadastraal bekend gemeente <*>, plaatselijk bekend <*>, sectie <*>, nummer <*> gedeeltelijk, met een grootte van <*> m², zoals weergegeven op de kaart d.d. <*> met kenmerk <*> die als Bijlage 2 aan deze Overeenkomst is gehecht. Deze kaart wordt voorafgaande aan de juridische levering van het Verkochte geactualiseerd, zulks mede aan de hand van het Definitief Ontwerp.

## Voorlopig Ontwerp: de nadere uitwerking van het Schetsontwerp +, welk een beeld geeft op welke wijze de Inschrijving is vertaald in het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp, onder meer betreffende de aansluiting op het Openbaar gebied en het woningbouwprogramma, de situering en ontsluiting van gebouwen, fietsenstallingen, stallinggarages is weergegeven.

## Woning(en): alle woningen met aanhorigheden (tuin, schuur etc.) die in het kader van de uitvoering van het Project in het Bouwblok gerealiseerd (kunnen) worden.

## Woonrijp maken: het in definitieve vorm afwerken van het Openbaar gebied door de Gemeente, gereed voor gebruiksdoeleinden.

# Uitgangspunten van de Overeenkomst

## De Gemeente en Koper gaan ingevolge deze Overeenkomst op hoofdlijnen de navolgende afspraken aan:

#### Koper koopt van de Gemeente het Verkochte, gelijk de Gemeente het Verkochte verkoopt aan Koper, onder de in deze Overeenkomst aangeduide voorwaarden.

      - Koper draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het ontwerp en de realisatie van het Vastgoed.

      - De Gemeente draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het ontwerp en de realisatie van het Openbaar gebied.

#### Binnen de begrenzingen van deze Overeenkomst zal de Gemeente – met behoud van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en op basis van een inspanningsverplichting – medewerking verlenen aan de verkrijging van de voor realisatie van het Project benodigde Omgevingsvergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toestemmingen en andere besluiten van overheidswege.

#### zulks overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst.

# Aanbestedingsdocumenten

## Koper heeft de Aanbestedingsdocumenten bestudeerd en deze ten grondslag gelegd aan zijn Inschrijving. Alle informatie die in de Aanbestedingsdocumenten is opgenomen, is door Koper verwerkt in de Inschrijving. Koper heeft beoordeeld of de in de Aanbestedingsdocumenten opgenomen informatie (voldoende) volledig is en heeft geconstateerd dat dit het geval is.

# Kaders voor het Project

## De ontwikkeling en realisatie van het Project, alsmede van onderdelen daarvan, zal plaatsvinden met inachtneming van de bepalingen van deze Overeenkomst en voorts – voor zover in de bepalingen van de Overeenkomst daarvan niet wordt afgeweken – met inachtneming van de volgende kaders en documenten:

#### Alle dwingendrechtelijke wet- en regelgeving en overige dwingendrechtelijke voorschriften en normen van hogere overheden, waaronder de instanties van de Europese Unie;

#### De door de Gemeente goedgekeurde Ontwerpdocumenten;

#### De Inschrijving;

#### De Aanbestedingsdocumenten;

#### De Bouwenvelop (inclusief bijlagen);

### De Planning;

#### Het Bestemmingsplan (c.q. het Omgevingsplan);

### Het Stedenbouwkundig Raamwerk en Beeldkwaliteitsplan Deelgebied 2 Spuiboulevard; en

#### Het vigerend beleid van de Gemeente, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen:

##### het Convenant kwaliteit nieuwbouw Drechtstreden d.d. 20 september 2011;

##### de Evaluatie GPR Kwaliteit Nieuwbouw 2017 d.d. 19 maart 2018;

##### de Gebiedsvisie;

##### het Handboek Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen d.d. juni 2023;

##### de Parkeervisie Gebiedsontwikkeling Spuiboulevard Dordrecht d.d. december 2020;

##### de Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht d.d. 8 april 2025 en

##### Grondstoffenplan Dordrecht 2021 – 2030 d.d. oktober 2020.

## Indien een hiervoor in lid 1 sub a. tot en met f. vermeld document krachtens de in de Overeenkomst voorziene besluitvorming wijzigt, treedt een aldus gewijzigd document vanaf het moment tot besluit van wijziging in de plaats van het desbetreffende, hiervoor in lid 1 sub a. tot en met f. vermelde document.

## In geval van tegenstrijdigheden tussen de hiervoor in lid 1 aangeduide kaders en documenten, geeft de in lid 1 vermelde volgorde van vermelding (a., b., et cetera) de rangorde van de desbetreffende documenten weer, waarbij het eerder genoemde document voorgaat op het later genoemde document.

# Planning, Mijlpaalmomenten

## Voor de uitvoering van het Project geldt de door de Koper met inachtneming van de Overeenkomst vervaardigde en door de Gemeente goedgekeurde Planning, welke als Bijlage 5 aan de Overeenkomst is gehecht.

## Iedere Partij is bevoegd om aan de Projectgroep voorstellen tot wijziging van de Planning in te dienen, met uitzondering van de Mijlpaalmomenten. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Stuurgroep. De Stuurgroep is verplicht om in te stemmen met dergelijke voorstellen indien de voorgestelde wijziging voortvloeit uit het bepaalde in de Overeenkomst. De hieruit voortvloeiende aanpassingen van de Planning worden vastgesteld door de Stuurgroep.

## De Gemeente en Koper zullen binnen het kader van de Projectgroep periodiek overleg voeren over de voortgang van het Project en de Planning om deze up-to-date te houden. De hieruit voortvloeiende aanpassingen van de Planning worden vastgesteld door de Projectgroep.

## In geval van een (dreigende) overschrijding van de Planning, dient de Partij die hiervoor verantwoordelijkheid draagt de andere Partij tijdig te waarschuwen, waarna Partijen in overleg zullen treden.

## Op verzoek van Koper gaat de Stuurgroep over tot bijstelling van de termijnen in de Planning indien en voor zover sprake is van overschrijdingen van de Planning die worden veroorzaakt door:

#### vertragingen die worden veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van de Gemeente, en/of;

      - vertragingen die het gevolg zijn van niet redelijkerwijs voorzienbare vertragingen in publiekrechtelijke procedures strekkende tot de onherroepelijke totstandkoming / verkrijging van Omgevingsvergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, goedkeuringen en/of andere beschikkingen van overheidswege, die niet toerekenbaar zijn aan Koper.

## In de in lid 5 beschreven situaties zal de Stuurgroep overgaan tot verlenging van de Planning met maximaal de termijn welke toerekenbaar is aan de in lid 5 sub a. en b. aangeduide omstandigheden.

## Een overschrijding van de in de Planning geoormerkte Mijlpaalmomenten kan grondslag vormen voor de Gemeente voor opzegging van de Overeenkomst op de voet van artikel 44 lid 1 sub c. Deze Mijlpaalmomenten zijn:

#### het niet of niet-tijdig doen van ontvankelijke aanvragen door Koper voor het verkrijgen van de Omgevingsvergunningen, zoals bedoeld in artikel 9.4;

#### het niet of niet-tijdig voorleggen van het Voorlopige Ontwerp of Definitief Ontwerp door Koper binnen de hiervoor vermelde termijnen aan de Gemeente dan wel het niet of niet-tijdig verkrijgen van toets door de Gemeente met een positief resultaat (anders dan door het enkele verstrijken van de toetsingstermijn door het uitblijven van een toets door de Gemeente), een en ander zoals bedoeld in artikel 18.5 sub d; en

#### het niet of niet-tijdig medewerking verlenen door Koper aan de juridisch levering van het Verkochte indien is voldaan aan de voorwaarden van artikel 14 lid 1 sub a. en b en/of artikel 14 lid 3.

# Communicatie naar derden

## Koper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor alle communicatie naar derden welke betrekking heeft op het Project. In dat kader organiseert Koper gedurende de ontwikkel- en realisatiefase en gedurende één (1) jaar na oplevering van het Vastgoed een informatiebijeenkomst voor omwonenden en naburige bedrijven. Onverminderd het hiervoor bepaalde geschiedt de voormelde communicatie niet eerder dan na voorafgaand overleg tussen Partijen – binnen het kader van de Projectgroep dan wel de Stuurgroep – over de vraag of de desbetreffende communicatie al dan niet belangwekkend is. Indien bij het vorenbedoelde overleg wordt vastgesteld dat de communicatie belangwekkend is, zal Koper ten aanzien daarvan een communicatieprotocol opstellen dat ter voorafgaande goedkeuring aan de Projectgroep en eventueel de Stuurgroep wordt voorgelegd. Als belangwekkende communicatie wordt in ieder geval aangemerkt schriftelijke berichtgeving met rechtsgevolgen voor omwonenden en naburige bedrijven. Indien Partijen geen overeenstemming bereiken met betrekking tot een dergelijke belangwekkende communicatie, heeft de Gemeente dienaangaande een beslissende stem. De Gemeente zal de desbetreffende communicatie alsdan voor eigen rekening en risico kunnen uitvoeren, daarbij rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van Koper.

## Het bepaalde in lid 1 geldt niet met betrekking tot de commerciële informatievoorziening aan (potentiële) kopers, beleggers of huurders van (onderdelen van) Vastgoed: de desbetreffende informatieverschaffing geschiedt uitsluitend door en voor rekening en risico van Koper.

## Het bepaalde in lid 1 geldt niet met betrekking tot de informatievoorziening waartoe de Gemeente uit hoofde van haar publiekrechtelijke taken en/of bevoegdheden alsmede Wet open overheid is gehouden: de desbetreffende informatieverschaffing geschiedt uitsluitend door en voor rekening en risico van de Gemeente.

## Koper is verantwoordelijk voor het organiseren van een participatieproces voor de omwonenden en bedrijven van het Verkochte. Koper legt van te voren een plan van aanpak met betrekking tot de organisatie van het participatieproces ter goedkeuring aan de Projectgroep voor. Het participatieproces dient in ieder geval invulling te geven aan de onderwerpen bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC). De uitvoering van het participatieproces vindt plaats in overleg met de Projectgroep.

# Privaatrechtelijke toestemmingen

## Koper draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de verkrijging van de voor realisatie van het Project vereiste privaatrechtelijke toestemmingen.

OVERLEG- EN BESLUITVORMINGSSTRUCTUUR

# Stuurgroep en Projectgroep

## Uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst richten Partijen een overleg- en besluitvormingsstructuur op, die bestaat uit een Stuurgroep en een Projectgroep. Binnen deze structuur vindt het overleg en de besluitvorming plaats zoals voorzien in of voortvloeiende uit deze Overeenkomst.

## De Gemeente en Koper brengen in de Stuurgroep en Projectgroep hun eigen deskundigheid en expertise in en spannen zich ertoe in de Stuurgroep en Projectgroep zodanig te bemensen dat de Planning kan worden gehaald.

## De Gemeente en Koper staan er voor in dat hun vertegenwoordigers in de Stuurgroep en Projectgroep bevoegd zijn tot het zich voordoende overleg en de zich voordoende besluitvorming.

## De besluitvorming in de Stuurgroep en Projectgroep vindt plaats op basis van unanimiteit, waarbij iedere Partij over één (1) stem beschikt.

## In het overleg in de Projectgroep kunnen Partijen niet afwijken van hetgeen in de Overeenkomst is vastgelegd. In het overleg in de Stuurgroep kunnen Partijen wel afwijken van hetgeen in de Overeenkomst is vastgelegd. Dergelijke besluiten dienen op de voet van artikel 53 lid 2 door de Gemeente en Koper te worden bekrachtigd.

## Stuurgroep

## In de Stuurgroep hebben zitting:

#### De projectdirecteur van het Project van de Gemeente, dan wel diens plaatsvervanger;

#### Een directielid van Koper, dan wel diens plaatsvervanger;

#### De verantwoordelijk ontwikkelingsmanager van Koper, dan wel diens plaatsvervanger;

#### De projectmanager van de Gemeente, dan wel diens plaatsvervanger; en

#### Overige personen namens Koper en/of overig benodigde ambtelijke ondersteuning namens de Gemeente, zo nodig bijgestaan door externe adviseurs.

## De projectdirecteur van het Project van de Gemeente dan wel diens plaatsvervanger treedt op als voorzitter van de Stuurgroep. De Gemeente draagt zorg/laat zorgdragen voor de secretaris van de Stuurgroep en voor de agendering en verslaglegging van de vergaderingen van de Stuurgroep.

## Het overleg binnen de Stuurgroep vindt tenminste één (1) keer per kwartaal plaats, waartoe door de secretaris van de Stuurgroep een vergaderschema wordt opgesteld, alsmede telkens binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van één der Partijen.

## Het overleg in de Stuurgroep heeft tot doel:

#### Het monitoren en stimuleren van de voortgang van het Project, onder meer in het licht van de Planning; en

      - Het afstemmen van afhankelijkheden met de Overige projecten Spuiboulevard.

## Projectgroep

## In de Projectgroep hebben in ieder geval zitting:

      - De projectmanager van de Gemeente, dan wel diens plaatsvervanger;

      - De stedenbouwkundige van de Gemeente, dan wel diens plaatsvervanger;

      - De planeconoom van de Gemeente, dan wel diens plaatsvervanger;

      - De projectmanager van Koper, dan wel diens plaatsvervanger;

      - Overig benodigde ambtelijke ondersteuning namens de Gemeente en de Koper, zo nodig bijgestaan door externe adviseurs.

## De projectmanager van de Gemeente treedt op als voorzitter en secretaris van de Projectgroep en draagt zorg/laat zorgdragen voor de verslaglegging van de vergaderingen van de Projectgroep.

## Het overleg binnen de Projectgroep vindt tenminste één (1) keer per maand plaats, waartoe door de voorzitter van de Projectgroep een vergaderschema wordt opgesteld, alsmede telkens binnen twee weken na een daartoe strekkend verzoek van één der Partijen.

## De Projectgroep is belast met het dagelijkse overleg en de dagelijkse besluitvorming zoals voorzien in of voortvloeiende uit de Overeenkomst, waaronder de afstemming tussen Partijen ten aanzien van de Ontwerpdocumenten.

## Een beslissing zal door de Projectgroep ter goedkeuring aan de Stuurgroep worden voorgelegd indien:

      - De Overeenkomst dit verplicht stelt;

#### De Gemeente en Koper op basis van het overleg in de Projectgroep niet tot overeenstemming kunnen komen dan wel de Projectgroep voor het desbetreffende onderwerp geen geschikt overlegorgaan achten, en overeenstemming tussen Partijen ingevolge het bepaalde in de Overeenkomst is vereist.

PUBLIEKRECHTELIJKE KADERS

# Publiekrechtelijke medewerking

## Het planologisch kader voor het Project betreft het Bestemmingsplan. De Gemeente is in beginsel bereid om – met behoud van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid – publiekrechtelijke medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor de navolgende binnenplanse afwijkingen:

#### binnenplanse afwijkingsregel 9.1 sub e: aan de zijde van 't Grote Hof mag de maximale bouwdiepte binnen de bestemming “Wonen” worden vergroot naar maximaal 15 meter;

#### binnenplanse afwijkingsregel 9.1 sub f: het hoogteaccent dat tegen de parkeergarage wordt gebouwd moet ten opzichte van het bouwvlak 2 meter naar het noorden worden verplaatst. Hiermee wordt gebruik gemaakt van voormelde binnenplanse afwijkingsregel;

#### binnenplanse afwijkingsregel 9.1 sub e: het is toegestaan om het hoogteaccent aan de Spuiboulevard maximaal 2 meter buiten het bouwvlak te verschuiven, parallel aan de Spuiboulevard; en

#### binnenplanse afwijkingsregels 9.1 sub c1. en c2: indien wordt gekozen voor een constructie in houtbouw is het toegestaan de bouwhoogte per bouwlaag met 15 cm te verhogen, waarbij de totale bouwhoogte niet meer dan 10% afwijkt van het Bestemmingsplan.

## Onder publiekrechtelijke medewerking verstaan Partijen: de (inspannings)verplichting van de Gemeente om zich binnen het redelijke in te spannen om de omgevingsvergunningen voor de binnenplanse afwijkingen te verlenen ten behoeve van de realisatie van het Project, zulks aan de hand van een ontvankelijke aanvraag daartoe door Koper.

## Weigering, schorsing en/of vernietiging van (onderdelen van) (Omgevings)vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, goedkeuringen van overheidswege en/of andere publiekrechtelijke besluiten, alsmede vertragingen dienaangaande, als gevolg van rechtsmiddelen c.q. (rechts)handelingen van derden, beslissingen van hogere of andere overheden of rechterlijk ingrijpen in publiekrechtelijke procedures, leveren nimmer een tekortkoming op van de Gemeente.

## Koper is verantwoordelijk voor het (tijdig) verkrijgen van de Omgevingsvergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, goedkeuringen van overheidswege en/of andere publiekrechtelijke besluiten ten behoeve van de realisatie van het Project. Koper is verplicht uiterlijk drie (3) maanden nadat het Definitief Ontwerp door de Gemeente is goedgekeurd een ontvankelijke aanvraag te doen voor het verkrijgen van de Omgevingsvergunningen.

# Bevoegdhedenovereenkomst

## In verband met het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 dient in deze Overeenkomst voor Gemeente gelezen te worden het College, daar waar aan dit orgaan toekomende bevoegdheden aan de orde zijn. Het College bindt zich door het aangaan van deze Overeenkomst door de Gemeente aan hetgeen aangaande de door hem uit te oefenen bevoegdheden in deze Overeenkomst is overeengekomen.

## Partijen onderkennen dat de Gemeenteraad in het kader van zijn bevoegdheidsuitoefeningen eigen afwegingen omtrent de door Partijen beoogde ontwikkeling kan hebben en dienovereenkomstig besluiten kan nemen. Indien zulks leidt tot één of meer besluiten van de Gemeenteraad, die niet in overeenstemming zijn met de inhoud, aard en strekking van deze Overeenkomst, levert dit nimmer een tekortkoming van de Gemeente op.

KOOP

# Reserveringsvergoeding

## De Gemeente reserveert het Verkochte vanaf de totstandkoming van deze Overeenkomst exclusief voor Koper binnen de in de Overeenkomst gestelde voorwaarden tot het moment van juridische levering van het Verkochte, of – in geval van ontbinding, opzegging of het anderszins eindigen van deze Overeenkomst – zoveel eerder de Overeenkomst eindigt.

## Deze Reservering houdt in dat de Gemeente het Verkochte gedurende de lid 1 genoemde periode niet aan een ander dan de Koper zal verkopen en leveren en dat de Gemeente tot verkoop en levering aan de Koper zal overgaan indien binnen de voornoemde periode aan de in deze Overeenkomst genoemde voorwaarden is voldaan. Verkoop en levering vindt plaats op de voorwaarden van deze Overeenkomst. De Gemeente kan een latere datum van juridische levering van het Verkochte bepalen in geval van vertraging.

## Voor de reservering van het Verkochte is de Koper op de datum van de totstandkoming van deze Overeenkomst aan de Gemeente een vergoeding verschuldigd van 2% per jaar van de Koopprijs, welke vergoeding [invullen: bedrag] (zegge: [invullen: bedrag]), exclusief BTW bedraagt. De Koper zal deze vergoeding voor het eerste jaar van de reservering aldus per datum totstandkoming Overeenkomst betalen zoals aangegeven op de aan de Koper toe te zenden factuur (betalingstermijn binnen 30 dagen). Na ommekomst van het eerste jaar van de reservering zal de Gemeente per kwartaal vooruit een factuur aan Koper toezenden.

## De betaalde reserveringsvergoeding zoals omschreven in lid 3 wordt bij de juridische levering verrekend met de door Koper te betalen Koopprijs.

## De in dit artikel bedoelde reserveringsvergoeding kwalificeert als een vergoeding voor het exclusief reserveren van het Verkochte gedurende de periode tussen de totstandkoming van deze Overeenkomst en de juridische levering van het Verkochte. Deze reserveringsvergoeding strekt niet tot (gedeeltelijke) betaling van de Koopprijs, met dien verstande dat zij uitsluitend bij daadwerkelijke juridische levering van het Verkochte met de Koopprijs zal worden verrekend. Indien de juridische levering van het Verkochte (om welke reden dan ook) geen doorgang vindt, blijft de reserveringsvergoeding verschuldigd en vindt geen verrekening of restitutie aan Koper plaats.

# Koop

## De Gemeente verkoopt hierbij aan Koper, gelijk Koper koopt van de Gemeente, het Verkochte, onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

# Koopprijs

## De Koopprijs van het Verkochte bedraagt EUR [invullen: bedrag] (zegge: [invullen: bedrag]), exclusief BTW. De Koopprijs is vastgesteld op prijspeil 1 januari 2026 [invullen: jaar] en wordt geïndexeerd met inachtneming van CPI alle huishoudens (2025=100) tot het moment van juridische levering van het Verkochte. Voormelde indexering kan nimmer leiden tot een verlaging van de Koopprijs.

## Koper is BTW verschuldigd over de Koopprijs.

# Levering

## De juridische levering van het Verkochte vindt plaats binnen zes (6) weken nadat:

#### de Omgevingsvergunningen onherroepelijk zijn en

#### het Verkochte in Bouwrijpe staat is.

## De Gemeente zal Koper schriftelijk aangetekend berichten indien en zodra de in 
lid 1 sub b. genoemde voorwaarde is voldaan.

## Koper dient uiterlijk bij juridische levering van het Verkochte te beschikken over een aansluiting op het elektriciteitsnet, die naar objectieve maatstaven toereikend is voor het gebruik van het Vastgoed. Indien Koper op het moment dat aan de voorwaarden van lid 1 is voldaan nog niet beschikt over een aansluiting zoals hiervoor bedoeld, ondanks dat hij zich daartoe maximaal (aantoonbaar) heeft ingespannen, kan Koper de Gemeente gemotiveerd verzoeken tot uitstel van de juridische levering van het Verkochte, waarbij de Gemeente in redelijkheid de termijn bepaalt. Het al dan niet inwilligen van dit verzoek is ter uitsluitende beoordeling van de Gemeente. Indien Koper binnen deze nadere termijn nog steeds niet beschikt over een aansluiting zoals hiervoor bedoeld, heeft de Gemeente (zulks in afwijking van artikel 44.4) de keuze tussen:

#### het alsnog verplichten van Koper tot medewerking aan de juridische levering binnen een daartoe in redelijkheid door de Gemeente te bepalen termijn (op welke verplichting de boetebepaling van artikel 42.2 – naast de boetepaling van artikel 42.1 – van overeenkomstige toepassing is); of

#### het opzeggen van de Overeenkomst op de voet van artikel 5.7 sub c.

## De juridische levering van het Verkochte zal plaatsvinden bij akte van levering te verlijden voor de Notaris.

## De feitelijke levering van het Verkochte vindt plaats op de datum van juridische levering daarvan, direct nadat de akte van eigendomsoverdracht is gepasseerd.

## Het risico met betrekking tot het Verkochte gaat over bij het ondertekenen van de notariële akte. Alle lasten en belastingen welke van het Verkochte worden geheven komen met ingang van de datum van eigendomsoverdracht voor rekening van Koper. Er vindt geen verrekening plaats van de zakelijke lasten van het Verkochte die voor de datum van juridische levering reeds waren verschuldigd door de Gemeente.

## De kosten van de kadastrale inmeting van het Verkochte zijn voor rekening van Koper.

# Betaling Koopprijs

## Koper zal de Koopprijs en de overige voor de verkrijging van het Verkochte verschuldigde kosten en belastingen op de datum van juridische levering van het Verkochte, direct voorafgaande aan het passeren van de leveringsakte, aan de Gemeente voldoen door overmaking op de derdengeldenrekening van de Notaris.

# Fiscale, feitelijke en juridische staat (“as is, where is”)

## De Gemeente staat er voor in dat het Verkochte op de datum van feitelijke levering in fiscaal bouwrijpe staat is, zodat de levering is belast met BTW. De Gemeente draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor dat de op het Verkochte gelegen opstallen (waaronder het Stadskantoor) worden gesloopt.

## Onverminderd de verplichtingen van de Gemeente ten aanzien van het Bouwrijp maken, aanvaardt Koper het Verkochte “as is, where is”, waaronder Partijen verstaan: in de feitelijke, bouwkundige, technische, juridische, fiscale en milieuhygiënische toestand waarin het zich ten tijde van de Leveringsdatum bevindt. In de leveringsakte zal Koper verklaren dat hij het Verkochte in die staat aanvaardt en dat hij de Gemeente in dat opzicht volledig zal vrijwaren tegen elke eis of vordering in verband daarmee.

## De Gemeente zal Koper de bij haar bekende rapporten met betrekking tot de milieu hygiënische toestand van het Verkochte verstrekt. Deze rapporten worden door de Gemeente aan Koper verstrekt zodra het Stadskantoor leeg staat en de aan de rapporten ten grondslag liggende onderzoeken zijn afgerond. Deze rapporten worden alsdan als Bijlage 6 aan deze Overeenkomst gehecht. De Gemeente verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van deze rapporten. Het risico voor niet uit deze onderzoeksrapporten blijkende verontreiniging van het Verkochte ten tijde van de feitelijke levering is voor rekening en risico van Koper. Koper draagt voorts het risico van verontreiniging van het Verkochte die is ontstaan na de juridische levering van het Verkochte.

## Verkoper verklaart aan Koper op de datum van juridische levering van het Verkochte bevoegd te zijn tot overdracht van het Verkochte en dat ten aanzien van het Verkochte geen voorkeursrecht (zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de Omgevingswet) ten behoeve van het Rijk of de provincie Zuid-Holland rust.

## De levering van het Verkochte zal plaatsvinden vrij van hypotheken en beslagen en inschrijvingen daarvan, en voorts vrij van kwalitatieve verplichtingen, beperkte rechten, erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en kettingbedingen, behoudens de kwalitatieve verplichtingen, beperkte rechten, erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en kettingbedingen waarvan de Gemeente voorafgaande aan de ondertekening van deze Overeenkomst aan Koper opgave heeft gedaan. Deze opgave is als Bijlage 7 aan deze Overeenkomst gehecht. Koper stemt in met de aanwezigheid van de privaatrechtelijke lasten en beperkingen zoals blijkend uit Bijlage 7.

## Over- of ondermaat van het Verkochte, zoals vast te stellen na opmeting door of vanwege de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers, zal aan geen van de Partijen enig recht verschaffen.

## Het bepaalde in dit artikel zal als kwalitatieve verplichting c.q. ketting- en derdenbeding (inclusief het in artikel 42 lid 1 opgenomen boetebeding) gelden in iedere opvolgende overeenkomst.

# Voor openbare doeleinden bestemde voorzieningen

## Koper en opvolgende verkrijgers zijn verplicht te gedogen dat door of namens de Gemeente op, in, aan of boven de het Verkochte dan wel de opstallen daarop voor openbare doeleinden bestemde voorzieningen (zoals aanduidingsborden, schakelkasten, armaturen e.d.) worden aangebracht, onderhouden en/of vernieuwd. De Gemeente is niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding ter zake van dit gedogen. Het aanbrengen, het onderhoud en/of het vernieuwen van deze openbare voorzieningen zal door de Gemeente plaatsvinden na overleg met Koper danwel de opvolgend verkrijger. Alle schade, die een onmiddellijk gevolg is van het vorenstaande en die redelijkerwijs niet ten laste van de eigenaar kan blijven, zal door de Gemeente, naar keuze van Koper danwel de opvolgend verkrijger, op kosten van de Gemeente worden hersteld of aan de eigenaar worden vergoed. Het bepaalde in dit artikel zal als kwalitatieve verplichting c.q.  ketting- en derdenbeding (inclusief het in artikel 42 lid 1 opgenomen boetebeding) gelden in iedere opvolgende overeenkomst.

ONTWIKKELING EN REALISATIE

# Planontwikkeling

## Koper stelt voor eigen rekening en risico de Ontwerpdocumenten voor het Project op. Dit zijn:

#### een Voorlopig Ontwerp, op basis van het Schetsontwerp +; en

#### een Definitief Ontwerp, op basis van het Voorlopig Ontwerp.

## De in lid 1 genoemde Ontwerpdocumenten dienen met inachtneming van de in 
artikel 4 lid 1 genoemde kaders en documenten te worden opgesteld.

## Koper houdt de Gemeente door middel van het overleg in de Projectgroep periodiek op de hoogte van de voortgang die hij maakt bij het opstellen van de in lid 1 aangeduide Ontwerpdocumenten.

## Koper legt de in lid 1 genoemde Ontwerpdocumenten ter goedkeuring aan de Gemeente. De Gemeente zal deze Ontwerpdocumenten overeenkomstig de Planning toetsen aan in ieder geval de in artikel 4.1 genoemde kaders en documenten. Indien de Gemeente een of meer Ontwerpdocumenten niet goedkeurt, zal Koper deze (laten) aanpassen en zal het gewijzigde Ontwerpdocument wederom ter toetsing aan de Gemeente worden voorgelegd.

## Partijen hanteren de volgende termijnen voor de toetsing van het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp:

#### opstellen Voorlopig Ontwerp ten behoeve van toetsing: uiterlijk twaalf (12) weken na de totstandkoming van deze Overeenkomst;

#### opstellen Definitief Ontwerp ten behoeve van toetsing: uiterlijk zestien (16) weken nadat het Voorlopig Ontwerp door de Gemeente is goedgekeurd;

#### maximale doorlooptijd ambtelijke toets door Gemeente: uiterlijk vier (4) weken nadat het Voorlopig of Definitief Ontwerp door Koper ter toetsing aan de Gemeente is voorgelegd (nota bene: het niet-tijdig toetsen door de Gemeente betekent niet dat het Ontwerpdocument daarmee is goedgekeurd);

#### in geval van (dreigende) vertraging plegen Partijen onverwijld overleg met elkaar om vertragingen tot een minimum te beperken. Indien een tijdig ingediend Voorlopig Ontwerp of Definitief Ontwerp dient te worden aangepast, worden de hiervoor in dit lid 5 vermelde termijnen verlengd met een zodanig aantal werkdagen als voor het verwerken van die aanpassingen nodig is, zulks ter beoordeling door de Gemeente. Wordt het Voorlopige Ontwerp of Definitief Ontwerp niet binnen de hiervoor vermelde termijnen aan de Gemeente voorgelegd dan wel niet getoetst met een positief resultaat, dan behoudt de Gemeente zich het recht voor de Overeenkomst op te zeggen op de voet van artikel 44 lid 1 sub c.

## Bij het opstellen van de Ontwerpdocumenten houdt Koper rekening met het ontwerp van de Gemeente voor het Openbaar gebied. Koper verplicht zich in dat verband regelmatig en tijdig overleg te plegen met de Gemeente.

# Beoogde start van de bouwwerkzaamheden, teruglevering

## Koper is verplicht te starten met de bouwwerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van Project binnen drie (3) maanden, nadat de juridische levering van het Verkochte heeft plaatsgevonden. Onder starten met de bouwwerkzaamheden wordt verstaan: het slaan van de eerste paal. Indien binnen c.q. bij het verstrijken van de voormelde termijn van drie (3) maanden de parkeergarage Spuihaven nog niet is opgeleverd, is Koper verplicht te starten met de bouwwerkzaamheden, uiterlijk vier (4) weken nadat de parkeergarage Spuihaven is opgeleverd. De Gemeente zal Koper op de hoogte houden van de stand van zaken van deze oplevering.

## Koper is verplicht het Vastgoed in een continu bouwproces te realiseren.

## Koper is verplicht uiterlijk op 1 november 2030 te starten met de bouw van de laatste Woning.

## Koper is verplicht de realisatie van het Vastgoed te hebben afgerond binnen zesendertig (36) maanden, nadat de juridische levering van het Verkochte heeft plaatsgevonden. Voormelde termijn kan op verzoek van Koper door de Gemeente worden verlengd, maximaal met het aantal maanden dat Koper later is gestart met de bouwwerkzaamheden vanwege de (enkele) omstandigheid dat bij het verstrijken van de termijn van drie (3) maanden uit lid 1 de parkeergarage Spuihaven nog niet was opgeleverd (zoals bedoeld in lid 1, een na laatste volzin).

## De juridische levering van het Verkochte geschiedt onder de ontbindende voorwaarde (hierna te noemen:  “de Ontbindende Voorwaarde”) dat

#### Koper niet binnen drie (3) maanden na de juridische levering van het Verkochte is gestart met de bouwwerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van Project; en

#### binnen zes (6) weken na afloop van de hiervoor sub a. bedoelde termijn (dat wil zeggen uiterlijk drie (3) maanden en zes (6) weken na de juridische levering) de Gemeente aan haar verplichting tot (terug)betaling van de Koopprijs heeft voldaan door storting op de kwaliteitsrekening van de Notaris.

#### Hierbij geldt dat de in dit lid bedoelde termijn van drie (3) maanden in voorkomend geval wordt verlengd overeenkomstig het bepaalde in lid 4.

## Indien de in lid 4 sub a. omschreven situatie zich voordoet is de Gemeente verplicht Koper tijdig door middel van een aangetekende brief in kennis te stellen van het feit dat de Gemeente heeft geconstateerd dat sprake is van vorenbedoelde situatie en het voornemen tot de restitutie van de Koopprijs.

## Indien de Ontbindende Voorwaarde wordt vervuld, zijn Partijen jegens elkaar verplicht ervoor zorg te dragen dat – zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het intreden van de Ontbindende Voorwaarde – een aanvullende notariële akte wordt verleden, waarin wordt geconstateerd dat de Ontbindende Voorwaarde is ingetreden en dat derhalve het Verkochte van rechtswege is teruggekeerd in het vermogen van de Gemeente. In de betreffende notariële akte zal tevens worden geconstateerd dat de Koopprijs door de Gemeente aan Koper is gerestitueerd en dat Koper de Gemeente kwijting verleent voor de restitutie van de Koopprijs.

## Indien de Ontbindende Voorwaarde niet wordt vervuld, zijn Partijen jegens elkaar verplicht er voor zorg te dragen dat – zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken nadat sprake is van vorenbedoelde situatie – een aanvullende notariële akte wordt verleden, waarin wordt geconstateerd dat de Ontbindende Voorwaarde is vervallen respectievelijk daar geen beroep meer op kan worden gedaan. In de betreffende notariële akte zal tevens worden geconstateerd dat in verband met het hiervoor gestelde, de levering van het Verkochte door de Gemeente aan Koper onvoorwaardelijk is geworden.

## Partijen verbinden zich tot medewerking aan het opmaken van de aanvullende notariële akte, als hiervoor in lid 7 respectievelijk 8 bedoeld. Het passeren van de betreffende aanvullende notariële akte dient te geschieden ten overstaan van de Notaris. Partijen verlenen hierbij een onherroepelijke volmacht aan alle medewerkers van de Notaris om namens Partijen te compareren bij de betreffende aanvullende notariële akte.

## Het is Koper niet toegestaan om gedurende de periode dat de levering van het Verkochte nog voorwaardelijk is, het Verkochte te belasten met een hypotheekrecht en/of andere aanspraken van derden, hoe ook genaamd.

## Bij de terugbetaling van de Koopprijs als bedoeld in lid 5 sub b. zal de Gemeente 2% (zegge: twee procent) inhouden op Koopprijs, zulks als vergoeding van kosten die de Gemeente dient te maken ten behoeve van een nieuwe verkoop van het Verkochte.

## De Gemeente is voorts gerechtigd om het gedeelte van de reserveringsvergoeding dat betrekking heeft op de reserveringsperiode na ommekomst van één jaar bij de terugbetaling van de Koopprijs in mindering te brengen, tenzij de reserveringsperiode langer was dan een (1) jaar omdat de 14.3 omschreven situatie (verlenging van de termijn van juridische levering van het Verkochte vanwege het ontbreken van een aansluiting op het elektriciteitsnet) aan de orde is, in welk geval dat deel van de reserveringsvergoeding niet door de Gemeente in mindering op de terug te betalen Koopprijs wordt gebracht.

# Bouwrijp maken

  - De Gemeente draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het Bouwrijp maken van het Verkochte met inachtneming van hoofdstuk 7.1 van de Bouwenvelop. In hoofdstuk 7.1 van de Bouwenvelop is tevens vermeld welke werkzaamheden niet onder het Bouwrijp maken vallen en derhalve door Koper dienen te worden verricht.

## Ten aanzien van het Bouwblok zijn de archeologische randvoorwaarden van toepassing (zie Bijlage 8). Archeologische vondsten gedaan bij ontgravingen zullen eigendom worden van de Gemeente.

# Bodemsanering, afvoer van grond

## Het Bouwrijp maken omvat mede de met betrekking tot het Bouwblok wettelijk vereiste sanering van de bodem en het grondwater in het Bouwblok. De Gemeente voert de vereiste sanering uit (zie hoofdstuk 7.1 van de Bouwenvelop), onverminderd het bepaalde in 16.2.

## Tijdens de bouwwerkzaamheden voert Koper de afvoer van grond voor eigen rekening en risico uit.

# Trafostations, nutsvoorzieningen

## Koper zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor een aansluiting op het elektriciteitsnet (zie ook artikel 14.3). Koper is verplicht in het Vastgoed twee (2) inpandige trafostations te realiseren en in stand te houden, zulks overeenkomst het bepaalde in artikel 7.2 van de Bouwenvelop en in het overleg met het nutsbedrijf (Stedin).

## Koper is verplicht, indien en voor zover noodzakelijk, medewerking te verlenen ter zake van het vestigen van rechten van opstal ten behoeve van de Gemeente en/of nutsbedrijven met betrekking tot ten aanzien van het Verkochte eventueel aan te brengen voorzieningen als kabels/leidingen, dan wel andersoortige voorzieningen ten behoeve van gas, water, elektra, telecommunicatie etc.

# Warmtevoorziening

## Koper is verplicht te voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 6.3.3 van de Bouwenvelop (“Warmtevoorziening”), zulks met inachtneming van de Inschrijving.

# Realisatie Vastgoed / openbare (onder)doorgangen

## Koper draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de realisatie van het Vastgoed met inachtneming van de in artikel 4 lid 1 genoemde kaders en documenten.

## Koper mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente afwijken van de in artikel 4 lid 1 genoemde kaders en documenten. Indien de Gemeente instemt met een dergelijke afwijking, kan zij hieraan voorwaarden verbinden, waaronder financiële voorwaarden. Indien de door Koper gewenste afwijking naar beoordeling van de Gemeente een wezenlijke wijziging betreft, stemt de Gemeente niet in. De afwijking is dan voor rekening en risico van Koper, die ter zake de Gemeente volledig vrijwaart voor alle schade, hoe ook genaamd.

## Het is Koper bekend dat als onderdeel van het Vastgoed een tweetal openbare (onder)doorgangen voor voetgangers dient te worden gerealiseerd. Deze doorgangen worden onderdeel van het Openbaar gebied en zijn bestemd als wandelroute tussen de Parkeergarage Spuihaven en het stadscentrum. Deze doorgangen krijgen een minimale breedte van vier (4) meter en minimale hoogte van zes (6) meter. In de akte waarbij het Verkochte door de Gemeente aan de Koper juridisch wordt geleverd wordt in dit verband een erfdienstbaarheid gevestigd.

# Parkeergarage Spuihaven

## Het is Koper bekend dat het Vastgoed tegen de parkeergarage Spuihaven dient te worden aangebouwd. Koper is verplicht, indien en voor zover noodzakelijk, medewerking te verlenen ter zake van het vestigen van rechten van erfdienstbaarheid ten behoeve van de eigenaar van deze parkeergarage.

# Duurzaam en circulair bouwen

## Bij de realisatie van het Project verklaart Koper te voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 6.3 van de Bouwenvelop (“Duurzaam en circulair bouwen”), zulks met inachtneming van de Inschrijving.

# Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

## Bij de realisatie van het Project verklaart Koper te voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 6.4 van de Bouwenvelop (“Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen”), zulks met inachtneming van de Inschrijving.

# Parkeren (auto)

## Koper is ter voldoening aan de geldende parkeernorm gelijktijdig met deze Overeenkomst de parkeerovereenkomst (bijlage 13 bij de Bouwenvelop) met de Gemeente aangegaan. Deze parkeerovereenkomst wordt geacht integraal deel uit te maken van deze Overeenkomst. Indien deze Overeenkomst (om welke reden en op welke grondslag dan ook) eindigt, eindigt de parkeerovereenkomst van rechtswege.

## Koper verplicht zich om de in akten van levering (c.q. splitsing) ten aanzien van de verkoop van Woningen aan (eind)gebruikers op te nemen dat bewoners niet in aanmerking komen voor een vergunning voor parkeren op straat (zulks door middel van een kettingbeding).

# Parkeren (fiets)

## Ten aanzien van het fietsparkeren neemt Koper het bepaalde in hoofdstuk 6.5 van de Bouwenvelop in acht.

# Afvalinzameling

## Ten aanzien van afvalinzameling neemt Koper het bepaalde in hoofdstuk 6.7 van de Bouwenvelop in acht.

# Zelfbewoningsplicht Betaalbare koopwoningen

## Koper verplicht zich om de in akten van levering (c.q. splitsing) ten aanzien van de verkoop van de Betaalbare koopwoningen aan (eind)gebruikers een zelfbewoningsplicht met derden- en boetebeding ten behoeve van de Gemeente op te nemen, zulks overeenkomstig de navolgende bepalingen:

#### De koper verplicht zich de woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn eventuele partner en gezinsleden) te bewonen en die Woning met de daartoe behorende grond niet aan derden te zullen verhuren of anderszins in gebruik te geven, een en ander behoudens het bepaalde in dit artikel.

#### Het bepaalde in artikel <a> vervalt nadat de desbetreffende koper / bewoner de Woning gedurende vier achtereenvolgende jaren zelf heeft bewoond.

#### Gedurende de termijn van vier jaren van de zelfbewoningsplicht is verhuur van de woning niet toegestaan, behoudens in geval van:

##### verhuur aan eerstegraads of tweedegraads familie of

##### tijdelijke verhuur zoals bedoeld in artikel 41 lid 3 sub b van de Huisvestingswet 2014 (danwel een daarvoor in de plaats tredende regeling) of

##### de woonruimte onlosmakelijk deel uitmaakt van een winkel-, kantoor of bedrijfsruimte

##### en alleen na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

#### Bij niet nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit dit artikel verbeurt de koper, na ingebrekestelling en na verloop van de in deze ingebrekestelling genoemde termijn, ten behoeve van de Gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van 
EUR 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro), onverminderd het recht van de Gemeente op aanvullende schadevergoeding.

## Bij niet- of niet-behoorlijke nakoming van de verplichting uit lid 1 aanhef verbeurt Koper indien hij, na door de Gemeente in gebreke te zijn gesteld, na de in die ingebrekestelling vermelde termijn in gebreke blijft, ten behoeve van de Gemeente voor iedere overtreding per Woning een eenmalige boete van EUR 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro), onverminderd het recht van de Gemeente op aanvullende schadevergoeding.

# Realisatie Openbaar gebied / Woonrijp maken

## De Gemeente draagt voor haar rekening en risico zorg voor het Woonrijp maken rondom het Bouwblok. Ten aanzien van ’t Grote Hof (onderdeel van het Openbaar gebied) geldt dat de Gemeente het ontwerp hiervoor nader zal uitwerken, met inachtneming van het Schetsontwerp + van Koper (onderdeel van de Inschrijving).

## De Gemeente streeft ernaar om één (1) jaar na de oplevering van het Vastgoed de Openbare Ruimte rondom het Bouwblok Woonrijp te hebben gemaakt.

# BLVC-plan, Bouw- en expeditieterrein, schade aan Openbaar gebied

## Koper stelt voorafgaande aan de start van de bouwwerkzaamheden een BLVC-plan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de Gemeente. De Gemeente zal deze dit BLVC-plan toetsen aan het bepaalde in hoofdstuk 7.4 van de Bouwenvelop. Indien de Gemeente het BLVC-plan niet of niet geheel goedkeurt, zal Koper dit aanpassen en zal het gewijzigde BLVC-plan wederom ter toetsing aan de Gemeente worden voorgelegd.

## Koper draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het benodigde bouw- en expeditieterrein – voor laden en lossen van bouwmaterialen – ten behoeve van de realisatie van bebouwing en inrichting.

  - Koper dient voor de aanleg en sloop van het bouw- en expeditieterrein de benodigde vergunningen aan te vragen. De Gemeente zal, met inachtneming van de wettelijke procedures en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, zoveel mogelijk bevorderen dat na de ontvangst van de desbetreffende ontvankelijke aanvragen alle benodigde vergunningen verleend zullen worden, maar gaat dienaangaande geen resultaatsverbintenis aan en maakt voorts een voorbehoud voor in het publiekrechtelijk traject eventueel aanvullend te stellen eisen en randvoorwaarden.

## Koper legt aan zijn aannemer(s) van de uit te voeren werken de verplichting op volledig mee te werken aan de beperking van de hinder en mogelijke verkeersbelemmeringen tijdens de bouw/realisatieperiode.

## Eventuele schade aan het (bestaande) openbaar gebied verbandhoudende met werkzaamheden door of namens Koper zal door Koper op eerste schriftelijke aanzegging van de Gemeente worden hersteld. Blijft Koper – na schriftelijke sommatie van de Gemeente om tot herstel over te gaan – in gebreke, dan is de Gemeente gerechtigd na verloop van één (1) week na dagtekening van de sommatie zelf tot herstel over te (doen) gaan voor rekening van Koper.

OVERIGE BEPALINGEN

# Wettelijke rente

## Een Partij die niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichtingen en/of verplichting tot medewerking aan het passeren van een notariële akte is over de periode van vertraging de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd (vertragingsschade in geval van handelsovereenkomst). Indien de vertraging langer voortduurt dan veertien kalenderdagen, is de desbetreffende Partij van rechtswege in verzuim in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

# Kostenverhaal en verhaal van schadevergoeding (“nadeelcompensatie” en “planschade”)

## De door of vanwege de Gemeente gemaakte kosten in verband met de ontwikkeling en realisatie van het Project op het Verkochte als bedoeld in afdeling 13.6 en 15.1 van de Omgevingswet (voor zover dit het Bestemmingsplan en de Omgevingsvergunningen betreft) maken deel uit van de Koopprijs.

# Leges

## Koper voldoet aan de Gemeente alle uit hoofde van de gemeentelijke regelgeving verschuldigde leges in verband met de realisatie van het Project.

# BTW

## Wijzigingen in het geldende BTW-tarief zijn voor rekening en risico van Koper.

# Totstandkomingsvoorbehoud [/ Ontbindende voorwaarde]

## Deze Overeenkomst treedt komt eerst tot stand, nadat het College heeft besloten tot het aangaan daarvan, bij gebreke waarvan de Gemeente niet gebonden is aan de Overeenkomst. In dat geval is de Gemeente niet gehouden tot vergoeding van kosten en/of schade, hoe ook genaamd, aan Koper.

## [Indien het verkeerbesluit van het College ten behoeve van de realisatie van de zogeheten “verkeersknip”, die noodzakelijk is voor de realisatie van het Project, op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst niet Onherroepelijk is, wordt ter zake een ontbindende voorwaarde ten behoeve van de Gemeente opgenomen.]

# Overdracht van rechten en verplichtingen / Kettingbeding

## Koper is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente. De Gemeente is gerechtigd om aan de toestemming voorwaarden te verbinden.

## Alle verplichtingen van Koper uit hoofde van deze Overeenkomst moeten bij elke vervreemding van binnen het Bouwblok gelegen percelen of een gedeelte daarvan, alsmede bij elke toekenning van een zakelijk genotsrecht daarop of op een gedeelte daarvan, aan de opvolgende eigena(a)r(en) en/of zakelijk gerechtigde(n) bij wijze van kettingbeding (inclusief het in artikel 42 opgenomen boetebeding) worden opgelegd en worden bedongen ten behoeve van de Gemeente (derdenbeding).

## Bij niet- of niet-behoorlijke nakoming van de verplichting uit lid 1 en 2 verbeurt Koper indien hij, na door de Gemeente in gebreke te zijn gesteld, na de in die ingebrekestelling vermelde termijn in gebreke blijft, ten behoeve van de Gemeente voor iedere overtreding een eenmalige boete van EUR 500.000,-- (zegge: vijfhonderdduizend euro), onverminderd het recht van de Gemeente op aanvullende schadevergoeding.

# Change of control

## Het is Koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de Gemeente door uitgifte, overdracht of andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen, de zeggenschap over de activiteiten van hun onderneming over te dragen aan één of meer anderen in de zin van de SER-fusiegedragsregels 1975, zulks ongeacht of die regels op de desbetreffende verwerving van toepassing zijn.

## Uitsluitend indien door de change of control de zeggenschap overgaat op een derde ter zake waarvan de Gemeente gegronde vrees heeft voor de schade van de eigen reputatie als gevolg van (publicaties ter zake de) betrokkenheid van deze derde bij strafbare feiten, heeft de Gemeente het recht om de ongedaanmaking van de change of control of anderszins passende maatregelen ter voorkoming van reputatieschade te vorderen, bij gebreke waarvan de Gemeente bevoegd is om de Overeenkomst op te zeggen op de voet van artikel 44 lid 1 sub c.

# Faillissement

## Indien gedurende de looptijd van deze Overeenkomst het faillissement van Koper, dan wel surseance van betaling door of voor Koper wordt aangevraagd, dan wel beslag wordt gelegd op een omvangrijk deel van de goederen van Koper, is de Gemeente gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekende brief, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens Koper, te beëindigen, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist en onverminderd het recht van de Gemeente op vergoeding van schade, rente en (andere) kosten.

# Boete

## Bij niet (of niet volledige) nakoming en/of overtreding van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, verbeurt Koper aan de Gemeente – na ingebrekestelling en na afloop van de in de ingebrekestelling gestelde termijn – een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1.000,-- (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de niet nakoming en/of overtreding voortduurt. Deze boete dient door Koper te worden voldaan binnen veertien dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning door of namens de Gemeente. De Gemeente heeft het recht naast de boete nakoming en/of schadevergoeding van Koper te vorderen. Bij niet (of niet volledige) nakoming en/of overtreding van de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 31.2, 39.1 en 39.2 geldt de boetebepaling zoals opgenomen in die artikelen.

## Bij niet (of niet volledige) nakoming en/of overtreding van de verplichtingen uit artikel 14.1, 19.3 en 19.4 verbeurt Koper aan de Gemeente – na ingebrekestelling en na afloop van de in de ingebrekestelling gestelde termijn – een ten opzichte van lid 1 aanvullende onmiddellijk opeisbare boete van EUR 100.000,-- (zegge: honderdduizend euro). Deze boete dient door Koper te worden voldaan binnen veertien dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning door of namens de Gemeente. De Gemeente heeft het recht naast de boete nakoming en/of schadevergoeding van Koper te vorderen.

# Onvoorziene omstandigheden

## Indien deze Overeenkomst niet langer onverkort kan worden uitgevoerd als gevolg van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet langer van een Partij mag worden verwacht, treden Partijen op verzoek van de Partij die zich op de onvoorziene omstandigheden beroept in overleg, teneinde te bezien of de Overeenkomst op voor alle Partijen aanvaardbare voorwaarden aan deze omstandigheden kan worden aangepast. Indien het overleg niet binnen twee maanden na aanvang tot een voor iedere Partij aanvaardbare aanpassing van de Overeenkomst leidt, is de Partij die zich op de onvoorziene omstandigheden beroept gerechtigd zich op de voet van het bepaalde in artikel 51 lid 2 te wenden tot de rechtbank, met het verzoek de Overeenkomst te wijzigen dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de voet van artikel 6:258 BW.

## De navolgende omstandigheden zijn verdisconteerd in de Koopprijs en kwalificeren derhalve bij voorbaat niet als een onvoorziene omstandigheid:

#### tegenvallende resultaten of vertraging bij de verkoop van het Vastgoed; of

#### een verslechtering van de marktomstandigheden anderszins.

# Opzegging Overeenkomst

## Partijen zijn niet bevoegd de Overeenkomst door opzegging eenzijdig voortijdig te beëindigen, behoudens indien:

#### voor zover ten gevolge van besluiten van hogere overheden dan wel rechterlijk ingrijpen onherroepelijk komt vast te staan dat de realisatie van essentiële onderdelen van het Project op basis van de documenten zoals genoemd in artikel 4 lid 1 van deze Overeenkomst onmogelijk is;

#### op 1 januari 2029 de Omgevingsvergunningen nog niet Onherroepelijk zijn; of

#### sprake is van één (of meerdere) van de in artikel 5.7 sub a. b. en c., artikel 18.5 sub d., artikel 40.2 en artikel 41 genoemde opzeggingsgronden.

## (Nota bene: voor opzegging in verband met verplichtingen in relatie tot Bibob: zie artikel 52.)

## De opzegging van de Overeenkomst als bedoeld in lid 1 geschiedt bij aangetekend schrijven aan de andere Partij.

## Een opzegging van de Overeenkomst als bedoeld in lid 1 sub a. en b. is slechts mogelijk:

      - Nadat Partijen binnen het kader van de Stuurgroep het nodige overleg hebben gepleegd en in dat kader niet gezamenlijk hebben vastgesteld dat een verlenging van de Overeenkomst dan wel een voortzetting van de Overeenkomst onder gewijzigde condities wenselijk c.q. zinvol is;

      - Bij aangetekend schrijven.

## De opzegging van de Overeenkomst als bedoeld in lid 1 sub c. is alleen mogelijk door de Gemeente, onverminderd het recht van de Gemeente om – eerst – nakoming, boetes en/of schadevergoeding van Koper te vorderen en/of – nadien – boetes en/of schadevergoeding van Koper te vorderen.

## De Gemeente is niet aansprakelijk voor de eventuele schade (gederfde winst, kosten en rente), hoe ook genaamd of onder welke titel dan ook, die Koper lijdt als gevolg van een opzegging (door de Gemeente of Koper) van deze Overeenkomst. De Gemeente is evenmin aansprakelijk voor de schade die derden hierdoor lijden, voor welke schade Koper de Gemeente volledig vrijwaart.

# Intellectuele eigendom

## Alle in het kader van de Overeenkomst geproduceerde documenten, tekeningen, schetsen en ontwerpen zijn eigendom van de Partij die daartoe opdracht heeft gegeven en voor wiens rekening de kosten komen.

# Mededelingen aan Partijen

## Alle mededelingen, kennisgevingen, goedkeuringen en verzoeken respectievelijk vorderingen die op grond van de Overeenkomst plaatsvinden respectievelijk worden ingesteld, zullen geschieden per brief met handtekening retour dan wel per telefax. Berichten per e-mail dienen terstond te worden bevestigd per brief met handtekening retour.

## De Gemeente kiest woonplaats te Dordrecht aan:

-	adres: Spuiboulevard 200

-	postcode: 3311 GR Dordrecht

-	telefoon: [invullen: telefoonnummer]

-	postadres: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

-	e-mailadres: [invullen: e-mailadres]

De Koper kiest woonplaats te [invullen: plaats] aan:

-	adres: <*>

-	postcode: <*>

-	telefoon: <*>

-	postadres: <*>

-	e-mailadres: <*>

## Wijzigingen van de in lid 2 genoemde gegevens zullen onverwijld schriftelijk aangetekend aan de andere Partij worden bericht.

# Volledigheid

## Deze Overeenkomst geeft de volledige rechtsverhouding tussen Partijen ter zake van de verdere ontwikkeling en realisatie van het Project weer. Voorgaande overeenkomsten, voor zoveel nog van toepassing, zijn in deze Overeenkomst verwerkt en daarmee vervallen.

# Ondeelbaarheid Overeenkomst

## De uit deze Overeenkomst voor Partijen jegens elkaar voortvloeiende verplichtingen zijn, behoudens en voor zover uit de aard en strekking van deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt, ondeelbaar. Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst onverbindend zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht. In plaats van de niet-verbindende bepalingen geldt alsdan als tussen Partijen overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de niet-verbindende bepalingen tijdig als zodanig zouden hebben aangemerkt.

# Geheimhouding

## Partijen stellen vast dat deze Overeenkomst als vertrouwelijk heeft te gelden. Het is Partijen verboden de inhoud van deze Overeenkomst, hun besluitvorming daarover en de besluitvorming zoals voorzien in deze Overeenkomst, aan derden bekend te maken of anderszins ter beschikking te stellen, zonder de toestemming van de andere Partijen.

## De verplichting tot geheimhouding als bedoeld in lid 1 is niet van toepassing op:

#### De Bijlagen 1, 2, 3, 6, 7 en 8;

      - De berichtgeving en de communicatie tussen de organen van één der Partijen;

      - De berichtgeving en de communicatie aan derden waartoe de Gemeente verplicht is krachtens wettelijk voorschrift (waaronder de Wet open overheid);

      - De berichtgeving en de communicatie aan derden waartoe een Partij verplicht is krachtens een rechterlijk gebod;

      - De berichtgeving en de communicatie aan derden welke redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de advisering over- en/of de uitvoering van deze Overeenkomst.

#### In geval door derden aanspraak op overlegging wordt gemaakt, deelt degene op wie die aanspraak wordt gemaakt, dit vooraf mede aan de andere Partijen.

# Hoofdelijkheid

## Indien twee of meer (rechts)personen Koper zijn, geldt het volgende:

      - Alle (rechts)personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;

      - Alle (rechts)personen kunnen uitsluitend gezamenlijk de voor Koper uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen.

      - De (rechts)personen dienen één hunner aan te wijzen als hun vertegenwoordiger aan te wijzen en de Gemeente hiervan schriftelijk aangetekend op de hoogte te stellen. Van een wijziging van de vertegenwoordiging dient op gelijke wijze kennis te worden gegeven.

# Geschillenregeling

## Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

## Alle geschillen over de uitleg en/of bij de uitvoering van deze Overeenkomst worden, ook indien een dergelijk geschil slechts door één Partij als zodanig wordt aangemerkt, steeds in eerste en enige instantie beslecht door de bevoegde gewone rechter (Rechtbank Rotterdam).

# Integriteit en Bibob

## Op deze Overeenkomst is de Bibob-beleidslijn gemeente Dordrecht van toepassing. Door ondertekening verklaart Koper kennis te hebben genomen van deze beleidslijn.

## De Gemeente heeft de bevoegdheid om (de uitvoering) van de Overeenkomst onmiddellijk en naar eigen keuze op te schorten, te ontbinden of op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade van Koper en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, voor zover:

#### Sprake is van ten minste een mindere mate van gevaar dat de vastgoedtransactie mede wordt gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;

#### Sprake is van ten minste een mindere mate van gevaar dat in of met de vastgoedtransactie, mede strafbare feiten zullen worden gepleegd;

#### Sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat Koper in relatie staat tot strafbare feiten;

#### Sprake is van feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de vastgoedtransactie een strafbaar feit is gepleegd;

#### Koper heeft nagelaten de vragen die hem door de Gemeente zijn gesteld op grond van artikel 30 Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden; of

#### Koper heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk Bureau Bibob zijn gesteld op grond van artikel 12 lid 4 Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden.

## De begrippen ernstig gevaar, mindere mate van gevaar, strafbare feiten, in relatie staan tot en feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden hebben in deze Overeenkomst de betekenis die hen in de Wet Bibob toekomt.

## Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Koper verplicht om zich integer te gedragen, hetgeen in ieder geval inhoudt dat hij zich onthoudt van gedragingen als bedoeld in lid 2.

## Koper verklaart geen kennis te hebben van misdrijven, overtredingen of gedragingen als bedoeld in het tweede lid die van toepassing zijn op aan Koper gelieerde partijen. Personen of partijen worden in ieder geval geacht gelieerd te zijn aan Koper indien zij:

#### direct of indirect leiding geven aan Koper;

#### bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;

#### over Koper zeggenschap hebben;

#### aan Koper vermogen verschaffen;

#### in een zakelijk samenwerkingsverband tot Koper staan;

#### op Koper anderszins direct of indirect invloed uitoefenen.

## Indien de Gemeente deze Overeenkomst op basis van lid 2 opzegt of ontbindt of op grond van dwaling deze Overeenkomst vernietigt, zal Koper onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens de Gemeente een onmiddellijk opeisbare en verschuldigde boete verbeuren van 10% (zegge: tien procent) van de Koopprijs, zonder dat de Gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de Gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen als daarvoor gronden zijn, behoudens rechterlijke matiging.

## Koper vrijwaart de Gemeente van claims van derden als gevolg van een vernietiging, ontbinding of opzegging van de Overeenkomst op grond van dit artikel.

## Indien gedurende de looptijd van deze Overeenkomst blijkens een rechterlijk vonnis of een beslissing met vergelijkbare werking is komen vast te staan dat Koper een in lid 2 genoemde handeling heeft verricht of indien Koper ter zake een dagvaarding heeft ontvangen of hij anderszins op de hoogte is van het feit dat strafvervolging tegen hem is ingesteld, zal Koper zulks onverwijld aan de Gemeente melden.

## Gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft de Gemeente de bevoegdheid om Koper te screenen op het van toepassing zijn van een van de in lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden. Indien de Gemeente hiertoe de medewerking van Koper nodig heeft, zal Koper hier op eerste verzoek aan voldoen.

## De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over Koper om advies vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst, dan wel beëindiging van de rechtshandeling, over te gaan indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9 lid 3 Wet Bibob.

# Slotbepalingen

## Deze Overeenkomst bevat de gehele overeenkomst welke tussen Partijen is gesloten omtrent het onderwerp daarvan.

## Wijzigingen in en aanvullingen op deze Overeenkomst binden Partijen uitsluitend indien en voor zover die wijzigingen en aanvullingen rechtsgeldig, schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen, onder vermelding van het moment met ingang waarvan de wijzigingen en/of aanvullingen zullen gelden.

## De kopjes boven de artikelen en de artikelen dienen de overzichtelijkheid en hebben geen zelfstandige betekenis.

## Alle in deze Overeenkomst en de daarbij behorende Bijlagen genoemde bedragen en bijdragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

## Iedere Partij draagt haar eigen interne en externe kosten verband houdend met de totstandkoming en de uitvoering van deze Overeenkomst.

## De Gemeente is nimmer aansprakelijk voor door Koper geleden of te lijden schade c.q. gemaakte of te maken kosten in verband met deze Overeenkomst danwel de beëindiging, opzegging of ontbinding daarvan, ongeacht of de beëindiging, opzegging of ontbinding geschiedt uit hoofde van deze Overeenkomst of op grond van de wet.

## Op de in deze Overeenkomst genoemde termijnen is de Algemene termijnenwet van toepassing.

# Bijlagen

## Van deze Overeenkomst maken de navolgende Bijlagen deel uit:

## Bijlage 1: de Aanbestedingsdocumenten

## Bijlage 2: de kaart met daarop het Verkochte

## Bijlage 3: de Bouwenvelop

## Bijlage 4: de Inschrijving

## Bijlage 5: de Planning

## Bijlage 6: de rapporten met betrekking tot de milieu hygiënische toestand van het 
Verkochte (nota bene: later toe te voegen, zie artikel 16.3)

## Bijlage 7: de opgave de kwalitatieve verplichtingen, beperkte rechten, erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en kettingbedingen ten aanzien van het Verkochte

## Bijlage 8: de archeologische randvoorwaarden ten aanzien van het Bouwblok

## Indien onderdelen van deze Overeenkomst met een in het eerste lid van dit artikel genoemde bijlage, de later daarin met toepassing van deze Overeenkomst aangebrachte wijzigingen daaronder begrepen, of de Bijlagen onderling tegenstrijdig zijn, wordt de rangorde bepaald aan de hand van de volgende regels:

      - Bij tegenstrijdigheid tussen de tekst van deze Overeenkomst en de Bijlagen, gaat de Overeenkomst vóór de Bijlage;

      - Bij onderliggende tegenstrijdigheid van de Bijlagen wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van deze Overeenkomst en de daaruit blijkende bedoelingen van Partijen;

      - Regel a. gaat voor de regel b.

Restant van de pagina opzettelijk blanco gelaten

Handtekeningenpagina(s) volgt(en)

- Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Dordrecht op ___ _________ 2026

_______________________

GEMEENTE DORDRECHT

door: <*>

________________________

<*>

door: <*>

Bijlage 1: de Aanbestedingsdocumenten

Door parafering van dit voorblad geeft een Partij aan bekend te zijn met de gehele inhoud van deze bijlage en onderschrijft de Partij dat deze behoort bij de Overeenkomst Stadskantoor tussen de Gemeente en Koper.

Bijlage 2: de kaart met daarop het Verkochte

Door parafering van dit voorblad geeft een Partij aan bekend te zijn met de gehele inhoud van deze bijlage en onderschrijft de Partij dat deze behoort bij de Overeenkomst Stadskantoor tussen de Gemeente en Koper.

Bijlage 3: de Bouwenvelop

Door parafering van dit voorblad geeft een Partij aan bekend te zijn met de gehele inhoud van deze bijlage en onderschrijft de Partij dat deze behoort bij de Overeenkomst Stadskantoor tussen de Gemeente en Koper.

Bijlage 4: de Inschrijving

Door parafering van dit voorblad geeft een Partij aan bekend te zijn met de gehele inhoud van deze bijlage en onderschrijft de Partij dat deze behoort bij de Overeenkomst Stadskantoor tussen de Gemeente en Koper.

Bijlage 5: de Planning

Door parafering van dit voorblad geeft een Partij aan bekend te zijn met de gehele inhoud van deze bijlage en onderschrijft de Partij dat deze behoort bij de Overeenkomst Stadskantoor tussen de Gemeente en Koper.

Bijlage 6: de rapporten met betrekking tot de milieu hygiënische toestand van het

Verkochte (nota bene: later toe te voegen, zie artikel 16.3).

Door parafering van dit voorblad geeft een Partij aan bekend te zijn met de gehele inhoud van deze bijlage en onderschrijft de Partij dat deze behoort bij de Overeenkomst Stadskantoor tussen de Gemeente en Koper.

Bijlage 7: de opgave de kwalitatieve verplichtingen, beperkte rechten, erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en kettingbedingen ten aanzien van het Verkochte

Door parafering van dit voorblad geeft een Partij aan bekend te zijn met de gehele inhoud van deze bijlage en onderschrijft de Partij dat deze behoort bij de Overeenkomst Stadskantoor tussen de Gemeente en Koper.

Bijlage 8: de archeologische randvoorwaarden ten aanzien van het Bouwblok

Door parafering van dit voorblad geeft een Partij aan bekend te zijn met de gehele inhoud van deze bijlage en onderschrijft de Partij dat deze behoort bij de Overeenkomst Stadskantoor tussen de Gemeente en Koper.